OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

Odbudowa drogi powiatowej – ulicy Zamkowej w Niemodlinie (1512 O) uszkodzonej                  w wyniku powodzi

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej Nr 1512 O na odc. Niemodlin-Gościejowice. Planowany remont ma być wykonany na odcinku od km 0+000 – 0+563.

Zamówienie należy wykonać w całości.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

  - dostarczenia w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego robót. Przekazanie powyższych warunkuje przekazanie placu budowy Wykonawcy;

  - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z jego zatwierdzeniem),

- zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania,

- wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót,

- zorganizowanie, utrzymanie i likwidację zaplecza i placu budowy;

- zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót,

- innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji oraz ze specyfikacji technicznych i projektu;

- ewentualnego: wykonania prac w uzgodnieniu lub pod nadzorem gestorów sieci,

-    sporządzania dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót ( 1 egz. płyt CD, przekazane wraz z dokumentacja powykonawczą),

Koszt powyższych prac obciąży Wykonawcę robót.

Uwaga! Zakres robót nie obejmuje zjazdów do posesji. Dopuszcza się miejscową regulację krawężników istniejących i wykorzystanie materiałów z rozbiórki.

- Zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.:

Zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.:

- opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

- dostarczenie, montaż, utrzymanie i demontaż tymczasowego oznakowania;

- wytyczenie obiektu, roboty pomiarowe, pomiary,

- roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe,

- wykonanie remontu drogi zgodnie z przedmiarem robót,

- pozostałe roboty niezbędne do wykonania zgodnie z projektem i SST.

- Szczegółowy zakres poszczególnych asortymentów robót, wymogi w zakresie materiałów, sprzętu, transportu oraz jakości wykonania  i odbioru poszczególnych asortymentów robót zostały określone w:

  - projekcie remontu,

  - szczegółowych specyfikacjach technicznych,

  - przedmiarze robót,

załączonych do materiałów przetargowych.

Uwaga! Przedmiar robót stanowi dokument jedynie pomocniczy.

- Wszelkie materiały użyteczne pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania, stanowią własność Zamawiającego, również frezowina, pod warunkiem wykorzystania jej na przedmiotowej budowie.  Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania materiałów z rozbiórki, do wbudowania pod warunkiem spełnienia wymogów normatywnych                                   i specyfikacji. Wartość oferty powinna uwzględniać zastosowanie powyższych materiałów.

- Termin wykonanie przedmiotowego zamówienia ustala się na dzień 30 lipca 2026r.

- Odbioru wszelkich robót zanikających dokonuje przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.

- Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z projektem i warunkami technicznymi.

- Po zakończeniu robót Wykonawca wykona i przedłoży do zgłoszenia do odbioru końcowego dokumentację powykonawczą.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę Kierownika budowy i robót drogowych.

- Ponadto Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu  zamówienia:

-  wykonanie wszystkich prac fizycznych objętych zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w  każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Zasady dokumentowania, kontrolowania zatrudnienia ona umowę o pracę ww. osób określone są w Istotnych Postanowieniach Umowy.