ROZDZIAŁ II – FORMULARZ OFERTY

### OFERTA

### Do

### GMINY WADOWICE

Nawiązując do ogłoszenia dot. postępowania nr IR.271.35.2026 pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych na terenie Gminy Wadowice w 2026 roku”.

Ja niżej podpisany/a*................................................działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………..…….

/nazwa /firma/ dokładny adres / NIP Wykonawcy/Wykonawców/w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy /firmy/ i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum/

- SKŁADAM ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR).

- OFERUJĘ wykonanie zamówienia

  - Łącznie za cenę netto...........................PLN (słownie:..........................................złotych) powiększoną o kwotę podatku VAT 23 % w kwocie ............................................. PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto...............................PLN (słownie:……………………………………. złotych).

- OŚWIADCZAM, że okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynosi…………….. (Należy wskazać okres rękojmi w miesiącach w zakresie 60 - 84 miesięcy).

- OŚWIADCZAM, że wykonamy zamówienie w terminie do 70 dni od podpisania umowy.

- OŚWIADCZAM, że wynagrodzenie obejmuje całość zamówienia zgodnie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy.

- OŚWIADCZAM, że akceptuję warunki płatności, określone przez Zamawiającego 
w Projektowanych Postanowieniach Umowy

- OŚWIADCZAM, że zapoznałem/*am się z SWZ i uznaję się za związanego określonymi 
w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, które stanowią Rozdział III SWZ i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym Rozdziale warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAM, że uważam się, za związanego niniejszą ofertą na czas określony w SWZ.

- OŚWIADCZAM, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

...................................................................................................................................................

(wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę – np. spółki cywilne lub konsorcja

- Oświadczenie, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, S.C.) zgodne z pkt 6.4 SWZ

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Zakres zamówienia, który wykonają poszczególni wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- *OŚWIADCZAM, że zamówienie zamierzam zrealizować sam/*przy udziale następujących Podwykonawców, którym powierzam następujące części zamówienia:

** 12.1 część ........................................................................................................……………………

Podwykonawca .................................................................................................................................................

- OŚWIADCZAM, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt 14 niniejszego formularza oferty, oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przeze mnie w trakcie niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- *OŚWIADCZAM, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:

  - .................................................................................................................

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
(W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczenia tej treści wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- OŚWIADCZAM, że jestem/*nie jestem mikro*/małym/*średnim przedsiębiorcą/*osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej/*prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą/*inny rodzaj*/.

- OŚWIADCZAM, że złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od pozostałych uczestników postępowania.

- DANE KONTAKTOWE: osoba do kontaktów…………………………… tel.: .............................................; fax.: ...................................;  e-mail: ..........................

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

/*niepotrzebne skreśli
/** jeżeli dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO SWZ

Zamawiający:

Gmina Wadowice

Urząd Miejski w Wadowicach,

Plac Jana Pawła II 23

34-100 Wadowice

Wykonawca:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy 
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia*

dotyczące 
braku przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału 
w postępowaniu

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.35.2026 pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych na terenie Gminy Wadowice w 2026 roku”, prowadzonego przez Gminę Wadowice oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 i 8 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.Dz. U. 2025 poz. 514).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: …………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    pkt 6.2 SWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów)………………… ………………………..……………………………w następującym zakresie: ………………………

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na podstawie następujących danych:

| LP. | Nazwa dokumentu | Adres bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych/rejestru publicznego | Dane umożliwiające dostęp do tych środków [nr KRS albo NIP albo REGON itp.] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KRS | https://ems.ms.gov.pl |  |
|  | CEIDG | https://prod.ceidg.gov.pl |  |
|  | [inny] |  |  |

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO SWZ

Zamawiający:

Gmina Wadowice

Urząd Miejski w Wadowicach

Plac Jana Pawła II 23

34-100 Wadowice

Podmiot:

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy)

dotyczące 
braku przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału 
w postępowaniu

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.35.2026 pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych na terenie Gminy Wadowice w 2026 roku”, prowadzonego przez Gminę Wadowice, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie  art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 i 8 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2025 poz. 514).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w …………..………………………………………………… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

| LP. | Nazwa dokumentu | Adres bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych/rejestru publicznego | Dane umożliwiające dostęp do tych środków [nr KRS albo NIP albo REGON itp.] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KRS | https://ems.ms.gov.pl |  |
|  | CEIDG | https://prod.ceidg.gov.pl |  |
|  | [inny] |  |  |

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 3

DO SWZ

| Wykonawca - nazwa | Kosztorys (Wycena) ofertowa |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne IR.271.35.2026 pn. „IR.271.35.2026 pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych na terenie Gminy Wadowice 
w 2026 roku”, oświadczam, iż oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z poniższą wycena ofertową:

| IR.271.35.2026 Kosztorys ofertowy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych na terenie Gminy Wadowice w 2026 roku |  |  |  |  |  |  |
| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Klecza Dolna - Nowa wieś (290mb) |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | KNCK 1 1202/05 | Ścinanie poboczy z odwożeniem ścinki - 10cm | m2 | 232,00 |  |  |
| 2 | KNNR 5 0721/01 | Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm | m | 3,00 |  |  |
| 3 | KNNR 5 0721/02 | Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia (krotność=3) | m | 3,00 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0803/03 | Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm | m2 | 3,00 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0803/04 | Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm (krotność=5) | m2 | 3,00 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 1403/04 | Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp | m | 290,00 |  |  |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 43,50 |  |  |
|  |  | 1.2 Podbudowy i nawierzchnie |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 6 0113/02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 145,00 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0113/05 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (krotność=2) | m2 | 145,00 |  |  |
| 10 | KNR 2-31 1004/06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 754,00 |  |  |
| 11 | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 870,00 |  |  |
| 12 | KNNR 6 0308/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard III - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 870,00 |  |  |
| 13 | KNNR 6 0309/02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard III - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 870,00 |  |  |
|  |  | 1.3 Roboty dodatkowe i wykończeniowe |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm, 15cm (pobocza) | m3 | 17,40 |  |  |
| 15 | KNNR 6 1002/03 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 8-11mm w ilości kruszywa 13,0dm3/m2 | m2 | 145,00 |  |  |
| 16 | KNNR 6 1002/02 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 5-8mm w ilości kruszywa 13,0dm3/m2 | m2 | 145,00 |  |  |
| 17 | Kalkulacja indywidualna | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 43,50 |  |  |
| 18 | Kalkulacja indywidualna | Załadunek i wywóz materiałów i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych robót | m3 | 17,64 |  |  |
|  |  | 2. Klecza Górna - ul. Dębowa (260mb) |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | KNCK 1 1202/05 | Ścinanie poboczy z odwożeniem ścinki - 10cm | m2 | 260,00 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 1403/04 | Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp | m | 260,00 |  |  |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 27,30 |  |  |
| 4 | KNNR 5 0721/01 | Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm | m | 3,50 |  |  |
| 5 | KNNR 5 0721/02 | Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia (krotność=3) | m | 3,50 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0803/03 | Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm | m2 | 3,50 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0803/04 | Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm (krotność=5) | m2 | 3,50 |  |  |
|  |  | 2.2 Wykonanie nawierzchni |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm | m3 | 68,50 |  |  |
| 9 | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 910,00 |  |  |
| 10 | KNNR 6 0308/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard III - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 910,00 |  |  |
| 11 | KNNR 6 0309/02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard III - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 910,00 |  |  |
|  |  | 2.3 Roboty dodatkowe i wykończeniowe |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm, 15cm (obustronne pobocza i zjazdy) | m3 | 26,00 |  |  |
| 13 | KNNR 6 1002/03 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 8-11mm w ilości kruszywa 13,0dm3/m2 | m2 | 260,00 |  |  |
| 14 | KNNR 6 1002/02 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 5-8mm w ilości kruszywa 13,0dm3/m2 | m2 | 260,00 |  |  |
| 15 | Kalkulacja indywidualna | Załadunek i wywóz materiałów i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych robót | m3 | 15,88 |  |  |
|  |  | 3. Wysoka - ul. Rzyki (321mb) |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | KNCK 1 1202/05 | Ścinanie poboczy z odwożeniem ścinki - 10cm | m2 | 321,00 |  |  |
| 2 | Kalkulacja indywidualna | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 32,10 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 1403/04 | Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp | m | 321,00 |  |  |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Rozebranie elementów betonowych (koryta, płyty chodnikowe, płyty ażurowe) wraz z wywozem | m3 | 0,96 |  |  |
| 5 | KNNR 5 0721/01 | Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm | m | 3,00 |  |  |
| 6 | KNNR 5 0721/02 | Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia (krotność=3) | m | 3,00 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0803/03 | Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm | m2 | 30,00 |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0803/04 | Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm (krotność=5) | m2 | 30,00 |  |  |
|  |  | 3.2 Wykonanie nawierzchni |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm | m3 | 94,85 |  |  |
| 10 | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 963,00 |  |  |
| 11 | KNNR 6 0308/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard III - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 963,00 |  |  |
| 12 | KNNR 6 0309/02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard III - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 963,00 |  |  |
|  |  | 3.3 Roboty dodatkowe i wykończeniowe |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm, 15cm (obustronne pobocza i zjazdy) | m3 | 23,54 |  |  |
| 14 | Kalkulacja indywidualna | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 32,10 |  |  |
| 15 | Kalkulacja indywidualna | Załadunek i wywóz materiałów i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych robót | m3 | 21,66 |  |  |
|  |  | 4. Ponikiew - ul. Jagodowa (133mb) |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-31 0802/07 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm | m2 | 75,00 |  |  |
| 2 | Kalkulacja indywidualna | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 150,75 |  |  |
|  |  | 4.2 Podbudowy i nawierzchnie |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 6 0113/02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 399,00 |  |  |
| 4 | KNNR 6 0113/05 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (krotność=2) | m2 | 399,00 |  |  |
|  |  | 4.3 Roboty dodatkowe i wykończeniowe |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm, 15cm (pobocza, zjazdy) | m3 | 2,60 |  |  |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 13,50 |  |  |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Załadunek i wywóz materiałów i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych robót | m3 | 11,25 |  |  |
|  |  | Razem k.b. |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem |  |  |  |  |

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 4

DO SWZ

Zamawiający:

Gmina Wadowice

Urząd Miejski w Wadowicach,

Plac Jana Pawła II 23

34-100 Wadowice

Wykonawca/ Podmiot*:………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE

wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie/

podmiotu udostępniającego zasoby/ *

o aktualności informacji zawartych w złożonym wraz z ofertą oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp nr IR.271.35.2026 pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych na terenie Gminy Wadowice w 2026 roku”,

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 6.1 SWZ

- są aktualne

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający zasoby(jeśli dotyczy).

*niepotrzebne skreślić

## ZAŁĄCZNIK NR 5

DO SWZ

| Wykonawca-nazwa | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE- WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH |
| --- | --- |

W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne nr IR.271.35.2026 pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych na terenie Gminy Wadowice w 2026 roku”,

oświadczam, że:

# reprezentowana przez nas firma wykonała w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  
co najmniej:

dwie roboty budowlane polegające na zrealizowaniu budowy/ przebudowy/ remontu drogi  o wartości robót nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda.

| Nazwa zamawiającego miejsce realizacji |  | Wartość robót | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia Rodzaj robót |  | Początek | Koniec |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ

| Wykonawca | POTENCJAŁ KADROWY- WYKAZ OSÓB |
| --- | --- |

W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp nr IR.271.35.2026 pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych na terenie Gminy Wadowice w 2026 roku”,

oświadczam, że:

następujące osoby wymienione w poniższej tabeli będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Lp. | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Rola w realizacji zamówienia | Kwalifikacje -rodzaj nr, zakres uprawnień | Podstawa do dysponowania tymi osobami – status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kierownik robót drogowych |  | zasób własny / zasób innych podmiotów* |

* niepotrzebne skreślić

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ

(Nazwa i adres Podmiotu)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 
NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

składane na podstawie art. 118 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z dnia 11 września 2019 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320)

Ja: …………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu, stanowisko)

Działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania moich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia:

………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu: doświadczenie zawodowe, potencjał kadrowy, sytuacja ekonomiczna)

Do dyspozycji wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy)

W trakcie wykonywania zamówienia IR.271.35.2026 pn. „Modernizacja dróg dojazdowych 
do pól i gruntów rolnych na terenie Gminy Wadowice w 2026 roku”,

Oświadczam, że:

  - udostępniam wykonawcy w/w zasoby, w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………

  - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i  wykorzystania przez wykonawcę  udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………

  - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………….……. r.                                  ……………………………

(miejscowość, data

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga: złożyć wraz z ofertą, jeżeli dotyczy

Zgodnie z art. 118 ust. 3 p.z.p. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120  i 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.