Umowa Nr

zawarta w dniu ……………………… w Warszawie w pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 5252248481, w ramach którego działa jednostka budżetowa m.st. Warszawy - Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (kod: 00-528), przy ul. Hożej 13A, zwanym  w dalszej części umowy „ Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Panią …………………………………………………………………………………………………………………………………………………., działającą na podstawie pełnomocnictwa nr ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”,

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 20/TP/2026 przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  dalej jako „ustawa Pzp”, została zawarta Umowa o następującej treści:

# § 1
Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy (dalej jako „Przedmiot Umowy”) jest naprawa ławek na Polu Mokotowskim wokół fontanny, naprawa ławek w Parku Traugutta oraz naprawa ławek w Ogrodzie Saskim, będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy .

- Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera:

- Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy zwany dalej OPZ,

- Oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OPZ i stwierdza, że jest on pozbawiony wad istotnych, które uniemożliwiałyby realizację Przedmiotu Umowy oraz że jest wystarczający dla określenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wszelkie konieczne uzgodnienia, wykonać wszystkie prace, które wynikają z OPZ. Wynagrodzenie za wykonanie powyższych prac wynikających z OPZ, mieści się w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

# § 2
Termin realizacji Przedmiotu Umowy

- Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, tj. do ……………..2026 roku.

- Jako termin zrealizowania Przedmiotu Umowy, Strony ustalają dzień zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnie osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że prace niezbędne do wykonania zgłoszonego Przedmiotu Umowy zostały wykonane w całości i pozbawione były wad istotnych. W razie odmowy odbioru końcowego przez Zamawiającego, terminem wykonania Umowy jest dzień tego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, bezpośrednio po którym nastąpił odbiór końcowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że nie zgłasza żadnych zastrzeżeń lub uwag do OPZ, bądź innych dokumentów wiążących dla Stron na podstawie niniejszej Umowy, a ponadto stwierdza, że nie zachodzą żadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju uniemożliwiające lub utrudniające terminowe i bezusterkowe wykonanie Przedmiotu Umowy, nadto, iż dysponuje on sprzętem, doświadczeniem, wiedzą, pracownikami i kwalifikacjami niezbędnymi do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a okres kalendarzowy, w którym będą wykonywane prace umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie prac w terminie określonym w niniejszej Umowie.

- Wykonawca w terminie  5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy złoży Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram prac (zwany dalej: Harmonogramem). Harmonogram powinien uwzględniać zaplanowane etapy prac dla zakresu ujętego w OPZ, który będzie uwzględniał:

- kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza wykonać poszczególne elementy Przedmiotu Umowy,

- szacowanie przerobu w układzie tygodniowym,

- W przypadku zwłoki w złożeniu Zamawiającemu Harmonogramu do zatwierdzenia w terminach określonych w ust. 4 i 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną.

- Zamawiający zatwierdzi Harmonogram w terminie 5 dni roboczych od jego  otrzymania lub w tym terminie zgłosi uwagi. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do przekazanego lub zaktualizowanego Harmonogramu, Wykonawca jest zobowiązany do ich wprowadzenia i przekazania do ponownej akceptacji Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag.

- W przypadku nie uwzględnienia w całości, bądź w części uwag Zamawiającego do przekazanego Harmonogramu lub aktualizacji w terminie określonym w ust. 6, Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną.

- Zaakceptowany przez Strony Harmonogram stanowić będzie integralną część Umowy jako Załącznik nr 7 do Umowy.

- Harmonogram oraz wszystkie ewentualne aktualizacje będą przedkładane Zamawiającemu do akceptacji w formie pisemnej w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej w formie pliku .docx

- Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy, w szczególności w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych elementów Harmonogramu, z zastrzeżeniem, że każda zmiana Harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

# § 3 Wynagrodzenie Wykonawcy.

- Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie  Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 Umowy wynosi                                  zł brutto (słownie:                                                                złotych 00/100), tj. netto                       zł (słownie:                                        złotych 00/100), zgodnie z Formularzem Ofertowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje całość kosztów prac oraz wszystkich innych wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych Umową. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie naprawione ławki obliczone na podstawie  cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

- W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich prac oraz wszystkich innych wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy wynikających z OPZ, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres obowiązywania Umowy.

# § 4
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- współdziałanie z Wykonawcą przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,

- sprawdzenie i odbiór Przedmiotu umowy, wg zasad określonych w § 6 Umowy,

- terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Umowy.

# § 5
Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, warunkami zawartymi w Umowie oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, przy dołożeniu należytej staranności oraz przy użyciu odpowiedniego sprzętu.

- Wykonawca zobowiązuje się koordynować i prowadzić na własną odpowiedzialność wszelkie działania związane z realizacją Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem umowy  obejmującym swym zakresem m.in. szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem  Przedmiotu umowy, na kwotę nie niższą niż 100% Wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy, z zachowaniem ciągłości i wysokości ubezpieczenia. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania tego żądania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię polisy wraz z dokumentami potwierdzającymi jej opłacenie.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i jego podwykonawców oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu szkody osobiste i majątkowe, wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem umowy i zobowiązuje się do przejęcia obowiązku zapłaty kwot zasądzonych z tego tytułu od Zamawiającego lub osób upoważnionych do jego reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego, łącznie z obowiązkiem zapłaty zasądzonych odsetek i kosztów postępowania sądowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na działania lub zaniechania Wykonawcy, przekazanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania oraz powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia danej sprawy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilno-prawne osób trzecich, mogące powstać w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z umową wykonywania prac.

- Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zwane dalej „Zabezpieczeniem”) na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5 % wartości Wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. Postanowienia dotyczące Zabezpieczenia zawiera Załącznik nr 4 do Umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Rachunek sum depozytowych Zarządu Zieleni m.st. Warszawy nr 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035. Dowód wniesienia Zabezpieczenia w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem: „naprawa ławek na Polu Mokotowskim wokół fontanny, naprawa ławek w Parku Traugutta oraz naprawa ławek w Ogrodzie Saskim, będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy ” i należy go przedstawić przed podpisaniem Umowy. Dowód wniesienia Zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 4a do Umowy.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Umowy, polegające na naprawie ławek obejmujące prace takie jak: - demontaż wszystkich desek z ławek parkowych, czyszczenie elementów betonowych (postumentów ławek), czyszczenie elementów żeliwnych (postumentów ławek), malowanie elementów żeliwnych, szlifowanie desek, docięcie na wymiar wraz z dwukrotnym pomalowaniem, montaż desek na postumentach zgodnie ze specyfikacją. Obowiązki Wykonawcy związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej, zostały określone w Załączniku nr 5 do Umowy.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy jest zobowiązany do całkowitego wyeliminowania stosowania dmuchaw podczas wykonywania prac będących Przedmiotem umowy.

# § 6
Odbiory, kontrola, naprawy i gwarancja

Postanowienia dotyczące odbiorów, kontroli, napraw i gwarancji zostały określone w Załączniku nr 3 do Umowy.

# § 7
Fakturowanie i rozliczenia

    - Rozliczenie Wynagrodzenia, za wykonanie Przedmiotu Umowy, nastąpi jedną fakturą wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zamawiający oświadcza, że:

- w przypadku, gdy Wykonawca stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług to dokona płatności za wykonany Przedmiot umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności/ płatność za wykonany Przedmiot Umowy dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności ,

- posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie w celu rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

  - nie posiada statusu / posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

  - jest/nie jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako czynny podmiot podlegający podatkowi od towarów i usług,

  - wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF
będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF od dnia ………………….
nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF.

W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca nie jest zobowiązany do wystawiania faktur za pośrednictwem KSef, faktury będą przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy …………………………….. na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku  PDF na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Prawidłowo wystawiona faktura to faktura wystawiona zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłowa pod względem formalnym i rachunkowym oraz zawierająca numer umowy, na podstawie której jest wystawiona.

- Fakturę należy wystawić na rzecz:

Nabywca (podmiot2): Miasto Stołeczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP 5252248481

Odbiorca (podmiot inny/podmiot3): Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa
NIP 5213748392

- Z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4, Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 6.

- W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy: ………………………………………. na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Za dzień otrzymania faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku  PDF na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru.

- W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej otrzymania zgodnie z ust. 5 z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Zamawiający zastrzega, że płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę:

- wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiona jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy w polu „Podmiot2” w pozycji „JST” wpisano „1”, oraz w polu „Podmiot inny/Podmiot3” wpisano NIP Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz w polu „Rola” wpisano „8” – JST odbiorca,

- zawierającą w swojej treści numer umowy, której dotyczy,

- wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym.

W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 8.

- Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania faktury, zgodnie z ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Wykonawca może również wystawić fakturę w formie elektronicznej i przedłożyć ją Zamawiającemu przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) znajdującą się na stronie https://efaktura.gov.pl/ , poprzez Konto Podmiotu (Wykonawcy). Taka faktura elektroniczna uważana jest za fakturę ustrukturyzowaną po przydzieleniu jej numeru identyfikującego w KSeF. Dopiero z momentem przydzielenia fakturze elektronicznej numeru identyfikującego w KSeF faktura uważana jest za odebraną, wcześniejsze pobranie faktury elektronicznej z PEF nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności należności z tytułu świadczenia nią dokumentowanego.

- Pozostałe postanowienia umowne dotyczące faktur ustrukturyzowanych, w tym dotyczące prawidłowo wystawionej faktury, awarii i niedostępności KSeF, rozpoczęcia biegu terminu płatności stosuje się do faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, którym przydziela się numery KSeF.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

# § 8
Kary umowne, odszkodowanie

    - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego niżej wymienionych kar umownych:

- z tytułu zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy,

- z tytułu zwłoki w usunięciu wad w Przedmiocie Umowy ujawnionych w trakcie odbioru końcowego - w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- w przypadku realizacji prac z użyciem dmuchaw, w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) za każde stwierdzone naruszenie;

- za nieprzekazanie Zamawiającemu wykazu pracowników, stanowiącego Załącznik nr 5a. do Umowy lub jego zmiany – w wysokości 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100);

- za nieprzekazanie żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w Załączniku nr 5 do Umowy – w wysokości 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100);

- za wykonywanie czynności określonych w § 5 ust. 8 Umowy przez osoby niezatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

- z tytułu zwłoki w przekazaniu polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 ;

- z tytułu częściowego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 40% wynagrodzenia brutto za niewykonaną do dnia odstąpienia część Przedmiotu umowy;

- z tytułu zwłoki w usunięciu wad ujawnionych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za nieuwzględnienie w całości lub części uwag Zamawiającego do Harmonogramu lub jego aktualizacji w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

    - Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy.

    - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.

    - W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, o których mowa w ust. powyżej, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 K.c., w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

    - Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu.

    - Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn.

    - Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy.

    - Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu, wygaśnięciu Umowy, w przypadku jej wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości lub w części.

# § 9
Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w całości albo w części niewykonanej ze skutkiem  na przyszłość, jeśli Wykonawca:

- nie rozpoczął prac w terminie wynikającym z uzgodnionego Harmonogramu prac,,

- przerwał wykonanie prac z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego- za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą- zaś przerwa trwa dłużej niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

- realizuje prace niezgodnie z Umową i nie dokonał ich naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- pozostaje w zwłoce z zakończeniem Umowy lub z usunięciem wad dłużej niż 7 dni,

- gdy sumaryczna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę przekroczy 10 000,00 zł,

- złamał zakaz zastosowania dmuchaw przy realizacji Przedmiotu Umowy.

- W przypadku odstąpienia lub częściowego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w ust. 1 powyżej do końca terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy, wydłużonego o 60 dni.

- Zamawiający może również odstąpić od Umowy w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym lub ustawie Pzp.

- Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia lub częściowego odstąpienia od Umowy, Wykonawca w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty odstąpienia od Umowy, obowiązany jest sporządzić z udziałem Zamawiającego inwentaryzację wykonanych prac. W przypadku braku uzgodnienia z Zamawiającym inwentaryzacji, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia jednostronnej inwentaryzacji. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za prace wykonane przed odstąpieniem od Umowy na podstawie uzgodnionej przez Zamawiającego inwentaryzacji.

# § 10
Zmiana Umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie.

- W przypadku konieczności zlecenia naprawy większej ilości ławek niż wskazano w Załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe za naprawy ławek będą zgodne z cenami wskazanymi w Załączniku nr 1 do Umowy, a łączna wartość zmiany nie przekroczy 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1.

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone ich dotrzymanie, w następujących sytuacjach:

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac,

- gdy wystąpią warunki terenu odbiegające w sposób istotny od przyjętych w OPZ,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy czym przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające czasowe lub trwałe wykonanie Umowy w całości lub części, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a także przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego aktu.

# § 11
Postanowienia końcowe

      - Nie stanowi zmiany Umowy:

- zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego określonych w ust. 3,

- zmiana danych określonych w ust. 4,

- zmiana danych do fakturowania wskazanych w § 7 ust. 4,

- zmiana wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

- utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

      - Zmiana wskazana w ust. 1 pkt 1-4 powyżej dokonywana jest w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołuje skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

      - Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

      - Zamawiającego – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,
ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa, e-mail: kontakt@zzw.waw.pl

      - Wykonawcy –                   
ul.                               e-mail:              @

- Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są:

  - ze strony Zamawiającego:
                                   , tel. kontaktowy:                   ; e-mail:                      @zzw.waw.pl,

  - ze strony Wykonawcy:
                                 , tel. kontaktowy:                   ; e-mail:                      @

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z upływem terminu jego odbioru, wyznaczonego przez placówkę pocztową. Powyższe postanowienie nie wyłącza możliwości złożenia korespondencji bezpośrednio pod wskazanym adresem lub doręczenia jej bezpośrednio osobie uprawnionej do reprezentacji Strony, jak też złożenia w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym , wysłanej na adres poczty elektronicznej drugiej Strony wskazany w ust. 3 powyżej. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie uznawane za skutecznie doręczone drugiej Stronie w chwili wprowadzenia oświadczenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga Strona mogła zapoznać się z jego treścią.

- Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków z Umowy, w tym wierzytelności, na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Klauzula informacyjna o obowiązywaniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych Zamawiającego dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego adres: https://zzw.waw.pl/ w zakładce: Polityki i RODO.

- Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)  zawiera załącznik nr 6 do Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

- Strony zobowiązują się polubownie rozwiązywać spory powstałe na tle realizacji postanowień Umowy. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron/ została sporządzona w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

## Załącznik nr 1	Formularz Ofertowy Wykonawcy,

## Załącznik nr 2	OPZ,

## Załącznik nr 3	Odbiory, kontrola, naprawy i gwarancja,

## Załącznik nr 4	Warunki wniesienia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

## Załącznik nr 4a	Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

## Załącznik nr 5	Obowiązki Wykonawcy związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę – klauzula społeczna,

## Załącznik nr 5a	Wykaz pracowników (klauzula społeczna),

## Załącznik nr 6	Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO),

## Załącznik nr 7	Harmonogram prac.

Zamawiający	Wykonawca

Skreślić w przypadku umowy zawartej w formie elektronicznej.

W przypadku zastosowania zdania pierwszego, usunąć zdanie drugie (lub odwrotnie)

Dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Skreślić jeśli nie dotyczy i pozostawić właściwe

Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić

Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić  i pozostawić właściwe – uzupełnić datę jeśli pozostanie drugi przypadek. Jeśli zostanie wybrany trzeci przypadek wykreślić ust. 5-10

Wykonawca wystawiający Fakturę VAT przy użyciu Krajowego Sytemu e-Faktur (KSeF) zobowiązany jest w sekcji: Podmiot 3, wskazać dane identyfikujące Zamawiającego poprzez określenie jego danych z podaniem numeru NIP

Niewłaściwe skreślić.