Załącznik nr 3 do Umowy

Odbiory, kontrola, naprawy i gwarancja

- Strony ustalają, że przedmiotem:

  - odbiorów częściowych będzie potwierdzenie zakończenia elementów prac zgodnie z harmonogramem w zakresie przedstawionym w OPZ.

  - odbioru końcowego będzie potwierdzenie wykonania w całości Przedmiotu Umowy i usunięcie wad ujawnionych w trakcie odbiorów częściowych;

  - odbioru ostatecznego będzie potwierdzenie usunięcia wszystkich wad i potwierdzenie zakończenia okresu gwarancji Przedmiotu Umowy;

- W przypadku odbiorów częściowych:

  - na 3 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, z zastrzeżeniem, że wszystkie materiały użyte do realizacji Przedmiotu Umowy wymagają akceptacji przed ich zastosowaniem przez Wykonawcę;

  - po zakończeniu elementów prac zgodnie z zakresem, wykonawca prac zgłasza gotowość do odbioru mailowo informując o tym przedstawiciela Zamawiającego;

  - na dzień odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu prac niezbędnego do zrealizowania Przedmiotu Umowy, a także przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem prac, z których Wykonawca korzystał przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich im właścicielom lub zarządcom;

  - odbiory częściowe następują protokołami odbiorów częściowych zawierającymi wszelkie ustalenia i wnioski dokonane w czasie odbioru;

  - w przypadku ujawnienia wad nieistotnych nadających się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru częściowego, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o usunięciu wad pismem przesłanym na adres e- mail: kontakt@zzw.waw.pl oraz do osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego, wskazanych w umowie. Skuteczne usunięcie wad zostanie potwierdzone dodatkowym protokołem, z zastrzeżeniem, że usunięcie wad winno nastąpić najpóźniej przed odbiorem końcowym;

  - w przypadku ujawnienia wad istotnych nadających się do usunięcia – Zamawiający nie dokona odbioru, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie;

  - w przypadku ujawnienia wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający będzie mógł:

- obniżyć wynagrodzenie,

- a gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując przy tym prawo do naliczania kar oraz do domagania się naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

- W przypadku odbioru końcowego:

- Wykonawca zakończy wszystkie prace, co zostanie potwierdzone protokołami odbioru częściowego, o których mowa w ust. 2 powyżej;

- usunie wszystkie wady ujawnione w trakcie odbiorów częściowych, o których mowa w ust. 2 pkt. 5 i 6 powyżej;

- w przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo, na co Wykonawca wyraża zgodę, zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu;

- odbiór końcowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, zawierającym wszelkie ustalenia i wnioski dokonane w czasie odbioru końcowego.

- W przypadku odbioru ostatecznego na 3 dni przed upływem okresu gwarancji oraz po usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad ujawnionych w ww. okresie, Zamawiający powoła komisję odbiorową w celu potwierdzenia stanu Przedmiotu Umowy i zwolnienia pozostałej części Zabezpieczenia.

- Ilekroć mowa o “wadzie istotnej” należy przez to rozumieć wadę, która czyni Przedmiot Umowy niezdatny do użytkowania lub wyłącza jego normalne wykorzystanie zgodnie z celem Umowy lub wykonany niezgodnie z Umową lub wykonany niezgodnie z przepisami ogólnymi, w tym w szczególności techniczno – budowlanymi lub wykonany niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych prac objętych Przedmiotem Umowy.

- Zgodną wolą Stron ustalono, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie wady, w tym w szczególności wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczach składających się na Przedmiot Umowy, np. użytych materiałach.

- Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji może zażądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną na adres mailowy 		wskazując zakres i rozmiar koniecznych do usunięcia wad.

- Stwierdzenie wystąpienia wad oraz ich usunięcie będzie dokonane protokolarnie przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego.

- Jeżeli w okresie gwarancji zostanie stwierdzona wada, której nie da się usunąć i nie zagraża ona bezpieczeństwu użytkowników, Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy obniżenia zapłaconego wynagrodzenia o wartość stwierdzonej wady lub zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem odszkodowania.

- W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a także w przypadku nieprawidłowego wykonania obowiązków z tytułu gwarancji ciążących na Wykonawcy, Zamawiający będzie mógł, na co Wykonawca wyraża zgodę, usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez upoważnienia sądu.

- W przypadku niewpłacenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oszacowanych przez Zamawiającego kosztów usunięcia wad, w sytuacji określonej w ust. 11 powyżej lub kwoty obniżenia wynagrodzenia lub odszkodowania, o których mowa w ust. 10 powyżej, zostaną one pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres gwarancji. Jeżeli koszt usunięcia wad lub innych roszczeń Zamawiającego, o których mowa w zdaniu poprzednim, przekroczy kwotę Zabezpieczenia to zapłaty pozostałych poniesionych kosztów Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy.

- W razie wątpliwości poczytuje się, że niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancji.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a kończy po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania ww. protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji.