Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Podgórzyn”

1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Podgórzyn, obejmujących w szczególności wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych, konstrukcyjnych, odwodnieniowych oraz nawierzchniowych.

1.2. Zamówienie zostało podzielone na 5 części:

- Zadanie nr 1 – Remont drogi gminnej w Zachełmiu, dz. nr 75/13,

- Zadanie nr 2 – Remont drogi gminnej – ul. Pałacowa w Staniszowie,

- Zadanie nr 3 – Remont drogi gminnej – ul. Oliwkowa w Staniszowie,

- Zadanie nr 4 – Remont drogi gminnej – ul. Dębowa w Staniszowie,

- Zadanie nr 5 – Remont drogi gminnej w Podgórzynie, dz. nr 111/25.

1.3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót dla każdej części określają:

- dokumentacje opisowe i techniczne,

- przedmiary robót,

- dokumentacja fotograficzna,

- mapy lokalizacyjne,

- rysunki techniczne,

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB),

- projektowane postanowienia umowy,

- niniejszy Szczegółowy OPZ.

1.4. Dokumenty wskazane powyżej należy interpretować łącznie. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami pierwszeństwo mają wymagania zapewniające wyższy standard wykonania robót, trwałość oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i normami.

# Dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia

2.1. Opis przedmiotu zamówienia stanowią łącznie następujące dokumenty:

## Zadanie nr 1 – Zachełmie dz. nr 75/13

- „Zachełmie – 75.13 OT”,

- „Zachełmie – 75.13 PRZEDMIAR”,

- „Zachełmie – przedmiar”,

- „Zachełmie – 75.13 Mapa”,

- „Zachełmie – 75.13 Dok. Foto”,

- SSTWiORB.

## Zadanie nr 2 – Staniszów ul. Pałacowa

- „Staniszów – Pałacowa OT”,

- „Staniszów – Pałacowa PRZEDMIAR”,

- „Staniszów – Pałacowa – przedmiar”,

- „Staniszów – Pałacowa Mapa”,

- „Staniszów – Pałacowa Dok. Foto”,

- SSTWiORB.

## Zadanie nr 3 – Staniszów ul. Oliwkowa

- „Staniszów – Oliwkowa OT”,

- „Staniszów – Oliwkowa PRZEDMIAR”,

- „Staniszów – Oliwkowa – przedmiar”,

- „Staniszów – Oliwkowa Mapa”,

- „Staniszów – Oliwkowa Dok. Foto”,

- SSTWiORB.

## Zadanie nr 4 – Staniszów ul. Dębowa

- „Staniszów – Dębowa OT”,

- „Staniszów – Dębowa PRZEDMIAR”,

- „Staniszów – Dębowa – przedmiar”,

- „Staniszów – Dębowa Mapa”,

- „Staniszów – Dębowa Dok. Foto”,

- SSTWiORB.

## Zadanie nr 5 – Podgórzyn dz. nr 111/25

- „Podgórzyn – 111.25 OT”,

- „Podgórzyn – 111.25 PRZEDMIAR”,

- „Podgórzyn – przedmiar”,

- „Podgórzyn – 111.25 Dok. Foto”,

- rysunki techniczne: „Rys. 7”, „Rys. 8”, „Rys. 9”, „Rys. 10”, „Rys. 11”, „Rys. 12”,

- dokumentacja dodatkowa: „scan809” – „scan814”,

- SSTWiORB.

2.2. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą wyłącznie zobrazowaniu zakresu robót oraz kalkulacji ceny ofertowej.

2.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli roboty te nie zostały wprost wskazane w przedmiarach robót, lecz wynikają z dokumentacji, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm lub technologii wykonania robót.

# 3. Zakres robót objętych zamówieniem

3.1. Zakres robót obejmuje w szczególności:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zabezpieczenie i organizację terenu budowy,

- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,

- roboty ziemne i przygotowanie podłoża,

- wykonanie korytowania,

- wywóz i zagospodarowanie urobku,

- wykonanie stabilizacji cementowej podłoża,

- wykonanie podbudów z kruszywa łamanego,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- wykonanie przepustów drogowych,

- wykonanie robót odwodnieniowych,

- wykonanie wodospustów,

- wykonanie robót wykończeniowych,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

- wykonanie dokumentacji odbiorowej.

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z:

- dokumentacją postępowania,

- SSTWiORB,

- obowiązującymi normami PN-EN,

- przepisami ustawy Prawo budowlane,

- zasadami wiedzy technicznej,

- wytycznymi producentów materiałów,

- poleceniami Inspektora Nadzoru.

# 4. Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych części

## 4.1. Zadanie nr 1 – Remont drogi gminnej w Zachełmiu, dz. nr 75/13

4.1.1. Zakres robót obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej wraz z wykonaniem robót ziemnych, przygotowaniem podłoża, wykonaniem konstrukcji drogi oraz odwodnienia.

4.1.2. W ramach zadania przewiduje się w szczególności:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- korytowanie drogi,

- wywóz i zagospodarowanie urobku,

- wykonanie stabilizacji cementowej podłoża,

- wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 0–63 mm,

- wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 0–31,5 mm,

- wykonanie przepustu drogowego,

- wykonanie fundamentów betonowych,

- montaż rur PEHD,

- wykonanie robót wykończeniowych,

- uporządkowanie terenu.

4.1.3. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją wskazaną w pkt 2.1 oraz SSTWiORB.

## 4.2. Zadanie nr 2 – Remont drogi gminnej – ul. Pałacowa w Staniszowie

4.2.1. Zakres robót obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej wraz z poprawą parametrów technicznych drogi oraz wykonaniem elementów odwodnienia.

4.2.2. W ramach zadania przewiduje się w szczególności:

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie korytowania,

- wykonanie stabilizacji cementowej,

- wykonanie podbudów z kruszywa łamanego,

- wykonanie przepustu drogowego,

- wykonanie fundamentów betonowych,

- montaż rur PEHD,

- wykonanie robót wykończeniowych,

- uporządkowanie terenu inwestycji.

4.2.3. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją wskazaną w pkt 2.1 oraz SSTWiORB.

## 4.3. Zadanie nr 3 – Remont drogi gminnej – ul. Oliwkowa w Staniszowie

4.3.1. Zakres robót obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej wraz z wykonaniem robót ziemnych i odwodnieniowych.

4.3.2. W ramach zadania przewiduje się w szczególności:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie korytowania,

- wywóz i zagospodarowanie urobku,

- wykonanie stabilizacji cementowej podłoża,

- wykonanie podbudów z kruszywa łamanego,

- wykonanie przepustu drogowego,

- wykonanie robót ziemnych i konstrukcyjnych,

- wykonanie robót wykończeniowych,

- uporządkowanie terenu.

4.3.3. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją wskazaną w pkt 2.1 oraz SSTWiORB.

## 4.4. Zadanie nr 4 – Remont drogi gminnej – ul. Dębowa w Staniszowie

4.4.1. Zakres robót obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego.

4.4.2. W ramach zadania przewiduje się w szczególności:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie stabilizacji cementowej podłoża,

- wykonanie podbudów z kruszywa łamanego,

- wykonanie przepustu drogowego,

- wykonanie wodospustów z drewna modrzewiowego impregnowanego ciśnieniowo,

- wykonanie robót wykończeniowych,

- uporządkowanie terenu.

4.4.3. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją wskazaną w pkt 2.1 oraz STWiORB

## 4.5. Zadanie nr 5 – Remont drogi gminnej w Podgórzynie, dz. nr 111/25

4.5.1. Zakres robót obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego.

4.5.2. W ramach zadania przewiduje się w szczególności:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie korytowania,

- wykonanie stabilizacji cementowej podłoża,

- wykonanie podbudów z kruszywa łamanego,

- wykonanie wodospustów pojedynczych z drewna modrzewiowego impregnowanego ciśnieniowo,

- wykonanie robót wykończeniowych,

- uporządkowanie terenu.

4.5.3. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją wskazaną w pkt 2.1 oraz SSTWiORB.