Projektowane postanowienia umowy

Zawarta w dniu …………... w Rzeszowie pomiędzy:

1/ Gminą Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1, NIP 813-00-08-613 - Rzeszowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rzeszowie, ul. Ks. Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów, NIP: 813 36 75 861, zwaną dalej „Zamawiającym”

reprezentowaną  przez Pana Adriana Rudawskiego, Dyrektora ROSiR, działającego
na podstawie pełnomocnictwa ORA-O.0052.545.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.,

a

………………………………………………, zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym przetargu pn.: “Remont plaży basenowej na Pływalni “Karpik”” w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia polegającego na remoncie plaży basenowej na Pływalni “Karpik” przy ul. Ks. A. Rabija 4 w Rzeszowie i jednocześnie oświadcza, że posiada odpowiednie kompetencje, doświadczenie oraz środki do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Szczegółowy wykaz prac zawiera Przedmiar oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

- Dostawa materiałów niezbędnych do wykonania niniejszej umowy nastąpi transportem własnym Wykonawcy na jego koszt i ryzyko,

- Roboty, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą przy użyciu środków oraz sprzętu własnego Wykonawcy oraz jego pracowników bądź środków i sprzętu, do korzystania
z których Wykonawca posiada prawo.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy nie wymaga pozwolenia na budowę jak również zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.07.2026 r. do 21.08.2026 r.

- Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli zostanie on odebrany zgodnie z § 10, w terminie określonym w § 2 ust. 1, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

- Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem świąt.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonanie całości przedmiotu umowy (§ 1 ust. 1), ustalona w oparciu o ofertę Wykonawcy, wynosi: netto …………….. zł (słownie: ………………..) plus należny podatek od towarów i usług (VAT), tj. …………….. zł brutto (słownie: ………………..), z uwzględnieniem poniższych postanowień.

- Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto określone w ust. 2.

- Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona została w oparciu o przepisy ustawy 
o podatku VAT od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty.

- Przy wystawieniu faktury, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).

- Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń, zgodnie z zapisami zawartymi w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

- Termin płatności faktury wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy nr konta: ……………………………….

- Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

- Faktura będzie wystawiona na Zamawiającego:

Nabywca – Gmina Miasto Rzeszów – ul. Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury - Płatnik – Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. J. Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów.

- W przypadku gdy Wykonawca podlega obowiązkowi wystawienia faktury ustrukturyzowanej zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 4 oraz § 5.

§ 4

- Wystawca faktury ustrukturyzowanej wystawia tę fakturę za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF).

- Faktura ustrukturyzowana wystawiona na podstawie niniejszej umowy powinna zawierać
w szczególności numer identyfikujący tę fakturę w KSeF oraz właściwe dane nabywcy.

- W KSeF w pozycji Podmiot 2 jako nabywcę faktury ustrukturyzowanej wpisuje się:

Nazwa: Gmina Miasto Rzeszów

Adres siedziby: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

NIP: 813 000 86 13

natomiast jako odbiorcę tej faktury w pozycji Podmiot 3 dane odbiorcy, to jest:

Nazwa: Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: ul. ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

Rola: Jednostka Samorządu Terytorialnego – odbiorca

NIP: 813 36 75 681

- Termin płatności faktury wynosi do 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień otrzymania faktury ustrukturyzowanej uważa się dzień nadania jej numeru identyfikującego w KSeF, o ile faktura posiada prawidłowo wypełnione dane dla pozycji Podmiot 3.

- Niewpisanie danych lub wpisanie nieprawidłowych danych w pozycji Podmiot 3 powoduje,
że faktury nie uznaje się za otrzymaną, a data nadania jej numeru identyfikującego w KSeF
nie powoduje rozpoczęcia biegu terminu płatności nią objętych. Faktura, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym wymaga wystawienia faktury korygującej. Do faktury korygującej stosuje się postanowienia zawarte w ust. 4.

§ 5

- W razie niemożności wystawienia faktury ustrukturyzowanej z powodu wystąpienia awarii KSeF, wystawca faktury wystawia ją (faktura elektroniczna) z zachowaniem wzoru,
o którym mowa w art. 106gb ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.).

- Faktura elektroniczna podlega przesłaniu na adres e-mail: rosir@rosir.pl

- Faktura elektroniczna podlega przesłaniu w pliku z zachowaniem formatu PDF. Nazwa pliku zawierającego tę fakturę powinna zawierać numer faktury, a wiadomość przesłana na adres mailowy powinna zawierać numer faktury oraz numer umowy: „eFaktura nr …… do umowy nr: …………”.

- Za dzień otrzymania faktury elektronicznej uważa się dzień faktycznego jej otrzymania przez nabywcę. W przypadku gdy dzień faktycznego otrzymania tej faktury będzie późniejszy od dnia przydzielenia numeru KSeF, za dzień jej otrzymania uważa się dzień przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

§ 6

MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU

- Strony określają w protokołach częściowych, jakie materiały zostały zdemontowane w wyniku wykonania robót demontażowych ze wskazaniem ilości tych materiałów.

- Przedstawiciel Zamawiającego określi sposób postępowania z materiałami z rozbiórki (przekazanie ich do złomowania, unieszkodliwienia, w tym wywiezienia na wysypisko, itp.)

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do:

- segregacji materiałów zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego jako surowiec wtórny,

- przetransportowania materiałów do punku surowców wtórnych,

- usunięcia na własny koszt materiałów z demontażu, które nie zostały zakwalifikowane
jako surowiec wtórny.

§ 7

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

      - Z ramienia Wykonawcy obowiązki pełnić będzie: ……………………………..

      - W imieniu Zamawiającego obowiązki pełnić będzie:  ……………………………………

      - Zamawiający upoważnia osoby wymienione w ust. 2 do dokonania odbioru robót budowlanych 
i podpisania protokołów odbioru.

§ 8

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu robót,

- dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy,

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia
i sztuką budowlaną,

- organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach szczegółowych,

- doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonanych robotach.

- Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej przewidzianej w §12 ust. 1 pkt 5.

- Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie, o którym mowa w ust. 3 poprzez sporządzenie i doręczenie Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy wykazu osób, o których mowa w ust. 3, a w razie zmiany tych osób, dokonać aktualizacji wykazu i przedłożyć go Zamawiającemu do 5 dni od dokonania zmiany.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę, w celu weryfikacji warunku zatrudnienia na umowę o pracę, o którym mowa w ust. 3, do przedłożenia w wyznaczonym przez niego terminie jednego lub kilku łącznie z poniższych dokumentów:

- oświadczeń od wskazanych w wykazie osób o byciu pracownikami Wykonawcy,

- oświadczenia Wykonawcy o zatrudnianiu wskazanych pracowników na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Inne dane osobowe pracowników występujące w przedłożonych dokumentach mogą być zanonimizowane.

- Nieprzedłożenie dokumentów określonych w ust. 5 w terminie wskazanym przez Zamawiającego traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę i może stanowić podstawę do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

- Przepisy niniejszego paragrafu dotyczą odpowiednio Podwykonawcy, w przypadku powierzenia mu przez Wykonawcę realizacji części zamówienia.

- Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie
do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Normą lub Aprobatą Techniczną dla wbudowanych materiałów.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie bhp
i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robót.

- Strony ustalają, że niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa.

§ 10

ODBIÓR ROBÓT

- Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru wykonane roboty.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru, który odbędzie się w ciągu 5 dni, licząc od daty zawiadomienia przez kierownika. Z odbioru zostanie spisany protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Komisja odbioru może odmówić odbioru, jeżeli przedmiot umowy będzie wykonany niezgodnie z dokumentami zamówienia i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania i w tym przypadku wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone usterki i niedoróbki, w protokole odbioru zostaną zawarte ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunięcia.

§ 11

RĘKOJMIA

- Okres rękojmi na przedmiot umowy ustala się na 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia usterek w okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się
do przystąpienia do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- Usunięcie wad potwierdzi  Zamawiający w  protokole.

- W razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wad Zamawiający może niezwłocznie zlecić ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy – w wysokości
0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki

- zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego
na usunięcie wad czy usterek,

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy -            w wysokości 10 % wynagrodzenia,

- w przypadku zwłoki w przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wskazanych w § 8 ust. 5 – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia.

- Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe
 za opóźnienie.

- W przypadku powstania szkody Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami ustawowymi
 za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    - Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

a) zaistnienia okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym

b) gdy Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności
nie zachowuje właściwej jakości oraz terminów określonych w § 2,

c) w razie, gdy Wykonawca nie przystępuje do wykonania przedmiotu umowy w ciągu
7 kolejnych dni, licząc od wskazanego w § 2 ust. 1 terminu rozpoczęcia wykonania przedmiotu niniejszej umowy albo gdy przerywa jej wykonanie na okres dłuższy niż 4 kolejne dni.

  - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 10 dni od dnia,
w którym strona dowiedziała się o przyczynie odstąpienia.

  - Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych i/lub odszkodowania.

- W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi inwentaryzację robót, wg stanu na dzień odstąpienia,

- w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt. 1), Zamawiający może powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu
od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie,

- w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej
w pkt. 3) Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 - 4 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
za roboty budowlane wykonane do dnia odstąpienia, o ile zostały wykonane zgodnie z umową 
i odebrane.

- Postanowienia ust. 2, 3 stosuje się także w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie ustawy.

- W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych
przez Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 2 pkt. 2 i 5 naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, określonych w ust. 4 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy składając właściwe oświadczenie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§ 14

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

ZMIANY  POSTANOWIEŃ  UMOWY

- Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy)
pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian wymienionych w umowie.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień
do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.

§ 16

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z Przedmiarem i STWiORB.

- Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. ……… oraz art. 109 ust. 1 pkt ………ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz z przyczyn określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/214, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

§ 17

Umowę sporządzono w 2 egz., w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 18

[klauzula informacyjna zgodna z RODO]

Zgodnie z art. 13 i 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej „RODO” – informuje się  że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Rzeszowski Ośrodek Sportu
 i Rekreacji, ul. ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów, rosir@rosir.pl, reprezentowany
przez Dyrektora.

- Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować
w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e–mail: iod2@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora.

- Administrator będzie przetwarzać  Pani/Pana dane dla celów związanych z zawarciem
oraz wykonaniem umowy. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
W przypadku danych osób niebędących stroną umowy, które mogą być przetwarzane
w ramach zawarcia i realizacji umowy, podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes administratora w postaci niezbędności przetwarzania danych osobowych do efektywnego, skutecznego i rzetelnego realizowania zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. f). Dane te pochodzą
 od strony umowy i mogą obejmować dane identyfikacyjne oraz dane do kontaktu osób,
które strona umowy poda.

- Podanie danych jest konieczne do zawarcia i zrealizowania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. Konieczność podania danych może wynikać także z przepisów księgowo-rachunkowych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie umowy przechowywane są przez okres wynikający z przepisów archiwalnych i kancelaryjnych, tj. przez 10 lat.

- Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach przewidzianych w RODO, dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo
do żądania usunięcia danych oraz prawo do sprzeciwu – w przypadku osób niebędących stroną umowy, których dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

………………………………					………………………………..