Załącznik nr 12

do umowy nr ZP.261.9.2026 z dnia ……………….

Wzór dokumentów odbioru częściowego

Wykaz dokumentów odbioru częściowego

Grupa I – Dokumenty podstawowe m.in.

- Zgłoszenie do odbioru

- Spis dokumentów odbiorowych

- Protokół odbioru częściowego robót z tabelami rozliczeniowymi

- Skan dziennika budowy

Grupa II – Dokumenty rozliczeniowe m. in.

- Kosztorys wykonanych robót w okresie rozliczeniowym

Grupa III – Dokumenty materiałowe m.in.

- Protokoły zatwierdzenia materiału, wyrobu, urządzenia z załącznikami w tym m. in.:

  - Deklaracje właściwości użytkowych (krajowe lub europejskie) oraz oznakowanie znakiem budowlanym B lub CE.

  - Deklaracje zgodności (w przypadku braku ww. DWU),

  - Oceny techniczne (krajowe lub europejskie) wydane przez uprawnione jednostki, np. ITB,

  - Certyfikaty zgodności /stałości właściwości użytkowych,

  - Atesty higieniczne (np. NIZP PZH-PIB),

  - Certyfikaty ochrony przeciwpożarowej – jeżeli są one wymagane dla danego rodzaju wyrobu,

  - Instrukcje montażu w języku polskim,

  - karty charakterystyki w języku polskim,

  - Karty katalogowe,

  - Specyfikacje techniczne,

  - Dokumenty inne.

Wszystkie ww. dokumenty należy przedkładać w języku polskim. Jeżeli któryś z oryginałów jest wydany w innym języku, standardowo wymagane jest dołączenie tłumaczenia przysięgłego na język polski.

Grupa IV – Protokoły dotyczące zmian

- Protokoły konieczności

Grupa IV – Wyniki badań w zakresie robót objętych odbiorem częściowym w tym m.in.

- Wyniki badań

- Protokoły prób, pomiarów, testów, uruchomień

- Inne dokumenty wymagane specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

Grupa V – Dokumenty Podwykonawców

- Protokoły odbiorów częściowych robót podwykonawców

- Oświadczenia Podwykonawców wraz z dowodami zapłaty

- Kopie faktur Podwykonawców z datą wpływu do Wykonawcy

Grupa VI – Inne wymagane dokumenty m.in.

- Karty przekazania odpadów

- Dokumentacja fotograficzna w wersji papierowej i elektronicznej na przenośnym nośniku danych: płycie CD, DVD lub , pendrive USB

2. 3. Inne

UWAGA:

  - Całość materiałów w języku polskim winna być przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 1 egz. potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz w wersji elektronicznej j.w.

  - Dokumenty muszą zostać sprawdzone, zatwierdzone i podpisane przez Nadzór inwestorski.

  - Dokumentację wraz ze szczegółowym spisem należy przekazać w teczkach, skoroszytach.

  - Szczegółowy wykaz dokumentów zostanie doprecyzowany w trakcie realizacji.