Egz. dla PGNiG

Projekt umowy

W dniu …..2024 roku pomiędzy:

Zamawiającym:

ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział PGNiG w Odolanowie

z siedzibą:

ul. Krotoszyńska 148, 63-430 Odolanów,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000028860, o kapitale zakładowym w wysokości 1 451 177 561,25 PLN,

Nr  REGON    		610188201-00264

Nr  NIP           				774-000-14-54

reprezentowana przez:

Bogumił Chmielecki	 		Dyrektor Produkcji

Lesław Biel	 		Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy

a

Wykonawcą:

………………………….

z siedzibą:

…………………………………….

działająca na podstawie wpisu do CEIDG / KRS pod nr………………

Nr  REGON	………………..

Nr  NIP	………………..

reprezentowana przez:

……………………… 	…………………………..

………………………..	…………………………..

jako wynik postępowania nr ……………………………. została zawarta umowa na:

Wykonanie czterech przeglądów okresowych stacji odwróconej osmozy RO 2000 w latach 2025-2026

o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji na rzecz Zamawiającego usługi tj. wykonanie czterech przeglądów okresowych stacji odwróconej osmozy RO 2000 w latach 2025-2026 w ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Odolanowie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia mają pierwszeństwo przed zapisami oferty.

§2

Warunki wykonania przedmiotu umowy

- Dopuszczenie do robót zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami dotyczącymi prac szczególnie niebezpiecznych.

- Wykonawca zapewnia wszystkie narzędzia, urządzenia, materiały, sprzęt oraz środki niezbędne do realizacji usługi.

- Wykonawca będzie wykonywał prace będące przedmiotem umowy z należytą starannością, według uzgodnień z Zamawiającym oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego.

- Wykonawca będzie powierzał prace osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, poświadczone ważnymi świadectwami, a podczas prac na obiekcie u Zamawiającego zapewni stały nadzór nad pracownikami przez uprawnioną osobę.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy, obiekt na którym mają być prowadzone prace, a Wykonawca wyznaczy na czas prac: kierującego zespołem pracowników i pracownika wyznaczonego do obsługi sprzętu ratowniczego, pierwszej pomocy i asekuracji. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za organizację i bezpieczne przeprowadzenie robót odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji usługi zgodnie z Ustawą o Odpadach.

- Zamawiający zobowiązuje się do podejmowania decyzji bez zbędnej zwłoki w sprawach wymagających współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy.

§3

Realizacja/Odbiór prac

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo nieograniczonego sprawdzania zakresu i jakości prac.

- Odbiór prac na podstawie Protokołu Odbioru Robót, do którego zostanie dołączona dokumentacja powykonawcza.

§4

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Jako całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają kwotę:

…………………………..

(słownie: …………………………………………………………………..).

- Kwoty poszczególnych przeglądów:

2.1. Pierwszy przegląd: …………………….

2.2. Drugi przegląd: ………………………..

2.3. Trzeci przegląd: ………………………

2.4. Czwarty przegląd: ………………………………….

- Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem etapami, po zakończeniu każdego przeglądu na konto Wykonawcy podane na wystawionej fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony Protokół Odbioru Robót po każdym wykonanym przeglądzie.

- Fakturę należy wystawić na ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział PGNiG w Odolanowie, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, NIP: 774-000-14-54 i wysłać na adres: ORLEN SA – Oddział Centralny PGNiG w Warszawie ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, bądź efakturę na adres e-mail: efaktura@pgnig.pl

- Wykonawca może wysłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem wybranego Brokera PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) dostępnego na stronie www.efaktura.gov.pl

- Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna zawierać dane wymagane przepisami o podatku od towarów i usług oraz dane zawierające:

7.1. Informacje dotyczące odbiorcy płatności.

7.2. Wskazanie umowy / zamówienia.

7.3.	Kod PKWiU/CN przedmiotu umowy.

7.4. 	Imię i nazwisko osoby, wskazanej przez Zamawiającego w § 5 ust 4.1 umowy.

8.	Doręczenie Zamawiającemu faktury niespełniającej wymogów określonych prawem ogólnie obowiązującym lub wymogów określonych umową zawiesza obowiązek jej płatności do czasu doręczenia faktury prawidłowej, czas zawieszenia płatności nie stanowi opóźnienia Zamawiającego w spełnieniu świadczenia.

9.	Przelew wierzytelności przez Wykonawcę na podmioty trzecie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

§5

Odpowiedzialność

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na majątku Zamawiającego, w związku z przebywaniem na terenie Zamawiającego i realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności za skutki zaniedbań, z wyłączeniem siły wyższej i przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od wszelkich ryzyk związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy na kwotę adekwatną do wartości przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego to ubezpieczenie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji na  wymienione membrany w ramach pierwszego przeglądu oraz 6 - miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę po zakończeniu każdego przeglądu, liczonej od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Robót.

- Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy są:

- Ze strony Zamawiającego: …………………………………………

- Ze strony Wykonawcy: ………………………………...

§6

Termin obowiązywania umowy

- Wymagane terminy realizacji przeglądów (co 6 miesięcy):

  - Pierwszy przegląd: luty 2025 r.

  - Drugi przegląd: sierpień 2025 r.

  - Trzeci przegląd: luty 2026 r.

  - Czwarty przegląd: sierpień 2026 r.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin rozpoczęcia prac z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

- Umowa wygasa po wypełnieniu przez Strony wszystkich obowiązków z niej wynikających.

- Umowa może ulec rozwiązaniu w wyniku porozumienia Stron.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje postanowień umowy. Prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do 31.08.2026 r.

- Rozwiązanie (wypowiedzenie/odstąpienie) umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

§7

Bezpieczeństwo

- Prace będą prowadzone w sąsiedztwie czynnych urządzeń i instalacji pracujących pod napięciem i pod ciśnieniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad osobami zaangażowanymi przez siebie do realizacji przedmiotu umowy, a przebywającymi na obiekcie Zamawiającego; egzekwowania od nich przestrzegania przepisów BHP, p.poż. i porządkowych, oraz procedur i instrukcji Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązujących na terenie Zamawiającego i związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wymagania „Ogólnych zasad bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców PGNiG SA” wraz z dokumentami związanymi. Wykonawca, niezwłocznie po podpisaniu umowy, zobowiązany jest wypełnić oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, pracownicy Wykonawcy realizujący zadanie, przejdą szkolenie BHP i ppoż. w zakresie zagrożeń mogących wystąpić podczas prowadzenia robót. Szkolenia odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 8 w siedzibie Zamawiającego. Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu wykaz pracowników biorących udział w szkoleniu BHP oraz wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pracowników wykonujących prace, na drukach Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wymagań dot. ochrony środowiska, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 3.

- Zamawiający stosuje zintegrowany system zarządzania i zastrzega sobie prawo do stosowania wymagań stosownych norm (PN ISO 9001, PN ISO 14001, PN-ISO 45001) w stosunku do Wykonawcy.

- W przypadku naruszania przez Wykonawcę przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy (ze skutkami opisanymi w §8 ust.1.3.).

§8

Skutki niewykonania

- Strony ustalają możliwość naliczenia kar umownych z następujących tytułów:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust 1 - za każdy dzień zwłoki.

- Za jednostronne odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających odstępującego, jest on zobowiązany zapłacić drugiej stronie kary umowne w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy kara nie pokrywa poniesionej szkody.

- Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.

- Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Kwoty kar umownych określone w niniejszej umowie będą obliczane jako procent od wynagrodzenia bez podatku VAT (określonego w §4 ust.1).

§9

Siła wyższa

      - Strony nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą.

      - W wypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej termin wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy ulega przesunięciu przez okres utrzymywania się stanu Siły Wyższej.

      - Za Siłę Wyższą uznaje się nieprzewidziane i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, które występują niezależnie od woli Stron po zawarciu niniejszej Umowy (a którym strona nie będzie mogła zapobiec przy zastosowaniu należytej staranności) udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań Umowy jak np. pożar, epidemie lub pandemie chorób, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, powstanie embarga lub zarządzenia władz.

      - Strona dotknięta działaniem „Siły Wyższej” jest zobowiązana do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony.

      - Każda ze Stron powołująca na siłę wyższą w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy winna drugiej stronie przedłożyć wiarygodne dowody potwierdzające okoliczności na które się powołuje o których mowa w ustępie 3, niniejszego paragrafu - umożliwiając  weryfikację zgłoszonych dowodów.

§10

Ochrona informacji

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych  bezpośrednio lub pośrednio przez Zamawiającego (w jakiejkolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej), a także informacji uzyskanych przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio Zamawiającego, spółek z Grupy Kapitałowej Zamawiającego lub ich kontrahentów, w tym treści niniejszej umowy. Strony przyjmują, że informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, co do których Zamawiający, jako podmiot uprawniony do korzystania z ww. informacji i rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, przekazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu lub uzyskane przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie negocjowania, zawarcia i wykonywania niniejszej umowy należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba że w chwili przekazania, osoba przekazująca określi na piśmie lub w formie elektronicznej odmienny, od określonego powyżej, charakter takich informacji.

- Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 powyżej, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji:

  - Ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy i zgodne z tą umową lub

  - Informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez Zamawiającego lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie lub

  - Wykonawca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca, niezwłocznie pisemnie poinformuje Zamawiającego o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje Zamawiającego co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji lub

  - Zamawiający wyraził Wykonawcy pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez Zamawiającego sposób.

- Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z niniejszą umową i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji. Wykonawca nie będzie, w szczególności kopiował lub utrwalał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez Wykonawcę niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej rozciąga się również na pracowników Wykonawcy i inne osoby, w tym w szczególności audytorów, doradców i podwykonawców, którym Wykonawca udostępni takie informacje. Wykonawca zobowiązany jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach, co najmniej takich jak określone w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność o której mowa w ust. 8.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, przesłać Zamawiającemu listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem Wykonawcy uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie traktowane jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 8.

- Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania niniejszej umowy, jak również w okresie 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych. Jeżeli mimo upływu, wskazanego w zdaniu poprzednim, okresu ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa, informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o wewnętrzne regulacje lub decyzje Zamawiającego lub w oparciu o szczególne przepisy prawa, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, o przedłużeniu okresu ochrony, o dodatkowy wskazany przez Zamawiającego okres (nie dłuższy jednak niż 10 lat), na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyższym nastąpi przed wygaśnięciem 10-cio letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 dni przed zakończeniem obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych niniejszej umowy.

- Nie później niż w terminie 3 dni po upływie okresu ochrony o, którym mowa w ust. 6 powyżej Wykonawca oraz wszelkie osoby, którym Wykonawca przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa zobowiązane są zwrócić Zamawiającemu lub zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające.

- W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Wykonawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w niniejszej umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień Zamawiającego określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Zamawiającym, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy, w tym także członków organów Wykonawcy, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Wykonawcę - których dane osobowe udostępnione zostały Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom odpowiedniej klauzuli informacyjnej, zgodnie ze wzorami zawartymi w Załączniku nr 5 do niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.

§11

Postanowienia końcowe

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez obie Strony.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają adekwatne przepisy
kodeksu cywilnego, a ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego w Odolanowie.

- Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy a Wykonawca oświadcza, że posiada status………… (mikro/małego/ średniego/dużego) przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Orlen S.A. jest uprawniona do przeniesienia wszelkich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w całości lub w części na podmiot zależny tj. Orlen Upstream Polska sp. z o. o. albo inny podmiot zależny Orlen S.A. na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

§12

Załączniki

Następujące Załączniki stanowią integralną część Umowy:

- Opis Przedmiotu Zamówienia.

- Oferta Wykonawcy.

- Wymagania dot. ochrony środowiska.

- Ogólne zasady bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców wraz z Oświadczeniem Wykonawcy.

- Klauzule informacyjne.

- Klauzula antykorupcyjna i sankcyjna.

ZAMAWIAJĄCY:				                   	WYKONAWCA: