Wymagania dotyczące sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac rekultywacyjnych dla zadania geologicznego pn. „Przemyśl-10”

- Termin realizacji zamówienia:

- Rozpoczęcie prac: IV KWARTAŁ 2026 R.

- Czas realizacji zamówienia do 75 dni – wymagany nadzór ciągły z codziennym stawiennictwem na placu budowy oraz każdorazowym wpisem w Dzienniku Budowy. Rozpoczęcie nadzoru następuje od dnia protokolarnego przekazania terenu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, który jest równoważny z dniem rozpoczęcia prac rekultywacyjnych przez Wykonawcę.

- Lokalizacja prowadzenia robót:

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, m. Przemyśl, działki nr ewid: 192/2, 193 obręb 206.

- Prace rekultywacyjne obejmują:

Rozbiórkę placu wiertni oraz zjazdu z drogi krajowej, rekultywację terenu oraz wykonanie remontu drogi dojazdowej do odwiertu. Dane techniczne wraz z zakresem prac Wykonawcy prac budowlanych Inspektor nadzoru inwestorskiego otrzyma 
w dniu protokolarnego przekazania terenu do wykonywania nadzoru w formie papierowej.

- Zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego:

4.1. 	Osobą wskazaną do kontaktu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oprócz przedstawiciela Zamawiającego będzie Kierownik Budowy ze strony Wykonawcy robót budowlanych lub osoba przez niego wskazana przebywająca stale na lokalizacji prowadzenia prac.

4.2. 	Codzienna wizyta Inspektora nadzoru musi być odnotowana w dzienniku budowy dostępnym na placu budowy u kierownika lub zastępcy kierownika prac.

4.3. 	Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno- budowlanymi.

4.4. Uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania, których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego.

4.5. 	Współpraca z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów.

4.6. 	Pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie 
i ewentualnych trudnościach w ich realizacji – raporty codzienne lub w obejmujący inny czasookres określony według potrzeb inwestora.

4.7. 	Weryfikacja dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorów częściowych, odbiorów procentowego zaawansowania robót, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego), w tym m. in.: atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp., sprawdzania obmiarów wykonanych robót i protokołów oraz kontrola materiałów 
i urządzeń przed ich wbudowaniem.

4.8. 	Sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołu odbioru w zakresie wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez Wykonawcę faktur z umową, kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami częściowymi, odbiorami procentowego zaawansowania robót, odbiorami robót zanikających 
i ulegających zakryciu, odbiorem końcowym oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót.

4.9. 	Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

4.10. 	Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

4.11. 	Udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję.

4.12. 	Uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych – cen jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń,

4.13.  Nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych.

4.14. Uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego w przeglądach obiektu zrealizowanego w ramach inwestycji, w tym sporządzanie ewentualnych protokołów ujawnionych wad i usterek.

4.15.  	Nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp.

4.16. 	Zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy.

4.17. 	Żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę lub wpuszczonych na teren budowy przez wykonawcę.

4.18. 	Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę na placu budowy

4.19. 	Zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę.

4.20.   Zgłaszanie wykonawcy zaistniałych wad i ustalenie terminów ich usuwania.

4.21.   Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad i poświadczenie ich wykonania.

4.22. 	Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienie wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru.

4.23. 	Monitorowaniu zużycia materiałów oraz powstawania i utylizacji produktów ubocznych, występujących podczas realizacji.

4.24.    Bieżącym (dziennym), szczegółowym raportowaniu wykonywania prac;

4.25. 	Inspektor nadzoru może zasugerować wstrzymanie prac ze względu na złe warunki, jednakże wstrzymanie prac może nastąpić po uzgodnieniu 
z przedstawicielem Zamawiającego.

4.26. 	Inspektor nadzoru potwierdzi codzienne, właściwe wykonywanie robót 
z podziałem na etapy wpisem do dziennika budowy.

4.27. 	Ze względu na brak biura budowy w miejscu realizacji inwestycji, Inspektor nadzoru może pisać raporty oraz prowadzić korespondencję e-mailową 
z Zamawiającym oraz Wykonawca robót z dowolnego miejsca umożliwiającego te czynności.

4.28. 	Inne zadania wynikające z przepisów prawa.

Zamawiający realizuje przyjętą, opublikowaną i udostępnioną publicznie Politykę Energetyczną poprzez wspieranie działań dla zakupu energooszczędnych produktów i usług, oraz projektów na rzecz poprawy wyniku energetycznego

- Sposób przygotowania oferty cenowej i rozliczenia.

| L.p. | Element rozliczeniowy | Szacowana liczba dni | Stawka jednostkowa /netto zł/dzień/ | Wartość netto | Stawka VAT /%/ | Cena (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C = A x B | D | E = C + C x D |
| 1 | Prowadzenie nadzoru | 75 |  |  |  |  |

WAŻNE: Podana ilości szacowanych dni do prowadzenia nadzoru ma charakter orientacyjny, na etapie realizacji zadania może ulec zmianie.

Stawka jednostkowa netto x 75 dni = wartość netto

Zamawiający realizuje przyjętą, opublikowaną i udostępnioną publicznie Politykę Energetyczną poprzez wspieranie działań dla zakupu energooszczędnych produktów 
i usług, oraz projektów na rzecz poprawy wyniku energetycznego.

Sporządził:

Załączniki:

- Wzór dziennego raportowania prac

- Wzór Raport z kontroli BHP Inspektora Nadzoru