|  | L.p. | Element rozliczeniowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I ETAP - OPIEKA PIELĘGNACYJNA |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiana nasadzeń, opieka pielęgnacyjna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Usunięcie obumarłych nasadzeń, przygotowanie gleby do ponownych nasadzeń - wyoranie pasów w odpowiednich odległościach zgodnie z planem nasadzeń dla dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, klon polny, olcha szara (Załącznik nr 1) - po stwierdzeniu obumarcia w trakcie opieki pielęgnacyjnej | 130 szt. |  |  |  |
|  | 2 | Zakup materiału sadzeniowego wraz z transportem na lokalizację i dołowanie dąb szypułkowy – min. obwód pnia drzewa 12 cm na wysokości 100 cm | 50 szt. |  |  |  |
|  | 3 | Zasadzenie powierzchni materiałem sadzeniowym (50 sztuk - dąb szypułkowy) zgodnie z planem nasadzeń (Załącznik nr 1) | 50 szt. |  |  |  |
|  | 4 | Zakup materiału sadzeniowego wraz z transportem na lokalizację i dołowanie dąb bezszypułkowy – min. obwód pnia drzewa 12 cm na wysokości 100 cm | 50 szt. |  |  |  |
|  | 5 | Zasadzenie powierzchni materiałem sadzeniowym (50 sztuk dąb bezszypułkowy ) zgodnie z planem nasadzeń (Załącznik nr 1) | 50 szt. |  |  |  |
|  | 6 | Zakup materiału sadzeniowego wraz z transportem na lokalizację i dołowanie klon polny – min. obwód pnia drzewa 12 cm na wysokości 100 cm | 15 szt. |  |  |  |
|  | 7 | Zasadzenie powierzchni materiałem sadzeniowym (15 sztuk - klon polny ) zgodnie z planem nasadzeń (Załącznik nr 1) | 15 szt. |  |  |  |
|  | 8 | Zakup materiału sadzeniowego wraz z transportem na lokalizację i dołowanie olcha szara – min. obwód pnia drzewa 12 cm na wysokości 100 cm | 15 szt. |  |  |  |
|  | 9 | Zasadzenie powierzchni materiałem sadzeniowym (15 sztuk – olcha szara ) zgodnie z planem nasadzeń (Załącznik nr 1) | 15 szt. |  |  |  |
|  | 10 | Przygotowanie Protokołu Odbioru nasadzeń uzupełniających | 1 protokół |  |  |  |
| II ETAP – WERYFIKACJA PIELĘGNACJI I ODBIÓR KOŃCOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena żywotności, odbiór końcowy |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | 11 | Ocena żywotności i przygotowanie nasadzeń zastępczych do odbioru końcowego | 1 szt. |  |  |  |
|  | 12 | Przygotowanie protokołu końcowego (dokumentacji wraz ze zdjęciami pielęgnacji) do odbioru końcowego opieki pielęgnacyjnej - rok 2026 | Protokół końcowy w roku 2026 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |