ZAŁOŻENIA TECHNICZNE DLA PRAC ZWIĄZANYCH 
Z WYKONANIEM NASADZEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH I  OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH W ZWIĄZKU 
Z REALIZACJĄ ODWIERTU TARNÓW -82 K

CZĘŚĆ OPISOWA

# Opis przedmiotu zamówienia.

### Przedmiot zamówienia dotyczy prac związanych z wykonaniem nasadzeń uzupełniających i opieki pielęgnacyjnej nasadzeń zastępczych w związku 
z realizacją odwiertu Tarnów - 82 K.

### Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiecie tarnowskim, gminie Tarnów, ul. Komunalna, działka nr 86/3, obręb 72.

- Termin rozpoczęcia prac – kwiecień / maj 2026 roku

### Ofertę należy skalkulować w oparciu o poniższe ilości elementów rozliczeniowych w poszczególnych etapach:

|  | L.p. | Element rozliczeniowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| I ETAP - OPIEKA PIELĘGNACYJNA |  |  |  |  |
| Wymiana nasadzeń, opieka pielęgnacyjna |  |  |  |  |
|  | 1 | Usunięcie obumarłych nasadzeń, przygotowanie gleby do ponownych nasadzeń - wyoranie pasów w odpowiednich odległościach zgodnie z planem nasadzeń dla dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, klon polny, olcha szara (Załącznik nr 1) - po stwierdzeniu obumarcia w trakcie opieki pielęgnacyjnej | 130 szt. |
|  | 2 | Zakup materiału sadzeniowego wraz z transportem na lokalizację i dołowanie dąb szypułkowy – min. obwód pnia drzewa 12 cm na wysokości 100 cm | 50 szt. |
|  | 3 | Zasadzenie powierzchni materiałem sadzeniowym (50 sztuk - dąb szypułkowy) zgodnie z planem nasadzeń (Załącznik nr 1) | 50 szt. |
|  | 4 | Zakup materiału sadzeniowego wraz z transportem na lokalizację i dołowanie dąb bezszypułkowy – min. obwód pnia drzewa 12 cm na wysokości 100 cm | 50 szt. |
|  | 5 | Zasadzenie powierzchni materiałem sadzeniowym (50 sztuk dąb bezszypułkowy ) zgodnie z planem nasadzeń (Załącznik nr 1) | 50 szt. |
|  | 6 | Zakup materiału sadzeniowego wraz z transportem na lokalizację i dołowanie klon polny – min. obwód pnia drzewa 12 cm na wysokości 100 cm | 15 szt. |
|  | 7 | Zasadzenie powierzchni materiałem sadzeniowym (15 sztuk - klon polny ) zgodnie z planem nasadzeń (Załącznik nr 1) | 15 szt. |
|  | 8 | Zakup materiału sadzeniowego wraz z transportem na lokalizację i dołowanie olcha szara – min. obwód pnia drzewa 12 cm na wysokości 100 cm | 15 szt. |
|  | 9 | Zasadzenie powierzchni materiałem sadzeniowym (15 sztuk – olcha szara ) zgodnie z planem nasadzeń (Załącznik nr 1) | 15 szt. |
|  | 10 | Przygotowanie Protokołu Odbioru nasadzeń uzupełniających | 1 protokół |
| II ETAP – WERYFIKACJA PIELĘGNACJI I ODBIÓR KOŃCOWY |  |  |  |  |
| Ocena żywotności, odbiór końcowy |  |  |  |  |
| II. | 11 | Ocena żywotności i przygotowanie nasadzeń zastępczych do odbioru końcowego | 1 szt. |
|  | 12 | Przygotowanie protokołu końcowego (dokumentacji wraz ze zdjęciami pielęgnacji) do odbioru końcowego opieki pielęgnacyjnej - rok 2026 | Protokół końcowy w roku 2026 |

Uzyskanie wymaganych pozwoleń i zgłoszeń potrzebnych do rozpoczęcia prac leżą po stronie Zamawiającego.

Zamawiający realizuje przyjętą, opublikowaną i udostępnioną publicznie Politykę Energetyczną poprzez wspieranie działań dla zakupu energooszczędnych produktów i usług, oraz projektów na rzecz poprawy wyniku energetycznego.

I ETAP

WYMIANA NASADZEŃ powinna być wykonana w okresie wczesnej wiosny 2026 zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej.

II ETAP

Prace ujęte w Etapie II zakończone zostaną przygotowaniem protokołu końcowego

(dokumentacji wraz ze zdjęciami) do odbioru końcowego opieki pielęgnacyjnej - rok 2026 zgodnie z decyzją nr 138/T/2020 z dnia 12.10.2020 r.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA I SCHEMATY

- ZAŁĄCZNIK NR 1 – PLAN NASADZEŃ

- WYCINEK MAPY TOPOGRAFICZNEJ 1:10 000 –  LOKALIZACJA MIEJSCA NASADZEŃ