Olsztyn, 16.02.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Usługa usuwania zbędnej roślinności przy obiektach inżynieryjnych na terenie kolejowym znajdującym się przy linii nr 353 Poznań – Skandawa na odcinku Jabłonowo – Iława - Olsztyn

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie.

d:

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował: Marian Macias

……………………………….

Data, podpis

Spis treści:

- Opis przedmiotu zamówienia ………………………………..………………...3

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia……..3

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia ………………..….…………….. 4

- Przekazanie terenu wykonywania Usługi …………………..……………….. 4

- Wymagania dotyczące personelu wykonawcy ………………….….………. 5

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania usługi …………………………5

- Ochrona przeciwpożarowa …………………………………..……………….. 5

- Bezpieczeństwo i higiena pracy …………………………….………………... 5

- Odbiory usługi ………………..…………………………..……….……………. 6

- Spis załączników…………………………………………………………….…...6

- Opis przedmiotu zamówienia oraz terminy wykonania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu wraz z wygrabieniem i utylizacją zbędnej roślinności porastającej tereny kolejowe przy linii kolejowej nr 353 na odcinku linii: Jabłonowo – Iława - Olsztyn. Usługą objęte będą tereny obejmujące obiekty inżynieryjne o łącznej powierzchni:
31 448 m2 na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie, Sekcji Eksploatacji w Olsztynie i Działdowie. Szczegółowy wykaz terenów przeznaczonych do wykonania usługi zawarty jest w załączniku nr 1 do OPZ.

Termin realizacji usługi:

I etap  45 dni – 15.05 - 30.06.2026 r.

II etap  45 dni – 01.09 – 15.10.2026 r.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

  - Wykonawca usługi jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac zgodnie ze specyfikacją techniczną i poleceniami Naczelnika Sekcji Eksploatacji w Olsztynie i Działdowie lub uprawnionego przez niego pracownika.

  - Wykonywanie prac objętych usługą polegać będzie na:

- usuwaniu zbędnej roślinności zlokalizowanej na nasypach, wykopach oraz rowach odwodnieniowych do granicy PKP przy obiektach inżynieryjnych;

- poprzez zbędną roślinność rozumie się przede wszystkim rośliny jednoroczne jak i wieloletnie typowe dla łąk, pastwisk takie jak trawy, chwasty a także krzewy, czy drobne drzewka o obwodzie pnia nie przekraczającym 20 cm mierzonym na wysokości 10 cm od powierzchni gruntu;

- przez usunięcie zbędnej roślinności uważa się jej ścięcie do maksymalnej wysokości 10 cm nad powierzchnią gruntu, minimalnej 5 cm;

- usunięciu z terenu objętego koszeniem wszystkich odpadów komunalnych takich jak puszki metalowe, szklane i plastikowe butelki, odpady foliowe itp., a następnie przekazanie ich podmiotom wyspecjalizowanym w ich utylizacji na koszt Wykonawcy;

- po zakończeniu wykaszania Wykonawca uporządkuje teren poprzez wygrabienie resztek ściętej roślinności, oczyszczenie pokrytych pokosem betonowych elementów obiektów, zebranie roślinności z terenów kolejowych oraz ich utylizację na własny koszt.

  - Uwagi ogólne dotyczące wykonania zadań:

- nie dopuszcza się usuwania roślinności objętej ochroną na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także drzew i krzewów dla których wymagane jest uzyskanie zgody właściwych organów na ich usunięcie;

- w związku ze specyfiką terenów kolejowych Zamawiający nie zapewnia dojazdu sprzętem mechanicznym do wszystkich miejsc realizacji usługi z wykorzystaniem terenów kolejowych. Przy planowaniu realizacji usługi należy uwzględnić ich wykonanie na gruncie podmokłym.

- w celu ułatwienia dojazdu lub usprawnienia wykaszania w miejscach objętych zakresem umowy Wykonawca może wyciąć krzewy, odrosty oraz samosiejki poprzez ucięcie ich pni i łodyg równo z gruntem. Wykonawca zutylizuje na własny koszt ściętą roślinność. W przypadku wystąpienia wiatrołomów, wywrotów na terenie przeznaczonym do usuwania roślinności, Wykonawca przesunie je w miejsce wyznaczone przez przedstawiciela Zamawiającego, w którym powalone drzewa nie będą utrudniać ruchu kolejowego;

- jeżeli w trakcie wykonywania usługi wystąpi konieczność poruszania się po terenie leśnym, bądź też prywatnym, Wykonawca we własnym zakresie wystąpi do właściwego zarządcy bądź właściciela o zgodę na poruszanie się na tym obszarze;

- materiały i sprzęt niezbędny do wykonania usługi zapewnia Wykonawca. Do koszenia traw porastających nasypy, wykopy i miejsca trudnodostępne ze względu na znaczne nachylenie stoku wskazane jest zastosowanie ręcznej kosiarki oraz wyposażenie się w antypoślizgowe raki na buty. Sprzęt przeznaczony do koszenia powinien spełniać wszelkie wymagane normy oraz być sprawny.

  - Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z warunkami miejscowymi w lokalizacji usługi na terenie objętym umową przed złożeniem oferty celem uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Koszty przeprowadzenia wizji w terenie ponosi Wykonawca.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Realizacja zadania przedmiotu zamówienia będzie prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie torów czynnych linii kolejowej;

  - Realizacja zadania przedmiotu zamówienia ze względu na bezpieczeństwo ruchu pociągów musi być prowadzona pod nadzorem pracownika Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie;

  - Potrzebę nadzoru należy zgłosić we właściwej Sekcji Eksploatacji zarządzającej danym odcinkiem linii kolejowej( km 199,630 – 272,632 Sekcja Eksploatacji Działdowo; km 272,632 – 295,810 Sekcja Eksploatacji Olsztyn)- co najmniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem wykonania usługi;

  - Nie dopuszcza się zmian w organizacji ruchu pociągów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;

  - Wykonawca ma prawo do korzystania przy wykonywaniu prac związanych z realizacją umowy z pasów przeciwpożarowych jako dróg dojazdowych, po uzgodnieniu z właściwym terytorialnie Nadleśnictwem;

  - Termin realizacji przedmiotu zamówienia – przewidziano 45 dni na każdy etap wykonania usługi.

- Przekazanie terenu do wykonywania Usługi:

Przekazanie Wykonawcy terenu wykonywania Usługi nastąpi po zawarciu Umowy, w terminie najpóźniej 2 dni przed terminem ich rozpoczęcia. Przekazanie terenu wykonywania Usługi zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania.

Przez podpisanie protokołu przekazania terenu wykonywania Usługi Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do wykonywania danych Usług.

Wykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania terenu wykonywania Usługi, 
aż do chwili odbioru ostatecznego, ponosi odpowiedzialność za:

- roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Usługi oraz jej efektów) oraz teren wykonywania Usługi, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, w szczególności na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z materiałami 
i urządzeniami dostarczonymi na teren wykonywania Usługi - z chwilą ich dostarczenia na ten teren;

- szkody powstałe w związku z Robotami lub innymi czynnościami objętymi przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza terenem wykonywania Usługi w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy.

W komisji przekazania terenu wykonywania Usługi udział biorą Zamawiający i Wykonawca. W czasie komisyjnego przekazania terenu wykonywania Usługi:

- ustala się szczegółowo organizację usługi w oparciu o wymagania i warunki Zamawiającego ustalone w Umowie, warunki i uzgodnienia dokonane z władzami samorządowymi, inspektoratami, zarządcami dróg kołowych i infrastruktury nie kolejowej;

- ustala się lokalizacje terenu oraz przeszkód, utrudnień dla wskazanej przez Wykonawcę technologii wykonania usługi;

- uszczegóławia się istotne warunki logistycznego zabezpieczenia budowy: BHP ludzi w miejscach pracy, zwłaszcza w pobliżu czynnych torów.

- Wymagania dotyczące personelu wykonawcy

##### Wszyscy pracownicy biorący udział w procesie realizacji przedmiotu zamówienia powinni posiadać wszystkie wymagane instrukcjami PKP PLK S.A. oraz przepisami odrębnymi: badania, egzaminy, uprawnienia, które są wymagane przy realizacji usługi na poszczególnych stanowiskach, zarówno roboczych jak i kierowniczych.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania usługi

Wykonawca w okresie trwania umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego usługi, zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia i innych,  wynikających ze skażenia, hałasu lub z innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, aby nie powodować zanieczyszczeń  środowiska naturalnego, zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;

- możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji usługi norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

- Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca przestrzegać będzie postanowień przepisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny podręczny sprzęt gaśniczy, wymagany przez odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pożarem, którego przyczyną był sposób prowadzenia robót, lub personel Wykonawcy.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji usługi, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek dopilnować, aby podczas wykonywania prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych, pracownicy przestrzegali przepisów BHP. Szczegółowe warunki BHP, jakie należy przestrzegać przy realizacji usługi, są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. nr 47) oraz w [Id-1].

- Odbiory usługi

### Roboty podlegają odbiorowi zarówno po I, jak i II etapie, dokonywanemu przez nadzór z ramienia Zakładu Linii Kolejowych, przy udziale Wykonawcy po wykonaniu usuwania roślinności.

Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę całości usługi będącej przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zakończeniu usuwania zbędnej roślinności. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej. Odbiór poszczególnych etapów i końcowy zostanie dokonany w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowości do odbioru. Wykonawca zawiadamia o gotowości do odbioru etapów i końcowego nie później niż w dniu w którym upływa termin zakończenia wykonania usługi. Odbiory będą dokonywane poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru ze strony Zamawiającego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz ze strony Wykonawcy przez upoważnione przez Wykonawcę osoby. Jeżeli powołana komisja ze strony Zamawiającego stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia wykonania usługi będącej przedmiotem odbioru Zamawiający może odmówić dokonania tej czynności, uzasadniając w protokole odmowę. Zamawiający jest również uprawniony do odmowy przyjęcia usługi objętej danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, 
w tym nieprawidłowości, które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem. W takim przypadku Strony ustalą nowy termin przeprowadzenia ponownego odbioru. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron a także zostanie podpisany przez osoby biorące udział w odbiorze, a w jego treści zostanie zawarte oświadczenie Zamawiającego odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia usługi objętej danym odbiorem.

10. Załączniki:

- Szczegółowy wykaz terenów objętych usługą – Załącznik nr 1

- Harmonogram realizacji usługi – Załącznik nr 2