PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy

Dział Dróg Kolejowych

ul. Z. Augusta 1, 85 - 082 Bydgoszcz

T: + 48 52 518 3449

alicja.dzierbicka@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Bydgoszcz, 03.02.2026

IZ13DO.505.5.2026.KS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Wykonanie oznakowania poziomego (pasów akustyczno – wibracyjnych) na dojazdach do przejazdów kolejowo – drogowych.

Zamawiający:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zarejestrowana w KRS pod nr 0000037568 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, NIP: 113-23-16-427, REGON 017319027

reprezentowany przez 
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 1; 85-082 Bydgoszcz.

Rodzaj zamówienia: Usługi

Kod CPV: 45233221-4

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Miejsce realizacji zamówienia	8

4.	Harmonogram realizacji zamówienia	8

5.	Parametry świadczonych usług	8

6.	Specyfikacja techniczna	8

7.	Wymagania prawne	9

8.	Termin i warunki gwarancji	9

9.	Sposób płatności	9

10.	Kary umowne	10

11.	Prawo opcji	10

12.	Podwykonawcy	10

13.	Zamówienia podobne	10

14.	Uwagi końcowe	11

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zarejestrowana w KRS pod nr 0000037568 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, NIP: 113-23-16-427, REGON 017319027, reprezentowany przez Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 1; 85-082 Bydgoszcz.

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Opis przedmiotu Zamówienia:

Opracowanie stałej organizacji ruchu w obrębie przejazdu kolejowo - drogowego, opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, uzgodnienie z zarządcą drogi terminu wykonania oznakowania, pisemne poinformowanie zarządcy ruchu, zarządcy drogi i policji o wprowadzeniu nowej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania poziomego na dojazdach do przejazdu kolejowo - drogowego (pasów akustyczno - wibracyjnych), zlokalizowanych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy.

Wykonanie oznakowania poziomego (pasów akustyczno – wibracyjnych) na dojazdach do 10 sztuk przejazdów kolejowo – drogowych.

| Nr linii | Nazwa linii | Lokalizacja przejazdu (km linii) | Kategoria przejazdu | Numer drogi | Kategoria drogi | Trasa drogi | Zarządca drogi | Warunki wykonania oznakowania poziomego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Kutno – Piła Główna | 24,333 (bez opracowania projektów stałej organizacji ruchu) | D | 191431C | gminna | Walentowo – Kobyla Łąka - Stawęcin | Urząd Miejski Lubień Kujawski | odnowić oznakowanie na długości 45 m z obu stron przejazdu |
| 18 | Kutno – Piła Główna | 47,285 (bez opracowania projektów stałej organizacji ruchu) | D | 190519C | gminna | m. Warząchewka Nowa | Urząd Gminy Włocławek | odnowić oznakowanie na długości 45 m z obu stron przejazdu |
| 27 | Nasielsk – Toruń Wschodni | 28,492 (bez opracowania projektów stałej organizacji ruchu) | D | 3057W | powiatowa | m. Płońsk | Powiatowy Zarząd Dróg Płońsk | odnowić oznakowanie na długości 45 m z obu stron przejazdu |
| 27 | Nasielsk – Toruń Wschodni | 44,245 | D | 3024W | powiatowa | m. Mystkowo | Powiatowy Zarząd Dróg Płońsk | wykonać oznakowanie na długości 25 m z obu stron przejazdu |
| 33 | Kutno - Brodnica | 119,476 (bez opracowania projektów stałej organizacji ruchu) | D | 1837C | powiatowa | m. Starorypin | Zarząd Dróg Powiatowych Rypin | odnowić oznakowanie na długości 45 m z obu stron przejazdu |
| 201 | Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port | 55,015 | C | 1036C | powiatowa | m. Lubania-Lipiny | Powiatowy Zarząd Dróg Świecie | wykonać oznakowanie na długości 25 m z obu stron przejazdu |
| 206 | Inowrocław Rąbinek - Żnin | 15,386 (bez opracowania projektów stałej organizacji ruchu) | D | 2374C | powiatowa | m. Piechcin | Zarząd Dróg Powiatowych Żnin | odnowić oznakowanie na długości 25 m z prawej strony przejazdu |
| 208 | Działdowo - Chojnice | 60,994 (bez opracowania projektów stałej organizacji ruchu) | D | 1822C | powiatowa | m. Kruszyny Szlacheckie | Zarząd Dróg Powiatowych Brodnica | odnowić oznakowanie na długości 45 m z obu stron przejazdu |
| 208 | Działdowo - Chojnice | 71,148 (bez opracowania projektów stałej organizacji ruchu) | D | 1815C | powiatowa | m. Konojady | Zarząd Dróg Powiatowych Brodnica | odnowić oznakowanie na długości 25 m z prawej strony przejazdu i na długości 45 m z lewej strony przejazdu |
| 215 | Laskowice Pomorskie - Bąk | 16,956 | D | 030108C | gminna | Osie - Jaszcz | Urząd Gminy Osie | wykonać oznakowanie na długości 45 m z obu stron przejazdu |

- Zakres  opracowania

Celem  opracowania  jest  określenie  zakresu oznakowania poziomego przejazdów kolejowo - drogowych, kolejności  wykonywania  oznakowania  oraz  sposobu  zapewnienia  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia. Celem wykonania oznakowania poziomego przed przejazdami kolejowo-drogowymi jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

w  z a k r e s i e  opracowania projektu stałej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu na czas robót:

Projekty wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem, należy wykonać dla każdego przejazdu kolejowo - drogowego oddzielnie, w ilości 2 egzemplarzy projektu organizacji stałej organizacji ruchu i 2 egzemplarzy projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas robót. Dodatkowo do każdego projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy dołączyć płytę CD z zapisem danego projektu z zatwierdzeniem zarządcy ruchu w wersji elektronicznej, w formacie PDF.

w  z a k r e s i e  wykonania poziomego oznakowania – linii spowalniających jazdę:

Znaki poziome – pasy akustyczno - wibracyjne należy wykonać zgodnie z opracowanymi projektami stałej organizacji ruchu, po pisemnym poinformowaniu zarządcy ruchu, zarządcy drogi i policji o wprowadzeniu nowej organizacji ruchu.

- Stan  istniejący

Droga na  dojazdach do wymienionych wyżej przejazdów kolejowo – drogowych wykonana z nawierzchni bitumicznej, gdzie na dojazdach są pasy akustyczno – wibracyjne wymagające odnowienia oprócz przejazdu kolejowo – drogowego w km 44,245 linii nr 27, km 55,015 linii nr 201, km 16,956 linii nr 215 gdzie droga na  dojazdach wykonana z nawierzchni bitumicznej bez pasów akustyczno – wibracyjnych.

- Stan  projektowany – oznakowanie dojazdów

Rysunek nr 1 - Projekt oznakowania dojazdu do przejazdu kolejowo-drogowego poziomymi liniami spowalniajacymi jazdę w odległości 25 m

Uwaga: Pierwsza linia 5 metrów od znaku pionowego B-20  lub od znaku poziomego P-12 ewentualnie P-16, jeżeli takie już istnieją na przejeździe. W przypadku braku znaków drogowych B-20, P-12, P-16 pierwsza linia 5 metrów od znaku pionowego G-3 lub G-4.

Rysunek nr 2 - Projekt oznakowania dojazdu do przejazdu kolejowo-drogowego poziomymi liniami spowalniajacymi jazdę w odległości 45 m

Uwaga: Pierwsza linia 5 metrów od znaku pionowego B-20  lub od znaku poziomego P-12 ewentualnie P-16, jeżeli takie już istnieją na przejeździe. W przypadku braku znaków drogowych B-20, P-12, P-16 pierwsza linia 5 metrów od znaku pionowego G-3 lub G-4.

- Technologia  wykonania  oznakowania

- oznakowanie grubowarstwowe profilowane lub strukturalne powodujące podczas najechania na linię powstanie efektu akustycznego (drgania przenoszone przez kierownicę) ostrzegającego kierujacego,

- czerwone linie o parametrach wskazanych na rys. nr  1 i rys. nr 2

- wysoki współczynnik odbaskowości,

- odpowiednia szorstkość zbliżona do szorstkości nawierzchni, na której są umieszczone,

- odporność na ścieranie i zabrudzenia (gwarancja 2 lata),

- do oznakowania poziomego można stosować tylko materiały atestowane,

- w razie konieczności możliwość łatwego usuwania bez pozostawiania śladów lub niszczenia nawierzchni jezdni.

# Miejsce realizacji zamówienia

Teren Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy.

# Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji Zamówienia: do 30.09.2026r.

# Parametry świadczonych usług

  - Wykonawca oświadcza, iż dysponuje sprzętem i narzędziami niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z zasadami określonymi 
w „Zasadach bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105” oraz zgodnie 
z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych.

  - Przy odbiorze końcowym Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu w wersji papierowej i elektronicznej.

# Specyfikacja techniczna

  - W specyfikacji technicznej należy uwzględnić warunki techniczne zawarte w Załaczniku nr 2 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki umieszczania ich na drogach” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w spawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

  - Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich robót.

  - Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o jego gotowości do odbioru na piśmie.

  - Wszystkie stosowane przez Wykonawcę materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane.

  - Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami, wiedzą i sztuką budowlaną.

# Wymagania prawne

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

- posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- posiada ubezpieczenie,

2.   Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty  następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

2)   pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu wykonawcy oświadczenia woli lub inne   oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt 1.

3)   referencje – 3 szt. wykonania usługi o podobnym zakresie o łącznej  wartości 100 tys. zł netto z ostatnich trzech lat.

# Termin i warunki gwarancji

Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, na okres 24 miesięcy.

# Sposób płatności

a. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w ciągu 30 dni od jej dostarczenia Zamawiającemu, a w przypadku Wykonawcy niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku..

b.    Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

c.  Wykonawca, który nie ma obowiązku wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)/rachunku, według swojego wyboru, dostarczy fakturę/rachunek z załącznikami w wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dopiskiem „FAKTURA” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń faktur) lub wyśle e-fakturę na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną wraz z załącznikami do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Przed wysłaniem pierwszej e-faktury Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1a do OWU, które zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiającego. W przypadku, gdy w okresie kiedy system KSeF nie jest obligatoryjny Wykonawca chciał dostarczać faktury poprzez ten system wymagane jest, aby przed dostarczeniem pierwszej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca podpisał i przekazał do potwierdzenia Zamawiającego oświadczanie, którego wzór stanowi Załącznik 1b do OWU. W okresie, gdy KSeF jest obligatoryjny nie jest wymagane przekazywanie oświadczenia, o którym mowa w poprzednim zdaniu.

d. Ilekroć Umowa zobowiązuje Wykonawcę do przesłania wraz z fakturą/rachunkiem załączników do faktury/rachunku a Wykonawca obowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), według swojego wyboru,  wyśle załączniki do faktur ustrukturyzowanych/rachunku, które nie mogą być przesłane w strukturze faktury, papierowo lub elektronicznie do właściwej komórki merytorycznej w jednostce organizacyjnej lub dostarczy załączniki w wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem „ZAŁĄCZNIKI DO FAKTURY” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń faktur) lub wyśle załączniki do faktury na adres efaktura@plk-sa.pl podając w tytule wiadomości numer ID KSeF dla danej faktury, której dotyczą, lub wyśle do Zamawiającego załączniki za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

W treści faktury należy wskazać numer Umowy i Zamówienia. Faktury należy przesyłać jedynie

z niezbędnymi załącznikami, potwierdzającymi odebranie przedmiotu faktury (protokół odbioru końcowego).

# Kary umowne

Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:

a.   W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Umowie, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Umowie.

b.   W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu usługi lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy w stosunku do terminu określonego w Umowie w wysokości 1 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Umowie, za każdy dzień opóźnienia.

c.   W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 2,0 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Umowie, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

d. w przypadku realizacji usługi niezgodnie z Umową – 10% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Umowie.

e.   W przypadku odmowy przez Wykonawcę udzielenia gwarancji na wykonane usługi 
w przypadku, o którym mowa w Umowie - w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Umowie.

Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku:

a.   Zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Umowy.

b.   Zmiany są konieczne ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy.

c.   Zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej Umowy.

# Prawo opcji

Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.

# Podwykonawcy

# Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia.

# Zamówienia podobne

Zamawiający nie przewiduje zamówień dodatkowych.

# Uwagi końcowe

- Przedmiot Zamówienia nie jest podzielony na zadania.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Tryb postępowania zakupowego: Zapytanie ofertowe.

- Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

- Umowa poufności - nie.

- Zapisy dot. własności intelektualnej - tak.

- Obowiązki Zamawiającego podczas wykonywania Umowy.

Zamawiający zobowiązuje się do:

- współdziałania z Wykonawca w celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją Umowy, a także do zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z Umową,

- odbioru usług należytej jakości,

- nieodpłatnego przeszkolenia wskazanych przez Wykonawcę pracowników z warunków miejscowych.