PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych

Dział ds. Automatyki i Telekomunikacji

ul. Zygmunta Augusta 1,85-082 Bydgoszcz

tel.  + 48 52 504 269 694

fax. + 48 52 518 33 52

iz.bydgoszcz@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Bydgoszcz, dnia 02-03-2026

Nr 	IZ13AT.2160.10.2026.MG.1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Remont blokady liniowej typu BP na szlaku Dziarnowo - Janikowo  w km 91,200 do km 95,400  linia kolejowa nr 353  Poznań Wschód – Skandawa”.

Zamawiający: PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Kod CPV: 45000000-7– Roboty budowlane

AKCEPTUJĘ

……………………………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

# Spis treści

1.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	1

Spis treści	2

1.	Wykaz użytych pojęć	4

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia:	4

3.	Rodzaj zamawianych robót remontowych	4

4.	Miejsce realizacji zamówienia	4

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	5

6.	Specyfikacja techniczna	7

7.	Wymagania prawne	7

8.	Termin i warunki gwarancji	7

9.	Sposób płatności	7

10.	Kary umowne	7

11.	Podwykonawcy	6

12.	Zamówienia podobne	8

13. Uwagi końcowe……………………………………………………………………………………….8

14.	Załączniki	8

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz

SRK – Sterowanie Ruchem Kolejowym, Urządzenia Sterowania Ruchem Kolejowym

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych istniejącej półsamoczynnej blokady liniowej typu BP na nowoczesną komputerową blokadę  półsamoczynną dwutorową, dwukierunkową, z kontrolą niezajętości szlaku w km od 91,200 do 95,400  linii kolejowej 353 Poznań Wschód – Skandawa na szlaku Janikowo - Dziarnowo. Zakres robót związanych z remontem blokady obejmuje również stację Janikowo od km 89,720 do km 91,200 i post. odg. Dziarnowo od km 95,400 do km 95,709.

# Rodzaj zamawianych robót remontowych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych istniejącej półsamoczynnej blokady liniowej typu BP na nowoczesną komputerową blokadę  półsamoczynną dwutorową, dwukierunkową, z kontrolą niezajętości szlaku w km od 91,200 do 95,400 linii kolejowej 353 Poznań Wschód – Skandawa na szlaku Janikowo - Dziarnowo. Zakres robót związanych z remontem blokady obejmuje również stację Janikowo od km 89,720 do km 91,200 i post. odg. Dziarnowo od km 95,400 do km 95,709.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

• Dokumentacji projektowej (Projektu Wykonawczego), niezbędnej do prawidłowego wykonania robót remontowych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Projekt wykonawczy (techniczny) urządzeń blokady liniowej należy opracować zgodnie z Rozdziałami 7 i 9 Wytycznych Ie-4.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji technicznej oraz wymaganiami Prawa. Zamawiający wymaga dokumentacji wysokiej jakości, zarówno pod względem merytorycznym jak i redakcyjnym

• Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w  ww. pkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu zadania.

Zakres niezbędnych do wykonania robót obejmuje:

- wykorzystanie istniejących kabli do czujników koła systemu zliczania osi na stacji Janikowo i na post. odg. Dziarnowo,

- montaż nowych głowic czujników koła systemu zliczania osi,

- podłączenie systemu zliczania osi, powiązanie ich z urządzeniami srk na posterunkach ruchu i włączenie nowej komputerowej półsamoczynnej, dwutorowej, dwukierunkowej blokady liniowej do urządzeń srk,

- sprawdzenie i uruchomienie nowej blokady liniowej z zabudowanym systemem kontroli niezajętości torów,

- przeszkolenie personelu obsługi na przyległych posterunkach ruchu w zakresie wprowadzonych zmian,

-  przekazanie urządzeń blokady liniowej do eksploatacji,

- demontaż dotychczasowej blokady liniowej.

Zamawiający zwraca uwagę, iż całość przedmiotu zamówienia powinna być wykonana zgodnie z niniejszą Specyfikacją techniczną, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, regulacjami Zamawiającego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

# Miejsce realizacji zamówienia

Linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Skandawa, szlak Janikowo - Dziarnowo

km 91,200 do km 95,400. Zakres robót związanych z remontem blokady obejmuje również stację Janikowo od km 89,720 do km 91,200 i post. odg. Dziarnowo od km 95,400 do km 95,709.

Teren sekcji eksploatacji ISE Inowrocław

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy

# Harmonogram realizacji zamówienia

- Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie przeprowadzone będzie w terminie:

do 30 listopada 2026 roku,

- Wykonawca sporządzi harmonogram prac na podstawie, którego zostanie sporządzony tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu pociągów.

# Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna załącznik nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.

# Wymagania prawne

Warunkiem udziału w postępowaniu zakupowym jest wykazanie przez Wykonawcę, że, posiada kompetencje i uprawnienia do wykonywania działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

-Kierownik robót musi należeć do Okręgowej Izby Inżynierów   Budownictwa (OIIB) oraz posiadać aktualne zaświadczenie,

-Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży srk,

-Upoważnienia do samodzielnego wykonywania robót w czynnych urządzeniach srk.

Wykonawca przedstawi referencje potwierdzające wykonanie robót z branży srk z ostatnich  5 lat, na 3 roboty budowlane branży srk, każda na kwotę powyżej 500 000,00 zł  oraz na 1 podobną usługę projektową branży srk.

Wymagania i warunki dotyczące przygotowania robót

    - Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

      - Wykaz pracowników, którzy zostali poinformowani przez komórkę ds. BHP Zamawiającego o zagrożeniach dla zdrowia i życia przy wykonywaniu prac, stanowiący załącznik nr 4 do instrukcji Ibh-105

      - Wykaz pracowników uczestniczących w zadaniu potwierdzający kwalifikacje oraz zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego z uwzględnieniem występujących zagrożeń stanowiący załącznik nr 6 do Ibh-105

      - Oświadczenie o posiadaniu przez pracowników Wykonawcy aktualnych zezwoleń upoważniających do wstępu na obszar kolejowy pozostający w zarządzie PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, zgodnie z zapisami w instrukcji Id-21.

      - Oświadczenie o posiadaniu przez pracowników Wykonawcy, związanych z ruchem pociągów, wymaganych kwalifikacji, szkoleń i egzaminów zgodnie z odrębnymi uregulowaniami,

    - Po podpisaniu umowy, a najpóźniej do dnia przekazania terenu prac Zamawiający przy udziale Wykonawcy, zgodnie z instrukcją Im-3 o postępowaniu w zakresie kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP PLK S.A. opracują protokół kwalifikacji materiałów (etap B), który będzie podstawą do rozliczenia Wykonawcy po wykonanych pracach.

    - Wykonawca przed przekazaniem terenu robót wystąpi do Zamawiającego o opracowanie zgodnie Instrukcja Ie-5 o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, „Tymczasowego Regulaminu Prowadzenia Ruchu Pociągów Podczas Wykonywania Robót”.

Warunki i wymagania dotyczące odbioru robót

1 ) Roboty zanikające lub ulegające zakryciu zostaną odebrane przez Zamawiającego w ciągu 12 godzin w kolejnym dniu roboczym licząc od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę.

2) Zamawiający ustala odbiór eksploatacyjny, podczas którego przeprowadza się funkcjonalne sprawdzenie działania zamontowanych urządzeń blokady liniowej pod względem zgodności z obowiązującymi normami technicznymi i dokumentacją techniczną.

3) Po całkowitej realizacji zadania odbędzie się odbiór końcowy, który polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót remontowych w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości wykonania prac. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony na podstawie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu realizacji zadania.

# Termin i warunki gwarancji

  - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia na okres minimum 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia usterki nie później niż 12 godzin od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego, oraz zobowiązuje się usunąć usterkę nie później niż 48 godzin od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

  - Wykonawca potwierdzi uzgodniony zakres gwarancji z Zamawiającym dokumentem gwarancyjnym dostarczonym Zamawiającemu.

# Sposób płatności

  - Podstawą do uznania o wykonaniu prac, pełnym zrealizowaniu umowy jest protokół odbioru końcowego oraz rozliczenie Wykonawcy z zdemontowanego materiału.

  - Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia płatnikowi.

# Kary umowne

  - w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - karę umowną w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia netto;

  - w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji Usługi – karę umowną w wysokości 0,1 % wartości Wynagrodzenia netto za opóźnioną Usługę obliczoną na podstawie RCO za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy  20 % Wynagrodzenia netto.

# Odbiory

Zamawiający dopuszcza możliwość odbiorów:

- Odbiór końcowy

# Podwykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza udziału Podwykonawców.

# Zamówienia podobne

Nie dotyczy

- Uwagi końcowe

- Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

w wysokości 2%.

- Zamawiający nie/żąda od Wykonawcy zabezpieczenia oferty wadium.

- Przedmiot Zamówienia nie jest/jest podzielony na zadania.

- Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwość/ci złożenia oferty częściowej.

- Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

- Umowa poufności- nie.

- Zapisy dot. własności intelektualnej- tak

- Nadzór nad ww. pracami z ramienia Zamawiającego sprawuje:

Sławomir Jędrzejczak z-ca naczelnika ds. Automatyki i Telekomunikacji

ISE Inowrocław

a ponadto:

Marek Russ naczelnik działu ds. Automatyki i Telekomunikacji

# Załączniki

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 – Rozbicie ceny ofertowej (RCO)