PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy

Dział Dróg Kolejowych

ul .Z. Augusta  1, 85-082 Bydgoszcz

tel. + 48 52 518 37 40

fax + 48 52 518 35 62

iz.bydgoszcz@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Wycinka traw i krzewów rosnących przy czynnych liniach kolejowych wraz z uporządkowaniem terenu po wycince na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy z podziałem na zadania.

Zamawiający:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zarejestrowana w KRS pod nr 0000037568 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, NIP: 113-23-16-427, REGON 017319027.

Reprezentowany przez

Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, ul .Zygmunta Augusta 1 85-082 Bydgoszcz

Rodzaj zamówienia: Usługa

Kod CPV: 77340000-5

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Rodzaj zamawianych usług	3

4.	Miejsce realizacji zamówienia	3

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	4

6.	Parametry świadczonych usług	4

8.	Wymagania prawne	5

9.	Termin i warunki gwarancji	6

10.	Sposób płatności	6

11.	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy	6

12.	Uwagi końcowe	6

13. Podwykonawcy………………………………………………………………………………………………………………………………….6

14.	Załączniki	6

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zarejestrowana w KRS pod nr 0000037568 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, NIP: 113-23-16-427, REGON 017319027 reprezentowany przez

Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, ul .Zygmunta Augusta 1 85-082 Bydgoszcz.

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Wycinka traw i krzewów rosnących przy czynnych liniach kolejowych wraz z uporządkowaniem terenu po wycince na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy z podziałem na zadania.

# Rodzaj zamawianych usług

Zadanie 1 ISE Toruń Wschodni

Wycinka traw i krzewów rosnących na czynnych liniach kolejowych wraz z usunięciem z terenu PKP i uporządkowaniem terenu na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy w Sekcji Eksploatacji Toruń Wschodni z podziałem na I i II koszenie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

- I koszenie 3 296 200 m 2  i wycinka krzaków 31 920 m2

- II koszenie 3 296 200 m2

Zadanie 2 ISE Inowrocław

Wycinka traw i krzewów rosnących na czynnych liniach kolejowych wraz z usunięciem z terenu PKP i uporządkowaniem terenu na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy w Sekcji Eksploatacji Inowrocław z podziałem  na I i II koszenie zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

- I koszenie 1 084 400 m2  i wycinka krzaków 10 280 m2

- II koszenie 1 084 400 m2

# Miejsce realizacji zamówienia

Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy:

Teren Sekcji Eksploatacji Toruń Wschodni ( linie nr 27, 33, 207,208,209, 246,353)

Teren Sekcji Eksploatacji Inowrocław (linie nr 131, 206,231,353 741, 742, 544, 737,740).

# Harmonogram realizacji zamówienia

- I koszenie i wycinka krzaków do 15.06.2026 r.

- II koszenie do 15.09.2026 r.

# Parametry świadczonych usług

Wykonawca winien stosować się do zaleceń przedstawicieli Sekcji Eksploatacji  sprawujących nadzór nad wykonaniem usługi.

Wykonawca oświadcza, iż dysponuje sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi  opisanym w punkcie 8.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z zasadami  określonymi w „Zasadach bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105 ”oraz zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w tym obowiązującymi przy wykonywaniu usług.

- Specyfikacja techniczna

Warunki wykonania robót:

- Zakres usługi obejmuje wycinkę traw, chwastów oraz krzewów w  trójkątach widoczności na przejazdach kolejowo- drogowych, na międzytorzu torów stacyjnych , skarpach, itp., zgodnie z załącznikami oraz schematami trójkątów widoczności dla każdego  przejazdu kolejowo – drogowego dostarczonych Wykonawcy na przekazaniu placu budowy wraz z uprzątnięciem terenu po robotach

- Usługa obejmuje usunięcie z wyznaczonego trójkąta widoczności oraz  stacji  krzaków poprzez ucięcie pnia na wysokości nie większej niż 5 cm nad poziomem gruntu, ich rąbkowanie, ręczne plantowanie wiórów po rąbkowaniu lub wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz uprzątnięcie terenu.

- Koszenie traw i chwastów w wyznaczonym trójkącie widoczności oraz równi stacyjnej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia, wg wskazań poszczególnych Sekcji Eksploatacji.

- Powierzchnia wykaszania nie może przekroczyć wartości określonych w załącznikach

- Usługę należy wykonać na powierzchni wskazanej na schematach  przejazdów i innych powierzchni, które zostaną przekazane Wykonawcy na przekazaniu terenu przez pracowników ISE

- Przy odbiorze wykonanej usługi Wykonawca i Zamawiający ( przedstawiciel ISE) potwierdzają na schematach trójkątów widoczności i stacjach własnoręcznym podpisem wykonanie usługi zgodnie z umową.

# Wymagania prawne

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że:

- Posiada kompetencje lub uprawnienia do wykonywania działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym lub zawodowym do wykonania zamówienia,

- Jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający stwierdzi, że wykonawca spełnia warunek/warunki jeżeli wykaże, że :

- W ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie Zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w okresie działalności  - wykonał dwie usługi na terenie kolejowym odpowiadające charakterowi zadania, którego dotyczy oferta

- na kwotę łączną nie mniejszą niż:

Zadanie nr 1 – 600 000,00 zł netto – dwie referencje

Zadanie nr 2 – 300 000,00 zł netto – dwie referencje

W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie ,wartość robót sumuje się

i należy dostarczyć np. 2 referencje na kwotę łączną 900 000,000 zł

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania usługi  to jest: posiada  co najmniej 8 kos spalinowych, 5 szt. pił spalinowych, 1 ciągnik rolniczy z przyczepą oraz 1 rębak (w przypadku składania oferty na dwa zadania ilość sprzętu należy zsumować; tj. 16 szt. kos spalinowych, 10 szt. pił spalinowych, 2 ciągniki rolnicze z przyczepą oraz 2 rębaki.

- Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu ,

- Aktualny odpis w właściwego rejestru albo informację z Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem składania ofert.

- Pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu wykonawcy oświadczenia woli lub  innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń nie wynika z dokumentów wymienionych powyżej

# Termin i warunki gwarancji

# Nie dotyczy.

# Sposób płatności

Jak we wzorze umowy.

# Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Jak we wzorze umowy

# Uwagi końcowe

- Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia oferty wadium

- Tryb postępowania zakupowego – zapytanie ofertowe otwarte

# Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca nie może posługiwać się Podwykonawcami.

# Załączniki

- Zadanie 1 – załącznik 1, 1a

- Zadanie 2 – załącznik 2, 2a

- RCO