Załącznik nr 1 do Umowy nr ………

SPECYFIKACJA USŁUGI

Wycinka traw i krzewów rosnących przy czynnych liniach kolejowych wraz z uporządkowaniem terenu po wycince na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy z podziałem na zadania.

# Rodzaj zamawianych Usług

Zadanie 1 ISE Toruń Wschodni

Wycinka traw i krzewów rosnących na czynnych liniach kolejowych wraz z usunięciem z terenu PKP i uporządkowaniem terenu na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy w Sekcji Eksploatacji Toruń Wschodni z podziałem na I i II koszenie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

- I koszenie 3 296 200 m 2  i wycinka krzaków 31 920 m2

- II koszenie 3 296 200 m2

Zadanie 2 ISE Inowrocław

Wycinka traw i krzewów rosnących na czynnych liniach kolejowych wraz z usunięciem z terenu PKP i uporządkowaniem terenu na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy w Sekcji Eksploatacji Inowrocław z podziałem  na I i II koszenie zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

- I koszenie 1 084 400 m2  i wycinka krzaków 10 280 m2

- II koszenie 1 084 400 m2

# Miejsce realizacji zamówienia

Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy:

Teren Sekcji Eksploatacji Toruń Wschodni ( linie nr 27, 33, 207,208,209, 246,353)

Teren Sekcji Eksploatacji Inowrocław (linie nr 131, 206,231,353 741, 742, 544, 737,740).

# Harmonogram realizacji zamówienia

- I koszenie i wycinka krzaków do 15.06.2026 r.

- II koszenie do 15.09.2026 r.

# Parametry świadczonych usług

Wykonawca winien stosować się do zaleceń przedstawicieli Sekcji Eksploatacji  sprawujących nadzór nad wykonaniem usługi.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z zasadami  określonymi w „Zasadach bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105 ”oraz zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w tym obowiązującymi przy wykonywaniu usług.

- Specyfikacja techniczna

Warunki wykonania robót:

- Zakres usługi obejmuje wycinkę traw, chwastów oraz krzewów w  trójkątach widoczności na przejazdach kolejowo- drogowych, na międzytorzu torów stacyjnych , skarpach, itp., zgodnie z załącznikami oraz schematami trójkątów widoczności dla każdego  przejazdu kolejowo – drogowego dostarczonych Wykonawcy na przekazaniu placu budowy wraz z uprzątnięciem terenu po robotach

- Usługa obejmuje usunięcie z wyznaczonego trójkąta widoczności oraz  stacji  krzaków poprzez ucięcie pnia na wysokości nie większej niż 5 cm nad poziomem gruntu, ich rąbkowanie, ręczne plantowanie wiórów po rąbkowaniu lub wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz uprzątnięcie terenu.

- Koszenie traw i chwastów w wyznaczonym trójkącie widoczności oraz równi stacyjnej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia, wg wskazań poszczególnych Sekcji Eksploatacji.

- Powierzchnia wykaszania nie może przekroczyć wartości określonych w załącznikach

- Usługę należy wykonać na powierzchni wskazanej na schematach  przejazdów i innych powierzchni, które zostaną przekazane Wykonawcy na przekazaniu terenu przez pracowników ISE

- Przy odbiorze wykonanej usługi Wykonawca i Zamawiający ( przedstawiciel ISE) potwierdzają na schematach trójkątów widoczności i stacjach własnoręcznym podpisem wykonanie usługi zgodnie z umową.