# Załącznik nr 1 do OPZ

Harmonogram rzeczowo – finansowy 
dla napraw bieżących nawierzchni: pojedyncza wymiana podkładów 
drewnianych, betonowych oraz podkładów podzłączowych.

| Lp. | Lokalizacja obiektu | Rodzaj obiektu | Rodzaj i zakres robót do wykonania | Termin wykonania | Przewidywany koszt netto w złotych | Warunki dodatkowe/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ISE Bydgoszcz | Podkłady drewniane, betonowe oraz podzłączowe drewniane | Zadanie nr 1: Wymiana podkładów sosnowych na sosnowe w ilości 2 721 szt. i 100 kpl. podzłączowych: 1. Zbrojonych S60: 340 szt., 2. Zbrojonych S49: 2 381 szt., 3. Podzłączowych zbrojonych S49: 100 kpl. | do 29.05.2026 r. |  |  |
| 2. | ISE Inowrocław |  | Zadanie nr 2: Wymiana podkładów sosnowych na sosnowe w ilości 3 200 szt.: 1. Zbrojonych S60: 1 214 szt., 2. Zbrojonych 1-str.S60: 1 291 szt., 3. Nawierconych 2-str. S60: 305 szt. |  |  |  |
| 3. | ISE Toruń Główny |  | Zadanie nr 3: Wymiana podkładów sosnowych na sosnowe w ilości 2 500 szt.: 1. Zbrojonych S49: 2 000 szt., 2. Zbrojonych 1-str. S49: 500 szt. Wymiana podkładów dębowych na dębowe zbrojone 1-str. S60: 200 szt. Wymiana podkładów betonowych w ilości 50 szt. |  |  |  |
| 4. | ISE Toruń Wschodni |  | Zadanie nr 4: Wymiana podkładów sosnowych na sosnowe w ilości 2 600 szt. i 40 kpl. podzłączowych: 1. Zbrojonych S49: 1 000 szt., 2. Zbrojonych 1-str. S49: 500 szt., 3. Nawierconych 1-str. S49: 400 szt. 4. Nienawierconych: 700 szt., 5. Podzłączowych zbrojonych S49: 40 kpl. Wymiana podkładów dębowych na dębowe nienawiercone: 100 szt. Wymiana podkładów betonowych w ilości 392 szt. |  |  |  |
| 5. | ISE Laskowice Pom. |  | Zadanie nr 5: Wymiana podkładów sosnowych na sosnowe w ilości 2 260 szt. i 20 kpl. podzłączowych: 1. Zbrojonych S60: 360 szt., 2. Zbrojonych S49: 1 900 szt., 3. Podzłączowych zbrojonych S49: 20 kpl. |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem koszt netto w zł |  |  |  |

Zleceniodawca (ISE na danym terenie) określi na Komisji przekazania terenu podkłady do wymiany.

Załadunek, transport i wyładunek podkładów z miejsca ich składowania do wbudowania oraz materiałów wybudowanych (złom) do miejsc ich składowania  wskazanych przez Zleceniodawcę -Wykonawcy.

Lokalizacja dostaw podkładów drewnianych i podzłączowych:

-Zadania nr 1: ISE Bydgoszcz, ul. Sygnałowa 12,

-Zadanie nr 2: ISE Inowrocław, ul. Budowlana 56,

-Zadanie nr 3: ISE Toruń Gł., ul. Kujawska 1,

-Zadanie nr 4: ISE Toruń Wsch., ul. Fabryczna 36,

-Zadanie nr 5: ISE Laskowice Pom., ul. Jeziorna 6.

Dozbrojenie podkładów, rozbrajanie podkładów wybudowanych, segregacja odzyskanych materiałów wg. wymagań zamawiającego oraz zagospodarowania odpadowych materiałów drewnianych oraz betonowych po stronie Wykonawcy.

Na Komisji odbioru końcowego każdego Zadania Wykonawca dostarczy dokumenty dotyczące zagospodarowania wybudowanych podkładów drewnianych (nazwa i adres  Firmy zagospodarującej, zezwolenie, ilość szt. podkładów, dokument przyjęcia

W kolumnie nr 6 powyższej Tabeli „Przewidywany koszt” wykonania poszczególnego Zadania, zawiera również przewidywany koszt zagospodarowania/utylizacji wybudowanych podkładów drewnianych.

Opracowała : Alicja Dzierbicka, tel. 690 186 919