PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych

W Wałbrzychu

Dział Dróg Kolejowych i Ochrony

Środowiska

ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych

tel.  48 74 637 47 47

Iwona Ulman@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Wałbrzych,20.02.2026 r.

IZ23DK.204.8.2025.IU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Opracowanie projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę oraz wykonanie rozbiórki magazynu materiałów zakładowych Jelenia Góra zlokalizowanego w stacji PKP Jelenia Góra km 125,00,  linii kolejowej  nr 274 Wrocław Świebodzki- Zgorzelec”

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu 
58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 9

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Kod CPV: 45110000-1

ZAAKCEPTOWAŁ

Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną

Opracowała:

Iwona Ulman

tel. +48 74 637 47 47

Spis treści

1.      Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Rodzaj zamawianej usługi	6

4.	Miejsce realizacji zamówienia	6

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	6

6.	Parametry świadczonych usług	6

7.	Specyfikacja techniczna	6

8.	Wymagania prawne	6

9.	Termin i warunki gwarancji	6

10.	Sposób płatności	6

11.	Kary umowne	6

12.	Prawo opcji	6

13.	Podwykonawcy	7

14.	Zamówienia podobne	7

15.	Uwagi końcowe	7

16.	Załączniki	7

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu 
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 9

# 2.Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

„Opracowanie projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę oraz wykonanie rozbiórki budynku magazynu materiałów zakładowych Jelenia Góra zlokalizowanego w stacji PKP Jelenia Góra km 125,000 linii kolejowej  nr 274 Wrocław Świebodzki- Zgorzelec”.

Budynek magazynu materiałów zakładowych Jelenia Góra zlokalizowany na nieruchomości gruntowej nr 34/21, gdzie granica geodezyjna działki przebiega w bliskiej odległości od przedmiotowego budynku.  W związku z czym graniczy bezpośrednio z działką obcą nr 34/2 obręb 35, jednostka ewidencyjna Jelenia Góra M.

W związku z powyższym, aby dokonać  rozbiórki budynku należy opracować projekt rozbiórki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu rozbiórki oraz rozbiórki budynku magazynu zlokalizowanego w stacji PKP Jelenia Góra. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz ze STWiORB, koniecznymi opisami i uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje – pozwolenie na rozbiórkę, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi oraz wykonać prace związane z wyburzeniem budynku magazynu materiałów zakładowych. Zamówienie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych, tj. po zrealizowanej dokumentacji projektowej Zamawiający wymaga realizacji robót budowlanych.

Budynek magazynu materiałów zakładowych zlokalizowany w stacji PKP Jelenia Góra km 125,000 linii  kolejowej  nr 274 Wrocław Świebodzki -Zgorzelec ul. W. Pola, to obiekt o kubaturze 353 m³; powierzchni użytkowej 65m²; wys. 3,3m, Rok budowy obiektu 1956r.

Budynek wolnostojący parterowy, niepodpiwniczony, murowany, fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły na zaprawie cementowo- wapiennej, strop drewniany, dach drewniany kryty papą, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, posadzki betonowe, malowany farbami emulsyjnymi i olejnymi,

# Opis warunków udziału wykonawcy w postępowaniu i informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy.

1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa    nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do wykonania zamówienia,

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz

Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunek/warunki, określone w ust.1, w tym:

  - określony/e w ust.1 pkt 1) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje kierownikiem robót, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w danej specjalności do kierowania robotami budowlanymi w specjalności uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2025 poz. 418) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz, że w/w osoba należy do właściwej izby samorządu zawodowego i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;

2. określony w ust. 1 pkt.2) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże: że w okresie ostatnich 5 lat przed    dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał roboty o podobnej specyfice przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie  spełnienia warunku określonego w ust. 2 pkt 2) Wykonawca przedstawi

dodatkowo:

- wykaz wykonanych robót( minimum 3 roboty) , dat ich wykonania i odbiorców oraz  załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane należycie (kserokopia protokołu odbioru końcowego robót).  Wykaz powinien zawierać jedynie roboty spełniające wymagania zamówienia.

- dokumenty potwierdzające, że roboty  wykazane w wykazie przez Wykonawcę zostały

wykonane należycie (referencje).

# 3.Rodzaj zamawianej usługi-robót budowlanych

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

Opracowanie projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę oraz wykonanie rozbiórki budynku magazynu materiałów zakładowych Jelenia Góra zlokalizowanego w stacji PKP Jelenia Góra km 125,000 linii kolejowej  nr 274 Wrocław Świebodzki- Zgorzelec

# 4.Miejsce realizacji zamówienia

Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu

Stacja PKP Jelenia Góra km. 125,000 lk. 274 Wrocław Świebodzki -Zgorzelec

# 5.Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zadania do dnia 15.10.2026r.

# 6.Parametry świadczonych usług

Od Wykonawcy oczekuje się świadczenia usług na wysokim poziomie, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb Zamawiającego.

# 7.Specyfikacja techniczna

Nie dotyczy

# 8.Wymagania prawne

Nie dotyczy

# 9.Termin i warunki gwarancji

Zgodnie z Umową.

# 10.Sposób płatności

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie protokołu odbioru końcowego, przelew bankowy zostanie wykonany w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.

# 11.Kary umowne

Zgodnie z zapisami umowy,

# 12.Prawo opcji

Nie dotyczy.

# 13.Podwykonawcy

Przy realizacji Umowy Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami.

# 14.Zamówienia podobne

Nie dotyczy.

# 15.Uwagi końcowe

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie zezwala na zatrudnienie podwykonawcy.

- Warunki przedmiotowe:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wytycznymi dotyczącymi jakości używanych materiałów oraz sposobu wykonania i odbioru robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie umowy.

W tym celu Wykonawca winien kontaktować się telefonicznie w sprawie rozbiórki nastawni na terenie ISE Jelenia Góra z przedstawicielem Sekcji Eksploatacji w Jeleniej Górze z Panem Romanem Witulskim   tel. –     . Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, 
zgodnie z § 35 Regulaminu udzielania zamówień logistycznych.

- Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiający wyznacza następującą osobę: Joanna Byczko e-mail: joanna .byczko@plk-sa.pl, tel. .

# 16.Załączniki

Nie dotyczy