PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych

W Wałbrzychu

Dział Dróg Kolejowych i Ochrony

Środowiska

ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych

tel.  48 74 637 47 47

Iwona Ulman@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Wałbrzych,25.02.2026 r.

IZ23DK.515.4.2026.IU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku nastawni dysponującej stacja Marciszów km. 105,377 linia 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu 
58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 9

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Kod CPV: 45000000-7

ZAAKCEPTOWAŁ

Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną

Opracowała:

Iwona Ulman

tel. +48 74 637 47 47

Spis treści

1.   Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Rodzaj zamawianej usługi	3

4.	Miejsce realizacji zamówienia	4

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	4

6.	Parametry świadczonych usług	4

7.	Specyfikacja techniczna	4

8.	Wymagania prawne	4

9.	Termin i warunki gwarancji	4

10.	Sposób płatności	4

11.	Kary umowne	5

12.	Prawo opcji	5

13.	Podwykonawcy	5

14.	Zamówienia podobne	5

15.	Uwagi końcowe	5

16.	Załączniki	6

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu 
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 9

# 2.Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

# Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku nastawni dysponującej stacja Marciszów km. 105,377 linia 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu

# 3.Rodzaj zamawianego asortymentu/ usług/robót budowlanych

Wykonanie robót remontowych budynku nastawni dysponującej w stacji Marciszów na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu wraz z robotami towarzyszącymi– zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową (Przedmiar robót, STWiORB).

Warunki przedmiotowe:

Szczegółowy zakres oraz ilość robót do wykonania został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do projektu umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wytycznymi dotyczącymi jakości używanych materiałów oraz sposobu wykonania i odbioru robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie umowy oraz w STWiORB.

# Opis warunków udziału wykonawcy w postępowaniu i informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy.

1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa    nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do wykonania zamówienia,

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz

1. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunek/warunki, określone w ust.1, w tym:

  - określony/e w ust.1 pkt 1) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje kierownikiem robót, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w danej specjalności do kierowania robotami budowlanymi w specjalności uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz że w/w osoba należy do właściwej izby samorządu zawodowego i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;

2. określony w ust. 1 pkt.2) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże: że w okresie ostatnich 5 lat przed    dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał roboty o podobnej specyfice przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w ust. 2 pkt 2) Wykonawca przedstawi

dodatkowo:

- wykaz wykonanych robót (minimum 3 roboty), dat ich wykonania i odbiorców oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane należycie (kserokopia protokołu odbioru końcowego robót).  Wykaz powinien zawierać jedynie roboty spełniające wymagania zamówienia.

-  dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w wykazie przez Wykonawcę zostały

wykonane należycie (referencje).

# 4.Miejsce realizacji zamówienia

Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu,

Nastawnia dysponująca Marciszów km. 105,377 lk. 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec

# 5.Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zadania:

Do dnia 31.10.2026 r.

# 6.Parametry świadczonych usług

Od Wykonawcy oczekuje się świadczenia usług na wysokim poziomie, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb Zamawiającego.

# 7.Specyfikacja techniczna

Zgodnie z zał. Do umowy- STWiORB

# 8.Wymagania prawne

Nie dotyczy

# 9.Termin i warunki gwarancji

Gwarancja 5 lat, warunki gwarancji zgodnie z umową.

# 10.Sposób płatności

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy. Wykonawca wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe za wykonanie części przedmiotu zamówienia, po dokonaniu odbioru częściowego, według wzoru protokołu odbioru częściowego stanowiącego załącznik do umowy. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego wraz z obmiarem wykonanych robót, potwierdzony przez Strony, w tym Inspektora Nadzoru. Suma wartości faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia.

-Pozostała część wynagrodzenia, płatna będzie po dokonaniu odbioru końcowego, według wzoru protokołu odbioru końcowego stanowiącego załącznik do umowy. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego, potwierdzony przez Strony, w tym Inspektora Nadzoru.

- Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających im określnych Umową i Ofertą cen jednostkowych.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie protokołu odbioru końcowego/odbioru częściowego, przelew bankowy zostanie wykonany w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.

# 11.Kary umowne

Zgodnie z zapisami umowy

# 12.Prawo opcji

Nie dotyczy.

# 13.Podwykonawcy

Przy realizacji Umowy Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami.

# 14.Zamówienia podobne

Nie dotyczy.

# 15.Uwagi końcowe

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie zezwala na zatrudnienie podwykonawcy.

- Warunki przedmiotowe:

Szczegółowy zakres oraz ilość robót do wykonania został określony w przedmiarze robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wytycznymi dotyczącymi jakości używanych materiałów oraz sposobu wykonania i odbioru robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie umowy oraz w STWiORB.

Dla prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się dokonania przez Wykonawcę wizji   lokalnej   w terenie.

5. W tym celu Wykonawca winien kontaktować się telefonicznie w sprawie remontu nastawni na terenie ISE Wałbrzych z przedstawicielem Sekcji Eksploatacji w   Jeleniej Górze z Panem Romanem Witulskim tel.600 084 728,

6.  Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania   Zamawiający        wyznacza następującą osobę: Joanna Byczko e-mail: joanna.byczko@plk-sa.pl

7.   Wykonawca dołączy do oferty kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

8.   Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy zakupowej w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, 
zgodnie z § 35 Regulaminu udzielania zamówień logistycznych.

# 16.Załączniki

Harmonogram rzeczowo-finansowy budynku nastawni dysponującej w Marciszowie