PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu

Dział Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska

ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych

Iwona.Sulkowska@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Wałbrzych, 16.04.2026 r.

Nr IZ23DK.294.52.2026.IS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych drzew na terenie miasta Świdnica wraz z ich pielęgnacją;

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu.

Rodzaj zamówienia: Usługa

Kod CPV: 77211600-8- Sadzenie drzew

77310000-6 – Usługa sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni

ZAAKCEPTOWAŁ

………………………………………..

Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną

Opracowała:

Iwona Sułkowska,

tel. +48 74 637 46 28

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Rodzaj zamawianej usługi	3

4.	Miejsce realizacji zamówienia	4

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	4

6.	Parametry świadczonych usług	4

7.	Specyfikacja techniczna	4

8.	Wymagania prawne	13

9.	Termin i warunki gwarancji	13

10.	Sposób płatności	13

11.	Kary umowne	14

12.	Prawo opcji	14

13.	Podwykonawcy	14

14.	Zamówienia podobne	14

15.	Uwagi końcowe	14

16.	Załączniki	15

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu

ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

W ramach przedmiotowego zadania zostaną wykonane następujące prace: zakup i transport drzew, ziemi urodzajnej, kory ogrodowej, palików drewnianych, taśmy do stabilizacji drzew, usunięcie starych sadzonek, poprawienie dołów, zaprawienie dołów, sadzenie drzew na terenie miasta Świdnica, przysypanie dołów, wykonanie wiązadeł taśmą, uformowanie misek, podlewanie, pielęgnacja drzew po posadzeniu drzew, uprzątniecie terenu po wykonanych pracach. Nasadzenia drzew będą prowadzone zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Świdnicy nr 187/17 z dnia 10.10.2017 r. o znaku BOŚ.6131.130.2017, zmienioną decyzją nr 57/20 z dnia 25.06.2020 r. nr 98/24 z dnia 18.11.2024 r. oraz nr 63/25 z dnia 03.07.2025 r.

# Rodzaj zamawianej usługi

3.1 Przedmiotem zamówienia jest posadzenie 39 szt. drzew na terenie miasta Świdnica wraz z pracami dodatkowymi oraz ich co najmniej 36 miesięczną pielęgnacją.

Sadzenie drzew wynika z decyzji orzekających nasadzenia rekompensujące na terenie Świdnicy wydane przez Prezydenta Miasta Świdnica.

Nasadzeń należy dokonać zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ.

  - Pielęgnacja drzew wymaga od Wykonawcy stałego nadzoru oraz zabezpieczenia roślin na własny koszt przed wpływami czynników atmosferycznych w okresie 36 miesięcy od wykonania sadzenia. Wykonawca musi brać pod uwagę zdarzające się w ostatnich latach szczególnie trudne, zmienne, często ekstremalne warunki atmosferyczne.

Wykonawca zobowiązany jest systematycznie wykonywać zabiegi pielęgnacyjne m.in. zabezpieczenie drzew przed okresem zimowym, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, wykonywanie cięć formujących, wymiany na koszt Wykonawcy roślin uschniętych i uszkodzonych, suchych, obumierających, chorych, nieestetycznie wyglądających, przemarzniętych itp.

# Miejsce realizacji zamówienia

58-100 Świdnica ul. K. Wielkiego działka nr 688; ul. Szarych Szeregów działka nr 673; ul. Wrocławska działka nr 20/2; ul. Słowiańska działka nr 2645, 2646, 2647;

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca dokonania nasadzeń zastępczych drzew w obrębie danego miasta, jeżeli zajdzie taka konieczność o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany.

# Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania nasadzeń do dnia 26 maja 2026 r.

Termin zakończenia pielęgnacji posadzonych drzew: co najmniej 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru w zakresie nasadzeń.

# Parametry świadczonych usług

Od Wykonawcy oczekuje się świadczenia usług na wysokim poziomie, z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą. Szybkie, staranne wykonanie usługi z zachowaniem technologii, przepisów prawnych i norm związanych z wykonywaną usługą.

# Specyfikacja techniczna

- Prace przygotowawcze

Jako pierwsze należy przeprowadzić prace przygotowawcze polegające na usunięciu z podłoża gruzu, zanieczyszczeń obcych, resztek budowlanych, ewentualnych pniaków i korzeni, śmieci itp.

Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń drzew, glebę należy przygotować i uprawić poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiału organicznego.

Ziemia urodzajna dostarczona na teren prowadzonych prac, powinna być w workach bądź zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, tak aby nie była wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, itp.)

Należy wykonać ściółkowanie korą ogrodową tj. pokryć powierzchnię gleby wokół mis drzew zrębkami lub mieloną korą warstwą 5-7 cm w celu zmniejszenia parowania wody oraz niedopuszczenia do rozwoju chwastów.

Należy usunąć stare sadzonki, które nie zachowały żywotności po poprzednich nasadzeniach.

- Materiał roślinny

## Założenia ogólne

Materiał roślinny należy sadzić w odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej wilgotności podłoża. Nie należy przeprowadzać prac podczas mrozów, silnych upałów oraz po okresie długotrwałych i intensywnych okresach suszy.

Rośliny powinny być sadzone w miejscach i ilości wskazanej w OPZ oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami.

Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin. Zagraniczne gospodarstwa szkółkarskie muszą także spełniać warunki określone przez polski Inspektorat Ochrony Roślin.

Rośliny należy oznaczyć metkami w szkółce z podaniem dla poszczególnych grup roślin polskie oraz łacińskie nazwy gatunku i odmiany, paramentów rośliny zgodne ze specyfikacją, nazwę producenta. Wykonawca zobowiązany jest zadbać, aby materiał roślinny spełniał wskazane standardy, wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w OPZ. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego, gdy któreś rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji z takim wyprzedzeniem, aby możliwe był dokonanie zmian. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, nie dopuszczalne jest przechowywanie go w chłodni dłużej niż 14 dni.

## Dostawa i przechowywanie materiału roślinnego na terenie objętym pracami

Podczas transportu oraz w okresie poprzedzającym sadzenie, rośliny muszą być zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznięciem oraz stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Należy zadbać o odpowiednie podlewanie roślin.

Nie przewiduje się możliwości przechowywania roślin na placu wykonywania usługi przez dłuższy czas. Przechowywane rośliny powinny znajdować się w miejscu zacienionym i posiadać stale wilgotną bryłę korzeniową.

Wykonawca odpowiada za dostarczenie całego materiału roślinnego. Rośliny wykazujące złą jakość, uszkodzenia, oznaki chorób, muszą zostać wymienione na koszt Wykonawcy na nowy materiał.

## Dobór materiału roślinnego

Materiał szkółkarski roślin ozdobnych musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Dopuszczone są drzewa z bryłą korzeniową, w kontenerach lub alternatywnych opakowaniach przeznaczonych do uprawy roślin. Niedopuszczalne są poważne deformacje bryły korzeniowej jak również rozpadające się bryły korzeniowe.

Materiał roślinny zakupiony przez Wykonawcę powinien posiadać odpowiednie cechy jakościowe i zdrowotne:

DRZEWA – ogólne wymagania

Cechy ogólne

Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien być w szczególności:

- Opatrzony etykietą;

- Czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikacji;

- Prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;

- Zdrewniały;

- Zahartowany,

- Prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokości, szerokości i długości pędów;

- Powinien mieć zachowane proporcje między bryłą, pniem i koroną;

- Bez widocznych objawów chorób i działalności szkodników;

- Pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach;

- Bez uszkodzeń mechanicznych, także związanych z interwencją ogrodniczą lub pogodą;

- Bez martwic, zmarszczeń i pęknięć kory, kora nie może być zwiotczała lub zmarznięta.

Cechy systemu korzeniowego

Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien posiadać system korzeniowy:

- Skupiony, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, nieprzesuszony, niedopuszczalne są drzewa z obciętymi podczas wykopywania korzeniami powstałymi przed ostatnim przesadzeniem oraz korzeniami o średnicy większej niż 3 cm;

- Odpowiedni gabarytowo, co oznacza średnicę bryły korzeniowej:

- dla drzew o obwodzie pnia 12-14 cm- 45-55 cm;

- Zwarty, o regularnym kształcie zabezpieczony tkaniną rozkładającą się najpóźniej w półtora roku po posadzeniu;

- Niedopuszczalne są korzenie skręcone w spiralę w przypadku roślin uprawianych w kontenerach.

Cechy pnia

Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagana jakościowe powinien posiadać pień:

- Prosty, nie odbiegający w żadnym miejscu o więcej niż 5 cm od osi łączącej szyjkę korzeniową z koroną;

- Bez odrostów poniżej miejsca szczepienia.

Cechy korony

Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien posiadać koronę:

- W pełni uformowaną, symetryczną, wyraźnie wykształconą z pąkiem wierzchołkowym, równomiernie, symetrycznie rozgałęzioną w sposób typowy dla gatunku i odmiany, wieku i wielkości drzewa;

- Korona nie może mieć więcej niż jednego pędu głównego, pęd główny nie może być uszkodzony i musi tworzyć bezpośrednią kontynuację pnia;

- Korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawierać co najmniej 5 gałęzi;

- Liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, chlorotyczne, z plamami będącymi objawami chorobowymi, działalności szkodników lub objawami przeschnięcia (np. suche krawędzie liści).

Pozostałe uwagi

- Należy sadzić materiał roślinny w pojemnikach lub w okresie bezlistnym z bryłą korzeniową;

- Wielkość kontenera musi być proporcjonalna do wielkości i gatunku rośliny, niedopuszczalne jest dostarczenie drzew sadzonych bezpośrednio przed dostawą lub w takim okresie, że rośliny nie miały przed dostawą możliwości zapuszczenia wystarczającej ilości korzeni w kontenerze;

## Technika sadzenia

Jeżeli bryły rośliny uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodować rozpłynięcia się bryły. Przed posadzeniem drzew należy wykonać cięcia korekcyjne korony, zgodnie ze Sztuką Ogrodniczą.

Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba wykopać dół o około 20% głębszy od bryły korzeniowej rośliny, szerokością zaś odpowiadający bryle korzeniowej, zachowując swobodne ułożenie korzeni.

Doły należy wykopać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce wykonywania usługi. Podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać ziemi urodzajnej z podglebiem, należy usypywać je na osobne kupki. Ściany dołu wykopanego pod drzewo nie mogą być gładkie, jeżeli dół wykonany będzie za pomocą koparki, jego ściany należy dodatkowo spulchnić szpadlem lub kilofem (by ułatwić młodym korzeniom roślin przerastanie gruntu rodzimego). Drzewa sadzić tak głęboko, jak rosły w pojemniku/szkółce bądź do 5 cm głębiej (zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój). Należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie należy bezwzględnie usuwać. Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć. Po umieszczeniu drzew w dole korzenie należy równomiernie zasypać sypką ziemią urodzajną. Do połowy wysokości dołu należy nasypać warstwę ziemi urodzajnej. Należy uformować z ziemi wokół rośliny wgłębienia (misy), co zapobiegnie rozpływaniu się wody oraz dokonać ściółkowanie.

Po posadzeniu drzewo należy obficie i skutecznie podlać. Drzewa po posadzeniu należy opalikować z poprzecznymi wzmocnieniami i otaśmowane. Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego, a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum.

## Pielęgnacja po sadzeniu

Zabiegi pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone zgodnie ze sztuką ogrodniczą przez okres 36 miesięcy od protokolarnego odbioru nasadzeń.

Pielęgnacja po posadzeniu polega na:

- Regularnym podlewaniu (wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego nie mniej niż 20 razy w okresie wegetacji, w okresie suszy częściej), systematyczne nawadnianie roślin jest warunkiem ich prawidłowego wzrostu i zdrowej kondycji. Częstotliwość podlewania można określić jedynie szacunkowo, ponieważ zależy to w głównej mierze od temperatury i wilgotności powietrza, należy monitorować stan roślin sprawdzając czy nie wykazują braku wody, czas i odstępy monitorowania roślin i podlewania należy uzależnić od warunków atmosferycznych. W okresie silnego nasłonecznienia podlewanie należy przeprowadzać w godzinach porannych do godz. 9:00 lub popołudniowych po godz. 17:00. W okresie suszy drzewa należy podlewać codziennie;

- Kontrolowaniu stanu zdrowia drzew w celu wczesnego wykrycia objawów chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi;

- Cięciu korekcyjnym mającym na celu usuwanie obumarłych części roślin;

- Odchwaszczaniu ręcznym i poprawianiu misek (co najmniej 2 x w roku);

- Nawożeniu – wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego – minimum 1x wiosną, nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu;

- Nawożenie preparatem mikrobiologicznym tzw. prebiotykiem glebowym – 1x w sezonie wegetacyjnym – wiosną;

- Uzupełnienie ubytków – wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego;

- Wymianie roślin uschniętych i uszkodzonych, suchych, obumierających, chorych, nieestetycznie wyglądających, przemarzniętych, itp. – wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego;

- Usuwaniu odrostów korzeniowych;

- Wymianie wiązań, poprawianie i uzupełnianie palików przy drzewach - wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego;

- Zabezpieczenie roślin na zimę.

W przypadku przemarznięcia roślin Wykonawca jest zobowiązany wymienić materiał roślinny na własny koszt z zachowaniem parametrów jak w Specyfikacji.

Środki ochrony roślin stosowane do zwalczania chorób i szkodników nie mogą stwarzać zagrożenia dla osób znajdujących się w sąsiedztwie pielęgnowanych roślin.

Zabiegi należy stosować w miarę potrzeb lub na każde wezwanie Zamawiającego.

- Ogólne wymagania dotyczące prac

Rozpoczęcie prac może nastąpić po protokolarnym przekazaniu terenu usługi;

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prac przy współudziale przedstawicieli urzędu miasta Świdnica;

- Wykonawca usługi jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, zgodnie ze specyfikacja techniczną i poleceniami naczelnika Sekcji lub uprawnionego przez niego pracownika;

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie prac w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego prac, a w szczególności: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z usługą i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren prac przed dostępem osób nieupoważnionych;

- Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca usługi, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonywania zamówienia. Koszty wizji lokalnej oraz odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji i inne skutki wizji lokalnej ponoszą sami Wykonawcy;

- Materiały, narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zapewni Wykonawca;

- Zamawiający nie zezwala na zatrudnienie przy realizacji zamówienia pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu oraz podległych mu jednostek organizacyjnych wykonawczych (Sekcji Eksploatacji);

- Wykonanie prac nie może powodować uszkodzeń oznaczeń uzbrojenia podziemnego (w tym przebiegu tras kablowych, tras gazociągów, wodociągów, geodezyjnych znaków państwowych itp.);

- Do ceny nasadzeń drzew należy doliczyć wszystkie koszty związane z przedmiotem Zamówienia tj.: prace przygotowawcze (poprawienie i zaprawienie dołków), dostarczenie materiału roślinnego, posadzenie i podlanie drzew, pielęgnacja posadzonych drzew po posadzeniu w okresie gwarancji, wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonywania zamówienia;

- Wymagania dotyczące zatrudnionych pracowników:

- Pracownicy zatrudnienie przez Wykonawcę muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami: badania, egzaminy, uprawnienia, które są niezbędne przy realizacji prac będących przedmiotem Umowy na poszczególnych stanowiskach, zarówno roboczych jak i kierowniczych.

- Wykonawca dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia tj. co najmniej 1 osobą, która posiada następujące doświadczenie: pięć lat pracy przy wykonywaniu terenów zieleni oraz wykształcenie w zakresie; architektura krajobrazu lub ogrodnictwo lub leśnictwo. Wykonawca złoży wraz z ofertą:

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z Załącznikiem.

- Dysponowanie potencjałem technicznym

- Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.

- Sprzęt będący w dyspozycji Wykonawcy musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca w okresie trwania umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego usługi, zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu wykonywanej usługi. Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub z innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

W przypadku niezastosowania się do obowiązujących przepisów ochrony środowiska, spowodowania szkód w środowisku, w całości obciąża Wykonawcę do poniesienia naliczonych kar, opłat, nałożonych przez właściwy organ administracyjny. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca zapewni spełnienie następujących   warunków: miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń środowiska naturalnego,

zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

- możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

- Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca przestrzegać będzie postanowień przepisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny podręczny sprzęt gaśniczy, wymagany przez odpowiednie przepisy w materiały łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pożarem, którego przyczyną był sposób prowadzenia prac lub personel Wykonawcy.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu dróg, ścieżek dla pieszych, budynków, trawników itp. – zarówno na terenie objętym pracami jak i poza nim. Ewentualne szkody Wykonawca naprawi na własny koszt;

- Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na terenie prac i jego obrębie;

- Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac;

- O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Naczelnika Sekcji Eksploatacji w Jeleniej Górze lub w Wałbrzychu oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Usługi, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek dopilnować, aby podczas wykonywania prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych, pracownicy przestrzegali przepisów BHP. Szczegółowe warunki BHP, jakie należy przestrzegać przy realizacji robót, są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47).

- Przekazanie terenu do wykonywania Usługi

Przekazanie Wykonawcy terenu, na którym będzie wykonywana Usługa nastąpi po zawarciu Umowy. Przekazanie terenu wykonywania Usługi zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do wzoru umowy.

Przez podpisanie protokołu przekazania terenu wykonywania usługi Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do wykonywania Usługi. Wykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania terenu wykonywania Usługi, aż do chwili odbioru prac w zakresie nasadzeń, ponosi odpowiedzialność za:

•	prace i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Prac oraz ich efektów) oraz teren wykonywania Usługi, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, w szczególności na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z materiałami i urządzeniami dostarczonymi na teren wykonywania Usługi - z chwilą ich dostarczenia na ten teren.

•	szkody powstałe w związku z wykonywaną Usługą lub innymi czynnościami objętymi przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza terenem wykonywania Usługi w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy.

W komisji przekazania terenu wykonywania Usługi udział biorą Zamawiający, przedstawiciel Urzędów Miast i Wykonawca.

11 Odbiór usługi

Usługa podlega odbiorowi częściowemu i końcowemu, dokonanego przez nadzór z ramienia Zakładu Linii Kolejowych, przedstawicieli urzędu Miasta w Świdnicy przy udziale Wykonawcy.

W trakcie odbioru częściowego prac dotyczącego nasadzeń wszystkie rośliny wyglądające na uszkodzone, chore, obumarłe, zamierające lub niespełniające wymagań Zamawiającego i przedstawiciela urzędu Miasta w Świdnicy zostaną uznane za wadliwe i odrzucone. Będą one wymienione na koszt Wykonawcy w terminach uzgodnionych w protokole odbioru częściowego.

Pierwszy odbiór częściowy prac, dotyczący pielęgnacji, nastąpi po zakończeniu okresu pielęgnacji w roku 2027 na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy;

Drugi odbiór częściowy prac, dotyczący pielęgnacji, nastąpi po zakończeniu okresu pielęgnacji w roku 2028 na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy;

Odbiór końcowy prac odbędzie się po zakończeniu okresu pielęgnacji w roku 2029 na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy.

Odbiór prac częściowych i końcowych polega na sprawdzeniu ogólnej estetyki wykonania, sprawdzeniu jakości wykonania poszczególnych etapów prac, sprawdzeniu uporządkowania terenu po wykonanej pracy obejmującej nasadzenie drzew. Zakończenie prac oraz gotowość do odbioru częściowego i końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór prac nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu wykonania nasadzeń jak również co rocznej pielęgnacji. Odbiór prac wykona komisja wyznaczona przez Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w obecności przedstawiciela Zamawiającego, przedstawicieli urzędu Miasta i Wykonawcy. Komisja odbierająca usługę dokona jej oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów oraz zgodności wykonania usługi z umową. W przypadkach niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanej usługi w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ustawami, przepisami i normami i nie ma wpływu na jakość usługi, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanej usługi w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

Dokumentem odbioru usługi jest protokół odbioru częściowego i końcowego wg wzoru stanowiącego załącznik do wzoru umowy. Załącznik nr 4 do Umowy.

W przypadku, gdy wg komisji prace pod względem przygotowania nie będą gotowe do odbioru częściowego/ końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru usługi. Wszystkie zarządzone przez komisję prace poprawkowe lub uzupełniające będą wyszczególnione w protokole z odbioru. Termin wykonania prac poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

8 Wymagania prawne

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (teksy jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 426);

- Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 301);

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2026 r., poz. 174)

Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia innych niż wymienione powyżej, jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

# Termin i warunki gwarancji

Gwarancja materiałów, w tym roślin, obejmuje okres co najmniej 36 miesięcy od momentu odbioru prac (nasadzeń). Wykonawca zobowiązany jest objąć gwarancją wszystkie rośliny od momentu dostarczenia materiału do miejsca składowania lub na miejsce wykonywania usługi, aż do czasu odbioru końcowego usługi.

W czasie okresu gwarancyjnego rośliny w złej kondycji będą uznane za materiał wadliwy lub wykonany niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ.

Wszelkie naprawy związane ze zużyciem materiałów, wadami ukrytymi wykonywane będą na koszt Wykonawcy.

W przypadku przemarznięcia roślin Wykonawca zobowiązany jest wymienić materiał roślinny na własny koszt z zachowaniem parametrów jak w specyfikacji przed podpisaniem ostatecznego protokołu odbioru.

W przypadku niezachowania żywotności lub zamierania któregoś z posadzonych drzew (w wyniku przemarznięcia, wyschnięcia, itp.) Wykonawca zobowiązuje się do posadzenia na własny koszt zamiennych drzew tego samego gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami ustalonymi w OPZ.

W przypadku niezachowania żywotności roślin w okresie 36 miesięcy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ponownych nasadzeń.

# Sposób płatności

Podstawą płatności jest protokół odbioru częściowego i końcowego prac, w którym przedstawiciel Zamawiającego określa zakres wykonanych prac oraz stopień zaawansowania prac. Wykonawca będzie otrzymywał płatności za prace objęte umową na zasadach w niej określonych.

# Kary umowne

Szczegółowo opisane w Umowie.

# Prawo opcji

Zamawiający nie przewiduje prawa opcji

# Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami.

# Zamówienia podobne

Nie dotyczy

# Referencje

Do postępowania może przystąpić Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedną usługę polegającą na nasadzeniu drzew wraz z pielęgnacją trwającą przynajmniej 2 okresy wegetacji.

Na potwierdzenie powyższego warunków Wykonawca przedstawi:

- wykaz wykonanych prac oraz

- dokumenty potwierdzające, że prace wykazane w wykazie przez Wykonawcę zostały wykonane należycie (referencje). (Faktura nie jest dokumentem potwierdzającym, że usługi zostały wykonane należycie). Zaznacza się też, że referencje powinny być wystawione przez Zamawiającego, na rzecz którego faktycznie prowadzone były prace. W referencjach powinny znajdować się wyszczególnienia poszczególnych prac z nazwy, lokalizacji (miejsca realizacji) jak również potwierdzać właściwą realizację prac składających się na przedmiot zamówienia.

# Uwagi końcowe

Wszystkie koszty związane z Umową ponosi Wykonawca.

# Załączniki

Załącznik nr 1 – wykaz drzew do nasadzenia na terenie miasta Świdnica.