**UMOWA NR** **TT/…/2024**

zawarta w Płocku dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zwana dalej „Umową”

pomiędzy:

**ORLEN Administracja sp. z o.o.** z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000252883, NIP: 774-28-94-628, REGON: 140366505, BDO 000090632, wysokość kapitału zakładowego 1.500.000,00 zł, którą reprezentuje:

Małgorzata Gołuchowska– Członek Zarządu

zwaną dalej „**WYKONAWCĄ”**

a

**…………………………..** z siedzibą w ……………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………, ……………….Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………, NIP: ……………………….., REGON: …………………., wysokość kapitału zakładowego ………………………zł, którą reprezentują:

………………………………– Członek Zarządu

zwaną dalej **„PODWYKONAWCĄ”**

(odpis KRS PODWYKONAWCY stanowi **Załącznik nr 12** do niniejszej Umowy),

WYKONAWCA i PODWYKONAWCA w dalszej treści Umowy zwani są równieżłącznie „**Stronami**”lub każdy z osobna„**Stroną**”.

Zważywszy na to, iż:

1. Pomiędzy ORLEN Administracja sp. z o.o. a Inwestorem – ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku w ramach Umowy ramowej nr 5600009377 z dnia 27.03.2017 r. zostało zawarte Zamówienie nr …………………….. z dnia ……………………… r., dotyczące **wymiany 33 szt. okien w budynku Hotelu „Petrochemia” ul. 3 Maja 33, 09-402 Płock** zgodnie z **Załącznikiem nr 1**, którą ORLEN Administracja sp. z o.o. zamierza wykonywać za pomocą PODWYKONAWCY: …………………...
2. ORLEN Administracja sp. z o.o. oświadcza, że Inwestor – ORLEN S.A. wyraził zgodę na zawarcie niniejszej Umowy;
3. PODWYKONAWCA oświadcza, iż zapewni środki niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy;

Strony zawierają niniejszą Umowę.

Traktując powyższe założenia jako integralną część Umowy, Strony postanawiają co następuje:

**ARTYKUŁ 1 - PRZEDMIOT UMOWY**

1. WYKONAWCA powierza a PODWYKONAWCA przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy polegający na wymianie 33 szt. okien w hotelu „Petrochemia” ul. 3 Maja 33 w Płocku, zgodnie z zakresem stanowiącym Załącznik nr 1A oraz Ofertą PODWYKONAWCY, stanowiącą Załącznik nr 1B. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa niniejsza, ze względu na jej przedmiot, zakres i charakter zlecanych prac stanowi umowę o roboty budowlane, o której mowa w przepisach art. 647 i następnych Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejsza Umowa jest podstawą do rozpoczęcia prac przez PODWYKONAWCĘ, zgodnie z zakresem prac z **Załącznika nr 1A** i ofertą PODWYKONAWCY z **Załącznika nr 1B** do Umowy.
3. PODWYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z uwzględnieniem zakresu oraz zasad określonych w Umowie, zasad staranności przyjętych w obrocie profesjonalnym, zgodnie ze wskazówkami WYKONAWCY oraz posiadaną wiedzą i kwalifikacjami oraz sztuką budowlaną.
4. Z zastrzeżeniem zapisów art. 5 ust. 6, zmiana zakresu przedmiotu Umowy wymaga weryfikacji przez WYKONAWCĘ i Aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. PODWYKONAWCA oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zapewni środki, maszyny i urządzenia, doświadczenie, wykwalifikowany i uprawniony personel oraz funkcjonujący plan zapewnienia jakości, niezbędne do należytej realizacji prac.

**ARTYKUŁ 2 – DALSI PODWYKONAWCY**

1. Jeżeli przy realizacji Przedmiotu Umowy PODWYKONAWCA zamierza korzystać z dalszych podwykonawców, co WYKONAWCA oraz INWESTOR akceptują, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – 5 niniejszego Artykułu, w celu wyrażenia zgody WYKONAWCY na zawarcie przez PODWYKONAWCĘ umowy z dalszym podwykonawcą, PODWYKONAWCA po podpisaniu niniejszej Umowy zobowiązany jest dopełnić procedury opisanej w ust. 2 poniżej.
2. Do zawarcia przez PODWYKONAWCĘ umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda WYKONAWCY oraz INWESTORA. W tym celu PODWYKONAWCA w ciągu 5 dni od otrzymania projektu umowy od dalszego podwykonawcy przedstawi osobie odpowiedzialnej za Umowę ze strony WYKONAWCY, umowę lub projekt umowy z dalszym podwykonawcą wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie, określających w szczególności zakres prac, terminy realizacji, wynagrodzenie dalszego podwykonawcy i terminy płatności tego wynagrodzenia. W przypadku, gdy WYKONAWCA w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez PODWYKONAWCĘ umowy lub projektu umowy z dalszym podwykonawcą, wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą. W przypadku gdy WYKONAWCA nie zgłasza sprzeciwu wobec powierzenia wykonywania prac dalszym podwykonawcom może wyrazić PODWYKONAWCY zgodę na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą przed upływem terminu 30 dni, wskazanego w zdaniu poprzednim.
3. Przed przedstawieniem WYKONAWCY do akceptacji projektu umowy z dalszym podwykonawcą PODWYKONAWCA jest zobowiązany do weryfikacji warunków tego projektu umowy pod względem finansowym, technicznym, organizacyjnym i prawnym. W umowie z dalszym podwykonawcą wymagane jest w szczególności:
4. określenie stron umowy,
5. zakres robót budowlanych zlecanych dalszemu podwykonawcy,
6. termin wykonania i odbioru robót zgodny z terminami określonymi w Umowie, w której stronami są PODYWKONAWCA i WYKONAWCA,
7. wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót oraz sposób ich płatności,
8. termin płatności wynagrodzenia za odebrane roboty, dostawy i usługi od dalszego podwykonawcy lub kolejnego dalszego podwykonawcy nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej przez dalszego podwykonawcę lub kolejnego dalszego podwykonawcę faktury,
9. zakaz zawierania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane przed uzyskaniem akceptacji ich projektów przez WYKONAWCĘ.

4. PODWYKONAWCA ma obowiązek przedkładania WYKONAWCY w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę.

5. W przypadku zamiaru zawarcia przez dalszego podwykonawcę umowy z kolejnym dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda WYKONAWCY i PODWYKONAWCY w formie pisemnej, przy czym postanowienia ust. 2, 3 i 4 powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie.

6. Wykonawca jest uprawniony do zapłaty bezpośrednio wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku zapłaty na rzecz dalszego podwykonawcy przez WYKONAWCĘ całości lub części wynagrodzenia czy to na podstawie zdania poprzedniego czy też bezpośrednio na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego, WYKONAWCA będzie uprawniony do żądania zwrotu (zapłaty) od PODWYKONAWCY całej kwoty zapłaconej przez WYKONAWCĘ na rzecz dalszego podwykonawcy albo do dokonania potrącenia z wierzytelności PODWYKONAWCY wobec WYKONAWCY, wierzytelności przysługującej WYKONAWCY względem PODWYKONAWCY o zwrot (zapłatę) kwoty zapłaconej dalszemu podwykonawcy. W razie zatrzymania płatności należnej PODWYKONAWCY celem zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, PODWYKONAWCY nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek za okres zatrzymania.

7. Przez zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą, PODWYKONAWCA nie zostaje zwolniony z jakiegokolwiek obowiązku, odpowiedzialności ani zobowiązania wynikających z Umowy i pozostaje w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

8. W przypadku, gdy PODWYKONAWCA powierzy wykonanie prac objętych Umową dalszym podwykonawcom lub kolejnym dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowień wskazanych w niniejszym artykule Umowy, WYKONAWCA będzie miał prawo naliczyć PODWYKONAWCY karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia, płatną w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez PODWYKONAWCĘ noty księgowej wystawionej przez WYKONAWCĘ. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim może być rozliczona przez jej potrącenie przez WYKONAWCĘ z wierzytelności PODWYKONAWCY wobec WYKONAWCY. WYKONAWCA zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość szkody będzie przewyższała wysokość kary umownej.

9. Postanowienia powyższe stosuje się do umów PODWYKONAWCY z dalszymi podwykonawcami oraz umów dalszych podwykonawców z kolejnymi dalszymi podwykonawcami. PODWYKONAWCA zagwarantuje, że w ewentualnych umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami oraz umowach dalszych podwykonawców z kolejnymi dalszymi podwykonawcami zostaną zawarte postanowienia umowne analogiczne do postanowień niniejszego artykułu. PODWYKONAWCA zobowiązuje się przekazać WYKONAWCY poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy PODWYKONAWCY z dalszym podwykonawcą (oraz dalszego podwykonawcy z dalszym podwykonawcą) lub też spowodować, że poświadczona kopia tej umowy zostanie przekazana WYKONAWCY przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę w terminie 3 dni od dnia zawarcia przez PODWYKONAWCĘ (lub dalszego podwykonawcę) umowy z dalszym podwykonawcą. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tego zobowiązania, PODWYKONAWCA zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 20% wartości całego przedmiotu Umowy, określonego w art. 5 ust. 1 Umowy za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania tego zobowiązania. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim, może być rozliczona przez jej potrącenie przez WYKONAWCĘ z wierzytelności PODWYKONAWCY wobec WYKONAWCY, co nie wymaga odrębnej zgody PODWYKONAWCY. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

**ARTYKUŁ 3 - TERMINY REALIZACJI**

1. Strony ustalają, iż terminy realizacji przedmiotu Umowy określone zostają następująco:

a. termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień **zawarcia Umowy;**

b. termin zakończenia prac ustala się na **dzień 31.12.2024 r., z zastrzeżeniem:**

•      Realizacja przedmiotu Umowy jest możliwa pod warunkiem korzystnych warunków pogodowych. PODWYKONAWCA zastrzega sobie prawo do zawnioskowania do WYKONAWCY o przedłużenie czasu realizacji prac o czas przerw spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi, jednakże czas realizacji prac może zostać wydłużony tylko na mocy aneksu do Umowy. Przez niekorzystne warunki pogodowe rozumie się opady deszczu od umiarkowanych wzwyż oraz temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza.

W powyższym przypadku zamiana terminu realizacji prac nie wiążę się ze zwiększeniem wynagrodzenia, chyba, że Strony inaczej postanowią na piśmie. WYKONAWCA jest zobligowany do uwzględnienia wniosków PODWYKONAWCY w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków pogodowych jeżeli będą one wynosiły dłużej niż 2 dni robocze.

1. WYKONAWCA zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania prac skutkującego ograniczeniem lub całkowitym ich wstrzymaniem. Czas wstrzymania prac nie może być jednorazowo dłuższy niż 3 dni kalendarzowe. Wszystkie przestoje spowodowane wstrzymaniem prac przez WYKONAWCĘ będą ewidencjonowane przez PODWYKONAWCĘ i będą podstawą do zmiany terminu realizacji określonego w ust. 1 lit. b niniejszego artykułu i nie będą skutkowały zmianą wynagrodzenia określonego w art. 5 Umowy. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej Aneksu do niniejszej Umowy, jeżeli będzie mieć wpływ na harmonogram wykonania przedmiotu Umowy.
2. WYKONAWCA zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany organizacji pracy PODWYKONAWCY, ze względu na hałas lub inną uciążliwość powodującą zaburzenia w funkcjonowaniu obiektów zlokalizowanych na terenie CA (przy ul. Chemików 7 w Płocku), a także z uwagi na sposób prowadzenia prac stanowiący zagrożenie dla bezpieczeństwa lub poprawności funkcjonowania na terenie CA do czasu ustania wspomnianych przeszkód (maksymalnie do 3 dni roboczych).
3. Przez wykonanie całości przedmiotu Umowy w terminie określonym w ust. 1 powyżej Strony rozumieją należyte wykonanie wszystkich prac i czynności określonych w **Załączniku nr 1A** do Umowy, zgłoszenie przedmiotu Umowy do odbioru, przeprowadzenie przez WYKONAWCĘ procedury odbioru określonej w Art. 12 Umowy i protokolarne odebranie prac przez WYKONAWCĘ bez zastrzeżeń i uwag.

**ARTYKUŁ 4 – MATERIAŁY I DOSTAWA**

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przy użyciu materiałów i sprzętu zapewnionych przez PODWYKONAWCĘ.
2. Materiały i urządzenia dostarczone przez PODWYKONAWCĘ muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .
3. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności.
4. PODWYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć WYKONAWCY dokumenty dotyczące wbudowywanego materiału tj. świadectwo jakości – certyfikat na znak bezpieczeństwa lub zgodności z normą, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby, instrukcje użytkowania oraz opis montażu a także gwarancje PODWYKONAWCY.

**ARTYKUŁ 5 – WYNAGRODZENIE**

1. Strony ustalają wysokość Wynagrodzenia z tytułu wykonania całego przedmiotu Umowy na kwotę w wysokości **…………………. netto** (słownie: ……………………………..) określoną zgodnie z ofertą PODWYKONAWCY, stanowiącą **Załącznik nr 1B** do Umowy.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej, za wykonanie przedmiotu Umowy uregulowane zostanie na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy wraz z podpisanym przez obie Strony Końcowym Protokołem Odbioru Przedmiotu Umowy stanowiącym **Załącznik nr 4** do Umowy.
3. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie płatne PODWYKONAWCY określone w ust. 1 powyżej uwzględnia wszelkie warunki, w tym także warunki techniczne wykonania prac, koszty wszystkich elementów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac, właściwego oznakowania i zabezpieczenia terenu wykonywanych prac, a także koszty materiałów i transportu jak również koszty transportu sprzętu potrzebnego dla wykonania prac, oraz wszystkie inne koszty i opłaty towarzyszące kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy.
4. Wysokość Wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY odnosi się do kompletnego i należytego wykonania przedmiotu Umowy, bez usterek i z przestrzeganiem postanowień Umowy oraz obowiązującego w danej chwili stanu techniki, z zachowaniem najwyższych możliwych standardów wykonania.
5. Wysokość Wynagrodzenia określona w ust. 1 będzie wynagrodzeniem w kwocie netto za wykonanie przedmiotu Umowy.
6. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, które nie są ujęte w Umowie, lecz są ściśle związane z zakresem rzeczowym Umowy, PODWYKONAWCA zrealizuje je na podstawie podpisanych przez Strony **Protokołów Robót Dodatkowych i Zamiennych (PRDZ)**, których wzór stanowi **Załącznik nr 2** do Umowy.
7. Wynagrodzenie za prace dodatkowe i zamienne zostanie ustalone na podstawie zweryfikowanych przez WYKONAWCĘ i zatwierdzonych przez INWESTORA szczegółowych kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez PODWYKONAWCĘ w oparciu o zatwierdzone przez WYKONAWCĘ i INWESTORA obmiary robót dodatkowych lub zamiennych oraz z zastosowaniem czynników cenotwórczych (stawki roboczogodziny, Kp, Kz, Z, cen jednostkowych materiałów i sprzętu) zgodnych z czynnikami cenotwórczymi ujętymi w ofercie PODWYKONAWCY stanowiącej **Załącznik nr 1B** do Umowy.
8. W przypadku zastosowania do realizacji robót dodatkowych lub zamiennych materiałów nie wycenionych w ofercie PODWYKONAWCY stanowiącej **Załącznik nr 1B** do Umowy, materiały rozliczone będą wg faktur ich zakupu, które PODWYKONAWCA przedłoży WYKONAWCY do wglądu wraz z kosztorysem powykonawczym lub w oparciu o uśrednione ceny zakupu. WYKONAWCA zastrzega sobie, że w przypadku zastosowania przez PODWYKONAWCĘ rażąco wysokich cen, zweryfikuje je do poziomu cen zawartych w kwartalniku SEKOCENBUD z okresu ich zabudowy. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie WYKONAWCY, PODWYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć co najmniej dwie oferty zakupu na materiały celem potwierdzenia ceny jednostkowej przyjętej przez PODWYKONAWCĘ do kosztorysu powykonawczego w zakresie pozycji dotyczących robót dodatkowych lub zamiennych.
9. W przypadku zastosowania do realizacji robót dodatkowych lub zamiennych sprzętu nie wycenionego w ofercie PODWYKONAWCY stanowiącej **Załącznik nr 1B** do Umowy, ceny jednostkowe sprzętu rozliczone będą wg średnich stawek zawartych w SEKOCENBUD publikowanych z kwartału realizacji przedmiotowych robót.
10. Suma wartości wszystkich robót dodatkowych realizowanych poprzez PRDZ w ramach przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 30% wartości Wynagrodzenia netto Umowy.
11. W przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa w ust. 10 powyżej, roboty dodatkowe mogą być realizowane przez PODWYKONAWCĘ na podstawie obustronnie podpisanego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
12. Poprzez PRDZ mogą być rozliczone:
    1. roboty dodatkowe, czyli zakresy rzeczowe, których potrzeba realizacji została zidentyfikowana po zawarciu Umowy, a nie zostały ujęte w podstawowym zakresie rzeczowym Umowy, tym samym nie zostały uwzględnione w Wynagrodzeniu,
    2. roboty zamienne, czyli zmiany określonej części zakresu rzeczowego, do których dochodzi po podpisaniu Umowy, które PODWYKONAWCA zobowiązuje się wykonać w sposób odmienny od określonego w Umowie, z powodów jak niżej:
       * 1. brak możliwości użycia materiałów budowlanych przewidzianych w Umowie, np. nie mogą być użyte przy realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi,
         2. w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy nastąpiła zmiana obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Prawa budowlanego, mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
         3. w trakcie realizacji przedmiotu Umowy istnieje uzasadniona możliwość zastosowania odmiennych materiałów budowlanych bądź technologii wykonania robót,
         4. wszelkie uzasadnione zmiany w dokumentacji projektowej, do których dochodzi po podpisaniu Umowy,
         5. zidentyfikowanie zakresu rzeczowego zawartego w obowiązującej Umowie, który jest niezbędny do realizacji, w przypadku, jeśli ten fakt został rozpoznany po podpisaniu Umowy z PODWYKONAWCĄ.
13. W przypadku, gdy PODWYKONAWCA zidentyfikuje okoliczność, która może skutkować koniecznością wykonania robót opisanych powyżej zobowiązany jest do przesłania do Kierownika Projektu ze Strony WYKONAWCY **Zgłoszenia robót dodatkowych i/lub zamiennych** – wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do Umowy.
14. PODWYKONAWCA nie będzie zgłaszał wobec WYKONAWCY żadnych roszczeń w przypadku rezygnacji WYKONAWCY z wykonania części robót stanowiących przedmiot Umowy.

**ARTYKUŁ - 6 PŁATNOŚCI**

1. Płatność dokonana będzie na podstawie wystawionej przez PODWYKONAWCĘ faktury i wymaga uprzedniego doręczenia WYKONAWCY przez PODWYKONAWCĘ Końcowego Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy.
2. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej płatność dokonana będzie przelewem, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie **21 dni** od daty doręczenia WYKONAWCY prawidłowo wystawionej faktury zawierającej, oprócz wymogów ustawowych, dane wskazane w Art. 7 ust. 2 Umowy i załącznik, o którym mowa w ust. 1 powyżej. W przypadku dostarczenia nieprawidłowo wystawionej faktury i/lub niezawierającej danych wskazanych w Art. 7 ust. 2Umowy i/lub bez dołączenia zaakceptowanego przez WYKONAWCĘ Końcowego Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, WYKONAWCA ma prawo wstrzymać płatność Wynagrodzenia. Takie działanie nie będzie uważane przez PODWYKONAWCĘ za opóźnienie w płatności ani nienależyte wykonanie Umowy przez WYKONAWCĘ. PODWYKONAWCA nie będzie uprawniony w tym zakresie do dochodzenia od WYKONAWCY odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia, a zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 7 dni od daty doręczenia WYKONAWCY prawidłowo wystawionej faktury zawierającej wszystkie wymagane dane oraz załącznik, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lecz nie wcześniej niż w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury bez danych i/lub wymaganych dokumentów do dokonania płatności.
3. Dniem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego WYKONAWCY.
4. PODWYKONAWCA, nie może bez uprzedniej pisemnej zgody WYKONAWCY przenieść na osobę trzecią (dokonać przelewu) wierzytelności o zapłatę Wynagrodzenia.
5. WYKONAWCA oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację Umowy.
6. Zmiana lub dodanie rachunku bankowego PODWYKONAWCY możliwe jest na podstawie oficjalnego pisma podpisanego organ uprawniony do reprezentacji PODWYKONAWCY.
7. Płatność wynikająca z umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyłącznie na wskazany przez PODWYKONAWCĘ rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej Liście). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach obcych.
8. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 7 powyżej z uwagi na:

(i) brak na Białej Liście wskazanego przez PODWYKONAWCĘ numeru rachunku bankowego lub

(ii) brak wskazania przez PODWYKONAWCĘ jako właściwego do zapłaty części ceny brutto odpowiadającej podatkowi VAT numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej Liście (dotyczy przypadków wskazania przez PODWYKONAWCĘ do zapłaty ceny netto rachunku bankowego w walucie obcej),

WYKONAWCA będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz PODWYKONAWCY odpowiednio: wynagrodzenia (w przypadku wskazanym w ppkt (i)) lub części wynagrodzenia odpowiadającej podatkowi VAT (w przypadku wskazanym w ppkt (ii)).

1. W sytuacji wskazanej w ust. 8 powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od (odpowiednio): dnia następnego po przekazaniu WYKONAWCY przez PODWYKONAWCĘ informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na Białej Liście (w przypadku wskazanym w ust. 8 ppkt (i) powyżej) lub dnia następnego po wskazaniu WYKONAWCY przez PODWYKONAWCĘ numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej Liście (w przypadku, o którym mowa w ust. 8 ppkt (ii) powyżej).
2. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 8 powyżej, zwalnia WYKONAWCĘ z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez WYKONAWCĘ na rzecz PODWYKONAWCY płatności, o których mowa w ust. 9 powyżej.
3. Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, WYKONAWCA oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

**ARTYKUŁ 7 – PODATEK VAT I FAKTURA**

1. Dokonanie przez WYKONAWCĘ płatności na podstawie prawidłowo wystawionej przez PODWYKONAWCĘ faktury wymaga uprzedniego doręczenia WYKONAWCY przez PODWYKONAWCĘ zaakceptowanego przez WYKONAWCĘ Końcowego Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 Umowy.
2. Prawidłowo wystawiona faktura oprócz wymogów ustawowych powinna zawierać:
3. cenę łączną netto,
4. numer Umowy,
5. warunki i termin płatności zgodnie z Umową.

3. Faktura wraz z załącznikiem zostanie dostarczona na następujący adres: ORLEN Administracja sp. z o.o., Kancelaria Główna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, w odrębnej kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA”.

4. PODWYKONAWCA jest zobowiązany do archiwizowania kopii faktur potwierdzających dokonanie transakcji, stanowiących dla WYKONAWCY podstawę do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy wykonywaniu przedmiotu Umowy. W razie niedopełnienia powyższego wymogu lub w razie gdyby archiwizowana przez PODWYKONAWCĘ kopia faktury wskazywała dane różniące się od danych wykazanych na oryginale przekazanym WYKONAWCY, była nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych czy rzeczowych, PODWYKONAWCA zobowiązany jest do wyrównania WYKONAWCY całości szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na WYKONAWCĘ przez organy podatkowe w kwotach wynikających z decyzji organu podatkowego. Powyższe dotyczy również przypadku gdy PODWYKONAWCA wystawi WYKONAWCY fakturę nie będąc do tego uprawnionym.

5. PODWYKONAWCA gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zastosowanych stawek podatku VAT, co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa WYKONAWCY do odliczenia podatku z tego powodu, iż zgodnie z przepisami dana transakcja nie podlegała opodatkowaniu albo była zwolniona od podatku, PODWYKONAWCA na pisemne żądanie WYKONAWCY oraz w terminie w nim wskazanym dokona odpowiedniej korekty faktury oraz zwróci WYKONAWCY powstałą różnicę w terminie 21 dni od dnia doręczenia tego żądania. W przypadku odmowy wystawienia przez PODWYKONAWCĘ faktury korygującej, PODWYKONAWCA zgadza się na zwrot WYKONAWCY równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez WYKONAWCĘ, w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia PODWYKONAWCY. W każdym z powyższych przypadków PODWYKONAWCA zwróci WYKONAWCY także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez WYKONAWCĘ bądź nałożonych przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

6. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, odnosi się również do prawidłowego wystawienia faktury z odwrotnym obciążeniem VAT jeżeli jest zidentyfikowana taka usługa, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami tj. Ustawa o podatku od towarów i usług

7. WYKONAWCA oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 774-28-94-628.

8. PODWYKONAWCA oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ………………………..

**ARTYKUŁ 8 – ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ORAZ ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI**

WYKONAWCA informuje, a PODWYKONAWCA przyjmuje do wiadomości:

1. W ORLEN S.A. został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem środowiskowym i stały postęp w dziedzinie zmniejszania uciążliwości Zakładu dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania” ORLEN S.A..
2. Zintegrowany System Zarządzania nakłada na PODWYKONAWCĘ obowiązek informowania Zakładowej Inspekcji Ekologicznej ORLEN S.A. (tel. 44-99 nr miejski 365-44-99) o wszelkiego rodzaju pracach, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska oraz o wydarzeniach nagłych, które takie zagrożenia spowodowały.
3. Wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania zobowiązują PODWYKONAWCĘ do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących:
   1. poboru i wykorzystania mediów energetycznych;
   2. przestrzegania Kompleksowego Systemu Prewencji z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa technicznego;
   3. gospodarki odpadami a w szczególności do:
      1. prowadzenia wymaganej prawem ewidencji odpadów w formie elektronicznej w BDO i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za prawidłowość prowadzenia gospodarki odpadowej związanej ze zlecanym zakresem prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami jak i ewentualnymi ustaleniami Umowy;
      2. w przypadku powierzenia prac dalszym podwykonawcom, w czasie których będą powstawać odpady, wytwórca odpadów winien być jasno zdefiniowany w zawartej z dalszym podwykonawcą umowie. Podmiot wytwarzający odpady powinien posiadać uregulowany stan formalno-prawny w sposób wymagany do charakteru i miejsca wykonywanej działalności związanej z wytwarzaniem odpadów w okresie trwania Umowy;
      3. posiadania aktualnych wpisów w rejestrze BDO w zakresie wymaganym dla wykonywania prac objętych Umową;
      4. przekazywania wytworzonych odpadów uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane prawem, aktualne zezwolenia;
      5. usuwania odpadów z miejsca ich powstania na bieżąco, przy czym możliwe jest jedynie gromadzenie w miejscu ich wytwarzania partii transportowej. Miejsce gromadzenia odpadów WYKONAWCA zabezpieczy przed wpływami atmosferycznymi i oznakuje, w szczególności poda nazwę firmy wytwarzającej odpad oraz kody odpadów;
      6. do przekazania Kierownikowi Projektu „Zbiorczego zestawienia ilości i rodzajów odpadów wytworzonych w czasie realizowanych prac na rzecz ORLEN S.A.” – wzór stanowi Załącznik nr 10 Zbiorcze zestawienie wytworzonych odpadów stanowić będzie Załącznik do protokołu odbioru końcowego; W przypadku realizacji umowy na przełomie roku kalendarzowego Podwykonawca ma obowiązek przedstawienia zbiorczego zestawienia jw. w terminie do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni
      7. odpady metalowe PODWYKONAWCA zobowiązany jest przekazać do MG-33
      8. odpady komunalne wytwarzane w związku z przebywaniem pracowników Podwykonawców na terenie obiektów ORLEN S.A w Płocku winny być umieszczane w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdujących się terenie instalacji, dla której wykonywane są prace. Do pojemników nie mogą być wrzucane odpady inne niż komunalne w szczególności odpady niebezpieczne.
4. Na potrzeby Umowy Strony ustalają, iż wytwórcą wszelkich odpadów, powstających podczas realizacji prac stanowiących przedmiot Umowy jest PODWYKONAWCA za wyjątkiem odpadów metalowych, których wytwórcą jest INWESTOR.

**ARTYKUŁ 9 - ZOBOWIĄZANIA**

1. WYKONAWCA zapewni:

1.1. fronty robót w zakresie umożliwiającym wykonanie robót przez PODWYKONAWCĘ oraz konieczne dane i dokumentację posiadane przez WYKONAWCĘ, niezbędne do realizacji Umowy;

1.2. nadzór przy realizacji robót;

1.3. media niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy;

1. PODWYKONAWCA zobowiązuje się:
   1. wykonywać prace w godzinach 7.00 – 15.00
   2. wykonać prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, standardami technicznymi Inwestora tj. ORLEN S.A.;
   3. stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i zastosowania w budownictwie, posiadające wymagane atesty lub certyfikaty;
   4. zapoznać się i przestrzegać unormowań obowiązujących na terenie ORLEN S.A. i związanych z działalnością firm obcych, szczególnie w zakresie prowadzenia prac na zezwolenia jednorazowe i dopuszczenia;
   5. przekazać WYKONAWCY projekt organizacji robót i planu BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) zgodnie z procedurami ORLEN S.A.;
   6. zapewnić potencjał wykonawczy adekwatny do wykonywanych prac, niezbędny dla dotrzymania terminów w Umowie;
   7. wykonać prace przygotowawcze zabezpieczające ciągi komunikacyjne, którymi odbywał się będzie transport materiałów, pomieszczenia i znajdujące się w nich urządzenia, wykonać zabezpieczenie terenu robót zgodnie z przepisami BHP;
   8. zobowiązać osoby, uczestniczące w wykonaniu przedmiotu Umowy, do zapoznania się z dokumentami: „Informacja o zasadach BHP na terenie obiektów objętych robotami” „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów objętych robotami”, „Instrukcja postępowania w przypadku ogłoszenia komunikatów ostrzegawczych lub sygnałów alarmowych oraz wystąpienia innych zagrożeń na terenie obiektów objętych robotami”;
   9. sukcesywnie z wyprzedzeniem do 2 dni roboczych zgłaszać do weryfikacji roboty zanikające i ulegające zakryciu;
   10. zapewnić, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu Umowy na terenie ORLEN S.A. posiadały kompletną ochronną odzież roboczą oraz umieszczone w widocznym miejscu (na wysokości klatki piersiowej) przepustki wydane przez WYKONAWCĘ;
   11. uporządkować i posprzątać teren robót po realizacji przedmiotu Umowy;
   12. niezwłoczne lecz nie dłużej niż w ciągu 1 godziny usuwać zanieczyszczenia i pył spowodowane wykonywaniem robót z ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń;
   13. dostarczyć przed wbudowaniem urządzeń i materiałów, certyfikatów, deklaracji zgodności, świadectw jakości dopuszczających je do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
   14. posiadać, przez cały okres trwania Umowy, ważną i opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia min. do wysokości wartości robót, przy czym zakres polisy będzie odpowiadać rodzajowi robót realizowanych w ramach przedmiotu Umowy;
   15. utrzymać ważność polisy w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy i przedłożyć ją WYKONAWCY, co najmniej 7 dni przed terminem zakończenia obowiązywania poprzedniej polisy;
   16. przekazać najpóźniej w dniu zawarcia Umowy WYKONAWCY, uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem/dowodami opłaconej składki/składek;
   17. wskazać osoby koordynujące i sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy, z podaniem numeru telefonu kontaktowego;
   18. zapoznać się i stosować dokument pt. „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania”, opracowany i obowiązujący w ORLEN S.A.,
   19. utrzymywać porządek w trakcie realizacji prac, a po ich zakończeniu uporządkować teren, w obrębie którego były wykonywane,
   20. usunąć szkody powstałe z winy PODWYKONAWCY w czasie realizacji przedmiotu Umowy w uzgodnionym przez Strony na piśmie terminie,
   21. przygotować właściwą dokumentację powykonawczą i odbiorową, z uwzględnieniem wymagań przepisów prawa budowlanego,
   22. nie zatrudniać pracowników WYKONAWCY przy wykonywaniu robót objętych Umową,
   23. do protokolarnego przejęcia terenu budowy, organizowania i wyposażenia zaplecza budowy oraz jego likwidacji po zakończeniu robót, oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, na których mogą być prowadzone roboty,
   24. do składania WYKONAWCY, na jego żądanie informacji ze stanu realizacji zakresu przedmiotu Umowy,
   25. dokonać wizji lokalnej, celem pozyskania informacji, które mogą być konieczne do zawarcia Umowy i właściwego wykonania przedmiotu Umowy. Zaleca się także, aby PODWYKONAWCA zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do zawarcia Umowy i właściwego wykonania przedmiotu Umowy. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi PODWYKONAWCA;
   26. w przypadku wytwarzania, naprawiania lub modernizacji urządzeń technicznych lub wytwarzania elementów lub materiałów do ich wytwarzania, naprawy i modernizacji, PODWYKONAWCA zobowiązany jest każdorazowo posiadać i przedstawić WYKONAWCY do wglądu, właściwe uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego (Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny) zgodnie z ustawą z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym,
   27. PODWYKONAWCA nie będzie w trakcie realizacji prac korzystał z własności intelektualnej strony trzeciej bez jej zgody. W przypadku skierowania przez osoby trzecie wobec WYKONAWCY roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich, które dotyczą zakresu prac wykonywanych w ramach Umowy przez PODWykonawcę, PODWYKONAWCA zobowiązuje się zwolnić WYKONAWCĘ z obowiązku zaspokojenia takich roszczeń kierowanych przez osoby trzecie,
   28. PODWYKONAWCA zobowiązuje zapoznać się i przestrzegać postanowień aktualnego Zarządzenia dotyczącego ruchu osobowego w ORLEN S.A. Wyciąg z aktualnego Zarządzenia dla podmiotów zewnętrznych stanowi **Załącznik Nr 5** do Umowy.
   29. PODWYKONAWCA zobowiązuje się do potwierdzenia dokonania przez WYKONAWCĘ płatności z tytułu faktury, o której mowa w art. 7 niniejszej Umowy, w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od otrzymania płatności, zgodnie ze wzorem oświadczenia, które stanowi **Załącznik nr 15** do niniejszej Umowy.

**ARTYKUŁ 10 – SZKODY**

* 1. PODWYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie lub w związku z realizacją przedmiotu Umowy przez siebie, w tym również za szkodę wyrządzoną osobom trzecim.
  2. WYKONAWCA zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

**ARTYKUŁ 11- PRZEDSTAWICIELE STRON**

1. Przedstawicielami Stron będą:
   1. Ze strony WYKONAWCY:
      1. Bartłomiej Ciarkowski lub osoba przez niego wskazana, jest upoważniony do przeprowadzania uzgodnień formalnych w zakresie dokumentacji oraz realizacji robót w tym między innymi:
         1. dokonywania uzgodnień w zakresie realizacji robót,
         2. przekazanie placu / robót PODWYKONAWCY i przejęcie placu /robót po zakończeniu prac,
         3. odbiorów częściowych robót zanikowych i końcowego odbioru robót.
      2. Zespół Usług Technicznych odpowiedzialny za rozliczenie Umowy od strony handlowej.
   2. Ze strony PODWYKONAWCY:

………………………. lub osoba przez niego wskazana.

Dane kontaktowe : e-mail: ……………………………….., tel. +48 …………………………….

1. Osoby wskazane w Art. 11 ust. 1 pkt 1.1.1. i 1.2. powyżej nie są umocowane do zaciągania zobowiązań finansowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY i PODWYKONAWCY skutkujących zmianą postanowień Umowy.
2. Zmiana przedstawicieli Stron wskazanych w niniejszym Artykule nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga dla swej ważności aneksu, a jedynie powiadomienia drugiej Strony na piśmie.

**ARTYKUŁ 12 - ODBIORY**

1. Odbiór końcowy robót stanowiących przedmiot Umowy, będzie miał miejsce po zakończeniu przez PODWYKONAWCĘ wszelkich robót, wykonaniu wszelkich prób, badań i odbiorów wewnętrznych i zewnętrznych z pozytywnym wynikiem bez zastrzeżeń i usterek oraz skompletowaniu i przedstawieniu WYKONAWCY dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót.
2. Odbiór końcowy będzie dokonany komisyjnie w obecności m.in. odpowiednio umocowanych przedstawicieli Stron, w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez WYKONAWCĘ zawiadomienia o gotowości PODWYKONAWCY do odbioru końcowego. Podstawą do zakończenia prac będzie wystawienie i podpisanie Końcowego Protokołu Odbioru Robót.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego WYKONAWCA stwierdzi, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia wszystkich robót, nieprzeprowadzenia wszystkich prób lub niedostarczenia niezbędnych dokumentów lub innych braków uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z obiektów, WYKONAWCA może odmówić odbioru końcowego. W takim przypadku Strony ustalą nowy termin przygotowania robót do przeprowadzenia ich odbioru końcowego.
4. W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbioru końcowego wad Strony ustalają, że:

a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, a nie pozwalają na użytkowanie obiektów, WYKONAWCA może odmówić odbioru końcowego do czasu usunięcia wad przez PODWYKONAWCĘ, termin usunięcia wad zostanie uzgodniony pisemnie przez obie Strony;

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, WYKONAWCA ma prawo dokonać obniżenia wartości przedmiotu Umowy proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia użyteczności wykonanych robót.

1. Z czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostanie sporządzony Końcowy Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy zawierający ustalenia poczynione w czasie odbioru końcowego.

**ARTYKUŁ 13 - KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. W przypadku stwierdzenia wad w realizacji przedmiotu Umowy WYKONAWCA może żądać od PODWYKONAWCY:
   1. usunięcia wad w terminie do 5 dni roboczych od chwili wezwania PODWYKONAWCY do ich usunięcia. W przypadku braku możliwości usunięcia wad z przyczyn niezależnych od PODWYKONAWCY w wyżej wymienionym terminie Strony uzgodnią na piśmie dodatkowy termin usunięcia,
   2. w przypadku braku usunięcia wad przez PODWYKONAWCĘ, zgodnie z pkt 1.1. powyżej, WYKONAWCA ma prawo, w zamian ponownego żądania usunięcia wad, do obniżenia wynagrodzenia, określonego w Art. 5 ust. 1 Umowy, proporcjonalnie do wartości prac, które są niezbędne do usunięcia wad. Wartość prac będzie określana na podstawie przygotowanych przez PODWYKONAWCĘ i zweryfikowanych przez WYKONAWCĘ kalkulacji PODWYKONAWCA zobowiązany jest do uwzględnienia uwag WYKONAWCY zgłoszonych w ramach weryfikacji.
2. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy WYKONAWCA może żądać od PODWYKONAWCY zapłaty kary umownej w wysokości 20% Wynagrodzenia określonego w art. 5 ust 1 Umowy.
3. WYKONAWCA może żądać kar umownych za:
   1. opóźnienie w wykonaniu prac stanowiących przedmiot Umowy, z przyczyn leżących po stronie PODWYKONAWCY - w wysokości 3% wartości wynagrodzenia netto określonego w art. 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu zakończenia robót wskazanego w art. 3 ust. 1 Umowy;
   2. w przypadku opóźnienia w usunięciu przez PODWYKONAWCĘ wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie trwania gwarancji – w wysokości 3% wartości wynagrodzenia netto określonego w art. 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W przypadku gdy opóźnienie przekroczy 7 dni roboczych, WYKONAWCA ma prawo stwierdzenia, że wady nie zostały usunięte i obniżenia wysokości wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 pkt 1.2 niniejszego art., w zamian żądania usunięcia wad;

2.3 odstąpienie od Umowy przez WYKONAWCĘ lub przez PODWYKONAWCĘ z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność PODWYKONAWCA - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w art. 5 ust. 1 Umowy. Prawo odstąpienia może być wykonane do dnia zakończenia gwarancji.

1. PODWYKONAWCA wyraża ponadto zgodę na dokonanie przez WYKONAWCĘ potrącenia kwoty kar umownych z płatności wynikającej z faktur.
2. WYKONAWCA może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody.
3. WYKONAWCA zastrzega sobie także prawo do odstąpienia od Umowy z winy PODWYKONAWCY w przypadkach:
   1. nienależytego wykonania zobowiązań umownych, po uprzednim wezwaniu PODWYKONAWCY do zaprzestania naruszeń i braku reakcji wykonania na powyższe;
   2. utracenia przez PODWYKONAWCĘ zdolności do wykonania przedmiotu Umowy;
   3. 5-dniowej nieuzasadnionej zwłoki, wstrzymania lub opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy spowodowanego przez PODWYKONAWCĘ;
   4. nieprzestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących na terenie ORLEN S.A.
4. Odstąpienie WYKONAWCY od Umowy może nastąpić według jego wyboru co do całej Umowy lub co do dowolnej jej części, w którym to przypadku wygaśnięcie Umowy dotyczy tylko tej części.
5. Odstąpienie WYKONAWCA może zrealizować od dnia zawarcia umowy do upływu terminu 6 miesięcy licząc od dnia przewidzianego przez Strony na zakończenie prac objętych przedmiotem Umowy – określonym w art. 3 ust. 1 lit. b).
6. Uprawnienia wskazane w niniejszym artykule nie wyłączają prawa Stron do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym i innych przepisach polskiego prawa.
7. Strony zastrzegają, że odstąpienie będzie następowało ze skutkiem na 1 tydzień po doręczeniu przez WYKONAWCĘ oświadczenia o odstąpieniu. PODWYKONAWCA będzie kontynuował prace i zakończy je na etapach wskazanych przez WYKONAWCĘ, a WYKONAWCA za nie zapłaci, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z zasadami określonymi w artykule 7 Umowy. Z tytułu odstąpienia od Umowy PODWYKONAWCA nie będzie dochodził odstępnego.
8. W przypadku naruszenia uregulowań wskazanych w art. 2 Umowy WYKONAWCA zastrzega sobie możliwość odstąpienia od a Umowy z przyczyn zawinionych przez PODWYKONAWCĘ.
9. Kary umowne mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. Jeżeli to samo zdarzenie daje podstawę do naliczenia kilku kar umownych, wszystkie kary umowne będą sumowane oraz naliczane przez cały okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na prawo dochodzenia zapłaty kar przez WYKONAWCĘ.

**ARTYKUŁ 14 – OCHRONA INFORMACJI**

1. PODWYKONAWCA zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych bezpośrednio lub pośrednio przez WYKONAWCĘ (w jakiejkolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej), a także informacji uzyskanych przez PODWYKONAWCĘ w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją Umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio WYKONAWCY, spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN lub ich kontrahentów, w tym treści Umowy. Strony przyjmują, że wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, nieujawnione do publicznej wiadomości, przekazane przez WYKONAWCĘ lub w jego imieniu lub uzyskane przez PODWYKONAWCĘ w inny sposób w trakcie negocjowania, zawarcia i wykonywania Umowy należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba że w chwili przekazania, osoba przekazująca określi na piśmie lub w formie elektronicznej odmienny, od określonego powyżej, charakter takich informacji.
2. Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 powyżej, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji:
   1. ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania Umowy i zgodne z tą Umową lub
   2. informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez WYKONAWCĘ lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie lub
   3. PODWYKONAWCA został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że PODWYKONAWCA, niezwłocznie pisemnie poinformuje WYKONAWCĘ o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje WYKONAWCY co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji lub
   4. WYKONAWCA wyraził PODWYKONAWCY pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez WYKONAWCĘ sposób.
3. PODWYKONAWCA zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z Umową i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji. PODWYKONAWCA nie będzie, w szczególności kopiował lub utrwalał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez PODWYKONAWCĘ Umowy. PODWYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia WYKONAWCY o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją Umowy.
4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej rozciąga się również na pracowników PODWYKONAWCY i inne osoby, w tym w szczególności audytorów, doradców i dalszych podwykonawców, którym PODWYKONAWCA udostępni takie informacje. PODWYKONAWCA zobowiązany jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach, co najmniej takich jak określone w Umowie. PODWYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność, o której mowa w ust. 8 poniżej.
5. PODWYKONAWCA zobowiązany jest na każde żądanie WYKONAWCY, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, przesłać WYKONAWCY listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem PODWYKONAWCY uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie traktowane jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 8 poniżej.
6. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania Umowy, jak również w okresie 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych. Jeżeli mimo upływu, wskazanego w zdaniu poprzednim, okresu ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa, informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o wewnętrzne regulacje lub decyzje WYKONAWCY lub w oparciu o szczególne przepisy prawa, WYKONAWCA powiadomi PODWYKONAWCĘ na piśmie, o przedłużeniu okresu ochrony, o dodatkowy wskazany przez WYKONAWCĘ okres (nie dłuższy jednak niż 10 lat), na co PODWYKONAWCA wyraża zgodę. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyższym nastąpi przed wygaśnięciem 10-cio letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 dni roboczych przed zakończeniem obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych UMOWY.
7. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych po upływie okresu ochrony o, którym mowa w ust. 6 powyżej PODWYKONAWCA oraz wszelkie osoby, którym PODWYKONAWCA przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa zobowiązane są zwrócić WYKONAWCY lub zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające.
8. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez PODWYKONAWCĘ Tajemnicy Przedsiębiorstwa, WYKONAWCA uprawniony jest do żądania od PODWYKONAWCY zapłaty kary umownej w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa WYKONAWCY do dochodzenia od PODWYKONAWCY odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w Umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień WYKONAWCY określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .
9. W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy, zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania do PODWYKONAWCY danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych , PODWYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia z WYKONAWCĄ przed rozpoczęciem przetwarzania takich danych odpowiedniej, odrębnej umowy, której przedmiotem będą zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych.
10. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy, zaistnieje konieczności dostępu lub przekazania PODWYKONAWCY, w jakiejkolwiek formie, informacji stanowiących Tajemnicę Spółki WYKONAWCY rozumianej jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa WYKONAWCY, co do której podjęto szczególne działania określone w aktach wewnętrznych WYKONAWCY, w celu zachowania jej w tajemnicy i której wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym stopniu zagraża lub narusza interesy WYKONAWCY, PODWYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia z WYKONAWCAM, przed otrzymaniem i rozpoczęciem przetwarzania takich informacji, aneksu do UMOWY, zgodnego z wewnętrznymi aktami WYKONAWCY, którego przedmiotem będą zasady i warunki ochrony Tajemnicy Spółki WYKONAWCY.
11. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że PODWYKONAWCA, niezależnie od obowiązków określonych w UMOWIE, zobowiązany jest także do przestrzegania dodatkowych wymogów dotyczących ochrony określonych rodzajów informacji (np. danych osobowych, informacji poufnych) wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
12. PODWYKONAWCA wyraża zgodę na ujawnienie przez WYKONAWCE treści niniejszej umowy oraz informacji i danych związanych z jej realizacją spółkom należącym do Grupy Kapitałowej ORLEN na zasadach powyżej przewidzianych.
13. Niniejsza umowa nie obejmuje swoim zakresem powierzenia przetwarzania danych osobowych i Strony nie są uprawnione do takich działań. W przypadku gdyby okazało się konieczne powierzenie przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, Strony zobowiązane są do zawarcia w formie pisemnej umowy powierzenia danych osobowych.
14. WYKONAWCA przekazuje Klauzulę informacyjną stanowiącą odpowiednio Załączniki nr 11 do Umowy przedstawiający szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zawieraną Umową.
15. Załączona Klauzula informacyjna stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), i mają zastosowanie do danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osób, których dotyczą.
16. W przypadku pozyskania przez WYKONAWCĘ danych osobowych poprzez przekazanie ich przez PODWYKONAWCĘ, PODWYKONAWCA zobowiązuje się do wypełnienia w imieniu WYKONAWCY jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępnił w związku z zawarciem i/lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom ww. Klauzuli informacyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.
17. Wykonawca wyraża zgodę na ujawnienie przez Zamawiającego treści niniejszej umowy oraz informacji i danych związanych z jej realizacją spółkom należącym do Grupy Kapitałowej ORLEN na zasadach powyżej przewidzianych.

**ARTYKUŁ 15- GWARANCJE**

1. PODWYKONAWCA udziela gwarancji na wszystkie roboty zrealizowane w ramach przedmiotu Umowy na okres **24** miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Strony Końcowego Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, przy czym w przypadku konieczności uzyskania przez PODWYKONAWCĘ pisemnego potwierdzenia WYKONAWCY usunięcia wad lub usterek, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas jaki upłynie pomiędzy dniem podpisania ww. protokołu a dniem podpisania przez WYKONAWCĘ ww. pisemnego potwierdzenia usunięcia wad lub usterek.
3. W ramach udzielonej gwarancji PODWYKONAWCA zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wszelkich wad zrealizowanych przez niego robót w ramach Umowy, które ujawniły się w okresie gwarancji. PODWYKONAWCA będzie dysponował 5 dniowym terminem na usunięcie wady od chwili wezwania PODWYKONAWCY przez WYKONAWCĘ do ich usunięcia. W przypadku braku możliwości usunięcia wad z przyczyn niezależnych od PODWYKONAWCY w wyżej wymienionym terminie Strony uzgodnią na piśmie dodatkowy termin usunięcia.
4. W razie nieusunięcia wad w uzgodnionym terminie, PODWYKONAWCA upoważnia WYKONAWCĘ do ich usunięcia na swój koszt i obciążenia PODWYKONAWCY kosztami wykonania zastępczego, na podstawie refaktury wystawionej przez WYKONAWCĘ, niezależnie od uprawnień przewidzianych w art. 13 ust. 1 i 2 Umowy.
5. Okres gwarancji na dostarczone przez PODWYKONAWCĘ urządzenia jest zgodny z określonym okresem udzielonym przez producenta danego urządzenia.
6. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem niezbędnych przeglądów gwarancyjnych, serwisów i innych czynności koniecznych do zachowania uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji ponosi PODWYKONAWCA.
7. Gwarancja na prace nie obejmuje napraw związanych z podciekaniem wody z nieremontowanych części dachu na nowo wyremontowane fragmenty dachu, objęte niniejszą Umową.

**ARTYKUŁ 16 – SIŁA WYŻSZA**

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej.
2. Wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej oraz jego wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy i powstanie szkody muszą być wykazane przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą i potwierdzone przez drugą Stronę. W przypadku takiego potwierdzenia WYKONAWCA zapłaci PODWYKONAWCY za roboty wykonane do daty stwierdzenia wystąpienia siły wyższej.
3. Za Siłę Wyższą uważa się wszystkie zdarzenia zewnętrzne i nagłe, jakich nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, którym nie można się było przeciwstawić i których skutkom nie można było zapobiec, w szczególności działania wojenne, akty terroru, rozruchy, strajki pracownicze klęski żywiołowe, wypadek, pożar, decyzje organów władzy państwowej lub jakiekolwiek inne zdarzenie losowe, w wyniku którego nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych.
4. Czas, w którym trwają te wydarzenia będzie odpowiednio uwzględniony w terminie realizacji określonym w Umowie. Gdyby okres ten wynosił więcej niż 3 miesiące, obie Strony ustalą nowe warunki współpracy na piśmie.
5. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej jest zobowiązana powiadomić na piśmie niezwłocznie drugą ze Stron o tym fakcie nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia takich zdarzeń. Gdy działanie Siły Wyższej ustaje, druga ze Stron powinna zostać powiadomiona o tym bez zwłoki. Niedopełnienie powyższego wymogu powoduje utratę praw do powoływania się na zaistnienie Siły Wyższej.
6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że pandemia koronawirusa covid-19 nie stanowi Siły Wyższej i PODWYKONAWCA uwzględnił związane z nią powszechnie obowiązujące nakazy i zakazy w możliwości należytej realizacji Umowy.

**Artykuł 17 – BEZPIECZEŃSTWO PRACY**

1. PODWYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego związanego z pracami na terenie obiektów ORLEN S.A. przed rozpoczęciem tych prac, oraz do dokumentowania tej oceny zgodnie z Polską Normą PN-N-18002:2011, a także do okazania dokumentacji z tej oceny na żądanie przedstawiciela WYKONAWCY.
2. PODWYKONAWCA zobowiązany jest do:
   1. Obligatoryjnego zapewnienia wyposażenia pracowników w kaski i okulary przeciwodpryskowe oraz odzież i obuwie robocze w przypadku wykonywania prac w nieprodukcyjnych komórkach organizacyjnych WYKONAWCY znajdujących się poza zakładami produkcyjnymi.
   2. Obligatoryjnego wyposażenia pracowników w kaski i okulary ochronne oraz w maski p. gaz. z odpowiednimi pochłaniaczami, a także w: odzież ochronną trudnopalną antyelektrostatyczną, obuwie ochronne w wykonaniu antyelektrostatycznym i osłony twarzy posiadające oznaczenie CE oraz w pozostałe wymagane środki ochrony indywidualnej dostosowane do występujących zagrożeń w przypadku wykonywania prac na terenie instalacji produkcyjnych: zakładu produkcyjnego w Płocku, terminali paliw, zakładu PTA we Włocławku oraz w innych miejscach wymagających stosowania takich masek i środków. Zastosowania w praktyce odpowiednich środków zmniejszających ryzyko zawodowe,
   3. Sporządzenia „Planu bezpiecznego wykonania prac na terenie ORLEN S.A.” przed  rozpoczęciem tych prac, zawierającego co najmniej:

* Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,
* Określenie materiałów, urządzeń, maszyn, technologii, przy użyciu których będą wykonywane prace,
* Określenie środków ostrożności, instrukcji i zaleceń bhp, jakie należy zachować przy wykonywaniu pracy,
* Wykaz środków ochrony indywidualnej, z jakich i gdzie należy korzystać,
* Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, plan ewakuacji,
  1. Używania wyłącznie narzędzi, materiałów i sprzętu w pełni sprawnego z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi, atestami, świadectwami i certyfikatami.

1. PODWYKONAWCA zobowiązany jest w czasie wykonywania prac na terenie ORLEN S.A. do zapewnienia:
   1. Nadzoru służby bhp i służby ochrony p.poż. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy realizacji Umowy,
   2. Nadzoru służby bhp i służby ochrony p.poż. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.
2. PODWYKONAWCA zobowiązany jest w czasie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych na terenie ORLEN S.A. do zapewnienia bezpośredniego nadzoru przełożonego nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób w liczbie co najmniej 1 osoby na 10 zatrudnionych przy ich wykonywaniu.
3. PODWYKONAWCA oświadcza, że:
   1. Przekaże do Działu BHP i Bezpieczeństwa Procesowego ORLEN S.A. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez urazowych pracowników oraz dalszych podwykonawców, jakie wydarzyły się podczas wykonywania prac na terenie Koncernu według wzoru zawartego w **Załączniku nr 6 i 6a** do Umowy, po uprzednim/wcześniejszym usunięciu danych osobowych poszkodowanego i innych osób występujących w tych dokumentach.
   2. Zobowiązuje się do prowadzenia dochodzenia powypadkowego we współpracy z przedstawicielem Działu BHP i Bezpieczeństwa Procesowego ORLEN S.A., a także przekazania kopii dokumentacji powypadkowej, sporządzonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, po uprzednim/wcześniejszym usunięciu danych osobowych poszkodowanego i innych osób występujących w tych dokumentach.
   3. Przekaże Zakładowej Straży Pożarnej ORLEN S.A. informacje o wszystkich zdarzeniach pożarowych (zapłon, samozapłon, pożar) i innych miejscowych zagrożeniach, jakie zauważy podczas wykonywania prac na terenie Koncernu, według wzoru zawartego w **Załączniku nr 7** do Umowy.
4. PODWYKONAWCA zobowiązany jest do:
   1. przeszkolenia swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego i procesowego przed przystąpieniem do prac na terenie ORLEN S.A., uwzględniając specyfikę tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego a także do dokumentowania tych szkoleń ze względu na: program, wykładowców, wymiar czasu i aspekty praktyczne.
   2. Przekazania swoim pracownikom procedur alarmowania Zakładowej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej w przypadku zdarzeń pożarowych, awaryjnych i innych miejscowych zagrożeń oraz ewakuacji.
5. PODWYKONAWCA oświadcza, że jego pracownicy wykonujący na terenie ORLEN S.A. prace szczególnie niebezpieczne legitymują się aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tych prac.
6. PODWYKONAWCA zobowiązuje się, że w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców będzie współpracował z innymi pracodawcami w sprawach bhp, p.poż. i bezpieczeństwa procesowego.
7. WYKONAWCA zastrzega sobie możliwość do prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego.
8. PODWYKONAWCA oświadcza, że w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego będzie łącznie ze swoimi pracownikami respektował uwagi i polecenia przedstawiciela WYKONAWCY, służby BHP ORLEN S.A., Koordynatora bhp oraz przedstawiciela służby ochrony przeciwpożarowej ORLEN S.A. i zobowiązuje się do współdziałania w zakresie prewencji wypadkowej oraz pożarowej podczas prac realizowanych na terenie ORLEN S.A.
9. Przedstawiciel WYKONAWCY uzgodni z przedstawicielem PODWYKONAWCY przed rozpoczęciem prac objętych Umową zasady obopólnej współpracy, postępowania, nadzoru i komunikacji w zakresie wszelkich aspektów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej  mogących wystąpić przy realizacji Umowy.
10. PODWYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego zawartymi w przepisach ogólnie obowiązujących oraz w Kompleksowym Systemie Prewencji w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie WYKONAWCY i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
11. PODWYKONAWCA zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac do przedstawienia WYKONAWCY oraz przesłania do Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy WYKONAWCY wypełnionej „Deklaracji BHP”, której wzór znajduje się w **Załączniku nr 8** do Umowy.
12. W razie stwierdzenia przez nadzór WYKONAWCY niewywiązywania się WYKONAWCY podczas realizacji Umowy z postanowień zawartych w niniejszym paragrafie oraz rażącego naruszania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa procesowego zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących, a także w Kompleksowym Systemie Prewencji, WYKONAWCA zastrzega sobie możliwość prowadzenia postępowań według zasad przedstawionych w pkt 1 **Załącznika nr 9** do Umowy a PODWYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania tych zasad oraz wykonania decyzji wydanych na ich podstawie przez WYKONAWCĘ.
13. Naruszenie zobowiązań w zakresie przestrzegania przepisów lub zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej stanowi istotne naruszenie warunków Umowy i stanowi podstawę do odstąpienia od niej przez WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po stronie PODWYKONAWCY
14. PODWYKONAWCA jest obowiązany kontrolować wszystkie substancje, narzędzia, materiały i urządzenia wykorzystywane przy realizacji prac, ustalać ich wpływ na bezpieczeństwo prac oraz zapewniać związane z nimi informacje, szkolenie i sprzęt ochronny dla pracowników.
15. PODWYKONAWCA  zobowiązuje się, że stosowane substancje niebezpieczne będą znajdowały się na miejscu prowadzenia prac tylko przez czas niezbędny do wykonania prac. Substancje niebezpieczne wraz z pojemnikami lub opakowaniami, będą przez Wykonawcę usuwane z miejsca prowadzenia prac zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach prawa.
16. PODWYKONAWCA ograniczy do absolutnego minimum, poprzez kontrolę i zastosowanie środków ochronnych wszelkie niedogodności wynikające z powstałego na skutek prowadzenia prac zapylenia lub zadymienia.
17. PODWYKONAWCA zobowiązuje się kontrolować natężenie hałasu w miejscu prowadzenia prac oraz będzie przestrzegał ograniczeń nałożonych przez lokalne władze w tym zakresie. PODWYKONAWCA zobowiązuje się dołożyć starań celem redukcji poziomu hałasu w drodze właściwego doboru i konserwacji sprzętu i urządzeń.
18. PODWYKONAWCA zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom opieki medycznej oraz opieki nad pracownikiem poszkodowanym w zdarzeniu wypadkowym zaistniałym w trakcie wykonywania prac na terenie ORLEN S.A. na podstawie Umowy.
19. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika PODWYKONAWCY albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik PODWYKONAWCY ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie swojego przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa wymienionego zagrożenia, pracownik PODWYKONAWCY ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie swojego przełożonego.
20. Dla potrzeb każdego zezwolenia na wykonywanie prac PODWYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć WYKONAWCY (osobie wydającej pisemne zezwolenie) imienną listę pracowników PODWYKONAWCY.
21. PODWYKONAWCA zapewni, że wszystkie osoby (przeznaczone do realizacji przedmiotu Umowy) zostaną wyposażone w karty dostępu ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem (przepustki), a także ubrania oznakowane nazwą firmy.
22. PODWYKONAWCA zobowiązuje się do oznakowania sprzętu lub pojazdów znajdujących się na terenie WYKONAWCY nazwą właściciela sprzętu lub pojazdów.

**ARTYKUŁ 18 – KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA**

* + 1. PODWYKONAWCA zobowiązuje się uzyskać uprzednią pisemną zgodę WYKONAWCY na  zamieszczenie firmy spółki, znaku towarowego lub logo WYKONAWCY na swojej stronie internetowej, liście kontrahentów, w broszurach, reklamie oraz wszelkich innych materiałach reklamowych i marketingowych. W takim przypadku, PODWYKONAWCA zobowiązuje się do przedłożenia WYKONAWCY, wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, projektu materiałów, w których takie dane miałyby zostać zamieszczone.
    2. PODWYKONAWCA zobowiązuje się również do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody WYKONAWCY na ujawnienie faktu współpracy poprzez przekazania środkom masowego przekazu, takim jak prasa, radio, TV, Internet jakichkolwiek informacji dotyczących Umowy. W takim przypadku, PODWYKONAWCA zobowiązuje się do przedłożenia do WYKONAWCY wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, treści informacji jaka miałaby zostać wykorzystana w środkach masowego przekazu.
    3. Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie dotyczy:

1. przypadku prawidłowego posługiwania się przez PODWYKONAWCĘ uzyskanymi od WYKONAWCY listami referencyjnymi, jednakże brak obowiązku uzyskania zgody obejmuje tylko i wyłącznie uprawnienie PODWYKONAWCY do złożenia listów referencyjnych wraz z ofertą składaną przez niego oznaczonemu indywidualnie adresatowi,
2. przypadku wypełniania przez Zleceniobiorcę będącego spółką publiczną obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących takie spółki przepisów prawa.
   * 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, WYKONAWCA jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie ogranicza prawa WYKONAWCY do  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.

**ARTYKUŁ 19 – KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA**

1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
2. Każda ze Stron zaświadcza, że wdrożyła procedury przeciwdziałania korupcji   
   i konfliktowi interesów.
3. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania   
   i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
4. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:
   * + - 1. członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,
         2. funkcjonariuszowi publicznemu, rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;
         3. partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;
         4. agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też
         5. innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydane przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
5. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na pisemny wniosek każdej ze Stron, druga Strona niezwłocznie dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej Umowy w zakresie zgodności z postanowieniami niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.
6. Każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość zgłaszania naruszeń prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [anonim.adm@orlen.pl](mailto:anonim.adm@orlen.pl)
7. W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania niniejszej Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych działań korupcyjnych.

**ARTYKUŁ 20 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia podpisów przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania Stron.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i mogą być wprowadzane na podstawie obustronnie podpisanych aneksów.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego prawa.
4. Odniesienia do jakichkolwiek ustaw lub przepisów prawa stanowią odniesienie do tych ustaw i przepisów prawa wraz ze wszystkimi zmianami, poprawkami, uzupełnieniami i nowymi postanowieniami przyjętymi w danym okresie oraz do ustaw lub przepisów, które zastąpią takie ustawy lub przepisy (przed lub po podpisaniu Umowy), a także do wszelkich aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw i przepisów prawa.
5. Spory zaistniałe na tle wykonania Umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w trybie polubownym. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia na drodze polubownej spory zaistniałe pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby WYKONAWCY.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla WYKONAWCY i jeden dla PODWYKONAWCY.
7. Integralną część UMOWY stanowią Załączniki:

Zał. Nr **1A** – Zakres Przedmiotu Umowy;

Zał. Nr **1B** – Oferta Podwykonawcy;

Zał. Nr **2** –WzórPRDZ - Protokołu Robót Dodatkowych i Zamiennych (PRDZ);

Zał. Nr **3** – Wzór - Zgłoszenie robót dodatkowych i/lub zamiennych;

Zał. Nr **4** – Wzór - Końcowym Protokołem Odbioru Przedmiotu Umowy;

Zał. Nr **5** – Wyciąg z aktualnego Zarządzenia dotyczącego ruchu osobowego w ORLEN S.A.;

Zał. Nr **6** – Rejestr wypadków przy pracy na terenie ORLEN S.A.;

Zał. Nr **6a** – Rejestr zagrożeń wypadkowych lub wydarzeń wypadkowych bez urazowych (wyk.);

Zał. Nr **7** – Rejestr Zdarzeń/zagrożeń pożarowych na terenie ORLEN S.A**.** ;

Zał. Nr **8** – Deklaracja zakresu BHP Firmy przystępującej do robót na terenie ORLEN S.A.;

Zał. Nr **9** – Zasady postępowania w przypadku naruszenia przez WYKONAWCĘ postanowień UMOWY w zakresie bhp, p.poż. i bezpieczeństwa procesowego. Taryfikator dodatkowych kar pieniężnych. Wzór protokołu do ukarania WYKONAWCY dodatkową karą pieniężną;

Zał. Nr **10** – Zbiorcze zestawienie ilości i rodzajów odpadów wytworzonych w czasie realizowanych prac na rzecz ORLEN S.A.

Zał. Nr **11** – Klauzula informacyjna „RODO”;

Zał. Nr **12** – Aktualny odpis z KRS PODWYKONAWCY;

Zał. Nr **13** – Nota informacyjna;

Zał. Nr **14** – Klauzula sankcyjna;

Zał. Nr **15** - Oświadczenie Podwykonawcy.

Na dowód czego, Strony poprzez swoich właściwie umocowanych przedstawicieli podpisały niniejszą Umowę w dniu podanym na wstępie:

**WYKONAWCA: PODWYKONAWCA:**