**UMOWA NR …/...**

zawarta w **Limanowej** w dniu **…………………….** roku, pomiędzy:

**Spółką ORLEN Budonaft Sp. z o. o.** z siedzibą w Limanowej, ul. Fabryczna 1C,   
34-600 Limanowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132289, NIP 675-000-21-01, REGON 351190997, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 3 795 000,00 zł, reprezentowaną przez:

1. **Tadeusz Zając** – Prezes Zarządu,
2. **Paweł Augustyniak** – Członek Zarządu,

zwaną w dalszej części niniejszej Umowy **„Wykonawcą”,**

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym/ą w dalszej części niniejszej Umowy **„Podwykonawcą”.**

**Wykonawca** oraz **Podwykonawca** zwani są też dalej, razem lub osobno, odpowiednio „Stronami” lub „Stroną”.

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Na podstawie niniejszej Umowy **Wykonawca** powierza do wykonania,   
   a **Podwykonawca** przyjmuje do realizacji wykonanie ……………………………… na Stacji Paliw ORLEN S.A. nr ……… w miejscowości ………………………..
2. W przypadku gdy Inwestor nie uzna zasadności wykonania robót dodatkowych przez **Wykonawcę**, **Wykonawca** nie uzna zasadności wykonania robót dodatkowych przez **Podwykonawcę**.
3. Przedmiot niniejszej Umowy ma zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, Projektem Technicznym oraz obowiązującymi Standardami wykonania stacji paliw ORLEN S.A.
4. W przypadku naruszenia przez **Podwykonawcę** postanowień niniejszej umowy oraz przepisów w zakresie bhp i p.poż. **Wykonawca** może obciążyć **Podwykonawcę** karą zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

**§ 2**

**TERMINY WYKONANIA ROBÓT**

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:

a). Termin rozpoczęcia robót – **…………………………. r.**

b). Termin zakończenia robót – **………………………… r.**

**§ 3**

**WYKONYWANIE ROBÓT**

1. **Podwykonawca** potwierdza, że **Wykonawca** przekazał mu dokumentację techniczną na zakres robót objęty przedmiotem niniejszej Umowy, która zawiera wszelkie dane umożliwiające wykonanie przez niego robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.

2. **Podwykonawca** oświadcza, że:

a). Zapoznał się z przekazaną dokumentacją robót oraz uzgodnieniami   
z odpowiednimi instytucjami i organami oraz dokonał jej sprawdzenia pod kątem spójności i kompletności,

b). Zapoznał się z obowiązującymi Standardami wykonania stacji paliw ORLEN S.A.,

c). Znane są mu wszelkie techniczne, prawne, urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania dotyczące jego zobowiązań w stosunku do **Wykonawcy**, jak również warunki zawarte w dokumentach przetargowych oraz, że wyżej wymienione warunki nie będą stanowiły przeszkody dla realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

d). Posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz dysponuje środkami technicznymi i finansowymi koniecznymi dla wywiązania się z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,

e). Zapoznał się z Placem Budowy, na którym realizowana będzie Inwestycja oraz uzyskał wszelkie wyjaśnienia w sprawach mających związek z wykonaniem niniejszej Umowy.

3. **Podwykonawca** zobowiązuje się do niezwłocznego informowania **Wykonawcy**o dostrzeżonych w trakcie wykonywania robót wadach dokumentacji projektowej, nie później niż w terminie trzech dni od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia **Wykonawcy** o zauważonych wadach dokumentacji projektowej **Podwykonawca** ponosi odpowiedzialność wobec **Wykonawcy** za szkody wynikłe z powyższego faktu.

4. Prace stanowiące przedmiot niniejszej Umowy realizowane będą na Nieruchomości („Plac Budowy”). **Podwykonawca** zobowiązuje się do zapewnienia na Placu Budowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy należytego ładu   
i porządku. **Wykonawca** zobowiązuje się do usuwania i unieszkodliwiania odpadów powstających w wyniku wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy   
w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku   
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zmianami).

Począwszy od dnia przekazania Placu Budowy, **Podwykonawca** ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie, a także za szkody powstałe poza terenem Placu Budowy w wyniku działań lub zaniechań **Podwykonawcy**w związku z prowadzonymi przez niego robotami. **Podwykonawca** nie będzie angażował **Wykonawcy** w jakiekolwiek spory sądowe lub inne spory w związku ze szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w związku z działaniami **Podwykonawcy** na Placu Budowy.

W przypadku uszkodzenia przez **Podwykonawcę** ogrodzenia powierzonego Placu Budowy koszty naprawy będą refakturowane na **Podwykonawcę**.

1. **Podwykonawca** zobowiązuje się do wykonania robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami określonymi   
   w pozwoleniu na budowę, zasadami właściwej sztuki i praktyki budowlanej, zaleceniami **Wykonawcy** oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. **Podwykonawca** wykonywać będzie przedmiot Umowy ze starannością, o której jest mowa w art. 355 § 2 k.c.

W czasie wykonywania robót **Podwykonawca** zobowiązuje się do stosowania przepisów i warunków BHP jak również przepisów przeciwpożarowych obowiązujących przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych oraz wewnętrznych specjalistycznych przepisów BHP obowiązujących w ORLEN S.A.

**Podwykonawca** najpóźniej w chwili wejścia na plac budowy, przed rozpoczęciem prac, zobowiązany jest do podpisania „Porozumienia z podwykonawcą”, którego treść reguluje zasady pracy i poruszania się na terenie budowy. Dokument ten   
w wersji papierowej udostępniany jest na placu budowy przez kierownika lub inżyniera budowy. Wypełniony i podpisany dokument Porozumienia   
z podwykonawcą należy przekazać Kierownikowi Budowy.

6. **Podwykonawca** dostarczy na własny koszt wszystkie materiały, maszyny   
i urządzenia oraz inne środki potrzebne do wykonania robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.

Strony ustalają, że wszystkie materiały, które będą wykorzystywane przy realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, będą:

- Nowe i o jakości określonej w projekcie lub innych dokumentach załączonych do niniejszej Umowy,

- Posiadać certyfikaty wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzające zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

**Wykonawca** ma prawo do regularnego kontrolowania jakości materiałów, zaś **Podwykonawca** jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania **Wykonawcy** wszelkich próbek materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. Zaakceptowanie materiałów przez **Wykonawcę** nie wyłącza jego uprawnień związanych z niespełnieniem przez **Podwykonawcę** wymagań określonych   
w niniejszej Umowie ze względu na wady materiałów, ich złą jakość, nieprawidłowe zastosowanie lub inne przyczyny mające związek z materiałami.

**Podwykonawca** zobowiązany jest do gromadzenia, porządkowania   
i sukcesywnego dostarczania **Wykonawcy** kompletu dokumentacji dotyczących materiałów i wyposażenia, będących częściami składowymi lub przynależnościami Inwestycji, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji.

7. Wykonywanie robót przez **Podwykonawcę** nie może kolidować z pracami wykonywanymi na Placu Budowy przez **Wykonawcę** lub innych podwykonawców lub dostawców.

8. Aż do chwili zakończenia robót **Wykonawca** ma prawo żądać od **Podwykonawcy** usunięcia wszystkich dostrzeżonych wad robót lub ich poszczególnych elementów, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury częściowej. Wszystkie elementy robót lub ich części, które wykonał **Podwykonawca**, a które następnie ulegną zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części, zostaną odpowiednio wcześniej zgłoszone przez **Podwykonawcę Wykonawcy**, który skontroluje zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym.

9. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych **Podwykonawca** zwróci się do **Wykonawcy** z wnioskiem o zaakceptowanie robót dodatkowych. **Podwykonawca** może wystąpić z wnioskiem o roboty dodatkowe tylko w trakcie trwania wykonywania robót objętych umową. **Wykonawca** rozpatrzy wniosek   
o roboty dodatkowe w ciągu 2 tygodni od otrzymania. W przypadku akceptacji wniosku o roboty dodatkowe przez **Wykonawcę** ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego zweryfikowanego i zaakceptowanego przez **Wykonawcę**. W takim przypadku **Podwykonawca** ma prawo wystawienia dodatkowej faktury.

10. W przypadku gdy **Podwykonawca** wykonuje roboty budowlane w sposób niewłaściwy, w szczególności niezgodnie z Umową, **Wykonawca** wezwie **Podwykonawcę** do wykonania czynności mających na celu przywrócenie prawidłowego sposobu wykonania robót budowlanych w terminie 7 dni od wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu **Wykonawca** ma prawo zlecić powyższe roboty budowlane do wykonania przez osoby trzecie na koszt **Podwykonawcy** (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia **Podwykonawcy**.

11. W razie odstąpienia od Umowy (w zakresie części lub całości świadczenia umownego określonego niniejszą umową) z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi **Podwykonawca**, **Wykonawca** uprawniony jest po dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia pozostałych do wykonania prac innej osobie trzeciej   
i obciążenia **Podwykonawcy** kosztami zastępczego wykonania robót.

12. Podmiot realizujący/organizujący prace niebezpieczne przy urządzeniach lub instalacjach energetycznych, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, jest odpowiedzialny za spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych podczas wykonywania tych prac.

Podmiot realizujący wyżej wymienione prace zobowiązany jest również do stosowania zapisów dokumentu „Wymogi prowadzenia prac przy urządzeniach energetycznych podczas budowy lub modernizacji stacji paliw płynnych” obowiązujący w ORLEN Budonaft Sp. z o.o.

13. **Podwykonawca** zobowiązany jest do posiadania polisy OC z tytułu prowadzonej działalności, obejmującej zakresem ochrony min. następujące ryzyka:

* OC delikt,
* OC kontrakt, w przypadku którego suma ubezpieczenia nie powinna być niższa niż kwota netto określona w § 7 ust. 1,
* uszkodzenie własności osób trzecich w wyniku działania lub zaniechania działania przez **Podwykonawcę**,
* śmierć lub kalectwo osób wynikające z działania lub zaniechania działania **Podwykonawcy**.

Wypełnienie powyższego zobowiązania nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności **Podwykonawcy** wynikającej z niniejszej Umowy.

14. Przedstawicielami Stron na Placu Budowy będą:

a). ze strony **Wykonawcy:** …………………………….. tel. ……………….………..

b). ze strony **Podwykonawcy:** ……………………….… tel. …………………………

**§ 4  
ROBOTY ZAMIENNE**

1. **Wykonawca** może dokonać zmian w dokumentacji projektowej, o ile nie mają one wpływu na zakres robót wynikający z niniejszej Umowy. Dokonanie przez **Wykonawcę** zmian, o których mowa powyżej nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. Zmiany takie zostaną wprowadzone przez **Podwykonawcę** do wykonywanych robót bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
2. **Podwykonawca** nie będzie dokonywał w dokumentacji projektowej zmian jakiegokolwiek rodzaju, o ile nie zostaną one wcześniej uzgodnione z **Wykonawcą.**

Jeżeli **Podwykonawca** dokona jakichkolwiek zmian, które nie zostały uzgodnione z **Wykonawcą, Wykonawca** ma prawo żądać od **Podwykonawcy** usunięcia takich zmian na koszt **Podwykonawcy**, w tym wyburzenia i odbudowania całości robót   
z wprowadzoną zmianą.

W takim przypadku **Wykonawca** może żądać odszkodowania za szkody wynikłe   
z wykonania robót ze zmianami w projekcie, które nie zostały uzgodnione   
z **Wykonawcą.**

1. W przypadku rezygnacji **Wykonawcy** z wykonania części robót, wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 Umowy ulegnie zmniejszeniu o wartość tych robót. Rezygnacja taka wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

**§ 5**

**ZABEZPIECZENIE DOBREGO WYKONANIA UMOWY**

1. Z kwoty każdej faktury **Podwykonawcy**, **Wykonawca** zatrzyma 5% jej wartości brutto. Powyższa kwota nazywana dalej Kaucją Gwarancyjną stanowić będzie zabezpieczenie dobrego wykonania Umowy przez **Podwykonawcę**, w tym obowiązków wynikających z tytułu udzielonej gwarancji.
2. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Zwrot Kaucji Gwarancyjnej przez **Wykonawcę** na rachunek **Podwykonawcy** nastąpi w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji udzielonej **Wykonawcy** przez **Podwykonawcę** zgodnie z § 8 niniejszej Umowy oraz pod warunkiem, że:
4. **Podwykonawca** złoży **Wykonawcy** pisemne wezwanie do zwrotu Kaucji Gwarancyjnej,
5. wszystkie wady i usterki stwierdzone w okresie gwarancji zostaną usunięte przez **Podwykonawcę** zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy.
6. W razie:
7. pisemnego zgłoszenia **Wykonawcy** przez **Podwykonawcę** wystąpienia po stronie **Podwykonawcy** szczególnych okoliczności uniemożliwiających dokonanie zabezpieczenia wykonania przedmiotu umowy w formie Kaucji Gwarancyjnej,
8. przysługiwania **Wykonawcy** roszczeń względem **Podwykonawcy** przenoszących wartość zabezpieczonej Kaucji Gwarancyjnej,
9. wystąpienia innych szczególnych okoliczności skutkujących powzięciem przez Zarząd Spółki **Wykonawcy** decyzji o konieczności dokonania zmiany sposobu zabezpieczenia, bądź dokonania dodatkowego zabezpieczenia wykonania przedmiotu umowy,

**Wykonawca** może żądać dokonania zabezpieczenia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy poprzez złożenie **Wykonawcy** przez **Podwykonawcę** Gwarancji Bankowej lub Gwarancji Ubezpieczeniowej obejmującej okres przewidziany w § 2 pkt. a) i b) oraz § 8 umowy i co najmniej 30 dni po jego zakończeniu.

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie Gwarancji Bankowej lub Gwarancji Ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu będzie nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. Gwarancja taka zostanie wystawiona przez bank/ubezpieczyciela, który został zaakceptowany uprzednio przez **Wykonawcę**, przy czym akceptacja ta wyrażona będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Płatność dokonywana przez gwaranta, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu winna być realizowana na podstawie pisemnego oświadczenia **Wykonawcy**, wzywającego gwaranta do zapłaty z tytułu nienależytego wykonania Umowy przez **Podwykonawcę**, bez obowiązku spełnienia przez **Wykonawcę** jakichkolwiek dodatkowych warunków – chyba, że uprzednio w formie pisemnej zaakceptował takie dodatkowe warunki.
3. Termin płatności określony w Gwarancji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powinien wynosić nie więcej niż 14 (czternaście) dni licząc od dnia doręczenia gwarantowi pisemnego wezwania pochodzącego od **Wykonawcy**, chyba że **Wykonawca** w formie pisemnej uprzednio zaakceptował inny termin   
   w treści Gwarancji.
4. Treść Gwarancji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu każdorazowo przed jej wystawieniem będzie podlegać akceptacji przez **Wykonawcę**, która to akceptacja będzie wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 6**

**ODBIÓR KOŃCOWY**

1. Odbiór końcowy będzie miał miejsce po zakończeniu przez **Podwykonawcę** wszelkich robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, wykonaniu wszelkich prób, badań i odbiorów wewnętrznych z pozytywnym wynikiem oraz skompletowaniu i przedstawieniu **Wykonawcy** dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót i umożliwiających zgłoszenie obiektu do użytkowania.

Zakończenie robót będących przedmiotem niniejszej Umowy **Podwykonawca** stwierdza wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia **Wykonawcę** o gotowości robót do odbioru.

Odbiór końcowy będzie dokonany komisyjne w obecności przedstawicieli Stron   
w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez **Wykonawcę** zawiadomienia o gotowości **Podwykonawcy** do odbioru końcowego.

Jeżeli w toku czynności odbioru **Wykonawca** stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia wszystkich robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób **Wykonawca** może odmówić odbioru końcowego. W takim przypadku Strony ustalą nowy termin przygotowania robót do przeprowadzenia ich odbioru końcowego.

W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbioru końcowego wad Strony ustalają, że:

a). Jeżeli wady nadają się do usunięcia, a nie pozwalają na użytkowanie obiektu, **Wykonawca** może odmówić odbioru końcowego do czasu usunięcia wad przez **Podwykonawcę**,

b). Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, **Wykonawca** ma prawo dokonać obniżenia wartości robót proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia ich użyteczności.

Z czynności odbioru końcowego robót zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia poczynione w czasie odbioru końcowego. Dopuszcza się możliwość odbioru robót z drobnymi usterkami nie warunkującymi eksploatacji obiektu.   
W takim przypadku **Podwykonawca** usunie stwierdzone usterki w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu, o którym mowa powyżej. W przypadku nieusunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego **Wykonawca** będzie uprawniony do dokonania powyższych poprawek na koszt   
i ryzyko **Podwykonawcy** (korzystając przy tym również z usług osób trzecich), niezależnie od wykorzystania innych środków przewidzianych w niniejszej Umowie.

W przypadku, gdy **Wykonawca** dokona poprawek na koszt **Podwykonawcy**, **Wykonawca** w terminie 7 dni od daty samodzielnego wykonania prac lub otrzymania faktury za wykonane poprawki od osoby trzeciej wystawi notę obciążeniową na rzecz **Podwykonawcy.**

2. Do odbioru końcowego **Podwykonawca** musi dostarczyć **Wykonawcy** dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz   
w wersji elektronicznej na dysku zewnętrznym typu pendrive. **Podwykonawca** przekaże także **Wykonawcy** wszelkie inne znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty oraz decyzje dotyczące Inwestycji oraz gwarancje i instrukcje obsługi oraz dokumentację techniczno – ruchową, zainstalowanych w ramach Inwestycji urządzeń, protokoły prób i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa i inne dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów wraz z ich spisem zbiorczym sporządzonym w dwóch kompletnych egzemplarzach.

**§ 7**

**WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia umownego należnego **Podwykonawcy**z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy na kwotę **…………………….. złotych netto** (słownie netto: …………………………….. złotych 00/100).   
Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie   
z obowiązującymi przepisami.

Płatność wynikająca z faktury / faktur będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności (split payment).

Strony ustalają, że płatność będzie realizowana na podstawie ……. faktur.

W przypadku gdy **Wykonawca** wyrazi na to zgodę, możliwe będzie wystawienie przez **Podwykonawcę** faktury zaliczkowej w wysokości do 20% wartości wynagrodzenia umownego, na podstawie której będzie realizowana płatność. Warunkiem otrzymania zaliczki jest zgoda Członków Zarządu **Wykonawcy**. **Podwykonawca** jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania zaliczki w formie pisemnej lub e-mali (do przedstawiciela **Wykonawcy**). Rozliczenie zaliczki musi nastąpić przed wystawieniem ostatniej faktury przez **Podwykonawcę**.   
W przypadku gdyby **Podwykonawca** wycofał się z realizacji niniejszej Umowy już po otrzymaniu od **Wykonawcy** zaliczki, **Podwykonawca** jest zobowiązany   
w terminie do 3 dni roboczych do zwrotu zaliczki oraz wystawienia korekty do faktury zaliczkowej.

Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie **Podwykonawcy** ma charakter ryczałtowy i zostało uzgodnione z uwzględnieniem wszelkich warunków, w tym warunków technicznych wykonania robót, uwzględnia koszty wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, właściwego oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także koszty materiałów, ich ubezpieczenia i transportu jak również koszty ubezpieczenia i transportu sprzętu potrzebnego dla wykonania robót oraz koszty materiałów i urządzeń zakupionych przez **Podwykonawcę** – koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych, technicznych i innych wykonanych w wymaganym przez Producenta zakresie   
i przez osoby przez niego upoważnione, wraz z wszelkimi kosztami materiałów, części, robocizną i dojazdem w okresie gwarancji, którą przewidział Producent tych urządzeń – ich ubezpieczenia i transportu.

Wszelkie kwoty wynagrodzeń należnych **Podwykonawcy** odnoszą się do kompletnego i należytego wykonania wszelkich prac, bez usterek   
i z przestrzeganiem postanowień niniejszej Umowy oraz obowiązującego w danej chwili stanu techniki, z zachowaniem najwyższych możliwych standardów wykonania.

Żadne spory pomiędzy Stronami w tym w szczególności spory co do wysokości bądź wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń, nie dają **Podwykonawcy** prawa do wstrzymania jakichkolwiek prac wykonywanych na mocy niniejszej Umowy lub jakichkolwiek dodatkowych porozumień.

2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będą protokoły odbiorów częściowych. Faktura zostanie doręczonawraz z protokołem odbioru częściowego, stanowiącym podstawę dla jej wystawienia. Odbiorom i zapłacie podlegać będą wyłącznie elementy robót zakończone w całości. Nie dopuszcza się możliwości odbioru elementów robót, według zaawansowania procentowego.

Zarówno podpisanie protokołu odbioru częściowego, jak i dokonanie płatności na podstawie faktury częściowej nie stanowi odbioru robót lub jakiegokolwiek ich elementu w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

**Wykonawcy** przysługuje prawo do ponownej kontroli robót lub ich elementów zarówno w czasie dokonywania odbioru końcowego jak i przed takim odbiorem. Dokonanie odbioru częściowego nie pozbawia **Wykonawcy** prawa do żądania od **Podwykonawcy** usunięcia stwierdzonych wad, które ujawniono po odbiorze częściowym.

Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany   
w fakturze w terminie **……… dni** od dnia doręczenianależycie wystawionej faktury. Do każdej faktury należy dołączyć protokół odbioru robót podpisany przez Kierownika Budowy. W przypadku doręczenia faktury bez w/w dokumentów, jej płatność zostanie wstrzymana, a ……..-dniowy termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia faktury wraz z kompletem dokumentów.

Faktury wraz z w/w dokumentami będą doręczane na następujący adres: ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock,   
w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA” lub po podpisaniu stosownego oświadczenia, w formie e-faktury przekazywanej na e-mail [efaktura@budonaft.com.pl](mailto:efaktura@budonaft.com.pl). W celu podpisania oświadczenia należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o przesłanie wzoru oświadczenia do uzupełnienia danych na adres: [Magdalena.Kuś@budonaft.com.pl](mailto:Magdalena.Kuś@budonaft.com.pl).

Za dzień dokonania płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku **Wykonawcy** kwotą należnej płatności.

1. Z kwoty każdej faktury **Podwykonawcy**, **Wykonawca** zatrzyma kaucję gwarancyjną, o której mowa w § 5 niniejszej Umowy.
2. **Podwykonawca** zobowiązuje się do ponoszenia kosztów zużytej energii elektrycznej, wody, gazu, ścieków itp., które będą przez niego wykorzystywane   
   w trakcie wykonywania robót.
3. Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790), **Wykonawca** oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
4. **Wykonawca** oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 675-000-21-01.
5. **Podwykonawca** oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów   
   i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) ………………………

**§ 8**

**GWARANCJA**

**Podwykonawca** udziela **Wykonawcy** gwarancji na całość robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy oraz na wszystkie elementy i materiały wbudowane bez względu na okres gwarancji producenta lub dostawcy.

Okres gwarancji udzielonej przez **Podwykonawcę** liczony będzie od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót i trwać będzie 48 miesięcy.   
W razie, gdyby w trakcie okresu gwarancyjnego została ujawniona jakakolwiek wada, **Podwykonawca** wykona prace naprawcze na swój koszt w terminie:

- 6 godzin dla wad, usterek, które wpływają na zatrzymanie lub uniemożliwienie pracy całego obiektu (w tym między innymi: instalacja i kocioł CO, nagrzewnice myjni), zagrożenie życia lub zdrowia, zagrożenie wybuchem, przerwanie sprzedaży któregokolwiek z produktów czy oferowanych przez ORLEN S.A. na obiekcie usług (np. ekspres do kawy, piece do wypieków pieczywa). Dla tego rodzaju wad i usterek na 6 godzin określa się wymagany czas ich skutecznego usunięcia,

- 5 dni roboczych dla pozostałych wad i usterek nie wymienionych powyżej.  
Wymagany czas naprawy liczony jest od daty i godziny pisemnego zawiadomienia o usterce / awarii przez **Wykonawcę**.

W razie bezskutecznego upływu terminu wskazanego powyżej **Wykonawca**, niezależnie od naliczania kar umownych, może wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko **Podwykonawcy**, korzystając przy tym również z usług osób trzecich.   
W przypadku, gdy **Wykonawca** wykona prace naprawcze na koszt **Podwykonawcy** (w tym również korzystając z usług osób trzecich), **Wykonawca** w terminie 7 dni od daty ich samodzielnego wykonania lub otrzymania faktury za wykonanie prac naprawczych od osoby trzeciej, wystawi notę księgową (obciążeniową) na rzecz **Podwykonawcy**. **Wykonawca** ma prawo pomniejszyć Kaucję Gwarancyjną otrzymaną od **Podwykonawcy** o kwotę równą kwotom należnym za usunięcie w/w wad.

Niezależnie od bieżącego zgłaszania wad i usterek przez **Wykonawcę**, Strony ustalają termin corocznego przeglądu gwarancyjnego, w trakcie którego zostaną spisane wszystkie usterki i wady, które **Podwykonawca** będzie zobowiązany niezwłocznie usunąć w ramach udzielonej gwarancji.

**Podwykonawca** zobowiązuje się także do dokonywania przeglądów serwisowych   
i serwisowania dostarczonych urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta dostarczonego sprzętu.

**§ 9**

# PODWYKONAWCY

* 1. **Podwykonawca** ma prawo do zlecenia innym podmiotom (dalszym podwykonawcom), wykonania poszczególnych elementów robót lub ich części,   
     o ile łączna wartość robót im zleconych nie będzie przekraczać 70% wartości netto wynagrodzenia **Podwykonawcy**, określonego w niniejszej umowie oraz pod warunkiem zachowania zasad określonych poniżej w niniejszym paragrafie umowy.
  2. Powierzenie dalszemu podwykonawcy robót, wchodzących w zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy lub ich części, może odbywać się wyłącznie pod warunkiem braku sprzeciwu **Wykonawcy** co do zgłoszenia takiego podwykonawcy. W celu powierzenia robót określonemu dalszemu podwykonawcy, **Podwykonawca**, przed przystąpieniem do wykonywania tych robót przez dalszego podwykonawcę, zgłosi **Wykonawcy,** na piśmie pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót zlecanych dalszemu podwykonawcy wraz z określeniem wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, który zamierza powierzyć dalszemu podwykonawcy. **Podwykonawca** zapewni, że obowiązki te – w przypadku zgłoszenia się do **Wykonawcy** dalszego podwykonawcy samodzielnie – wykona również dalszy podwykonawca. **Wykonawcy** przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Jeżeli   
     w terminie 30 dni od dnia doręczenia **Wykonawcy** przez **Podwykonawcę** lub dalszego podwykonawcę zgłoszenia szczegółowego przedmiotu podzlecanych robót, **Wykonawca** nie zgłosi **Podwykonawcy** oraz dalszemu podwykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy dalszemu podwykonawcy.   
     W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z dalszym podwykonawcą, **Podwykonawca** przekaże **Wykonawcy** poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z dalszym podwykonawcą. W przypadku zamiaru powierzenia przez dalszego podwykonawcę prac kolejnemu dalszemu podwykonawcy, wymagany jest brak sprzeciwów zarówno **Wykonawcy** jak i **Podwykonawcy**, przy czym postanowienia zdań poprzednich niniejszego ustępu znajdują odpowiednie zastosowanie.
  3. **Wykonawca** jest uprawniony do zapłaty bezpośrednio wynagrodzenia na rzecz dalszego podwykonawcy lub kolejnego dalszego podwykonawcy w każdym czasie. W przypadku zapłaty na rzecz dalszego podwykonawcy lub kolejnego dalszego podwykonawcy przez **Wykonawcę** całości lub części wynagrodzenia bezpośrednio czy to na podstawie zdania poprzedniego czy też na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego lub z innej podstawy prawnej, **Wykonawca** będzie uprawniony do żądania zwrotu (zapłaty) od **Podwykonawcy** całej kwoty zapłaconej przez **Wykonawcę** na rzecz dalszego podwykonawcy lub kolejnego dalszego podwykonawcy oraz do dokonania potrącenia z wierzytelności **Podwykonawcy** wobec **Wykonawcy**, wierzytelności przysługującej **Wykonawcy** względem **Podwykonawcy** o zwrot (zapłatę) kwoty zapłaconej danemu dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy. W razie zatrzymania płatności należnej **Podwykonawcy** celem zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy, **Podwykonawcy** nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek za okres zatrzymania.
  4. **Wykonawca** może uzależnić brak swojego sprzeciwu wobec powierzenia dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy robót wchodzących w zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy lub ich części, od przedłożenia przez **Podwykonawcę** gwarancji bankowej, zabezpieczającej roszczenie **Wykonawcy** o zwrot wynagrodzenia lub części wynagrodzenia zapłaconego dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego. Gwarant oraz treść gwarancji bankowej powinny być uzgodnione z **Wykonawcą**.
  5. Przez powierzenie wykonania robót dalszemu podwykonawcy **Podwykonawca** nie zostaje zwolniony z jakiegokolwiek obowiązku, odpowiedzialności ani zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy i pozostaje w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.
  6. W przypadku powierzenia dalszym podwykonawcom lub kolejnym dalszym podwykonawcom robót przez **Podwykonawcę** bez zachowania zasad opisanych w niniejszym artykule Umowy, **Wykonawca** będzie miał prawo naliczyć **Podwykonawcy** karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w niniejszej umowie za każdy przypadek naruszenia, w tym   
     w szczególności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do przekazania **Wykonawcy** poświadczonej za zgodność   
     z oryginałem kopii umowy **Podwykonawcy** z dalszym podwykonawcą.
  7. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do umów dalszego podwykonawcy z kolejnymi dalszymi podwykonawcami oraz umów kolejnych dalszych podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. **Podwykonawca** zagwarantuje, że w ewentualnych umowach dalszego podwykonawcy z kolejnymi dalszymi podwykonawcami oraz umowach dalszych podwykonawców z dalszymi podwykonawcami zostaną zawarte postanowienia umowne analogiczne do postanowień niniejszego artykułu. **Podwykonawca** zobowiązuje się przekazać **Wykonawcy** poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy dalszego podwykonawcy z kolejnym dalszym podwykonawcą (oraz dalszego podwykonawcy z dalszym podwykonawcą) lub też spowodować, że poświadczona kopia tej umowy zostanie przekazana **Wykonawcy** przez dalszego podwykonawcę lub kolejnego dalszego podwykonawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia przez dalszego podwykonawcę (lub kolejnego dalszego podwykonawcę) umowy z dalszym podwykonawcą. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tego zobowiązania, **Podwykonawca** zapłaci **Wykonawcy** karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w niniejszej umowie za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania tego zobowiązania.
  8. Kary umowne, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, mogą być rozliczone przez ich potrącenie przez **Wykonawcę** z wierzytelności **Podwykonawcy** wobec **Wykonawcy**, co nie wymaga odrębnej zgody **Podwykonawcy**. Zastrzeżenie przedmiotowych kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  9. **Wykonawca** uprawniony jest do niedopuszczenia do realizacji prac, bądź do usunięcia z terenu budowy, na koszt **Podwykonawcy**, wprowadzonego przez **Podwykonawcę**:

a). Dalszego podwykonawcy niezgłoszonego zgodnie z procedurą wskazaną   
w niniejszym paragrafie,

b). Dalszego podwykonawcy, co do którego **Wykonawca** może jeszcze zgłosić sprzeciw, zgodnie z ustępem 2 powyżej,

c). Dalszego podwykonawcy, co do którego **Wykonawca** zgłosił sprzeciw.

10. W razie nieprawidłowego wykonywania prac przez dalszego podwykonawcę, na podstawie uzasadnionej opinii Inwestora lub **Wykonawcy**, względnie ujawnienia złej sytuacji finansowej dalszego podwykonawcy (w stopniu co najmniej istotnie utrudniającym wykonanie obowiązków dalszego podwykonawcy), **Wykonawca** ma prawo zażądać od **Podwykonawcy** zmiany dalszego podwykonawcy w każdym czasie. Żądanie **Wykonawcy** w tym zakresie jest dla **Podwykonawcy** wiążące.

**§ 10**

**ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. **Wykonawca** może odstąpić od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym   
w następujących przypadkach:

a). Jeżeli **Podwykonawca** będzie opóźniony w realizacji robót o co najmniej 7 dni  
kalendarzowych,

b). W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego **Podwykonawcy** przez **Wykonawcę** na zmianę sposobu wykonywania robót, które były wykonywane wadliwie lub w sposób sprzeczny z niniejszą Umową,

c). Jeżeli **Podwykonawca** powierzy roboty wyszczególnione w niniejszej umowie innemu wykonawcy bez uprzedniej zgody **Wykonawcy,**

d). Jeżeli został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości **Podwykonawcy** lub   
o wszczęcie postępowania naprawczego lub restrukturyzacyjnego.

W przypadku rozwiązania Umowy z powodów wyżej opisanych **Wykonawca** jest uprawniony do żądania od **Podwykonawcy** zapłaty kary umownej w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego netto **Podwykonawcy** określonego   
w § 7 ust. 1niniejszej Umowy, niezależnie od realizacji innych środków przewidzianych w Umowie.

**Wykonawca** ma także prawo odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku naruszenia przez **Podwykonawcę** jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy oraz bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego mu na usunięcie naruszenia.

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez jedną ze Stron, Strony sporządzą razem protokół przejęcia placu budowy oraz protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień rozwiązania niniejszej Umowy. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w terminie wyznaczonym przez **Wykonawcę**, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

W razie gdyby **Podwykonawca** nie stawił się w terminie wyznaczonym przez **Wykonawcę**, **Wykonawca** wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów.

Protokół sporządzony z zachowaniem powyższej procedury będzie wiążący dla **Podwykonawcy**.

**Podwykonawca** będzie miał prawo do zapłaty za roboty, które zostały ukończone i podlegają odbiorowi zgodnie z procedurami określonymi w niniejszej Umowie. **Podwykonawcy** przysługuje również zapłata za inne, nieukończone roboty proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania, o ile takie roboty zostały wykonane w prawidłowy sposób, a ich efekty mają charakter trwały.

**§ 11**

**KARY UMOWNE**

1. Niezależnie od innych kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, **Podwykonawca** zapłaci **Wykonawcy** kary umowne za:

* opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości **1,2**% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia,
* opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w ramach gwarancji w wysokości **0,8**% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości **0,8**% wynagrodzenia umownego netto określonego   
w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia.

1. Zapłata powyższych kar umownych nastąpi poprzez potrącenie z wynagrodzenia wynikającego z faktur lub też z Kwot Gwarancyjnych, na co **Podwykonawca** niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę zobowiązując się tym samym takie kwoty kar umownych na rzecz **Wykonawcy** zapłacić. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych **Wykonawca** wystawi notę obciążeniową odpowiadającą wysokości tych kar umownych.
2. Strony zgodnie uznają, że w/w kary umowne są adekwatne do rodzaju naruszeń oraz, że **Wykonawcy** przysługuje prawo do żądania zapłaty kar umownych także po wygaśnięciu Umowy, bez względu na przyczynę.
3. **Wykonawca** może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Strony dopuszczają możliwość wzajemnego zrzeczenia się roszczeń z tytułu kar umownych i odsetek umownych na podstawie oddzielnego porozumienia.

**§ 12**

**KLAUZULA BEZPIECZEŃSTWA PRACY**

1. **Podwykonawca** oświadcza, że jego pracownicy oraz pracownicy dalszych podwykonawców wykonujący prace na terenie stacji paliw ORLEN S.A. legitymują się aktualnymi orzeczeniami lekarskimi stwierdzającymi brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu, posiadają uprawnienia kwalifikacyjne właściwe do rodzaju wykonywanych prac, odbyli wymagane prawem szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pacy oraz ochrony przeciwpożarowej.
2. **Podwykonawca** oświadcza, że zapoznał się dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej: <https://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Odpowiedzialnosc/Bezpieczenstwo/Wykonawcy_zewnetrzni/Strony/Stacje_paliw.aspx>

określającymi wymagania **Wykonawcy** w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego podczas wykonywania prac na terenie Stacji Paliw ORLEN S.A. W skład dokumentów wchodzą:

* Jedynki Bezpieczeństwa Stacji Paliw ORLEN S.A. - zbiór podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy stanowiących postulaty w zakresie oczekiwanej postawy   
  i zachowania osób wykonujących pracę na terenie Stacji Paliw.
* Wytyczne bezpieczeństwa dla Stacji Paliw ORLEN S.A. - Obszar bezpieczeństwa pracy Stacji Paliw ORLEN S.A. jest regulowany przez prawo krajowe oraz Unii Europejskiej, instrukcje, normy i zasady, które wynikają z dobrych praktyk   
  w zakresie bezpiecznej realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowe wymagania zostały zawarte w dokumentach:
* Regulamin Bezpieczeństwa Pracy,
* Ramowe wytyczne projektowe Biura BHP dla budowy nowych i modernizacji istniejących Stacji Paliw ORLEN S.A.,
* Ramowe wytyczne Biura BHP dla fazy realizacji Stacji Paliw,
* Standardy bezpieczeństwa dla dostawców usług dla Stacji Paliw ORLEN S.A.

1. Jedynki Bezpieczeństwa oraz wytyczne bezpieczeństwa stanowią kompendium wiedzy w zakresie wymagań BHP oraz ochrony pożarowej dla dostawców usług do Stacji Paliw ORLEN S.A. i powinny zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji prac.
2. **Wykonawca** zastrzega sobie możliwość do prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania prac na stacji paliw ORLEN S.A.
3. W razie stwierdzenia przez nadzór **Wykonawcy** wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszania przez **Podwykonawcę** lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pożarowej, zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących, oraz wskazanych na stronie internetowej: <https://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Odpowiedzialnosc/Bezpieczenstwo/Wykonawcy_zewnetrzni/Strony/Stacje_paliw.aspx>,

**Wykonawca** zastrzega sobie możliwość:

* 1. Sporządzenia protokołu, stanowiącego podstawę do naliczania dodatkowych kar pieniężnych według „Taryfikatora dodatkowych kar pieniężnych” zawartego w Załączniku nr 1 do Umowy, oraz wystawienia noty księgowej (obciążeniowej),
  2. Podjęcia decyzji o:
* Wstrzymaniu prac bez obowiązku wypłaty odszkodowania w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia albo zdrowia ludzkiego lub uporczywego (stwierdzone 3 krotnie) nie stosowania się do wytycznych bezpieczeństwa ogłoszonych na stronie internetowej: <https://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Odpowiedzialnosc/Bezpieczenstwo/Wykonawcy_zewnetrzni/Strony/Stacje_paliw.aspx>,
* Okresowym lub stałym wstrzymaniu karty dostępu/certyfikatu BHP pracownikowi, który dopuścił się złamania przepisów lub zasad bezpieczeństwa,
* Skierowaniu pracownika/ów łamiących ogłoszone zasady na płatny egzamin ze znajomości przepisów BHP i ochrony pożarowej odnoszących się do przedmiotu umowy z jednoczesnym unieważnieniem jego karty dostępu/certyfikatu BHP.

1. **Podwykonawca** zobowiązuje się do zapłaty dodatkowej kary pieniężnej    
   w wysokości ustalonej na podstawie  „Taryfikatora dodatkowych kar pieniężnych”, w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty księgowej (obciążeniowej) wystawionej przez upoważnione służby **Wykonawcy** na podstawie zatwierdzonego protokołu.  W przypadku nie wniesienia zapłaty kwoty dodatkowej kary pieniężnej wyszczególnionej w wymienionej nocie księgowej (obciążeniowej), kwota dodatkowej kary pieniężnej zostanie potrącona z płatności wynikającej z pierwszej faktury VAT, którą **Podwykonawca** wystawi **Wykonawcy** z tytułu realizacji niniejszej umowy po dacie wystawienia noty księgowej (obciążeniowej) uwzględniającej  dodatkową karę pieniężną.
2. **Wykonawca** lub osoba przez niego upoważniona podejmuje pisemną decyzję, w której wskaże podstawy faktyczne i prawne o:

* wstrzymaniu prac oraz okresie, na jaki te prace zostaną wstrzymane,
* skierowaniu pracownika na płatny egzamin z zakresu BHP i p.poż. z warunkami, których spełnienie stanowi podstawę odpowiednio do wznowienia pracy oraz dopuszczenia pracownika do prac, a następnie przekaże je **Podwykonawcy**.

1. Procedura okresowego  lub stałego  wstrzymania pracownikowi  przepustki oraz ponownego jej wydawania będzie realizowana zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi ORLEN S.A. w tym zakresie.

**§ 13**

**KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA**

1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
2. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań   
   i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów   
   i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
3. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, ani nie upoważniała, a także nie dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową lub inną, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:
   1. żadnemu członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi danej Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,
   2. żadnemu funkcjonariuszowi państwowemu rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,
   3. żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy,
   4. żadnemu agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek   
      z wyżej wymienionych; ani też
   5. żadnej innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
4. Strony są zobowiązane do natychmiastowego informowania się wzajemnie   
   o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu. Na pisemny wniosek jednej ze Stron, druga Strona dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania drugiej Strony, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami tego paragrafu.
5. W celu należytego wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem poczty elektronicznej Anonimowego Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości: [**anonim@orlen.pl**](mailto:anonim@orlen.pl)
6. W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych   
   w związku lub w celu wykonania niniejszej umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo przeprowadzenia audytu antykorupcyjnego Dostawcy/Kontrahenta, w celu weryfikacji przestrzegania przez Dostawcę/Kontrahenta postanowień niniejszego Paragrafu, w tym w szczególności w celu wyjaśnienia wszystkich kwestii dotyczących działania lub działań korupcyjnych.

**§ 14**

**OCHRONA INFORMACJI**

1. **Podwykonawca** zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych  bezpośrednio lub pośrednio przez **Wykonawcę** (w jakiejkolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej), a także informacji uzyskanych przez **Podwykonawcę** w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio **Wykonawcy**, spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN lub ich kontrahentów, w tym treści niniejszej umowy. Strony przyjmują, że wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne ORLEN Budonaft Sp. z o.o. lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla ORLEN Budonaft Sp. z o.o., które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, co do których ORLEN Budonaft Sp. z o.o., jako uprawniony do korzystania z ww. informacji   
   i rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania   
   w celu utrzymania ich w poufności, przetwarzane w jakiejkolwiek formie   
   tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej.

Za Tajemnicę Przedsiębiorstwa w ORLEN Budonaft Sp. z o.o. są w szczególności uznawane:

a). informacje techniczne i organizacyjne związane z procesami technologicznymi ORLEN Budonaft Sp. z o.o., w tym również wstępne projekty rozwiązań,

b). plany techniczne,

c). patentowane lub niepatentowane wynalazki,

d). metody i wyniki prowadzonych w ORLEN Budonaft Sp. z o.o. badań rozwojowych,

e). informacje obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży,

f). informacje organizacyjne dot. ORLEN Budonaft Sp. z o.o.,

g). informacje finansowe dot. ORLEN Budonaft Sp. z o.o.,

h). warunki handlowe zawarte w umowach, których stroną jest ORLEN Budonaft Sp. z o.o.

1. Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 powyżej, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji:

2.1.  ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy i zgodne z tą umową lub

2.2.  informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez **Wykonawcę** lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie lub

2.3.  **Podwykonawca** został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia,   
z zastrzeżeniem, że **Podwykonawca**, niezwłocznie pisemnie poinformuje **Wykonawcę** o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni,   
w miarę możliwości, rekomendacje **Wykonawcy** co do ujawniania informacji,   
w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji.

W przypadku sytuacji wymienionych powyżej **Podwykonawca** zobowiązany jest uzyskać od **Wykonawcy** pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu.

3. **Podwykonawca** zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa   
i sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z niniejszą umową i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji. **Podwykonawca** nie będzie, w szczególności kopiował lub utrwalał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez **Podwykonawcę** niniejszej umowy. **Podwykonawca** zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia **Wykonawcy** o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją niniejszej umowy.

4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej rozciąga się również na pracowników **Podwykonawcy** i inne osoby, w tym   
w szczególności audytorów, doradców i podwykonawców, którym **Podwykonawca** udostępni takie informacje. **Podwykonawca** zobowiązany jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach, co najmniej takich jak określone w niniejszej umowie. **Podwykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność, o której mowa w ust. 8.

5. **Podwykonawca** zobowiązany jest na każde żądanie **Wykonawcy**, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, przesłać **Wykonawcy** listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem **Podwykonawcy** uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie traktowane jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 8.

6. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania niniejszej umowy, jak również w okresie 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych. Jeżeli mimo upływu, wskazanego w zdaniu poprzednim, okresu ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa, informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o wewnętrzne regulacje lub decyzje **Wykonawcy** lub w oparciu o szczególne przepisy prawa, **Wykonawca** powiadomi **Podwykonawcę** na piśmie, o przedłużeniu okresu ochrony, o dodatkowy wskazany przez **Wykonawcę** okres (nie dłuższy jednak niż 10 lat), na co **Podwykonawca** niniejszym wyraża zgodę. Powiadomienie, o którym mowa   
w zdaniu powyższym nastąpi przed wygaśnięciem 10-cio letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 dni roboczych przed zakończeniem obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych niniejszej umowy.

7. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych po upływie okresu ochrony, o którym mowa w ust. 6 powyżej **Podwykonawca** oraz wszelkie osoby, którym **Podwykonawca** przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa zobowiązane są zwrócić **Wykonawcy** lub zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające.

8. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez **Podwykonawcę** Tajemnicy Przedsiębiorstwa, **Wykonawca** uprawniony jest do żądania od **Podwykonawcy** zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 zł   
(słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa **Wykonawcy** do dochodzenia od **Podwykonawcy** odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w niniejszej umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień **Wykonawcy** określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku   
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.).

9. W przypadku, gdy w związku z realizacją niniejszej umowy, zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania do **Podwykonawcy** danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) **Podwykonawca** zobowiązany jest do zawarcia   
z **Wykonawcą** przed rozpoczęciem przetwarzania takich danych odpowiedniej, odrębnej umowy, której przedmiotem będą zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych.

10. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, zaistnieje konieczności dostępu lub przekazania **Podwykonawcy**, w jakiejkolwiek formie, informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ORLEN Budonaft Sp. z o.o. rozumianej jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa **Wykonawcy**, co do której podjęto szczególne działania określone w aktach wewnętrznych **Wykonawcy**, w celu zachowania jej w tajemnicy i której wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym stopniu zagraża lub narusza interesy **Wykonawcy**, **Podwykonawca** zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia z **Wykonawcą**, przed otrzymaniem i rozpoczęciem przetwarzania takich informacji, aneksu do niniejszej umowy, zgodnego   
z wewnętrznymi aktami **Wykonawcy**, którego przedmiotem będą zasady   
i warunki ochrony Tajemnicy Spółki ORLEN Budonaft Sp. z o.o.

11. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że **Podwykonawca**, niezależnie od obowiązków określonych w niniejszej umowie, zobowiązany jest także do przestrzegania dodatkowych wymogów dotyczących ochrony określonych rodzajów informacji (np. danych osobowych, informacji poufnych) wynikających   
z obowiązujących przepisów prawa.

**§ 15**

**OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

* + - 1. Niniejsza Umowa nie obejmuje swoim zakresem powierzenia przetwarzania danych osobowych i Strony nie są uprawnione do takich działań. W przypadku, gdyby okazało się konieczne powierzenie przetwarzania danych osobowych   
         w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, Strony zobowiązane są do zawarcia w formie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Powyższe nie dotyczy danych osobowych pozyskanych   
         i przetwarzanych przez **Wykonawcę** zgodnie z ust. 2-4 niniejszego paragrafu.
      2. **Wykonawca** instaluje urządzenia monitoringu wizyjnego na terenach prowadzonych budów (generalne wykonawstwo, modernizacje, montaże).
      3. Wykorzystanie monitoringu wizyjnego podczas prowadzonych realizacji odbywa się na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej będącej załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.
      4. **Podwykonawca** zapoznaje się z treścią wyżej wymienionej klauzuli informacyjnej dotyczącej monitoringu wizyjnego i zobowiązuje się (bierze odpowiedzialność za wykonanie tej czynności) do zapoznania z jej treścią wszystkich swoich pracowników, a także swoich podwykonawców i ich pracowników.

**§ 16**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zastały rozstrzygnięte   
   w sposób polubowny, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny dla siedziby **Wykonawcy.**
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla **Wykonawcy** i **Podwykonawcy.**

Załączniki:

- załącznik nr 1 – Taryfikator dodatkowych kar pieniężnych.

- załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna o stosowaniu monitoringu wizyjnego na terenie prowadzonych przez ORLEN Budonaft Sp. z o.o. realizacji.


**……………………….. ………………………….**

**WYKONAWCA PODWYKONAWCA**

**Załącznik nr 1 – Taryfikator dodatkowych kar pieniężnych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Uchybienia, nieprawidłowości, niezgodności** | **Kwota dodatkowej kary pieniężnej PLN** |
| 1. | Brak odbycia przez pracownika szkolenia z zakresu zapoznania z zagrożeniami występującymi na terenie ORLEN S.A. oraz standardami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. | do 500 zł (za każdego pracownika) |
| 2. | Brak oryginału certyfikatu BHP w miejscu wykonywania prac. | do 100 zł (za każdego pracownika) |
| 3. | Dopuszczenie do pracy pracownika nie posiadającego aktualnego zaświadczenia ze szkoleń BHP (wstępne, okresowe) w odniesieniu do realizowanych prac objętych umową/zleceniem. | do 500 zł (za każdego pracownika) |
| 4. | Dopuszczenie do pracy pracownika nie posiadającego aktualnego zaświadczenie lekarskiego z badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania prac w ramach umowy/zlecenia. | do 500 zł (za każdego pracownika) |
| 5. | Brak w miejscu wykonywania prac wymaganych zaświadczeń kwalifikacyjnych typu E lub D przez osoby wykonujące prace przy urządzeniach energetycznych. | do 100 zł (za każdego pracownika) |
| 6. | Brak w miejscu wykonywania prac poświadczenia kwalifikacji (np. książeczka operatora) do eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. | do 100 zł (za każdego pracownika) |
| 7. | Wykonywanie prac bez zezwolenia jednorazowego:  a) niebezpieczne pod względem pożarowym wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem  b) wewnątrz zbiorników paliwowych i LPG,  c) wewnątrz urządzeń kanalizacyjnych,  d) wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem,  e) wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że którekolwiek z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy. | do 1000 zł |
| 8. | Wykonywanie prac bez wystawionej i podpisanej przez prowadzącego stację paliw listy kontrolnej (dot. czynnych Stacji Paliw):  a) na wysokości powyżej 1 m,  b) ziemne na głębokości ponad 1 m poniżej poziomu gruntu,  c) z użyciem materiałów niebezpiecznych,  d) w strefach zagrożonych wybuchem związane z konserwacją, remontami i modernizacją urządzeń,  e) legalizowanie odmierzaczy paliw oraz zbiorników magazynowych z użyciem substancji niebezpiecznych (paliwa). | do 300 zł |
| 9. | Brak adnotacji w zezwoleniu jednorazowym lub liście kontrolnej o zakończeniu prac. | do 100 zł |
| 10. | Wykonywanie pracy na podstawie nieaktualnej IBWR (upłynął termin 12 miesięcy, brak uzgodnień ze służbą BHP zlecającego). | do 500 zł |
| 11. | Brak zapoznania się pracowników z zapisami IBWR (imię, nazwisko, podpis). | do 100 zł (za każdego pracownika) |
| 12. | Niestosowanie ubrań ochronnych, obuwia ochronnego, ubrań roboczych. | do 1000 zł (za każdego pracownika) |
| 13. | Nieużywanie środków ochrony indywidualnej: hełmów ochronnych, okularów przeciwodpryskowych, środków chroniących przed upadkiem z wysokości, środków ochrony słuchu i innych wymaganych środków ochrony indywidualnej. Używanie środków ochrony indywidualnej nieoznakowanych znakiem „CE". | do 1500 zł (za każdego pracownika) |
| 14. | Używanie uszkodzonych środków ochrony indywidualnej.  Używanie środków ochronnych bez ważnych przeglądów, tam gdzie wymaga tego instrukcja producenta (np. szelki i linki bezpieczeństwa). | do 500 zł (za każdego pracownika) |
| 15. | Niestosowanie kamizelki odblaskowej podczas prac poza budynkiem czynnej stacji paliw. | do 100 zł (za każdego pracownika) |
| 16. | Brak wygrodzenia lub nieprawidłowe wygrodzenie miejsca wykonywanych prac w terenie, gdzie odbywa się ruch pojazdów (brak sztywnych barier bezpieczeństwa i/lub wygrodzenia z wykorzystaniem samochodu technicznego. | do 500 zł |
| 17. | Brak wygrodzenia lub nieprawidłowe wygrodzenie miejsca wykonywanych prac w miejscu, gdzie nie odbywa się ruch kołowy (tereny zielone, sala sprzedaży) - brak taśm biało-czerwonych, łańcuszków, pachołków lub innych elementów ostrzegawczych. | do 300 zł |
| 18. | Brak tablic informacyjnych i ostrzegawczych o występujących zagrożeniach. | do 100 zł |
| 19. | Brak wygrodzenia terenu budowy/inwestycji panelami ażurowymi lub pełnymi o wysokości minimum 1,8m. | do 500 zł |
| 20. | Brak w ogrodzeniu bramy i/lub furtki przeznaczonej do ruchu kołowego i pieszego umożliwiającego bezpieczne wejście i wjazd na teren budowy/inwestycji. | do 500 zł |
| 21. | Brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej przy pracach na wysokości. | do 500 zł |
| 22. | Brak prawidłowego wygrodzenia i oznakowania wykopów. | do 1000 zł |
| 23. | Brak dokumentacji inżynierskiej dot. sposobu zabezpieczenia ścian wykopu i/lub brak zabezpieczenia ścian wykopu przed osunięciem gruntu zgodnie z ww. dokumentacją. | do 1000 zł |
| 24. | Praca na rusztowaniu: zmontowanym niezgodnie z dokumentacją/instrukcją producenta lub projektem indywidualnym, na niekompletnym rusztowaniu, samowolny demontaż elementów rusztowania. | do 1000 zł (za każde rusztowanie) |
| 25. | Montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nieposiadających uprawnień montera rusztowań (książeczka operatora z odpowiednim wpisem IMBiGS). | do 1500 zł (Za każdego pracownika) |
| 26. | Eksploatacja rusztowania bez protokolarnego odbioru technicznego. Odbiór techniczny rusztowania przez osobę nieuprawnioną. | do 1500 zł (za każde rusztowanie) |
| 27. | Brak informacji o zakazie wstępu na rusztowanie w przypadku czasowego wyłączenia rusztowania z użytkowania. | do 500 zł (za każde rusztowanie) |
| 28. | Brak instalacji uziemiającej rusztowanie zewnętrzne, brak dokumentacji potwierdzającej wykonanie pomiarów rezystancji. | do 500 zł (za każde rusztowanie) |
| 29. | Brak okazania ważnej decyzji UDT dopuszczającej do eksploatacji urządzenia transportu bliskiego (np. żurawie, podesty ruchome, wózki jezdniowe podnośnikowe, wciągniki i wciągarki, dźwigi budowlane). | do 1500 zł ( za każde urządzenie) |
| 30. | Wychylanie się / wychodzenie pracownika poza bariery kosza podnośnika lub rusztowania bez zabezpieczenia ŚOI chroniącymi przed upadkiem z wysokości. | do 500 zł |
| 31. | Wykonywanie pracy na drabinach w sposób nieprawidłowy, stwarzający zagrożenie, np. praca na najwyższych szczeblach, praca bez 3 punktów podparcia, brak zapewnienia stabilności drabiny. | do 500 zł (za każdego pracownika) |
| 32. | Brak zapewnienia odpowiedniej ilości własnego sprzętu podręcznego ppoż. w ilości zgodnej z zezwoleniem jednorazowym i/lub IBWR. | do 500 zł |
| 33. | Brak zapewnienia apteczki pierwszej pomocy lub punktu pierwszej pomocy. | do 300 zł |
| 34. | Używanie maszyn i urządzeń w wykonaniu zwykłym w strefie zagrożenia wybuchem, brak stosowania urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX). | do 1500 zł |
| 35. | Brak wykonywanych i udokumentowanych badań atmosfery (wybuchowość, zawartość tlenu, toksyczność), tam gdzie wymaga tego zezwolenie pisemne i/lub IBWR. | do 5000 zł |
| 36. | Używanie miernika atmosfery bez protokołu potwierdzającego ważność kalibracji urządzenia | do 5000 zł |
| 37. | Brak urządzenia, niestosowanie urządzenia umożliwiającego natychmiastową ewakuacje z przestrzeni zamkniętej (np. trójnóg bezpieczeństwa, nosze). | do 1500 zł |
| 38. | Używanie uszkodzonych maszyn, urządzeń i narzędzi. Używanie maszyn i urządzeń bez osłon przewidzianych przez producenta. Używanie urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi bez ważnych wymaganych badań (przeglądów). | do 500 zł (za każdą maszynę, urządzenie, narzędzie) |
| 39. | Używanie maszyn, urządzeń i narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem. | do 500 zł (za każdą maszynę, urządzenie, narzędzie) |
| 40. | Dopuszczenie osób nieuprawnionych do przestrzeni zamkniętych (do aparatów, zbiorników i innych przestrzeni zamkniętych). Przebywanie osób nieuprawnionych w miejscach niedozwolonych i oznakowanych zakazem wstępu. | do 1500 zł |
| 41. | Nie zapewnienie na terenie prowadzonych prac należytego ładu i porządku, a w szczególności nie przestrzeganie przepisów BHP, p.poż. przy magazynowaniu i składowaniu materiałów i urządzeń. | do 500 zł |
| 42. | Prowadzenie prac bez planu bezpiecznego wykonania prac lub planu BIOZ - w razie konieczności jego sporządzenia oraz prowadzenie prac niezgodnie z tymi planami. | do 500 zł |
| 43. | Niezapewnienie wymaganego nadzoru służby BHP podczas realizacji prac w ramach umowy na terenie Zamawiającego oraz przy realizacji prac szczególnie niebezpiecznych. | do 1000 zł |
| 44. | Nie zapewnienie wymaganego nadzoru przez bezpośredniego przełożonego przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych. | do 1500 zł |
| 45. | Nie dopełnienie obowiązku niezwłocznego zgłoszenia zaistniałego wypadku przy pracy, wypadku bezurazowego służbie BHP ZAMAWIAJĄCEGO, własnej służbie BHP, koordynatorowi BHP. | do 1000 zł |
| 46. | Utrudnianie nadzorowi i służbom ZAMAWIAJĄCEGO prowadzenia kontroli przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów BHP, p.poż oraz wymagań zawartych w UMOWIE. | do 1000 zł |
| 47. | Nie realizowanie poleceń wydanych przez osoby nadzoru w zakresie bezpieczeństwa pracy, p.poż. w odniesieniu do realizowanych umów. | do 1000 zł |
| 48. | Nie okazywanie w terminie uprawnionym osobom wymaganych dokumentów podczas prac realizowanych na terenie ORLEN S.A. (tj. dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego oraz oświadczeń pracowników w tym zakresie, imiennego wykazu osób zatrudnionych przy wykonywaniu, wykazu maszyn , IBWR, planu BIOZ lub planu bezpiecznego prowadzenia prac, oświadczenia wykonawcy, że zapoznał pracowników z tymi planami, zaświadczeń lekarskich z badań profilaktycznych pracowników zaangażowanych do realizacji UMOWY, dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania prac specjalistycznych, certyfikatów, jeśli posiadanie takich certyfikatów jest wymagane, kserokopii instrukcji obsługi maszyn, urządzeń, decyzji UDT dopuszczających do eksploatacji, książek konserwacji z aktualnym wpisem potwierdzających ważność przeglądów technicznych). | do 500 zł |
| 49. | Samowolne oddalenie się pracownika (ucieczka) z miejsca wykonywania prac podczas kontroli. | do 500 zł (za każdego pracownika) |
| 50. | Przebywanie na terenie ORLEN S.A. w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu oraz pod wpływem środków narkotycznych (odurzających). | 5000 zł (za każdego pracownika) |
| 51. | Palenie tytoniu i elektronicznych papierosów na czynnych stacjach paliw w miejscach niedozwolonych. | do 300 zł (za każdego pracownika) |
| 52. | Brak powołania koordynatora w przypadku wykonywania prac przez więcej niż jednego wykonawców. | do 500 zł |
| 53. | Inne wyżej nie wymienione.  Warunkiem wykorzystania pozycji lp. 53 taryfikatora jest podanie podstawy prawnej stwierdzonego wykroczenia, naruszenia przepisu, stworzenia zagrożenia. | do 1000 zł |

**Załącznik nr 2**



KLAUZULA INFORMACYJNA O STOSOWANIU MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE PROWADZONYCH PRZEZ ORLEN BUDONAFT SP. Z O.O. REALIZACJI

**ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH**: ORLEN Budonaft Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej przy ulicy Fabrycznej 1 C informuje, że na terenach budów (generalne wykonawstwo, modernizacje, montaże), został zainstalowany monitoring wizyjny.

**CEL**: Monitoring wizyjny zainstalowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogło by narazić Administratora Danych Osobowych na szkodę.

**PRZEWIDYWANY OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:** Zapisy z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż w okresie do 3 miesięcy od dnia nagrania obrazu.

W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator Danych Osobowych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód   
w postepowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie tych okresów, zapisy z monitoringu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

**PODSTAWA PRAWNA:**  Przetwarzanie danych osobowych utrwalonych przez system monitoringu jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, przy czym przetwarzanie to nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust.1 lit. a-f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”),   
w związku z: ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020r., poz. 838), art.222 i 223 Kodeksu Pracy z 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ) oraz art. 111 i art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

**ODBIORCY DANYCH:** Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nimi współpracującym (odbiorcom), w szczególności:

1. podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Inspekcja Pracy itp. )

b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności firmom sprawującym nadzór BHP, a także firmom sprawującym usługi ochrony.

**EWENTUALNE WNIOSKI/OŚWIADCZEDNIA:**

Wnioski, oświadczenia w zakresie żądania wykonania praw osób, których dane dotyczą należy przesyłać na adres: ul. Fabryczna 1C, 34-600 Limanowa z dopiskiem RODO, poczty elektronicznej [rodo@budonaft.com.pl](mailto:rodo@budonaft.com.pl) lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie firmy.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej stosowania monitoringu wizyjnego na placu budowy.

………………………………………………………………..

(podpis osoby, której dane dotyczą)