**UMOWA**

**NR …………….**

zwana dalej „**Umową**”zawarta w Gdańsku w dniu…………….…….. 20.. r. pomiędzy:

**ORLEN OIL Sp. z o.o.** **z siedzibą w Gdańsku**, przy ul. Elbląskiej 135, kod 80 – 718, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy **KRS pod numerem 0000102722**, o kapitale zakładowym w wysokości  342.365.000 PLN, będącą podatnikiem VAT, NIP: 675 – 11 – 90 – 702, REGON: 351492391, nr rejestrowy BDO: 000026343, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

zwaną dalej „**Zamawiającym” lub „ORLEN OIL"**

a

***[w przypadku spółek handlowych]***

**………………….. z siedzibą w ………………**, przy ul. ………………., kod …–….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, …. Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: ………………, o kapitale zakładowym w wysokości: ……………… PLN (\*opłaconym w całości *-\*opcjonalnie, dotyczy spółek akcyjnych, a także spółek komandytowo – akcyjnych)*, (\*informacja, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione –\*opcjonalnie, dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego*)*, NIP: …………….., REGON……………………, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………. (reprezentacja wynikająca z KRS – Zarząd lub Prokura, w przypadku spółek komandytowych lub komandytowo – akcyjnych – wpisujemy pełne dane komplementariusza i osoby uprawnione do reprezentowania komplementariusza)

***[w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą]***

**…………………….**, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą **……………………….. w ……………….**, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej i adres do doręczeń: ul. ………………., kod …. – ….. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zam. W ………………………, przy ul. …………………………, kod … – ….., NIP: …………………, REGON: ………………., PESEL: ……….

***[w przypadku spółek cywilnych]***

**…..................................** zam. w ……………….., przy ul. ……………………….., kod … – …., PESEL: …….…….., i **............................................** zam. w ………………………, przy ul. …………………………, kod … – ……, PESEL: ……..…….., , wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą **.................................................. w ...........................**, przy ul. ............................, kod …. – ………, NIP ......................, REGON ………………., reprezentowanymi przez:

………………………………………………………….

***[w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej]***

**.........................................,** zam. w ………………….., przy ul. ……………….., kod … – ….., PESEL: ……………………, NIP: ………………………

………………………………………………..

zwanym dalej „**Wykonawcą” lub „Drugą Stroną”**

łącznie zwanymi „**Stronami”**, a każda z osobna „**Stroną”,**

o następującej treści:

# § 1.

# Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest: przygotowanie szczegółowej koncepcji (dokumentacji przedprojektowej) umożliwiającej realizację zadania inwestycyjnego w formule EPC „projektuj i buduj” w ramach zadania „**Odtworzenie rozdzielni i rozdzielnic elektrycznych znajdujących się na Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini PL-OIL-WHR-2024-001212**” (zwanego dalej również „Inwestycją”), zgodnie z Umową, w szczególności ze specyfikacją Zamawiającego i ofertą Wykonawcy stanowiącymi Załącznik nr 1 i 2 do Umowy (zwanych dalej „**Przedmiotem Umowy**”).
2. Dokumentację wykonaną w ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.
3. Na Dokumentację Projektową składają się w szczególności:
   1. Ekspertyza z Inwentaryzacji Rozdzielni Elektrycznych lub inna dokumentacja przygotowana w ramach I Etapu Prac, sporządzona na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
   2. Szczegółowa Koncepcja Przedwykonawcza lub inna odpowiednia dokumentacja przygotowana w ramach II Etapu Prac, sporządzona na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

# §2.

## **OBOWIĄZKI WYKONAWCY.**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace będące Przedmiotem Umowy  
   w sposób profesjonalny, z zachowaniem należytej staranności.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje stosownymi kwalifikacjami, doświadczeniem, jak również potencjałem technicznym oraz wykwalifikowanym i posiadającym odpowiednie uprawnienia personelem niezbędnym do należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że spełnianie świadczeń objętych Umową wchodzi w zakres przedmiotu działalności jego przedsiębiorstwa.
4. Wykonawca:
5. zobowiązuje się do opracowania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki inżynierskiej oraz etyką zawodową, powszechnie uznanymi zasadami wiedzy budowlanej, architektonicznej, technicznej, technologicznej i projektowania oraz polskimi normami kierując się zasadami gospodarności oraz ekonomicznej pracy przyszłej Inwestycji.
6. przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy dokonał weryfikacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentów pod względem ich poprawności ze szczególnym uwzględnieniem celu, któremu wykonana zgodnie z opisem Przedmiotu Umowy dokumentacja oraz instalacja ma służyć, jak też przeprowadził wizję lokalną miejsca, którego dotyczy Przedmiot Umowy; nie uchylając odpowiedzialności Wykonawcy za zwłokę, w razie stwierdzenia błędów lub rozbieżności w powyższym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego i zastosowania się do wydanych przez niego instrukcji,
7. zobowiązuje się do wyjaśniania Zamawiającemu ewentualnych wątpliwości dotyczących Przedmiotu Umowy i zawartych w nim rozwiązań,
8. zobowiązuje się do zaopatrzenia Przedmiotu Umowy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że wydawana dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i projektowania oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
9. zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu gotowego Przedmiotu Umowy lub jego części lub etapów realizacyjnych, w terminach uzgodnionych w Umowie,
10. zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi na terenie Zamawiającego normami wewnątrzzakładowymi wynikającymi z następujących dokumentów: „Standardu BHP dla podwykonawców ORLEN OIL”, „Standardu środowiskowego dla podwykonawców ORLEN OIL” stanowiących wraz z „Taryfikatorem kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, p.poż. lub bezpieczeństwa procesowego” Załącznik nr 4a-4d do niniejszej Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi na terenie danego Zakładu Produkcyjnego Zamawiającego oraz terenie ORLEN Południe S.A. zasadami ruchu materiałowo-osobowego, z którymi Wykonawca zapoznał się przed podpisaniem niniejszej Umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się również do:
12. regularnego informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji Umowy, w tym o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na uzasadnione interesy Zamawiającego, w tym terminową realizację Umowy,
13. wykonania zobowiązań wynikających z Umowy według najlepszego stanu swojej wiedzy, z uwzględnieniem danych, informacji i wymagań przedstawianych w formie pisemnej przez Zamawiającego.
14. przekazania Zamawiającemu podczas odbioru końcowego zestawienia odpadów wytworzonych w ramach usług świadczonych na rzecz ORLEN OIL zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr ………..… do niniejszej Umowy.
15. Wykonawca jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do zgromadzenia, wywiezienia oraz utylizacji odpadów na własny koszt

**§3.**

# Podwykonawcy.

* + - 1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na podwykonawstwo obejmującej całość lub jakąkolwiek część Przedmiotu Umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego.
      2. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Przedmiotu Umowy będzie posługiwał się/nie będzie posługiwał się w całości / w części następującymi podwykonawcami: …………………………………., na co Zamawiający wyraża zgodę.

***(należy wybrać odpowiedni zapis, w przypadku wyboru wykonania siłami własnymi bez udziału Podwykonawców obowiązuje tylko zapis ust. 2.***

1. Wykonawca gwarantuje, że jego podwykonawcy będą w pełni przestrzegać postanowień Umowy, mających zastosowanie do wykonywanej przez nich części przedmiotu Umowy. Naruszenie postanowień Umowy przez podwykonawcę, o których Wykonawca został powiadomiony i które pomimo wyznaczonego terminu nie zostało usunięte, może stanowić dla Zamawiającego podstawę do żądania odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy w trybie natychmiastowym z podwykonawcą. Odsunięty od wykonywania Przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawca nie będzie więcej realizował Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiającego.
2. Zamawiający ma prawo, kontaktować się z podwykonawcami lub innymi osobami wykonującymi prace w imieniu Wykonawcy, w zakresie związanym z realizacją Umowy. Nie zwalnia to Wykonawcy z żadnego z ciążących na nim zobowiązań lub odpowiedzialności finansowo–prawnej uregulowanej Umową. Wykonawca będzie powiadamiany ze stosownym wyprzedzeniem o wszelkich proponowanych spotkaniach z podwykonawcą lub innymi osobami wykonującymi pracę w jego imieniu, celem umożliwienia mu uczestnictwa w takich spotkaniach.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawców lub innych osób wykonujących prace w jego imieniu jak za działania lub zaniechania własne, choćby nie ponosił winy w wyborze albo powierzył wykonywanie prac podmiotowi, który w zakresie swojej działalności zawodowo zajmuje się wykonywaniem takich prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszystkich należnych płatności na rzecz podwykonawców. Niewywiązanie się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie uważane za nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy złożenia oświadczeń przez podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych należności na ich rzecz złożonych na piśmie pod rygorem nieważności wedle wzoru stanowiącego Załącznik nr 7a do nin. Umowy oraz analogicznych oświadczeń dalszych podwykonawców, złożonych wedle wzoru stanowiącego Załącznik nr 7a do nin. Umowy

**§4.**

# CZYNNOŚCI ODBIOROWE.

1. Strony przewidują dokonanie następujących odbiorów:
   1. odbioru I Etapu – obejmującego odbiór Ekspertyzy z Inwentaryzacji Rozdzielni Elektrycznych na obiekcie zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do Umowy. Odbiór zostanie wykonany po zakończeniu prac objętych I Etapem, w terminie ……. dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, przy czym nie później niż do dnia …………….. r.
   2. odbioru końcowego prac po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy i po przedstawieniu do odbioru Szczegółowej Koncepcji Przedwykonawczej zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do Umowy. Odbiór zostanie wykonany po zakończeniu całości prac, tj. w terminie do 365 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

Za datę faktycznego wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego.

1. Na 7 dni przed planowanym odbiorem danego etapu prac lub podpisaniem protokołem odbioru końcowego – Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru prac. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację, która ma być przedmiotem odbioru w ramach danego Etapu prac, przynajmniej na 10 dni przed planowanym odbiorem (zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do Umowy) do weryfikacji i akceptacji, w formie papierowej (2 egz.) i elektronicznej na nośniku fizycznym (2 egz.), zgłaszając jednocześnie gotowość do odbioru. Zamawiający dokona weryfikacji dokumentacji i poinformuje Wykonawcę o swoich uwagach. Po ustaleniu wszystkich braków Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich niezwłocznego usunięcia i przekazania Zamawiającemu poprawionej dokumentacji do weryfikacji i akceptacji pod rygorem nieprzystąpienia do czynności odbiorowych.
2. Do ilości kompletów dokumentacji papierowej wskazanej w **Załączniku nr 1** do Umowyzalicza się wszelkie dokumenty złożone w urzędach celem uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych (o ile konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy), które po oddaniu ich przez urząd zostaną przekazane Zamawiającemu. Miejscem odbioru dokumentacji papierowej będzie: oddział Zamawiającego położony w Krakowie: ORLEN OIL sp. z o.o., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków.
3. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru, bez wyłączenia dalszych uprawnień wynikających z Umowy bądź obowiązujących przepisów prawa, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
   1. W przypadku wad dających się usunąć:

Gdy stwierdzona wada stanowi w ocenie Zamawiającego wadę limitującą, to znaczy wadę która uniemożliwia lub znacznie utrudnia kontynuowanie prac bądź też w pełni funkcjonalne wykorzystanie Przedmiotu Umowy lub przedmiotu odbioru, Zamawiający uprawniony jest przerwać czynności odbioru, spisując jednocześnie notatkę wskazującą stwierdzone wszystkie wady (limitujące i nielimitujące) oraz wyznaczającą Wykonawcy termin ich usunięcia. Strony przystąpią do czynności odbioru niezwłocznie po usunięciu tak wskazanych wad. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad, a Zamawiający wznawia czynności odbioru.

* 1. W przypadku wad niedających się usunąć:

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i może odstąpić od Umowy stosownie do postanowień § 9 ust. 6-11 Umowy. Jednakże w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o dokonaniu odbioru, pomimo istnienia ww. wady, Zamawiający dokonuje odbioru, obniżając jednocześnie Wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do stwierdzonej wady o zmniejszenie wartości użytkowej i eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy w stosunku do wartości użytkowej i eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy bez wady, co nie wyłącza dalej idących roszczeń Zamawiającego, umownych bądź ustawowych.

1. W przypadku podpisania protokołu odbioru (częściowego – tj. Etapu I – lub protokołu odbioru końcowego), w którym została stwierdzona wada nielimitująca, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty Wynagrodzenia w części odpowiadającej wartości stwierdzonych wad nielimitujących określonej przez Zamawiającego do czasu ich całkowitego usunięcia i doprowadzenia Przedmiotu Umowy do stanu zgodnego z Umową.
2. Podpisanie Protokołu Odbioru przez Zamawiającego nie stanowi potwierdzenia, że Przedmiot Umowy objęty danym Protokołem jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych ani też zrzeczenia się przez Zamawiającego dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z takiego tytułu.
3. Dokonanie któregokolwiek z odbiorów, o których mowa w niniejszym paragrafie lub podpisanie Protokołu odbioru nie narusza uprawnień Zamawiającego do roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy, ani uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi udzielonych przez Wykonawcę na podstawie **§ 10 Umowy**, jak również nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy.
4. Prawo własności Przedmiotu Umowy (przez co rozumie się w szczególności prawo własności nośników, na których udostępniono Dokumentację Projektową) oraz prawa autorskie do Dokumentację Projektowej, o których mowa w § 8 niniejszej Umowy, przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Częściowego (w stosunku do części Dokumentacji Projektowej opracowywanej w ramach Etapu I) oraz Protokołu Odbioru Końcowego (w stosunku do części Dokumentacji Projektowej zrealizowanej w ramach II Etapu Prac – tj. Szczegółowej Koncepcji Przedwykonawczej). Z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Umowy, w szczególności § 9 ust. 11 Umowy, w przypadku skorzystania przez którąkolwiek ze Stron z prawa odstąpienia w części, na podstawie Umowy lub przepisów prawa, ustala się że takie odstąpienie wywoływać będzie skutki na przyszłość co do zakresu Przedmiotu Umowy niewykonanego na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie zatrzymać usługi, prace, urządzenia i inne wykonane i dostarczone do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, a prawo własności do Przedmiotu Umowy (w tym prawo własności nośników) oraz ewentualne prawa autorskie w stosunku do części Dokumentacji Projektowej, przechodzą na Zamawiającego z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu, za zapłatą części Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za Prace wykonane do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, co wyczerpuje dalej idące roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego, bez uszczerbku dla prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
5. Strony potwierdzają, że własność rzeczy wytworzonych przy realizacji Przedmiotu Umowy bądź jakiejkolwiek jego części do chwili przejścia prawa własności Przedmiotu Umowy na Zamawiającego należy do Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie ani roszczenia ponad ustalone Umową Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że brak potwierdzonego pisemnie zdania wszystkich przepustek wydanych Wykonawcy, jego Podwykonawcom oraz Dostawcom, zarówno przepustek jednorazowych i tymczasowych uprawniających do wjazdu na teren Orlen Południe S.A. oraz Orlen OIL Sp. z o.o. jest podstawą do wstrzymania płatności za wykonanie Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.
7. Warunkiem dokonania wszelkich odbiorów przewidzianych Umową jest wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w Polsce warunkami i normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, przepisami ochrony środowiska, a także przedstawienie uzyskanych na rzecz Zamawiającego decyzji, pozwoleń i uzgodnień właściwych organów, właściwych lub wymaganych dla realizacji Przedmiotu Umowy lub jego eksploatacji oraz niezbędnych dla wykonania Umowy.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminach wyznaczonych zgodnie z ust. 4 lit. a), Zamawiający niezależnie od naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 12 ust. 1 lit. d) poniżej, może zlecić wykonawstwo zastępcze lub samodzielnie je usunąć i jego kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o sposobie wykonania wykonawstwa zastępczego wraz ze wskazaniem wybranego podmiotu oraz kosztów ich usunięcia. Wykonawstwo zastępcze nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z gwarancji i rękojmi, jak również nie wymaga upoważnienia sądowego.
9. W przypadku, gdy Zamawiający zażąda zwrotu kosztów z tytułu usunięcia wad, o których mowa w ust. 12 powyżej, usuniętych na koszt Wykonawcy, Zamawiający po samodzielnym ich usunięciu lub otrzymaniu faktury VAT za ich usunięcie, wystawi fakturę VAT lub notę obciążeniową na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się ją zapłacić w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

# § 5.

# Wynagrodzenie.

1. Strony ustalają, że łączna wartość zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy obejmuje: wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy w wysokości: …………….PLN (słownie: ………………………………..) netto, do którego doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w wysokości na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Ustalone w niniejszym ustępie wynagrodzenie stanowi niezmienne i stałe wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, w tym m.in. zysk, robociznę, koszty wykonania prac, w tym dokumentacji, nanoszenia poprawek lub uzupełnienia dokumentów, z zakresu rękojmi i gwarancji, koszty dostaw, transportu, wyposażenia, koszty opłat administracyjnych, skarbowych, koszty ubezpieczeń i związane z zatrudnianiem podwykonawców, a także wszelkie inne koszty i wydatki, które są zwyczajowo ponoszone przy wykonywaniu Umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie podzielone na 2 części wg etapów zaawansowania prac nad Przedmiotem Umowy zgodnie z **Załącznikiem nr 5** do Umowy:
2. Wynagrodzenie za Etap I Prac, wynosi ………….. PLN (słownie: …………….złotych) netto, do którego doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w wysokości na dzień powstania obowiązku podatkowego i płatne będzie po protokolarnym odbiorze prac składających się na etap I zgodnie z Zakresem rzeczowo-finansowym stanowiącym **Załącznik nr 5** o Umowy, z czego sporządzony zostanie protokół odbioru podpisany przez obydwie Strony;
3. Wynagrodzenie za Etap II Prac wynosi…………. PLN (słownie: ……………………………………….. złotych) netto, do którego doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w wysokości na dzień powstania obowiązku podatkowego i płatne będzie po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego zgodnie z Zakresem rzeczowo-finansowym stanowiącym **Załącznik nr 5** do Umowy, podpisanym przez obydwie Strony.
4. Strony wyraźnie podkreślają, iż Zamawiający nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za zapłatę jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego podmiotom lub osobom, którymi Wykonawca posłuży się w celu wykonania Umowy, w tym w szczególności za zapłatę wynagrodzenia należnego współpracownikom, podwykonawcom, twórcom poszczególnych utworów wchodzących w skład dokumentacji projektowej itd., które zostanie w całości pokryte przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.

# § 6.

# Warunki płatności

1. Płatności będą realizowane za pośrednictwem rachunku płatniczego Zamawiającego z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie ………. dni od daty otrzymania przez Wykonawcę w sposób prawidłowy faktury z wykazanym podatkiem VAT wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru częściowego/końcowego Przedmiotu Umowy, na poniższy numer rachunku bankowego prowadzony w banku ………………… nr ……………………………………………………..
2. Ze względu na mechanizm podzielonej płatności, podatek VAT wynikający z otrzymanej faktury będzie płacony jedynie w złotych polskich na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wykonawca zobowiązuje się podać powyższy numer rachunku bankowego na każdej fakturze.
3. Wykonawca oświadcza, że wskazany wyżej numer rachunku bankowego jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: „Ustawa o VAT”) i jest aktualny. W przypadku zmiany wskazanego numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany umowy, ale dla skuteczności wymagania przesłania pisemnego oświadczenia ze wskazaniem nowego numeru rachunku bankowego podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Strony, której taka zmiana dotyczy. W przypadku, gdy rachunek bankowy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96b Ustawy o VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Wszelkie płatności będą realizowane po otrzymaniu prawidłowych, rzetelnych i wystawionych we właściwym terminie, zgodnie z przepisami Ustawy o VAT, rozporządzeniami wykonawczymi oraz zapisami Umowy, faktur, których jeden z egzemplarzy pozostanie w posiadaniu Wykonawcy. Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać numer Umowy nadany przez Zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość przesłania faktur w formie elektronicznej po podpisaniu odrębnego porozumienia w sprawie e-faktur, dokument należy przesłać na adres: [efaktura.ooil@orlen.pl](mailto:efaktura.ooil@orlen.pl) .

Właściwym miejscem złożenia każdej faktury jest:

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock.

Przed wysłaniem faktury do „CUK” skan faktury należy przesłać na adres e-mail osoby uprawnionej, wskazanej przez Zamawiającego w § 11 ust. 1 Umowy celem weryfikacji zapisów rachunkowych i formalnych. W tytule faktury obok opisu zakresu oraz kodu PKWiU, Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo umieszczać następujące dane: „numer umowy z dopiskiem „faktura Inwestycyjna ORLEN OIL”.

Wykonawca oświadcza, że faktura będzie w postaci druku jednostronnego, bez podpisów ręcznych, oraz pieczątek.

Do faktury należy dołączyć:

a) protokół zdawczo – odbiorczy „bez uwag” podpisany przez Strony,

b) oświadczenie Wykonawcy złożone na piśmie pod rygorem nieważności wedle wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do nin. Umowy

c) komplet oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych należności na ich rzecz złożonych na piśmie pod rygorem nieważności wedle wzoru stanowiącego Załącznik nr 7a do nin. Umowy oraz analogicznych oświadczeń dalszych podwykonawców, złożonych wedle wzoru stanowiącego Załącznik nr 5b do nin. Umowy.

1. Wykonawca oświadcza, ze przedmiotem sprzedaży są usługi wymienione w załączniku nr 15 Ustawy o VAT. W przypadku sprzedaży towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 Ustawy o VAT, których wartość brutto wynikająca z faktury przekracza 15 000 zł, Wykonawca oznaczy faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”. Dodatkowo, w przypadku sprzedaży towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 Ustawy o VAT, niezależnie od wartości towaru lub usługi, Wykonawca jest obowiązany do podania w umowie i na fakturze symbolu PKWiU/CN lub numeru pozycji z załącznika nr 15. Brak ww. danych uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności do dnia ich uzyskania, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym z tytułu utraty prawa do odliczenia podatku VAT powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności o której mowa w art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy o VAT, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu.
4. Poniższe postanowienia ust. 8 do 14 będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej umowy.
5. Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.
6. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na zasadach określonych w ust. 9 powyżej fakturę na numer rachunku bankowego ………………………. oraz w terminie …………… dni od dnia ………………………………………… .
7. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.
8. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Wykonawcy uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.
9. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu na jeden z następujących adresów:

a)………………………………………. (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

b) e-mail: …………………………………….(za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

1. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.

*W przypadku Umów z osobami nie będącymi podatnikami podatku VAT zamiast powyższych zapisów ust. 1 – 14, wpisujemy:*

## Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy ………………………………..… w terminie …. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowych, rzetelnych i wystawionych we właściwym terminie rachunków. Na rachunkach Wykonawca zobowiązany jest podawać numer Umowy oraz osobę prowadzącą temat z ramienia Zamawiającego.

## W przypadku uchybień ww. warunków wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, ponie­sie Wykonawca.

## Wykonawca oświadcza, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

**§ 7.**

**KLAUZULA OCHRONY TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych bezpośrednio lub pośrednio przez Zamawiającego (w jakiejkolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej, dokumentowej), a także informacji uzyskanych przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją Umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio Zamawiającego, spółek z Grupy Kapitałowej Zamawiającego lub ich kontrahentów, w tym treści Umowy. Strony przyjmują, że wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, co, do których Zamawiający, jako podmiot uprawniony do korzystania z w/w informacji i rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, przekazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu lub uzyskane przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym negocjowania, zawarcia i wykonywania Umowy należy traktować, jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu treści art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku - o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba, że w chwili przekazania, osoba przekazująca określi na piśmie lub w formie elektronicznej odmienny, od określonego powyżej, charakter takich informacji.
2. Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 powyżej, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji:
   1. ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania Umowy lub
   2. Informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez Zamawiającego lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie lub
   3. Wykonawca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca, niezwłocznie pisemnie poinformuje Zamawiającego o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje Zamawiającego, co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji lub
   4. Zamawiający wyraził Wykonawcy pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez Zamawiającego sposób.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z Umową i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji. Wykonawca nie będzie, w szczególności kopiował lub utrwalał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją Umowy.
4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej rozciąga się również na pracowników Wykonawcy i inne osoby, w tym w szczególności audytorów, doradców i podwykonawców, którym Wykonawca udostępni takie informacje. Wykonawca zobowiązany jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach, co najmniej takich jak określone w Umowie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność o której mowa w ust. 8 poniżej.
5. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni, przesłać Zamawiającemu listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem Wykonawcy uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie traktowane, jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 8 poniżej.
6. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania Umowy jak również w okresie 10 (dziesięć) lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych. Jeżeli mimo upływu, wskazanego w zdaniu poprzednim, okresu ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa, informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o wewnętrzne regulacje lub decyzje Zamawiającego lub w oparciu o szczególne przepisy prawa, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, o przedłużeniu okresu ochrony, o dodatkowy wskazany przez Zamawiającego okres (nie dłuższy jednak niż 10 lat), na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyższym nastąpi przed wygaśnięciem 10-cio letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 (dziesięć) dni roboczych przed zakończeniem obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy.
7. Nie później niż w terminie 3 (trzy) dni roboczych po upływie okresu ochrony o, którym mowa w ust. 6 powyżej Wykonawca oraz wszelkie osoby, którym Wykonawca przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa zobowiązane są zwrócić Zamawiającemu lub trwale zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające.
8. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Wykonawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Wykonawca uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w Umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień Zamawiającego określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z 16 kwietnia 1993 roku - o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy, zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania do Wykonawcy danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym przed rozpoczęciem przetwarzania takich danych odpowiedniej, odrębnej umowy, której przedmiotem będą zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych.
10. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy, zaistnieje konieczności dostępu lub przekazania Wykonawcy, w jakiejkolwiek formie, informacji stanowiących Tajemnicę Spółki Zamawiającego rozumianej, jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zamawiającego, co, do której podjęto szczególne działania określone w aktach wewnętrznych Zamawiającego, w celu zachowania jej w tajemnicy i której wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym stopniu zagraża lub narusza interesy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia z Zamawiającym, przed otrzymaniem i rozpoczęciem przetwarzania takich informacji, aneksu do Umowy, zgodnego z wewnętrznymi aktami Zamawiającego, którego przedmiotem będą zasady i warunki ochrony Tajemnicy Spółki Zamawiającego.
11. W przypadku wytworzenia lub dostępu do informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie instrumentami finansowymi Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, przekazać niezwłocznie wykaz osób mających dostęp do tych informacji przed ich upublicznieniem przez Zamawiającego wraz z podpisanymi przez te osoby oświadczeniami o otrzymaniu pouczenia o obowiązkach i konsekwencjach prawnych związanych z takim dostępem, w tym o odpowiedzialności karnej.
12. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w Umowie, zobowiązany jest także do przestrzegania dodatkowych wymogów dotyczących ochrony określonych rodzajów informacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

## **§8.**

## **PRAWA AUTORSKIE**

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że będą mu przysługiwać wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji opracowanej w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności do dokumentacji stanowiącej utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej „Prawem Autorskim”), zwanej w Umowie łącznie i z osobna „**Dziełem**”. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, iż Dziełem w rozumieniu Umowy są w szczególności wszelkie projekty, materiały, grafiki, zdjęcia, bazy danych, ekspertyzy, koncepcje oraz inna dokumentacja, powstałe w związku z realizacją Umowy. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do Dzieła mogą być przeniesione na rzecz Zamawiającego zgodnie z przepisami Prawa Autorskiego bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Dzieła od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Dzieła obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Zamawiającego.
3. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu Dzieła, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) Umowy, Wykonawca przenosi na ORLEN OIL, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez Strony, bez ograniczeń co do czasu i terytorium lub liczby egzemplarzy, wszelkie autorskie prawa majątkowe do Działa, na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
   1. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio i video (w tym audiowizualnych), nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych, kościach pamięci, nośnikach papierowych lub podobnych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci,
   2. obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt a) - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczanie, udzielania licencji, lub udostępnianie utworu do korzystania na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej,
   3. wykorzystania Dzieła w procesie inwestycyjnym w całości lub w części jedno lub wielokrotnie według uznania Zamawiającego, w szczególności wybudowanie na jego podstawie dowolnej ilości budynków, budowli, systemów instalacyjnych lub innych obiektów lub ich części,
   4. dokonanie opracowania Dzieła przez inny podmiot na zlecenie Zamawiającego
   5. wykorzystywanie dokumentacji powykonawczej w działalności gospodarczej Zamawiającego (zarówno obecnej, jak i przyszłej),
   6. przechowywanie Dzieła w pamięci komputerowej lub w innym medium elektronicznym;
   7. rozpowszechnianie, a w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie, udostępnianie osobom trzecim, lub najem oryginału albo egzemplarzy (kopii) dokumentacji powykonawczej;
   8. tworzenie nowych wersji i adaptacji Dzieła (przystosowywanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
   9. rozporządzanie Dzieła i jego opracowaniami oraz udostępnianie ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich;
   10. stosowanie, wykorzystywanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie Dzieła niezależnie od formatu, systemu lub standardu;
   11. publiczne rozpowszechnianie Dzieła, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
   12. tworzenie opracowań i przeróbek Dzieła, oraz zlecanie osobom trzecim opracowania i przeróbki dokumentacji powykonawczej, oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań;
   13. określenie nazwy Dzieła, pod którą będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Projekt lub znaków towarowych, wykorzystywanych w dokumentacji powykonawczej;
   14. wykorzystywania Dzieła lub jego części przy prowadzeniu przez Zamawiającego wszelkich postępowań ofertowych o udzielenie zamówienia;
   15. realizacji, na podstawie Dzieła, elementów wizualizacji, w tym zlecania wykonania wizualizacji przez osoby trzecie;
   16. prawo do modyfikacji;
   17. wykorzystywania Dzieła do wszelkiej działalności Zamawiającego w zakresie jego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności do wykonania na ich podstawie dokumentacji technicznej, dokumentacji użytkownika, instalacji lub innych rozwiązań technicznych lub technologicznych;
   18. prawo włączania i wykorzystywania przedmiotowego Dzieła w ramach dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów komputerowych, utworów audiowizualnych, stron WWW, baz danych).
4. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych udziela ORLEN OIL nieodwołalnego, nieograniczonego czasowo i tertytorialnie zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego – zezwala ORLEN OIL na dokonywanie opracowań i zmian Dzieła, na korzystanie z opracowań Dzieła i ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, a także przenosi na ORLEN OIL prawo do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie Dziełami zależnymi, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3, w ramach zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a Umowy.
5. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Dzieła o pola niewymienione powyżej lub nieznane w chwili zawarcia Umowy, Strony w odrębnej Umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych na niewymienionych powyżej lub nieznanych polach eksploatacji. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji Dzieła na tych polach eksploatacji.
6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu autora Dzieła - jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do:
   1. decydowania o nienaruszalności treści i formy Dzieła oraz jego rzetelnego wykorzystania,
   2. decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności,
   3. decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dzieła,
   4. decydowania o oznaczeniu Dzieła nazwiskiem lub pseudonimem autora albo do udostępniania go anonimowo.

Upoważnienie obejmuje uprawnienie Zamawiającego do przeniesienia upoważnienia do wykonywania w imieniu autora/ów Dzieła ich autorskich praw osobistych na rzecz podmiotu trzeciego w zakresie w jakim zostało ono udzielone na rzecz Zamawiającego. Zamawiający może rozpowszechniać i publikować materiały lub wydawać oświadczenia związane z Dziełem bez wskazywania w tych materiałach i oświadczeniach autorów dokumentacji projektowej.

Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na wykorzystywanie zdjęć oraz wszelkich innych opracowań Dzieła.

1. Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu Dzieła i jego odbioru na zasadach określonych w niniejszej Umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono to Dzieło.
2. Strony zgodnie wyłączają stosowanie art. 55 ust. 3 Prawa Autorskiego.
3. W przypadku, gdy Wykonawca powierza wykonanie jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Umowy osobom trzecim lub posługuje się takimi osobami przy jej realizacji, jest on zobowiązany zagwarantować w umowach z tymi osobami nabycie praw oraz dopełnienie wszelkich innych zobowiązań zapewniających wykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie.
4. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z wiedzy technicznej, organizacyjnej, know-how i innej, zawartej w przekazanym Dziele. W takich wypadkach Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne dodatkowe wynagrodzenie.
5. Wykonawca zwalnia ORLEN OIL z odpowiedzialności oraz obowiązku świadczenia z tytułu wszelkich roszczeń i szkód wynikających z lub poniesionych w wyniku jakiegokolwiek naruszenia patentu, wzoru, praw własności przemysłowej lub prawa autorskiego w związku z przeniesieniem praw o którym mowa w niniejszym paragrafie lub wykorzystaniem tychże praw, a jeżeli takowe zwolnienie nie będzie możliwe, zwróci ORLEN OIL wszystkie koszty poniesione w związku ze zdarzeniami, o których mowa w niniejszym ustępie. Jeżeli wobec lub przeciwko ORLEN OIL zostanie podniesione jakiekolwiek roszczenie lub złożony zostanie pozew na podstawie przesłanek, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony i będzie uprawniona do przeprowadzenia, na własny koszt, wszelkich negocjacji mających na celu zawarcie ugody w powyższym zakresie oraz wszelkich postępowań sądowych, które mogą być wszczęte w związku z powyższym.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań, które zmierzałyby do zakwestionowania nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dzieła, ani nie podejmie żadnych działań, które zmierzałyby do zakwestionowania zakresu autorskich praw majątkowych należących do Zamawiającego i zrzeka się wszelkich roszczeń w tym zakresie wobec Zamawiającego, jego następców prawnych i kolejnych nabywców praw, w tym w zakresie w jakim autorskie prawa majątkowe do Dzieła zostały przeniesione przez Wykonawcę na Zamawiającego stosownie do postanowień Umowy.
7. W wypadku skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich do Dzieła, które zgodnie z postanowieniami Umowy przeszły skutecznie na Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku zaspokojenia roszczeń kierowanych przez te osoby trzecie a w braku takiej możliwości – zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio w przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu osobistych praw autorskich.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. poprzedzającym, Wykonawca zobowiązuje się podjąć na własny koszt wszelkie niezbędne czynności, aby usunąć wady prawne Dzieła tak, by Zamawiający mógł z nich korzystać zgodnie z postanowieniami Umowy.

# § 9.

## **OKRES OBOWIĄZYWANIA. ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie ….. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
2. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, będzie podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy (Protokół Odbioru Końcowego). W przypadku uwag Zamawiającego co do poprawności wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych zastrzeżeń i przedstawienia Przedmiotu Umowy w stanie zgodnym z Umową, z uwagami w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Podpisany dwustronnie protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez uwag Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonane prace. Zasady odbiorów Przedmiotu Umowy określono w § 4 Umowy.
3. Termin realizacji, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie wyłącznie na podstawie wzajemnego porozumienia Stron, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku powstania jakichkolwiek opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o tym fakcie.
5. Ustala się, że miejscem dostarczenia Przedmiotu Umowy jest biuro Zamawiającego położone w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia.
6. Niezależnie od podstaw do odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów prawa, Zamawiający może odstąpić od Umowy, według swojego wyboru, w części lub w całości w następujących przypadkach:
7. Wykonawca nie przystąpił do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub wady lub usterki nie nadają się do usunięcia,
8. Wykonawca nie uzyskał pisemnej zgody Zamawiającego w przypadku realizacji całości lub części Przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców,
9. Wykonawca nie przedstawił polisy ubezpieczeniowej, pomimo wyznaczenia mu terminu dodatkowego, lub dopuścił do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej w czasie obowiązywania Umowy – o których mowa w § 14 Umowy,
10. Zamawiający stwierdzi, iż jakość prac realizowanych przez Wykonawcę jest niezadowalająca lub niezgodna z warunkami Umowy, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do usunięcia naruszenia z wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu,
11. Wykonawca realizuje prace w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu osób bądź zagrażający spowodowaniem katastrofy budowlanej, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do usunięcia naruszenia z wyznaczeniem dodatkowego 1-dniowego terminu,
12. Zamawiający odmówił dokonania odbioru z powodu stwierdzenia wad niedających się usunąć, o których mowa w § 4 ust. 4 lit. b) Umowy.
13. Odstąpienie od Umowy w przypadkach wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia jednej ze wskazanych powyżej okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od Umowy.
14. W razie odstąpienia przez Stronę od Umowy lub jej części, z jakiejkolwiek przyczyny:
    1. wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy zostaną wstrzymane do czasu zinwentaryzowania wykonanych prac,
    2. Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania z dniem wskazanym przez Zamawiającego wykonywanych prac oraz do ich zabezpieczenia na koszt Strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy,
    3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu we wskazanym przez Zamawiającego terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, zestawienie faktycznie wykonanych prac oraz prac wstrzymanych na dzień odstąpienia od Umowy („***Inwentaryzacja***”). Zamawiający zweryfikuje przedłożone zestawienie. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę zestawienia w terminie, uprawnia Zamawiającego do jednostronnego dokonania inwentaryzacji. W takim przypadku ustalenia protokołu sporządzonego przez Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.
15. W razie gdy odstąpienie od Umowy lub jej części nastąpiło z winy Wykonawcy, Zamawiający po dokończeniu prac, będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy wszelkimi kosztami oraz ryzykiem, jakie poniósł w związku z dokończeniem prac w części, w jakiej przewyższą one niewypłaconą przez Zamawiającego Wykonawcy na skutek odstąpienia od Umowy część wynagrodzenia. W tym celu Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Wykonawcy do czasu ostatecznego zakończenia i rozliczenia prac.
16. W razie, gdy odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nastąpiło bez winy Wykonawcy, Zamawiający zwróci Wykonawcy uzasadnione i potwierdzone koszty poniesione bezpośrednio z uwagi na odstąpienie od Umowy.
17. Strony wyraźnie uzgadniają, że w przypadkach odstąpienia od Umowy w części, cała zaakceptowana przez Zamawiającego do rozliczenia dokumentacja projektowa sporządzona do dnia doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (zarówna będąca w trakcie przygotowywania lub już ukończona) stanowić będzie własność Zamawiającego. Majątkowe prawa autorskie do takiej nieukończonej dokumentacji przechodzą na Zamawiającego w zakresie i na zasadach wskazanych w § 8 Umowy nie później niż z chwilą ich przekazania Zamawiającemu. Na wykonany w części przedmiot Umowy, Wykonawca udziela również gwarancji jakości na warunkach określonych w § 10 Umowy, która pozostaje w mocy w stosunku do tej części Przedmiotu Umowy pomimo odstąpienia od Umowy.

**§ 10.**

**RĘKOJMIA I GWARANCJA**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji jakości wykonanej dokumentacji na okres 60 miesięcy liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Powyższe oznacza odpowiedzialność Wykonawcy za wady prawne i fizyczne dokumentacji, w tym również ujawnione po odbiorze tej dokumentacji. Wykonawca w szczególności ponosi odpowiedzialność za:
   1. zgodność z parametrami ustalonymi w założeniach do projektowania i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
   2. zgodność z przepisami obowiązującego prawa,
   3. wszelkie wady dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie, w tym za wydanie dokumentacji w stanie niezupełnym, a także za wady jakie ujawniły się lub zaistniały po wydaniu dokumentacji Zamawiającemu, w tym zaistniałe bez winy Wykonawcy, jak również powstałe na skutek działania osób trzecich, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości za wady dokumentacji projektowej uznaje się w szczególności:
   * + - 1. wszelkie wady wskazane przez organ właściwy do wydania decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia i dopuszcza do jego eksploatacji (użytkowania), którego dotyczy Przedmiot Umowy, o ile uzyskanie takich decyzji jest wymagane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
         2. niezgodność dokumentacji projektowej z obowiązującymi w dniu wydania dokumentacji Zamawiającemu, przepisami prawa,
         3. jeżeli dokumentacja projektowa nie nadaje się do prawidłowego wykonania Inwestycji.
3. W wypadku, gdy Wykonawca usunie wady, okres gwarancji w stosunku do całego Przedmiotu Umowy biegnie na nowo od daty usunięcia wad.
4. W razie stwierdzenia wady w okresie gwarancji jakości Zamawiający będzie uprawniony do:
   1. żądania niezwłocznego bezpłatnego usunięcia wady przez Wykonawcę, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych, a w przypadku braku możliwości usunięcia wady we wskazanym terminie – w terminie uzgodnionym przez Strony, lub
   2. po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady, do odstąpienia w całości lub w części od Umowy z winy Wykonawcy, lub
   3. żądania obniżenia wynagrodzenia w stosunku odpowiednim do stopnia zmniejszenia się wartości dokumentacji lub jej części wskutek wystąpienia wady,

przy czym w przypadku skorzystania z uprawnień z lit. b) lub c) powyżej, Zamawiający może ponadto (choćby po odstąpieniu od Umowy) powierzyć wykonanie lub poprawienie Przedmiotu Umowy lub jego części innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez sądowego upoważnienia.

1. Wykonawca odpowiada za wadę w dokumentacji również po upływie okresu rękojmi oraz gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem takiego okresu.
2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady dokumentacji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, odpowiednie zastosowanie w stosunku do praw i obowiązków Stron w związku z udzieloną rękojmią za wady Przedmiotu Umowy znajdują postanowienia art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego

# § 11.

# Przedstawiciele Stron. Korespondencja

1. Ze strony Zamawiającego do podejmowania decyzji organizacyjnych, związanych z realizacją Umowy oraz podpisania protokołu odbioru końcowego upoważniony jest:

imię i nazwisko: ………………..,

nr telefonu: ……………………..,

e – mail…………………………..,

fax.: ……………………………….

1. Ze strony Wykonawcy do podejmowania decyzji organizacyjnych, związanych z realizacją Umowy oraz podpisania protokołu odbioru końcowego upoważniony jest:

imię i nazwisko: ………………….,

nr telefonu: ……………………….,

e – mail: …………………………..

1. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania w formie dokumentowej poprzez przesłanie wiadomości e-mail, z odpowiednim uprzedzeniem drugiej Strony, o zmianie danych określonych w ust.1 lub ust. 2, jak również wszelkich innych danych kontaktowych określonych w Umowie, pod rygorem uznania doręczenia pod wskazany adres za skuteczne.
2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami winna być prowadzona w formie pisemnej lub e-mailowej i opatrzona numerem Umowy Zamawiającego.
3. W trakcie realizacji Umowy językiem stosowanym w całej korespondencji, wszystkich rysunkach, specyfikacjach i innych informacjach, obliczeniach i danych składanych Zamawiającemu będzie język polski, o ile obie Strony nie uzgodnią na piśmie inaczej.
4. Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.

# § 12.

**KARY UMOWNE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

1. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych:
   1. za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy bądź ukończeniu wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 9 ust. 1 Umowy, przy czym łączna wysokość kary umownej z tego tytułu nie może wynosić więcej niż 25% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w §4 ust. 1 Umowy,
   2. za opóźnienie w rozpoczęciu bądź ukończeniu wykonania danego Etapu prac w stosunku do terminu podanego w Załączniku nr 5 lub Załączniku nr 5a do Umowy - **0,1%** za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu na wykonanie Przedmiotu Umowy;
   3. za opóźnienie w przekazaniu polisy OC bądź dowodu opłacenia składki, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 14 ust. 1 Umowy, przy czym łączna wysokość kary umownej z tego tytułu nie może wynosić więcej niż 25% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy,
   4. za opóźnienie w usuwaniu wad przedmiotu Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin wyznaczony na usunięcie wad zgodnie z § 10 ust. 4 lit. a Umowy lub ustalonym zgodnie z przepisami wskazanymi w § 10 ust. 7 Umowy, przy czym łączna wysokość kary umownej z tego tytułu nie może wynosić więcej niż 25% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy,
   5. w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy;
   6. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania innych obowiązków określonych w Umowie, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiającego do usunięcia naruszeń w terminie minimum 7 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia;
   7. w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązku wykonania przedmiotu Umowy siłami własnymi, określonego w § 3 Umowy lub obowiązku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zatrudnienie Podwykonawców, w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za stwierdzony przypadek naruszenia.

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

3. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych pozostaje niezależny tak od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, w tym ewentualnego braku szkody.

4. W przypadku, gdy zastrzeżone gdziekolwiek w Umowie kary umowne nie pokrywają poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jak i odszkodowania za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, dla których nie zostały przewidziane kary umowne, na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.

5. W przypadku powstania obowiązku zapłaty kar umownych Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia ich z należnościami przysługującymi Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na takie działanie Zamawiającego.

6. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a-d oraz lit. f-g, którymi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę na podstawie Umowy, nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

**§ 13.**

**SIŁA WYŻSZA.**

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz jakiekolwiek szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej.

2. Wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej oraz jego wpływ na wykonanie Umowy i powstanie szkody musi być wykazane przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą i potwierdzone przez drugą Stronę.

3. Za Siłę Wyższą uważa się następujące zdarzenia zewnętrzne, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i na które żadna Strona nie będzie miała wpływu i którego dotknięta nim Strona, działając z należytą starannością, nie mogła przewidzieć i któremu nie mogła przeciwdziałać: działania wojenne, akty terroru, rozruchy, klęski żywiołowe, decyzje organów władzy państwowej lub jakiekolwiek inne zdarzenie losowe, w wyniku którego nastąpiło zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych. Gdyby ten okres wynosił więcej niż 3 (słownie: trzy) miesiące, obie Strony ustalą nowe warunki współpracy. Strony potwierdzają, że za Siłę Wyższą nie uznaje się strajków pracowników Stron.

4. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej, zobowiązana będzie do:

a) niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie, nie później niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od zaistnienia takiego zdarzenia;

b) przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów w ciągu 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od zaistnienia takiego zdarzenia;

pod rygorem utraty prawa do powoływania się na Siłę Wyższą.

5. Gdy działanie Siły Wyższej ustanie druga Strona powinna zostać powiadomiona o tym fakcie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od ustania skutków działania Siły Wyższej. Do skutków braku zawiadomienia o ustaniu Siły Wyższej stosuje się odpowiednio rygor związany z brakiem zawiadomienia o jej wystąpieniu. Niedopełnienie powyższego wymogu spowoduje utratę prawa do powoływania się na wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej.

**§ 14.**

**UBEZPIECZENIA.**

1. Przed rozpoczęciem czynności będących przedmiotem Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia, a następnie utrzymywania w mocy przez cały okres realizacji Umowy aż do trzydziestego dnia od upływu okresu gwarancji umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzaną działalnością i posiadanym mieniem obejmującą co najmniej prace składające się na Przedmiot Umowy. Przedmiot ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową (wynikającą z czynów niedozwolonych) i kontraktową (niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania), za szkody w mieniu i na osobie poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, w tym szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Umowa ubezpieczenia będzie obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, utraconych korzyści, a także zadośćuczynienie, jak też szkody wyrządzone przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców - do wysokości sumy gwarancyjnej (tylko, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy realizacji Umowy),
2. Suma gwarancyjna w polisie, o której mowa w ust. 1 będzie nie mniejsza niż 1 000 000 PLN w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.
3. Nie dopuszcza się występowania udziału własnego/ franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód osobowych. Ewentualny udział własny / franszyza redukcyjna dopuszczalne są tylko dla szkód w mieniu w wysokości nie wyższej niż 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych).
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, w terminie 10 dni od zawarcia Umowy oraz dostarczać będzie jej aktualną wersję w przypadku wystąpienia jej jakiejkolwiek zmiany w czasie trwania Umowy bądź na 10 dni przed końcem ważności dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej. Dostarczenie polisy jest warunkiem dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy jakiejkolwiek zapłaty wynikającej z Umowy. Zamawiający może żądać dodatkowo przekazania mu potwierdzeń uiszczenia składek, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przedstawić.

**§ 15.**

**ZAKAZ CESJI.**

* + - 1. Z zastrzeżeniem brzmienia ust. 2 poniżej, żadna ze Stron nie może przenieść na rzecz osoby trzeciej żadnego z uprawnień lubzobowiązań wynikających z Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z wyłączeniem cesji dokonanej przez Stronę na rzecz: (i) następcy prawnego w wyniku łączenia, podziału, przekształcenia; lub (ii) podmiotu będącego podmiotem stowarzyszonym z cedentem, o ile cedent pozostanie w pełni odpowiedzialny za wykonanie wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.
      2. Dokonanie przez Drugą Stronę cesji wierzytelności z Umowy wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody ORLEN OIL pod rygorem nieważności. Z wyłączeniem podmiotów publicznych, w przypadku, gdy Druga Strona jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą, zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, traci moc w odniesieniu do wierzytelności, której zapłata nie nastąpiła w terminie.

**§ 16.**

**KLAUZULE.**

* + - 1. **Klauzula bezpieczeństwa**

Na potrzeby niniejszej klauzuli przez następujące sformułowania rozumie się:

1. „**Podmioty wykonujące Prace w imieniu *Wykonawcy***” rozumie się m.in.:

- osoby fizyczne wykonujące Prace w imieniu lub na zlecenie *Wykonawcy,* w tym pracownicy lub współpracownicy *Wykonawcy*, osoby fizyczne wykonujące Prace w imieniu lub na zlecenie *Wykonawcy* na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą;

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykonujące Prace w imieniu lub na zlecenie *Wykonawcy*, w tym w szczególności jako podwykonawcy, poddostawcy, konsorcjanci, w tym także podmioty zagraniczne realizujące *Zamówienie/Umowę* w imieniu lub na zlecenie *Wykonawcy*, itp.

1. „**Prace**” rozumie się także roboty, usługi, dostawy.
2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie także do Podmiotów wykonujących Prace w imieniu *Wykonawcy.*
3. *Wykonawca* oraz Podmioty wykonujące Prace w imieniu *Wykonawcy* są zobowiązani do przestrzegania i stosowania obowiązujących wymogów prawa, uregulowań wewnętrznych obowiązujących w ***ORLEN OIL*** oraz norm branżowych/technicznych w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, odnoszących się do Prac wykonywanych w ramach *Umowy*.
4. *Wykonawca* zobowiązany jest do zapewnienia, aby w *Umowie* z Podmiotami wykonującymi Prace w imieniu *Wykonawcy* zawarte były postanowienia wynikające z niniejszej klauzuli bezpieczeństwa w szczególności w przypadku Prac realizowanych na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN. ORLEN OIL Sp. z o.o. może wystąpić do *Wykonawcy* o przekazanie kopii umowy z Podmiotami wykonującymi Prace w imieniu *Wykonawcy* w celu weryfikacji ww. zobowiązaniaw szczególności działających jako przedsiębiorcy.
5. *Wykonawca* jest zobowiązany do przestrzegania i bieżącego monitorowania aktualnie obowiązujących na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN zasad i standardów postępowania, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa fizycznego, udostępnionych w Serwisie internetowym. *Wykonawca* zobowiązany jest wyznaczyć osobę, która będzie posiadała dostęp do ww. Serwisu przy wykorzystaniu loginu i hasła przekazanego po otrzymaniu *Umowy*. Osobą wyznaczoną musi być osoba, która będzie koordynowała Prace ujęte w *Umowie* i która będzie przebywała w trakcie ich realizacji na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN, o ile *Wykonawca* lub Podmioty wykonujące Prace w imieniu *Wykonawcy* będą wchodzili na teren Grupy Kapitałowej ORLEN podczas realizacji *Umowy*.
6. W przypadku trudności z logowaniem do Serwisu z dostępem do dokumentów, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego w zakresie objętym Umową
7. Zmiany w dokumentach udostępnionych w Serwisie wchodzą w życie z datą wskazaną w ww. Serwisie i nie wymagają dla swojej ważności zmiany *Umowy* w formie pisemnego aneksu.
8. *Wykonawca* jest zobowiązany, przed rozpoczęciem Prac na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN zapoznać wszystkie Podmioty wykonujące Prace w imieniu *Wykonawcy* z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa fizycznego na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN oraz zapewnić dystrybucję wymagań udostępnionych w Serwisie internetowym wśród wszystkich Podmiotów wykonujących Prace w imieniu *Wykonawcy*.
9. *Wykonawca* zapewni, że Podmioty wykonujące Prace w imieniu *Wykonawcy* na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN znają i przestrzegają zasad i standardów postępowania obowiązujących na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN.
10. Z uwagi na priorytetowe traktowanie zagadnień bezpieczeństwa przez ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** jakiekolwiek naruszenie przez *Wykonawcę* lub Podmiot wykonujący Prace w imieniu *Wykonawcy* obowiązujących na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN zasad i standardów postępowania, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa fizycznego, może stanowić dla ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** podstawę do natychmiastowego wypowiedzenia lub odstąpienia *(*w terminie wskazanym w *Umowie)* od *Umowy* z przyczyn leżących po stronie *Wykonawcy* oraz dochodzenia kar umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.
11. *Wykonawca* skieruje Podmioty wykonujące Pracew imieniu *Wykonawcy* do odbycia szkolenia z ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN, prowadzonego przez ***ORLEN OIL Sp. z o.o.***
12. *Wykonawca* skieruje Podmioty wykonujące Prace w imieniu *Wykonawcy* do odbycia innych szkoleń obowiązujących na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, prowadzonego przez ***ORLEN OIL Sp. z o.o.***. Informacja o konieczności odbycia takich szkoleń oraz zasady ich odbywania zostaną wskazane w Serwisie.
13. *Wykonawca* jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** o mającym miejsce na jego terenie zdarzeniu niebezpiecznym z udziałem Podmiotów wykonujących Pracew imieniu *Wykonawcy*, m.in.: wypadku przy pracy, pożarze, awarii, czy innym miejscowym zagrożeniu.
14. W przypadku nieprzestrzegania przez *Wykonawcę* lub Podmioty wykonujące Prace w imieniu *Wykonawcy* obowiązujących na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN przepisów dot. bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa fizycznego lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie dot. bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa fizycznego ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** ma prawo naliczyć *Wykonawcy* karę umowną w wysokości jednego tysiąca złotych (1.000,00 PLN) za każde naruszenie. Do kontroli spełniania ww. wymagań upoważnieni są przedstawiciele ***ORLEN OIL Sp. z o.o.***, osoby nadzorujące prace w imieniu ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** oraz pracownicy podmiotów świadczących na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN usługi ochrony mienia i osób. W każdym przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez *Wykonawcę* lub Podmioty wykonujące Prace w imieniu *Wykonawcy* obowiązujących na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN przepisów dot. bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa fizycznego - przedstawiciele ORLEN OIL Sp. z o.o., osoby nadzorujące prace w imieniu ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** oraz pracownicy podmiotów świadczących na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN usługi ochrony mienia i osób, zastosują sankcje przewidziane w tzw. „Taryfikatorze wykroczeń dla osób wykonujących prace w imieniu Wykonawcy” zamieszczonym w Serwisie internetowym. *Wykonawca* oświadcza, iż zapoznał się z „Taryfikatorem wykroczeń dla osób wykonujących prace w imieniu Wykonawcy” oraz wyraża zgodę na wskazane w nim sankcje. W przypadku odebrania Podmiotom wykonującym Pracę w imieniu *Wykonawcy* prawa wstępu na teren Grupy Kapitałowej ORLEN, wszelkie skutki obciążają *Wykonawcę*. Ponadto, w przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa powyżej, ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** może podjąć jednostronną decyzję o wstrzymaniu, do czasu potwierdzenia usunięcia naruszenia, prac maszyn lub innych urządzeń technicznych, jak również prowadzenia Prac w całości, w części lub przez poszczególne osoby na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN. Wstrzymanie Prac nie wpływa na termin wykonania Prac określony w *Umowie*. ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** jest uprawniona do obciążenia *Wykonawcy* kosztami przestoju powstałego na skutek wstrzymania Prac o których mowa powyżej.
15. Niezależnie od zastosowania sankcji wynikających z „Taryfikatorze wykroczeń dla osób wykonujących prace w imieniu Wykonawcy”, ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** upoważniona jest do naliczenia zastrzeżonych kar umownych wskazanych w pkt 13 i pkt 16 niniejszej Klauzuli. O wyżej wymienionych działaniach zostanie poinformowany *Wykonawca*, oraz Podmiot wykonujący Prace w imieniu *Wykonawcy*, który dopuścił się naruszenia.
16. Podmioty wykonujące Prace w imieniu *Wykonawcy*, nie będą wnosić na teren Grupy Kapitałowej ORLEN. ani stawiać się w gotowości do wykonania Praclub wykonywać jakichkolwiek Prac pod wpływem alkoholu bądź pod działaniem środków/substancji narkotycznych, jak również nie będą też posiadać alkoholu ani środków/substancji narkotycznych.
17. *Wykonawca* zapłaci ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** karę umowną w wysokości jednego tysiąca złotych (1.000,00 PLN) od zdarzenia polegającego na ujawnieniu stanu pod wpływem alkoholu (od 0,2‰ alkoholu we krwi lub od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza) lub stanu pod działaniem środków/substancji narkotycznych u pierwszych dwóch osób wykonujących Prace w imieniu *Wykonawcy* lub które zgłosiły gotowość do wykonywania lub wykonujących Prace (w tym także ujawnienie stanu pod wpływem alkoholu/ stanu pod działaniem środków lub substancji narkotycznych w trakcie próby wejścia na teren Grupy Kapitałowej ORLEN lub na szkolenie z ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN) w danym roku kalendarzowym, przy czym na równi z ujawnieniem stanu pod wpływem alkoholu lub pod działaniem środków/substancji narkotycznych traktowana będzie odmowa poddania się badaniu. Za każdą kolejną osobę, która naruszyła obowiązek zachowania trzeźwości w danym roku kalendarzowym *Wykonawca* zapłaci po dziesięć tysięcy złotych (10.000,00 PLN). Limit dwóch osób w roku kalendarzowym, w którym naliczana będzie kara w niższym wymiarze przysługuje *Wykonawcy* łącznie na wszystkie umowy (w tym Zamówienia) zawarte z ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** , a liczba osób, u których ujawniono stan pod wpływem alkoholu lub stan pod działaniem środków/substancji narkotycznych wykonujących Prace w związku z *Umową* oraz innymi umowami (w tym zamówieniami) sumuje się. Strony zgodnie postanawiają, że ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** wystawi notę obciążeniową na zastrzeżoną karę umowną z tytułu naruszenia obowiązku zachowania trzeźwości, adresowaną do *Wykonawcy*. Osobie, u której stwierdzono naruszenie zasady zachowania trzeźwości od alkoholu lub środków/substancji narkotycznych odebrana zostanie przepustka z zakazem wstępu na teren Grupy Kapitałowej ORLEN na okres wynikający z aktualnego „Taryfikatora wykroczeń dla osób wykonujących prace w imieniu Wykonawcy”.
18. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia wewnętrznych zasad i standardów postępowania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa fizycznego przez *Wykonawcę* lub Podmioty wykonujące Prace w imieniu *Wykonawcy*, w szczególności w zakresie nieuprawnionego wynoszenia/wywożenia mienia z terenu chronionego Grupy Kapitałowej ORLEN, wnoszenia/wwożenia alkoholu i środków/substancji narkotycznych, broni i innych rzeczy, których posiadanie jest zabronione, przebywania na terenie chronionymGrupy Kapitałowej ORLEN pod wpływem alkoholu lub pod działaniem środków/substancji narkotycznych, a także w miejscach gdzie jest to zabronione: palenie tytoniu, używanie telefonów komórkowych i innego elektronicznego sprzętu nadawczego, uprawnieni przedstawiciele ***ORLEN OIL Sp. z o.o.***, osoby nadzorujące prace w imieniu ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** oraz pracownicy podmiotów świadczących na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN usługi ochrony mienia i osób mogą przeprowadzić kontrolę na zasadach określonych w wewnętrznych aktach normatywnych regulujących ruch osobowy, ruch materiałowy, gospodarkę odpadami, bezpieczeństwo i higienę pracy i bezpieczeństwo fizyczne. Każdej osobie, która odmówi współpracy przy kontroli, zostanie wydany bezterminowy zakaz wstępu na teren Grupy Kapitałowej ORLEN, a w sprawach tego wymagających do czynności zostaną wezwani funkcjonariusze uprawnionych organów powołanych do ochrony porządku publicznego. Na wniosek ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** *Wykonawca* odsunie wskazaną osobę od wykonywania Prac i zastąpi ją inną osobą spośród swego personelu, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wskazana osoba naruszyła którykolwiek z obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa fizycznego i/lub dotyczących alkoholu oraz środków/substancji narkotycznych. ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** ma stałe prawo przeprowadzania kontroli działań podejmowanych przez *Wykonawcę* i jego procedur wprowadzonych celem zachowania zgodności z omawianymi przepisami.
19. Na wniosek ***ORLEN OIL Sp. z o.o.***  *Wykonawca* przedłoży swój plan BHP obejmujący wykaz osób odpowiedzialnych za BHP z numerami telefonów kontaktowych, analizę Prac pod kątem ryzyka i sposobów w jaki *Wykonawca* planuje te ryzyka wyeliminować lub ograniczyć. Bez uprzedniej pisemnej zgody ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** *Wykonawca* ani Podmiot wykonujący pracę w imieniu *Wykonawcy* w żadnych okolicznościach nie będzie wnosił, ani nie podejmie negocjacji z żadnym organem ani instytucją celem uzyskania akceptacji odstępstw lub zmian w przepisach i uregulowaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, czy też powodowania nadmiernego hałasu, a odnoszących się do *Umowy.* ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** może wystąpić do *Wykonawcy* o przekazanie do weryfikacji kopii planu BHP Podmiotów wykonujących Prace w imieniu *Wykonawcy*.
20. *Wykonawca* oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące Prace w imieniu *Wykonawcy* posiadają aktualne wymagane przepisami prawa badania lekarskie, szkolenia, kwalifikacje, uprawnienia zawodowe oraz zostały zapoznane w sposób udokumentowany z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN.
21. *Wykonawca* ma obowiązek okazania ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** na każde jej żądanie aktualnych zaświadczeń, dokumentów potwierdzających kwalifikacje *Wykonawcy* oraz Podmiotów wykonujących Prace w imieniu *Wykonawcy*, ocen ryzyka zawodowego, atestów, certyfikatów, rejestrów, wymaganych przepisami prawa, a dotyczących wszystkich osób wykonujących Prace w jego imieniu.
22. *Wykonawca oraz* Podmioty wykonujące Prace w imieniu *Wykonawcy* oświadczają, że do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 237(15) Kodeksu pracy nie będą zatrudniali pracowników tymczasowych w rozumieniu ustawy z dnia 09 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
23. Jeżeli *Umowa* przewiduje wykonywanie Prac na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN na podstawie wydanego przez ***ORLEN OIL Sp. z o.o.*** pisemnego zezwolenia na pracę *Wykonawca* i Podmioty wykonujące Prace w imieniu *Wykonawcy* przed przystąpieniem do Prac zobowiązane są wyznaczyć osobę/osoby, posiadającą/e uprawnienia do kierowania pracownikami, która będzie uprawniona do odbierania pisemnego zezwolenia na pracę.
24. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi na terenie Zamawiającego normami wewnątrzzakładowymi wynikającymi   
    z następujących dokumentów: „Standardu BHP ORLEN OIL”, „Standardu środowiskowego ORLEN OIL” stanowiących wraz z „Taryfikatorem kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, p.poż. lub bezpieczeństwa procesowego” **Załącznik nr 6a-6d** do niniejszej Umowy,
25. Osobą odpowiedzialną ze strony *Wykonawcy* za sprawy bezpieczeństwa pracy jest..................................., adres e-mail:........................., nr tel............................

**2. Klauzula antykorupcyjna**:

1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

2. Każda ze Stron zaświadcza, że wdrożyła procedury przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.

3. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

4. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:

(i) członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,

(ii) funkcjonariuszowi publicznemu, rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;

(iii) partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;

(iv) agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też

(v) innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydane przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

5. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na pisemny wniosek każdej ze Stron, druga Strona niezwłocznie dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania, które dotyczyć będą wykonywania Umowy w zakresie zgodności z postanowieniami niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.

6. Każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość zgłaszania naruszeń prawa za pośrednictwem:

a) korespondencji tradycyjnej (anonimowo), na adres: Dyrektor Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa ORLEN OIL Sp. z o.o., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków, z dopiskiem „DO RĄK WŁASNYCH”,

b) poczty elektronicznej na adres: naruszenieprawa@orlenoil.pl.

c) lub pod numerem telefonu: +48 24 2567552 – bez identyfikacji numeru osoby dzwoniącej.

7. W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych działań korupcyjnych.

**§ 17.**

**KLAUZULA MAR**

**Nota informacyjna dotycząca obowiązków informacyjnych spółki publicznej**

Na ORLEN S.A., będącym podmiotem dominującym względem ORLEN OIL ciążą obowiązki informacyjne wobec rynku kapitałowego, które uregulowane są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z późn. zm. (dalej „Rozporządzenie MAR”).

W związku z tym, stosując przepisy Rozporządzenia MAR:

1. ORLEN OIL poinformuje Drugą Stronę umowy o zamiarze przekazania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej Umowy, jeśli uzna ją za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR;
2. informacja poufna w rozumieniu Rozporządzenia MAR nie może być przez Drugą Stronę umowy i osoby pracujące na jej rzecz wykorzystywana lub bezprawnie ujawniana. W razie wykorzystywania informacji poufnych lub ich bezprawnego ujawnienia mają zastosowanie sankcje przewidziane w Rozporządzeniu MAR.

*lub*

Na ORLEN S.A., będącym podmiotem dominującym względem ORLEN OIL oraz na Drugiej Stronie ciążą obowiązki informacyjne wobec rynku kapitałowego, które uregulowane są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z późn. zm. (dalej „Rozporządzenie MAR”).

W związku z tym, stosując przepisy Rozporządzenia MAR:

1. każda ze stron poinformuje drugą o zamiarze przekazania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej Umowy, jeśli uzna ją za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR;
2. informacja poufna w rozumieniu Rozporządzenia MAR nie może być przez Drugą Stronę umowy i osoby pracujące na jej rzecz wykorzystywana lub bezprawnie ujawniana. W razie wykorzystywania informacji poufnych lub ich bezprawnego ujawnienia mają zastosowanie sankcje przewidziane w Rozporządzeniu MAR;
3. w przypadku gdy obie Strony uznają Umowę za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR, Strony dopuszczają możliwość przedstawienia sobie do konsultacji zakresu informacji będących przedmiotem oficjalnych komunikatów giełdowych dotyczących tej umowy.

**§ 18.  
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

* 1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej Umowy, obejmujące następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, dane ujawnione w rejestrach publicznych), dane kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, firma reprezentowanego podmiotu).
  2. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ustępie powyżej w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Umowy, wypełnią obowiązek informacyjny w imieniu drugiej Strony, w tym poinformują o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz źródle pozyskania danych osobowych.
  3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.
  5. W ORLEN OIL Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: daneosobowe@orlenoil.pl lub pisemnie na adres: ORLEN OIL Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
  6. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na ORLEN OIL Sp. z o.o.
  7. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN OIL Sp. z o.o. danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:

1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy (w tym m.in. identyfikacja) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku kiedy stroną Umowy jest osoba fizyczna,
2. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na ORLEN OIL Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z:
3. przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
4. realizacją żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, w przypadku zwrócenia się z żądaniem udostępnienia danych przez odpowiednie organy,
5. prawnie uzasadniony interes ORLEN OIL Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym:
6. zawarcie i realizacja Umowy pomiędzy Stronami,
7. archiwizacja będąca realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak również na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
   1. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
8. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ORLEN OIL Sp. z o.o., w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, serwisowe,
9. podmiotom świadczącym usługi na rzecz ORLEN OIL Sp. z o.o., w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w Umowie), doradcom prawnym lub finansowym lub audytorom ORLEN OIL Sp. z o.o. (w związku ze świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających z Umowy), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ORLEN OIL Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.
   1. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
   2. Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku z zawarciem i realizacją Umowy, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku kiedy ORLEN OIL Sp. z o.o. przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlenoil.pl lub pisemnie na adres: ORLEN OIL Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
   3. Każda osoba posiada również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
   4. W przypadku kiedy stroną Umowy jest osoba fizyczna, podanie danych osobowych w celu zawarcia Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji Umowy. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie celów przetwarzania realizowanych w oparciu o obowiązek prawny ciążący na ORLEN OIL Sp. z o.o..
   5. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

**§ 19.  
KLAUZULA SANKCYJNA**

1. **Oświadczenia WYKONAWCY**

Wykonawca oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień zawarcia Umowy zarówno on, jak i jego podmioty zależne, dominujące oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz:

* + 1. pozostają w zgodności z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej: „**Przepisy Sankcyjne**”);
    2. nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej: „**Podmiot Objęty Sankcjami**”);
    3. nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez osoby prawne lub fizyczne spełniające kryteria opisane w pkt. (ii) powyżej;
    4. nie zamieszkują lub nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w państwie objętym Przepisami Sankcyjnymi lub nie są utworzone pod prawem państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi;
    5. nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.

1. **Zobowiązania WYKONAWCY**
   1. Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy:
      1. zarówno on, jak i jego podmioty zależne oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz będą prowadzić działalność zgodnie z Przepisami Sankcyjnymi;
      2. jakiekolwiek przysługujące mu na podstawie Umowy wynagrodzenie nie będzie bezpośrednio lub pośrednio dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami lub nie zostanie użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami, w zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych;
      3. wszelkie oświadczenia złożone w pkt. 1 pozostaną prawdziwe.
   2. W przypadku, gdy którekolwiek oświadczenie złożone w pkt. 1 stanie się nieprawdziwe, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od powzięcia o takim przypadku informacji Wykonawca poinformuje, o ile nie będzie to prawnie zakazane, ORLEN OIL o każdym takim przypadku oraz o podjętych działaniach zmierzających do przywrócenia prawdziwości takich oświadczeń.
   3. W przypadku naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 2.1 ORLEN OIL uprawniony będzie do rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy oraz do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody z tym związane.
   4. Ponadto, jeżeli wskutek naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 2.1 lub pkt. 2.2 ORLEN OIL zostanie poddany jakimkolwiek restrykcjom, sankcjom czy ograniczeniom ze strony podmiotów wymienionych w pkt. 1 (i), ORLEN OIL uprawniony będzie do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody związane z takimi restrykcjami, sankcjami czy ograniczeniami.

**§ 20.**

**KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA**

1. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać uprzednią pisemną zgodę ORLEN OIL na zamieszczenie nazwy spółki, informacji o spółce, znaku towarowego lub logo ORLEN OIL na swojej stronie internetowej, liście kontrahentów, w broszurach, reklamie oraz wszelkich innych materiałach reklamowych, promocyjnych i marketingowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do ORLEN OIL wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, projektu materiałów, w których takie dane miałyby zostać zamieszczone.
2. Wykonawca zobowiązuje się również do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ORLEN OIL na przekazanie środkom masowego przekazu takim jak prasa, radio, TV, Internet jakichkolwiek informacji dotyczących Umowy. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do ORLEN OIL wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, treści informacji jaka miałaby zostać wykorzystana w środkach masowego przekazu oraz rodzaju mediów wraz z ich nazwami, którymi informacja będzie dystrybuowana.
3. Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie dotyczy:
4. przypadku posługiwania się przez Wykonawcę uzyskanymi od ORLEN OIL listami referencyjnymi, jednakże brak obowiązku uzyskania zgody obejmuje tylko i wyłącznie uprawnienie Wykonawcy do złożenia listów referencyjnych wraz z ofertą składaną przez niego oznaczonemu indywidualnie adresatowi,
5. przypadku wypełniania przez Wykonawcę będącą spółką publiczną obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących takie spółki przepisów prawa.
6. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, ORLEN OIL jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie ogranicza prawa ORLEN OIL do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.
7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do oznaczeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez ORLEN OIL, w tym prawa do znaków towarowych, oznaczeń niezarejestrowanych oraz firmy podlegają ochronie prawnej na podstawie rejestracji we właściwych urzędach lub przepisów prawa na rzecz ORLEN OIL. Jakiekolwiek użycie wyżej wymienionych oznaczeń bez zgody ORLEN OIL lub w sposób niezgodny z niniejszą Umową jak również upoważnienie osób trzecich do takiego używania będzie stanowiło naruszenie praw ORLEN OIL.

**§ 21.**

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

* + - 1. W przypadku powstania jakichkolwiek płatności na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy, płatności te będą realizowane na następujący rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w banku Bank Handlowy S.A. o nr: 21 1030 1188 0000 0000 0361 9201
      2. W sprawach w Umowie nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych*.*
      3. Strony oświadczają, iż wszystkie podane przez nie dane rejestrowe i identyfikacyjne są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
      4. Niniejsza Umowa stanowi kompletne porozumienie pomiędzy Stronami w odniesieniu do wymienionego Przedmiotu Umowy i zastępuje wszelkie zapytania, oferty, negocjacje i zobowiązania zarówno pisemne, jak i ustne zawarte przed terminem zawarcia Umowy w odniesieniu do Przedmiotu Umowy.
      5. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany do Umowy (w tym dotyczące zmiany danych rachunków bankowych Stron) mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
      6. Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie zostało otwarte jego postępowanie restrukturyzacyjne, oraz że nie istnieją podstawy do złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub likwidacji lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
      7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy uznane zostanie za nieważne lub prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia zostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Strony zobowiązują się do dołożenia starań i podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu osiągnięcia porozumienia i uzgodnienia nowych postanowień w miejsce postanowień uznanych za nieważne lub prawnie wadliwe.
      8. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego lub dla m. Krakowa (dz. Śródmieście).
      9. Wykonawca oświadcza, że uzyskał zgodę wszystkich osób, którymi posługiwać się będzie w celu realizacji Umowy na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby jej realizacji.
      10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
      11. Wszystkie załączniki i inne dokumenty przywołane w niniejszej Umowie stanowią jej integralną część. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a treścią załączników, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
      12. ORLEN OIL Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
      13. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. (należy stosować , jeżeli kontrahent umowy ma obowiązek złożyć oświadczenie)
      14. Następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszej Umowy:

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dn……..20..r.

Załącznik nr 3 – Porozumienie w sprawie przesyłania faktur drogą elektroniczną

Załącznik nr 4 – Polisa OC Wykonawcy

Załącznik nr 5 – Zakres rzeczowo - finansowy

Załącznik nr 5a- Harmonogram

Załącznik nr 6a - Szczegółowe zobowiązania i zasady odpowiedzialności Wykonawcy

Załącznik nr 6b - Standard BHP

Załącznik nr 6b-1 - Karta szkolenia dla Wykonawców i Podwykonawców wykonujących prace na terenie zamkniętym ORLEN OIL

Załącznik nr 6b-2 - Wzór zawiadomienia o zdarzeniu wypadkowym

Załącznik nr 6c - Standard Środowiskowy dla Wykonawców i Podwykonawców

Załącznik nr 6d -Taryfikator kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego

## Załącznik nr 7- Oświadczenie końcowe Wykonawcy – wzór

## Załącznik nr 7a- Oświadczenie Podwykonawcy – **wzór**

Załącznik nr 8 - Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Załącznik nr 8a – załączniki do Bezpieczeństwo teleinformatyczne

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**Załącznik nr 1  
Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. **Wstęp**

Przedmiotem postępowania jest przygotowanie szczegółowej koncepcji (dokumentacji przed projektowej) umożliwiającej realizację zadania inwestycyjnego w formule EPC „projektuj i buduj”, tj. odtworzenie rozdzielni i rizdzielnic elektrycznych w Zakłądzie Produkcyjnym w Trzebini.

.

1. **Wstęp**

**Zakres oferty powinien obejmować w szczególności przygotowanie koncepcji (dokumentacji przed projektowej) umożliwiającej realizację zadania inwestycyjnego w formule EPC. Wykonanie koncepcji zostało podzielone na dwa etapy.**

**Dwa etapy prac:**

**I. Wykonanie Inwentaryzacji Rozdzielni Elektrycznych na obiekcie polegający na sporządzeniu opracowania dotyczącego:**

1. Przygotowaniu aktualnego schematu blokowego (architektury) dotyczącej rozmieszczenia wszystkich rozdzielni elektrycznych znajdujących się na terenie Zakładzie Produkcyjnym w Trzebini
2. Przygotowaniu rzutu rozmieszczenia urządzeń zasilanych z poszczególnych
3. rozdzielni i pod rozdzielni elektrycznych znajdujących się na Zakładzie Produkcyjnym w Trzebini, na urządzenia nanieść trwałe oznaczenie miejsca zasilania (nr urządzenia/nazwa rozdzielni/nr obwodu/moc)
4. Przygotowaniu aktualnego schematu elektrycznego osobno dla każdej rozdzielni, wraz z podrozdzielniami;
5. Aktualizacja przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji rozdzielni i instalacji elektrycznych MCC01, MCC02, MCC03, MCC04 oraz Rozdzielni Głównej.
6. Szczegółowa inwentaryzacji i odtworzenie dokumentacji technicznej - elektrycznej pozostałych rozdzielni i instalacji elektrycznych wymienionych w Tabeli 1. Zakres dokumentacji musi opisywać stan faktyczny rozdzielni.

Tabela 1

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Nowy Blender |
| 2 | RK-1 Przy linii Elf |
| 3 | RK-2 Przy Unilogo |
| 4 | RS-9 żeliwna unilogo |
| 5 | RS-7 żeliwna pod ZOSami |
| 6 | RS-4 Pcv Acma pod skrzyniami |
| 7 | RK-5 Pod bojlerami |
| 8 | RK-6 Pod bojlerami |
| 9 | RS-5 pcv blending |
| 10 | RS-6 żeliwna sterownia |
| 11 | RS-3 żeliwna acma |
| 12 | ZM-4 Rozdzielnia Shelwis |
| 13 | RS-2 Pcv Hiszpan/ACMA - zas do RM |
| 14 | RS-1 Pcv przy T5 |
| 15 | ETHP-03 / ZM51 |
| 16 | Rozdzielnica Magazynowa |
| 17 | Rozdzielnice oświetleniowe nN |
| 18 | Rozdzielnie na Terminalu nalewczym/ wadze samochodowej. |
| 19 | RS-12 |
| 20 | Zieliński SZSZ-A, SZSZ-B, SZSZ-C |
| 21 | MCC-02 |
| 22 | ETHP-01 |
| 23 | ETHP-02 |
| 24 | MCC-01 |
| 25 | DDU |
| 26 | Rozdzielnica Z-9 wraz z ogrzewaniem |
| 27 | Rozdzielnica Z-10 wraz z ogrzewaniem |
| 28 | Rozdzielnica Doki |
| 29 | ZK-1, ZK2 w Rozdzielni Głównej |
| 30 | Rozdzielnice w budynku Administracyjnym i warsztatowym  Główny przyłącz, rozdzielnia ZK-1 Tablice bezpiecznikowe oraz Serwerownia w Budynku Administracji |

1. Wykonanie przeglądu czterech rozdzielni MNS i jednej RG wg. przekazanej dokumentacji Konserwacji;
2. Przygotowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej wytypowanych rozdzielni Tabela 1. zakres powinien obejmować w szczególności:
   1. stan obudowy: materiał wykonania, szczelność IP, wytrzymałość, kompletność osłon, czytelność oznaczeń;
   2. analizę osprzętu i potwierdzenie poprawności doboru (wyłączników, bezpieczników, styczników, przekaźników, aparatury pomiarowej, falowników i pozostałych elementów)
   3. sprawdzenie stanu połączeń (połączeń śrubowych, zacisków, przewodów),
   4. sprawdzenie zabezpieczeń (nadprądowych, różnico prądowych, przepięciowych).
   5. badanie stanu uziemienia i połączeń wyrównawczych, pomiarów elektrycznych (rezystancji izolacji, prądów zwarciowych, impedancji pętli zwarcia oraz innych koniecznych pomiarów dla zachowania ochrony przeciwporażeniowej).
   6. wykonanie badań termowizyjnych podczas normatywnego obciążenia wraz z opracowaniem raportu.
   7. wykonanie profilu poboru mocy rozdzielni zgodnie z PN-EN 50160.

Ekspertyza powinna uwzględniać:

Opis ewentualnych usterek, zestawienie wszystkich pomiarów elektrycznych wraz z ich interpretacją, wskazaniem ewentualnych koniecznych napraw, wymiany elementów oraz zaleceń podczas użytkowania do czasu ich odtworzenia.

Wymagania:

Wszystkie badania, pomiary itp. wykonywane będą na czynnych i użytkowanych budynkach   
oraz instalacjach pod napięciem.

Minimalna liczebność zespołu to 4 osoby posiadające uprawnienia Gr1 - eksploatacja.

Co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia kontrolno-pomiarowe, co najmniej dwie osoba posiadająca uprawnienia Dozoru.

Jeżeli dla potrzeb inwentaryzacji lub pomiarów zajdzie konieczność wyłączenia rozdzielni – należy to zgłosić z wyprzedzeniem. – Terminy wyłączenia zostaną dostosowane do potrzeb produkcyjnych.

Uwaga: Przygotowana dokumentacja powinna być w środowisku e-Plan P8 – Electric (w aktualnej wersji) – schematy oraz rysunki w wersji edytowalnej.

Pozostała część dokumentacji w (Auto-Cad, Pakiet MS Office) w wersji edytowalnej.

**II. etap: Przygotowania Szczegółowej Koncepcji (Przed Wykonawczej) polegającej na:**

1. opracowanie z udziałem Zamawiającego założeń projektowych polegających na określeniu docelowego standardu realizacji, z uwzględnieniem zastosowania modułowych rozdzielnic niskiego napięcia MNS Digital zawierających cyfrowe wyposażenie i dedykowane rozwiązania systemu monitoringu typu condition monitoring umożliwiających wizualizacji stanu pracy rozdzielnic dla zarządzanych urządzeń elektrycznych.
2. opracowanie założeń dla nowych rozdzielni uwzgledniających dostosowania do współpracy z nadrzędnym systemem DCS ABB 800 xA.
3. opracowanie z udziałem Zamawiającego pozostałych założeń projektowych dotyczących standardu dla doboru urządzeń i aparatów elektrycznych, ppoż. bhp oraz innych niezbędnych materiałów.
4. opracowanie z udziałem Zamawiającego schematu ideowego (architektury) dotyczącej ustalenia docelowej ilości nowych rozdzielni wraz z lokalizacją, zarówno wedle aktualnej wiedzy oraz z uwzględnieniem planowanej rozbudowy.
5. przygotowanie wytycznych budowlanych oraz dla pozostałych wymaganych branż w celu wydzielenia lub stworzenia pomieszczeń ruchu elektrycznego w Zakładzie Produkcyjnym w Trzebini. ~~j~~;
6. opracowanie dokumentacji umożliwiającej bezpieczną likwidację wskazanych w tabeli 2 rozdzielni, w sposób ograniczający do koniecznego minimum postój zakładu oraz przygotowanie harmonogramu realizacji uzgodniony z zamawiającym,

Tabela 2

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Nowy Blender |
| 2 | RK-1 Przy linii Elf |
| 3 | RK-2 Przy Unilogo |
| 4 | RS-9 żeliwna unilogo |
| 5 | RS-7 żeliwna pod ZOSami |
| 6 | RS-4 Pcv Acma pod skrzyniami |
| 7 | RK-5 Pod bojlerami |
| 8 | RK-6 Pod bojlerami |
| 9 | RS-5 pcv blending |
| 10 | RS-6 żeliwna sterownia |
| 11 | RS-3 żeliwna acma |
| 12 | ZM-4 Rozdzielnia Shelwis |
| 13 | RS-2 Pcv Hiszpan/ACMA - zas do RM |
| 14 | RS-1 Pcv przy T5 |
| 15 | ETHP-03 / ZM51 |
| 16 | Rozdzielnica Magazynowa |
| 17 | Rozdzielnice oświetleniowe nN |
| 18 | Rozdzielnie na Terminalu nalewczym/ wadze samochodowej. |
| 19 | RS-12 |
| 20 | Zieliński SZSZ-A, SZSZ-B, SZSZ-C |
| 21 | DDU |
| 22 | Rozdzielnica Z-9 wraz z ogrzewaniem |
| 23 | Rozdzielnica Z-10 wraz z ogrzewaniem |
| 24 | Rozdzielnica Doki |
| 25 | ZK-1, ZK2 w Rozdzielni Głównej |
| 26 | Rozdzielnice w budynku Administracyjnym i warsztatowym  Główny przyłącz, rozdzielnia ZK-1 Tablice bezpiecznikowe oraz Serwerownia w Budynku Administracji |

1. Należy uwzględnić modernizację istniejących rozdzielni MCC01, MCC02, MCC03, MCC04 ETHP-01, ETHP -02, Rozdzielni Głównej po przeprowadzonej inwentaryzacji oraz przeprowadzeniu ustaleń z Zamawiającym w celu optymalnego ich wykorzystania z uwzględnieniem lokalizacji i mocy.
2. Opracowanie dokumentacji uwzględniającej wytyczne dotyczące kompensacji mocy biernej oraz składowych harmonicznych dla całego Zakładu Produkcyjnego w Trzebini;
3. Wykonanie **szczegółowej i kompletnej dokumentacji koncepcyjnej** dotyczących przeniesienia i modernizacji rozdzielni umożliwiających późniejszą realizacje w formule EPC polegającą na wybraniu optymalnego wariantu (rozwiązania), zakres w szczególności będzie obejmował:
4. wskazanie okablowania i urządzeń do demontażu na etapie późniejszej realizacji na podstawie inwentaryzacji i ustaleń z Zamawiającym;
5. dostosowanie Rozdzielni Głównej oraz OPT 6 do zasilania nowych rozdzielni.
6. Wykorzystanie rezerw w istniejących rozdzielniach typu MNS (MCC01, MCC02, MCC03, MCC04 oraz zaprojektowanej MCC05)
7. zaprojektowanie nowych rozdzielnic w uzgodnionej ilości i lokalizacji (ewentualna rozbudowa istniejących rozdzielni MNS) dostosowanie do współpracy z DCS ABB 800 xA.
8. dobór: szaf, ilość pól (w szafie) zasilających, odpływowych i sterowniczych, przygotowanie widoku elewacji
9. wykonanie kompletnych obliczeń technicznych w celu doboru m.in. odpowiednich zabezpieczeń;
10. kompletna instalacja elektryczną uwzględniającą: dostosowanie połączeń kabli zasilających, odpływowych i sterowniczych do nowego układu;
11. opracowanie wytycznych dotyczących: pomieszczeń technicznych dla nowych rozdzielni, przedstawienie możliwości montażu falowników do pomp
12. opracowanie przebiegu tras kablowych dla połączenia rozdzielni oraz urządzeń odbiorczych i sterowniczych.
13. opracowanie pozostałych wytycznych obejmującą: technologię prac, pozwalające na maksymalne skrócenie terminu realizacji, pozostałych prac w szczególności dla branży elektrycznej, budowlanej i konstrukcyjnej;
14. przygotowanie: przedmiaru robót oraz specyfikacji materiałowej z uwzględnieniem dostawcy;
15. opracowanie kosztorysu inwestorskiego;
16. przygotowanie wstępnego harmonogramu realizacji.
17. uzgodnienie dokumentacji przedwykonawczej z rzeczoznawcą w zakresie wymagań BHP, ochrony p. pożarowej (projekt musi być podpisany i opieczętowany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w danym zakresie).
18. Informację BIOZ dla opracowanego zakresu prac.
19. Analizę HAZOP

Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zgód, zatwierdzeń, zgłoszeń, zezwoleń i decyzji formalno-prawnych niezbędnych do złożenia wniosku oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych (w razie konieczności).

W tym uzgodnień dotyczących dostosowania rozdzielni OPT-6 ze spółką Energomedia.

Dodatkowo oferent, w ramach *opcjonalnych prac dodatkowych*, wskaże oczekiwaną kwotę (za 1 roboczogodzinę pracy) za wsparcie, konsultacje i nadzór techniczny dotyczący późniejszej realizacji zadania.

**Inne Wymagania:**

* + - 1. Opracowanie dokumentacji zgodnie z aktualną Ustawą prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, zasadami norm technicznych oraz projektowania.
      2. Projekt oraz prowadzone prace powinny zakładać usunięcie wszystkich potencjalnych kolizji   
         i być ujęte w składanej ofercie.
      3. Dokumentację należy opracować w języku polskim w 3 egzemplarzach formie papierowej i 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na nośniku cyfrowym (pendrive/dysk przenośny).
      4. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.
      5. Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.
      6. Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć udokumentowane pochodzenie, potwierdzone stosowną dokumentacją odbiorową (atesty, certyfikaty deklaracje zgodności).
      7. Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zamówienia i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.
      8. W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.
      9. Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu dokładny harmonogram realizacji tego zadania.
      10. Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prac wykonawczych na obiekcie.
      11. Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego.
      12. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.
      13. W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć elementy infrastruktury (lub innego majątku).
      14. Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac są obiektami czynnymi, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac

**Załącznik nr 2   
 Oferta Wykonawcy z dn……..20..r.**

## **Załącznik nr 3 Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej**

…………………………….. miejscowość i data

**Odbiorca**:

**ORLEN OIL Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722, NIP: 675-11-90-702, BDO 000026343, kapitał zakładowy: 342 365 000,00 zł

**Wystawca**:

…………………………………………………………………....

……………………………………………………………………

NIP:…………………

1. Działając na podstawie Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.) Odbiorca akceptuje przesyłanie mu przez Wystawcę faktur   
   w formie elektronicznej z chwilą podpisania Porozumienia przez ORLEN OIL Sp. z o.o.
2. E-faktury, e-faktury korekta, duplikaty e-faktur, e-noty księgowe będą przesyłane pocztą elektroniczną w postaci plików PDF z poniższego/ych adresu/adresów Wystawcy: zgodnie   
   z warunkami zawartymi w Instrukcji przesyłania faktur w formie elektronicznej do ORLEN OIL Sp. z o.o., będącej załącznikiem do niniejszego Porozumienia.
3. Adresem właściwym do przesyłania Odbiorcy dokumentów wymienionych w pkt. 2 niniejszego Porozumienia będzie:

[**efaktura.ooil@orlen.pl**](mailto:efaktura.ooil@orlen.pl)

1. Adresem właściwym dla potwierdzenia Wystawcy odbioru dokumentów wymienionych w pkt. 2 niniejszego Porozumienia będzie:

@

Brak wskazania przez Wystawcę adresu do wysyłania potwierdzeń odbioru dokumentu oznacza rezygnację z potwierdzania odbioru.

Potwierdzenie odbioru e-faktury zostanie wysłane przez system pocztowy Odbiorcy w momencie wprowadzenia dokumentu do systemu księgowego, przy czym datą otrzymania będzie data wpływu e-faktury na skrzynkę pocztową Odbiorcy.

1. W przypadku zmiany adresu/adresów e-mail, wskazanych w punkcie 2, 3 i 4 powyżej, strony zobowiązują się do poinformowania się o dokonanych zmianach w formie pisemnej lub mailowej.
2. W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie   
   i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, wówczas faktury zostaną przesłane w formie papierowej.
3. Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta przez Odbiorcę w każdym czasie. Wówczas Wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej od następnego dnia od daty otrzymania informacji o cofnięciu akceptacji.
4. Akceptując niniejsze Porozumienie Wystawca oświadcza, że zapoznał się z dołączoną do niego Instrukcją przesyłania faktur w formie elektronicznej do ORLEN OIL Sp. z o.o. i będzie stosował się do zwartych w niej wytycznych.
5. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Porozumienia są:

Ze strony Odbiorcy - Bożena Szczepaniec ([bozena.szczepaniec@orlenoil.pl](mailto:bozena.szczepaniec@orlenoil.pl))

Ze strony Wystawcy:

1. Podpisane przez Wystawcę Porozumienie należy odesłać na adres ORLEN OIL Sp. z o.o. ul. Opolska 114, 31-323 Kraków z dopiskiem „Porozumienie e-faktura zakupu”.

**Odbiorca Wystawca**

………………………………... ..…….……………………….

podpis osoby uprawnionej podpis osoby uprawnionej

**Instrukcja**

**przesyłania faktur w formie elektronicznej do ORLEN OIL Sp. z o.o.**

**Definicje**

**e-faktura** – faktura, faktura korygująca, duplikat faktury, nota księgowa w formie dokumentu elektronicznego, który spełnia wymogi określone w przepisach prawa dotyczących sposobu przesyłania i zasad przechowywania faktur   
w formie elektronicznej;

**Odbiorca** – ORLEN OIL Sp. z o.o.;

**Wystawca** – podmiot, u którego ORLEN OIL Sp. z o.o. dokonuje zakupu i który wystawia dokumenty   
w formie elektronicznej;

**Porozumienie** – dokument wyrażający akceptację Odbiorcy na przesyłanie mu e-faktur;

**Postanowienia ogólne**

1. Niniejsza Instrukcja określa zasady przesyłania e-faktur przez Wystawcę do Odbiorcy.
2. Warunkiem korzystania przez Wystawcę z możliwości wysyłania e-faktur do Odbiorcy jest łączne spełnienie wymogów opisanych poniżej:
   1. otrzymanie zaakceptowanego przez Odbiorcę Porozumienia z Wystawcą na przesyłanie e-faktur,
   2. zastosowanie się do wymogów opisanych poniżej w niniejszej Instrukcji.

**Warunki przesyłania faktur elektronicznych**

1. E-faktury powinny być wysyłane wyłącznie w postaci plików w formacie PDF. Faktury w innych formatach nie zostaną przyjęte przez Odbiorcę.
2. E-faktury powinny być wysyłane z adresu lub adresów zadeklarowanych przez Wystawcę   
   w Porozumieniu. E-faktury wysłane z innych adresów, bez wcześniejszego poinformowania   
   o tym Odbiorcy, nie zostaną przyjęte przez Odbiorcę.
3. E-faktury powinny być wysyłane na adres **efaktura.ooil@orlen.pl**
4. E-faktury powinny być przesyłane w stosunku 1:1, przez co rozumie się jeden załącznik z fakturą dołączony do jednej wiadomości e-mail.
5. Wszelkie załączniki (protokoły wykonania usług, wydania w-z, specyfikacje techniczne itp.) powinny stanowić kolejne strony pliku z fakturą, nie przekraczającego 10 MB.
6. **Niedopuszczalne** jest dołączanie do wiadomości e-mail, zwłaszcza w stopce, innych plików graficznych (np. JPEG, TIF, BMP). Wiadomość zawierająca oprócz pliku PDF inny plik w w/w formacie nie zostanie przyjęte przez Odbiorcę. Pliki nie powinny być skompresowane, np.   
   w formacie .ZIP, ani być zamieszczane pośrednio w wiadomości będącej załącznikiem innej wiadomości.
7. Wiadomości e-mail powinny zawierać w temacie odpowiednie zapisy umożliwiające identyfikację nr dokumentu.
8. Na adres zadeklarowany przez Wystawcę w Porozumieniu Odbiorca może wysłać e-mail potwierdzający odbiór faktury. W przypadku zadeklarowania przez wystawcę kilku adresów,   
   z których będą wpływały   
   e-faktury, Wystawca powinien wskazać w Porozumieniu jeden adres, na który będą wysyłane potwierdzenia przez Odbiorcę.
9. Każdorazowa zmiana adresu lub adresów, o którym mowa w pkt. 2 i 4 Porozumienia, wymaga poinformowania Odbiorcy o tym fakcie mailem przesłanym na adres wskazany w pkt. 9 Porozumienia.
10. Odbiorca nie przyjmuje e-faktur wystawianych za pośrednictwem portali internetowych i nie przesyłanych automatycznie w postaci plików PDF na adres **efaktura.ooil@orlen.pl.**W przypadku stosowania powyższego rozwiązania Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia automatycznego przesyłania e-faktur, bądź przesłania e-faktur po uprzednim ich pobraniu   
    z portalu.
11. Wystawca jest zobowiązany do archiwizowania kopii e-faktur, w postaci wysłanych plików PDF stanowiących dla Odbiorcy podstawę do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego. W razie niedopełnienia powyższego wymogu, lub w razie gdyby archiwizowana przez Wystawcę kopia e-faktury była nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych lub rzeczowych, Wystawca zobowiązany jest do wyrównania Odbiorcy szkody powstałej w wyniku wymierzenia Odbiorcy przez organ podatkowy zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami w kwotach wynikających z decyzji tego organu.
12. Wystawca zobowiązuje się do archiwizowania kopii e-faktur, o których mowa w pkt 13 powyżej zgodnie   
    z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w tym zakresie.

**Postanowienia końcowe**

1. Przesyłanie e-faktur przez Wystawcę może nastąpić już w kolejnym dniu roboczym po otrzymaniu od Odbiorcy zaakceptowanego Porozumienia.
2. Akceptacja elektronicznej formy przesyłania faktur może zostać wycofana przez Odbiorcę   
   w każdym momencie, w szczególności w przypadku nie stosowania przez Wystawcę postanowień niniejszej Instrukcji. Cofnięcie akceptacji nastąpi poprzez wysłanie przez Odbiorcę pisma na adres e-mail Wystawcy zadeklarowany w punkcie 4 lub 2 Porozumienia.
3. Wystawca może zrezygnować z przesyłania e-faktur, informując o tym Odbiorcę mailem przesłanym na adres wskazany w pkt 9 Porozumienia.
4. Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres u Odbiorcy wskazany w punkcie 9 Porozumienia.

**Załącznik nr 4   
Aktualna Polisa OC**

**Załącznik nr 5   
Zakres rzeczowo - finansowy**

**Załącznik nr 5a  
Harmonogram**

**ZAŁĄCZNIK NR 6a  
Szczegółowe zobowiązania i zasady odpowiedzialności Wykonawcy**

Wykonawca, w celu prawidłowego wykonywania Umowy, zobowiązuje się, poza obowiązkami określonymi w § 2 lub innych postanowieniach Umowy, w szczególności do:

przekazania sporządzonej dokumentacji technicznej urządzenia do przeglądu Zamawiającemu   
i zatwierdzenia przez Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy;

skompletowania całości dokumentacji po zakończeniu realizacji Umowy i protokolarnego przekazania jej Zamawiającemu;

przekazania nowych urządzeń wraz z ich legalizacją, w tym Głównego Urzędu Miar, dokonywanie zawiadomień, uzgodnień itp.;

zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, urządzeniom i sprzętowi od dnia wejścia na teren wykonywania Inwestycji do dnia protokolarnego zwrócenia go Zamawiającemu;

przestrzegania przepisów z zakresu BHP, p.poż i ochrony środowiska, przekazanych przez Zamawiającego przepisów wskazanych w **§2 ust. 4 lit. f** Umowy;

minimalizowania negatywnych oddziaływań środowiskowych oraz dostosowania dobrych praktyk;

informowania w formie pisemnej Zamawiającego o:

wypadkach przy pracy na terenie Zamawiającego,

zaistniałych zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, jeżeli ich przyczyna leżała po stronie Zamawiającego lub w przypadku jeśli ich skutki mogły dotyczyć pracowników Zamawiającego.

odsunięcia od wykonywania pracy każdej osoby, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu Umowy;

prowadzenia prac zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie.   
W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania przez pracowników przepisów BHP Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowną w wysokości określonej w Taryfikatorze kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, p.poż. lub bezpieczeństwa procesowego. Kara taka może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku nieprzestrzegania przepisów BHP przez pracowników i osoby podlegające Wykonawcy, Nadzór i Służby BHP Zamawiającego jak również Kierownik Projektu ma prawo do natychmiastowego usunięcia tych osób z terenu Zakładu.

gospodarowania odpadami zgodnie z postanowieniami **§ 2 ust. 5 lit. c-d** oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa; w tym utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizacji Inwestycji, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej;

złożenia na żądanie Zamawiającego raportów z wykonywania Inwestycji z zaznaczeniem zaawansowania realizacji prac oraz najbliższych planowanych działań;

przesyłania comiesięcznych zestawień zliczonych roboczogodzin, w których prowadzone były prace na Zakładzie Zamawiającego przez Wykonawcę,

składania Zamawiającemu - na jego żądanie - informacji ze stanu realizacji Przedmiotu Umowy,   
a w przypadku zagrożenia terminu umownego, Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco do pisemnego informowania Zamawiającego o ryzyku i przyczynach opóźnień,

przestrzegania zgodnych z umową i zasadami wiedzy technicznej poleceń Kierownika Projektu oraz pozostałych osób sprawujących Nadzór ze strony Zamawiającego;

informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych i zamiennych   
w terminie do 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

zgłaszania na bieżąco (do dwóch dni roboczych od ich wykonania) prac zanikających i ulegających zakryciu w trakcie wykonywania prac, poprzez wpis do dziennika budowy, notatkę służbową.   
W razie niewypełnienia tego obowiązku, Wykonawca obowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do odkrycia prac lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania prac, a następnie przywrócenia prac do stanu poprzedniego na własny koszt;

właściwego zabezpieczenia Inwestycji do czasu zejścia z terenu prac i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, w zależności które z wymienionych zdarzeń nastąpi później, w tym m.in. do natychmiastowego wykonania wszystkich prac nie będących przedmiotem Umowy, a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed awarią, lub których niewykonanie groziłoby poważną stratą majątkową. Konieczność wykonania tych robót zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy i rozliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego, według ustaleń zawartych w Umowie.

**ZAŁĄCZNIK NR 6b  
Standard BHP**

1. **ZASADY OGÓLNE** 
   1. Niniejszy Załącznik powinien stanowić integralny element umowy/aneksu do umowy z  Wykonawcą i/lub Podwykonawcą, w formie niezmienionej. Należy dołączać do dokumentacji Załącznik aktualny na dzień zastosowania/sporządzania umowy lub aneksu do umowy.
   2. Zapisy niniejszego Standardu BHP nie odnoszą się do usług Wykonawców o pomijalnym poziomie ryzyka z punku widzenia bezpieczeństwa procesowego, BHP i ochrony ppoż. takich jak: doradztwo/consulting i inne usługi biznesowe np. obsługa administracyjna, prawna, podatkowa, księgowa, audyty jednostek zewnętrznych.
   3. Wykonawca/Podwykonawca wykonuje zadania na podstawie zawartej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami BHP oraz niniejszym Standardem BHP.
   4. Przed przystąpieniem do wykonywania prac wynikających z umowy Wykonawca i/lub Podwykonawca musi:

* posiadać dokumentację z zakresu BHP zgodnie z pkt 3 niniejszego Standardu BHP oraz
* podpisać Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy (Załącznik nr 5 do procedury Wykonawstwo i Podwykonawstwo PB-BH-OO-107) o zapoznaniu:
* z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania ORLEN OIL,
* Standardem Środowiskowym dla Wykonawców i Podwykonawców,
* niniejszym Standardem BHP dla Wykonawców i Podwykonawców,
* Taryfikatorem kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, p.poż. lub bezpieczeństwa procesowego.

**UWAGA!** Odpowiedzialnym za pozyskanie wymienionych oświadczeń (Załącznik nr 5) jest

Biuro Zakupów (na etapie prowadzenia postępowania przetargowego).

* 1. Wykonawca i/lub Podwykonawca wykonujący prace na rzecz ORLEN OIL, przed przystąpieniem do wykonywania prac musi odbyć udokumentowane szkolenie z zakresu BHP oraz informacji organizacyjnych prowadzone przez pracowników ORLEN OIL wg zamieszczonego na karcie szkoleń programu. Szkolenie ważne jest przez 2 lata.
  2. Wykonawca i/lub Podwykonawca musi uzyskać stosowne zezwolenie na wykonywane prace (np. jednorazowe zezwolenie na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych).
  3. Wykonawca i/lub Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania ilości roboczogodzin – Zamawiającemu usługę - za realizację prac w danym miesiącu w ORLEN OIL, w terminie do drugiego dnia roboczego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.
  4. Wykonawca i/lub Podwykonawca jest obowiązany przestrzegać przy każdym wejściu/wyjściu oraz wjazdu/wyjazdu na teren ORLEN OIL procedury przepustkowej i zasad wyznaczonych przez Właściciela terenu (jeśli dotyczy).
  5. Wykonawca i/lub Podwykonawca może zostać odsunięty od wykonywanych czynności jeśli zajdzie podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych, odurzających lub innych o podobnym działaniu. Następnie dalsze procedowanie zostanie przekazane do stosownych służb.
  6. Wykonawca i/lub Podwykonawca może być poddany audytowi w zakresie BHP w swojej siedzibie w trakcie wykonywania usługi oraz do roku od zakończenia prac w ORLEN OIL. Natomiast dodatkowo Wykonawca i/lub Podwykonawca, wykonujący prace i działania związane ze znaczącymi zagrożeniami może być poddany audytowi BHP jeszcze przed przystąpieniem do pracy. Podczas audytu należy zastosować Załącznik nr 6 – Ocena Wykonawcy/Podwykonawcy w zakresie wdrożonych systemów BHP i ochrony przeciwpożarowej.
  7. Wykonawca i/lub Podwykonawca musi posiadać potwierdzenie zapoznania się z Dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem w przypadku prowadzenia prac w miejscach, gdzie występują strefy zagrożenia wybuchem.
  8. Wykonawca zatrudniający Podwykonawcę do realizacji zadań określonych w umowie jest zobowiązany do uzgadniania tego faktu z ORLEN OIL i przeniesienia do umów z Podwykonawcą stosownych postanowień.
  9. Wykonawca i/lub Podwykonawca może wyłącznie stosować maszyny i urządzenia posiadające certyfikaty i instrukcje w języku ojczystym Wykonawcy i/lub Podwykonawcy.
  10. Wykonawca i/lub Podwykonawca wyraża zgodę na kontrolę swoich pracowników odnośnie przestrzegania niniejszego standardu BHP przez upoważnionych pracowników ORLEN OIL.

1. **WYMAGANIA SZCZEGÓLNE** 
   1. Wykonawca i/lub Podwykonawca musi wyznaczyć na czas prowadzonych robót osobę odpowiedzialną za nadzór w zakresie BHP, która musi posiadać aktualne szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
   2. Osoba odpowiedzialna za nadzór ze strony Wykonawcy i/lub Podwykonawcy ma obowiązek stałej obecności w miejscu wykonywania robót.
   3. W przypadku konieczności opuszczenia nadzoru wykonywania robót, Wykonawca i/lub Podwykonawca musi zapewnić swojego zastępcę i poinformować pisemnie o tym wyznaczonego do kontaktu pracownika ORLEN OIL (pozycja nr 6 w Załączniku nr 7 lub 8 do PB-BH-OO-107).
   4. Wykonawca i/lub Podwykonawca ma obowiązek prowadzić instruktaże stanowiskowe dla swoich pracowników:

* instruktaż musi być dopasowany tematycznie do prowadzonych robót, wykorzystywanych maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego,
* osoba prowadząca instruktaż musi posiadać niezbędne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.
  1. Wykonawca i/lub Podwykonawca musi zapewnić swoim pracownikom:
* odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zgodnie z wymaganiami przepisów prawa i polskich norm,
* środki wymienione wyżej muszą być dostosowane do zagrożeń wynikających z oceny ryzyka dla wykonywanych prac serwisowych, inwestycyjnych/remontowych,
* niezbędny instruktaż w zakresie stosowania, przechowywania i konserwacji środków ochrony indywidualnej.
  1. Wykonawca i/lub Podwykonawca musi zapewnić:
* pracowników z wymaganymi kwalifikacjami do obsługi maszyn i urządzeń zgodnie   
  z przepisami prawa,
* maszyny, urządzenia i narzędzia zgodne z wymaganiami przepisów i zasad BHP (m.in. zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego).
  1. W przypadku prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych Wykonawca i/lub Podwykonawca musi zapewnić w miejscu prowadzenia prac i działań przenośny sprzęt gaśniczy dostosowany do zagrożeń i postępować zgodnie z zezwoleniem na prace niebezpieczne.
  2. W przypadku budowy i rozbiórki rusztowań Wykonawca i/lub Podwykonawca musi zapewnić pracowników posiadających stosowne uprawnienia do budowy, rozbiórki oraz odbioru rusztowań do eksploatacji.
  3. Przed przystąpieniem - a jeśli to konieczne także podczas trwania prac - Wykonawca i/lub Podwykonawca do prowadzenia prac i działań w zbiornikach zamkniętych ORLEN OIL dokonuje pomiarów zawartości tlenu i substancji chemicznych. Zabronione jest wykonywanie prac   
     w zbiornikach zamkniętych bez wcześniejszego dokonania ww. pomiarów.

1. **WYMAGANE DOKUMENTY OD WYKONAWCY/PODWYKONAWCY** 
   1. Aktualne szkolenia BHP (wstępne lub okresowe) wszystkich pracowników wykonujących prace na terenie ORLEN OIL.
   2. Oświadczenie Pracodawcy o posiadaniu przez pracowników delegowanych do wykonania usługi na terenie ORLEN OIL ważnych orzeczeń lekarskich oraz braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania prac z zakresu zleconej usługi.
   3. Potwierdzenia wymaganych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania określonych robót specjalistycznych, obsługi sprzętu, kierowania pojazdami lub maszynami.
   4. Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla prac remontowych i budowlanych lub Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) dla prac wymagających pozwolenia na budowę. Aktualny wzór IBWR wykonawca pozyskuje od wskazanego do kontaktu pracownika ORLEN OIL lub Służby BHP.
   5. Minimalny zakres IBWR:

* Informacja na temat planowanych prac, w tym opis czynności które muszą wykonać Pracownicy i nadzór przed wykonywaniem prac, w trakcie wykonywania prac oraz czynności po zakończeniu pracy;
* Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za prace;
* Terminy i miejsce wykonywania prac;
* Wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji pracy;
* Analiza Bezpieczeństwa Zadania (JSA) dla rodzajów prac, które mają być wykonane.

JSA należy dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wykonania prac oraz środków zaradczych planowanych do ograniczenia zagrożeń. Opracowanie musi zawierać konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje Wykonawca lub jakie planuje wprowadzić podczas realizacji robót;

* Wpływ prac na otoczenie;
* Wykaz zagrożeń podczas realizowanych prac;
* Ocena ryzyka związanego z realizowanym zadaniem na rzecz ORLEN OIL Sp. z o.o.;
* Plan postępowania w sytuacjach awaryjnych (w tym wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcje na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia na terenie ORLEN OIL;
* Wykaz wykorzystywanego sprzętu podczas realizacji prac
* Wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych załączniki: karty charakterystyk substancji niebezpiecznych stosowanych podczas pracy.
  1. W szczególnych sytuacjach (awaria, konieczność szybkiej reakcji itp.) wydający zezwolenie na realizacje prac może zwolnić Wykonawcę/Podwykonawcę z opracowania IBWR.
  2. Wykaz osób wyznaczonych i przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  3. Uzupełniony Załącznik nr 7 Karta szkolenia Wykonawcy/Podwykonawcy (dla prac długoterminowych).
  4. **UWAGA!** Wykonawca/Podwykonawca minimum na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zaplanowanych prac przedkłada dokumentację określoną w pkt 3 do zatwierdzenia przez Służbę BHP stosownie do lokalizacji:
* **Gdańsk:** marcin.krasniewski@orlenoil.pl
* **Jedlicze:** janusz.sztaba@orlenoil.pl
* **Trzebinia:** pawel.zmudzki@orlenoil.pl
* **Kraków:** filip.mossoczy@orlenoil.pl
* **Czechowice- Dziedzice:** pawel.zmudzki@orlenoil.pl, marcin.krasniewski@orlenoil.pl

dodatkowo wysyłając do wiadomości informację **na adres e-mail Zamawiającego usługę - pod rygorem wstrzymania realizacji prac.**

1. **ZDARZENIA WYPADKOWE ORAZ ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE**
   1. Wykonawca i/lub Podwykonawca niezwłocznie po wystąpieniu wypadku lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego jest zobowiązany poinformować o tym ORLEN OIL w formie ustnej, a następnie najpóźniej w ciągu 12 godzin od zdarzenia w formie pisemnej (Załącznik nr 9 Zawiadomienie   
      o zdarzeniu wypadkowym przy pracy Wykonawcy/Podwykonawcy).
   2. Wykonawca i/lub Podwykonawca ma obowiązek ustalić okoliczności i przyczyny wypadków, którym ulegli zatrudnieni przez niego pracownicy.
   3. ORLEN OIL ma prawo uczestniczyć w postępowaniu powypadkowym.
   4. Na wniosek ORLEN OIL Wykonawca i/lub Podwykonawca ma obowiązek przekazać pełną dokumentację lub raport z postępowania powypadkowego.
2. **KONTROLA PRAC I MOŻLIWE KARY**
   1. Wykonawca i/lub Podwykonawca ma obowiązek stałej kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz niniejszego standardu, podczas wykonywania prac na rzez ORLEN OIL.
   2. ORLEN OIL zastrzega sobie prawo do kontroli identyfikacji pracowników Wykonawcy/ Podwykonawcy na terenie ORLEN OIL.
   3. Wykonawca/Podwykonawca powinien zapewnić swojego Przedstawiciela podczas przeprowadzanych kontroli, audytów BHP.
   4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie BHP ujętych w zezwoleniu, ORLEN OIL wstrzymuje prace do czasu ich usunięcia.
   5. ORLEN OIL zastrzega sobie prawo do stosowania kar zgodnie z wykazem zawartym w Taryfikatorze kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego (Załącznik nr 3).
   6. W razie stwierdzenia przez Służbę BHP/wyznaczone osoby z ORLEN OIL wykonywania prac   
      w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszania przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa procesowego, zawartych w przepisach obowiązujących, a także z niewywiązania się z postanowień, zasad i wytycznych obowiązujących na terenie ORLEN OIL zastrzega sobie możliwość:

* ukarania karą pieniężną za naruszenie postanowień w zakresie BHP, ochrony ppoż., lub bezpieczeństwa procesowego,
* wstrzymania prac i działań bez obowiązku wypłaty odszkodowania (za bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, uporczywe (3-krotne) niestosowanie się do ustaleń zawartych w umowie/zasadach/wytycznych),
* okresowego lub stałego wstrzymania pracownikowi przepustki na wejście na teren ORLEN OIL.
  1. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary pieniężnej w wysokości ustalonej na podstawie Taryfikatora kar pieniężnych za naruszenie postanowień w zakresie BHP, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego w ciągu 14 dni od daty wystawienia noty księgowej (obciążeniowej) przez upoważnione osoby w ORLEN OIL.
  2. Służba BHP lub osoby wyznaczone do nadzór prac ze strony ORLEN OIL w przypadku stwierdzenia w czasie kontroli podstaw do zastosowania kary pieniężnej, wstrzymania prac lub okresowego /stałego wstrzymania pracownikowi przepustki obowiązane są sporządzić protokół (załącznik nr 4), stanowiący podstawę do ukarania za naruszenie postanowień w zakresie bhp, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego. Protokół jest przekazywany do Kierowników Zakładów Produkcyjnych, Dyrektora Centrum Dystrybucyjnego w Trzebinia, Kierowników Magazynów lub Kierownika Projektu z Obszaru Inwestycji, którzy decydują o ukaraniu Wykonawcy/ Podwykonawcy karą pieniężną. Protokół jest przekazywany do odpowiedniej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację umowy celem rozliczenia.
  3. UWAGA! Ze względu na zlokalizowanie obiektów ORLEN OIL na terenach innych podmiotów (Właściciel terenu), Wykonawca/Podwykonawca musi stosować się także do zasad wyznaczonych przez Właściciela terenu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zasadach postępowania na danym terenie i ukarania Wykonawcy/Podwykonawcy przez służby porządkowe Właściciela terenu, ORLEN OIL odstąpi od ukarania za to samo przewinienie, na podstawie wystawionego protokołu (Załącznik nr 4).

**ZAŁĄCZNIK NR 6b-1  
Karta szkolenia dla Wykonawców i Podwykonawców wykonujących prace na terenie zamkniętym ORLEN OIL**

(długoterminowe)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Pełna nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy i adres lub pieczęć |  | | |
| 2.Miejsce wykonywania prac: | Czechowice-Dziedzice/Gdańsk/Trzebinia/Jedlicze/Kraków\* | | |
| 3.Rodzaje prac: |  | | |
| 4.Termin ważności szkolenia: | od ………………………………….. do ……………………………….. | | |
| 5. Osoba do kontaktu ze strony ORLEN OIL | *(imię nazwisko, nr telefonu)* | | |
| 6. Osoba do kontaktu ze strony  Wykonawcy/Podwykonawcy (Osoba wyznaczona do nadzoru) | *(imię nazwisko, nr telefonu)* | | |
| 7. Wykaz pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy wykonujących prace na terenie ORLEN OIL wraz z oświadczeniem | L.p. | Imię nazwisko | Podpis przeszkolonego |
| *Oświadczam, że podczas szkolenia zostałem/łam poinformowany/a o zagrożeniach występujących na terenie ORLEN OIL oraz o środkach i sposobach ochrony przed zagrożeniami, zapoznałem/łam się z instrukcją PPOŻ na terenie zakładu oraz umiejscowieniem punktów ewakuacji, a także posiadam wszelkie wymagane uprawnienia do wykonywania zleconych prac* | 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Szkolenie z zakresu BHP\*\* | przeprowadził w dniu ..................................................................................r.  ........................................................................................................................................... *(imię i nazwisko przeprowadzającego szkolenie)* |
| Przekazanie informacji organizacyjnych\*\* | przeprowadził w dniu ..................................................................................r.  ........................................................................................................................................... *(imię i nazwisko przekazującego informacje organizacyjne - Dopuszczającego)* |

**Oświadczenie osoby nadzorującej prace ze strony Wykonawcy/Podwykonawcy\***

Oświadczam, że moi pracownicy, którzy wykonują prace zlecone na terenie ORLEN OIL posiadają aktualne badania lekarskie bez przeciwskazań do wykonywania powierzonej pracy, posiadają aktualne szkolenia BHP wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) lub szkolenia BHP okresowe, posiadają wymagane kwalifikacje do wykonywania zleconych prac oraz obsługi wymaganych podczas realizacji prac maszyn i urządzeń zgodnie z przepisami prawa.

………………………………………….. Imię i nazwisko **czytelnie** + podpis

**Skrócone wytyczne dla Wykonawców i Podwykonawców**

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i/lub Podwykonawcy wykonujący prace na rzecz ORLEN OIL, muszą odbyć udokumentowane szkolenie z zakresu BHP, prowadzone wg programu i przez osobę wyznaczoną przez ORLEN OIL.
2. Wykonawcy i/lub Podwykonawcy ustalają termin szkolenia z osobą z ORLEN OIL stosownie do lokalizacji, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za nadzór nad zleconymi pracami.
3. Wykonawcy i/lub Podwykonawcy zgłaszają się na szkolenie z zakresu BHP z wypełnioną **Kartą szkolenia z  zakresu BHP dla firm wykonujących prace na terenie zamkniętym ORLEN OIL**.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania prac wynikających z umowy Wykonawca i/lub Podwykonawca musi przygotować dokumentację z zakresu BHP:
   1. Aktualne szkolenia BHP wszystkich pracowników wykonujących prace na terenie ORLEN OIL: wstępne lub okresowe.
   2. Oświadczenie Pracodawcy o posiadaniu przez pracowników delegowanych do wykonania usługi na terenie ORLEN OIL ważnych Zaświadczeń Lekarskich oraz braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania prac z zakresu zleconej usługi.
   3. Potwierdzenia wymaganych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania określonych robót specjalistycznych, obsługi sprzętu, kierowania pojazdami lub maszynami.
   4. Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla prac remontowych i budowlanych lub Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) dla prac wymagających pozwolenia na budowę.
5. **IBWR** musi zawierać:
6. Szczegółowy opis każdej z wykonywanych robót np. prace montażowe, cięcie, spawanie, prace na wysokości, prace w wykopach itd.
7. Opis czynności, które muszą wykonać pracownicy i Dozór przed wykonywaniem prac, BHP w trakcie wykonywania prac, czynności po zakończeniu pracy oraz sytuacje awaryjne (identyfikacja sytuacji awaryjnych i jak się w takiej sytuacji mają zachować pracownicy).
8. Pełny zakres wymagań dostępny w Załącznikach nr: 1, 1a, 2 (Standard BHP i Standard środowiskowy).
9. Skany dokumentacji określonej w pkt 4 powyżej należy przesłać do akceptacji 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem prac stosownie do lokalizacji:

* **Gdańsk :** marcin.krasniewski@orlenoil.pl
* **Jedlicze:** janusz.sztaba@orlenoil.pl
* **Trzebinia:** pawel.zmudzki@orlenoil.pl
* **Kraków:** filip.mossoczy@orlenoil.pl
* **Czechowice- Dziedzice:** pawel.zmudzki@orlenoil.pl**,** marcin.krasniewski@orlenoil.pl

dodatkowo wysyłając do wiadomości informację **na adres e-mail Zamawiającego usługę - pod rygorem wstrzymania realizacji prac.**

1. W przypadku realizacji szkolenia BHP w dniu przystąpienia do prac, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych zobowiązani są przyjść na szkolenie BHP w kompletnym ubraniu roboczym.
2. **Program szkolenia dla Wykonawców i Podwykonawców wykonujących prace na terenie ORLEN OIL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Tematyka** | **Czas** |
| 1 | Omówienie znaczących zagrożeń występujących na terenie zakładu a także najważniejszych zagrożeń wypadkowych i zagrożeń dla zdrowia występujących w zakładzie i podstawowych środków zapobiegawczych. Omówienie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz zasad wykonywania tych prac. | 20 min |
| 2 | Omówienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie zakładu, w tym:   * zasad wejścia na teren zakładu pracowników Wykonawcy / Podwykonawcy, * zasad poruszania się na terenie zakładu, * zasad wnoszenia sprzętu i urządzeń na teren zakładu, * zasad używania sprzętu ochrony indywidualnej, * zachowania czystości i porządku na stanowisku i po zakończonej pracy. | 20 min |
| 3 | Omówienie zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii lub innego miejscowego zagrożenia) w zakładzie. | 20 min |
| 4 | Omówienie zasad ochrony przeciwpożarowej na terenie zakładu. | 20 min |
| 5 | Omówienie nakazów i zakazów obowiązujących na terenie zakładu.  Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. | 20 min |
| 6 | Omówienie wymagań dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania.  Wymagania środowiskowe. | 20 min |
| **Razem: 2 godziny** | | |

**ZAŁĄCZNIK NR 6b-2  
Wzór zawiadomienia o zdarzeniu wypadkowym**

*…………………………….…………. …………………………..*

*nazwisko i imię Zgłaszającego miejscowość i data*

*………………………………..………….*

*miejsce pracy*

*………………………………..………….*

*stanowisko służbowe*

**Zawiadomienie o zdarzeniu wypadkowym przy pracy Wykonawcy/Podwykonawcy**

1. Imię i nazwisko osoby poszkodowanej…………………….…………………………………………
2. Nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy ……..…………………………….……………………………………...………………..
3. Data i godzina zdarzenia …………………………………………........………..……
4. Miejsce zdarzenia ………………………………………………………..……………
5. Rodzaj zdarzenia: wypadek przy pracy / zdarzenie potencjalnie wypadkowe**\***
6. Skutki zdarzenia ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

1. Świadkowie zdarzenia *(imię i nazwisko)*
2. ……………………………………………………………………………………………………………..

b) …………………………………………..…………………………………………….……………………

1. Opis zdarzenia :

…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...…………..…

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

…….……………………………….. …..…………………….……………………..

*podpis Zgłaszającego imię i nazwisko, podpis Wykonawcy/Podwykonawcy*

*(osoby reprezentującej)*

\* niepotrzebne skreślić

**ZAŁĄCZNIK NR 6c  
Standard środowiskowy dla Wykonawców i Podwykonawców**

1. **INFORMACJE OGÓLNE**

ORLEN OIL Sp. z o.o. działa w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN.

ORLEN OIL utrzymuje system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001:2015. Wymagania normy, co ma odzwierciedlenie w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania ORLEN OIL Sp. z o.o., zobowiązują firmę do ciągłego doskonalenia systemu, do ochrony środowiska w tym racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska oraz budowania świadomości ekologicznej wśród pracowników   
i kontrahentów oraz do zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi do których Spółka się zobowiązała.

Realizację usług, wykorzystywanie surowców i materiałów ORLEN OIL prowadzi w sposób racjonalny, zapobiegający powstawaniu odpadów lub utrzymujący ich ilość na najniższym możliwym poziomie, zmniejszając ich uciążliwość dla ludzi i środowiska.

Odpady w Spółce są segregowane, magazynowane i ewidencjonowane zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Spółka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy swoim pracownikom w celu zapobiegania urazom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i wypadkom przy pracy, dolegliwościom zdrowotnym i chorobom zawodowym. Identyfikowane i eliminowane są zagrożenia w  środowisku pracy, a także podejmowane są działania w zakresie ochrony zdrowia i promowania zdrowego trybu życia.

Prowadzone są działania prewencyjne mające na celu ograniczanie narażenia na ryzyko fizyczne, chemiczne i ergonomiczne oraz zapobieganie awariom przemysłowym.

System szkoleń i wspierania rozwoju zawodowego ma na celu doskonalenia kwalifikacji   
i świadomości pracowników oraz uwzględniania ich roli i zaangażowania w zakresie jakości, ochrony środowiska i na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

1. **WYKONAWCY I PODWYKONAWCY**

Prace wykonywane przez Wykonawców/Podwykonawców na terenie ORLEN OIL mogą wpływać na środowisko naturalne m.in. poprzez:

* + wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz ich czasowe przechowywanie na terenie ORLEN OIL;
  + emisję pyłów i gazów do powietrza;
  + wycieki substancji ropopochodnych do gruntu;
  + emisję hałasu do środowiska;
  + zużycie mediów.

**Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany do prowadzenia działalności na terenie ORLEN OIL** **spełniając obowiązujące w tym obszarze przepisy prawa** przy jednoczesnym zapewnieniu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Należy pamiętać, że na danym terenie mogą obowiązywać dodatkowe wymagania/regulacje Właściciela terenu.

Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany postępować podczas prac z  substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi zgodnie z wytycznymi zapisanymi w Kartach Charakterystyki (jeśli dotyczy).

Wykonawca/Podwykonawca musi posiadać w okresie realizacji umowy uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpady powstające w związku z prowadzoną działalnością Wykonawcy/Podwykonawcy powinny być usuwane z miejsca ich powstawania na bieżąco, możliwe jest gromadzenie partii transportowych w miejscu ich wytwarzania. Miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów należy uzgodnić z przedstawicielem ORLEN OIL wskazanym do kontaktu.

W zakresie mediów energetycznych i wody wykorzystanie ich jest możliwe wyłącznie w porozumieniu i po uzgodnieniach z uprawnionymi przedstawicielami ORLEN OIL i zgodnie z postanowieniami umowy.

W zakresie wytwarzania i odprowadzania ścieków obowiązuje zakaz wylewania cieczy do kanalizacji i zanieczyszczania gruntu substancjami chemicznymi, w szczególności olejami, smarami.

O każdej sytuacji niebezpiecznej i/lub niekontrolowanej (awaryjnej) mogącej wpłynąć negatywnie na środowisko natychmiast należy poinformować pierwszego spotkanego pracownika ORLEN OIL lub osobę wskazaną do kontaktu.

Jeżeli Wykonawca zamierza korzystać z Podwykonawców (zgodnie z zapisami w umowie) zobowiązany jest przekazać Podwykonawcom zasady niniejszego Standardu.

**III. INFORMACJE DODATKOWE**

Niniejszy załącznik powinien stanowić integralny element każdego postępowania na platformie zakupowej, każdej umowy/aneksu do umowy z Wykonawcą i/lub Podwykonawcą oraz zamówienia ORLEN OIL. Załącznik należy dołączać do dokumentacji w formie niezmienionej.

**ZAŁĄCZNIK NR 6d  
Taryfikator kar pieniężnych za naruszenie zasad  
w zakresie BHP, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nieprawidłowości w postępowaniu Wykonawcy/Podwykonawcy**  **w zakresie BHP, ochrony ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego** | **Kwota kary pieniężnej [zł]** |
| 1. | 1. Niedokonanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. 2. Niezapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami - brak oświadczenia pracownika. | **200 - 400** |
| 2. | Przebywanie pracownika na terenie ORLEN OIL w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu, pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych. | **3000** |
| 3. | 1. Używanie telefonu komórkowego w miejscu oznakowanym zakazem jego używania. 2. Fotografowanie i filmowanie bez specjalnego zezwolenia. | **200** |
| 4. | 1. Prowadzenie robót niezgodnie z umową, wymaganiami wewnętrznymi ORLEN OIL poleceniami Służby BHP lub osób sprawujących nadzór. 2. Przebywanie osoby nieuprawnionej w miejscu niedozwolonym, samowolne wejście na teren instalacji produkcyjnych/magazynowych, parku zbiorników. 3. Nieprzerwanie w trybie natychmiastowym prac zagrażających zdrowiu i życiu, niezabezpieczenie rejonu robót i niepoinformowanie Służby BHP/ ORLEN OIL lub ZSP w przypadku nieprzewidzianego pogorszenia warunków bezpieczeństwa pracy, a w szczególności wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników. | **800 - 1200** |
| 5. | 1. Nieużywanie przez pracowników kasków, okularów ochronnych oraz innych wymaganych środków ochrony indywidualnej (np. środków ochrony słuchu, środków chroniących przed upadkiem z wysokości). 2. Używanie przez pracownika środków ochrony indywidualnej niespełniających wymagań oceny zgodności. 3. Niestosowanie właściwej odzieży i obuwia roboczego/ochronnego. 4. Używanie ubrań roboczych nieoznakowanych w sposób widoczny nazwą Wykonawcy/Podwykonawcy. | **200 - 1200** |
| 6. | 1. Niestosowanie się kierującego pojazdem do przepisów prawa o ruchu drogowym na terenie ORLEN OIL lub wyznaczonej trasy przejazdu. 2. Parkowanie pojazdu w miejscu do tego niewyznaczonym. 3. Wjazd i poruszanie się na terenie ORLEN OIL pojazdami i sprzętem z widocznymi wyciekami oleju/smaru (pojazdy samochodowe, kolejowe). | **100 - 500** |
| 7. | 1. Niezapewnienie na terenie prowadzonych prac należytego ładu i porządku. 2. Nieprzestrzeganie przepisów BHP, ppoż. przy magazynowaniu i składowaniu materiałów i urządzeń. 3. Brak wygrodzenia stref niebezpiecznych. 4. Niezabezpieczenie i nieoznakowanie w sposób widoczny i czytelny miejsca prowadzonych robót. | **100 - 1200** |
| 8. | 1. Używanie maszyny, urządzenia lub narzędzia niespełniającego wymagań oceny zgodności. 2. Używanie maszyny, urządzenia lub narzędzia nieposiadającego aktualnego przeglądu technicznego lub nieposiadającego oznaczenia przeglądu 3. Używanie niesprawnej maszyny, urządzenia i narzędzia. 4. Używanie maszyny, urządzenia i narzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem. | **100 - 1200** |
| 9. | 1. Brak podręcznego sprzętu gaśniczego lub umiejscowienie go w sposób uniemożliwiający szybkie użycie. 2. Używanie podręcznego sprzętu gaśniczego z nieważnym terminem legalizacji. 3. Używanie podręcznego sprzętu gaśniczego bez możliwości identyfikacji terminu przydatności do użytkowania. | **100 - 300** |
| 10. | 1. Montaż i eksploatacja rusztowania niezgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym. 2. Montaż lub demontaż rusztowania przez pracownika nieposiadającego wymaganych do tych prac uprawnień. 3. Używanie rusztowania bez odbioru technicznego lub przeglądu dekadowego. Odbiór techniczny rusztowania przez osobą nieuprawnioną. 4. Brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy lub sporządzenia protokołu odbioru technicznego rusztowania. 5. Brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu określającej wykonawcę montażu z imienia i nazwiska, jego numer telefonu oraz dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania. | **200 - 1200** |
| 11. | Nieposiadanie wymaganych zaświadczeń kwalifikacyjnych typu E lub D przez osobę wykonującą prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych. | **400 - 800** |
| 12. | Prowadzenie prac bez instrukcji bezpiecznego wykonania robót lub planu BIOZ- w razie konieczności jego sporządzenia oraz prowadzenie prac niezgodnie z tymi dokumentami. | **200 - 800** |
| 13. | Praca bez wymaganego pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac lub niezgodnie z zezwoleniem. | **400 - 1000** |
| 14. | Nieprawidłowości przy stosowaniu urządzeń transportu bliskiego, w szczególności:   * niewydawanie poleceń przez hakowego operatorowi żurawia, * rozpoczynanie przez operatora żurawia operacji transportowej ładunku bez polecenia hakowego lub bez używania sygnału dźwiękowego, * niestosowanie lin kierunkowych do prowadzenia ładunków, * prowadzenie ładunków ręką przez pracownika. | **300 - 500** |
| 15. | Nieposiadanie stosownych uprawnień przez osobę kierującą, obsługującą pojazdy samochodowe, maszyny robocze, urządzenia. | **200 - 400** |
| 16. | Brak wymaganego nadzoru przez bezpośredniego przełożonego przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych. | **400 - 1200** |
| 17. | Niedopełnienie obowiązku:   * podjęcia skutecznych działań po zaistnieniu wypadku przy pracy, awarii, pożaru lub innego miejscowego zagrożenia * niezwłocznego zgłoszenia osobom wyznaczonym stwierdzonego zagrożenia, zdarzenia potencjalnie wypadkowego, wypadku przy pracy | **200 - 500** |
| 18. | 1. Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego szkolenia okresowego BHP lub uprawnień koniecznych do realizacji zadania 2. Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego zaświadczenia lekarskiego z badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania prac w ramach umowy | **400** |
| 19. | 1. Zastawianie dróg, wyjść ewakuacyjnych, dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego 2. Prowadzenie przewodów elektrycznych, węży gazowych w sposób zagrażający ich uszkodzeniu | **200 - 400** |
| 20. | 1. Używanie otwartego ognia na terenie ORLEN OIL 2. Palenie papierosów/tytoniu/e-papierosów poza miejscami wyznaczonymi | **3 000** |
| 21. | 1. Utrudnianie upoważnionym Służbom BHP i innym upoważnionym osobom z ORLEN OIL prowadzenia kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i procesowego, ochrony środowiska 2. Nierealizowanie poleceń wydanych przez Służby BHP i inne upoważnione osoby z ORLEN OIL w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska | **200 - 400** |
| 22. | 1. Nieumieszczenie w umowach z Podwykonawcami zapisów dotyczących bezpiecznego prowadzenia prac i wymagań określonych w Standardzie BHP i Standardzie Środowiskowym oraz niniejszym Taryfikatorze. 2. Wprowadzenie własnego Podwykonawcy bez wiedzy i zgody ORLEN OIL. | **200 - 400** |
| 23. | Nielegalne i/lub nieselektywne gromadzenie odpadów na terenie ORLEN OIL. | **500 - 1000** |
| 24. | Nieprzedstawienie ilości roboczogodzin za realizację prac w danym miesiącu, w terminie do drugiego dnia roboczego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. | **200** |
| 25. | Niewywiązanie się z wymogów wynikających ze „Standardu środowiskowego dla Wykonawców i Podwykonawców” | **1200** |
| 26. | Spowodowanie rozlewisk, wycieków, zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi (oleje, smary, farby, lakiery itp.) | **200 - 2000** |

**Taryfikator kar pieniężnych może ulec zmianie**

………………………………

*miejscowość, data*

## **ZAŁĄCZNIK NR 7 -** Oświadczenie końcowe Wykonawcy – wzór

Wykonawca w osobie ………………………………………. (*nazwa i firma Wykonawcy*), działająca przez uprawnionego do jej reprezentacji przedstawiciela w osobie ………………………………………. (*imię i nazwisko*), oświadcza niniejszym, że należność wynikająca z faktury końcowej, to jest faktury VAT nr ……………………… z dnia ……………………… r. wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy w stosunku do ORLEN OIL Sp. z o.o. wynikające z umowy nr …..… z dn. …………… mającej za przedmiot realizację Inwestycji pn.: „……………………..”., z zastrzeżeniem ewentualnych kwot zatrzymanych tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub kaucji gwarancyjnej.

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że nie istnieją jakiekolwiek dalej idące należności przysługujące Wykonawcy od ORLEN OILSp. z o.o. w związku ze usługami, towarami lub świadczeniami realizowanymi w ramach w/w Inwestycji, a gdyby okazało się, że takowe należności istnieją lub mogą powstać w przyszłości – Wykonawca bezwarunkowo zrzeka się takowych należności.

Za Wykonawcę

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(data i podpis)*

## **ZAŁĄCZNIK NR 7a -** Oświadczenie Podwykonawcy – **wzór**

Podwykonawca w osobie ………………………………………. (*nazwa i firma Podwykonawcy*), działająca przez uprawnionego do jej reprezentacji przedstawiciela w osobie ………………………………………. (*imię i nazwisko*), oświadcza niniejszym, że wymagalne kwoty należne Podwykonawcy od Wykonawcy w osobie ………………………………………. (*nazwa i firma Wykonawcy*) z tytułu dostaw towarów oraz wykonania usług, wchodzących w zakres umowy nr …..… z dn. …………… zawartej pomiędzy Wykonawcą a ORLEN OILSp. z o.o. mającej za przedmiot realizację Inwestycji pn.: „…………. ”, a dostarczonych lub wykonanych na rzecz Wykonawcy w ramach umowy nr …. z dn. … zawartej przez Podwykonawcę z Wykonawcą, objęte fakturą nr … z dn. …, zostały w całości uregulowane.

Podwykonawca oświadcza nadto, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia brak jest dalej idących roszczeń Podwykonawcy o zapłatę z tytułu dostaw towarów oraz wykonania usług, wchodzących w zakres umowy nr …..… z dn. …………… zawartej pomiędzy Wykonawcą a ORLEN OILSp. z o.o. , mającej za przedmiot realizację Inwestycji pn.: „……………… ”, w szczególności nie istnieją żadne inne, wystawione przez Podwykonawcę z tego tytułu faktury lub inne dokumenty rozliczeniowe, wymagalne, a nie uregulowane.

Za Podwykonawcę

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(data i podpis)*

Załącznik nr 8

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

1) W przypadku realizacji prac związanych z systemami ICS / OT Wykonawca w ramach Umowy zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przestrzegając zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Umowie, wykona wszelkie prace oraz dostarczy rozwiązania niezbędne do wypełnienia wymagań ORLEN S.A. w zakresie cyberbezpieczeństwa OT / ICT zawartych w

a. Zał. 1.1 Wytyczne techniczne Cyberbezpieczeństwa do zakupów i inwestycji

b. Zał. 1.2 Zasady Bezpieczeństwa Teleinformatycznego OT

c. Standardach międzynarodowych IEC 62443, ISO 27001, ISO 22301, zakładając, że różnice pomiędzy standardami ORLEN S.A. a standardami międzynarodowymi wynikają ze specyfiki operacyjnej Spółki, to standardy ORLEN S.A. mają pierwszeństwo w zastosowaniu.

d. Wymogach prawnych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej oraz Polski w tym między innymi:

• Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (uKSC) „USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie Cyberbezpieczeństwa” dziennik ustaw 2018/1560 wraz nowelizacją uwzględniając również propozycje nowelizacji ustawy z dnia 2 grudnia 2024 r.

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2557 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie odporności podmiotów krytycznych i uchylająca dyrektywę Rady 2008/114/WE

• Rekomendacje Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące działań mających na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w sektorze energii oraz wytyczne sektorowe dotyczące zgłaszania incydentów, Warszawa wrzesień 2021 r.

e. Wymogach wewnętrznych ORLEN S.A., które opierają się na scentralizowanym zarządzaniu cyberbezpieczeństwem w obszarach IT/OT, ważne jest, aby przy projektowaniu, wdrażaniu lub dostarczaniu rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa uwzględniać scentralizowany model zarzadzania cyberbezpieczeństwem ORLEN S.A..

2) W przypadku implementowania/dostarczania aplikacji Wykonawca zobligowany jest do spełnienia wymagań zawartych w Wymagania cyberbezpieczeństwa dla budowy bezpiecznych aplikacji w ORLEN S.A. Zamawiający może udzielić odstępstwa od spełnienia wymagania zawartego w niniejszym punkcie na prośbę Wykonawcy.

3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, przestrzegając zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Umowie.

4) Wykonawca zobowiązany jest posiadać politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, która ma wyraźne zastosowanie do usług świadczonych w ramach niniejszej Umowy.

5) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną wykorzystywaną do realizacji przedmiotu Umowy jest prowadzone zgodnie z dobrymi, uznanymi praktykami bezpieczeństwa teleinformatycznego.

6) W przypadku uzasadnionej konieczności Zamawiający może udzielić upoważnionym osobom ze strony Wykonawcy dostępu logicznego (wyłącznie z wewnętrznej sieci teleinformatycznej) lub fizycznego do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego na zasadach opisanych w Zał. 1.3 Bezpieczeństwo teleinformatyczne - dostęp fizyczny i logiczny\_OT. Warunkiem koniecznym do udzielenia dostępu jest: a. przekazanie akceptacji przez obszar odpowiedzialny za realizację umowy po stronie Zamawiającego na realizację dostępu logicznego lub dostępu fizycznego do przedstawiciela obszaru cyberbezpieczeństwa ORLEN, b. przekazanie i akceptacją przez obszar odpowiedzialny za realizację umowy po stronie Zamawiającego do obszaru cyberbezpieczeństwa ORLEN wykazu osób ze strony Wykonawcy upoważnionych do dostępu logicznego do zasobów teleinformatycznych z wewnętrznej sieci teleinformatycznej Zamawiającego oraz zakresu dostępu Zał. 1.3 Bezpieczeństwo teleinformatyczne - dostęp fizyczny i logiczny\_OT, c. uzyskanie akceptacji przedstawiciela obszaru cyberbezpieczeństwa ORLEN.

7) W przypadku uzasadnionej konieczności Zamawiający może udzielić zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego na warunkach opisanych w Zał. 1.4 Porozumienie o udostępnieniu zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych. Warunkiem koniecznym do udzielenia zdalnego dostępu jest: a. przekazanie akceptacji na realizację zdalnego dostępu do Przedstawiciela Zamawiającego w zakresie Zdalnego Dostępu przez obszar odpowiedzialny za realizację umowy po stronie Zamawiającego, b. Przekazanie przez obszar odpowiedzialny za realizację umowy po stronie Zamawiającego do Przedstawiciela Zamawiającego w zakresie Zdalnego Dostępu i akceptacja Zakresu Zdalnego Dostępu i Listy Osób Uprawnionych - Zał. 1.4 Porozumienie o udostępnieniu zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych, c. Uzyskanie akceptacji przedstawiciela obszaru cyberbezpieczeństwa ORLEN.

8) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach lub incydentach bezpieczeństwa teleinformatycznego w związku z udzielonym dostępem do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.

9) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w sposób zapobiegający utracie poufności, integralności i dostępności danych. W przypadku gdy wykonanie Umowy wiąże się z ryzykiem utraty ww. atrybutów bezpieczeństwa danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac oraz umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie działań zapewniających zachowanie ww. atrybutów.

10) W sprawach określonych w niniejszym paragrafie oraz w Załącznikach do niniejszej Umowy Wykonawca odpowiada za skutki działań pracowników oraz osób trzecich, którym powierzył wykonanie czynności na rzecz Zamawiającego tak, jak za czynności własne.

11) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Uprawnienie do żądania kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.

12) W przypadku decyzji Zamawiającego o wykonaniu weryfikacji cyberbezpieczeństwa (między innymi testów penetracyjnych) aplikacji lub systemów (w tym internetowych) służących do realizacji Umowy lub aplikacji lub systemu będącego przedmiotem Umowy, Kontrahent umożliwi taką weryfikację i w przypadku zidentyfikowania podatności zastosuje się do rekomendacji Zamawiającego.

13) Wykonawca zapewni, że aplikacje internetowe, służące do realizacji przedmiotu Umowy i aplikacje lub systemy będące przedmiotem Umowy:

a. będą zbudowane zgodnie z przekazanym lub udostępnionym Kontrahentowi Regulaminem pt. „Wymagania cyberbezpieczeństwa dla budowy aplikacji w ORLEN S.A.” w zakresie, w jakim odnoszą się do przedmiotu Umowy;

b. będą funkcjonowały zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami w zakresie bezpieczeństwa aplikacji internetowych, takimi jak np. OWASP;

c. nie będą podatne na typowe zagrożenia z sieci Internet (OWASP Top Ten).

14) Szczegółowy zakres prac i dostaw dotyczący postanowień powyższego paragrafu i wyczerpujący Przedmiot Umowy w tym zakresie zdefiniowano w Załączniku nr 1 Przedmiot Umowy.

Załącznik nr 8a – załączniki do Bezpieczeństwo teleinformatyczne