UMOWA nr …………………

Zawarta w dniu …….............. roku, w Płocku pomiędzy:

**ORLEN Paliwa Sp. z o.o.** z siedzibą w Widełce, kod pocztowy 36-145, Widełka 869, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000126258, NIP: 8141019514, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony 81 280 000,00 zł, reprezentowaną przez:

………………………………………………..

………………………………………………..

zwaną dalej **Zamawiającym,**

a

**………………………………. – ……………………………**, z siedzibą: ……………………………………., prowadzącego działalność gospodarczą, posiadającym nr NIP: …………………………….., REGON: ………………………………………

reprezentowaną przez:

1. ………………………………………………………………………..

zwaną dalej **Wykonawcą**.

**PRZEDMIOT UMOWY**

**§ 1**

1. W oparciu o przeprowadzone postępowanie ofertowe Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zadanie pn.:

1.1. „**„ Rozbiórka i likwidacja instalacji paliwowej na terenie wyłączonej z eksploatacji Magazynowej Bazy Paliw położonej przy ul. Dworcowej 9 w miejscowości 76-100 Sławno   
(dz. nr ew. 36/1;36/2;660/3)**.”

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego (zwanego dalej „Inwestycją” lub „Przedmiotem Umowy”), zgodnie z:
   1. przyjętą przez Zamawiającego ofertą Wykonawcy z dnia ………………… stanowiącą Załącznik nr 1,
   2. zgłoszeniem rozbiórki instalacji paliwowej dokonanym przez Zamawiającego do Starostwa Powiatowego w Sławnie z dnia 07-02-2025 r. stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
   3. zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami
2. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu Umowy.
3. Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje wszelkie czynności i roboty, które zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, należy wykonać w celu kompleksowego zrealizowania prac, w szczególności:
   1. wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prawidłowego rozpoczęcia i prowadzenia prac rozbiórkowych, w tym opracowania instrukcji prowadzenia robót z planem zagospodarowania terenu, odpowiednie zabezpieczenie terenu, wykonanie innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa budowlanego,
   2. ustanowienie kierownikiem robót osoby posiadającej wymagane prawem kwalifikacje   
      i uprawnienia,
   3. zorganizowanie procesu rozbiórki i likwidacji instalacji paliwowej z uwzględnieniem zawartych w obowiązujących przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
   4. wykonanie wszelkich robót zawartych w zapytaniu ofertowym nr OPC/………/………/..   
      i przyjętej przez Zamawiającego ofercie stanowiącej Załącznik nr 1.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał niezbędny do wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji robót, infrastrukturą terenu budowy i jej specyfikacją oraz dokumentacją urządzeń podziemnych i ich lokalizacją na planach oraz że otrzymał od zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po dniu zawarcia Umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.
6. Integralną część Umowy stanowi zbiór klauzul korporacyjnych Zamawiającego stanowiący załącznik nr 4 do Umowy

**PRACE DODATKOWE**

**§ 2**

1. Zamawiający jest uprawniony do wprowadzania zmian w zakresie Przedmiotu Umowy, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości robót.
2. Na pisemne zapytanie Zamawiającego w przedmiocie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 5 dni złożyć ofertę obejmującą wycenę robót dodatkowych lub robót zamiennych (w tym robót zaniechanych). W przypadku gdy oferta Wykonawcy nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego, Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu osiągnięcia porozumienia w przedmiocie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. Po osiągnięciu porozumienia w przedmiocie robót dodatkowych lub zamiennych, Strony podpiszą protokół konieczności, który będzie podstawą do wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych lub dodatkowych i jednocześnie będzie określać terminy i warunki wykonania tych robót, zasady ustalenia wynagrodzenia za te roboty (wypłata dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, a w przypadku robót zaniechanych określenie kwoty o jaką zostanie zmniejszone Wynagrodzenie).
3. W przypadku, gdy Wykonawca wykona prace wykraczające poza uzgodniony zakres bez podpisania stosownego protokołu konieczności przez obie Strony umowy, wykonane prace nie będą go uprawniały do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia ani nie będą stanowić podstawy do przesunięcia terminów wykonania robót określonych w zaakceptowanej ofercie stanowiącej załącznik nr 1.
4. W sytuacji, kiedy Strony nie osiągną porozumienia co do zasad wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych lub dodatkowych Zamawiający będzie miał prawo zlecić ich wykonanie innemu podmiotowi.

**WSPÓŁDZIAŁANIE STRON**

**§ 3**

1. Do koordynacji i kierowania pracami ze strony Wykonawcy, Wykonawca wyznacza:
2. ………………………… – Kierownik robót: uprawnienia budowlane nr ………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………..
4. Jako koordynatorów w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się:
5. …………………….. – Specjalista ds. Majątku i Administracji OPL
6. …………………….. - Specjalista ds. Majątku i Administracji OPL
7. Dopuszcza się możliwość zmiany przedstawicieli stron, o których mowa w ustępie 1 i 2, przy czym zmiana ta nie stanowi zmiany treści Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy.
8. Strony zobowiązują się do udzielania sobie wzajemnych informacji w zakresie wynikającym   
   z wykonania prac i zapisów tej umowy.
9. Zamawiający ma prawo zlecić osobie trzeciej, fizycznej lub prawnej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje, takiej jak biegły sądowy, rzeczoznawca, specjalistyczne laboratorium badawcze lub inne, wykonanie usług mających na celu badanie lub kontrolę wykonywanych prac i ich części, zastosowanych technologii i procedur a także wszystkich innych czynników mających związek z realizacją niniejszej umowy, w szczególności   
   w przypadku powstania jakichkolwiek sporów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Ustalenia dokonane na podstawie zlecenia o którym mowa w niniejszym ustępie są wiążące dla Stron.

**ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

**§ 4**

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:
   1. protokolarne, przekazanie Wykonawcy placu budowy;
   2. zapewnienie Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do realizacji prac, dostępu do terenu;
   3. dostawa mediów tj. energii elektrycznej i wody, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, o ile strony tak ustalą;
   4. udzielenie Wykonawcy niezbędnych zezwoleń na prace uzgodnione z właściwymi służbami Zamawiającego;
   5. współdziałanie z Wykonawcą w celu należytego wykonania umowy;
   6. dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
   7. bieżąca, terminowa zapłata za prawidłowo wykonywane i odebrane prace stanowiące przedmiot umowy.

**ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY**

**§ 5**

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:
   1. wykonanie prac zgodnie z niniejszą Umową, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa,
   2. prowadzenie prac związanych z wykopami oraz przemieszczaniem ziemi, która może być zanieczyszczona pod nadzorem geologa wskazanego przez Zamawiającego oraz zgodnie z decyzją RDOŚ”
   3. niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
   4. protokolarne przejęcie terenu prowadzenia prac w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wykonanie wszystkich czynności przewidzianych w Prawie budowlanym związanych z rozpoczęciem robót oraz przygotowanie wykonania przedmiotu umowy łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót objętych umową,
   5. dostarczenie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich narzędzi, materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,
   6. uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych   
      z realizowanymi przez niego robotami (z wyłączeniem zgłoszenia prac rozbiórkowych), w tym np. uzyskanie zgody na przejazd ciężkiego sprzętu oraz uiszczanie opłat z tym związanych,
   7. przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorczej potwierdzającej zakres wykonanych prac w tym zapewnienia na własny koszy usługi ważenia na legalizowanej wadze zaakceptowanej przez Zamawiającego, w celu rozliczenia ilości wynikających ze sprzedaży złomu rozbiórkowego.
   8. usunięcie wszelkich szkód spowodowanych podczas wykonywania prac na terenie inwestycji oraz przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo   
      w związku z realizacją robót; jak również naprawa wszelkich szkód na nieruchomościach sąsiadujących; w razie nie wykonania tego zobowiązania, Zamawiający na podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami   
      za wykonanie wymienionych robót,
   9. uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach informacyjnych   
      i koordynacyjnych, które będą się odbywały na terenie budowy,
   10. pisemne powiadomienie Zamawiającego o planowanych odbiorach częściowych   
       i końcowym z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni roboczych.
   11. zapewnienie ochrony własnego mienia oraz mienia dostawców i podwykonawców, znajdującego się na terenie prowadzonych prac, w szczególności pod względem przeciwpożarowym.
2. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego   
   o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich wykonania, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na nie w przyszłości.
3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać należyty porządek na terenie prowadzonych prac rozbiórkowych w trakcie ich trwania, pozostawić teren prac czystym po zakończeniu robót. Pracownicy Wykonawcy prowadzić będą prace w ubiorach pozwalających na identyfikację firmy.
4. Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ppoż. oraz za ochronę własnego mienia   
   w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót objętych Umową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności z Ustawą z dn. 7.07.1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. - Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz.1118 z późn. zm.) i odpowiednimi przepisami wykonawczymi.
6. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania, podczas realizacji robót objętych Umową, wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie   
   z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z Ustawą Prawo Budowlane.
7. Od chwili przekazania terenu prowadzonych prac rozbiórkowych, Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny za przygotowanie, utrzymanie i zabezpieczenie tego terenu.
8. Od chwili przekazania terenu prac rozbiórkowych, Wykonawca ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność za ten teren, za wszelkie szkody zaistniałe na tym terenie, za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przeciwpożarowych oraz za zgromadzone materiały, urządzenia i narzędzia.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ład, porządek oraz bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się na terenie prowadzonych prac rozbiórkowych, a także uniemożliwić dostęp do terenu prowadzonych prac osobom trzecim nieuprawnionym do przebywania na tym terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za skutki niewłaściwego zabezpieczenia terenu prowadzonych prac rozbiórkowych i jego zaplecza socjalnego, jak również za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający ma prawo wydawania kierownikowi robót wiążących instrukcji dotyczących bezpieczeństwa na terenie budowy, które to instrukcje będą bezzwłocznie wykonywane.
10. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach i zobowiązany jest zapewnić wywóz z terenu budowy wszelkich odpadów, śmieci i niepotrzebnych materiałów oraz ich utylizację lub składowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić kopie umów zawartych   
    z podmiotami zajmującymi się wywozem, utylizacją i składowaniem odpadów oraz kart przekazania odpadów potwierdzające wykonanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
11. Po zakończeniu prac, Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren prowadzonych prac oraz usunąć wszelkie maszyny, urządzenia, pozostałe materiały budowlane, odpady, gruz itp.

**TERMINY WYKONANIA I ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY**

**§ 6**

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
   1. przekazania terenu prac rozbiórkowych i rozpoczęcie prac nastąpi nie później niż w dniu ………………….. r.;
   2. zakończenie prac nastąpi w ciągu ……….. (słownie: *……………*) dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac, jednak nie później do dnia …………………., przy czym za termin zakończenia prac strony rozumieją termin potwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie jedynie w przypadku:
   1. konieczności wykonania robót dodatkowych stanowiących powyżej 5% wartości robót będących przedmiotem umowy,
   2. wystąpienia nadzwyczajnych, niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego powiadomienia Zamawiającego,
   3. wstrzymania prac lub przerwy w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
   4. działania Siły Wyższej.
3. Zmiana terminu, o której mowa w ust. 2 wymaga zgodnego oświadczenia obu Stron złożonego na piśmie i nie może powodować przesunięcia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy o czas dłuższy niż czas trwania okoliczności, o których mowa w ust. 2, pkt. 2.1 – 2.4.
4. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót składających się na Przedmiot Umowy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości przystąpienia do odbioru.
5. Jeśli Zamawiający w trakcie czynności odbiorowych stwierdzi wady Dokumentacji Projektowej , to:
   1. W przypadku wad dających się usunąć, Zamawiający wg swego wyboru ma prawo:
      1. przerwać czynności odbioru i dokonać spisu wszystkich stwierdzonych wad oraz wezwać Wykonawcę do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, który nie będzie krótszy niż 7 dni. Strony przystąpią do czynności odbioru niezwłocznie po usunięciu wad. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad, a Zamawiający wznawia czynności odbioru albo
      2. dokonać odbioru i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia wad. Po usunięciu wad strony spisują protokół usunięcia wad.
   2. W przypadku wad niedających się usunąć, Zamawiający wg swego wyboru ma prawo:
      1. nie dokonać odbioru i odstąpić od umowy stosownie do postanowień §12 albo
      2. żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.
6. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór zgodnie z ust. 5.1.1. powyżej w szczególności w przypadku wystąpienia istotnych wad robót lub stwierdzenia nie wykonania całości robót objętych Umową.
7. W przypadku, gdy Zamawiający podpisze Protokół Odbioru, w którym została stwierdzona jakakolwiek wada, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w części odpowiadającej wartości stwierdzonych wad określonej przez Zamawiającego do czasu ich całkowitego usunięcia i doprowadzenia Przedmiotu Umowy do stanu zgodnego z Umową.

**PODWYKONAWCY**

**§ 7**

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego wyrażona w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy lub projektu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
2. W przypadku określonym w ustępie 1 powyżej, tj. zatrudnienia podwykonawców, Zamawiający ma prawo do powstrzymania się od dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia mu pisemnego oświadczenia podwykonawcy/podwykonawców, że wynagrodzenie na ich rzecz zostało uregulowane przez Wykonawcę w całości. W przypadku jeśli według treści oświadczenia podwykonawcy wynagrodzenie podwykonawcy lub/i podwykonawców nie zostało zapłacone, Zamawiający ma prawo do dokonania zapłaty bezpośrednio na ich rzecz, ze skutkiem zwolnienia się z długu wobec Wykonawcy, do wysokości faktycznie wypłaconych kwot.
3. Wykonawca zobowiązuje się do nie zatrudniania pracowników Zamawiającego do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.
4. Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu prowadzonych prac rozbiórkowych każdej firmy lub osoby, która jego zdaniem nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub której obecność na terenie budowy jest uznana za niepożądaną, uprawnienie to dotyczy również prawa do żądania zmiany kierownika robót, co Wykonawca jest obowiązany zrobić niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

**WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI**

**§ 8**

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace, stanowiące przedmiot umowy, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi: ……………….. zł netto (słownie: *…………………………..*), przy czym wynagrodzenia za utylizację odpadów wskazanych   
   w poz. 10;11 tabeli cenowej załączonej do oferty (Załącznik nr 1) nastąpi powykonawczo wg rzeczywistych ilości potwierdzonych kartami odbioru odpadów oraz po cenie jednostkowej wskazanej w w/w tabeli cenowej. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace związane   
   z przedmiotem umowy, chyba że konieczność wykonania prac dodatkowych wyniknie   
   z dokonania zmiany zakresu prac przez Zamawiającego, w tym większej niż zakładana ilość odpadów podlegających utylizacji lub z okoliczności, których nie dało się przewidzieć   
   w momencie podpisania umowy i dokonanych zgodnie z §2 Umowy. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
2. Za złom stalowy uzyskany w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu cenę ……………… zł netto (słownie: *……………………. złotych netto*) za każdą tonę złomu stalowego. Faktura VAT za złom stalowy wystawiona zostanie na podstawie rzeczywistych ilości potwierdzonych przekazanych przez Wykonawcę kwitami wagowymi   
   z ważenia oraz kart odpadów. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić Zamawiający o zamiarze ważenia, a Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności przy   
   i kontroli ważenia.
3. Za uzyskany złom stalowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na podstawie faktur VAT wystawionych przez Zamawiającego z terminem płatności 30 dni liczonym od daty wystawienia faktury VAT. W przypadku braku terminowej zapłaty należności wynikających z faktur o których mowa w zdaniu poprzednim, Zmawiający jest uprawniony do potracenia ich za naleznosci Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, dodatkowo Wykonawca potwierdza, że takie potrącenie uznaje za skuteczną zapłatę, potrącanej części Wynagrodzenia.
4. Do faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę dokumentujących należne mu wynagrodzenie umowne zostaną dołączone, podpisane przez obydwie strony, protokoły odbioru robót.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy wraz z fakturą VAT protokołów,   
   o których mowa w ust. 4, zapłata wynagrodzenia udokumentowanego fakturą zostanie wstrzymana do czasu uzupełnienia dokumentów, a termin płatności będzie wówczas liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów.
6. Zwiększenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego zgodnie z ust. 1 wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu jedynie   
   w przypadku zmiany zakresu rzeczowego prac w szczególności w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych, których nie dało się przewidzieć w momencie podpisania umowy, w tym większej niż zakładana ilość odpadów podlegających utylizacji. Rozliczenie tych prac nastąpi na podstawie odrębnych uzgodnień stron sporządzonych na piśmie pod rygorem nieważności i dokonanych zgodnie z §2 Umowy.
7. Rozliczenia za wykonane i przyjęte przez Zamawiającego prace nastąpi na podstawie faktury końcowej. Strony dopuszczają faktury częściowe, które mogą być wystawione przez Wykonawcę za część prac uzgodnioną przez Strony Umowy, przekazaną i przyjętą ze strony Zamawiającego, bez wad lub usterek limitujących.
8. Faktury będą płatne przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez niego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru prac. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Za niedotrzymanie warunków płatności Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odsetek   
   w wysokości ustawowej.
10. Zamawiający – ORLEN Paliwa Sp. z o.o. oświadcza, że jest czynnym podatnikiem od towarów i usług (VAT) i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 814-10-19-514.
11. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)   
    i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: ………………………. oraz zobowiązuje się do posiadania tego statusu przynajmniej do dnia wystawienia ostatnich faktur dla Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykreślony z rejestru VAT na podstawie przesłanek wskazanych w ustawie o VAT jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. W przypadku, gdy Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o wykreśleniu z rejestru VAT, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia ust. 15 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem przypadku, gdy Wykonawca   
    w terminie 30 (słownie: *trzydziestu*) dni od dnia pozyskania informacji o wykreśleniu go   
    z rejestru VAT przedstawi Zamawiającemu dokumenty, z których wynika, że rejestracja została przywrócona.
12. Niezależnie od powyższych postanowień, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia aktualnego urzędowego zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie Wykonawcy jako podatnika podatku VAT czynnego najpóźniej przed podpisaniem Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do każdej wystawionej faktury dołączyć wydruk komunikatu potwierdzający, że na dzień wystawienia faktury był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Komunikat,   
    o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca uzyska za pośrednictwem, kanału służącego do elektronicznej weryfikacji statusu podatnika VAT, którym na dzień zawarcia Umowy jest Portal Podatkowy, udostępniony przez Ministerstwo Finansów.
13. Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zastosowanych stawek podatku VAT, co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa Zamawiającego do odliczenia podatku VAT z tego powodu, iż zgodnie z przepisami dana transakcja nie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, była zwolniona od podatku VAT lub podlegała opodatkowaniu według innej stawki niż zastosowana, Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego oraz w terminie w nim wskazanym dokona odpowiedniej korekty faktury oraz zwróci Zamawiającemu powstałą różnicę w terminie 21 (słownie: *dwudziestu jeden*) dni od dnia wystawienia tego żądania. W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, Wykonawca zgadza się na zwrot Zamawiającemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej (obciążeniowej) wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 21 (słownie: *dwudziestu jeden*) dni od dnia jej wystawienia Wykonawcy. W każdym z powyższych przypadków Wykonawca zwróci Zamawiającemu także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez Zamawiającego bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
14. Wykonawca jest zobowiązany do archiwizowania kopii faktur potwierdzających wykonanie transakcji, stanowiących dla Zamawiającego podstawę do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku od towarów i usług naliczonego przy jej realizacji. W razie niedopełnienia powyższego wymogu, lub w razie gdyby archiwizowana przez Wykonawcę kopia faktury była nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych lub rzeczowych, Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ podatkowy w kwotach wynikających z decyzji tego organu.
15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiana faktur VAT bez jego podpisu.
16. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiana faktur VAT bez jego podpisu.
17. Płatność wynikająca z Umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności,   
    o którym mowa w Ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106), wyłącznie na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej liście). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych   
    w złotych polskich, jak i walutach obcych.
18. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 17 niniejszego paragrafu z uwagi na:
19. brak na Białej Liście wskazanego przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego lub
20. brak wskazania przez Wykonawcę jako właściwego do zapłaty części ceny brutto odpowiadającej podatkowi VAT numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej liście (dotyczy przypadków wskazania przez Wykonawcę do zapłaty ceny netto rachunku bankowego w walucie obcej).

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy odpowiednio: Wynagrodzenia (w przypadku wskazanym w pkt. 1)) lub części Wynagrodzenia odpowiadającej podatkowi VAT (w przypadku wskazanym w pkt. 2)).

1. W sytuacji wskazanej w ust. 18 niniejszego paragrafu płatność nastąpi nie później niż   
   w terminie 7 (słownie: *siedmiu*) dni roboczych od (odpowiednio): dnia następnego po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na Białej liście (w przypadku wskazanym w ust. 18 pkt. 1) powyżej) lub dnia następnego po wskazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej liście (w przypadku, o którym mowa   
   w ust. 18 pkt. 2) powyżej).
2. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w Umowie terminem płatności, a dniem zrealizowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności, o których mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu.

**TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA ZAMAWIAJĄCEGO**

**§ 9**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych bezpośrednio lub pośrednio przez Zamawiającego (w jakiejkolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej), a także informacji uzyskanych przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio Zamawiającego, w tym treści niniejszej umowy. Strony przyjmują, że wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, nieujawnione   
   do publicznej wiadomości, przekazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu lub uzyskane przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie negocjowania, zawarcia i wykonywania niniejszej umowy należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy   
   z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1010 ze zm.) (dalej: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba że w chwili przekazania, osoba przekazująca określi na piśmie lub w formie elektronicznej odmienny, od określonego powyżej, charakter takich informacji.
2. Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 powyżej, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji   
   w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji:
   1. ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy i zgodne z tą umową lub
   2. informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez Zamawiającego lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie lub
   3. Wykonawca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca, niezwłocznie pisemnie poinformuje Zamawiającego o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje Zamawiającego co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ   
      o chronionym charakterze przekazanych informacji lub
   4. Zamawiający wyraził Wykonawcy pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez Zamawiającego sposób.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z niniejszą umową i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji. Zleceniobiorca nie będzie, w szczególności kopiował lub utrwalał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez Wykonawcę niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej   
   w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej rozciąga się również na pracowników Wykonawcy i inne osoby, w tym w szczególności audytorów, doradców i podwykonawców, którym Wykonawca udostępni takie informacje. Wykonawca zobowiązany jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach, co najmniej takich jak określone w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność o której mowa w ust. 8.
5. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, przesłać Zamawiającemu listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem Wykonawcy uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie traktowane jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 8.
6. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania niniejszej umowy, jak również w okresie 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych. Jeżeli mimo upływu, wskazanego w zdaniu poprzednim, okresu ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa, informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o wewnętrzne regulacje lub decyzje Zamawiającego lub w oparciu o szczególne przepisy prawa, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, o przedłużeniu okresu ochrony,   
   o dodatkowy wskazany przez Zamawiającego okres (nie dłuższy jednak niż 10 lat), na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyższym nastąpi przed wygaśnięciem 10-cio letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 dni roboczych przed zakończeniem obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych niniejszej umowy.
7. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych po upływie okresu ochrony o, którym mowa w ust. 6 powyżej Wykonawca oraz wszelkie osoby, którym Wykonawca przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa zobowiązane są zwrócić Zamawiającemu lub zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające.
8. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Wykonawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 200 000,00zł netto (słownie: *dwieście tysięcy i 0/100 złotych netto*) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w niniejszej umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień Zamawiającego określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1010 ze zm.).
9. W przypadku, gdy w związku z realizacją niniejszej umowy, zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania do Wykonawcy danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r.   
   o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym przed rozpoczęciem przetwarzania takich danych odpowiedniej, odrębnej umowy, której przedmiotem będą zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych.
10. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, zaistnieje konieczności dostępu lub przekazania Wykonawcę, w jakiejkolwiek formie, informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ORLEN Paliwa Sp. z o. o. rozumianej jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zamawiającego, co do której podjęto szczególne działania określone   
    w aktach wewnętrznych Zamawiającego, w celu zachowania jej w tajemnicy i której wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym stopniu zagraża lub narusza interesy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia z Zamawiającym, przed otrzymaniem i rozpoczęciem przetwarzania takich informacji, aneksu do niniejszej umowy, zgodnego z wewnętrznymi aktami Zamawiającego, którego przedmiotem będą zasady i warunki ochrony Tajemnicy Spółki ORLEN Paliwa Sp. z o. o.
11. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w niniejszej umowie, zobowiązany jest także do przestrzegania dodatkowych wymogów dotyczących ochrony określonych rodzajów informacji (np. danych osobowych, informacji poufnych) wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
12. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na udostępnienie treści niniejszej Umowy oraz informacji i danych związanych z jej realizacją Spółkom należącym do Grupy Kapitałowej ORLEN.

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRAWIDŁOWE WYKONANIE UMOWY**

**§ 10**

1. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru prac nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady ukryte.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich za wszystkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót wykonywanych   
   w ramach Przedmiotu Umowy.
3. **Wykonawca zobowiązany jest wykupić oraz posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej wystawioną przez ubezpieczyciela z siedzibą na terenie Polski, obejmującą odpowiedzialność cywilną Wykonawcy z tytułu wykonywania czynności objętych Umową na kwotę nie niższą aniżeli ………………………….,00 zł – słownie: …………………………….. złotych (dalej: Polisa).**
4. **Aktualna Polisa wraz z dowodem uiszczenia składek stanowi załącznik nr … do Umowy. Najpóźniej na 2 tygodnie przed wygaśnięciem obecnej Polisy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu nowej Polisy wraz z dowodem uiszczenia składek.**
5. **Jeśli Wykonawca nie nabędzie lub nie przedstawi Zamawiającemu Polisy lub dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych Polisy w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej, Zamawiający – po bezskutecznym upływie dodatkowego, co najmniej 3 – dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na dopełnienie powyższego obowiązku - uprawniony będzie według swego wyboru:**
   1. **wykupić ubezpieczenie odpowiadające Polisie oraz zapłacić należne składki, a koszty tak poniesione potrącić z kwotami należnymi Wykonawcy z mocy niniejszej Umowy lub**
   2. **rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.**
6. **Ubezpieczenie Wykonawcy w żaden sposób nie ma wpływu, nie zwalnia ani nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy lub zwolnienia go ze zobowiązań nałożonych na Wykonawcę niniejszą Umową lub przez obowiązujące przepisy prawa, a wymagana kwota ubezpieczenia określona w ust. 1 nie będzie ograniczać kwot, których Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy bądź obowiązujących przepisów prawa**

**KARY UMOWNE**

**§ 11**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
   1. za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych, w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 1.1.2 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia;
   2. za nie usunięcie usterek stwierdzonych w ramach odbiorów odbioru końcowego, w terminach wskazanych przez Zamawiającego – w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.
2. Niezależnie od kar wskazanych powyżej, każda ze stron umowy będzie zobowiązana do zapłacenia drugiej stronie umowy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia,   
   w przypadku bezpodstawnego rozwiązania, bądź odstąpienia od faktycznego wykonywania Umowy oraz w przypadku gdy na skutek nieprawidłowego wykonywania przez nią Umowy, druga strona skorzysta z uprawnienia określonego w § 12 i złoży oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy drugiej strony.
3. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego   
   w przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

**ROZWIĄZANIE UMOWY**

**§12**

1. Niezależnie od ustawowych przesłanek odstąpienia od Umowy, w terminie przewidzianym na realizację prac zgodnie z § 6 Zamawiający może rozwiązać Umowę z winy Wykonawcy,   
   w drodze jednostronnego oświadczenia, bez konieczności dodatkowego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń, w przypadku naruszania przez niego postanowień Umowy, w tym w szczególności jeśli:
   1. Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem robót o ponad 14 dni,
   2. Wykonawca przerwie realizację robót bez uzasadnionej przyczyny na okres przekraczający 5 dni roboczych.
   3. Wykonawca nie przedkłada Polisy lub jej aktualizacji zgodnie z § 10 Umowy
2. Wykonawca może rozwiązać Umowę z winy Zamawiającego, w drodze jednostronnego oświadczenia, w przypadku naruszania przez niego postanowień Umowy, w tym   
   w szczególności jeśli opóźnienie w płatnościach przekroczy 10 dni, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania do zapłaty i bezskutecznego upływu wyznaczonego Zamawiającemu w tym celu dodatkowego 7 dniowego terminu zapłaty.
3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy:
   1. w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień rozwiązania, jeżeli Wykonawca nie sporządzi tego protokołu we w/w terminie, Zamawiający dokona takiej inwentaryzacji jednostronnie, zaś jej wyniki będą wiążące dla Wykonawcy,
   2. w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
4. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy narzędzia, maszyny oraz urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wstrzyma płatności z tytułu wystawionych   
   i zaakceptowanych faktur oraz potrąci kary umowne, wszelkie inne należne kwoty   
   i odszkodowania wynikające z Umowy. Ponadto, w takim przypadku Zamawiający, ma ponadto prawo zatrudnić osobę trzecią w celu zakończenia realizacji Inwestycji na koszt i ryzyko Wykonawcy. Oznacza to m.in., że Wykonawca zapłaci ewentualną różnicę między wynagrodzeniem dla wspomnianej osoby trzeciej a Wynagrodzeniem, które byłoby należne Wykonawcy. Na poczet różnicy, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający ma prawo wstrzymać, do momentu zakończenia realizacji Inwestycji, płatności z tytułu faktur wystawionych przez Wykonawcę. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego od osoby trzeciej odbioru końcowego Inwestycji.
6. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane i prawidłowo odebrane do dnia rozwiązania, chyba że zgłasza zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót.
7. W przypadku rozwiązania Umowy, w mocy pozostają wszystkie postanowienia dotyczące wzajemnych rozliczeń po rozwiązaniu Umowy, odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, w szczególności postanowienia dotyczące obowiązku zapłaty kar umownych.

**ZMIANA UMOWY**

**§ 12**

1. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zmiana warunków Umowy może w szczególności nastąpić, gdy:
   1. Zamawiający zmieni uzgodnione dane lub założenia, albo opóźni ich przekazanie Wykonawcy w sposób tak istotny, że ma to wpływ na termin lub koszt wykonania prac,
   2. w trakcie wykonania prac okaże się, że zaistniały okoliczności, których uprzednio nie dało się przewidzieć, a mają one istotny wpływ na termin wykonania prac lub ich zakres.

**SIŁA WYŻSZA**

**§ 13**

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz jakiekolwiek szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej.
2. Wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej oraz jego wpływ na wykonanie Umowy i powstanie szkody musi być wykazane przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą i potwierdzone przez drugą Stronę.
3. Za Siłę Wyższą uważa się następujące zdarzenia zewnętrzne, jakich nie da się przewidzieć   
   w chwili zawarcia Umowy i na które żadna Strona nie będzie miała wpływu i którego dotknięta nim Strona, działając z należytą starannością, nie mogła przewidzieć i któremu nie mogła przeciwdziałać: działania wojenne, akty terroru, rozruchy, klęski żywiołowe, decyzje organów władzy państwowej lub jakiekolwiek inne zdarzenie losowe, w wyniku którego nastąpiło zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych. Gdyby ten okres wynosił więcej niż 3 (słownie: *trzy*) miesiące, obie Strony ustalą nowe warunki współpracy. Strony potwierdzają, że za Siłę Wyższą nie uznaje się strajków pracowników Stron.
4. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej, zobowiązana będzie do:
5. niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie, nie później niż w ciągu 24 (słownie: *dwudziestu czterech*) godzin od zaistnienia takiego zdarzenia,
6. przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów w ciągu 48 (słownie: *czterdziestu ośmiu*) godzin od zaistnienia takiego zdarzenia

pod rygorem utraty prawa do powoływania się na Siłę Wyższą.

1. Gdy działanie Siły Wyższej ustanie druga Strona powinna zostać powiadomiona o tym fakcie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 (słownie: *dwudziestu czterech*) godzin od ustania skutków działania Siły Wyższej. Do skutków braku zawiadomienia o ustaniu Siły Wyższej stosuje się odpowiednio rygor związany z brakiem zawiadomienia o jej wystąpieniu. Niedopełnienie powyższego wymogu spowoduje utratę prawa do powoływania się na wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej.
2. W przypadku uzasadnionego powołania się na Siłę Wyższą oraz braku możliwości dalszego wykonywania Umowy spowodowanego wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej Strony podejmą renegocjację Umowy, w szczególności w zakresie jej rozliczenia.

**KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA**

**§ 14**

1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
2. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
3. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, ani nie upoważniała, a także nie dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową lub inną, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:
4. żadnemu członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi danej Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,
5. żadnemu funkcjonariuszowi państwowemu rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;
6. żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;
7. żadnemu agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też
8. żadnej innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce   
   i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
9. Strony są zobowiązane do natychmiastowego informowania się wzajemnie o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu. Na pisemny wniosek jednej ze Stron, druga Strona dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania drugiej Strony, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami tego paragrafu.
10. W celu należytego wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia każdej osobie działającej   
    w dobrej wierze możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem:
11. Korespondencja tradycyjna – przesyłanie przesyłek listowych pod gwarantujący anonimowość adres:

Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

ul. Zglenickiego 46a 09 – 411 Płock „DO RĄK WŁASNYCH”

1. Rozmowa telefoniczna – rozmowa z pracownikiem Biura Kontroli Wewnętrznej   
   i Bezpieczeństwa ORLEN Paliwa Sp. z o.o. pod numerem telefonu:+48 24 201 04 42, +48 607 333 327. Dyżury telefoniczne realizowane będą w dniach roboczych, w godzinach 08:00–15:00.
2. Skrzynka na korespondencję – skrzynka pocztowa wrzutowa, umieszczona przy tablicy ogłoszeń w rejonie głównego wejścia do budynku administracyjnego ORLEN Paliwa   
   Sp. z o.o. przy ul. Zglenickiego 44 w Płocku oznaczona „BKWiB”.
3. Osobiście – rozmowa z pracownikiem Biura Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w siedzibie Biura w Płocku, pok. 101, ul. Zglenickiego 46a,   
   09 – 411 Płock lub w innym wybranym przez zgłaszającego miejscu.
4. W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub   
   w celu wykonania niniejszej umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo przeprowadzenia audytu antykorupcyjnego drugiej Strony, w celu weryfikacji przestrzegania przez Nią postanowień niniejszego Paragrafu, w tym w szczególności w celu wyjaśnienia wszystkich kwestii dotyczących działania lub działań korupcyjnych.

**KLAUZULA INFORMACYJNA**

**§ 15**

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w imieniu ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w terminach wskazanych w przepisach RODO, tj. nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wobec wszystkich osób, których dane osobowe przekazuje ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w związku z wykonaniem niniejszej Umowy poprzez przekazanie każdej z tych osób informacji wg. poniższego wzoru:
2. *ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. z siedzibą w Widełce, Widełka 869 Widełka 36-145 , Centrala ORLEN Paliwa Sp. z o. o. ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 60 39 fax (+48 24) 367 90 55; e-mail:* [*ORLENPaliwa@orlen.pl*](mailto:ORLENPaliwa@orlen.pl)*wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie pod numerem KRS: 0000126258, NIP: 814-10-19-514*

*informuję, że jest administratorem danych osobowych podanych w związku z zawarciem   
i realizacją niniejszej Umowy.*

1. *Dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ORLEN Paliwa Sp.  z o.o., co oznacza w szczególności:*
2. *zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy,*
3. *obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.*
4. *Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. danych osobowych   
   w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:*
5. *wykonanie Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Wykonawca jest stroną,*
6. *prawnie usprawiedliwiony interes ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. (zgodnie z art. 6. ust. 1   
   lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.*
7. *Dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, archiwizacji.*
8. *Dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy.*
9. *Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. dostępu do podanych przez niego danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.*
10. *Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. służy następujący adres email:* [*RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl*](mailto:RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl)*.*
11. *Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.*

**KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA**

**§ 16**

1. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na zamieszczenie firmy spółki, informacji o spółce, znaku towarowego lub logo Zamawiającego na swojej stronie internetowej, liście kontrahentów, w broszurach, reklamie oraz wszelkich innych materiałach reklamowych i marketingowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do Zamawiającego wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, projektu materiałów, w których takie dane miałyby zostać zamieszczone.
2. Wykonawca zobowiązuje się również do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na przekazanie środkom masowego przekazu takim jak prasa, radio, TV, Internet jakichkolwiek informacji dotyczących Umowy. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do Zamawiającego wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, treści informacji jaka miałaby zostać wykorzystana w środkach masowego przekazu oraz rodzaju mediów wraz z ich nazwami, którymi informacja będzie dystrybuowana.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10 000 zł netto (słownie: *dziesięć tysięcy i 0/100 złotych netto*) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.

**KLAUZULA SANKCYJNA**

**§ 17**

1. Definicje na potrzeby niniejszego paragrafu terminy będą miały znaczenie przypisane im poniżej:
2. Lista Sankcyjna – lista osób lub podmiotów publikowana w związku z Przepisami Sankcyjnymi w imieniu Organów Sankcyjnych;
3. Organy Sankcyjne – Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, a także inne podmioty   
   o podobnym charakterze oraz organy działające w ich imieniu w związku z Przepisami Sankcyjnymi;
4. Podmiot Objęty Sankcjami – podmiot: (i) wpisany na Listę Sankcyjną (imiennie lub poprzez zaliczenie do określonej grupy), (ii) zamieszkujący, posiadający siedzibę lub główne miejsce działalności w kraju objętym Przepisami Sankcyjnymi lub utworzony pod prawem kraju objętego Przepisami Sankcyjnymi, (iii) bezpośrednio lub pośrednio zależny od podmiotów określonych pod lit. (i) lub (ii) powyżej, lub (iv) z którym Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji;
5. Przepisy Sankcyjne – sankcje ekonomiczne, przepisy prawa, embarga handlowe, zakazy, środki restrykcyjne, decyzje, zarządzenia wykonawcze i inne akty, które zostały wprowadzone, nałożone lub są wykonywane przez właściwe Organy Sankcyjne.
6. Oświadczenia Wykonawcy:

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy zarówno Wykonawca, jak i jego podmioty zależne lub dominujące, ich przedsięwzięcia oraz członkowie ich organów:

1. pozostają w zgodności z Przepisami Sankcyjnymi;
2. nie są Podmiotami Objętymi Sankcjami ani nie uczestniczą w transakcji, przez którą mogą z dużym prawdopodobieństwem zostać uznane za Podmiot Objęty Sankcjami;
3. nie podlegają ani nie uczestniczą w postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z Przepisami Sankcyjnymi;
4. nie były i nie są zaangażowane w proceder obchodzenia lub unikania Przepisów Sankcyjnych.
5. Zobowiązania Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy:

1. w sytuacji gdy na podstawie Umowy wynagrodzenie w niej określone będzie przysługiwać Wykonawcy to nie będzie ono (bezpośrednio ani pośrednio) dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami ani nie zostanie użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami;
2. w sytuacji objęcia Wykonawcę jego podmiotów zależnych lub dominujących, ich przedsięwzięć lub członków ich organów Przepisami Sankcyjnymi, które skutkowałyby niemożliwością kontynuacji współpracy, powstrzyma się od działań, które naruszałyby Przepisy Sankcyjne, przy czym nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego drugiej stronie na podstawie Umowy;
3. będzie prowadzić działalność zgodnie z prawem, w szczególności Przepisami Sankcyjnymi;
4. zapewni, że jego podmioty zależne lub dominujące, ich przedsięwzięcia oraz członkowie ich organów, w zakresie swoich możliwości, będą spełniać zobowiązania, o których mowa w punkcie 3;
5. pokryje wszelkie szkody Zamawiającego powstałe w związku z roszczeniami lub sankcjami powstałymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych;
6. poinformuje Zamawiającego o szczegółach postępowania lub dochodzenia prowadzonego w związku z Przepisami Sankcyjnymi przeciwko niemu, jego podmiotom zależnym lub dominującym, ich przedsięwzięciom oraz członkom ich organów, jak również o podjętych krokach w związku z tymi postępowaniami lub dochodzeniami, niezwłocznie ale nie później niż w terminie 2 (słownie: *dwóch*) dni od daty powzięcia informacji o takim zdarzeniu.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

**§ 18**

1. W przypadku unieważnienia, utraty mocy, czy odstąpienia od jakiegokolwiek postanowienia, rozdziału, punktu, czy fragmentu punktu niniejszej umowy, żadne z powyższych działań nie odnosi się do pozostałej części postanowień Umowy, a strony podejmą zgodne działania   
   w celu nadania Umowie racjonalnej i zgodnej z wcześniejszymi ustaleniami treści.
2. Wszelka korespondencja wysłana listem poleconym na adres drugiej strony i nie podjęta przez nią, uważana będzie za skutecznie doręczoną w terminie 7 dni od jej wysłania.
3. Strony oświadczają, że posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 118 ze zmianami).
4. Strony niniejszym oświadczają, iż w sytuacji zmiany statusu, określonego na podstawie art. 4 pkt. 5 lub 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom   
   w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 118 ze zmianami), zobowiązane są niezwłocznie poinformować drugą Stronę o przedmiotowej zmianie nie później jednak niż w terminie 14 dni od zaistnienia przedmiotowego zdarzenia.
5. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W wypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, spory te strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu powszechnego w Płocku.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
7. Umowa niniejsza sporządzona została w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

**……………………………………. ………………………………………..**

**ZAŁĄCZNIKI:**

1. Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu nr OPC/…../……………../….
2. Zaświadczenie + zgłoszenie rozbiórki instalacji paliwowej z dn. 07-02-2025r.
3. Polisa wraz dowodem uiszczenia składki;
4. Zestaw klauzul Korporacyjnych Zamawiającego