Opis Przedmiotu Zamówienia

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji Planisty

W ramach inwestycji:

BUDOWA INFRASTRUKTURY DLA PROJEKTU NOWA CHEMIA PAKIET K-005.6 W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM ORLEN W PŁOCKU

Płock, 20.03.2026 r

Spis treści

1.	Zamawiający i Inwestor	3

2.	Przedmiot zamówienia	3

3.	Lokalizacja inwestycji	3

4.	Opis szczegółowy zakresu prac	3

4.1. Zakres obejmuje w szczególności:	3

4.2. Sposób świadczenia usługi	3

5.	Wymagania:	3

6.	Termin realizacji	3

Zamawiający i Inwestor

Zamawiającym jest spółka ORLEN Projekt S.A., ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock. Inwestorem jest ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradczo-konsultacyjna polegająca na wsparciu koordynacji prac wielobranżowych za pomocą harmonogramu MS Project w ramach  zadania  inwestycyjnego budowa infrastruktury dla projektu Nowa Chemia Pakiet K-005.6 w Płocku.

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zakładu produkcyjnego ORLEN w Płocku.

Opis szczegółowy zakresu prac

## 4.1. Zakres obejmuje w szczególności:

- Aktualizacja harmonogramu

- Analiza odchyleń

- Opracowywanie w razie potrzeby planu działań naprawczych

- Optymalizacja harmonogramu

- Ścisła współpraca z Kierownikiem Projektu

## 4.2. Sposób świadczenia usługi

Preferowane konsultacje zdalne w zakresie 50 rbh miesięcznie. Wizyta na miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wymagania:

- Min. 5 letnie doświadczenie w pracy na zbliżonym stanowisku

- Udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu harmonogramów projektów inwestycyjnych,

Mile widziane:  Tytuł Certyfikowanego trenera Microsoft (MCTs)

Ramy czasowe świadczenia usług

Oczekiwany termin realizacji: 20.04.2026 - 30.11.2027 r.