Zawarta w dniu Warszawie („Umowa”) pomiędzy:

ORLEN Termika Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, kapitał zakładowy 1 740 324 950 zł wpłacony w całości, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025667; NIP 525-000-06-30; REGON 010381709, reprezentowaną przez osoby prawidłowo umocowane, podpisujące Umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

Spółka Akcyjna

…………………….. Spółka Akcyjna z siedzibą w ………………, ul. …………….., 00-000 …………………, kapitał zakładowy w wysokości ……………………. zł wpłacony w kwocie …………………../ w całości, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………….w ………….., ……. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………., NIP: …….……….……………………, REGON: …………, reprezentowaną przez osoby prawidłowo umocowane, podpisujące Umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym / reprezentowaną przez:

............................................................................................................

............................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

…………………….. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ………………, ul. …………….., 00-000 …………………, kapitał zakładowy w wysokości ……………………. zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………. w ………….., ……Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………., NIP: …….……….……………………, REGON: …………, reprezentowaną przez osoby prawidłowo umocowane, podpisujące Umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym / reprezentowaną przez:

............................................................................................................

............................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Spółka komandytowa (sp. z o.o.)

………………… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w ……………………., ul. ……………, 00-000 ………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………. w ……………….., … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………., NIP: …….…….…………………….; REGON: ………………, reprezentowaną przez komplementariusza …………………. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ………………., ul. ……………, 00-000 ………………, kapitał zakładowy w wysokości ……………. zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………. w ……………….., …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………., NIP: ……….., REGON: ………………, reprezentowaną przez osoby prawidłowo umocowane, podpisujące Umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym / reprezentowanego przez:

............................................................................................................

............................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Osoba fizyczna

………………………. (imię nazwisko) prowadzącą(ym) działalność gospodarczą pod firmą …………………………… (wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. …………….., 00-000 …………………, wpisaną(ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: .………………………………REGON: ……………………., reprezentowaną(ego) przez ………………………….…… / działającą(ego) osobiście,

zwanego/zwaną dalej „Wykonawcą”.

Spółka cywilna

………………………. (imię nazwisko) prowadzącą(ym) działalność gospodarczą pod firmą …………………………… (wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. …………….., 00-000 …………………, wpisaną(ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: .………………………………, REGON: …………………….,

i

……………………. (imię nazwisko) prowadzącą(ym) działalność gospodarczą pod firmą …………………………… (wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. …………….., 00-000 …………………, wpisaną(ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: .………………………………, REGON: …………………….,

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą……………………. s.c. (imiona i nazwiska wspólników), ul. …………………, 00-000 …………………, NIP: ………….., REGON: ………………, reprezentowanymi przez ………………/ działającymi osobiście:

............................................................................................................

...........................................................................................................

zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”.

Zamawiający oraz Wykonawca zwani będą dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego modernizacji oświetlenia zewnętrznego Elektrofiltrów kotłów K-1,3,4,5,6,7,10,14,15,16 oraz Filtra Workowego K-2 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie (dalej jako „Obiekty”), w formule „pod klucz”, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną oraz spełniającej wymagania techniczne dla dostarczanych urządzeń i elementów Obiektów, które zostały określone w Załączniku nr 1 do Umowy pn. „Wymagania i warunki techniczne wykonania Prac”. Szczegółowy zakres Prac i dostaw został określony w Załączniku nr 1 do Umowy pn. „Wymagania i warunki techniczne wykonania Prac” oraz Tabeli nr 1 „Zakres Prac Wykonawcy” umieszczonej w § 2 Umowy.

- Formuła "pod klucz" oznacza kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę całości Prac we wszystkich branżach w celu realizacji Umowy i zapewnienia funkcjonowania Obiektów zgodnie z warunkami wynikającymi z Umowy, w tym w szczególności: wykonanie prac przygotowawczych (tj. wygrodzenie miejsca pracy, inwentaryzacja, demontaże i montaże oraz wykonanie instalacji tymczasowych 
i innych), wykonanie niezbędnych prac projektowych, wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji technicznej we wszystkich branżach, uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, realizacja kompletnych prac obiektowych (demontaże, montaże, prace budowlane), dostarczenie wszystkich materiałów, aparatury i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy, wykonanie niezbędnych przekładek i rozbiórek, wykonanie wszystkich prac transportowych, utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzenia modernizacji, uruchomienie i regulacja Obiektów oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót towarzyszących (np. diagnostyka, kontrola jakości) i wykończeniowych, w tym leżących na styku połączeń Obiektów z innymi obiektami 
i instalacjami, zarówno tych ujętych jak i nieuwzględnionych w materiałach przetargowych i złożonej ofercie – zapewniających kompletność i gotowość Obiektów do eksploatacji.

- Celem realizacji Umowy jest modernizacja Obiektów zgodnie z obowiązującymi w zakładach Zamawiającego standardami technicznymi.

- Ilekroć w Umowie jest mowa o dokumentacji, rozumieć przez to należy wszystkie wykonane przez Wykonawcę na podstawie Umowy opracowania, projekty, dokumenty, w tym także, ale nie wyłącznie, dokumentację techniczną, dokumentację wykonawczą, dokumentację powykonawczą lub dokumentację odbiorową („Dokumentacja”).

# Zakres prac

- Zakres wykonywanych w ramach Umowy Prac („Modernizacja” lub „Prace”) obejmuje 
w szczególności:

Tabela nr 1: „Zakres Prac Wykonawcy”

| LP. (pozycja) | WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC |
| --- | --- |
| 1. | Wykonanie harmonogramu szczegółowego Prac, projektu organizacji Prac, planu zapewnienia jakości, planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („plan BIOZ”) oraz przekazanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu. |
| 2. | Inwentaryzacja stanu istniejącego oraz analiza techniczna, z uwzględnieniem sprawdzeń i ustaleń dokonanych podczas wizji lokalnej, dla zapewnienia kompletności realizacji Umowy. |
| 3. | Podjęcie innych działań w fazie przedprojektowej niezbędnych do wykonania projektów wykonawczych. |
| 4. | Wykonanie oraz przekazanie do oceny Zamawiającemu projektów wykonawczych we wszystkich branżach. |
| 5. | Kompleksowa realizacja wszystkich Prac i dostaw w tym dostarczenie wszystkich materiałów, elementów konstrukcyjnych, części zamiennych, instalacji, aparatury i urządzeń, a w szczególności: - wykonanie projektu doboru ilości opraw w oparciu o obliczenia wymaganego natężenia oświetlenia, - wymiana opraw jarzeniowych 2x36W na odpowiedniki LED wraz z wymianą puszek łączeniowych i kabli przyłączeniowych puszka-lampa, - wymiana opraw sodowych na odpowiedniki LED wraz z wymianą puszek łączeniowych i kabli przyłączeniowych puszka-lampa, - wymiana wybranych wysięgników, - wykonanie obliczeń natężenia nowego oświetlenia, - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji i ochrony przeciwporażeniowej obwodów zasilania opraw oświetleniowych. |
| 6. | Wykonanie całości Prac w celu uzyskania i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń. Przygotowanie i dostarczenie wszystkich dokumentów z przeprowadzonych czynności odbiorowych i niezbędnych do eksploatacji odbieranych urządzeń, w szczególności książki ruchu / konserwacji urządzeń. Zapewnienie kierownika robót i koordynatora BHP na czas realizacji Umowy. |
| 7. | W imieniu Zamawiającego, na każdym etapie Prac, uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, sprawdzeń, pozwoleń i zgód, dokonanie zgłoszeń, w zakresie wynikającym z przepisów (w tym m.in. regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) i przeciwpożarowych (ppoż.), Prawa budowlanego i innych umożlwiających zgodną z obowiązującymi przepisami modernizację Obiektów oraz przekazanie ich do eksploatacji i późniejsze użytkowanie. |
| 8. | Wykonanie w niezbędnym zakresie przekładek istniejących instalacji w rejonie Obiektów, które kolidować będą z nowymi elementami zabudowy (wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów), opracowanie projektu niezbędnych przekładek. Dotyczy to także przekładek tymczasowych – na czas Modernizacji. Wykonawca dokona likwidacji tych prowizorycznych instalacji i elementów konstrukcji, w celu odtworzenia stanu pierwotnego. |
| 9. | Wykonanie przez Wykonawcę rozbiórek w zakresie niezbędnym dla realizacji Prac wraz z usunięciem i zagospodarowaniem wszelkiego rodzaju odpadów zgodnie z postanowieniami Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| 10. | Wykonanie przez Wykonawcę robót polegających na połączeniu Obiektów wraz z instalacjami towarzyszącymi Obiektów z innymi obiektami, instalacjami i urządzeniami. |
| 11. | Wykonanie przez Wykonawcę pełnego zakresu odbiorów, badań technicznych i prób zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego, w tym udział i przygotowanie Obiektów i dokumentów do odbiorów zgłaszanych Zamawiającemu. |
| 12. | Wykonanie przez Wykonawcę i na jego koszt prób funkcjonalnych, czynności rozruchowych i regulacyjnych Obiektów. Udział w ruchu próbnym. |
| 13. | Wykonanie dokumentacji odbiorowej oraz przekazanie jej do oceny Zamawiającemu. Wykonanie i przekazanie do archiwum Zamawiającego dokumentacji powykonawczej. Sprawowanie nadzoru autorskiego i wykonawczego. |
| 14. | Realizacja prac naprawczych przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym wynikających z zidentyfikowanych usterek/wad i realizacji zapisów z protokołów przeglądów gwarancyjnych. |
| 15. | Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych, tzn. wykonywanie cyklicznych czynności przeglądowych zgodnie z DTR urządzeń i wymiana materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę przez okres trwania Gwarancji. Dostawa części zamiennych i materiałów szybkozużywających się na okres trwania Gwarancji. |

- Szczegółowy zakres Prac, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca określony został w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Wszystkie Prace wykonywane są na terenie zakładu Zamawiającego, tj. w Elektrociepłowni Siekierki, 
ul. Augustówka 30, 02-981 Warszawa („Zakład”), w odpowiednio wydzielonym i oznakowanym rejonie.

- Granicami wykonywania Modernizacji we wszystkich branżach są złączki wyjściowe rozdzielnic oświetleniowych Elektrofiltrów kotłów K-1,3,4,5,6,7,10,14,15,16 i Filtra Workowego K-2 oraz kompletne połączenia Obiektów z innymi obiektami. Armatura lub odcięcie będące na granicy połączenia jest w zakresie obowiązków Wykonawcy. Wykonanie wszelkich Prac niezbędnych dla zapewnienia kompletności wykonania Modernizacji będących na granicy połączeń należy do obowiązków Wykonawcy.

- Wszystkie szczegóły dotyczące granic Prac oraz demontaży, przekładek, prowizorek, zabezpieczeń, miejsc zasileń i przełączeń ruchowych na czas wykonywania robót budowlano-montażowych Wykonawca wyjaśni i uściśli z Zamawiającym podczas prac przygotowawczych i inwentaryzacyjnych oraz w trakcie realizacji Umowy. Poczynione pomiędzy przedstawicielami Stron ustalenia zostaną potwierdzone na piśmie i ujęte zostaną w planie organizacji Prac.

# Zobowiązania i uprawnienia zamawiającego

- Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do Obiektów oraz terenów w rejonie Obiektów 
w godzinach oraz dniach uzgodnionych z Wykonawcą i uwzględnionych w harmonogramie szczegółowym. O ostatecznych terminach dopuszczenia Wykonawcy do Prac decyduje Zamawiający mając na uwadze m.in. możliwość zapewnienia warunków do normalnej, niezakłóconej, ciągłej 
i bezpiecznej eksploatacji Zakładu.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania Modernizacji. Jeżeli w zakres Modernizacji wchodzi wykonanie 
i dostarczenie Dokumentacji, Wykonawca sporządzi ją w oparciu o pełną inwentaryzację oraz niezbędne analizy techniczne potrzebne do jej wykonania.

- Zamawiający w razie potrzeby oraz w miarę swoich możliwości, na zasadach określonych 
w odrębnych umowach, może udostępnić Wykonawcy odpłatnie na czas trwania Modernizacji: pola odkładcze, pomieszczenia biurowe, socjalne i techniczne, wyznaczony teren w celu ustawienia kontenerów oraz pobór mediów (energia elektryczna, woda, woda przemysłowa, sprężone powietrze).

- Zamawiający ma prawo do przeprowadzania kontroli Prac pod kątem przestrzegania przez Wykonawcę obowiązujących przepisów prawa, jak i regulacji wewnętrznych obowiązujących 
u Zamawiającego (w tym do wylegitymowania osób przebywających na terenie Zakładu), jak również zgłaszania uwag i wniosków, które Wykonawca powinien uwzględnić, chyba, że będzie to niemożliwe z przyczyn obiektywnych, oraz do wyznaczenia terminu usunięcia nieprawidłowości.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy z rozpoczęciem lub wykonywaniem Prac, w przypadku przestoju w Pracach, albo ich nienależytego wykonania, jak również nierealizowania obowiązków wynikających z udzielonej Gwarancji lub rękojmi, Zamawiający jest uprawniony, bez uprzedniej zgody sądu powszechnego,  zlecić wykonanie całości lub części Prac objętych przedmiotem Umowy podmiotowi trzeciemu na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania określonej czynności lub zaprzestania naruszeń. Koszty wykonania zastępczego mogą 
w szczególności zostać potrącone z należnościami Wykonawcy, jak również zaspokojone 
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, iż jest specjalistą w zakresie wykonywanych w ramach Umowy Prac i posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla sprawnej i zgodnej z wymogami Zamawiającego oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa realizacji Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego oraz zgodnie z Polskimi Normami/ISO. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do regulacji wewnętrznych obowiązujących 
u Zamawiającego, które Zamawiający publikuje w swojej witrynie internetowej www.termika.orlen.pl/warunki-współpracy (edycja .................). Wykonawca oświadcza, że treść tych uregulowań jest mu znana i że wszystkie osoby realizujące Umowę będą z tą treścią zapoznane. Zamawiający informuje Wykonawcę o każdej zmianie wewnętrznych regulacji. Zmiany w tym zakresie obowiązują Wykonawcę od chwili ich przekazania.

- Wykonawca oświadcza, że w świetle uzyskanych od Zamawiającego informacji oraz po zapoznaniu się z obszarem Prac, a także z zakresem Prac określonym w § 2 ust 1 Umowy oraz Załączniku nr 1 do Umowy, obszar prowadzenia Prac i dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego umożliwiają należyte i terminowe wykonanie Modernizacji za wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag ani zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do starannej i należytej jakościowo realizacji Umowy, w celu zapewnienia bezawaryjnej, bezzakłóceniowej i bezprzerwowej pracy pozostałych, sąsiednich instalacji technologicznych w Zakładzie. Wykonawca zobowiązuje się działać z najwyższą starannością. 
W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub wniosków w zakresie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich stosowania, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne 
z postanowieniami Umowy i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia i pozwolenia odpowiednich władz wymagane w związku z realizacją Umowy. Wykonawca obowiązany jest, bez zbędnej zwłoki i na każde żądanie, udostępnić Zamawiającemu do wglądu wymienione wyżej dokumenty.

- Wykonawca zapewnia specjalistyczne kierownictwo i nadzór nad Pracami, poprzez zatrudnienie odpowiednich osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia oraz certyfikaty, a także nadzór autorski i wykonawczy przez cały okres trwania Umowy. W szczególności zapewni kierowników robót, posiadających wymagane uprawnienia dla realizacji Umowy oraz którzy prowadzą odpowiednią dokumentację robót, w tym dziennik robót. Kierownik robót jest zatrudniony i ustanowiony na czas wykonywania Prac i na tak długi okres po ich zakończeniu, jaki Zamawiający uzna za konieczne dla właściwego wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. Wykonawca zapewnia koordynację swoich działań ze służbami Zamawiającego i innymi Wykonawcami, a także zapewni odpowiedni nadzór nad wykonywanymi Pracami przez osobę/osoby władającą/e językiem polskim albo zobowiązany będzie zatrudnić tłumacza, który umożliwi komunikację w języku polskim z tą osobą lub tymi osobami oraz cały personel niezbędny do wykonania Umowy.

- Wykonawca zapewnia cały personel niezbędny do realizacji Umowy. Wszystkie osoby wykonujące prace niezbędne do realizacji Umowy posiadają odpowiednie uprawnienia, certyfikaty lub świadectwa kwalifikacji, w tym uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, wymagane obowiązującymi przepisami. W przypadku prac przy urządzeniach energetycznych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę osób upoważnionych do wykonywania prac eksploatacyjnych objętych Umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji Umowy sprawnych maszyn, urządzeń, narzędzi pracy oraz środków ochrony indywidualnej i sprzętu ochronnego zgodnego z PN/ISO, posiadającymi wymagane atesty, wyniki okresowych przeglądów i kontroli.

- Wykonawca jest zobowiązany – w trybie roboczym i na każde żądanie Zamawiającego – przekazywać Zamawiającemu sprawozdanie z przebiegu prowadzonych Prac, realizacji harmonogramu, dostarczonych materiałów i stosowanych technologii oraz wykonywanych prób, badań i pomiarów.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy nie zatrudniać na podstawie umowy o pracę lub nie angażować na podstawie umowy prawa cywilnego osób będących pracownikami Zamawiającego lub osób świadczących na rzecz Zamawiającego prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego obowiązku jest traktowane jako rażące naruszenie postanowień Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- W ramach Wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Prac 
w godzinach popołudniowych oraz w porze nocnej, w tym w dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli występuje taka potrzeba.

- Wykonawca pokrywa koszty ubezpieczenia i transportu urządzeń, części urządzeń, prefabrykatów, podzespołów, aparatury, instalacji i materiałów oraz ponosi ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia do dnia wydania przedmiotu Umowy Zamawiającemu.

- Na miesiąc przed przekazaniem Obiektów do eksploatacji Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego wskazanemu w § 6 ust. 1 pkt 2 wstępne zestawienie środków trwałych, które powstaną w wyniku wykonywania Prac objętych Umową, z wyszczególnieniem nakładów na poszczególne środki trwałe zaakceptowane uprzednio przez Zamawiającego. Suma wszystkich nakładów na środki trwałe powinna uwzględniać wszystkie nakłady poniesione na dostawy i usługi dotyczące budowy przedmiotowych środków i powinna, wraz z wynagrodzeniem za szkolenia pracowników (jeżeli występują), być równa kwocie Wynagrodzenia umownego.

- Miesiąc po przyjęciu przez Zamawiającego projektów wykonawczych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę środków trwałych, które powstały w wyniku realizacji Umowy (dokumenty OT, UW). Lista sporządzona zostanie na podstawie aktualnej w dniu przekazania Klasyfikacji Środków Trwałych (grupa, podgrupa, rodzaj, itp.). W terminie dwóch tygodni od dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotowej listy Zamawiający odeśle Wykonawcy zweryfikowaną i zaakceptowaną listę środków trwałych, które powstały w wyniku realizacji Umowy, w celu przygotowania danych o nakładach poniesionych przez Wykonawcę na poszczególne środki trwałe.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, w tym 
w szczególności wynikłe z: zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, 
z przepisami BHP i ppoż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru końcowego Prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów dostarczonych przez Wykonawcę lub wykonanych przez niego Prac oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

- Jeżeli w związku z wykonywaniem Prac Zamawiający przekaże Wykonawcy do używania sprzęt elektroniczny (np. telefony, radiotelefony, komputery, laptopy) w celu uzyskania dostępu do zasobów 
i systemów Zamawiającego lub komunikacji z przedstawicielami Zamawiającego lub bezpośrednio pomiędzy wyznaczonymi pracownikami Wykonawcy, wyłącznym miejscem użytkowania przekazanego sprzętu będzie Zakład. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zwróci przekazany sprzęt.

- Przekazanie Wykonawcy sprzętu, o którym mowa powyżej oraz jego zwrot będzie każdorazowo potwierdzane odpowiednim protokołem podpisanym przez pracownika Zamawiającego oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Protokół wskazywać będzie stan sprzętu w dniu jego przekazania oraz w dniu zwrotu.

- Odpowiedzialność finansową za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie sprzętu, o którym mowa 
powyżej, niezależnie od przyczyny, ponosi Wykonawca. Zamawiający oświadcza, iż koszt jednostkowy sprzętu wskazany zostanie każdorazowo w protokole, o którym mowa w ust. 18, 
a Wykonawca przyjmuje niniejsze oświadczenie do wiadomości oraz zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości odpowiadającej jednostkowemu kosztowi sprzętu wskazanemu w protokole, o którym mowa w ust. 18 , za każdy przypadek uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia sprzętu przez Wykonawcę. Kara umowna z powyższego tytułu będzie rozliczana na podstawie stosownej noty księgowej. Do kar umownych określonych niniejszym paragrafem postanowienia § 24 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku nabycia w celu realizacji przedmiotu Umowy wyrobów akcyzowych, ich przeznaczenie i zużycie nie będzie użyciem do celów, z którymi ustawa z dnia 
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym wiąże powstanie obowiązku podatkowego i dokonania rozliczenia w tym podatku przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że wykonywanie prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych odbywać się będzie zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1210). Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych jest uprzednie przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę listy osób upoważnionych do wykonywania tych prac w wersji edytowalnej, jak również papierowej opatrzonej stosownym podpisem Wykonawcy. W przypadku niewywiązania się z ww. obowiązku Zamawiający nie zezwoli Wykonawcy na realizację tych prac oraz może zażądać opuszczenia miejsca pracy. Opóźnienia w wykonaniu Prac z tej przyczyny, Strony uznają za opóźnienie powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wzór listy osób upoważnionych do wykonywania prac stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

- W przypadku wykonywania prac eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnym wymaganie, o którym mowa w § 4 ust. 21 Wykonawca realizuje przed rozpoczęciem okresu gwarancyjnego. Wzór listy osób upoważnionych do wykonywania prac w okresie gwarancyjnym stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

# Termin realizacji umowy

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać Umowę według następującego harmonogramu („Harmonogram bazowy”):

Tabela nr 2 „Harmonogram bazowy”

| Lp. (pozycja) | Czynność | Termin |
| --- | --- | --- |
|  | Prace przygotowawcze określone w poz. 1, 2 i 3 Tabeli nr 1 „Zakres Prac Wykonawcy”. | w terminie 45 dni od daty zawarcia Umowy |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przyjęciem jej przez Zamawiającego zgodnie z poz. 4 Tabeli nr 1 „Zakres Prac Wykonawcy”. | do dnia 30.06.2026 r. |
|  | Realizacja wszystkich Prac i dostaw wskazanych w poz. 5 Tabeli nr 1 „Zakres Prac Wykonawcy”. | do dnia 12.10.2026 r.* |
|  | Zakończenie prób funkcjonalnych i ruchu próbnego. Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia. | do dnia 26.10.2026 r. |
|  | Zakończenie wszystkich prac montażowych objętych przedmiotem Umowy. Przekazanie Obiektów do eksploatacji. | do dnia 02.11.2026 r. |
|  | Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z przyjęciem jej przez Zamawiającego. | do dnia 23.11.2026 r. |
|  | Wykonanie wszystkich Prac objętych Umową. | do dnia 01.12.2026 r. |

* Termin okarowany

- Termin końcowy wykonania Prac jest przez Wykonawcę zachowany, gdy Strony do dnia określonego w poz. 7 Harmonogramu bazowego stwierdzą zakończenie wszystkich Prac – poza pracami wykonywanymi w ramach przeglądów gwarancyjnych oraz realizacją Gwarancji – oraz sporządzą 
i podpiszą protokół techniczny odbioru końcowego Prac. Protokół techniczny odbioru końcowego Prac stanowi podstawę do wystawienia i podpisania protokołu finansowego odbioru końcowego Prac.

- W terminie 14 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym wstępny harmonogram realizacji Prac, w którym uwzględni wszystkie daty wskazane 
w Harmonogramie bazowym.

- W terminie W terminie 14 dni przed przekazaniem frontu robót, Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji Prac, w którym uwzględni wszystkie terminy określone w harmonogramie wstępnym.

- Szczegółowy harmonogram realizacji Umowy powinien wskazywać m.in. terminy dostarczania podstawowych materiałów, urządzeń i elementów konstrukcyjnych, wykonania poszczególnych Prac budowlano-montażowych, daty odbiorów i przeprowadzenia szkoleń personelu Zamawiającego, prób funkcjonalnych, ruchu próbnego i przekazania do eksploatacji, jak również konieczne nadzory i udział w odbiorach ze strony Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do szczegółowego harmonogramu realizacji Prac, po wcześniejszych uzgodnieniach pomiędzy Stronami, ze względu na bieżące potrzeby produkcyjne Zamawiającego lub wynikające z konieczności skoordynowania wielu projektów prowadzonych na obiektach Zamawiającego.

- Wprowadzenie zmian do szczegółowego harmonogramu realizacji Prac, uzgodnionych między Stronami, nie wymaga aneksowania Umowy, o ile nie wpłynie na dotrzymanie terminów wskazanych w Harmonogramie bazowym.

# Przedstawiciele stron

- W sprawach dotyczących realizacji Umowy Zamawiający ustanawia następujących przedstawicieli (umocowanych do działania samodzielnie):

- przedstawiciel Zamawiającego do spraw handlowych:

Adrian Kwiatkowski, nr telefonu: (22) 587 84 22, kom.: 798 013 517,

e-mail: adrian.kwiatkowski@termika.orlen.pl,

- przedstawiciel Zamawiającego do spraw technicznych − Inżynier Umowy Zamawiającego:

Mariusz Retek, nr tel.: (22) 587 42 67, tel. kom. 508 005 760,

e-mail: mariusz.retek@termika.orlen.pl,

- przedstawiciel Zamawiającego do spraw ubezpieczeniowych:

Adrian Biskup, nr tel.: 22 587 42 40, tel. kom.: 789 441 287,

e-mail: adrian.biskup@termika.orlen.pl,

adres e- mail Zamawiającego do przekazania polisy ubezpieczeniowej wynikającej z Umowy: ubezpieczenia@termika.orlen.pl oraz w celu zgłaszania szkód: szkody@termika.orlen.pl,

- W sprawach dotyczących realizacji Umowy Wykonawca ustanawia następujących przedstawicieli (umocowanych do działania samodzielnie):

  - przedstawiciel ds. handlowych:

…………………………………, kom.: …………, e-mail: …………………………………………

  - przedstawiciel ds. technicznych − Inżynier Umowy Wykonawcy:

…………………………………, kom.: …………, e-mail: ……………………………………….

- Obok lub zamiast przedstawicieli Stron wymienionych w ust. 1 i 2 Strony mogą ustanowić innych swoich przedstawicieli w sprawach dotyczących realizacji Umowy. Ustanowienie innego przedstawiciela staje się wiążące dla drugiej Strony z chwilą powiadomienia jej o tym na piśmie 
i potwierdzenia przez Stronę powiadamianą otrzymania ww. informacji. Zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

# Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu należytej realizacji Umowy, w tym za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanej na podstawie Umowy Dokumentacji wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych w § 15 ust. 3 Umowy, a także za przeniesienie własności egzemplarzy Dokumentacji i nośników, na których zostanie utrwalona wynosi: [x] (słownie: ……………) netto.

- Wynagrodzenie netto określone w ust. 1 zwane jest w dalszej treści Umowy „Wynagrodzeniem umownym”. Wynagrodzenie umowne jest stałe i obejmuje wszystkie zobowiązania Wykonawcy 
w ramach Umowy.

- Koszty organizacji Prac, w tym między innymi koszt prac przygotowawczych (przygotowanie miejsca pracy i jego likwidacja po wykonaniu Umowy), koszty związane ze składowaniem, wywozem oraz utylizacją odpadów powstałych przy realizacji Prac, a także koszt wszystkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania Prac, takich jak w szczególności: zaślepki, gazy techniczne, materiały spawalnicze, ściernice oraz czyściwa i inne zawierają się w Wynagrodzeniu umownym.

- Wynagrodzenie umowne obejmuje także koszty uzyskania objętych Umową decyzji administracyjnych, zgłoszeń, postanowień i uzgodnień, wypisów z ewidencji gruntów oraz map zasadniczych i podkładów geodezyjnych, w tym map do celów projektowych i innych.

- Wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych 
i terytorialnych, autorskich praw majątkowych do wykonanej na podstawie Umowy Dokumentacji wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych w § 15 ust. 3 Umowy oraz za przeniesienie własności egzemplarzy Dokumentacji oraz nośników, na których ją utrwalono, zawarte w Wynagrodzeniu umownym, wynosi [x] (słownie: ……………) PLN netto.

- W ramach Wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się także do:

- wykonania wszystkich prac pomocniczych, w tym w szczególności transportowych, rusztowaniach, pomiarowych, diagnostycznych i innych,

- zapewnienia wszystkich urządzeń pomocniczych, w tym w szczególności narzędzi, przyrządów, aparatury pomiarowej, przyrządów diagnostycznych, maszyn roboczych, rusztowań, środków transportu,

- zapewnienia wszystkich materiałów pomocniczych, w tym w szczególności zaślepek do prób dozorowych, gazów technicznych, materiałów spawalniczych, ściernic, czyściw niezbędnych do realizacji Umowy.

- Wynagrodzenie (w tym zaliczki o ile dotyczy) oraz jego składniki określone w wartości (cenie) netto (bez uwzględnienia podatku VAT) zostanie powiększone o podatek od towarów i usług w przypadku, gdy zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w Polsce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami będzie Wykonawca.

# Warunki płatności

- Płatności wynikające z faktur wystawionych przez Wykonawcę Zamawiający zrealizuje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ......... prowadzony przez bank ......... w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że:

  - Zamawiający zrealizuje płatność na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę zgodny z wykazem podmiotów („Wykaz Podmiotów”) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („ustawa o VAT”). W przypadku, gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa powyżej, nie będzie znajdować się w Wykazie Podmiotów, Zamawiający:

  - zrealizuje płatność na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę powyżej, 
z zastrzeżeniem pkt 4). Jednocześnie Zamawiający złoży przy pierwszej zapłacie należności zawiadomienie o tym fakcie do właściwego dla Zamawiającego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 7. dni od dnia zlecenia przelewu,

  - zawiadomi Wykonawcę za pomocą poczty e-mail o nieznajdowaniu się numeru rachunku bankowego, o którym mowa powyżej, w Wykazie Podmiotów.

  - Zamawiający nie będzie miał obowiązku zapłaty faktury wcześniej niż w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu finansowego odbioru częściowego / końcowego Prac, których dana faktura dotyczy. W przypadku, o którym mowa w pkt 4) poniżej, zapłata nastąpi nie wcześniej niż 
w terminie 30 dni od daty wskazania przez Wykonawcę nowego rachunku bankowego znajdującego się w Wykazie Podmiotów (dotyczy płatności objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności).

  - Zamawiający zastosuje mechanizm podzielonej płatności (MPP), w każdym przypadku, w którym będzie obowiązany do jego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem postanowień pkt 2) i 4). W pozostałych przypadkach Zamawiający, według swojego wyboru, ma prawo przy realizacji przelewu zastosować mechanizm podzielonej płatności (MPP).

  - W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 1 uniemożliwia zastosowanie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP), o którym mowa w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, Zamawiający wstrzyma realizację płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę nowego rachunku bankowego, o którym mowa w art. 108e ustawy o VAT, umożliwiającego płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności ustalonego zgodnie z pkt 2) zdanie pierwsze do 30-ego dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa 
w zdaniu poprzednim.

  - W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą na której nie wykazano kwoty podatku VAT, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę niezarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny nie stosuje się postanowień ust. 1 w zakresie w jakim dotyczą płatności na rachunek bankowy ujawniony w Wykazie Podmiotów.

- Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca może w toku wykonywania Umowy powiadomić Zamawiającego o zmianie swojego rachunku bankowego, na który realizowane mają być płatności wynikające z Umowy. Powiadomienie takie powinno nastąpić na piśmie i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub odpowiednio przez niego umocowane. Zmiana taka staje się skuteczna z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego pisemnie lub pocztą elektroniczną otrzymania od Wykonawcy powiadomienia, o którym mowa powyżej i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Powiadomienie wraz ze stosownym dokumentem potwierdzającym umocowanie do reprezentowania Wykonawcy winno być przesłane przez Wykonawcę na adres: ORLEN Termika S.A. Departament Sprawozdawczości i Ubezpieczeń, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.

# Faktury

- Podstawą do wystawienia faktury/faktur jest należyte wykonanie Prac i dostaw potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem finansowym odbioru częściowego lub końcowego Prac, który Wykonawca zobowiązany jest załączyć do składanej faktury.

- Jeżeli realizacja Umowy w zakresie robót budowlanych została w całości lub w części powierzona podwykonawcom, Wykonawca załącza do  każdej faktury oświadczenia wszystkich podwykonawców realizujących roboty budowlane potwierdzające, że Wykonawca zapłacił im wynagrodzenie należne za część robót, za które Wykonawca wystawił poprzednią fakturę opłaconą przez Zamawiającego. Dostarczenie oświadczeń podwykonawców wspomnianych powyżej będzie warunkiem dokonania płatności każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę. Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy do wysokości kwot, które nie zostały udokumentowane przez Wykonawcę w sposób opisany powyżej. W takim wypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do przekazania w ciągu siedmiu dni (i) brakujących oświadczeń podwykonawców lub (ii) wyjaśnień czy wynagrodzenie podwykonawców jest przedmiotem sporu pomiędzy Wykonawcą a którymkolwiek z podwykonawców.

- Wraz z fakturą Wykonawca dostarcza także zestawienie środków trwałych powstających/powstałych lub zmodernizowanych na podstawie Umowy, z wyszczególnieniem nakładów na poszczególne środki trwałe.

- Zapłata za Prace i dostawy realizowana będzie przez Zamawiającego w terminie określonym w § 8 Umowy, na podstawie faktur Wykonawcy, zgodnie z następującym harmonogramem rozliczeń:

  - pierwsza płatność na kwotę w wysokości 10% Wynagrodzenia umownego − po realizacji Prac opisanych w pozycjach od 1 do 2 Tabeli nr 2 „Harmonogram bazowy” zamieszczonej 
w § 5 ust. 1 Umowy i po podpisaniu finansowego protokołu odbioru częściowego Prac,

  - druga płatność na kwotę w wysokości 40% Wynagrodzenia umownego − po realizacji Prac i dostaw opisanych w pozycjach od 3 do 4 Tabeli nr 2 „Harmonogram bazowy” zamieszczonej 
w § 5 ust. 1 Umowy i po podpisaniu finansowego protokołu odbioru częściowego Prac,

  - płatność końcowa na kwotę w wysokości uzupełniającej do 100% Wynagrodzenia umownego − po wykonaniu wszystkich Prac i dostaw – poza pracami wykonywanymi w ramach przeglądów gwarancyjnych oraz realizacją Gwarancji – oraz po podpisaniu przez Strony protokołu finansowego odbioru końcowego Prac.

- Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązuje się dołączyć końcowe oświadczenia wszystkich podwykonawców, realizujących roboty budowlane, potwierdzające, że Wykonawca zapłacił im pełne wynagrodzenie za wykonane przez nich prace, wobec czego podwykonawcy nie będą żądali żadnych płatności od Wykonawcy i Zamawiającego. Dostarczenie oświadczeń końcowych podwykonawców wymienionych powyżej jest warunkiem dokonania zapłaty za fakturę końcową wystawioną przez Wykonawcę.

- Płatności częściowe świadczone będą na poczet Wynagrodzenia umownego. Odbiór i zapłata za wykonanie przez Wykonawcę części Prac nie jest warunkiem wystarczającym dla uznania prawidłowości wykonania tych Prac. Weryfikacja zgodności wykonania tych Prac z wymaganiami Umowy następuje przy odbiorze końcowym po wykonaniu ruchu próbnego, przekazaniu Obiektów do eksploatacji, badaniach gwarancyjnych i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Rozliczenie końcowe będzie miało miejsce po zakończeniu realizacji Umowy oraz po podpisaniu przez Strony protokołu finansowego odbioru końcowego Prac.

- W przypadku płatności częściowych, o których mowa powyżej, kwotę należnego wynagrodzenia netto Wykonawca zaokrągla do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, a ewentualne wynikające z tego faktu różnice Wykonawca uwzględni w fakturze końcowej.

- Wykonawca dołoży starań, aby wystawić faktury będące podstawą dokonania rozliczeń i zapłaty należności obliczonych zgodnie z zasadami określonymi powyżej w terminie 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu finansowego odbioru częściowego/końcowego Prac oraz zobowiązuje się bezzwłocznie przesłać je Zamawiającemu.

- W protokole finansowym odbioru częściowego/końcowego Prac załączanym do składanej faktury powinny się znaleźć w osobnych pozycjach:

  - numer Umowy wraz z datą jej zawarcia,

  - numer zamówienia zakupu Zamawiającego,

  - wartość wynagrodzenia za Prace, odrębnie za materiały i urządzenia, a dodatkowo w protokole finansowym odbioru końcowego Prac oraz w fakturze także wyszczególnienie odrębnie wartości wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji technicznej i odrębnie za szkolenie pracowników Zamawiającego przed ruchem próbnym.

- Wykonawca przesyła fakturę lub inne dokumenty księgowe na dane: ORLEN Termika S.A., 03-216 Warszawa, ul. Modlińska 15, NIP: 5250000630 lub po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 12 przesyła ją w wersji elektronicznej na uzgodniony adres e-mail lub za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur (KSeF) w przypadku, gdy fakturowanie odbywać się będzie za pośrednictwem KSeF.

- Na fakturach Wykonawca umieszcza następujące informacje:

  - numer Umowy nadany przez Zamawiającego,

  - numer zlecenia/zamówienia złożonego przez Zamawiającego, o ile został wskazany przez Zamawiającego,

  - kod Nomenklatury Scalonej (CN) w przypadku wyrobów akcyzowych i/lub towarów nabywanych od podmiotu nieposiadającego siedziby lub miejsca zarządu w Polsce,

  - okres rozliczeniowy/etap Prac, którego dotyczy faktura (o ile występuje),

  - w przypadku: przeprowadzenia szkoleń, przeniesienia na Zamawiającego wartości niematerialnych i prawnych lub praw do nich – wymagane jest wyszczególnienie tych pozycji oraz ich wartości w odrębnych liniach faktury.

- Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesyłanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy o VAT o oraz not księgowych w formie elektronicznej. W celu przesyłania ww. dokumentów drogą elektroniczną Wykonawca powinien przesłać Zamawiającemu uzupełnione porozumienie (oświadczenie) o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną („Porozumienie”). Celem otrzymania wzoru Porozumienia Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego na adres 
e-mail: oswiadczenie.efaktura@termika.orlen.pl. Obowiązek ten nie dotyczy kontrahentów z którymi zawarto już Porozumienie, a adres email, z którego będą przesyłane eFaktury i noty księgowe nie uległ zmianie.

- W przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy o VAT („faktura ustrukturyzowana”), Strony uzgadniają, iż w przypadku niedostępności KSeF spowodowanego jego awarią, faktury wystawiane w trybie awaryjnym będą doręczane zgodnie 
z zasadami określonymi w ust. 10, chyba że przepisy prawa będą przewidywać inny sposób ich wystawienia i doręczenia.

- Za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT (tj. dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF).

- Jeżeli przepisy prawa dopuszczają możliwość udostępnienia faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona zgodnie z ust. 10, przy czym za datę doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia ww. faktury, oznaczonej zgodnie z wymogami ustawy o VAT (o ile dotyczy) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF (o ile dotyczy) – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi jako pierwsza.

- Wykonawca oświadcza, że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania w ……………. (kraj nieograniczonej rezydencji podatkowej).

- W przypadku braku możliwości dołączenia do faktury załącznika/ów, Wykonawca prześle je mailem na adres e-mail przedstawiciela Zamawiającego ds. technicznych wskazany w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce i posługuje się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 5250000630, jest też zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych pod numerem: PL5250000630.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce i posługuje się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) ……………. [do uzupełnienia

LUB (dotyczy kontrahenta mającego siedzibę poza terytorium RP niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny w Polsce)

Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej 
w ………… (kraj) pod numerem identyfikacji podatkowej ……………... [do uzupełnienia].  W przypadku, gdy Wykonawca będzie zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami do rozliczenia podatku VAT w Polsce, niezwłocznie zarejestruje się jako czynny podatnik VAT (o ile tego nie uczynił wcześniej) i rozliczać będzie transakcję z wykazanym na fakturze polskim podatkiem VAT i posługiwać się będzie polskim numerem identyfikacji podatkowej dla celów podatku VAT.

- Ograniczona rezydencja podatkowa w zakresie podatku CIT (postanowienia mają zastosowanie w przypadku nabycia usług lub przeniesienia praw do WNiP w ramach dostawy towarów od Wykonawcy posiadającego ograniczoną rezydencję podatkową w Polsce (upraszczając - nieposiadającego siedziby lub miejsca zarządu w Polsce))

- W przypadku wypłaty należności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. należności, z którymi wiązać się może obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, lub art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. „podatku u źródła”, ustala się w tym zakresie następujące zasady rozliczeń:

  - Przedmiot świadczeń, z którymi związana jest wypłata należności, o których mowa w niniejszym ustępie, wynika z Umowy. W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do tytułów świadczeń, z którymi związana jest wypłata należności, Zamawiający i Wykonawca porozumieją się w tym zakresie, przy czym ze względu na ryzyko podatkowe odpowiedzialności Zamawiającego, jako płatnika, decydujące znaczenie będzie miało stanowisko Zamawiającego.

  - W przypadku powstania obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, Zamawiający naliczy i potrąci w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Zamawiający w dniu dokonania wypłaty należności, z zastrzeżeniem pkt 4) poniżej, pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych według stawki podatku wynikającej 
z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie pobierze tego podatku zgodnie z taką umową, bądź zastosuje zwolnienie na podstawie wydanej przez właściwy organ podatkowy opinii o stosowaniu preferencji, o której mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych i art. 41d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), pod warunkiem:

    - przekazania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej Wykonawcy ważnego na moment wypłaty należności lub kopii certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym oraz

    - przekazania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego aktualnego oświadczenia, że Wykonawca jest rzeczywistym właścicielem należności, tj. spełnia łącznie następujące warunki:

- otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części;

- nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi;

- otrzymuje ww. należności w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby;

- prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium …………. [kraj] oraz potwierdza, że jego zarejestrowanie w ……….. [kraj] wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego Wykonawca wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą przy wykorzystaniu własnych zasobów, w tym 
w szczególności posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;

- nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;

- zachowuje współmierność między zakresem prowadzonej działalności a faktycznie posiadanym lokalem, personelem lub wyposażeniem;

- zawiera porozumienia zgodne z rzeczywistością gospodarczą mające uzasadnienie gospodarcze i nie będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi Wykonawcy;

- samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających;

    - Wykonawca obowiązany jest dostarczać certyfikat rezydencji, o którym mowa w lit. a), na początku każdego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy, jednak nie później niż 7 dni przed terminem wypłaty pierwszego wynagrodzenia lub zaliczki na poczet wynagrodzenia 
w każdym nowo rozpoczętym roku kalendarzowym.

    - W przypadku zmiany rezydencji podatkowej, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie aktualny certyfikat rezydencji (bądź jego kopię, jeżeli informacje wynikające 
z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym).

    - W przypadku, gdyby informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w lit. b), uległy zmianie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego oraz złoży bez wezwania, nowe, zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie.

    - Zwolnienia nie stosuje się, jeżeli z informacji posiadanych przez Zamawiającego, w tym 
z dokumentów, w szczególności z faktury lub z umowy, wynika, że Wykonawca, którego dotyczy opinia o stosowaniu preferencji, nie spełnia warunków określonych w art. 21 ust. 3-9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub stan faktyczny nie odpowiada stanowi faktycznemu przedstawionemu w tej opinii.

  - W przypadku, gdy do należności, o których mowa w niniejszym ustępie wypłacanych przez Zamawiającego w roku podatkowym znajdzie zastosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Zamawiający od kwoty należności stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę 2 000 000 zł pobierze w dniu dokonania wypłaty należności zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości 20% należności wypłacanej na rzecz Wykonawcy.

  - Za wypłatę należności, o której mowa w niniejszym ustępie uznaje się wykonanie zobowiązania 
w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek (a także przekaz, wydanie udziałów lub akcji w zamian za wierzytelność wniesioną aportem lub inne formy uznawane w polskiej praktyce skarbowej za rodzące obowiązek poboru podatku u źródła).

  - Dla uniknięcia wątpliwości, rok podatkowy Zamawiającego oznacza okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

  - W przypadku, gdy wypłata należności, o której mowa w niniejszym ustępie dokonywana będzie na rzecz Wykonawcy prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, Zamawiający nie pobiera zryczałtowanego podatku od dokonywanych wypłat pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby Wykonawcy prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (lub jego kopii, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym), oraz uzyskania pisemnego oświadczenia (w tym oświadczenia złożonego elektronicznie opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym), że należności te związane są z działalnością tego zakładu (oświadczenie powinno zawierać dane identyfikujące Wykonawcy prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, 
a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu Wykonawcy).

  - Zamawiający obowiązany jest do przekazywania Wykonawcy informacji o dokonanych wypłatach 
i pobranym podatku w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat należności, o których mowa w niniejszym ustępie.

# Podwykonawcy

- Wykonawca musi pisemnie poinformować Zamawiającego o powierzeniu podwykonawcy Prac innych niż roboty budowlane. Zamawiający może w terminie 14 dni od otrzymania wymienionej informacji odmówić zgody na takie powierzenie Prac podwykonawcy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podwykonawcy wykonania całości lub części Prac w zakresie robót budowlanych.

- W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zwraca się w formie pisemnej pod rygorem nieważności do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie Prac podwykonawcy 
w zakresie robót budowlanych i załącza do wniosku (wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 do Umowy):

  - aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub wydruk z CEIDG dotyczące podwykonawcy;

  - wykaz wykonanych przez podwykonawcę prac podobnych do prac objętych zakresem projektu umowy z podwykonawcą wraz z załączonymi dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie tych prac dla wykazania doświadczenia w wykonaniu określonej w umowie ilości takich prac;

  - oświadczenie podwykonawcy o posiadaniu lub dysponowaniu pracownikami, sprzętem, urządzeniami i maszynami niezbędnymi do wykonania prac objętych zakresem projektu umowy z podwykonawcą;

  - projekt umowy z podwykonawcą, włącznie z częścią dokumentacji opisującej zakres powierzanych prac.

- Pisemne oświadczenie Zamawiającego w przedmiocie wyrażenia zgody albo odmowy udzielenia zgody (sprzeciw), zostanie złożone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3.

- Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

- zakres robót zleconych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia należną za prace podwykonawcy, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego zakresu prac wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonywania prac, termin odbioru oraz termin płatności, dostosowane do warunków Umowy,

- dokonywanie zmian umów wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

- postanowienia ograniczające dokonanie cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,

- postanowienie uprawniające Zamawiającego do bezpośredniego uzyskiwania informacji od podwykonawcy na temat rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą oraz o opóźnieniach 
w ich uregulowaniu,

- zobowiązanie podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy, przy czym pismo takie będzie miało charakter jedynie informacyjny i nie będzie równoznaczne z wezwaniem Zamawiającego do zapłaty.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię obustronnie podpisanej umowy o podwykonawstwo 
w zakresie robót budowlanych zawartej z zaakceptowanym przez Zamawiającego podwykonawcą robót budowlanych w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Wykonawca przesyła Zamawiającemu projekt aneksu do umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych. Zamawiający ma 30 dni na wyrażenie zgody albo odmowę udzielenia zgody (sprzeciw) na zawarcie aneksu o proponowanej treści. Wykonawca przedłoży Zmawiającemu kopię podpisanego aneksu do umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jego zawarcia.

- Wykonawca odpowiada w pełni za działania lub zaniechania podwykonawców i innych osób, którymi się posługuje przy realizacji Umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca zobowiązuje się zapoznać podwykonawcę z dokumentami i regulacjami bhp i ppoż. obowiązującymi u Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o  nie zapłaceniu 
w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcy jak również przekazać stosowną dokumentację i poinformować o wszelkich możliwych roszczeniach i zarzutach, jakie mogą mu przysługiwać 
w stosunku do podwykonawcy, w tym o okoliczności odebrania robót od podwykonawcy oraz  
o dokonanych na jego rzecz zapłatach.

- W przypadkach uzyskania przez Zamawiającego informacji o opóźnieniu się przez Wykonawcę 
z zapłatą wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zgłoszenia Zamawiającemu roszczenia przez podwykonawcę o zapłatę wynagrodzenia, Zamawiający uprawniony jest do:

  - zwrócenia się do Wykonawcy o przekazanie stosownej dokumentacji, udzielenia niezbędnych wyjaśnień oraz poinformowania go o wszelkich roszczeniach i zarzutach przysługujących Wykonawcy lub

  - wstrzymania się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia, odpowiednio w całości bądź 
w części, co nie skutkuje powstaniem odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania obowiązków wynikających z Umowy lub

  - żądania wystawienia na rzecz Zamawiającego w języku polskim, bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania, oraz obowiązującej w terminie 5 (pięciu) lat gwarancji bankowej zabezpieczającej pokrycie kwestionowanego roszczenia wraz z ewentualnymi kosztami procesowymi oraz egzekucyjnymi na wypadek skierowania przez podwykonawcę sporu na drogę postępowania sądowego oraz prawomocnego zasądzenia na jego rzecz dochodzonego roszczenia od Zamawiającego 
w przypadku, w którym Wykonawca kwestionuje roszczenia podwykonawcy, co do zasady lub wysokości; wystawca oraz treść gwarancji muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego lub

  - dokonania, według własnego uznania, płatności wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, ze skutkiem jego zapłaty na rzecz Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę; Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zapłacie wynagrodzenia.

- W przypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczenia podwykonawcy robót budowlanych, Zamawiającemu będzie przysługiwać wobec Wykonawcy roszczenie regresowe do pełnej kwoty wynagrodzenia zapłaconego na rzecz podwykonawcy robót budowlanych wraz z odsetkami oraz z uwzględnieniem wszelkich koniecznych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z wniesieniem i dochodzeniem roszczeń przez podwykonawcę robót budowlanych (w tym między innymi kosztów postępowania sądowego oraz uzasadnionych, koniecznych i udokumentowanych kosztów obsługi prawnej, o ile Wykonawca nie zapewnił Zamawiającemu wymaganej obsługi prawnej we własnym zakresie lub w inny sposób).

- Niezależnie od innych uprawnień, w przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany przenieść nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego wszelkie uprawnienia/wierzytelności wynikające ze stosunku prawnego wiążącego Wykonawcę z takim podwykonawcą.

- Powyższe postanowienie mają zastosowanie do umów z dalszymi podwykonawcami.

# Wymagania organizacyjne

- Wykonawca stosuje własne metody i procedury podczas realizacji Umowy.

- Wykonawca wykonuje Prace na wydzielonym obszarze w oparciu o protokół przekazania. 
W szczególnych przypadkach (prace do wykonania poza przekazanym terenem budowy lub 
w sąsiedztwie pracujących instalacji/urządzeń) Prace prowadzone będą na polecenia pisemne lub zgłoszenie wystawione przez Zamawiającego. O konieczności wystawienia polecenia lub zgłoszenia decyduje Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia Prac.

- Wykonawca ma obowiązek do utrzymywania stałego porządku w miejscu prowadzonych Prac, a także do podjęcia wszelkich działań, aby prowadzenie Prac nie utrudniało normalnej pracy Zakładu, 
w szczególności zobowiązany jest do:

  - niezanieczyszczania terenu i otoczenia Obiektów (zapylenie, zaśmiecanie),

  - nieprzekraczania dopuszczalnych norm emisji hałasu,

  - nietarasowania dróg komunikacyjnych, przeciwpożarowych i ewakuacyjnych,

  - utrzymywania porządku na polach odkładczych Zamawiającego,

  - natychmiastowego usuwania z terenu prowadzenia Prac materiałów zużytych lub zbędnych 
(np. z demontażu),

  - nieutrudniania eksploatacji sąsiadujących urządzeń,

  - niewykraczania poza obręb wyznaczonego miejsca pracy.

- Wykonawca zapewnia koordynację swoich działań ze służbami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z innymi wykonawcami pracującymi równolegle na terenie Zakładu, w szczególności w zakresie organizacji pracy, koordynacji harmonogramu Prac 
i sposobu zagospodarowania terenu w pobliżu miejsca prowadzenia Prac. Współpraca ta ma na celu zapewnienie płynnego i bezpiecznego prowadzenia prac instalacyjnych, montażowych, budowlanych oraz rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego Obiektów.

- Każda ze Stron przygotowuje schemat organizacyjny zespołu biorącego udział w realizacji Umowy, z podaniem imion, nazwisk, telefonów i stanowisk osób przewidzianych do realizacji Prac, ich koordynacji i kontroli realizacji. Schematy organizacyjne Strony przekazują sobie w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem Prac.

- Wykonawca przygotowuje i przedkłada Zamawiającemu plan organizacji pracy, plan BIOZ na 14 dni przed rozpoczęciem Prac.

- Przedłożony przez Wykonawcę projekt organizacji pracy oraz plan BIOZ wymaga zatwierdzenia przez specjalistę ds. BHP i specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej Wykonawcy oraz uzgodnienia ze specjalistą ds. BHP i specjalistą ds. ochrony przeciwpożarowej Zamawiającego.

- Plan zapewnienia jakości będzie sporządzony zgodnie z aktualnym certyfikatem ISO 9001 lub innym systemem zapewnienia jakości obowiązującym u Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany – w trybie roboczym i na każde żądanie Zamawiającego – przekazywać Zamawiającemu sprawozdanie z przebiegu prowadzonych Prac, realizacji harmonogramu, dostarczonych materiałów i stosowanych technologii oraz wykonywanych prób, badań i pomiarów.

- Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony, 
o każdej zaistniałej okoliczności mogącej spowodować zmianę w harmonogramie wykonania Prac.

- Każdorazowo w przypadku wystąpienia problemów mających wpływ na postęp w realizacji Prac, Wykonawca niezwłocznie przygotowuje i przesyła Zamawiającemu raport zawierający następujące informacje:

  - naturę problemu i jego przyczyny,

  - przewidywany wpływ problemu na realizację Umowy przy braku rozwiązania,

  - proponowane podjęcie środków naprawczych,

  - proponowaną zmianę harmonogramu realizacji Prac wynikającą z zalecenia podjęcia środków naprawczych.

- Strony zobowiązują się do uczestniczenia w naradach wynikających z potrzeb realizacji Umowy. Strony ustalą wzajemny terminarz spotkań i gdy zachodzi potrzeba dodatkowego spotkania Stron, Strona inicjująca spotkanie planuje i przygotowuje porządek obrad oraz jest odpowiedzialna za sporządzenie pisemnego protokołu z jego przebiegu, który jest przedstawiany drugiej Stronie do akceptacji.

- Wszelka korespondencja, włącznie z dokumentami obrazującymi postęp Prac, takimi jak protokoły, raporty i harmonogramy, związana z realizacją Umowy jest adresowana do Inżynierów Umowy Stron powinna być oznaczona numerem Umowy.

- Na czas wykonywania Prac na terenie Zakładu Wykonawca w rejonie wykonywania Prac, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zapewnia osobom wykonującym Prace kabinę sanitarną (WC).

- Wymagania i warunki techniczne wykonywania pracy

- Wykonawca sprawował będzie nadzór nad pracami montażowymi i rozruchem Obiektów oraz zapewni, w razie konieczności, udział w tym nadzorze producenta lub dostawcy elementów konstrukcyjnych i urządzeń.

- Wykonawca przeprowadza wszystkie niezbędne próby, oględziny, badania oraz pomiary diagnostyczne z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w czasie prowadzenia Prac i przed ich odbiorem oraz sporządza i przekazuje Zamawiającemu do podpisu protokoły z ich wykonania.

- Wszystkie urządzenia, podzespoły i istotne elementy Obiektów mają mieć zamocowane w sposób trwały oznaczenia zgodne z oznaczeniami przyjętymi w dokumentacji technicznej. Kable, przewody, listwy powinny być również oznakowane.

- Wykonawca jest zobowiązany – w trybie roboczym i na każde żądanie Zamawiającego – przekazywać Zamawiającemu sprawozdanie z przebiegu prowadzonych Prac, realizacji harmonogramu, dostarczonych materiałów i stosowanych technologii oraz wykonywanych prób, badań i pomiarów.

- Ogólne wymagania dotyczące dostarczanych materiałów, części zamiennych, aparatury, przyrządów pomiarowych i urządzeń

- Parametry pracy wszystkich dostarczonych urządzeń, materiałów, części zamienny, sprzętów muszą być zgodne z odpowiednimi normami (PN/ISO) i obowiązującymi przepisów.

- Dostarczane urządzenia i aparatura pochodzą od podmiotów posiadających autoryzowany serwis na terenie Polski.

- Użyte do realizacji Prac materiały, części zamienne, aparatura i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, muszą spełniać następujące warunki:

  - będą fabrycznie nowe, będą posiadać poświadczenia i atesty lub certyfikaty wymagane, przepisami dozoru technicznego oraz odpowiednimi normami,

  - będą zgodne z dokumentacją techniczną oraz odpowiadają pod względem technicznym warunkom miejsca zabudowy (temperatura, ciśnienie).

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie zdemontowane urządzenia, aparatura, części i materiały przewidywane do powtórnego zamontowania są szczegółowo ocenione technicznie, z udziałem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i będą ponownie zainstalowane tylko w przypadku uzyskania pozytywnej oceny technicznej. Przedstawiciel Zamawiającego będzie dokonywał oceny technicznej na każde żądanie Wykonawcy oraz bez zbędnej zwłoki.

# Wymagania dotyczące dokumentacji

- Wykonawca sporządza w języku polskim i przekazuje Zamawiającemu do oceny następującą Dokumentację (Dokumentacja może być przekazywana sukcesywnie):

  - dokumentację, o której mowa w poz. 1 Tabeli nr 1 pn. „Zakres Prac Wykonawcy”,

  - projekt wykonawczy,

  - dokumentację odbiorową (w tym m.in. projekty powykonawcze, dokumentację jakościową zawierającą m.in.: atesty, protokoły z prób, pomiarów, karty katalogowe, świadectwa kontroli producenta, protokoły z prób i testów fabrycznych, DTR, itp.),

  - wszelkie świadectwa jakości, atesty wszystkich przewidzianych do wbudowania elementów konstrukcyjnych, urządzeń i materiałów oraz inne materiały i dokumenty niezbędne do dokonania identyfikacji i oceny jakości, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac montażowych.

- Dokumentacja wskazana powyżej, winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi 
w instrukcji „Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej dostarczanej do ORLEN Termika S.A.”.

- Projekt organizacji Prac oraz plan zapewnienia jakości powinien być podpisany przez odpowiednich specjalistów Wykonawcy, m.in., BHP, ppoż., itp.

- Plan zapewnienia jakości winien być zgodny z aktualnym certyfikatem ISO 9001 lub innym systemem zapewnienia jakości obowiązującym u Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac przekładkowych lub usunięcia kolizji na etapie prac projektowych, w zakres projektowania wchodzi także rozwiązanie tych kolizji i przekładek.

- Przed rozpoczęciem prac montażowych Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu:

- wszelkie świadectwa jakości, atesty wszystkich przewidzianych do wbudowania elementów konstrukcyjnych, urządzeń i materiałów oraz inne materiały i dokumenty niezbędne do dokonania identyfikacji i oceny jakości,

- projekty wykonawcze we wszystkich branżach (w tym montażowe).

- Po zakończeniu Prac i przed ich odbiorem końcowym Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumentację odbiorową, zawierającą m.in.:

- dokumentację „copy in red” oraz projekty powykonawcze uwzględniające wszystkie wprowadzone zmiany w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i zaakceptowane przez projektanta,

- protokoły z przeprowadzenia wszystkich wymaganych pomiarów, badań i prób technicznych (w tym z prób funkcjonalnych i technologicznych, z rozruchu, z ruchu regulacyjnego i z zakończenia ruchu próbnego),

- DTR i instrukcje obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń, sporządzone w języku polskim,

- instrukcję eksploatacji nowo zmodernizowanych urządzeń i instalacji opracowaną zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

- Dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie papierowej oraz na płycie CD/DVD - w formatach i ilościach określonych w instrukcji, o której mowa w ust. 2, 
z wyjątkiem instrukcji eksploatacji Obiektów, którą przekazuje Zamawiającemu w 5 egzemplarzach 
w formie papierowej. Dokumenty winny być zawarte w segregatorach oraz zaopatrzone w spisy treści.

- Zamawiający dokonuje oceny przedłożonej Dokumentacji w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

- Wszystkie uwagi do Dokumentacji zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca winien uwzględnić – bez prawa do żądania od Zamawiającego z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia.

# Prawa autorskie do dokumentacji

- Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zapewnia Zamawiającego, iż w momencie wydania Zamawiającemu każdej wykonanej części Dokumentacji będzie wyłącznym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do tej Dokumentacji, a prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

- W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie, w tym w szczególności twórców Dokumentacji, wobec Zamawiającego, jego pracowników, wykonawców lub pracowników, jakichkolwiek roszczeń dotyczących praw autorskich lub praw zależnych do Dokumentacji bądź zakresu jej wykorzystania, Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej i żądanej przez Zamawiającego pomocy oraz zaspokoić powyższe roszczenia bądź zwrócić Zamawiającemu wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń przez Zamawiającego.

- Z chwilą wydania Dokumentacji lub każdej jej części, w ramach Wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone w czasie i na nieograniczonym terytorium autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i powielania Dokumentacji – wytwarzania dowolną techniką i w dowolnej formie niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką analogową, cyfrową i optyczną m.in. na następujących nośnikach: kliszy fotograficznej, fotografii cyfrowej, CD, video CD, CD-I, dyskach laserowych, dyskach kart magnetycznych, DAT, DVD, DVD R+, DVD R-, DVD-RW DCC, fot-CD, CD-Rom-XA, dyskach komputerowych z magnetycznym nośnikiem danych, pamięciach flash typu NORi NAND, chipach układu elektrycznego, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyskach, taśmach magnetycznych, taśmach filmowych, kasetach, w postaci trójwymiarowej oraz wytwarzanie ich egzemplarzy w dowolnej ilości oraz rozpowszechnianie tych egzemplarzy;

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Dokumentację pierwotnie utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenie fragmentów różnych dowolnie wybranych dokumentacji w jedną całość, w tym wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju prezentacjach;

- w zakresie udostępniania Dokumentacji osobom trzecim w inny sposób niż podany powyżej, w tym udostępnienia na rzecz pracowników Zamawiającego, jego kontrahentów lub innych osób i podmiotów według wyboru Zamawiającego;

- wykorzystania Dokumentacji na realizacje na jej podstawie inwestycji, modernizacji lub remontu zarówno przez Zamawiającego, jak i osoby trzecie;

- wykorzystania Dokumentacji do realizacji na jej podstawie dokumentacji technicznej, nanoszenia poprawek, naniesień, modyfikacji przez Zamawiającego lub osoby trzecie;

- wielokrotne wprowadzenia do pamięci dowolnej liczby komputerów, lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci, wprowadzanie do sieci, sieci telekomunikacyjnych oraz innych form przekazu danych, wprowadzanie do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych;

- opracowywanie, cytowanie fragmentów, dokonywanie tłumaczeń przez Zamawiającego i osoby trzecie;

- udostępnienie za pośrednictwem sieci multimedialnych, sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu.

- Wykonawca przenosi również na Zamawiającego prawo własności do materialnych nośników, na których utrwalona została Dokumentacja. Przeniesienie prawa własności materialnych nośników, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi z chwilą ich wydania Zamawiającemu i jest ono objęte Wynagrodzeniem umownym.

- Wykonawca niniejszym zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do Dokumentacji, 
tj. na sporządzanie, rozporządzanie oraz korzystanie z opracowań Dokumentacji, w tym 
w szczególności, ale nie wyłącznie z jej adaptacji, zmian, aktualizacji, tłumaczeń na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej, oraz wyraża zgodę na zezwalanie przez Zamawiającego na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie. Przeniesienie praw zależnych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym objęte jest Wynagrodzeniem umownym.

- W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w tworzeniu (ustalaniu) Dokumentacji występować będzie w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub zleceniodawcy 
i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu.

- W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego, Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego prawo pierwokupu autorskich praw majątkowych do dokumentacji wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na powstałym polu eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od twórców wszystkich dokumentów wchodzących w skład Dokumentacji odpowiednich oświadczeń, zgodnie z którymi zobowiązują się oni nie wykonywać względem Zamawiającego autorskich praw osobistych, które im przysługują lub będą przysługiwały 
w związku z korzystaniem z Dokumentacji przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od twórców zezwolenie na nieoznaczanie Dokumentacji nazwiskiem lub pseudonimem twórcy, zezwolenia na naruszenie integralności treści lub formy Dokumentacji, zezwolenia na decydowanie o udostępnieniu Dokumentacji nieograniczonej liczbie osób. Strony postanawiają, że dla skuteczności upoważnień i zezwoleń o których mowa powyżej, nie jest potrzebne jakiekolwiek dodatkowe oświadczenie Wykonawcy, przy czym Wykonawca odpowiednie oświadczenia twórców zobowiązany jest dołączyć do odpowiedniego protokołu odbioru.

# Odbiór Prac, badania i próby techniczne

- W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy przewidziane zostały odbiory częściowe wykonanie Prac, zostanie to potwierdzone przez Inżyniera Umowy oraz wskazanych przez niego specjalistów branżowych, protokołem technicznym odbioru częściowego Prac. Wykonanie całości Prac i przekazanie Obiektów do eksploatacji zostanie potwierdzone przez członków Komisji Odbiorowej, powołanej przez Dyrektora Zakładu, Protokołem Komisji Odbioru i Przekazania do Eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do czynnego udziału w czynnościach odbiorowych, do udzielania stosownych wyjaśnień, przedkładania dokumentów, podpisywania protokołów i innych dokumentów, sporządzanych w trakcie odbioru oraz do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, niezbędnej do dokonania czynności odbiorowych i przekazania do eksploatacji Obiektów. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje odbioru.

- W przypadku stwierdzenia niezakończenia zgłoszonych do odbioru Prac, wad lub usterek lub innych niezgodności Prac z postanowieniami Umowy, Zamawiający może na każdym etapie odmówić dokonania odbioru i żądać wykonania przedmiotu Umowy w sposób należyty i prawidłowy.

- Odbiór Dokumentacji.

- Dokumentacja składana jest w Archiwum Dokumentacji Technicznej. Dokumentacja techniczna przyjmowana jest przez specjalistę ds. archiwum po stwierdzeniu spełnienia wymagań opisanych w § 14 Umowy.

- Po przyjęciu do archiwum, Dokumentacja podlega opinii Rady Technicznej powołanej przez Zamawiającego. Członkami Rady Technicznej są także zgłoszeni przedstawiciele Wykonawcy. Rada Techniczna dokonuje oceny przedłożonej Dokumentacji w ciągu 5 dni roboczych od dnia przyjęcia jej do archiwum.

- Wszystkie uwagi do projektów i pozostałej Dokumentacji zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca winien uwzględnić - bez prawa do żądania od Zamawiającego z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia. Wykonawca może nie uwzględnić uwag składanych przez Zamawiającego, jeżeli te powodowałyby nieosiąganie parametrów wymaganych w Umowie, niezgodność realizowanego przedsięwzięcia z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi i wymogami mającymi zastosowanie do ich wykonania. W każdym wypadku Wykonawca winien swe stanowisko uzasadnić na piśmie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania uwag Zamawiającego. Ostateczna decyzja należy do Zamawiającego.

- Ostatecznego odbioru Dokumentacji po stwierdzeniu jej kompletności i poprawności wykonania dokonuje protokolarnie Rada Techniczna powołana przez Inżyniera Umowy. Odbiór ten, przy braku uwag limitujących, jest warunkiem dopuszczenia do rozpoczęcia dostaw i Prac montażowych.

- Odbiory częściowe zrealizowanych Prac.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części wykonanych Prac co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem częściowym. Odbioru częściowego Prac, na zgłoszenie Wykonawcy lub żądanie Zamawiającego, dokonuje Inżynier Umowy oraz wskazani przez niego specjaliści branżowi z udziałem przedstawicieli Wykonawcy.

- Podczas odbioru częściowego kontrolowana jest w szczególności kompletność oraz zgodność wykonania Prac, z wymaganiami określonymi w Umowie i planie zapewnienia jakości. W razie potrzeby wykonywane są próby, testy, pomiary sprawdzające lub dokumentacja fotograficzna.

- Wykryte usterki, wady lub inne nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązany jest usunąć 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po czym zgłosić Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia powtórnego odbioru częściowego.

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca organizuje przeprowadzenie odbiorów technicznych urządzeń, aparatów itp. w czasie procesu ich budowy lub po jego zakończeniu na stanowiskach montażowych i prób u producenta urządzeń.

- W przypadku Prac, których wykonanie jest zgodnie z zapisami Umowy powiązane z płatnością, podstawą do sporządzenia przez Zamawiającego protokołu finansowego odbioru częściowego Prac jest protokół techniczny odbioru częściowego Prac podpisany przez Inżyniera Umowy oraz wskazanych przez niego specjalistów branżowych.

- Rozruch i próby funkcjonalne, ruch próbny.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu i uczestniczenia w ruchu próbnym, ewentualnych odbiorach UDT Obiektów oraz w procesie przekazywania Obiektów do eksploatacji.

- Po zakończeniu i odbiorze prac budowlano-montażowych, Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia rozruchu i prób funkcjonalnych. Odbioru zakończonych Prac i dopuszczenia Obiektów do rozruchu i prób funkcjonalnych, na zgłoszenie Wykonawcy lub żądanie Zamawiającego, dokonuje Komisja Odbiorowa powołana przez Dyrektora Zakładu z udziałem Wykonawcy.

- Pierwszym etapem prób technicznych jest rozruch (wraz z próbami funkcjonalnymi) poszczególnych elementów wchodzących w skład Obiektów, obejmujący sprawdzenie poprawności działania poszczególnych jej elementów. Rozruch i próby funkcjonalne przeprowadzane są przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego w celu sprawdzenia działania i przygotowania Obiektów do przeprowadzenia ruchu regulacyjnego. Zakończenie rozruchu urządzeń i prób funkcjonalnych kończy się podpisaniem odpowiednich protokołów technicznego odbioru tych czynności.

- Po pomyślnym zakończeniu rozruchu i prób funkcjonalnych, Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia ruchu próbnego. Odbioru zakończenia rozruchu na zgłoszenie Wykonawcy lub żądanie Zamawiającego, dokonuje Komisja Odbiorowa powołana przez Dyrektora Zakładu z udziałem Wykonawcy.

- Warunkiem dopuszczenia przez Zamawiającego Obiektów do ruchu próbnego jest przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich, potwierdzonych protokołami, wymaganych prób funkcjonalnych oraz niezbędnych testów i pomiarów, zakończenia szkoleń pracowników Zamawiającego oraz aktualizacji instrukcji eksploatacji.

- Gotowość do wykonania ruchu próbnego Obiektów Wykonawca zgłasza Zamawiającemu przynajmniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem.

- Ruch próbny Obiektów jest przeprowadzany komisyjnie − przez Zamawiającego (zgodnie z grafikiem obciążeń Zakładu) pod nadzorem Wykonawcy − wg procedury i zakresu testów uzgodnionych przez Wykonawcę z Zamawiającym.

- W ruchu próbnym Wykonawca wykazuje, że Obiekty pracują zgodnie z parametrami znamionowymi w sposób ciągły, tj. bez awarii i usterek oraz osiągają parametry eksploatacyjne zgodne z DTR oraz wymogami zawartymi w Umowie. Wykonawca potwierdzi w ruchu próbnym, poprzez wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, że Obiekty osiągają znamionowe parametry techniczne, są zgodne z projektem i opisami przedmiotu Umowy. Pomiary, próby 
i sprawdzenia Wykonawca dokona w ramach Wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający może uzgodnić z Wykonawcą inne parametry ruchu próbnego niż znamionowe, jeżeli warunki ruchu Obiektów nie pozwalają na przeprowadzenie ruchu próbnego z parametrami znamionowymi.

- Ruch próbny jest uznany za zakończony, jeżeli w okresie 72 godzin ciągłej pracy nie są ujawnione wady uniemożliwiające trwałą eksploatację Obiektów lub elementów wchodzących w ich skład, jak również spełnione zostaną wymagania dotyczące parametrów pracy Obiektów, zgodnie z DTR oraz z wymogami określonymi w Umowie. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu ruch próbny jest przerwany przed upływem 72 godzin, procedurę powtarza się.

- Ruchu próbny może zostać uznany przez Zamawiającego za pozytywnie zakończony 
w wyjątkowych przypadkach, mimo zaniżonych parametrów pracy Obiektów jedynie ze względów innych niż wynikające z wad Obiektów, przy czym ostateczna decyzja w tym zakresie należy każdorazowo do Zamawiającego.

- Pozytywne zakończenie ruchu próbnego potwierdzone jest przez obie Strony sporządzeniem i podpisaniem bez zastrzeżeń protokołu zakończenia ruchu próbnego z wynikiem pozytywnym, który jest jednym z warunków do przejęcia przez Zamawiającego Obiektów do eksploatacji.

- W przypadku przeprowadzenia ruchu próbnego z wynikiem negatywnym (niespełnienia wymagań 72 godz. czasu ciągłej pracy lub nieosiągania parametrów eksploatacyjnych zgodnych z DTR lub Umową), Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na swój koszt (włączając w to robociznę, materiały, części zamienne, aparaturę, instalacje, urządzenia, transport) takich prac, które spowodują spełnienie wszystkich wymagań w trakcie powtórzonego ruchu próbnego. W takim przypadku ruch próbny jest powtórzony w terminie jak najwcześniejszym, uzgodnionym 
z Zamawiającym.

- Czas ruchu próbnego wlicza się do okresu realizacji Prac.

- Odbiór końcowy i przyjęcie do eksploatacji.

- Po zakończeniu i odbiorze z wynikiem pozytywnym rozruchu,  ruchu próbnego opisanych powyżej, Komisja Odbiorowa powołana przez Dyrektora Zakładu Zamawiającego, po zapoznaniu się z dokumentacją powykonawczą, dokumentacją odbiorową, protokołami technicznymi, niezbędnymi decyzjami urzędów i jednostek dozorowych (w zakresie wynikającym 
z obowiązującego prawa i postanowień Umowy) oraz po dokonaniu odbioru BHP i ppoż. z uwzględnieniem porządków na Obiektach podejmuje decyzję w przedmiocie odbioru końcowego Prac i przyjęcia Obiektów do eksploatacji, co zostaje potwierdzone protokołem technicznym odbioru końcowego Prac. Podpisany przez członków Komisji Protokół techniczny 
i przekazania do eksploatacji podlega akceptacji Dyrektora Zakładu.

- Wykryte usterki, wady lub inne nieprawidłowości nielimitujące przyjęcia Obiektów do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po czym zgłosić Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego Prac.

- Podpisany przez Zamawiającego protokół techniczny odbioru końcowego Prac jest podstawą do sporządzenia przez Zamawiającego protokołu finansowego odbioru końcowego Prac.

- Prawo własności rzeczy i praw wchodzących w skład poszczególnych etapów Prac, w tym wchodzących w ich skład dostaw, przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu częściowego odbioru technicznego Prac. Z datą podpisania przez Strony protokołu odbioru technicznego i przyjęcia Obiektów do eksploatacji na Zamawiającego przechodzi prawo własności tych wszystkich części przedmiotu Umowy, które nie były objęte żadnym z dokonanych wcześniej odbiorów etapów robót.

- Niezależnie od powyższego, ryzyko utraty lub uszkodzenia któregokolwiek z elementów objętych przedmiotem Umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego dopiero z datą podpisania przez Strony protokołu odbioru technicznego i przyjęcia Obiektów do eksploatacji.

# Wymagania w zakresie ochrony środowiska

- Zamawiający szacuje, że w wyniku Prac objętych Umową powstaną następujące rodzaje odpadów:

Tabela nr 3

| SZACOWANE RODZAJE ODPADÓW DO WYTWORZENIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w zakresie Prac: Modernizacji oświetlenia zewnętrznego Elektrofiltrów kotłów K-1,3,4,5,6,7,10,14,15,16 oraz Filtra Workowego K-2 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie. |  |  |  |  |
| L.p. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu** | Podział odpadów* |  |
|  |  |  | Wytwórca: Firma Zewnętrzna (Wykonawca) *** | Wytwórca: ORLEN Termika S.A. (Zamawiający) **** |
|  | Złom stalowy | 17 04 05 |  | X |
|  | Złom kablowy nieuzbrojony | 17 04 11 |  | X |
|  | Złom aluminiowy | 17 04 02 |  | X |
|  | Złom miedziany | 17 04 01 |  | X |
|  | Oprawy oświetleniowe | 20 01 36 | X |  |
|  | Aparatura elektryczna | 16 02 14 | X |  |
|  | Źródła światła sodowe, rtęciowe oraz światła z żarnikiem wolframowym | 16 02 14 | X |  |

| * | Zaznaczyć [X] |
| --- | --- |
| ** | Kody odpadów uzgodnione ze Specjalistą Wydziału Ochrony Środowiska. |
| *** | Pełna odpowiedzialność Wykonawcę za odpady od momentu ich wytworzenia do końcowego odzysku lub unieszkodliwiania. |
| **** | Odpady wytworzone przez Wykonawcę, następnie przekazane do dyspozycji ORLEN Termika S.A. Od momentu przekazania, odpowiedzialność za odpady ponosi ORLEN Termika S.A. |

- Do obowiązków Zamawiającego w zakresie gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji Prac objętych Umową należy w szczególności:

## wyznaczenie miejsc odkładczych odpadów odpowiednich dla każdego z rodzajów odpadów,

## przejęcie od Wykonawcy złomu stalowego lub innych odpadów, które powinny pozostać w posiadaniu Zamawiającego wg zapisów zawartych w tabeli w ust. 1, od momentu przejęcia odpadów od Wykonawcy odpowiedzialność za te odpady przejmuje Zamawiający.

- Na podstawie Umowy w zakresie gospodarki odpadami Zamawiający i Wykonawca mogą postanowić odmiennie niż w ust. 2 punktach 1) i 2) powyżej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Prac w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów o ochronie środowiska oraz zapewniający minimalizację ich oddziaływania na środowisko.

- Po zakończeniu Prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o rodzaju i ilości odpadów uzyskanych w wyniku prowadzonych Prac. W razie uzyskania odpadów przedstawiających wartość rynkową Wykonawca dokona ich wyceny i przekaże Zamawiającemu. Pozostałe odpady, do których wywozu i zagospodarowania Wykonawca został zobowiązany zgodnie z zapisami Umowy, zostaną odebrane i zagospodarowane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 Umowy.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w toku Prac, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej „Ustawa o odpadach”), wyszczególnionych w tabeli „Szacowane rodzaje odpadów do wytworzenia”, kolumnie 4 „Wytwórca Wykonawca” i jest zobowiązany do postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z wymaganiami Ustawy 
o odpadach. Dotyczy to również odpadów, które nie zostały podane w ww. tabeli, a powstały w trakcie realizacji Prac (np. odpady komunalne, pozostałości z remontów, rozbiórek, czyszczenia) oraz pozostałe po wykonanych Pracach na terenie Zakładu (np.: puszki i pojemniki po farbach, olejach, rozpuszczalnikach), opakowania wykorzystane do transportu materiałów (np.: palety, skrzynie, kartony, itp.).

- Wykonawca zobowiązuje się do zlecenia obowiązku gospodarowania wytworzonymi odpadami wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 27 i art. 232 Ustawy o odpadach.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy lub 14 dni od daty rozpoczęcia Prac umowy/umów zawartej/zawartych 
z przedsiębiorstwem/przedsiębiorstwami, któremu/którym przekaże wytworzone w toku Prac odpady do finalnego zagospodarowania wraz z kopią decyzji, o których mowa w przepisach Ustawy 
o odpadach.

- Po zakończeniu Prac lub części Prac, Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania wszystkich wytworzonych odpadów sporządzoną zgodnie 
z poniższym wzorem (Tabela nr 4). W przypadku umów wieloletnich rozliczenie rodzajów i ilości wytworzonych odpadów powinno nastąpić po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w terminie do 10 stycznia roku następnego.

|  | Tabela nr 4 |  |  |  | …… (rrrr) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rejestr ilości i rodzajów odpadów wytworzonych przez Wykonawcę |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca odpadu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres Prac (nazwa i nr umowy): 26DFBT046 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestawienie za okres: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Data wytworzenia odpadu (miesiąc, rok) |  | Rodzaj odpadu | Kod odpadu |  |  | Ilość (ton)* | Sposób zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Informacje podaje wytwórca odpadu (Wykonawca), na podstawie „kart przekazania odpadów” lub pomiarów ilości w przypadku odpadów czasowo magazynowanych w magazynach wytwórcy. |  |  |  |  |  |  |  |
| ** | Podać sposób odzysku lub unieszkodliwiania, odbiorcę finalnego lub podać miejsce czasowego magazynowania. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wykonawca |  |  |  | Potwierdzenie przyjęcia dokumentu Zamawiający ORLEN Termika S.A. |  |  |
| Imię i nazwisko: |  | ……………………………………………. |  |  |  | ……………………………………………. |  |  |
| Podpis, data: |  | ……………………………………………. |  |  |  | ……………………………………………. |  |  |

- Złożenie powyższej informacji jest warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru części lub całości Prac oraz podpisania przez niego protokołu odbioru Prac. W przypadku wątpliwości co do danych zawartych w Tabeli nr 3 Zamawiający może zażądać kopii kart przekazania odpadów (art. 69 Ustawy o odpadach).

- W zakresie odpadów przekazywanych do dyspozycji Zamawiającego, Wykonawca czasowo odkłada te odpady w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca odpowiada za te odpady do czasu ich formalnego przekazania Zamawiającemu.

- Wykonawca przekaże do magazynu Zamawiającego lub złoży w miejscu przez niego wskazanym, znajdującym się na terenie Zakładu, cały złom odzyskany podczas realizacji Prac w elementach 
o wymiarach nie większych niż 3,0 x 2,0 x 1,5 m.

- Nie później niż w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc przekazania urządzeń do eksploatacji lub miesiąc przed rozliczeniem Umowy Wykonawca przekaże do magazynu Zamawiającego i rozliczy cały złom powstały w wyniku realizacji przedmiotu Umowy. Rozliczenie złomu powstałego w ramach realizacji Umowy jest warunkiem koniecznym do podpisania protokołu odbioru końcowego Prac i tym samym rozliczenia finalnego Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami należy również:

  - magazynowanie powstających w toku realizacji Prac objętych Umową odpadów w sposób selektywny, w miejscach do tego przeznaczonych i uzgodnionych z przedstawicielem Zakładu , na którego terenie wykonywane są Prace;

  - oznakowanie miejsca odkładczego odpadów w sposób trwały, zabezpieczony przed wpływami atmosfery. Oznakowanie powinno zawierać w szczególności: nazwę firmy – Wykonawcy, rodzaje i kody odpadów;

  - zagospodarowanie wytworzonych odpadów zgodnie z warunkami posiadanych decyzji oraz 
w sposób określony w Umowie.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony wód należy:

- oszczędne korzystanie z wody w sposób uzgodniony z Zamawiającym;

- stosowanie wody pitnej do celów przemysłowych tylko po uzgodnieniu z Zamawiającym;

- niewprowadzanie do zakładowych sieci kanalizacyjnych żadnych zanieczyszczeń, 
a w szczególności substancji chemicznych ciekłych i stałych oraz ścieków przemysłowych powstających w wyniku realizacji Prac (dzierżawy terenu, wynajmu pomieszczeń) bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym;

- niezanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery należy stosowanie środków ograniczających pylenie powstałe w wyniku realizacji Prac (np. poprzez zraszanie zamiatanych powierzchni, mycie opuszczających teren Zamawiającego samochodów transportujących substancje pyliste.).

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony gruntów należy ochrona gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki szkodliwe lub trujące.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

  - składowania materiałów przewidzianych do wykorzystania przy wykonywaniu Prac objętych Umową w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym w sposób zapewniający ochronę środowiska;

  - utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiektach;

  - uzyskania od Zamawiającego zgody na stosowanie urządzeń powodujących nadmierny hałas lub emitujących szkodliwe promieniowanie;

  - udostępnienia – na każde żądanie Zamawiającego – obszaru wykonywanych Prac dla kontroli wewnętrznej prowadzonej przez nadzorującego Prace lub specjalistów ochrony środowiska Zamawiającego w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska, określonych 
w przepisach prawa i w zapisach Umowy.

- Jeżeli w wyniku wykonywania Prac objętych Umową Wykonawca spowoduje zagrożenie środowiska, tj. gdy nastąpi zdarzenie mogące wywołać zanieczyszczenie środowiska lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Dyżurnemu Inżynierowi Ruchu w Zakładzie pod następujące numery telefonów:

DIR EC Siekierki tel. 22 587 3771, 22 587 3772, 508 005 739.

- Wykonawca, we współpracy z przedstawicielem Zamawiającego, organizuje transport odpadów zawierających ropę naftową lub jej produkty z zachowaniem warunków przewidzianych w ustawie 
z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

- Wykonawca oświadcza, że zagospodarowanie wytworzonych w związku z realizacją Umowy odpadów będzie się odbywało zgodnie z Ustawą o odpadach oraz innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W szczególności spełnione zostaną przez Wykonawcę oraz inne podmioty biorące udział 
w zagospodarowaniu odpadów wymogi określone w ww. Ustawie dotyczące rejestracji do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), elektronicznego systemu ewidencji odpadów, w tym wymagania związane z elektronicznym sporządzaniem i potwierdzaniem kart przekazania odpadów, w zakresie oraz zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o odpadach.

- Wykonawca oświadcza, że oleje odpadowe nabyte i odebrane od Zamawiającego na podstawie Umowy zostaną w całości przeznaczone do celów innych niż:

- na cele opałowe;

- jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych;

- do napędu silników spalinowych;

- jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

# Wymagania w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy

- Przestrzeganie wewnętrznych wymagań - Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z treścią przekazanych mu przez Zamawiającego dokumentów, oraz zobowiązuje się do niezwłocznego i skutecznego zapoznania z treścią przekazanych materiałów wszystkich pracowników oraz inne osoby wykonujące dla Wykonawcy Prace objęte Umową przed rozpoczęciem Prac. A są to w szczególności:

- „Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie ORLEN Termika S.A. dla realizujących pracę/świadczących usługi na podstawie umów zawartych z ORLEN Termika S.A.  oraz pozostałych osób przebywających na terenie Zakładu ORLEN Termika S.A. lub Najemców/Dzierżawców prowadzących działalność na terenie ORLEN Termika S.A.” stanowiące załącznik nr 11 do „Zasad współpracy z Wykonawcami i Podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska” (nr ref. I-063).;

- „Zasady współpracy z Wykonawcami i Podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska” (nr ref. I-063);

- „Instrukcja Ogólna BHP w ORLEN Termika S.A.” (nr ref. I -343);

- „Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy w ORLEN Termika S.A.” (nr ref. I-073);

- „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla ORLEN Termika S.A.” (nr ref. I-176);

- „Dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla ORLEN Termika S.A.” (nr ref. I-035);

- „Instrukcja postępowania ze szkodliwym czynnikiem biologicznym w Zakładzie Elektrociepłownia Siekierki i Ciepłownia Kawęczyn” (nr ref. I-295);

- „Zasady wyposażenia i przeglądu apteczek oraz udzielania pierwszej pomocy” (nr ref. I-344);

- „Instrukcja ruchu osobowego i materiałowego” (nr ref. I-071);

- „Instrukcja organizacji prac gazoniebezpiecznych przy instalacjach gazu ziemnego (gaz typu E)” (nr ref. I-357);

- „Instrukcja bezpiecznego transportu wewnętrznego w ORLEN Termika S.A.” (nr ref: I – 366);

- „Instrukcje eksploatacji urządzenia energetycznych” (w przypadku prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych) - obowiązuje w zakresie wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, prawa budowlanego oraz wymogów sanitarnych.

- Instruktaż - Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby realizujące Prace na terenie Zamawiającego przejdą ustalony przez Zamawiającego instruktaż w zakresie obowiązujących u Zamawiającego wewnętrznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pacy (BHP) oraz wymagań przeciwpożarowych (ppoż.). Instruktaż uprawnia Wykonawcę do nabycia przepustki/identyfikatora osobowego okresowego. Przed instruktażem Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji zgodnie z „Instrukcją ruchu osobowego i materiałowego” (nr ref. I-071). Termin i miejsce odbycia instruktażu uzgadnia się z Inżynierem Umowy Zamawiającego. Instruktaż ten stanowi wypełnienie zobowiązania określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy § 2 pkt 2.

- Kwalifikacje - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Prac przez pracowników lub inne osoby wykonujące dla Wykonawcy Prace objęte Umową, w tym także pracowników podwykonawców lub inne osoby wykonujące dla podwykonawców Prace objęte Umową, posiadających aktualne orzeczenie lekarskie, szkolenia w dziedzinie bhp i ppoż., ochrony przed wybuchem uprawnienia, upoważnienia i wymagane kwalifikacje (w szczególności do prac eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych - jeśli takie prace są prowadzone) lub umiejętności niezbędne do realizacji Umowy oraz dostateczną znajomość przepisów i zasad BHP.

- Urządzenia - Wykonawca, w tym także jego podwykonawcy, zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji Prac sprawnych maszyn, urządzeń, narzędzi pracy oraz środków ochrony indywidualnej 
i sprzętu ochronnego zgodnego z PN/ISO (z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy), posiadającymi wymagane atesty, certyfikaty, przeglądy, oznakowanie i zabezpieczenia zgodne 
z obowiązującymi przepisami.

- Środki Ochrony Indywidualnej - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim osobom wykonującym Prace ze strony Wykonawcy środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju 
i lokalizacji wykonywanych Prac, między innymi: odzieży ochronnej lub roboczej oraz hełmów ochronnych oznaczonych w sposób widoczny nazwą Wykonawcy, identyfikatorem lub znakiem firmowym. W przypadku realizacji Umowy przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zobowiązania podwykonawcy do oznaczenia odzieży ochronnej lub roboczej oraz hełmów pracowników podwykonawcy nazwą Wykonawcy. Środki Ochrony Indywidualnej powinny być sprawdzane, podlegać przeglądom oraz zapewniać bezpieczeństwo wykonywanych Prac.

- ŚOI w strefie zagrożenia wybuchem - Wszyscy pracownicy pracujący na rzecz Wykonawcy realizujący Prace objęte Umową, w występujących na terenach Zamawiającego strefach zagrożenia wybuchem, zobowiązani są do stosowania odzieży ochronnej rozpraszającej ładunek elektrostatyczny.

- ŚOI w strefie czynników biologicznych -Wszyscy pracownicy pracujący na rzecz Wykonawcy realizujący Prace objęte Umową, w miejscach występowania czynnika biologicznego na terenie Zamawiającego są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia ochrony przed czynnikiem biologicznym.

- Zgłaszanie wypadków - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania i informowania Zamawiającego na bieżąco o zaistniałych na terenie Zamawiającego wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, zaistniałych wśród pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę, jego podwykonawców oraz inne osoby wykonujące dla Wykonawcy Prace objęte Umową. Zgłoszenia powinny być dokonywane na wewnętrzny numer alarmowy Zamawiającego oraz przesłane zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 9 do „Zasad współpracy z Wykonawcami i Podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska” (nr ref. I-063) na adres email: zgloszeniaBHPiPPOZ@termika.orlen.pl. Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać pełną dokumentację powypadkową wraz z decyzjami 
i nakazami organów zewnętrznych.

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu każdego miesiąca (do 5 dnia miesiąca następnego) raportować na adres mailowy zgloszeniaBHPiPPOZ@termika.orlen.pl ilość przepracowanych przez Wykonawcę oraz przez jego podwykonawców roboczogodzin na terenie Zakładu Zamawiającego 
w danym miesiącu w celu właściwego ustalania wskaźnika wypadkowości. Wzór raportu stanowi załącznik nr 12 do „Zasad współpracy z Wykonawcami i Podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. 
i Ochrony Środowiska” (nr.ref. I-063). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany   sposobu raportowania (w tym, w szczególności, formy i adresu przesyłania raportów). O powyższej zmianie poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy wskazany 
w § 6 Umowy. Powyższa zmiana nie będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy.

- Przestrzeganie przepisów - Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymagań prawnych 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.

- Odpowiedzialność - Wykonawca ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników oraz inne osoby wykonujące dla podwykonawców Prace objęte Umową jak za własne. Za naruszenie obowiązków wynikających 
z przepisów wewnętrznych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający uprawniony jest do nakładania na Wykonawcę kar pieniężnych na zasadach określonych w przekazanej Wykonawcy Instrukcji „Zasady współpracy z Wykonawcami i Podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. 
i Ochrony Środowiska” (nr ref. I-063) - w taryfikatorze kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów lub wymagań BHP, Ppoż. i ochrony środowiska.

- Organizacja - Organizacja Prac Wykonawcy będzie uwzględniała przepisy porządkowe 
i bezpieczeństwa, i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego obowiązujące u Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca pracy. Wykonawca zapewnia odpowiedni nadzór przez cały okres trwania Umowy nad wykonywanymi Pracami oraz cały personel niezbędny do wykonywania Prac.

- Obecność kierującego zespołem/kierownika robót ze strony Wykonawcy jest obowiązkowa podczas wykonywania Prac - pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy 
z powodu rażącego naruszenia jej warunków przez Wykonawcę.

- Nadzór - Podczas realizacji Prac wymagających sporządzenia Planu BIOZ Wykonawca zapewnia codzienny nadzór BHP. Nadzór BHP musi być sprawowany przez pracownika Wykonawcy lub inne osoby wykonujące dla Wykonawcy prace, spełniającego wymagania określone w § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
z 1997 r., Nr 109, poz. 704 z późn. zm.). Dane osoby powołanej do sprawowania takiego nadzoru Wykonawca podaje w formularzu według wzoru, który stanowi załącznik nr 10 do „Zasad współpracy 
z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska” (nr ref. I-063).

- Koordynator - Jeśli w tym samym obszarze Prace prowadzą pracownicy zatrudnieni przez różnych Wykonawców, to Wykonawcy muszą wspólnie wyznaczyć spośród siebie koordynatora ds. bhp. Koordynator musi być wyznaczony na piśmie i pełni on nadzór nad BHP wszystkich pracowników wykonujących Prace w tym samym miejscu. Funkcja Koordynatora jest niezależna i nie zwalnia Wykonawców z odpowiedzialności oraz zapewnienia nadzoru BHP i spełnienia wymagań BHP. Dane osoby powołanej do sprawowania takiego nadzoru Wykonawca podaje w formularzu według wzoru, który stanowi załącznik nr 10 do „Zasad współpracy z Wykonawcami i Podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska” (nr ref. I-063).

- Wzajemna wymiana informacji o zagrożeniach - Zamawiający jest obowiązany poinformować Wykonawcę o występujących na terenie zakładu Zamawiającego, a Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować Zamawiającego przed rozpoczęciem Prac o zagrożeniach związanych 
z mającymi się odbyć Pracami, oraz sprzętem wprowadzonym na teren Zamawiającego. Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy ds. technicznych identyfikują zagrożenia, które mogą wystąpić podczas Prac objętych Umową i wpisują je w formularzu - według wzoru, który stanowi załącznik nr 10 do „Zasad współpracy z Wykonawcami i Podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. 
i Ochrony Środowiska” (nr ref. I-063).

- Współpraca – Wykonawcy mają obowiązek współpracować ze sobą oraz z innymi wykonawcami pod kątem ochrony pracowników przed zagrożeniami, wypadkami oraz chorobami zawodowymi.

- Sytuacje wyjątkowe - Jednocześnie, w przypadku występowania, na terenie zakładu Zamawiającego lokalnych warunków, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Wykonawcy, podczas realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przedstawionych Wykonawcy innych, wewnętrznych uregulowań obowiązujących u Zamawiającego. Zamawiający informuje Wykonawcę 
o każdej zmianie wewnętrznych przepisów.

- Ze względu na to, że Prace są wykonywane w sąsiedztwie działających urządzeń oraz instalacji elektrycznych i technologicznych, Zamawiający może:

- w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ciągłości produkcji doraźnie wstrzymać Prace i zarządzić opuszczenie terenu Prac przez pracowników Wykonawcy, jeżeli wstrzymanie Prac następuje na dłużej niż 24 godziny to konsekwencje takiego wstrzymania mogą podlegać odrębnym negocjacjom między Stronami.

- usunąć z terenu wykonywania Prac lub jego części osoby, które swym zachowaniem w jego ocenie stwarzają zagrożenie dla osób lub mienia, lub zakłócają produkcję w Zakładzie, naruszają wewnętrzne regulacje Zamawiającego lub zakłócają proces produkcyjny.

- Uwagi kierownika zmiany/ kierownika obszaru Zamawiającego lub innej osoby dozoru dotyczące bezpieczeństwa wykonywanych Prac, w tym stosowania środków ochrony osobistej oraz organizacji Prac, jeśli te kolidują z pracą podległych mu obiektów, są dla Wykonawcy wiążące; Wykonawca przyjmuje je do niezwłocznego wykonania.

- Ruch próbny – Zamawiający wraz z Wykonawcą, powinni ustalić pomiędzy sobą pisemnie odpowiedzialność i zasady dopuszczenia urządzenia do pracy, w tym zasady ruchu próbnego 
w zależności od urządzenia, Ruch próbny powinien przebiegać zgodnie z punktem „Badania i próby techniczne” tej Umowy.

- Kontrole ze strony Zamawiającego - Wykonawcy podlegają okresowym kontrolom i audytom pod kątem przestrzegania powyższych ustaleń. Osoby uprawnione do kontroli są wymienione 
w dokumencie „Zasady współpracy z Wykonawcami i Podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. 
i Ochrony Środowiska” (nr ref. I-063).

- Kontrole wewnętrzne Wykonawcy prowadzone przez Wykonawców - Wykonawcy powinni przeprowadzać wewnętrzne, cykliczne i udokumentowane kontrole (samokontrole) stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w obszarze swoich Prac oraz przekazywać wyniki tych kontroli Zamawiającemu w formie protokołu z kontroli, drogą elektroniczną na adres e-mail: kontroleBHP@termika.orlen.pl.

- Materiały niebezpieczne - Wprowadzane materiały i substancje niebezpieczne na teren Zamawiającego musza być obowiązkowo zgłaszane Inżynierowi Umowy Zamawiającego.

- Plan BIOZ - W sytuacjach określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami Wykonawca zapewnia Plan BIOZ. Przedmiotowy dokument wymaga uzgodnienia z przedstawicielami Wydziału BHP i ppoż. Zamawiającego w zakresie poprawności zawartych w nim wymagań wewnętrznych 
w zakresie bhp/ppoż. obowiązujących u Zamawiającego. Wymagania dotyczące Planu BIOZ zostały określone w załączniku do „Zasady współpracy z Wykonawcami i Pdwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska” (nr ref. I-063). Tam, gdzie Wykonawca zapewnia Plan BIOZ, zapewnia również codzienny nadzór BHP. Plan BIOZ, wykaz osób przewidzianych do prowadzenia Prac ze strony Wykonawcy należy, jeżeli wymaga tego proces prowadzenia Prac, na bieżąco aktualizować.

- Projekt Organizacji Robót (POR) - Wykonawca przed przystąpieniem do Prac, jeżeli jest to wymagane zapisami Umowy, opracowuje i przekazuje Inżynierowi Umowy Zamawiającego Projekt organizacji robót zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz zasadami ujętymi w załączniku do „Zasady współpracy z Wykonawcami i Podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska” (nr ref. I-063), który zatwierdza uprawniony przedstawicie i specjalista ds. bhp i ppoż. Wykonawcy. Projekt organizacji robót, wykaz osób przewidzianych do prowadzenia Prac ze strony Wykonawcy należy, jeżeli wymaga tego proces prowadzenia Prac, na bieżąco aktualizować.

- Ocena Wykonawców/Dostawców - po zakończeniu Prac objętych Umową Wykonawca jest oceniany pod kątem kryteriów:

- Ocena współpracy - Po zakończeniu realizacji każdej Umowy i podpisaniu końcowego protokołu odbioru prac lub przed upływem terminu oceny rocznej Umowy, Inżynier Umowy Zamawiającego dokonuje oceny współpracy z Wykonawcą w ramach danej Umowy zgodnie z Instrukcją oceny wykonawców w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika (nr ref. I-307). Elementem składowym oceny współpracy z Wykonawcą jest obszar związany ze stosowaniem przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska oraz procedur i instrukcji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego.

- Ocena pod kątem BHP − W ocenie w zakresie stosowania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska oraz procedur i instrukcji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego uwzględnia się zarówno liczbę udokumentowanych zdarzeń wypadkowych z udziałem Wykonawcy lub jego podwykonawców oraz udokumentowanych nieprawidłowości stwierdzonych podczas czynności kontrolnych wymienionych w „Zasadach współpracy z Wykonawcami 
i Podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska” (nr ref. I-063) oraz wydanych wniosków o nałożenie kary pieniężnej lub wniosków o usunięcie pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców z terenu Zamawiającego, w tym także wniosków o ponowne przeszkolenie pracowników Wykonawcy i jego podwykonawców, o których mowa w „Zasadach współpracy z Wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, ppoż. i ochrony środowiska” (nr ref. I-063). Wyniki oceny Wykonawcy określają ich kwalifikację w kolejnych postępowaniach przetargowych prowadzonych u Zamawiającego.

# Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i przez cały okres obowiązywania Umowy (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dot. okresu ochrony ubezpieczeniowej), a także na okres przekroczonego, ustalonego umownie, harmonogramu, ochrony ubezpieczeniowej pokrywającej zakres wymagany przez Zamawiającego:

  - Wszelkich, niezbędnych do wykonania Umowy ubezpieczeń obowiązkowych, co do których posiadania zobligowany jest obowiązującym prawem.

  - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności (OC), które zakresem będzie obejmowało zakres Prac/usług wynikających z Umowy.

    - Ubezpieczenie OC będzie obejmować odpowiedzialność:

  - za szkody osobowe, rzeczowe, straty rzeczywiste i utracone korzyści oraz odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (deliktowo-kontraktowe),

  - za szkody będące wynikiem rażącego niedbalstwa,

  - za szkody powstałe wskutek obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy i tym podobnych Prac,

  - za szkody w instalacjach, w tym podziemnych,

  - za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej Pracy/usługi.

    - Jeśli z przedmiotu, zakresu, specyfiki Prac/usług realizowanych przez Wykonawcę i/lub podwykonawców w ramach Umowy, wynikać będą niżej wymienione ryzyka, to zakres ubezpieczenia będzie dodatkowo obejmował odpowiedzialność:

        - za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia itp.

    - Akceptowane będzie ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności obejmującej zakresem czynności związane z wykonaniem Umowy z sumą gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 PLN (słownie:  pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

    - Wysokość podlimitów powinna być zgodna z aktualnym standardem rynkowym.

    - Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne z aktualnym standardem rynkowym i uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją Umowy oraz potencjał Wykonawcy w zakresie pokrycia ewentualnych roszczeń we własnym zakresie.

    - Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną, dobrą praktyką rynkową.

- Wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe, potwierdzające spełnienie postawionych treścią Umowy wymogów, powinny zostać przedstawione Zamawiającemu w języku polskim, najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

  - Przedstawione dokumenty zostaną poddane weryfikacji przez Zamawiającego pod kątem spełnienia stawianych wymogów.

  - W razie, gdy ochrona ubezpieczeniowa wygasa w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do okazania dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających utrzymanie ciągłości ochrony nie później niż w dniu upływu dotychczasowego okresu ochrony.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy pisemnej informacji o rzeczywistej sumie ubezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest przesłać kopie dokumentów ze wskazaniem numeru Umowy, której dokumenty dotyczą, na adres: ubezpieczenia@termika.orlen.pl

- Jeżeli wymagane warunki ubezpieczenia nie zostaną spełnione lub Wykonawca w jakikolwiek sposób zmieni zawarte umowy na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo wstrzymać wykonanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, co nie może być interpretowane jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z Umowy.

- Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany, jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej 
z Umowy.

- Wykonawstwo wspólne (np. konsorcjum) spełni zobowiązanie posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej poprzez:

  - Przedstawienie spełniającej wymogi polisy, na której wszyscy członkowie konsorcjum wymienieni będą, jako ubezpieczeni (współubezpieczeni).

  - Przedstawienie spełniających wymogi polis indywidualnych.

  - Przedstawienie przez Wykonawców (konsorcjum) wspólnej polisy, na której Wykonawcy (członkowie konsorcjum) są wskazani, jako współubezpieczeni wymaga rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną wzajemną (tak jakby z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę), a umowa ubezpieczenia nie może wyłączać ani w żaden sposób ograniczać odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie, w jakim Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec Zamawiającego.

  - Obowiązki dotyczące spełnienia wymogów ubezpieczeniowych w ramach konsorcjum spoczywają na jego liderze.

- Jeśli przy realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, to:

  - Zakres ubezpieczenia OC Wykonawcy będzie obejmował odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

  - Podwykonawca, o ile nie jest objęty ochroną w ramach ubezpieczenia Wykonawcy do wysokości wymaganych sum ubezpieczenia (OC za podwykonawców), zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymogów ubezpieczeniowych stawianych Umową.

  - Obowiązek przedstawienia wszelkich wymaganych dokumentów ubezpieczeniowych podwykonawcy spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek, powołując się na numer Umowy, przekazać na adres szkody@termika.orlen.pl informację o każdym zdarzeniu i awarii mogących skutkować uszczerbkiem w mieniu Zamawiającego.

- W przypadku powstania szkody obie strony dołożą wszelkich starań, aby proces likwidacji szkody przebiegał sprawnie i możliwie najszybciej. W przypadku szkody dotykającej mienia bądź szkody stycznej z interesami Zamawiającego, Zamawiający będzie współadresatem korespondencji związanej z procesem likwidacji szkody od momentu zgłoszenia zdarzenia do jego zakończenia.

- Odmowa wypłaty odszkodowania, zmniejszenie jego wartości, opóźnienie wypłaty nie będą mieć wpływu na zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy. Zamawiający zaś nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów usunięcia skutków szkody.

- Przedstawicielami Zamawiającego w sprawach związanych z ubezpieczeniami, w tym w ramach kontaktów Zamawiającego z Wykonawcą, związanych z utrzymaniem ciągłości ochrony ubezpieczenia Wykonawcy, weryfikacją zakresu ochrony oraz ubezpieczeniami Zamawiającego, są pracownicy Wydziału Ubezpieczeń Majątkowych Zamawiającego, a także pracownicy doradcy ubezpieczeniowego/brokera, działającego na zlecenie Zamawiającego w ramach udzielonego pełnomocnictwa:

  - adresem kontaktowym Wydziału Ubezpieczeń Majątkowych, w tym w sprawach polis jest adres: ubezpieczenia@termika.orlen.pl,

  - adresem kontaktowym w sprawach zdarzeń szkodowych jest adres: szkody@termika.orlen.pl.

# Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji (dalej: „Gwarancja”) na wykonane Prace i dostarczone urządzenia, materiały, elementy konstrukcyjne, części zamienne, aparaturę i instalacje, w szczególności prawidłowe działanie wszystkich ww. elementów Obiektów, osiągnięcie przez nie paramentów określonych w Umowie, zgodność Obiektów oraz ich elementów z wymaganiami umownymi, zapewnienie warunków bezpiecznej pracy i eksploatacji Obiektów, wymaganą jakość wszystkich Prac oraz na wymaganą jakość wykonanych, sprzedanych, dostarczonych Zamawiającemu 
i zainstalowanych w ramach Umowy urządzeń, materiałów, elementów konstrukcyjnych, części zamiennych, aparatury i instalacji na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru technicznego i przekazania Obiektów  do eksploatacji.

- Gwarancja wynika wprost z niniejszego paragrafu i obejmuje najszerszy możliwy zakres odpowiedzialności za wady i usterki w przedmiocie Umowy, a dla swojej ważności nie wymaga wystawienia dodatkowego dokumentu gwarancyjnego. Do udzielonej Gwarancji zastosowanie mają przepisy art. 577 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej „Kodeks cywilny”).

- Jeżeli w procesie odbiorowym lub w okresie Gwarancji podanym w Umowie ujawnią się wady lub usterki, to będzie to traktowane, jako wada lub usterka w funkcjonowaniu Obiektów powstała 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca na własny koszt, 
w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, doprowadzi Obiekty do takiego stanu, aby spełniały one wymagania umowne.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z obowiązku usunięcia wady lub usterki objętej Gwarancją przez zapłatę kar umownych.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia każdej wady lub usterki objętej Gwarancją, zgłoszonej przez Zamawiającego pisemnie lub na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 6 ust. 2 pkt 2) Umowy w okresie Gwarancji:

  - w dniu roboczym do godziny 14.00 – do godziny 14.00 dnia następnego po dniu zgłoszenia,

  - w dniu roboczym po godzinie 14.00 lub w dniu wolnym od pracy – najpóźniej do godziny 14.00 
w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek objętych Gwarancją w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Usunięcie wad lub usterek Strony stwierdzają protokolarnie.

- Wykonawca usuwa wadę lub usterkę poprzez naprawę Obiektów lub naprawę lub wymianę wadliwego materiału, elementu konstrukcyjnego, części zamiennej, aparatu, instalacji lub urządzenia na wolne od wad lub usterek lub w inny sposób, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sposobu i terminu ich usunięcia.

- W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki Obiektów lub ich elementów, Zamawiający może wedle swego wyboru żądać od Wykonawcy obniżenia Wynagrodzenia umownego w stosunku odpowiednim do utraconej wartości przedmiotu Umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady objętych Gwarancją Prac lub materiałów lub elementów konstrukcyjnych lub części zamiennych lub aparatury lub instalacji lub urządzeń w terminie określonym powyżej lub jeżeli opóźnienie w usunięciu przez niego wady przekroczy 30 dni Zamawiający będzie miał prawo, bez uprzedniej zgody sądu powszechnego, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania określonej czynności lub zaprzestania naruszeń, powierzyć wykonanie potrzebnych do usunięcia wady prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty lub ograniczenia jakichkolwiek praw wynikających z udzielonej Gwarancji oraz niezależnie od kar umownych wynikających z § 24 Umowy. W przypadku naliczenia kary umownej za zwłokę 
w usunięciu wad i usterek w warunkach wykonania zastępczego, terminem usunięcia wady, stanowiącym termin końcowy naliczenia kary umownej, będzie data usunięcia wady wskazana 
w protokole podpisanym przez osobę trzecią, której Zamawiający zlecił zastępcze usunięcie wady.

- Jeżeli Wykonawca w wykonaniu swoich obowiązków dokonuje istotnej naprawy Obiektów lub wymiany lub naprawy materiałów, elementów konstrukcyjnych, części zamiennych, aparatury, instalacji 
i urządzeń, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach okres Gwarancji ulega przedłużenia o czas, w którym z powodu wady, Zamawiający nie mógł z Obiektów korzystać.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot Umowy (w tym na zastosowane w toku jej realizacji części) na okres 36 miesięcy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

# Przeglądy gwarancyjne

- Wykonawca zobowiązuje się, w ramach Wynagrodzenia umownego, wykonywać przeglądy gwarancyjne zmodernizowanych Obiektów jeden raz w każdym roku obowiązywania Gwarancji (tj. przez okres Gwarancji wskazany w § 20 ust. 1 Umowy, a także w okresie jej ewentualnych wydłużeń stosownie do § 20 ust. 10 Umowy).

- Wykonawca wykonuje cyklicznie czynności przeglądowe zgodnie z DTR urządzeń i wymienia materiały eksploatacyjne lub szybkozużywające się (wszystkie niezbędne, nie tylko te dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy) przez okres Gwarancji.

- Zamawiający uzgadnia z Wykonawcą termin przeglądu gwarancyjnego Obiektów z 14dniowym wyprzedzeniem, starając się wykorzystać okres przestojów Obiektów.

- Po zakończeniu każdego z przeglądów gwarancyjnych Zamawiający sporządza protokół zawierający spis wykrytych wad lub usterek Obiektów. Strony uzgadniają i wpisują w protokole termin usunięcia tych wad lub usterek, które usuwane są w ramach udzielonej Gwarancji, na zasadach określonych 
w § 20 Umowy.

# Nadzór autorski I WYKONAWCZY

  - Wykonawca jest zobowiązany sprawować nadzór autorski i wykonawczy nad zgodnością Prac 
z uzgodnioną z Zamawiającym Dokumentacją.

  - W ramach pełnionego nadzoru autorskiego i wykonawczego Wykonawca zobowiązany jest 
w szczególności:

- czuwać nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją, dokumentacją wskazaną lub udostępnioną przez Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa,

- niezwłocznie wprowadzać poprawki i zmiany do Dokumentacji oraz dokumentacji wskazanej lub udostępnionej przez Zamawiającego w razie stwierdzenia w nich błędu lub kolizji w terenie oraz dokonywać odpowiednich zmian na rysunkach i wpisów w dzienniku budowy lub dzienniku Prac,

- wprowadzać uzupełnienia i uszczegółowienia do Dokumentacji oraz dokumentacji wskazanej lub udostępnionej przez Zamawiającego, udzielać Zamawiającemu wyjaśnień oraz rozstrzygać wątpliwości powstałe podczas realizacji Prac,

- uzgadniać z Zamawiającym możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej,

- brać udział w komisjach i naradach technicznych oraz uczestniczyć w rozruchu i odbiorach Obiektów,

- w razie wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej oraz dokumentacji wskazanej lub udostępnionej przez Zamawiającego – dostarczyć rysunki zamienne, bez prawa do żądania 
z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia.

  - Koszty pełnienia przez Wykonawcę nadzoru autorskiego i wykonawczego są wkalkulowane w kwotę Wynagrodzenia umownego.

# OCHRONA INFORMACJI

- Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku 
z zawarciem i realizacją Umowy, w tym postanowienia Umowy oraz nie wykorzystywać tych informacji do celów innych niż realizacja Umowy, jak również nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji, wiąże w czasie obowiązywania Umowy, jak również w okresie 3 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub zniweczeniu skutków prawnych.

- W przypadku konieczności przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy informacji stanowiących 
u Zamawiającego Tajemnicę Przedsiębiorstwa, Tajemnicę Spółki ORLEN Termika S.A., rozumianą jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Strony zobowiązane są przed przekazaniem tych informacji zawrzeć oddzielną umowę określającą zasady ich przetwarzania 
i ochrony.

- W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy, zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania do Wykonawcy danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym przed rozpoczęciem przetwarzania takich danych odpowiedniej, odrębnej umowy, której przedmiotem będą zasady 
i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia Umowy z Zamawiającym, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu lub realizacji Umowy, w tym także członków organów Wykonawcy, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Wykonawcę − bez względu na podstawę prawną tej współpracy − których dane osobowe udostępnione zostały Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją Umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.

# Kary umowne

  - Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:

    - w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, terminu określonego w poz. 3 Tabeli nr 2 „Harmonogram bazowy” zamieszczonej w § 5 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

    - w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w § 20 ust. 5 Umowy terminu przystąpienia do usunięcia usterek lub wad Obiektów stwierdzonych w okresie Gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia umownego, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,

    - w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę uzgodnionego przez Strony terminu przystąpienia do usunięcia usterek lub wad Obiektów stwierdzonych w okresie rękojmi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

    - za przekroczenie przez Wykonawcę wskazanego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu usunięcia usterek lub wad Obiektów stwierdzonych w okresie rękojmi lub Gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy − w wysokości 0,2% Wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - Łączna wysokość kar umownych nałożonych przez Zamawiającego z tytułów, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia umownego.

  - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia umownego.

  - Za naruszenie zobowiązań Wykonawcy określonych w § 23 Umowy, Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5 % Wynagrodzenia umownego za każdy przypadek naruszenia.

  - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania całości lub części Prac podwykonawcy w sposób naruszający postanowienia Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 5% Wynagrodzenia umownego za każdy przypadek naruszenia.

  - Kara umowna z tytułu zwłoki w wykonaniu świadczenia przez Wykonawcę przysługuje Zamawiającemu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym przy jej naliczaniu uwzględnia się kolejne dni kalendarzowe i liczy się od następnego dnia po upływie terminu wykonania Umowy.

  - Zapłata kary umownej nastąpi w terminie i na rachunek wskazany w wezwaniu/nocie księgowej.

  - Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. Nałożenie przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej na podstawie ust. 3 nie wyłącza prawa Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną za zdarzenie stanowiące podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Kary umowne mogą podlegać kumulacji.

  - Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

  - Dniem zapłaty kary umownej będzie dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

# Cesja wierzytelności

Przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

# Odstąpienie od umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniżej wymienionych zdarzeń:

- Wykonawca ogłosi likwidację lub zaistnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, przy czym gdy Wykonawcą jest spółka cywilna lub konsorcjum uznaje się, że wystarczającym jest, by zdarzenie dotyczyło choć jednego wspólnika spółki cywilnej lub członka konsorcjum;

- Wykonawca nie rozpoczął Prac w terminie 14 dni w stosunku do terminu, w którym rozpoczęcie Prac miało nastąpić zgodnie z Umową;

- Wykonawca pozostaje w zwłoce lub zaniechał realizacji Umowy w taki sposób, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie końcowym realizacji Umowy;

- Wykonawca w sposób nieprzerwany nie realizuje Umowy przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych i pomimo wezwania Zamawiającego nie podejmuje się wznowienia Prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wykonawca nie wykonał Prac i dostaw wskazanych w poz. 5 Tabeli nr 1 „zakres Prac Wykonawcy” zamieszczonej w § 2 ust. 1 Umowy w terminie określonym w poz. 3 Tabeli nr 2 „Harmonogram bazowy” umieszczonej w § 5 ust. 1 Umowy;

- Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy i pomimo pisemnego upomnienia przez Zamawiającego nie usunął wskazanych uchybień w wyznaczonym terminie;

- Wykonawca nie stosuje się do poleceń Zamawiającego lub nie wykonuje innych obowiązków, wynikających z Umowy i pomimo pisemnego upomnienia przez Zamawiającego nie usunął wskazanych uchybień w wyznaczonym terminie;

- Wykonawca nie przestrzega przepisów BHP i ppoż. na budowie;

- Wykonawca nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych w § 19 Umowy;

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzył realizację całości lub części Umowy podwykonawcy;

- Wykonawca dokonuje cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy z naruszeniem warunków określonych w Umowie.

Powyższe nie wyklucza możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz w innych przypadkach określonych w Umowie.

- Strony uznają, że odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Z prawa odstąpienia w przypadkach określonych powyżej, Zamawiający może skorzystać w całym okresie realizacji Umowy, nie później niż w terminie 30 dni od terminu wskazanego w poz. 7 Tabeli nr 2 „Harmonogram bazowy” zamieszczonej się w § 5 ust. 1 Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca w terminie 7 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy uprzątnie Obiekty i miejsce prowadzenia Prac wraz z zapleczem i protokolarnie przekaże go Zamawiającemu. Łącznie z przekazaniem Obiektów Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Dokumentacji, obejmującej stan realizacji Prac na datę odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy na własny koszt przerwane Prace w zakresie obustronnie uzgodnionym.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość przekazania Prac przerwanych oraz prac zabezpieczających.

- W terminie 7 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Prac na dzień odstąpienia. W protokole Strony określą Prace wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Jeżeli w terminie 7 dniu po doręczeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w całości lub niewykonanej części Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu uprzątniętego miejsca Prac, Zamawiający uprawniony będzie na koszt Wykonawcy do jednostronnego przejęcia i uprzątnięcia miejsca Prac poprzez usunięcie z niego wszystkich urządzeń, materiałów części zamiennych, aparatury, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz innych przedmiotów Wykonawcy oraz zmagazynowania ich we własnych lub wynajętych w tym celu pomieszczeniach magazynowych. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odmowy wydania Wykonawcy maszyn 
i urządzeń oraz innych składników pozostawionych na miejscu Prac do czasu pokrycia przez Wykonawcę kosztów uprzątnięcia miejsca Prac i magazynowania.

Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie potwierdzają, że odstąpienie od Umowy pozostaje bez skutku dla uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym w szczególności z tytułu kar umownych, odszkodowań – co oznacza, iż kary umowne naliczone do dnia odstąpienia są nadal należne, a także, iż Zamawiający może naliczyć kary umowne także po rozwiązaniu Umowy, nie uchyla zobowiązań żadnej ze Stron w zakresie ochrony informacji a także nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani Gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanych Prac. Okres Gwarancji i rękojmi będzie biegł odpowiednio od dnia odstąpienia od Umowy.

# Klauzula antykorupcyjna

- Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

- Każda ze Stron zaświadcza, że wdrożyła procedury przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, a w okresie ostatnich trzech lat członkowie organów zarządzających, kontrolnych, nadzorczych lub przedstawiciele Stron nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo korupcyjne.

- Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

- Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:

  - członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi ani agentowi Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,

  - funkcjonariuszowi publicznemu, rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;

  - partii politycznej, członkowi partii politycznej ani kandydatowi na urząd państwowy;

  - agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też;

  - innej osobie lub podmiotowi − w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydane przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

- Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na pisemny wniosek każdej ze Stron, druga Strona niezwłocznie dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania, które dotyczyć będą wykonywania Umowy w zakresie zgodności z postanowieniami niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.

- Każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość zgłaszania naruszeń prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naruszeniaprawa@termika.orlen.pl lub pod numerem telefonu: +48 453 025 809 – bez identyfikacji numeru osoby dzwoniącej.

- W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych działań korupcyjnych.

# SIŁA WYŻSZA

- Strony zgodnie oświadczają, że siła wyższa oznacza zdarzenie przyszłe (które zaistnieje po zawarciu Umowy), nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia oraz spowodowane przyczynami nie leżącymi po stronie żadnej ze Stron, któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności („siła wyższa”). Za przypadek siły wyższej uznaje się 
w szczególności: wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej, pandemie, epidemie.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej, która ma lub może mieć wpływ na należyte wykonanie Umowy oraz o przewidywanym czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od jej zaistnienia.

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana udowodnić, że siła wyższa miała decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych, w szczególności poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów w tym zakresie. Druga Strona, w razie takiej potrzeby, jest uprawniona do żądania dalszych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na należyte wykonanie Umowy.

- Strony zobowiązane są podjąć niezbędne środki w celu ograniczenia szkód spowodowanych działaniem siły wyższej. Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne.

- Jeżeli siła wyższa trwa krócej niż 7 (siedem) dni, realizacja zobowiązań umownych na mocy niniejszego postanowienia ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

- Jeżeli siła wyższa trwa 7 (siedem) dni lub dłużej, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w celu uzgodnienia warunków dalszej realizacji Umowy w zakresie Prac i dostaw niezrealizowanych w związku z wystąpieniem okoliczności siły wyższej. W przypadku wypracowania wspólnego stanowiska, Strony zawrą stosowny aneks do Umowy.

- Jeżeli siła wyższa, która ma wpływ na realizację Umowy, trwa przynajmniej 21 dni i jeżeli nie osiągnięto stosownego porozumienia co do dalszej realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Z prawa odstąpienia w przypadku opisanym w niniejszym ustępie, Zamawiający może skorzystać w terminie 6 miesięcy od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu (tj. termin 6 miesięcy biegnie od dnia następującego po upływie 21 dni trwania siły wyższej).

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 7, Strony spotkają się niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia Umowy. Postanowienia § 26 Umowy stosuje się odpowiednio.

- KLAUZULA PODATKOWA

Wykonawca oświadcza, że:

- Należność wynikającą z Umowy otrzymuje dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, oraz:

  - posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;

  - nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;

  - zachowuje współmierność między zakresem prowadzonej działalności a faktycznie posiadanym lokalem, personelem lub wyposażeniem;

  - zawiera porozumienia zgodne z rzeczywistością gospodarczą mające uzasadnienie gospodarcze i nie będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi Wykonawcy;

  - samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

- Według jego najlepszej wiedzy, otrzymywane płatności nie będą służyć – pośrednio lub bezpośrednio – finansowaniu podlegających odliczeniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności 
w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub serię transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi lub zawartymi w ramach uzgodnienia strukturalnego, w rozumieniu Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. (tekst skonsolidowany na 01.01.2020 r.).

- Swoje zobowiązania podatkowe deklaruje i reguluje zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem i w chwili podpisywania Umowy nie ma żadnych zaległości w uiszczaniu należnych podatków, w tym podatku VAT.

- W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych w ust. 1 – 3 
i utraty aktualności złożonych oświadczeń, Wykonawca oświadcza, że niezwłocznie, bez wezwania, powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zaktualizowane oświadczenia należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: podatki@termika.orlen.pl lub w formie pisemnej na adres: ORLEN Termika S.A. Departament Sprawozdawczości i Ubezpieczeń, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że w przypadku objęcia Zamawiającego obowiązkami wynikającymi 
z przepisów obowiązującego prawa podatkowego lub zgłoszenia przez organy podatkowe państwa rezydencji Zamawiającego żądania wykazania prawdziwości ww. oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i na jego prośbę przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające ww. fakty.

- Będzie informował Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu jako podatnika podatku VAT/podatku od wartości dodanej w trakcie trwania Umowy mającej wpływ na rozliczenie Umowy oraz o zmianie rezydencji podatkowej dla celów podatku dochodowego.

- Na prośbę (mailową bądź pisemną) Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania prośby wskaże w jego ocenie najbardziej odpowiedni dla transakcji kod PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2015) w przypadku świadczenia przez niego usług lub kod CN (Nomenklatura Scalona) 
w przypadku dostawy towarów.

- Mając na uwadze ryzyka związane z procederem wyłudzenia podatku od towarów i usług, ponosi pełną odpowiedzialność za własne zobowiązania podatkowe oraz przejmuje pełną odpowiedzialność za działanie swoich dostawców oraz podwykonawców, także w zakresie nieprzestrzegania przez te podmioty obowiązków związanych z rozliczeniami z tytułu podatku od towarów i usług. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez organy podatkowe z jakimikolwiek wezwaniami do wypełnienia obowiązków podatkowych wynikających z działania lub zaniechania Wykonawcy lub jego dostawców oraz podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia równowartości ewentualnych sankcji finansowych, zobowiązań podatkowych i zaległości podatkowych wraz 
z odsetkami od zaległości podatkowych Zamawiającego wobec organów skarbowych z tego tytułu.

- W przypadku, gdy nie będzie posiadać statusu polskiego rezydenta podatkowego o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce oraz wypłacać będzie wynagrodzenie osobom fizycznym będącym nierezydentami w rozumieniu przepisów polskiego prawa dewizowego pozostających w związku ze świadczeniem usług (dotyczy wyłączenie usług) na rzecz Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie (nie później niż 7 dni przed terminem granicznym przekazania przez Zamawiającego informacji do organu podatkowego) bez jego wezwania dane i informacje umożliwiające zrealizowanie przez niego obowiązków wynikających z art. 82a § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

# Klauzula sankcyjna

      - Wykonawca oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień zawarcia Umowy zarówno on, jak i jego podmioty zależne, dominujące oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz:

- pozostają w zgodności z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej: „Przepisy Sankcyjne”);

- nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej: „Podmiot Objęty Sankcjami”);

- nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez osoby prawne lub fizyczne spełniające kryteria opisane w pkt 2) powyżej;

- nie zamieszkują lub nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w państwie objętym Przepisami Sankcyjnymi lub nie są utworzone pod prawem państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi;

- nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim 
w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.

2.	Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy:

- zarówno on, jak i jego podmioty zależne oraz członkowie jego organów oraz osoby działające 
w jego imieniu i na jego rzecz będą prowadzić działalność zgodnie z Przepisami Sankcyjnymi;

- jakiekolwiek przysługujące mu na podstawie Umowy wynagrodzenie nie będzie bezpośrednio lub pośrednio dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami lub nie zostanie użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami, w zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych;

- wszelkie oświadczenia złożone w ust. 1 pozostaną prawdziwe.

- W przypadku, gdy którekolwiek oświadczenie złożone w ust. 1 stanie się nieprawdziwe, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od powzięcia o takim przypadku informacji Wykonawca poinformuje, o ile nie będzie to prawnie zakazane, Zamawiającego o każdym takim przypadku oraz o podjętych działaniach zmierzających do przywrócenia prawdziwości takich oświadczeń

- W przypadku naruszenia zobowiązań określonych w ust. 2 Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy oraz do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody 
z tym związane. Prawo to przysługuje Zamawiającemu w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia określonych niniejszym paragrafem. Ponadto nie wyklucza to możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego lub w innych przypadkach określonych w Umowie.

- Ponadto, jeżeli wskutek naruszenia zobowiązań określonych w ust. 2 lub ust. 3 Zamawiający zostanie poddany jakimkolwiek restrykcjom, sankcjom czy ograniczeniom ze strony podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 1), Zamawiający uprawniony będzie do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody związane z takimi restrykcjami, sankcjami czy ograniczeniami.

# POSTANOWIENIA RÓŻNE

- Uczestnicy Konsorcjum lub Wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej].

- W imieniu Wykonawcy faktury wystawia Lider Konsorcjum. [postanowienie to ma zastosowanie 
w przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum].

- Zapłata faktury dokonana przez Zamawiającego na rzecz Lidera Konsorcjum powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury względem wszystkich pozostałych uczestników Konsorcjum [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum].

- Członkowie konsorcjum lub Wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za roszczenia zwrotne przysługujące Zamawiającemu 
z tytułu zaspokojenia roszczeń osób trzecich (w tym podwykonawców) wynikających ze szkód lub zaległych płatności powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Umowy, za które odpowiada którykolwiek z konsorcjantów. Członkowie konsorcjum lub Wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zwrot uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową zobowiązany był uiścić którykolwiek z członków konsorcjum lub wspólnik spółki cywilnej [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej].

# Postanowienia końcowe

- Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia żadnych praw osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych zarówno po stronie Zamawiającego oraz osób trzecich w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.

- Wszelkie świadczenia pieniężne wynikające z Umowy ustalane będą w walucie polskiej.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy uznane zostanie za nieważne na mocy prawomocnego wyroku sądu lub decyzji innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia Umowy pozostają 
w mocy, o ile nieważnością nie są dotknięte postanowienia konieczne Umowy, wyznaczające jej minimalną treść. Strony zobowiązują się w możliwie najkrótszym terminie zastąpić nieważne postanowienia Umowy innymi postanowieniami, które będą realizować ten sam lub możliwie zbliżony cel prawny i gospodarczy.

- Postanowienia ust. 5 stosuje się również wówczas, gdy po zawarciu Umowy wejdą w życie przepisy, na skutek których którekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważne.

- Strony będą dążyły do rozstrzygania sporów wynikających Umowy lub mogących powstać w związku z jej interpretacją lub wykonaniem w drodze wzajemnych uzgodnień.

- W przypadku nieosiągnięcia porozumienia dotyczącego sporów wynikających z Umowy rozstrzygane one będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

- Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron, z zastrzeżeniem przypadku, gdy Umowa została zawarta w egzemplarzu w formie elektronicznej podpisanej przez Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

- Umowa zostaje zawarta w dniu złożenia ostatniego podpisu przez osoby reprezentujące Strony.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w samej Umowie.

# Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wymagania i warunki techniczne wykonania Prac,

- Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o wyrażanie zgody na podwykonawcę,

- Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna,

- Załącznik nr 4 – Wzór listy osób upoważnionych do wykonywania prac eksploatacyjnych w ramach Umowy i w okresie gwarancyjnym.

W imieniu:

| ZAMAWIAJĄCEGO |  | WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |

…………………………………..			………………………………………

…………………………………..			……………………………………….