FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Zakres prac | Cena [zł netto] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie analizy możliwości zagospodarowania nieruchomości |  |
| 2. | Opracowanie projektu budowlanego |  |
| 3. | Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę |  |
| 4. | Opracowanie projektu wykonawczego |  |
| 5. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych |  |
| 6. | Dokumentacja kosztowa (m.in. przedmiary, kosztorysy) |  |
| 7. | Sprawowanie nadzoru autorskiego (szacowana liczba jednorazowych świadczeń nadzoru autorskiego wynosi: 10) |  |
| Cena netto zamówienia (łącznie L.p. 1+2+3+4+5+6+7) |  |  |

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu położonego w Kętach przy ul. Zacisze, dz. nr 6347/34, 6347/35 na potrzeby Gazowni w Kętach”

UWAGA: Z uwagi na możliwość odbiorów częściowych, należy przyjąć w ofercie rozbicie ceny całkowitej zadania netto według poniższej zasady:

Lp. 1 – Opracowanie analizy możliwości zagospodarowania nieruchomości – nie więcej niż 6% ceny netto całkowitej wartości zamówienia.

Lp. 2 – Opracowanie projektu budowlanego - nie więcej niż 45 % ceny netto całkowitej wartości zamówienia.

Lp. 3 – Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę - nie więcej niż 5 % ceny netto całkowitej wartości zamówienia.

Lp. 4 – Opracowanie projektu wykonawczego - nie więcej niż 35 % ceny netto całkowitej wartości zamówienia.

Lp. 5 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - nie więcej niż 3 % ceny netto całkowitej wartości zamówienia.

Lp. 6 – Dokumentacja kosztowa - nie więcej niż 3 % ceny netto całkowitej wartości zamówienia.

Lp. 7 – Sprawowanie nadzoru autorskiego - nie więcej niż 3 % ceny netto całkowitej wartości zamówienia.

...........................................................

(miejsce i data)

……………………………..……………………………………………………………………………………

(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)