**Załącznik nr 2**

**Opis przedmiotu i realizacji Zamówienia**

Zadanie pod nazwą: **Zabudowa szamba betonowego przy posterunku nr 3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.**

1. **Zakres prac obejmuje:**
2. Przygotowanie terenu, wykopy, wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem.
3. Dostawa i posadowienie szamba o pojemności 10 m3.
4. Podłączenie szamba za pośrednictwem studni kanalizacyjnej do posterunku straży przemysłowej nr 3;
5. Próba szczelności szamba i instalacji kanalizacji;
6. Zasypanie wykopów z zagęszczeniem, obsadzenie włazów na studni kanalizacyjnej i szambie.
7. Porządkowanie terenu.
8. **Istotne warunki zamówienia.**
9. Podstawowe obowiązki Wykonawcy:
   * 1. wykonanie Przedmiotu Zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami,
     2. udział w komisjach odbiorczych prac, itp.,
     3. oddanie Przedmiotu Zamówienia w umówionym terminie,
     4. zapewnienie sprzętu niezbędnego do wykonania Przedmiotu Zamówienia,
     5. zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej jakości wykonania Przedmiotu Zamówienia.
10. Odbiory i płatności
    * 1. Odbiór końcowy po wykonaniu wszystkich prac zleconych przez Zamawiającego.
      2. W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele obu Stron odpowiedzialni za realizację umowy, którzy podpisują protokół odbioru prac, stanowiący podstawę do wystawienia faktury.
      3. Wynagrodzenie ryczałtowe.
      4. Wynagrodzenie płatne na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru prac, o którym mowa w ust.2.
      5. Płatność: przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.
11. Gwarancja

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o najlepszą  posiadaną wiedzę oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

1. Zamawiający wymaga udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy oraz rękojmi 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Zgłoszenie wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji będzie dokonywane telefonicznie na nr telefonu Wykonawcy: …………………. i potwierdzone pocztą elektroniczną na e-mail Wykonawcy …………………. .
3. Wykonawca niezwłocznie na adres e-mail Zamawiającego tj.: ………………….. potwierdza otrzymanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3.
4. Kary umowne
   * 1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki.