Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, linia

Opis wygenerowany automatycznie

**UMOWA   
nr UM/TD-OGL/…………/11930/2025**

zawarta w Gliwicach w dniu ………………….. pomiędzy

zawarta pomiędzy[[1]](#footnote-2):

**TAURON Dystrybucja Spółką Akcyjną** z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórska 25A,   
31-035 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000073321, numer identyfikacji podatkowej, NIP: 6110202860, REGON: 230179216, kapitał zakładowy: 560.450.156,22 zł (wpłacony w całości), **Oddział w Gliwicach, 44-102 Gliwice   
ul. Portowa 14a**

zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

**…………………………….…. - Pełnomocnik TAURON Dystrybucja S.A.**

#### a

**…………………..**[[2]](#footnote-3) z siedzibą **…………………..**, ul. **…………………..**, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym **…………………..** w **…………………..**, Wydział **…………………..** Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: **…………………..**, numer identyfikacji podatkowej NIP: **…………………..**, REGON: **…………………..**, wysokość kapitału zakładowego: **…………………..** złotych, zwaną dalej **„Wykonawcą**”, którą reprezentuje:

1. ………………….. - ……………………………….
2. ………………….. - ……………………………….

zwanymi dalej łącznie **Stronami**, a oddzielnie **Stroną**.

W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu nr PNP/TD-OGL/11930/2025   
o udzielenie zamówienia na zadanie pn: **„Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji K659 - Katowice ul. Pokładowa, Rębaczy, Wozaków”**, w trybie prostym, została zawarta Umowa o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: **„Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji K659 - Katowice ul. Pokładowa, Rębaczy, Wozaków”** (dalej Przedmiot Umowy lub Dokumentacja lub Dokumentacja projektowa), zgodnie z Umową i złożoną ofertą.
2. Przedmiot Umowy został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do Umowy oraz w Wytycznych stanowiących załącznik do Specyfikacji warunków zamówienia.

**§ 2  
Termin wykonania Umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy określony w § 1 w terminie   
   do dnia …………….. *zgodnie z harmonogramem terminowo – rzeczowo – finansowym stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy*[[3]](#footnote-4).
2. Określony w ust. 1 powyżej termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje:
3. dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją zezwalającą na realizację zadania lub zgłoszeniem, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami prawa,
4. zatwierdzenie przez Zamawiającego wykonanej Dokumentacji projektowej - podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego,
5. zwrot udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa.

**§ 3**

**Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy**

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:

* + - 1. osoba/y wykazane w Umowie jako reprezentujące Wykonawcę uprawnione są do zawarcia Umowy i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;
      2. nie istnieją jakiekolwiek przeszkody prawne ani faktyczne uniemożliwiające zawarcie Umowy przez Wykonawcę, a także należyte wykonanie Przedmiotu Umowy;
      3. podpisanie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek innego zobowiązania zaciągniętego przez Wykonawcę;
      4. posiada stosowną wiedzę, doświadczenie, zasoby kadrowe, ekonomiczne oraz *know how* a także - w przypadku gdy wymagają tego obowiązujące przepisy - posiada pełne uprawnienia pozwalające na należyte wykonanie Umowy. W szczególności, Wykonawca posiada wszelkie odpowiednie uprawnienia zawodowe wymagane przez polskie prawo do zawarcia Umowy umożliwiające należyte wykonanie Przedmiotu Umowy;
      5. zapoznał się z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy oraz wszelką dokumentacją Zamawiającego, dokonał ich weryfikacji i uznaje je za wystarczające do wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń.
      6. zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania regulacji dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego. Jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji umowy, może zostać zobowiązany do stosowania bardziej szczegółowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, korzystania z usług i sprzętu IT, procedur specjalistycznych

**§ 4**

**Obowiązki Zamawiającego**

Podstawowe obowiązki Zamawiającego:

* 1. udostępnianie Wykonawcy wszelkich posiadanych danych oraz informacji niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy (w tym Wytycznych projektowych lub Warunków przyłączenia), a także bezzwłoczne udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawcy związane z realizacją Umowy;
  2. przekazanie Wykonawcy aktualnych wewnętrznych dokumentów Zamawiającego związanych z Przedmiotem Umowy;
  3. udzielanie na wniosek Wykonawcy pełnomocnictw (zwanych dalej Pełnomocnictwami), do występowania w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi organami, instytucjami, osobami itp. - koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy. Pełnomocnictwa nie mogą obejmować podejmowania w imieniu Zamawiającego zobowiązań finansowych oraz udzielania dalszych upoważnień;
  4. powiadamianie Wykonawcy o nabyciu tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości, objętych zamierzeniem inwestycyjnym, w związku z lokalizacją na ich terenie projektowanych lub istniejących urządzeń, w tym o:
     1. ustanowieniu służebności przesyłu,
     2. nabyciu prawa własności,
     3. nabyciu prawa użytkowania wieczystego,
     4. zawarciu umów najmu i dzierżawy;
  5. pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości objętych zamierzeniem inwestycyjnym nieuzyskanych przez Wykonawcę w przypadkach:

1. oświadczeń podpisanych przez właścicieli/współwłaścicieli lub użytkowników/ współużytkowników wieczystych o nieużyczeniu / braku zgody na udostępnienie / braku zgody na oddanie w ich dyspozycję nieruchomości na cele budowlane lub w celu wykonania na nich robót, o ile takie uzyska,
2. zgód właścicieli/współwłaścicieli (użytkowników/współużytkowników wieczystych) na umieszczenie urządzeń na ich działce/kach, warunkowanych roszczeniami finansowymi lub ustanowieniem służebności przesyłu;
   1. dokonywanie z Wykonawcą uzgodnień Dokumentacji;
   2. sprawdzanie, akceptowanie i zatwierdzanie prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy, a następnie odebranie należycie wykonanego Przedmiotu Umowy i potwierdzenie tej czynności podpisaniem protokołu odbioru końcowego Dokumentacji, zgodnie z niniejszą Umową;
   3. zapłata Wykonawcy bezspornego, należnego wynagrodzenia umownego za należycie wykonany przez niego Przedmiot Umowy lub jego część, o ile z Umowy lub czynności prawnej wynika, że takie rozliczenie jest dopuszczalne lub konieczne.

**§ 5  
Obowiązki Wykonawcy**

1. Podstawowe obowiązki Wykonawcy:
   1. należyte opracowanie Dokumentacji, to znaczy wykonanie jej:
      1. na podstawie Specyfikacji wraz z ich załącznikami,
      2. zgodnie z ofertą Wykonawcy i zawartą Umową wraz z jej załącznikami, w tym Opisem przedmiotu zamówienia,
      3. po wcześniejszym zapoznaniu się z warunkami miejscowymi/terenowymi projektowanego zamierzenia inwestycyjnego,
      4. przy zachowaniu powszechnie stosowanych zasad wiedzy technicznej, w tym aktualnych przepisów i norm;
      5. z zachowaniem obowiązujących u Zamawiającego regulacji wewnętrznych   
         w szczególności „**Wytycznych w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej nN i SN**”, wewnątrzkorporacyjnych   
         i standardów aktualnych na dzień złożenia Dokumentacji do odbioru, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. Standardy obowiązujące u Zamawiającego są zamieszczone na stronie internetowej: [http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/Strony/ ksiega-standardow-technicznych.aspx](http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/Strony/%20ksiega-standardow-technicznych.aspx);
      6. przy dołożeniu należytej staranności co do zawartości merytorycznej i estetycznej Dokumentacji (jakość Dokumentacji musi odpowiadać co najmniej przeciętnemu poziomowi innych podobnych Dokumentacji w ostatnim czasie realizowanych dla Zamawiającego) z uwzględnieniem stanu współczesnej wiedzy,
   2. ponoszenie odpowiedzialności względem Zamawiającego za wady Dokumentacji,   
      w szczególności te zmniejszające jej wartość lub użyteczność;
   3. weryfikacja dokumentów technicznych, w tym Wytycznych projektowych lub Warunków przyłączenia otrzymanych od Zamawiającego oraz niezwłoczne poinformowanie go o ich wadach lub brakach;
   4. uzyskanie na podstawie Pełnomocnictw, udzielonych Wykonawcy przez Zamawiającego, wszelkich niezbędnych danych do projektowania, w tym: map, wyrysów, wypisów, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, zgód, zezwoleń, postanowień, itp. dokumentów, a także dokonania stosownych zgłoszeń w zakresie dotyczącym zadania inwestycyjnego, przy czym wynikające z przepisów prawa decyzje i postanowienia właściwych organów muszą być dostarczane Zamawiającemu w terminie umożliwiającym mu wniesienie ewentualnego odwołania od nich - nie późniejszym jednak niż 3 dni od ich otrzymania;
   5. realizacja Przedmiotu Umowy w części polegającej na pozyskaniu własnym staraniem   
      i na własny koszt wszelkich dokumentów, w tym dokumentów formalnoprawnych oraz sporządzenie dokumentów technicznych niezbędnych do opracowania Dokumentacji   
      w zakresie koniecznym do wykonania na jej podstawie robót, w celu realizacji opisanego   
      w niej zadania inwestycyjnego:
      1. zgodnie ze Specyfikacją lub Zaproszeniem,
      2. w zakresie, formie i ilości określonej w Opisie przedmiotu zamówienia,
      3. na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym Koncepcji projektowej,
      4. w zakresie opisanym w Wytycznych projektowych lub Warunkach przyłączenia, z zastrzeżeniem, że przedstawione w nich rozwiązania techniczne oraz planowane lokalizacje projektowanych elementów sieci stanowią wyłącznie propozycje projektowe, a ewentualne ich następne, niezbędne zmiany uzgodnione pomiędzy Stronami   
         i związana z tym konieczność opracowywania kolejnych Koncepcji projektowych nie wpływają na obowiązywanie postanowień Umowy oraz nie dają podstaw do podwyższenia wartości wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,
   6. sukcesywne (co 2 miesiące) pisemne informowanie Zamawiającego o przebiegu i postępie prac projektowych zgodnie z Harmonogramem terminowo – rzeczowo – finansowym [[4]](#footnote-5) stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy;
   7. bezzwłoczne pisemne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku zagrożenia niedotrzymania umownego terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyny niedotyczącej Zamawiającego;
   8. zapewnienie Zamawiającemu wglądu do Dokumentacji, sprawdzania jej i przedstawiania uwag do niej na każdym etapie jej realizacji;
   9. przekazanie Zamawiającemu opracowanej Dokumentacji;
   10. usunięcie wszystkich wad w Dokumentacji wykrytych w trakcie realizowanych na jej podstawie robót, w tym także w okresie obowiązywania rękojmi;
   11. pełnienie w ustalonym przez Strony zakresie Nadzoru niezbędnego do:
       1. pisemnego potwierdzenia prawidłowości geodezyjnego wytyczenia Obiektu,
       2. potwierdzenia Zamawiającemu, w uzasadnionych spornych przypadkach, zgodności Dokumentacji z robotami wykonywanymi na jej podstawie,
       3. wyjaśnienia uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego co do słuszności zastosowanych rozwiązań projektowych w miejscu wykonywanych robót,
       4. możliwej adaptacji do Dokumentacji rozwiązań zamiennych w związku z powstaniem niezależnych od Wykonawcy i przez niego niezawinionych rozbieżności pomiędzy nią   
          a rzeczywistymi warunkami realizacji robót,
       5. aktualizacji Dokumentacji na skutek zmiany warunków wykonywania robót,
       6. poprawienia Dokumentacji w związku z jej wadą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wymagania od autora projektu nadzorów autorskich w liczbie niezbędnej do należytego wykonania powyższych czynności projektowych, w tym nadzoru obejmującego między innymiuczestniczenie w procesie tyczenia geodezyjnego urządzeń i elementów sieci elektroenergetycznej przez Wykonawcę robót i pisemne potwierdzenie poprawnościjego wykonania.

1. W związku z realizacją Umowy Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zatrudniać lub w inny sposób korzystać odpłatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących pracownikami Zamawiającego.
2. W razie naruszenia przez Wykonawcę powyższego zakazu Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kar umownych określonych w Umowie oraz odstąpienia od Umowy.
3. Wykonawca wykonujący Przedmiot Umowy przy udziale innych podmiotów ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie, jak za swoje własne.
4. Wykonawca nie ma prawa do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych, które miałyby obciążać Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia wobec którejkolwiek ze Stron roszczeń osób trzecich w związku z nienależytą realizacją przez Wykonawcę Umowy, w szczególności odnoszących bezpośrednio do Zamawiającego. W przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany został, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, do zapłaty na rzecz jakiejkolwiek osoby jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń albo w całości bądź części zapłacił w związku z nienależytym wykonywaniem lub wykonaniem Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić powyższe roszczenia, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 30 dni od doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty. Kwoty, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może potrącać z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

**§ 6**

**Szczególne wymagania dla stron w celu realizacji przedmiotu zamówienia**

1. Wykonawca będzie upoważniony przez Zamawiającego, na podstawie Pełnomocnictwa, do  występowania w jego imieniu oraz składania oświadczeń woli i oświadczeń wiedzy, w tym oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane - w zakresie oznaczonym w pełnomocnictwie, niezbędnym dla opracowania przez Wykonawcę Dokumentacją.
2. Wymagania w zakresie opłat z tytułu prowadzenia czynności prawnych w imieniu Zamawiającego oraz przygotowywania i udostępniania Zamawiającemu, na jego żądanie informacji i danych wynikających z bieżących potrzeb, niezbędnych do oceny prac projektowych:
   1. Wykonawcę obciążają wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, niezależnie od podstawowych kosztów opracowania Dokumentacji koniecznej do jego realizacji; w tym:
      1. opłaty za inwentaryzację geodezyjną budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu wraz z ich przyłączami, obiektów wydłużonych oraz zagospodarowania działek lub terenu, wyłącznie w zakresie koniecznym do należytego opracowania Dokumentacji,
      2. opłaty za opracowanie nowych map zasadniczych (podstawowych map sytuacyjno-wysokościowych) lub aktualizację istniejących oraz za wykonywanie klauzulowanych map do celów projektowych,
      3. opłaty za zakładanie, modernizacje i aktualizacje geodezyjnej ewidencji gruntów, budynków i sieci uzbrojenia terenu (jeżeli ich brak w państwowych zasobach geodezyjnych i kartograficznych uniemożliwi należyte opracowanie Dokumentacji),
      4. opłaty z tytułu uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej lokalizacji lub usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami, a także opłaty za udostępnianie informacji o dokonanych uzgodnieniach usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w celu uzupełnienia map do celów projektowych,
      5. opłaty za udostępnianie danych opisowych gruntów, budynków oraz geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, w tym map oraz sporządzonych ich kopii i nakładek, w zakresie niezbędnym do należytego opracowania Dokumentacji,
      6. opłaty za udzielanie informacji poprzez udostępnianie danych i materiałów (dokumentów) geodezyjnych oraz poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych z dokumentami znajdującymi się w ich zasobach, w tym udostępnianie, sporządzanie lub poświadczanie map i ich przeskalowań, a także wybranych warstw tematycznych (nakładek) mapy zasadniczej, w zakresie koniecznym do należytego opracowania Dokumentacji,
      7. opłaty za wykonywanie wyrysów i wypisów oraz ich kopii z operatu ewidencyjnego, gruntów, działek, rejestru budynków itp.,
      8. opłaty administracyjne z tytułu decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub opinii wydanych przez urzędy, instytucje i jednostki branżowe, w tym także wydania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlano-wykonawczy i udzielającej pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót,
      9. przygotowanie i udostępnianie Zamawiającemu, na jego żądanie informacji i danych wynikających z bieżących potrzeb, niezbędnych do oceny prac projektowych.
   2. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczania opłaty skarbowej przy posługiwaniu się udzielonym przez Zamawiającego Pełnomocnictwem.
3. Wymagania w zakresie uzgodnień dających prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane i wykonania robót:
   1. uzgodnienia z właścicielami/współwłaścicielami (użytkownikami wieczystymi/ współużytkownikami wieczystymi) gruntów, dające prawo dysponowania ich nieruchomościami na cele budowlane (między innymi wejścia na ich teren i prowadzenia na nim robót), Wykonawca dokona w oparciu o treść porozumienia, którego wzór zawiera Załącznik nr 3 do Umowy (dalej Porozumienie), przy czym wymóg stosowania tego wzoru nie dotyczy właścicieli/współwłaścicieli (użytkowników wieczystych/współużytkowników wieczystych) nieruchomości, którzy posiadają własne wzory zgody na wejście na ich teren i prowadzenia na nim robót;
   2. każde uzgodnienie z właścicielem/współwłaścicielami (użytkownikami wieczystymi/ współużytkownikami wieczystymi) powinno zawierać załącznik graficzny (fragment mapy/planu sytuacyjnego, przedstawiający miejsce posadowienia Obiektu na ich nieruchomości) oraz datę i czytelny podpis zarówno właściciela/ współwłaścicieli (użytkownika wieczystego/ współużytkowników wieczystych) jak i przyjmującego oświadczenie. Wykonawca wraz z zawartym Porozumieniem zobowiązany jest przekazać właścicielowi/współwłaścicielom (użytkownikom wieczystym/ współużytkownikom wieczystym) klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Treść klauzuli informacyjnej stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
   3. Wykonawca ma obowiązek powiadomić bezzwłocznie Zamawiającego o problemach zaistniałych przy uzyskiwaniu dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej, przekazując Zamawiającemu:
4. decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub lokalizację inwestycji celu publicznego lub wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
5. plan przedstawiający usytuowanie Obiektu,
6. szczegółowe dane dotyczące Obiektu i zajętego przez niego terenu (np. typ stacji, powierzchnię zabudowy, typ linii kablowych lub napowietrznych, długość tych linii, rodzaj i liczbę słupów, itp.),
7. wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz wypis z ksiąg wieczystych z podaniem sądu   
   w którym księga jest prowadzona,
8. kompletny spis właścicieli/współwłaścicieli (użytkowników wieczystych/ współużytkowników wieczystych) nieruchomości wraz z ich danymi adresowymi,
9. pisemną informację o powodach nieużyczenia/braku zgody na udostępnienie/ braku zgody na oddanie w dyspozycję nieruchomości na cele budowlane lub w celu wykonania na nich robót z załączonymi dokumentami i dowodami świadczącymi o prowadzeniu rozmów z ich właścicielami / współwłaścicielami (użytkownikami wieczystymi / współużytkownikami wieczystymi), w szczególności: protokół z negocjacji, korespondencję, notatki, itp.
10. Wymagania w zakresie wydzielenia działki, ustanowienia służebności przesyłu lub ustanowienia służebności gruntowej na cele inwestycyjne:
    1. w przypadkach, w których zgody właścicieli/współwłaścicieli (użytkowników wieczystych/ współużytkowników wieczystych) na umieszczenie Obiektu na ich działce/ach warunkowane są roszczeniami finansowymi lub ustanowieniem służebności przesyłu, należy dokonać odpowiedniego zapisu na druku Porozumienia;
    2. po uzyskaniu warunkowej zgody, o której mowa powyżej, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego, dostarczając mu jednocześnie *(osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną)* dane dotyczące działki, co do której zostało zgłoszone roszczenie, celem jego rozpatrzenia;
    3. Dane te powinny zawierać:
       1. Porozumienie wraz załącznikiem graficznym;
       2. informację o braku możliwości usytuowania Obiektu zgodnie z Wytycznymi bez uzyskanej zgody warunkowej wraz z ewentualnym opisem uzasadniającym proponowane zmiany   
          w Wytycznych lub warunkach przyłączenia polegające na wskazaniu nie wymagającej takiej zgody, innej lokalizacji Obiektu oraz opłacalność takiej zmiany;
       3. dane dotyczące działki, dla której uzyskano warunkową zgodę:

* wypis z rejestru gruntu lub inną informację, z numerem księgi wieczystej,
* aktualne dane teleadresowe właściciela/współwłaścicieli (użytkownika wieczystego/ współużytkowników wieczystych) warunkującego/-ych umieszczenie obiektu na jego/ich działce/działkach roszczeniem finansowym lub ustanowieniem służebności przesyłu;
* informację o rodzaju i liczbie obiektów budowlanych na działce;
* informację o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
* decyzję ULICP lub wypis i wyrys z planu zagospodarowania terenu (fragment mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych) z wyrysowaną działką   
  i trasą planowanej inwestycji oraz propozycję ustanowienia służebności przesyłu wraz   
  z określeniem powierzchni tej służebności (z podaniem jej długości i szerokości);
* mapę ewidencyjną, która powinna zawierać rysunek całej trasy planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Mapa obejmująca działkę, na której przewiduje się ustanowienie służebności przesyłu powinna zawierać rysunki przedstawiające:

* + znajdującą się na działce infrastrukturę z wyraźnie oznaczoną *(oddzielnie)* jej częścią: istniejącą, istniejącą przeznaczoną do demontażu *(rozbiórki)* oraz planowaną do budowy *(montażu)*,
  + wymiary istniejącej i planowanej infrastruktury,
  + legendę opisującą odniesienie części i wymiarów infrastruktury do ich rysunków;
  1. jeżeli trasa projektowanej linii przebiega przez tereny nieruchomości, co do których uzyskanie prawa do dysponowania nimi na cele budowlane wymagać będzie od Zamawiającego innej formy prawnej niż zawarcie Porozumienia lub ustanowienie służebności (tzn. zwłaszcza zawarcia umowy z zarządcami mienia Skarbu Państwa np.: z PKP, Lasami Państwowymi, Wodami Polskimi, urzędem administracji publicznej lub samorządowej, itp.), Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca, w takim przypadku, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu *(osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną),* kopie uzgodnień dokonanych z przedstawicielami powyższych jednostek organizacyjnych, w związku z projektowaną inwestycją na ich nieruchomościach, wraz z odnoszącymi się do przedmiotowych działek poniższymi załącznikami:
     1. wypisem z rejestru gruntu,
     2. planem zagospodarowania terenu z wyrysowanymi działkami (w ilości uzgodnionej z Zamawiającym),
     3. informacjami o rodzajach i liczbie Obiektów planowanych do budowy, dla każdej działki osobno;
  2. Zamawiający przewiduje od 4 do 6 tygodni na załatwienie żądań właścicieli/współwłaścicieli (użytkowników wieczystych/współużytkowników wieczystych) działek i ewentualne zawarcie stosownych umów związanych z ich roszczeniami finansowymi (jeżeli roszczenia takie zostaną przez niego zaakceptowane); okres ten zawiera się w czasie realizacji Umowy i nie wpływa na zmianę terminu umownego. W przypadku wydłużenia okresu o którym mowa   
     w zdaniu poprzednim dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy.

1. Wymagania w zakresie ochrony środowiska:
2. w przypadku koniecznej wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi, wyłącznie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania robót opisanych w Dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić ją z Zamawiającym przed wystąpieniem o administracyjne zezwolenia na wycinkę;
3. Wykonawca zobowiązany jest m.in.:
   * 1. zinwentaryzować stan zadrzewienia/lasu niezbędnego lub koniecznego do wycinki oraz ustalić właścicieli terenów (gruntów), na których będą musiały one być prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot leśnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych np. organów administracji publicznej (nadleśnictw, starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, itp.), Lasów Państwowych, dróg krajowych, dróg powiatowych, dróg gminnych, PKP itp.,
     2. dostarczyć Zamawiającemu (w ramach opracowanej Koncepcji projektowej) pisemną informację dotyczącą:

* niezbędnych wycinek drzew, krzewów, podrostów i gałęzi, na które nie są wymagane stosowne zezwolenia administracyjne oraz takich na które są wymagane stosowne zezwolenia administracyjne (w tym koniecznych wycinek drzew, krzewów, podrostów   
  i gałęzi, zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia albo funkcjonowaniu urządzeń wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zamawiającego,
* utrudnień w uzyskaniu zezwoleń na wycinki lub wejście w teren nieruchomości w celu ich wykonania,
* szacowanego kosztu wycinki z uwzględnieniem opłat administracyjnych,

1. Wykonawca działając na podstawie udzielonego mu przez Zamawiającego Pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu czynności formalnoprawnych związanych z wycinką na terenie nieruchomości w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody i w lesie w rozumieniu ustawy o lasach, zobowiązany jest m.in.:
   * 1. uzyskać pisemną zgodę właściciela/współwłaścicieli albo użytkownika wieczystego/ współużytkowników wieczystych na udostępnienie ich nieruchomości/lasu w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z konieczną wycinką drzew, krzewów, podrostów i gałęzi. Zgoda powinna obejmować miejsce, zakres i sposób wycinki (ustalenia   
        z właścicielem/współwłaścicielami nieruchomości/lasu albo z ich użytkownikiem wieczystym/współużytkownikami wieczystymi). Ustalenia w zakresie wysokości odszkodowania za dokonaną wycinkę na ich nieruchomości/ w lesie dokona Zamawiający w drodze umowy stron, a w przypadku nie zawarcia przez Strony stosownej umowy, Zamawiający wystąpi o ustalenie wysokości odszkodowania do organu wydającego zezwolenie na wycinkę,
     2. złożyć we właściwym urzędzie stosowny wniosek na określoną wycinkę na terenie nieruchomości niebędącej lasem i uzyskać zezwolenie na nią wydane przez:

* starostę w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy,
* wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w odniesieniu do nieruchomości niebędących własnością gminy,
* wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  + 1. złożyć we właściwym terytorialnie nadleśnictwie stosowny wniosek właściciela/ współwłaścicieli lasu na określoną/ne wycinkę/pozyskanie drewna zgodnie   
       z uproszczonym planem urządzania lasu i uzyskać zezwolenie na przedmiotową/e wycinkę/pozyskanie drewna wydane przez nadleśniczego w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i nie będących na podstawie odrębnych przepisów w użytkowaniu wieczystym właściwych jednostek organizacyjnych lub wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
    2. złożyć we właściwym terytorialnie starostwie stosowny wniosek właściciela/współwłaścicieli lasu na określoną/ne wycinkę/pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów i uzyskać decyzję administracyjną na przedmiotową/e wycinkę/pozyskanie drewna wydaną przez starostę w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a należących do osób fizycznych   
       i wspólnot gruntowych,
    3. w przypadku konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej - dodatkowo uzgodnić wycinkę z  właściwą Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska,
    4. w przypadku gdy właściciel/współwłaściciele, użytkownik/współużytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa do nieruchomości nie wyraża zgody na udostępnienie nieruchomości w celu wycinki lub nie wyraża zgody na zapewnienia dojazdu umożliwiającego jej wykonanie, Wykonawca ma obowiązek złożyć w trybie postępowania administracyjnego, we właściwym terytorialnie starostwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi wniosek o wydanie przez starostę decyzji o ustanowieniu obowiązku udostępnienia ich nieruchomości przez powyższe osoby w trybie egzekucji administracyjnej, w celu dokonania wycinki. Zamawiający zastrzega sobie przy tym prawo udziału w uzgodnieniach zmierzających do ewentualnego zastąpienia przez właściwy urząd naliczenia opłat administracyjnych za dokonanie wycinek - uzależnieniem wydania przedmiotowych zezwoleń od przesadzenia przez Zamawiającego przeznaczonych do wycinki drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich przez Zamawiającego innymi drzewami lub krzewami, a w przypadku upraw leśnych ponownego wprowadzenia przez Zamawiającego roślinności leśnej;

1. W przypadku wycinki na terenie:
   * 1. lasów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
     2. lasów będących na podstawie odrębnych przepisów w użytkowaniu wieczystym właściwych jednostek organizacyjnych lub wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
     3. nieruchomości nie będących lasami, a będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym jednostek organizacyjnych stanowiących osoby prawne, które w szczególnych przypadkach nie wyrażają zgody Wykonawcy na udostępnienie Zamawiającemu ich nieruchomości   
        w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego,

Zamawiający przewiduje podjęcie stosownych działań zmierzających do uzyskania przez niego prawa dysponowania nieruchomością w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego na drodze zawartych pomiędzy nim a powyższymi podmiotami umów o charakterze cywilnoprawnym, a w przypadku Lasów Państwowych ustanowienia służebności przesyłu.

1. Wymagania w zakresie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zamawiający wymaga, aby informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja bhp) zawierała opis możliwych zagrożeń w miejscu i w pobliżu projektowanego terenu budowy oraz projektowanych miejsc wykonywanych robót, a także sposobów zapobiegania tym zagrożeniom, w tym:

1. zakres i rodzaj robót wynikających z Dokumentacji projektowej i objętych informacją bhp;
2. opis obiektów wokół zaplanowanych robót, w szczególności mogących stanowić zagrożenia dla bhp podczas ich wykonywania;
3. wskazanie elementów terenu lub obiektów mogących stwarzać jakiekolwiek zagrożenia dla bhp;
4. określenie możliwości występowania zagrożeń podczas wykonywanych robót;
5. opis przygotowania do pracy przy realizacji robót, przy których mogą występować zagrożenia bhp;
6. opis podstawowych oraz dodatkowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom występującym w strefach szczególnego zagrożenia bhp.
7. Sprawdzanie, uzgadnianie, zatwierdzanie i odbiór Dokumentacji.
   1. W celu wyboru wariantu rozwiązań technicznych do opracowywania w ramach Dokumentacji projektowej, Wykonawca w terminie 60 dni od daty zawarcia Umowy powinien przedstawić Zamawiającemu uzgodnioną z nim Koncepcję zawierającą:
      1. opis rozwiązań technicznych (w formie uzgodnionej pomiędzy Stronami) zaproponowanych na podstawie: Wytycznych projektowych lub Warunków przyłączenia (jeżeli są wymagane)   
         i kolejnych ustaleń dokonanych pomiędzy Stronami; po uzyskaniu wypisów i wyrysów   
         z rejestru gruntów, analizie własności nieruchomości leżących na przebiegu projektowanego zamierzenia inwestycyjnego i zapoznaniu się z warunkami terenowymi / miejscowymi / obiektowymi projektowanego zamierzenia inwestycyjnego (wizja lokalna/inwentaryzacja miejsca projektowanego/ych Obiektu/ów,
      2. wykaz właścicieli / współwłaścicieli, użytkowników / współużytkowników wieczystych nieruchomości zgodnie z księgą wieczystą,
      3. wykaz wszystkich bezwarunkowych zgód właścicieli/współwłaścicieli (użytkowników / współużytkowników wieczystych) nieruchomości leżących na przebiegu projektowanego zamierzenia inwestycyjnego - i oświadczeń tych spośród nich, którzy zgłaszają roszczenia finansowe,
      4. zestawienia umów, zgód, oświadczeń, notatek, itp. dokumentów dotyczących powyższych właścicieli / współwłaścicieli, użytkowników / współużytkowników wieczystych działek.
   2. W przypadku każdej Koncepcji niezaakceptowanej przez Zamawiającego, w szczególności z powodu braku wymaganych zgód na proponowaną lokalizację i przebieg zamierzenia inwestycyjnego, projektant zobowiązany jest dochować należytej staranności przy opracowywaniu alternatywnych rozwiązań technicznych opisanych w kolejnych wariantach Koncepcji, dążąc do zminimalizowania ryzyka związanego z możliwością nieuzyskania przez Zamawiającego tytułów prawnych do nieruchomości na cele inwestycyjne od wskazanych przez Wykonawcę właścicieli / współwłaścicieli (użytkowników wieczystych/ współużytkowników wieczystych) działek, w tym także tych którzy zgłaszają roszczenia finansowe;
   3. Wszelkie ustalenia między Stronami dotyczące uszczegółowienia zakresu realizacji Przedmiotu Umowy, a także uzgadnianie odstępstw od Wytycznych projektowych lub Warunków przyłączenia, w szczególności mogących znacząco wpłynąć na zakres zamierzenia inwestycyjnego lub jego koszty (np. linia kablowa zamiast napowietrznej, stacja transformatorowa słupowa zamiast kontenerowej, zasilanie z innego ciągu), należy prowadzić pisemnie za pośrednictwem Wydziału Inwestycji właściwego Oddziału TAURON Dystrybucja S.A. (dopuszcza się również prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną pod warunkiem potwierdzania jej przez Strony) przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;
   4. Wykonawca, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub przed zgłoszeniem robót, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację prawną (Tom P) i wykonawczą (Tom B) do ich sprawdzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia ;
   5. Sprawdzenie, uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji wyszczególnionej w pkt 4) powyżej powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia dokumentacji. W przypadku skomplikowanego zakresu Dokumentacji projektowej termin ten może zostać wydłużony   
      i ustalony indywidualnie. Okres ten zawiera się w czasie realizacji Umowy i nie wpływa na zmianę umownego terminu wykonania Przedmiotu Umowy;
   6. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji wyszczególnionej w pkt 4) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego złożenia we właściwym organie administracji państwowej wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych i przekazania jego kopii Zamawiającemu, a następnie zdać do odbioru Zamawiającemu komplet Dokumentacji projektowej w formie i ilości określonej w Opisie przedmiotu zamówienia;
   7. Odbiór Dokumentacji projektowej i podpisanie Protokołu końcowego jej odbioru przez Zamawiającego nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania jej Zamawiającemu;
   8. Złożenie do odbioru przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, która nie zawiera kompletu wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, uznane będzie za wadę istotną i skutkować będzie zwrotem tej Dokumentacji Wykonawcy. Braki oraz wady w Dokumentacji zostaną wyszczególnione w Karcie oceny kompletności Dokumentacji projektowej. W takim przypadku nie zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór Dokumentacji projektowej do czasu jej wymaganego skompletowania. Po usunięciu wad i uzupełnieniu braków w Dokumentacji projektowej przez Wykonawcę należy ponownie złożyć ją do  odbioru zgodnie z procedurą opisaną powyżej;
   9. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu końcowego odbioru Dokumentacji projektowej;
   10. W przypadku konieczności zmiany opisu rozwiązania technicznego w projekcie niewymagającego uzgodnień administracyjnych i branżowych, której dokonanie wyniknie   
       w trakcie realizowanych na jego podstawie robót, projektant zobowiązany jest ją wprowadzić do projektu w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania powyższej informacji od wykonawcy robót.

**§ 7**

**Podwykonawstwo**

Strony nie przewidują możliwości zawarcia przez **Wykonawcę** umowy z podwykonawcą na wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego części w zakresie odnoszącym się do prac wykonywanych przez projektanta.

**§ 8  
Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatności**

1. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy **Zamawiający** zobowiązuje się zapłacić **Wykonawcy** wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, zgodnie z Harmonogramami terminowo – rzeczowo - finansowymi [[5]](#footnote-6), stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy.
2. Za prawidłowe wykonanie przez **Wykonawcę** Przedmiotu Umowy **Zamawiający** zobowiązuje się do zapłaty **Wykonawcy** kwoty **……………. zł** (słownie: ……………. złotych …./100) netto, które zostanie powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.,
3. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przez **Wykonawcę** Przedmiotu Umowy.
5. Zapłata należności Wykonawcy, nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy o nr:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

prowadzony przez bank ………….

1. **Wykonawca** wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu Przedmiotu Umowy   
   w sposób rzetelny, zgodny z Umową i stanem rzeczywistym . Faktura winna zawierać także numer Umowy i zlecenia nadany przez Zamawiającego.
2. Faktury oraz inne dokumenty (w tym potwierdzające wykonanie zobowiązania) powinnywskazywać dane nabywcy i płatnika:

Nabywca: TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Podgórska 25A

31-035 Kraków

NIP 611-02-02-860

Płatnik: TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Gliwicach

ul. Portowa 14a

44-102 Gliwice

Załącznikami do faktury będą Protokoły odbioru. Faktura niespełniająca  wymogów określonych   
w zdaniach poprzednich nie będzie uważana za fakturę wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 5

1. Faktury mogą   być przekazane Zamawiającemu za pomocą jednego ze środków komunikacji:
2. w przypadku wysyłki dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego:   
   **TAURON Dystrybucja S.A.**,

**Skrytka pocztowa nr 2708,**

**40-337 Katowice**;

b) przesłane jako e-faktura, zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania E-faktur;

*W przypadku zainteresowania zawarciem Porozumienia w sprawie przesyłania E-faktur należy kontaktować się bezpośrednio z TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. poprzez e-mail:* [*tok.cuwr.obsluga.faktur@tauron-dystrybucja.pl*](mailto:tok.cuwr.obsluga.faktur@tauron-dystrybucja.pl)*.*

1. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.
2. **Zamawiający** jest uprawniony do potrącania z należności **Wykonawcy** wzajemnych należności wynikających z Umowy, w tym kar umownych. Dotyczy to również kar umownych naliczonych zgodnie z Umową, lecz nie wymagalnych w dacie potrącenia.
3. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych **Wykonawca** ma prawo do naliczania   
   i dochodzenia odsetek.
4. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5, nie stanowi zmiany Umowy,   
   a następuje poprzez złożenie **Zamawiającemu** pisemnego oświadczenia **Wykonawcy** o zmianie rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem nieważności,   
   i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez **Zamawiającego**. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego wymaga się, aby spełniał on warunki określone w ust. 14.
5. **Zamawiający** dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w rozdziale 1a działu XI ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i  wskazany powyżej rachunek bankowy jest rachunkiem umieszczonym na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo rachunkiem wirtualnym powiązanym z takim rachunkiem.
7. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.
8. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym   
   opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca oświadcza, że posiada status mikro / małego / średniego / dużego[[6]](#footnote-7) przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.
9. *W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, faktury z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wystawiane będą przez Lidera Konsorcjum.*

**§ 9**

**Rękojmia za wady**

1. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady Dokumentacji zmniejszające jego wartość lub użyteczność.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą analizę danych wejściowych do projektowania, poprawność założeń i obliczeń. Jeżeli roboty budowlane zrealizowane na podstawie projektu wykonawczego przedstawionego przez Wykonawcę nie osiągną założonych dokumentacją projektową parametrów technicznych lub użytkowych, Zamawiającemu służy prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody w postaci pokrycia kosztów wykonania modernizacji lub prac naprawczych, a także ewentualnych kar umownych i odszkodowań, jakimi Zamawiający zostanie obciążony.
3. W razie stwierdzenia istnienia wady Dokumentacji w ramach czynności odbioru lub po odbiorze, Zamawiający ma prawo według własnego uznania do:
4. żądania usunięcia wad lub żądania niezwłocznego wykonania Dokumentacji po raz drugi, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie nie przyjmie usunięcia wad lub Dokumentacji i od Umowy odstąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź
5. obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Powyższe nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym także roszczeń o zapłatę kar umownych na podstawie §10 Umowy.

1. Wykonawca naprawi szkody wyrządzone Zamawiającemu, a powstałe wskutek wykonania robót na podstawie wadliwie opracowanej Dokumentacji oraz zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione z tego tytułu.
2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w Dokumentacji wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawców robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie Dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, w zgłoszeniu Reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w zdaniu pierwszym.
4. Niezależnie od możliwości składania Reklamacji przez Zamawiającego w formie pisemnej, Reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w Umowie, przez uprawnione przez Zamawiającego osoby.
5. Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Dokumentacji na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne.

Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy.

**§ 10**

**Kary umowne**

* + - 1. Strony ustalają, że **Wykonawca** zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz **Zamawiającego** kar umownych w następujących przypadkach:

1. w przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie Przedmiotu Umowy- w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego **Wykonawcy** na podstawie § 8 ust. 2 Umowy - za każdy dzień opóźnienia;
2. w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego **Wykonawcy** na podstawie § 8 ust. 2 Umowy - za każdy dzień opóźnienia;
3. w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie rękojmi   
   w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego **Wykonawcy** na podstawie § 8 ust. 2 Umowy - za każdy dzień opóźnienia;
4. w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy** lub gdy **Wykonawca** odstąpi od Umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% wynagrodzenia netto należnego **Wykonawcy** na podstawie § 8 ust. 2 Umowy;
5. w przypadku naruszenia przez **Wykonawcę** obowiązku poufności określonego w § 16 Umowy - w wysokości 5 000,00 zł za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku,
6. w przypadku naruszenia § 5 ust. 2 Umowy - w wysokości 5.000,00 zł za każde jednokrotne naruszenie tego zakazu.
   * + 1. Kary umowne mogą być potrącane jednostronnie przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy.
       2. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub   
          w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.
       3. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego   
          na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

**§ 11**

**Odstąpienie od Umowy, rozwiązanie Umowy**

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególnościKodeksem cywilnym.
2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez **Zamawiającego** od Umowy na podstawie ust. 1 oraz innych postanowień Umowy, **Zamawiający** może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli **Wykonawca** naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności:
3. nie wykona Przedmiotu Umowy w terminie oznaczonym w § 2 Umowy, a opóźnienie przekroczy 4 tygodnie;
4. naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa   
   w § 16 Umowy;
5. nie wykonuje Umowy z zachowaniem należytej staranności;
6. nie usunie w terminie określonym w § 9 wad Przedmiotu Umowy objętego rękojmią;
7. naruszy § 5 ust. 2 Umowy;
8. wykonuje Umowę z naruszeniem obowiązujących przepisów, i/lub wykonuje Umowę niezgodnie z innymi, niż wskazane wyżej, postanowieniami niniejszej Umowy, po wezwaniu go przez **Zamawiającego** do prawidłowego wykonania Umowy i wyznaczeniu mu przez **Zamawiającego** dodatkowego terminu 3 dni do przystąpienia do prawidłowego wykonania Umowy,
9. naruszy w szczególności przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy, a także dotyczące zatrudniania cudzoziemców, wobec pracowników, którymi posługuje się przy realizacji Przedmiotu Umowy, bądź przepisy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami lub BHP.
10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - nie później jednak, niż w terminie 90 dni od daty ustalonego wykonania Przedmiotu Umowy.
11. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
13. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 12**

**Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**

Strony nie ustanowiły zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**§ 13  
Ubezpieczenie**

1. Wykonawca będący osobą fizyczną utrzyma w mocy, co najmniej przez cały okres trwania Umowy, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów i inżynierów budownictwa w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 11.12.2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.
2. W innych przypadkach niż określony w ust. 1, Wykonawca utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta według poniższych wymogów:
   1. Zakres ubezpieczonej działalności powinien obejmować wszelkie prace projektowe wykonywane w związku z realizacją Umowy oraz czynności związane z wykonywaniem nadzoru autorskiego, o ile taki jest wymagany.
   2. Umowy ubezpieczenia będą obejmować odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych za szkody rzeczowe i osobowe.
   3. Ubezpieczenie musi obejmować odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody wynikające ze zdarzenia (działania lub zaniechania ubezpieczonego) zaistniałego w okresie co najmniej od dnia rozpoczęcia prac projektowych w związku z realizacją Umowy do dnia odbioru Dokumentacji projektowej zrealizowanej w oparciu o Umowę, chociażby sama szkoda powstała lub została ujawniona, czy też roszczenie zostało zgłoszone po tym okresie, jednakże   
      w granicach terminów przedawnienia określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
   4. Suma gwarancyjna powinna wynosić co najmniej 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
   5. Franszyza redukcyjna powinna być określona kwotowo i może dotyczyć wyłącznie szkód   
      w mieniu oraz nie powinna przekraczać 20.000,00 zł na zdarzenie. W przypadku zastosowania franszyz kwotowo-procentowych, maksymalna wartość nie może przekroczyć wskazanego poziomu.
   6. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym.
3. Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopię polisy lub certyfikatu poświadczający zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnej z wymogami o których mowa w niniejszym paragrafie. Dla Wykonawcy będącego osobą fizyczną Zamawiający uznaje za dowód posiadania ubezpieczenia OC zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na którym znajduje się informacja o posiadanym obowiązkowym ubezpieczeniu OC. **Termin złożenia dokumentu: 14 dni od dnia zawarcia Umowy**. Miejsce dostarczenia dokumentu: siedziba Oddziału zawierającego Umowę, wymienionego w komparycji Umowy.
4. Jeżeli w trakcie trwania Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.
5. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie nie zostaną dostarczone, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy.
7. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe określone w niniejszym paragrafie powinien spełniać każdy z jego członków.

**§ 14**

**Konflikt interesów**

1. **Wykonawca** oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Umowy przez **Wykonawcę**, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność **Wykonawcy**, lub jakość jego prac.
2. W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, **Wykonawca** o zaistniałym ryzyku niezwłocznie zawiadomi na piśmie **Zamawiającego**   
   i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w zgodzie z interesami **Zamawiającego** oraz obowiązującymi **Wykonawcę** zasadami etyki zawodowej. **Wykonawca** zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w prowadzeniu swojej działalności, tak aby uniknąć konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy.

**§ 15**

**Autorskie prawa majątkowe**

1. **Wykonawca** gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów objętych Przedmiotem Umowy, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 3, lub też - najpóźniej w dniu wydania utworów **Zamawiającemu** – prawa te będą Wykonawcy przysługiwały. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego **Wykonawca** gwarantuje i zobowiązuje się,   
   że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy   
   z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność **Wykonawcy**.
2. **Wykonawca** oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
3. **Wykonawca** przenosi na **Zamawiającego** autorskie prawa majątkowe do utworów objętych Przedmiotem Umowy na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
   * 1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet oraz innych sieciach komputerowych w tym również za pośrednictwem chmury obliczeniowej, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;
     2. wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników:   
        w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet oraz innych sieciach komputerowych w tym również za pośrednictwem chmury obliczeniowej, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo ich elementów;
     3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej **Zamawiającego** i innych stronach internetowych   
        i intranetowych oraz innych sieciach komputerowych w tym również za pośrednictwem chmury obliczeniowej w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;
     4. wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych);
     5. tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana   
        i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system, w tym przez modele wykorzystujące sztuczną inteligencję;
     6. wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania   
        i realizacji innych obiektów.
4. Autorskie prawa majątkowe do utworów jako całości oraz ich elementów, przechodzą na **Zamawiającego** z chwilą ustalenia utworów (przy czym w razie wątpliwości utwory uważa się za ustalone najpóźniej z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy)/wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został utrwalony/podpisania protokołu odbioru obejmującego utwory. Z tą samą chwilą przechodzi na **Zamawiającego** także prawo własności wszystkich egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono przekazanych **Zamawiającemu** w formie papierowej i elektronicznej (płyty CD lub DVD).
5. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie   
   z utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono jest objęta kwotą wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust.2 Umowy. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności nośników nie przysługuje **Wykonawcy** dodatkowe wynagrodzenie.
6. **Wykonawca**gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią   
   z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni **Zamawiającego** od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych   
   i ewentualnego postępowania sądowego.
7. **Wykonawca** oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami,   
   a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 3 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez **Zamawiającego** powyższego oraz na udzielanie przez **Zamawiającego** dalszej zgody w tym zakresie. **Wykonawca** jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez **Zamawiającego** z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także   
   z dalszych opracowań.
8. **Zamawiającemu** będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 3 polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą **Zamawiającego**. Dotyczy to również opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.
9. **Wykonawca** przenosi na **Zamawiającego** wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
10. **Wykonawca** gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez **Zamawiającego** przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych opracowań,   
    w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
11. **Wykonawca** gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec **Zamawiającego** autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na swobodny wybór przez **Zamawiającego** czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia utworów.
12. **Zamawiającemu** będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których **Zamawiający** upoważniony został przez **Wykonawcę** na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.

**§ 16**

**Poufność**

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania poufności Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych (inside information) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”).
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane   
   w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).
3. Informacja Poufna (inside information) w rozumieniu art. 7. rozporządzenia MAR to informacja, która jest określona w sposób precyzyjny, nie została podana do publicznej wiadomości, dotyczy bezpośrednio i pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych (Informacje Poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR
4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
6. które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;
7. które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;
8. które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;
9. których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
10. które stanowią informacje powszechnie znane.
11. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z tych osób nie ujawni Informacji Poufnych. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
12. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi, które zapewniają bezpieczeństwo informacjom przekazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji Umowy.
13. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę w czasie obowiązywania Umowy, a także w okresie 5 lat od jej wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
14. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować. Ponadto nie wymaga się od Wykonawcy usunięcia dokumentów przechowywanych w elektronicznym systemie archiwizacji lub kopii dokumentów, które zostały sporządzone zgodnie z automatycznymi procedurami tworzenia kopii zapasowych IT lub wewnętrznymi procedurami Wykonawcy odzyskiwania danych po awarii, pod warunkiem, że w każdym przypadku takie dokumenty będą nadal traktowane jako poufne.
15. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego usługi IT lub usługi finansowo-księgowe, w tym usługi windykacyjne (dalej: Czynności), może wykonywać inny podmiot z grupy kapitałowej Zamawiającego, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (dalej: Podmiot Obsługujący).
16. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego Podmiotowi Obsługującemu wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania Czynności związanych z niniejszą Umową.
17. Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 11, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego i obejmuje   
    w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią a także danych wytworzonych w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.
18. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 11-12 powinny być interpretowane możliwie szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot Obsługujący.
19. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie lub niektóre informacje ujawnione zgodnie   
    z niniejszą Umową mogą stanowić Informacje Poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR,   
    w związku z czym osoba, która je posiada, podlega ograniczeniom wynikającym   
    z rozporządzenia MAR. W szczególności osobie tej nie wolno bezprawnie ujawniać ani wykorzystywać takich Informacji, nabywając lub zbywając papiery wartościowe lub związane   
    z nimi instrumenty pochodne.
20. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać bezprawnie, nie wykorzystywać ani nie zachęcać innych osób do wykorzystania Informacji Poufnych ujawnionych zgodnie z niniejszą Umową,   
    w sposób stanowiący nadużycie na rynku zgodnie z rozporządzeniem MAR.
21. Wykonawca w przypadku otrzymania Informacji Poufnych w rozumieniu rozporządzenia MAR zobowiązuje się do bezzwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualnej listy osób mających dostęp do tych informacji.
22. Zamawiający ma prawo udostępnić Informacje Poufne na rzecz TAURON Polska Energia S.A.   
    w Katowicach / innym spółkom z Grupy TAURON, w szczególności jej organom, komitetom i jednostkom organizacyjnym w ramach realizacji strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych zgód i opinii wynikających z regulacji wewnętrznych obowiązujących w Grupie TAURON, w zakresie zgodnym z prawem, z zachowaniem niezależności Zamawiającego jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego*,* na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§ 17  
Przeniesienie praw i obowiązków**

1. Przeniesienie praw lub obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności.
2. Druga Strona, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających   
   z Umowy na osobę trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

**§ 18**

**Siła Wyższa**

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
2. klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,
3. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,
4. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,
5. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje,   
   z wyłączeniem strajków u Stron.
6. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się   
   z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy   
   w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
8. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia chyba, że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
9. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie   
   z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

**§ 19**

**Prawo właściwe**

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

**§ 20**

**Sąd właściwy**

Wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć w przyszłości z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo Sądowi w Gliwicach.

**§ 21**

**Przetwarzanie danych osobowych**

1. Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) – a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,.
2. W celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonania Umowy każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób reprezentujących, zatrudnianych lub współpracujących z drugą Stroną, które to dane zostaną  jej udostępnione przez drugą Stronę.
3. Strony zobowiązują się poinformować osoby, o których mowa w ust 2, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych oraz przysługujących im prawach z tym związanych lub wskazać im miejsce i sposób możliwości zapoznania się z tymi zasadami Strony udostępniają powyższe zasady w formie:

- Zamawiający na stronie internetowej pod adresem: <https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo>,

- Wykonawca na stronie internetowej pod adresem: …………….…………..…  (lub jako Załącznik nr ….. do niniejszej Umowy).

1. W związku z udostępnieniem danych osobowych, Strony stają się odrębnymi administratorami tych danych i są odpowiedzialne za spełnienie wymogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania   
   i zaniechania drugiej Strony w zakresie obowiązków o których mowa w niniejszym paragrafie.
3. Strony uzgadniają, że zasady ochrony danych osobowych przy realizacji Przedmiotu Umowy zostały określone w Załączniku nr 2 do Umowy.

**§ 22**

**Klauzula antykorupcyjna**

1. Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjąć działania zapobiegawcze.
2. Wykonawcaoświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz, że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy wykonaniu niniejszej umowy.

**§23**

**Zmiana umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obydwie Strony, z wyłączeniem zmiany firm Stron, danych wskazanych w § 29 ust. 3 zdanie pierwsze Umowy, osób wskazanych *w* § 29 ust. 1 Umowy, danych kontaktowych tych osób oraz innych tym podobnych danych, które będą następować w drodze pisemnego oświadczenia Strony, której dana zmiana dotyczy
2. Strony dopuszczają również możliwość zmiany postanowień Umowy w następujących przypadkach:
   1. wystąpienia na etapie realizacji Umowy obiektywnych czynników wpływających na zakres   
      i sposób wykonywania Dokumentacji, w szczególności: brak możliwości pozyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, konieczność zmiany trasy lub charakteru sieci elektroenergetycznej;
   2. wystąpienia okoliczności, spowodowanych działaniami Zamawiającego, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia Umowy, w szczególności znaczącej zmiany przez niego zakresu Dokumentacji.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych powyżej jedna ze Stron może wystąpić do drugiej Strony, nie później niż na 30 dni przed terminem umownym, z pisemnym wnioskiem o zmianę Umowy zawierającym zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacją, co do wpływu na warunki realizacji Umowy.

Druga Strona ustosunkuje się do wniosku o zmianę Umowy w terminie 10 dni roboczych od złożenia tego wniosku.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy nie wymagają dane dotyczące:
3. Harmonogramu pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje zmiany umownego terminu wykonania Przedmiotu Umowy i wysokości wynagrodzenia Umownego.
4. oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych na wstępie Umowy;
5. przedstawicieli Stron;
6. wystawcy i odbiorcy faktur, a także danych adresowych dotyczących wystawiania i doręczania faktur;
7. numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w §8 Umowy, z zastrzeżeniem,   
   że zmiana rachunku bankowego następuje poprzez złożenie Zamawiającemu jednostronnego pisemnego oświadczenia podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy, pod rygorem nieważności wraz z załączonym zaświadczeniem banku o prowadzeniu rachunku bankowego;

oraz innych tym podobnych danych, które będą następować w drodze pisemnego oświadczenia Strony, której dana zmiana dotyczy.

1. Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

**§ 24**

**Obowiązki informacyjne**

1. Wykonawca oświadcza, że w związku z przynależnością Zamawiającego do Grupy Kapitałowej TAURON, której holder (TAURON Polska Energia S.A.) posiada status spółki publicznej, Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie tej grupy

**§ 25**Klauzula compliance

1. Zamawiającyoświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny tj. zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu TAURON Dystrybucja S.A., dostępnego na stronie internetowej [www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce](http://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce)
2. *Wykonawca,* oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu TAURON i Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON stosowanego z zachowaniem niezależności Zamawiającego jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz że zobowiązuje się ich przestrzegać w trakcie współpracy. *Wykonawca* oświadcza, że powyższe zasady będą również stosowane przez wszelkie osoby zaangażowane w wykonanie niniejszej Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie).  Za wszystkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenia powyższych zasad dokonane przez osoby, którym powierza wykonanie Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie) *Wykonawca* ponosi odpowiedzialności jak za działania własne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytów osobiście lub przez upoważnione osoby, w celu weryfikacji stosowania postanowień Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON, z zachowaniem niezależności Zamawiającego jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
3. *Wykonawca* oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON w brzmieniu obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A., dostępnej na stronie internetowej [www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce](http://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce) oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy.
4. *Wykonawca* oświadcza, iż zobowiązuje się do przeciwdziałania naruszeniom w obszarze praw człowieka i podstawowych wolności oraz do przestrzegania i podjęcia niezbędnych starań w celu zobowiązania swoich pracowników, dostawców i podwykonawców do przestrzegania przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych w zakresie praw człowieka.
5. *Wykonawca* oświadcza, iż będzie powstrzymywać się i wymagać od swoich pracowników, dostawców i podwykonawców powstrzymywania się od łamania praw człowieka, w tym w szczególności zatrudniania dzieci, wykorzystywania pracy przymusowej oraz wszelkich przejawów dyskryminacji.
6. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymagań przewidzianych w „Programie zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.” (Program Zgodności) w zakresie Usługodawców w rozumieniu tego Programu. Program Zgodności opublikowany jest na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. pod adresem [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl) w zakładce „O Spółce”.

**§ 26**

Klauzula sankcyjna

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy ani on, ani podmioty powiązane z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, lub członkowie jego organów oraz jego beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie są objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, oraz że zawarcie i wykonywanie Umowy nie spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych.
2. Za Regulacje Sankcyjne uznaje się przepisy prawa dotyczące sankcji gospodarczych, handlowych lub też jakichkolwiek środków restrykcyjnych, ustanawianych, administrowanych, nakładanych lub egzekwowanych przez Unię Europejską, Rzeczpospolitą Polską, Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz decyzje administracyjne wydane przez ich właściwe organy.   
   W szczególności:

1) Ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

3) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność   
i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz   
z rozporządzeniami zmieniającymi,

5) Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach wraz z rozporządzeniami zmieniającymi.

1. W przypadku utraty aktualności złożonych oświadczeń wskazanych w ust. 1, *Wykonawca* jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. Powiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres siedziby drugiej Strony nie później niż w terminie   
   3 dni od dnia utraty aktualności złożonych oświadczeń.
2. W przypadku, gdy *Wykonawca* lub powiązane z nim podmioty, członkowie jego organów lub beneficjenci rzeczywiści zostaną objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, bądź też wykonywanie Umowy spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych, to druga Strona może:

1) powstrzymać się od wykonywania Umowy w zakresie, który naruszałyby Regulacje Sankcyjne, lub

2) rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

1. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy przewidzianej do zawarcia Umowy.
2. Wykonanie uprawnień wskazanych w ust. 4 nie powoduje powstania praw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez *Wykonawcę*.
3. *Wykonawca* pokryje wszelkie szkody drugiej Strony powstałe w wyniku działań bądź zaniechań jego, podmiotów powiązanych z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie oraz członków jego organów lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz, a także jego beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  skutkujących nieprawdziwością jego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań, o których mowa w ust. 3.

**§ 27**

**Obowiązek zgłaszania incydentów bezpieczeństwa**

1. Wykonawcazobowiązuje się do informowania Zamawiającegoo wykrytych incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych i informacji przekazanych przez Zamawiającego (np. wielokrotne nieudane próby logowania lub wykrycie złośliwej zawartości lub włamanie do systemów IT/OT Wykonawcy) oraz o ataku na systemy innych klientów Wykonawcy na infrastrukturze wspólnej bądź poprzez dedykowane łącza Zamawiającego Powiadomienie powinno zostać przekazane telefonicznie lub na dedykowany adres e–mail bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 24h od wykrycia incydentu.
2. Do zgłaszania i wyjaśniania przyczyn i skutków incydentów bezpieczeństwa wykrytych odpowiednio przez Zamawiającego lub wykrytych przez Wykonawcę ustala się następujące dane kontaktowe:
3. Ze strony Zamawiającego:
   * 1. adres e-mail: [cuwit@tauron.pl](mailto:cuwit@tauron.pl),
     2. nr telefonu: 500 995 555.
4. Ze strony Wykonawcy:
   * 1. adres e-mail: ……….…………………………………,
     2. nr telefonu: ……….………………………………….

**§ 28**

**Klauzula zrównoważonego rozwoju (ESG)**

Audyty u Wykonawcy:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów u Wykonawcy osobiście lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez Zamawiającego w zakresie związanym z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym:
2. obejmującym zakres pracowniczy:
3. weryfikacji uprawnień pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
4. weryfikacji przeprowadzonych szkoleń BHP dla pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
5. weryfikacji posiadanych aktualnych badań lekarskich pracowników którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
6. weryfikacji miejsca pracy pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia, pod kątem spełnienia przepisów BHP,
7. weryfikacji czy Wykonawca nie bierze udziału w procederze pracy przymusowej lub handlu ludźmi,
8. obejmującego Przedmiot Umowy:
9. weryfikacji czy Wykonawca w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami dokonuje właściwej segregacji odpadów powstałych przy realizacji Przedmiotu Umowy i zapewnia ich zagospodarowanie zgodnie z ogólnie przyjętą hierarchią postepowania z odpadami. Odpady te będą przekazywane w pierwszej kolejności do przetwarzania metodą odzysku, w tym recyklingu, a w przypadku braku możliwości ich odzysku do właściwego unieszkodliwiania,
10. weryfikacji czy przy realizacji Przedmiotu Umowy nie dochodzi do naruszenia nrom i zasad współżycia społecznego, w tym generowania hałasu, zakłóceń komunikacyjnych, istotnych utrudnień dla mieszkańców etc.,
11. Zamawiający po wykonaniu audytu u Wykonawcy, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, przedłoży Wykonawcy pisemny raport, w którym w razie konieczności zawarte będą działania naprawcze konieczne do wdrożenia u Wykonawcy. Raport z przeprowadzonego audytu będzie przesłany na adres e-mail Wykonawcy.
12. Wykonawca zapozna się z rekomendacjami zawartymi w raporcie z audytu i w razie konieczności prześle swoje uwagi, i zastrzeżenia do 7 dni od daty otrzymania raportu.
13. Zamawiający zapozna się z uwagami Wykonawcy, o których mowa w ust. 4 i prześle odpowiedź Wykonawcy w terminie 7 dni od ich otrzymania.
14. Jeżeli w ramach audytu zostaną stwierdzone uchybienia skutkujące podjęciem działań naprawczych, Wykonawca wdroży je na własny koszt.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiadomienia odpowiednich służb w szczególności: Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego o zaistniałych naruszeniach przepisów prawa.
16. Zapisy ust. 1 - 6 mają zastosowanie do wszystkich Podwykonawców i ich pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

**§ 29  
Inne postanowienia**

Strony zgodnie wskazują, jako osoby uprawnione do kontaktów związanych z Umową:

* 1. ze strony **Zamawiającego**:

……………., tel. ……………., e-mail: …………….,

* 1. ze strony **Wykonawcy**:

……………., tel. ……………., e-mail: ……………..

Strony zgodnie wskazują następujące adresy do doręczeń:

* 1. dla **Zamawiającego**: 44-102 Gliwice, ul. Portowa 14a z zastrzeżeniem § 8 ust. 7 Umowy**,**
  2. dla **Wykonawcy**: ……………..

Zmiana danych osób wymienionych w ust. 1 oraz zmiana adresu do doręczeń wskazanego   
w ust. 2 wymaga pisemnego zawiadomienia. Strony zgodnie ustalają, że doręczenie zastępcze   
lub awizowane na adresy wskazane, jako adresy do doręczeń jest skuteczne.

Ilekroć w niniejszej Umowie mowa o wymogu zachowania formy pisemnej niezastrzeżonej pod rygorem nieważności, Strony rozumieją przez to również zachowanie formy elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) Kodeksu cywilnego.

W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia Umowy za niezgodne z prawem i uznania tego sformułowania lub postanowienia za nieważne albo bezskuteczne, Strony zobowiązują się uzgodnić nowe, zgodne z prawem i skuteczne sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji Stron.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

W przypadku gdy Umowa została zawarta w formie elektronicznej za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a ust. 7 nie stosuje się.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

* 1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy,
  2. Załącznik nr 2 - Zasady przetwarzania danych osobowych.
  3. Załącznik nr 3 - Wzór porozumienia z właścicielem / współwłaścicielem /

użytkownikiem wieczystym

* 1. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
  2. Załącznik nr 5 - Harmonogram terminowo – rzeczowo – finansowy[[7]](#footnote-8)

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy

**I. Przedmiot** Umowy

Przedmiotem Umowy jest:

1. należyte opracowanie Dokumentacji projektowej (w celu realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego):
   1. określonej w Umowie,
   2. wykonanej zgodnie z wymaganiami oraz w zakresie, formie i ilości określonymi w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia;
2. należyty nadzór autorski (wykonywany zgodnie z wymaganiami oraz w zakresie, formie i ilości określonymi w Umowie).

**II. Wymagania ogólne dla Dokumentacji projektowej.**

1. Dokumentacja projektowa, powinna być:
   1. opracowana zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym dokumencie oraz zgodnie   
      z „Wytycznymi w sprawie wymagań obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej nN i SN” dostępnymi na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. pod adresem <https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych>; w sposób zapewniający jej należytą merytoryczność oraz staranność,
   2. uzgodniona z Zamawiającym w zakresie rozwiązań projektowych dotyczących szczegółów technicznych i zastosowanych materiałów,
   3. kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i spełniać wszystkie wymagania formalno - prawne w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami krajowymi i ich aktami wykonawczymi, aktualnymi odnoszącymi się do Przedmiotu Umowy stosownymi Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz innymi krajowymi specyfikacjami technicznymi, a także wiedzą, zasadami i rozwiązaniami technicznymi stosowanymi obecnie powszechnie w krajowym budownictwie i energetyce.
2. Projektowane obiekty i urządzenia muszę spełniać wymagania techniczne, jakościowe i montażowe opisane w dokumentach wprowadzających wytyczne w sprawie standaryzacji budowy i eksploatacji elementów sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. (TD) opublikowanych na stronie internetowej Zamawiającego - <https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych> oraz na jej kolejnych zakładkach (Usługi Dystrybucyjne>Standardy techniczne sieci>Księga Standardów Technicznych).
3. W Dokumentacji powinny być zaprojektowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia dopuszczone aktualnie do obrotu handlowego i powszechnego stosowania w krajowym budownictwie.
4. Wykonawca zobowiązany jest opisać projektowany obiekt za pomocą cech technicznych   
   i jakościowych przestrzegając stosownych aktualnych Polskich Norm (w tym ich nazewnictwa   
   i symboliki). W przypadku braku Polskich Norm Zamawiający dopuszcza opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą: polskich aprobat technicznych, europejskich aprobat technicznych lub norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
5. Ze względu na planowane wykorzystanie Dokumentacji projektowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie opisanych w niej robót budowlanych, opracowujący ją Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w niej wszelkie okoliczności oraz wymagania mające wpływ na zachowanie zasad uczciwej i pełnej konkurencji, w tym także równego traktowania przyszłych potencjalnych producentów/dostawców zabudowywanych wyrobów/urządzeń i wykonawców uczestniczących w dalszych czynnościach związanych z realizacją projektowanego zamierzenia inwestycyjnego, stosownie do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w jej aktualnym brzmieniu. W związku z powyższym, projektant powinien dochować należytej staranności aby Dokumentacja zawierała opisy tekstowe i rysunkowe przedmiotu zamówienia, opracowane za pomocą obiektywnych cech funkcjonalnych, technicznych i jakościowych bez wskazywania w nich: nazw wyrobów lub ich typu, znaków towarowych, patentów, producenta / pochodzenia wyrobów.

Wykonawca może w okolicznościach określonych poniżej odstąpić od powyższego opisu rozwiązania projektowego wskazując konkretny rodzaj i typ materiału/wyrobu/produktu/urządzenia jeżeli:

* 1. należą one do obszaru potwierdzonych przez Zamawiającego aktualnie realizowanych dostaw inwestorskich (Wykonawca zobowiązany jest pozyskać taką informację jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych),
  2. opis przedmiotu zamówienia, w tym projektowanego materiału/wyrobu/produktu/urządzenia spełnia warunki wymaganej dla nich przez Zamawiającego zasady „równoważności” określonej zgodnie z jej wymaganiami zawartymi w załączniku nr 8 do „Wytycznych   
     w sprawie wymagań obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej nN i SN”,
  3. Zamawiający odstąpił od zasady „równoważności” i uzyskał zgodnie z procedurą określoną   
     w „Regulaminie udzielania zamówień w Grupie TAURON” zgodę na wskazanie w dokumentacji projektowej określonego rodzaju i typu materiału/wyrobu/produktu/urządzenia, a Wykonawca załączy taką zgodę do projektu.

1. Projektant zobowiązany jest dostosować zakresy, formy, ilości oraz zawartości poszczególnych części Dokumentacji do jej rzeczywistych wymagań wynikających z wielkości i charakteru projektowanej inwestycji, wymagań TAURON Dystrybucja S.A., w tym „Wytycznych w sprawie wymagań obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej nN i SN” oraz aktualnych potrzeb Wydziału Inwestycji właściwego Oddziału TAURON Dystrybucja S.A. dla którego opracowywana jest Dokumentacja.
2. W przypadku gdy planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbiórkę (demontaż) obiektów budowlanych to wymagania dla Dokumentacji projektowej należy stosować odpowiednio do treści niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia oraz zakresu tej rozbiórki.
3. Dokumentacja projektowa w formie papierowej powinna zawierać odpowiednio ponumerowane kolejne strony.

Kolejność załączonych dokumentów do każdej części Dokumentacji powinna być zgodna   
z wymaganiami Zamawiającego.

Części Dokumentacji w formie elektronicznej muszą być właściwie nazwane, w szczególności ze stosowną adnotacją dla plików w wersji z danymi osobowymi lub bez nich.

1. Dokumentację projektową w formie elektronicznej należy dostarczyć na płytach CD/DVD.   
   Na nośniku elektronicznym należy umieścić skany, uzgodnionych / zatwierdzonych przez Zamawiającego, projektów oraz pozostałych części Dokumentacji w formie papierowej.

Wersja elektroniczna projektów, spójna z wersją papierową, przy czym:

* 1. część tekstowa w formacie .pdf i .doc,
  2. mapy oraz rysunki techniczne w formacie .dwg i .jpg.

Dokumenty prawne projektu budowlanego powinny być w oddzielnym pliku.

Pojedynczy plik .pdf lub .doc (stosownie do wymagań Wydziału Inwestycji właściwego Oddziału TAURON Dystrybucja S.A.) nie powinien być większy niż 30 MB.

Części Dokumentacji w formie elektronicznej muszą być właściwie nazwane, w szczególności ze stosowną adnotacją dla plików w wersji z danymi osobowymi lub bez nich.

Opracowania specjalistyczne w formacie .pdf.

Kosztorys inwestorski, tabela elementów scalonych, zbiorcze zestawienia nakładów i kosztów   
w formacie pliku .ath lub .kst. i .xls *(stosownie do wymagań Wydziału Inwestycji właściwego Oddziału TAURON Dystrybucja S.A.)*.

1. Wykonawca zobowiązany jest realizować Przedmiot Umowy uwzględniając odnoszące się do niego obowiązujące przepisy prawne w ich aktualnym brzmieniu, w tym między innymi:
   1. ustawach: Prawo budowlane, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, Prawo energetyczne,
   2. ustawach o: ochronie przyrody, ochronie gruntów rolnych i leśnych, ochronie zabytków   
      i opiece nad zabytkami, drogach publicznych, transporcie kolejowym, planowaniu   
      i zagospodarowaniu przestrzennym, gospodarce nieruchomościami, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochronie danych osobowych,
   3. rozporządzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

**Załącznik nr 2 do umowy**

**ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

*bez podpowierzenia przetwarzania danych osobowych*

**WSTĘP:**

Zważywszy, że:

1. Niniejsza umowa wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w trybie powierzenia przetwarzania danych osobowych a Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe Zamawiającego w imieniu Zamawiającego;
2. Strony postanowiły określić zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych   
   w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („**RODO**”), w celu ustalenia warunków, na jakich Wykonawca wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Zamawiającego;
3. Strony definiując zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych dążą do takiego ich uregulowania, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom RODO.

**STRONY POSTANOWIŁY**, co następuje:

1. **PRZEDMIOT ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**
   1. Zamawiający oświadcza, że:
      1. jest administratorem (w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO) danych osobowych powierzanych Wykonawcy do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy – kategorie powierzonych danych zostały określone w części **KATEGORIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ** („**Dane Osobowe**”);
      2. jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych w zakresie, w jakim powierza je Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy.
   2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
   3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę w celach wskazanych w części **KATEGORIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ**.
   4. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO:
      1. będzie przetwarzał powierzone Dane Osobowe wyłącznie w celach i zakresie (kategorie danych) wskazanych w części **KATEGORIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ**;
      2. będzie przetwarzał powierzone mu przez Zamawiającego Dane Osobowe na warunkach   
         i zgodnie z treścią obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W szczególności, przetwarzanie powierzonych Danych Osobowych odbywało się będzie w zgodzie   
         z postanowieniami RODO oraz z wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami   
         z zakresu ochrony danych osobowych
      3. będzie przestrzegał obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające;
      4. posiada wiedzę oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych Danych Osobowych;
   5. Wykonawca będzie przetwarzał Dane Osobowe pozyskane:
      1. od osób których dane dotyczą;
      2. z jednostek administracji publicznej;
      3. od Zamawiającego.
   6. Przetwarzanie przez Wykonawcę powierzonych mu przez Zamawiającego Danych Osobowych będzie miało charakter sporadyczny.
2. **OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO** 
   1. W związku z powierzeniem przetwarzania Danych Osobowych, Wykonawca:
      1. zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie niniejszej umowy;
      2. zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i Dane Osobowe, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy;
      3. zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Zamawiającym przez cały okres trwania powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, szczególnie w zakresie udzielania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia obowiązków administratora wynikających z RODO w terminie określonym przez Zamawiającego;
      4. zobowiązuje się prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania Danych Osobowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;
      5. zobowiązuje się udostępnić Dane Osobowe, wyłącznie takim osobom uczestniczącym   
         w realizacji przedmiotu Umowy, które w szczególności zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych i pisemnie zobowiązały się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych Osobowych („**Osoby Upoważnione**”).
   2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie [2] dni roboczych od wystąpienia wskazanych w niniejszym punkcie zdarzeń, zawiadomić Zamawiającego o:
      1. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia Zamawiającego wynika z przepisów prawa;
      2. wszelkich czynnościach kontrolnych lub nadzorczych podejmowanych przez organ nadzorczy, chyba że zakaz zawiadomienia Zamawiającego wynika z przepisów prawa;
      3. każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba, że zostanie do tego zobowiązany przez Zamawiającego.
3. **PRAWO KONTROLI PRZETWARZANIA POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH**
   1. Zamawiający ma prawo kontroli przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych mu Danych Osobowych realizowanej przez Zamawiającego lub audytora upoważnionego przez Zamawiającego.
   2. Kontrola jest dokonywana:
      1. po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o tej kontroli, co najmniej 7 dni roboczych przed jej rozpoczęciem;
      2. niezwłocznie, gdy miał miejsce Incydent lub jakiegokolwiek inne naruszenie ochrony powierzonych Danych Osobowych.
   3. Kontrola może być wykonywana w dni robocze w miejscach przetwarzania Danych Osobowych.
   4. Wykonawca umożliwia Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie kontroli i przyczynia się do niej.
   5. Wynikiem kontroli jest protokół. Występujące w nim zalecenia są wiążące dla Wykonawcy   
      i zobowiązują Wykonawcę do ich zastosowania.
4. **POWIADOMIENIE O INCYDENTACH**
   1. Wykonawca ma obowiązek monitorowania przetwarzania przez siebie Danych Osobowych na mocy niniejszej Umowy pod kątem wystąpienia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu przetwarzanych przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego Danych Osobowych,   
      tj. zdarzenia, jak również samego podejrzenia wystąpienia zdarzenia, w szczególności naruszenia ochrony Danych Osobowych w tym kradzieży, nieuprawnionego dostępu, przypadkowego lub niezgodnego z prawem wykorzystania, ujawnienia, utraty, zmodyfikowania, uszkodzenia lub zniszczenia Danych Osobowych lub jakiegokolwiek innego niewłaściwego lub bezprawnego przetwarzania powierzonych Danych Osobowych („**Incydent**”) w celu niezwłocznego wykrywania Incydentów.
   2. W przypadku wystąpienia Incydentu, Wykonawca jest zobowiązany:
      1. niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takim Incydencie, jednak w każdym przypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia takiej wiadomości lub od chwili, w której przy zachowaniu należytej staranności powinien był podjąć wiadomość o Incydencie (które wystąpiło wcześniej), poinformować Zamawiającego o takim Incydencie, przesyłając stosowaną informację oraz niezbędną dokumentację dotyczącą Incydentu na następujący adres e-mail *td.iod@tauron-dystrybucja.pl*,
      2. zapewnić pomoc i przekazać wszelkie dalsze informacje dotyczące tego Incydentu, w tym w szczególności informacje wskazane w niniejszym punkcie.
      3. ustalić przyczynę Incydentu,
      4. umożliwić Zamawiającemu uczestnictwo w czynnościach podejmowanych w celu wyjaśnienia przyczyny Incydentu,
      5. podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie negatywnych skutków Incydentu i zabezpieczenie Danych Osobowych w sposób należyty przed dalszymi takimi Incydentami,
      6. zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności wystąpienia Incydentu i przeciwdziałaniu podobnym Incydentom w przyszłości i w tym celu współpracować z Zamawiającym na każdym etapie wyjaśniania sprawy,
      7. wyłącznie na żądanie Zamawiającego, powiadomić o Incydencie organ nadzoru,
      8. wyłącznie na żądanie Zamawiającego, powiadomić o Incydencie osoby, na które to zdarzenie miało wpływ, w tym osoby, których dane dotyczą.
   3. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia wewnętrznych zasad reakcji na Incydenty, które będą gwarantowały prawidłową realizację działań wskazanych w pkt. 4.1.
5. **PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**
   1. Wykonawca nie ma prawa podpowierzenia przetwarzania powierzonych mu Danych Osobowych jakimkolwiek osobom trzecim.
6. **PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA TERENIE PAŃSTW TRZECICH**
   1. Wykonawca nie będzie przetwarzał jakichkolwiek Danych Osobowych powierzonych przez Zamawiającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („**EOG**”).
7. **CZAS PRZETWARZANIA DANYCH**
   1. W terminie do 30 dni roboczych od dnia zakończenia niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia oraz zwrotu wszelkich powierzonych mu Danych Osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie tych Danych Osobowych.
   2. W terminie 7 dni roboczych od wykonania zobowiązania, o którym mowa w pkt. 7.1. powyżej, Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie lub zwrot wszystkich Danych Osobowych.
   3. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych, trwa od momentu podpisania Umowy.

**KATEGORIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ**

**A**

* 1. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych   
     w następującym celu: pozyskania prawa do korzystania z nieruchomości na potrzeby realizacji planowanej inwestycji, dających prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
  2. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych   
     w następującym zakresie:
     1. Właściciele nieruchomości
        1. imię, nazwisko
        2. dane identyfikacyjne tj. PESEL/numer dowodu osobistego lub innego potwierdzającego tożsamość
        3. dane adresowe
        4. nr ewidencyjny nieruchomości
        5. nr księgi wieczystej nieruchomości
        6. nr telefonu,
        7. adres e-mail.
  3. Wykonawca, w zakresie realizacji celu określonego w pkt. 1 powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej: *zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnienie, usuwanie.*

**B**

* 1. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych   
     w następującym celu: uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości na ustanowienie koniecznej przy realizacji umowy służebności.
  2. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych   
     w następującym zakresie:
     1. Właściciele nieruchomości
        1. imię, nazwisko
        2. dane identyfikacyjne tj. PESEL lub numer dowodu osobistego lub innego potwierdzającego tożsamość
        3. dane adresowe
        4. nr ewidencyjny nieruchomości
        5. nr księgi wieczystej nieruchomości
        6. nr telefonu
        7. adres e-mail

Wykonawca, w zakresie realizacji celu określonego w pkt. 1 powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa   
w pkt 2 powyżej: *zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnienie, usuwanie.*

**Załącznik nr 3 do Umowy**

**W Z Ó R**

**POROZUMIENIE**

zawarte w dniu..................................... w .............................................pomiędzy: **TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. ………** (Oddział w ……………………, ul. ………………………, XX-XXX …………), Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000073321, Kapitał zakładowy: ………………………….. PLN w całości wpłacony, NIP 611-02-02-860, REGON 230179216-00058

reprezentowanym przez Pełnomocnika *(imię i nazwisko przedstawiciela jednostki projektowej)*

...............................................................................................................................................

legitymujący się pełnomocnictwem nr ………………… z dnia......................

zwanym dalej w treści porozumienia „**INWESTOREM”**

a.............................................................................................................................................

*(imię i nazwisko właściciela lub osoby uprawnionej do reprezentowania właściciela nieruchomości)*

legitymującym (cą) się ..........................................................................................................................................

*(pesel lub numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)*

zamieszkałą (-ym) (dokładny adres):

...............................................................................................................................................................................

zwanym(ą) dalej w treści porozumienia „**WŁAŚCICIELEM”,** który oświadcza, że jest *właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym, ………\** działki(ek) o nr ewidencyjny(ch) ................................................położonej (ych) w obrębie...................................KW nr ……………………………

**§ 1**

**„WŁAŚCICIEL”** wyraża zgodę na:

1. korzystanie z w/w działki(ek) w celu (dokładne wyszczególnienie zakresu inwestycji):............................................................................................................  
   i pozostawienie wskazanych urządzeń na w/w działce(kach) zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym dla realizacji inwestycji:……………………………………………….………………………………………………  
   (temat zadania inwestycyjnego)

2) wykonywanie czynności eksploatacyjnych w pełnym zakresie wynikających z przepisów prawa, prac remontowych, prac modernizacyjnych, usuwania awarii oraz prac związanych z rozbudową (przebudową, budową) tej infrastruktury.

**§ 2**

**„WŁAŚCICIEL”** oświadcza, że zapoznał się z projektem zamierzenia inwestycyjnego  
i *nie wnosi zastrzeżeń/wnosi* \* zastrzeżenia *{ jeżeli są zastrzeżenia/warunki udzielenia zgody-opis warunków }*

...............................................................................................................................................................................

**§ 3**

Porozumienie zostało zawarte na czas nieoznaczony.

**§ 4**

**„INWESTOR”** zobowiązuje się każdorazowo do:

1. uporządkowania terenu po zakończeniu robót i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego z uwzględnieniem wybudowanej infrastruktury,
2. do wypłacenia odszkodowania za ewentualne szkody powstałe wskutek wykonywanych robót.

**§ 5**

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

**§ 6**

Informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostały opisane w klauzuli informacyjnej   
o której mowa w § 7.

**§ 7**

**„WŁAŚCICIEL”** oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przekazaną wraz z niniejszym porozumieniem.

**§ 8**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 9**

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**PEŁNOMOCNIK INWESTORA : WŁAŚCICIEL :**

............................................................... ................................................……………

Na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w ……….Załącznik. 1. – Załącznik graficzny do porozumienia.

**Załącznik nr 4 do Umowy**

**Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A.**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą   
   w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, www. tauron-dystrybucja.pl
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres e-mail: td.iod@tauron-dystrybucja.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., 31-060 Kraków, ul. Dajwór 27.
3. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:
4. imię i nazwisko, adres, PESEL lub nr dowodu osobistego lub nr innego dowody tożsamości (źródło wywiad na miejscu położenia nieruchomości / ewidencja gruntów i budynków),
5. Państwa dane wskazane w księdze wieczystej Państwa nieruchomości, wypisie z rejestru gruntów (źródło księgi wieczyste nieruchomości, ewidencja gruntów i budynków).
6. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
   1. pozyskania prawa do korzystania z nieruchomości w uzgodnionej z Państwem formie na potrzeby realizacji planowanej inwestycji, a następnie wykonywania czynności eksploatacyjnych - przez okres przed zawarciem porozumienia i na czas jego wykonywania [podstawa prawna Art.6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
   2. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, prawa budowlanego, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
   3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową].

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Tekst rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/rodo .

1. W związku z tym że przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
2. **prawo do wniesienia sprzeciwu,**
3. **prawo do dostępu do danych osobowych,**
4. **prawo do sprostowania danych osobowych**,
5. **prawo do usunięcia danych osobowych** (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”),
6. **prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych**,
7. **prawo do przeniesienia danych osobowych.**
   * + 1. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo z nami skontaktować w wybrany sposób:
   1. pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S. A., skr.poczt. nr 2708, 40- 337 Katowice,
   2. e-mailowo na adres: [daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl](mailto:daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl)
8. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy Państwa żądanie.
9. **Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.** Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. **Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).**

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane osobowe poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

1. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
   1. inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:

* podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
* podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki),
* podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,
* podmioty, które ubezpieczają oraz likwidujące szkody,
  1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:
* TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
* podmioty, które realizują zadania inwestycyjne,
* podmioty, które realizują zadania związane z usuwaniem awarii oraz prowadzą eksploatację sieci elektroenergetycznej,
* podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczą usługi IT,
* podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
* podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
* podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,

w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

**Załącznik nr 5 do Umowy**

# HARMONOGRAM dla umów o wartości powyżej 10 000 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonany zakres Przedmiotu umowy** | Termin wykonania | Wartość netto faktury [zł] |
| 1. | 1. Pozyskanie wypisu z rejestru gruntów oraz innych niezbędnych dokumentów koniecznych do rozpoczęcia prac projektowych, 2. Dokonanie uzgodnień/ zawarcie porozumień z właścicielami/ współwłaścicielami (użytkownikami wieczystymi/ współużytkownikami wieczystymi) nieruchomości i przedłożenie ich Zamawiającemu do sprawdzenia, 3. Przedstawienie Zamawiającemu opracowanej Koncepcji projektowej, 4. Uzyskanie map do celów projektowych, 5. Otrzymanie koniecznych decyzji i uzgodnień administracyjnych oraz innych jednostek organizacyjnych  (w tym instytucjonalnymi zarządcami gruntów, np.: PKP, Lasami Państwowymi, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, urzędem administracji publicznej lub samorządowej, Zarządem Dróg, itp.), 6. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – o ile zachodzi taka potrzeba, 7. Złożenie wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej w odpowiednim urzędzie 8. Dostarczenie Zamawiającemu projektów (budowlanego i wykonawczego) do sprawdzenia, uzgodnienia  i zatwierdzenia, 9. Zatwierdzenie przez Zamawiającego dostarczonych projektów (budowlanego i wykonawczego). |  | **Faktura nr 1[[8]](#footnote-9)**        zł |
| 2. | 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, 2. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub uprawomocnienie się zgłoszenia robót, 3. Przekazanie Zamawiającemu do odbioru kompletnej Dokumentacji 4. Odbiór przez Zamawiającego kompletnej Dokumentacji |  | **Faktura nr 2[[9]](#footnote-10)**        zł |

1. *Dostosować do formy podpisania umowy tradycyjne/elektronicznie* [↑](#footnote-ref-2)
2. *[jeżeli Wykonawcą jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, należy oznaczyć Wykonawcę w następujący sposób:*

   *....................................................., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ……………………… w ……………… przy ul. …………………………….., wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: …………………, REGON ………………*

   *[Jeżeli Wykonawcą są wspólnicy spółki cywilnej, należy wymienić każdego wspólnika tej spółki]* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Zostawić jeśli będzie harmonogram*  [↑](#footnote-ref-4)
4. *Zapis jeśli będzie harmonogram* [↑](#footnote-ref-5)
5. *Zapis jeśli będzie harmonogram* [↑](#footnote-ref-6)
6. *Należy wybrać odpowiednią opcję;*  [↑](#footnote-ref-7)
7. *Jeśli nie będzie harmonogramu należy dostosować zapisy i numerację*  [↑](#footnote-ref-8)
8. *Wartość netto Faktury nr 1* ***nie może być wyższa niż 70%*** *wartości netto umowy* [↑](#footnote-ref-9)
9. *Wartość netto faktury nr 2 stanowiąca różnicę wartości netto umowy i wartości Faktury nr 1* [↑](#footnote-ref-10)