Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu, linia

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.

**Nr referencyjny: PNP/TD-OJG/** **05301/2025 103/2025**

|  |
| --- |
| **Specyfikacja Warunków Zamówienia** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

**TAURON Dystrybucja S.A.**

ul. Podgórska 25A

31-035 Kraków

*Oddział w Jeleniej Górze*

**Postępowanie elektroniczne  
 o udzielenie Zamówienia Niepublicznego**

**w trybie *przetargu prostego otwartego***

**o wartości nieprzekraczającej progów unijnych w rozumieniu art. 3   
ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych**

**pod nazwą:**

**103/2025 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Świerzawa – wymiana kabla 0,4kV JGJ33140 (JGJ33140/7) - SR-JGJ103612 ÷ SR-JGJ114701) - (KZ JG/000974/25**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sporządził** | **Przewodniczący  Komisji Przetargowej** | **Zatwierdził** |
|  |  |  |

Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera 92 ponumerowane strony.

Jelenia Góra, dnia 10-07-2025 r.

**SPIS TREŚCI**

[OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4](#_Toc128390043)

[OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 4](#_Toc128390044)

[ZASADY DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA. 8](#_Toc128390045)

[OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 9](#_Toc128390046)

[KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY 9](#_Toc128390047)

[WADIUM 10](#_Toc128390048)

[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 11](#_Toc128390049)

[ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 11](#_Toc128390050)

[SKŁADANIE OFERT 11](#_Toc128390051)

[TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT 11](#_Toc128390052)

[INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 11](#_Toc128390053)

[TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 12](#_Toc128390054)

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE 12](#_Toc128390055)

[Załącznik nr 1 do SWZ 1](#_Toc128390056)5

[Załącznik nr 2 do SWZ………...………………………………………………………………………..1](#_Toc128390056)6

[Załącznik nr 3 do SWZ………………………………………………………………………………….1](#_Toc128390056)7

Załącznik nr 4 do SWZ………………………………………………………………………………….18

Załącznik nr 5 do SWZ………………………………………………………………………………….20

Załącznik nr 6 do SWZ………………………………………………………………………………….21

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A,  
31-035 Kraków,** wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, NIP: 611-02-02-860, REGON: 230179216, wysokość kapitału zakładowego: **560.450.156,22** zł (wpłacony w całości), **Oddział w Jeleniej Górze**, zwana dalej „**Zamawiającym**”, zaprasza do udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na realizację zadania pn.:

**103/2025 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Świerzawa – wymiana kabla 0,4kV JGJ33140 (JGJ33140/7) - SR-JGJ103612 ÷ SR-JGJ114701) - (KZ JG/000974/25**

na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej także: „**SWZ**”, „**Specyfikacja**”).

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych**

Wykonawca udostępniający dane osobowe osób trzecich Zamawiającemu (w szczególności osób fizycznych wchodzących w skład zespołu wykonawcy, a wskazanych w treści oferty) jest uprawniony i zobowiązany przez Zamawiającego do wykonania obowiązku informacyjnego,   
o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo.

Informacja o elektronicznym fakturowaniu

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Zamawiający informuje, że w przedmiotowym Postępowaniu Zamawiający nie stosuje ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

**Informacja dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego**

Podmiot będący nierezydentem, któremu zostanie udzielone Zamówienie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce (wymagane będzie również przedstawienie aktualnego, ważnego w okresie obowiązywania umowy certyfikatu rezydencji). Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 1** do SWZ. Jeżeli Wykonawca występuje w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum), przedmiotowe oświadczenie składa każdy z konsorcjantów.

**Biała lista podatników VAT**

Wykonawca **będący czynnym podatnikiem VAT, dla celów rozliczeniowych winien w ofercie wskazać rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Jeśli okaże się, po weryfikacji na stronie internetowej** <https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka>, iż  **wskazany w ofercie rachunek bankowy nie widnieje na białej liście podatników VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia odpowiednich dokumentów wskazujących na zgłoszenie przedmiotowego rachunku bankowego do Urzędu Skarbowego. Brak udokumentowania powyższego stanowi podstawę do odrzucenia oferty zgodnie z** §**3 ust. 1 pkt 1 lit. a).**

**Wykonawcy, którzy nie są podatnikami VAT lub nie są rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie nie zarejestrowali się jako czynni podatnicy podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, winni przedstawić zaświadczenie z banku w którym jest prowadzony rachunek bankowy wykonawcy.**

**§ 1**

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

* 1. Przedmiotem Zamówienia jest - **103/2025 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Świerzawa – wymiana kabla 0,4kV JGJ33140 (JGJ33140/7) - SR-JGJ103612 ÷ SR-JGJ114701) - (KZ JG/000974/25**
  2. Termin i miejsce realizacji Zamówienia:do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Świerzawa – wymiana kabla 0,4kV JGJ33140 (JGJ33140/7) - SR-JGJ103612 ÷ SR-JGJ114701) - (KZ JG/000974/25 zgodnie z orientacyjnymi Wytycznymi Projektowymi
2. Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z wytycznymi do projektowania Zamawiającego zamieszczonymi na stronie TD S.A., wymaganiami prawa budowlanego, prawa energetycznego i innymi obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna określać przedmiot zamówienia za pomocą obiektywnych cech technicznych, jakościowych lub wymagań funkcjonalnych, uwzględniając standardy, wytyczne lub inne ustalenia techniczne przyjęte do stosowania u Zamawiającego. Nie należy zamieszczać sformułowań, które wskazywałyby na konkretny wyrób, producenta lub wykonawcę. Jeżeli nie ma możliwości opisania w ten sposób przedmiotu zamówienia np. ze względu na jego specyfikę, dopuszcza się opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie typu pożądanego produktu, z jednoczesnym zapisem „lub równoważny”. Warunki, jakie powinien spełnić produkt równoważny winny zostać opisane. Szczegóły opisano w projekcie umowy.
3. Wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Stosowania się do wytycznych i uzgodnień wydanych przez właściwe komórki TAURON Dystrybucja S.A. (na etapie realizacji robót budowlano-montażowych
4. Wszyscy zainteresowani mogą dokonać wizji lokalnej placu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Kontakt w przypadku konieczności uczestnictwa w wizji lokalnej przedstawiciela Zamawiającego - Kacper Marek   
   tel: 571 669 527. Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny i nie stanowi warunku złożenia oferty   
   w Postępowaniu
5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
7. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu Zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym **załącznik nr 6 do SWZ**.
8. **Zamawiający oświadcza, iż Przedmiot Zamówienia będzie współfinansowany w formie pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji G3.1.4 pt. „Wsparcie krajowego systemu energetycznego (Fundusz Wsparcia Energetyki).**

**§ 2**

## OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

* 1. **Ofertę stanowią:**
     1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy dostępny w formie elektronicznej na Platformie zakupowej Grupy TAURON z poziomu zakładki Oferta.

*Jeżeli zamówienie składa się z wielu pozycji do wyceny Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza wyceny, a następnie przenosi wartości netto do formularza.*

* + 1. Dokumenty i oświadczenia, które zostały wymienione na Platformie zakupowej.

*Lista dokumentów i oświadczeń wraz ze szczegółowym opisem wymagań znajduje się w Formularzu ofertowym oraz w ogłoszeniu (w dokumencie ”Ogłoszenie o zamówieniu”) i stanowi podstawę do sporządzenia oferty lub (inne niezbędne dokumenty i oświadczenia na spełnienie wymagań Zamawiającego, które nie są wymienione jako elektroniczne oświadczenia na Platformie zakupowej)*

*Wykonawca/y, którego/ych oferta została oceniona jako najkorzystniejsza/e na wezwanie Zamawiającego, przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej/ych oferty/ofert, winni dostarczyć wskazane poniższe oświadczenia i dokumenty*

1. **Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat** przed upływem terminu składania ofert Usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu Usług Zamawiający **żąda** załączenia dokumentów potwierdzających, że Usługi te zostały wykonane należycie, Jeżeli   
   z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym  charakterze Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, to Wykonawca załączy inne dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie Usług (**według załącznika nr 2 do SWZ**)

**Wykaz powyższy Wykonawca składa na potwierdzenie, że należycie wykonał:**

**-** co najmniej dwa projekty budowlane lub budowlano-wykonawcze w zakresie budowy lub przebudowy linii napowietrznej lub kablowej nN na kwotę co najmniej 20 000,00 zł netto każda.

1. **Wykaz wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat** przed upływem terminu składania ofert, Robót Budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu (zakresu rzeczowego),  dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Do wykazu Robót budowlanych Zamawiający żąda załączenia dokumentów, w postaci referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego Roboty budowlane były wykonane, potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Jeżeli   
   z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, to Wykonawca załączy inne dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie Robót budowlanych (**według załącznika nr 3 do SWZ**)

**Wykaz powyższy Wykonawca składa na potwierdzenie, że należycie wykonał:**

* co najmniej dwie roboty budowlane zrealizowane w zakresie budowy lub przebudowy linii napowietrznej lub kablowej nN o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł netto każda,

**lub**

* ***dwa zadania w systemie „pod klucz:* zaprojektuj i wybuduj*”*** w zakresie budowy lub przebudowy linii napowietrznej lub kablowej nN kwotę co najmniej 60 000,00 zł netto każda**.**

*(w przypadku wykazania przez Wykonawcę dwóch zadań w systemie  „pod klucz”, Wykonawca nie jest zobowiązany do załączenia wykazu wykonanych usług  o którym mowa w pkt. a)*

1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia Niepublicznego, szczególności odpowiedzialnych za świadczenie Usług i kontrolę jakości lub kierowanie Robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia Niepublicznego, także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (**według załącznika nr 4 do SWZ**)

Wykaz powyższy Wykonawca składa na potwierdzenie, że do realizacji Zamówienia wyznaczy zespół, składający się z co najmniej:

1. **nie mniej niż** **1 osobę** z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa. Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci **na stanowisku dozoru** wydane w oparciu o:
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828, ze zm.) – dla rodzajów urządzeń instalacji i sieci: Grupa 1 pkt 2,3,10 w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3,4,5 niniejszego rozporządzenia;

lub

1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392):

* dla rodzajów urządzeń instalacji i sieci wg załącznika nr 1: Grupa 1 pkt 2,3,4,13 w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3,4,5 niniejszego rozporządzenia;
* dla rodzajów urządzeń instalacji i sieci wg załącznika nr 2: Grupa 1 pkt 2,3,10 w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3,4,5 niniejszego rozporządzenia;

1. **nie mniej niż 1 osobę** posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczeń i będącą członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
2. **nie mniej niż** **1 osobę** posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci **na stanowisku dozoru** wydane w oparciu o:
   1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828, ze zm.) – dla rodzajów urządzeń instalacji i sieci: Grupa 1 pkt 2,3,10 w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3,4,5 niniejszego rozporządzenia;

lub

* 1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392):
* dla rodzajów urządzeń instalacji i sieci wg załącznika nr 1: Grupa 1 pkt 2,3,4,13 w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3,4,5 niniejszego rozporządzenia;
* dla rodzajów urządzeń instalacji i sieci wg załącznika nr 2: Grupa 1 pkt 2,3, 10 w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3,4,5 niniejszego rozporządzenia;

1. **nie mniej niż** 3 osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci **na stanowisku eksploatacji** wydane w oparciu o:
   1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828, ze zm.) – dla rodzajów urządzeń instalacji i sieci: Grupa 1 pkt 2,3,10 w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3,4,5 niniejszego rozporządzenia;

lub

* 1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392):
* dla rodzajów urządzeń instalacji i sieci wg załącznika nr 1: Grupa 1 pkt 2,3,4,13 w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3,4,5 niniejszego rozporządzenia;
* dla rodzajów urządzeń instalacji i sieci wg załącznika nr 2: Grupa 1 pkt 2,3,10 w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3,4,5 niniejszego rozporządzenia;

UWAGA:

* Zamawiający nie dopuszcza, aby w celu spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 2) lit. a i b) Wykonawca polegał na zasobach oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez podmioty trzecie - nie dopuszcza się udostępniania przez podmioty trzecie referencji lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
* Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia przez podmioty trzecie osób zdolnych do wykonania zamówienia o których mowa w pkt 2) lit. c). W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

1. **Ankieta weryfikacyjna Wykonawcy** celem potwierdzenia, że Wykonawca spełnia wszelkie wymogi przewidziane w przepisach z obszaru ochrony danych osobowych, w tym w szczególności wszelkie obowiązki nakładane bezpośrednio na podmioty przetwarzające a ujęte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. **(wg załącznika nr 5 do Specyfikacji)**
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa informację z odpowiedniego rejestru sądowego/administracyjnego albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie e), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby
   * 1. Pełnomocnictwo dla osoby posiadającej konto użytkownika na Platformie zakupowej Grupy TAURON **do złożenia oferty w formie elektronicznej w imieniu Wykonawcy oraz złożenia oświadczeń woli** (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę), sporządzone zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 6). W przypadku złożenia oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika, że Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia lub do reprezentowania ich w Postępowaniu oraz do zawarcia umowy.

**2. Przygotowanie oferty**

1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz na Platformie zakupowej Grupy TAURON i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania umowy.
2. Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji oraz formularza ofertowego.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Ofertę składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Grupy TAURON, za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej <https://swoz.tauron.pl>, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Wykonawcy do Postępowania.
6. Oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularzy elektronicznych oraz załączone skany wszystkich wymaganych w Specyfikacji i w formularzu ofertowym oświadczeń i dokumentów - pliki pdf (wielkość jednego pliku max 2 GB).

Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach elektronicznych dostępnych na Platformie zakupowej Grupy TAURON. Dokumenty   
i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski, chyba że w treści SWZ określono inaczej. Formularze załączane do oferty powinny być zgodne ze wzorami formularzy udostępnionymi przez Zamawiającego. Wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania dokumentów winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zapisy Specyfikacji wraz z wymaganiami określonymi na Platformie zakupowej Grupy TAURON, w tym w szczególności postanowieniami w zakresie wymaganych oświadczeń i dokumentów, stanowią integralną całość.

1. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście załączonych dokumentów muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2. W celu złożenia oferty Wykonawca musi posiadać konto użytkownika na Platformie zakupowej Grupy TAURON dla osoby składającej ofertę w jego imieniu. Wykonawca nieposiadający konta musi się zarejestrować na Platformie zakupowej Grupy TAURON poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej [https://swoz.tauron.pl](https://swoz.tauron.pl/swoz2/) z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym złożenie oferty w terminie składania ofert. Konto zostanie utworzone w terminie nie dłuższym niż 24 godziny przypadające w dni robocze od wysłania prawidłowo wypełnionego wniosku.   
   Z chwilą założenia konta, Wykonawca otrzyma login i link do ustawienia hasła dostępu do konta na adres e-mail przypisany do konta.
3. Wykonawca może posiadać wiele kont użytkownika. Osoba składająca ofertę w imieniu Wykonawcy identyfikowana jest za pomocą loginu i adresu e-mail oraz imienia   
   i nazwiska podanych we wniosku o rejestrację konta. Do jednego loginu i adresu   
   e-mail może być przypisane tylko jedno konto.
4. Podręcznik Oferenta (Wykonawcy) zawierający instrukcję składania ofert jest dostępny dla Wykonawcy na stronie internetowej <https://swoz.tauron.pl>, zwanej dalej **Systemem**, w zakładce „Regulaminy i instrukcje”.
5. System jest dostępny dla Zamawiającego i Wykonawców poprzez ogólnodostępną sieć Internet przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okien serwisowych.
6. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych dla Wykonawców składających oferty za pośrednictwem Systemu zawarto w Regulaminie Platformy Zakupowej zamieszczonego w Systemie w sekcji „Regulaminy i instrukcje”.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie elektronicznej lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert.
8. **Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym Postępowaniu są niejawne, za wyjątkiem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 5.**
9. **W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia,**  
   Oferta musi spełniać następujące wymagania:

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia lub do reprezentowania ich w Postępowaniu oraz do zawarcia umowy. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum).

Wypełniając formularz ofertowy dostępny w formie elektronicznej na Platformie zakupowej Grupy TAURON, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

*W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy   
z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi* złożyć oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, oświadczenia sankcyjne oraz wymagane dokumenty na Platformie zakupowej Grupy TAURON oraz dokumenty o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2) lit. e), f), SWZ. **Czynności opisane w zdaniu powyżej winna wykonać osoba składająca ofertę w imieniu konsorcjum, pod warunkiem posiadania stosownego pełnomocnictwa*,*** *a w odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument.*

**§ 3**

## ZASADY DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA.

* 1. **Odrzucenie ofert**

1) Oferta zostanie odrzucona gdy:

1. jest niezgodna ze Specyfikacją oraz wymaganiami opisanymi na Platformie zakupowej Grupy TAURON,
2. jest niezgodna z ogłoszeniem o Zamówieniu lub z Zaproszeniem,
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
5. Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
6. zawiera rażąco niską cenę, z zastrzeżeniem § 5 ust. 8,
7. Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą, (o ile wymagane jest wadium),
8. Wykonawca wykonywał czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji,
9. Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
10. Wiarygodność Wykonawcy została negatywnie oceniona przez Zamawiającego,
11. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Wykonawcy złożyli odrębne oferty w tym samym Postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiazania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia,
12. została złożona przez Wykonawcę podlegającemu wykluczeniu z postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą,
13. zapewnienie przez Wykonawcę wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych do zgodnego z prawem przetwarzania powierzonych danych osobowych zostało negatywnie ocenione przez Zamawiającego

2) Oferta może zostać odrzucona, gdy Wykonawca, znajduje się w sporze ze Spółką Grupy TAURON. Przez spór rozumie się spór toczony przed sądem powszechnym, administracyjnym lub innymi instytucjami.

3) Istnieje możliwość podjęcia decyzji o odrzuceniu oferty Wykonawcy, który poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie zamówienia, albo poprzez inne działania związane z zamówieniem naraził Zamawiającego lub Spółkę Grupy TAURON na szkodę,   
a w szczególności w innych Postępowaniach bez ważnego powodu zrezygnował   
z wykonania zamówienia, bądź odmówił zawarcia umowy.

4) O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została odrzucona, podając uzasadnienie.

* 1. **Unieważnienie Postępowania**
     1. Zamawiający może unieważnić Postępowanie o udzielenie Zamówienia w każdym czasie.
     2. O unieważnieniu Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia.

**§ 4**

## OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo.
2. Wymaga się aby cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza).
3. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu Zamówienia.
4. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena netto.

**§ 5**

## KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: **Cena 100 %.**
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w Specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę wykonania Zamówienia
3. Jeżeli w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający może:

1) spośród tych ofert wybrać ofertę z niższą ceną, chyba, że w SWZ wskazał inne kryterium oceny ofert, które w takim przypadku będzie decydujące,

2) wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.

1. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
2. Zamawiający przeprowadza dodatkowe negocjacje w zakresie parametrów podlegających kryteriom oceny ofert, po złożeniu ofert w przypadku:

1) gdy złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu,

2) kiedy cena oferty, ocenionej jako najkorzystniejsza przekracza zaplanowaną Wartość Zamówienia lub gdy oferty są niesatysfakcjonujące dla Zamawiającego, w takim wypadku Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia negocjacji, co najmniej dwóch Wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą ilość punktów przyznaną w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, chyba że przeprowadzano aukcję elektroniczną - wtedy negocjacje prowadzone są z Wykonawcą, którego oferta jest oceniona jako najkorzystniejsza.

1. W razie potrzeby, po złożeniu ofert możliwe jest przeprowadzenie negocjacji opisu przedmiotu Zamówienia lub treści umowy. W takim przypadku negocjacje przeprowadza się ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę, a w przypadku trybów zamkniętych Wykonawców, którzy zostali zaproszeni do składania ofert. Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty, po przeprowadzeniu negocjacji powodujących modyfikację opisu przedmiotu Zamówienia lub treści umowy.
2. W Postępowaniu prowadzonym elektronicznie, w przypadku przeprowadzenia negocjacji, o których mowa ust. 5, Zamawiający uruchomi na Platformie zakupowej Grupy TAURON kolejną rundę Postępowania, w której Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, będą mogli złożyć kolejne oferty, przy czym cena ofert nie może być wyższa od pierwotnie złożonych.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień za pośrednictwem zakładki „Korespondencja” na Platformie zakupowej w Grupie TAURON dotyczących treści złożonych ofert w szczególności:
4. poprawności złożonych elektronicznych oświadczeń. Jeżeli na podstawie złożonych wyjaśnień okaże się, że elektroniczne oświadczenie zostało złożone przez Wykonawcę błędnie i należy je skorygować, wówczas Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany na formularzu ofertowym Wykonawcy zgodnie z wyjaśnieniami i uzyskując jego uprzednią zgodę na przedmiotową zmianę. Zmiana dla Wykonawcy zostanie uwidoczniona na Platformie zakupowej w danym postępowaniu w zakładce oferty pod akcją „Wygeneruj raport”.
5. ceny jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
   * 1. oczywiste omyłki pisarskie,
     2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
     3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

**§ 6**

## WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**§ 7**

## ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.

**§ 8**

## ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji za pośrednictwem Platformy zakupowej Grupy TAURON poprzez zakładkę „Korespondencja”. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie **nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert**.

Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego, dotyczącej przedmiotowego Postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

**Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące opisu przedmiotu Zamówienia w tym treści załączonego *projektu/wzoru* umowy /*istotnych postanowień umowy* winny być przesłane do Zamawiającego przed terminem składania ofert.**

1. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.
2. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
3. **Dariusz Kasiński** –Wydział Realizacji Zakupów tel. +48 669 997 752,

email: [dariusz.kasinski@tauron-dystrybucja.pl](mailto:dariusz.kasinski@tauron-dystrybucja.pl)

1. **Robert Dąbrowski** – Wydział Realizacji Zakupów tel. +48 571-665-330,   
   email: [robert.dabrowski@tauron-dystrybucja.pl](mailto:robert.dabrowski@tauron-dystrybucja.pl) ; w godz. 8:00 – 15:00

**§ 9**

## SKŁADANIE OFERT

* + 1. **Skuteczne złożenie oferty elektronicznej następuje poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę”, i jest możliwe tylko i wyłączenie przed upływem terminu składania ofert, jeśli zostały wypełnione wszystkie wymagane pola formularzy elektronicznych**. Potwierdzeniem złożenia oferty elektronicznej jest komunikat „Oferta/informacja została złożona poprawnie” oraz informacja o osobie składającej ofertę i terminie złożenia oferty dostępna po zalogowaniu do konta użytkownika.

Momentem decydującym dla uznania, że oferta złożona została w terminie, nie jest moment wysłania oferty z komputera Wykonawcy, ale moment jej odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System.

* + 1. Oferty złożone w inny sposób niż przewidziano w § 9 nie zostaną rozpatrzone.

**§ 10**

## TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

**§ 11**

## INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną na wskazanych poniżej warunkach:

Aukcja elektroniczna jest *jednoetapowa.*

Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

1. Zamawiający w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji poinformuje m.in. o:

minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej,

terminie otwarcia aukcji elektronicznej,

terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej,

sposobie składania ofert w toku aukcji elektronicznej,

sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.

1. W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone przed wszczęciem aukcji elektronicznej.
2. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl , umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, zwaną dalej Systemem, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
3. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać Wykonawcę, gdy ten Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.
4. Spośród kryteriów oceny ofert wymienionych w § 5 ust. 1, w toku aukcji stosowane będą:

a. Cena,

1. System nie przyjmie postąpień złożonych po terminie zamknięcia aukcji.
2. Momentem decydującym dla uznania, że oferta złożona została w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jej odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System.
3. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej, w sposób określony w § 5.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
5. System będzie dostępny dla Zamawiającego i Wykonawców poprzez ogólnodostępną sieć Internet.
6. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych dla Wykonawców biorących udział w aukcji elektronicznej zamieszczono w Regulaminie Platformy Zakupowej dostępnej w zakładce „Regulaminy i instrukcje”.

**§ 12**

## TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany **przez okres 60 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres.

**§ 13**

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów (w tym pełnomocnictw) lub oświadczeń wymaganych w Specyfikacji lub złożyli dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 3. Nie przewiduje się uzupełnienia wadium.
2. Uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej Grupy TAURON poprzez funkcjonalność „Korespondencja”.
3. Zamawiający może odstąpić od wezwania, o którym mowa powyżej, w sytuacji kiedy uzupełnienie oferty Wykonawcy nie skutkowałoby wyborem oferty.
4. Oficjalne ogłoszenie wyników Postępowania o udzielenie Zamówienia następuje po zatwierdzeniu protokołu Postępowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazywana jest wszystkim Wykonawcom biorącym udział w Postępowaniu, a w przypadku przetargu nieograniczonego zamieszczana również na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą nie dochodzi przez przyjęcie oferty lub poinformowanie o wyborze oferty, wymagane jest podpisanie umowy o udzielenie Zamówienia o uzgodnionej treści przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego.
7. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Specyfikacji. Dopiero podpisanie takiej umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamówienia.
8. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze tę z pośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
9. W niniejszym Postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w tym unormowania dotyczące odwołań.
10. W przypadku unieważnienia Postępowania o udzielenie Zamówienia Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w Postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
11. W przypadku stosowania praktyk ograniczających konkurencję, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegających w szczególności na uzgadnianiu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny, zastosowanie mogą znaleźć sankcje przewidziane w m.in. w art. 106 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w art. 305 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
12. W niniejszym postępowaniu niżej wymienione pojęcia mają następujące znaczenie:

a. Dostawy – nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;

b. Roboty budowlane – wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie Robót budowlanych lub Obiektu budowlanego, a także realizacja Obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;

c. Usługi – wszelkie świadczenia, które nie są Robotami budowlanymi lub Dostawami.

# Załącznik nr 1 do SWZ

# 

**Oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego**

**oraz innych obowiązków raportowych w Polsce[[1]](#footnote-2)**

*(Należy wypełnić i podpisać tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca nie jest rezydentem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych/ w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymuje należności: licencyjne, z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, z tytułu usług niematerialnych (doradczych, księgowych, prawnych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze), z tytułu opłat za wywóz ładunków i pasażerów).*

Na podstawie zawartej umowy/udzielonego Zamówienia z dnia ………………... nr ………..………..

z/przez **TAURON Dystrybucja S.A. *Oddział ……………***

*(nazwa podmiotu)*

oraz związaną z tym wypłatą środków pieniężnych niniejszym oświadczam, że ……………………………………………………….…………………..

(*nazwa Wykonawcy*):

* + 1. **jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności tj.**
  1. otrzymuje należność z tytułu realizacji przedmiotu Zamówienia dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
  2. nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
  3. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, z którą wiąże się uzyskany przychód.
     1. **posiada/nie posiada w Polsce** oddział/u, przedstawicielstwo/a i przedsiębiorstwo/a na moment udzielenia przedmiotowego Zamówienia/zawarcia przedmiotowej umowy.
     2. w przypadku ustanowienia w Polsce oddziału, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego.

*….………………………………………………………..*

*(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

**Załącznik nr 2 do SWZ**

Dane Wykonawcy:

nazwa …………………………………………………........

adres…………………………………………………………

tel..……………….……………...

NIP………………………………

Regon……………………………

**Dotyczy postępowania pn.:**

**103/2025 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Świerzawa – wymiana kabla 0,4kV JGJ33140 (JGJ33140/7) - SR-JGJ103612 ÷ SR-JGJ114701) - (KZ JG/000974/25**

**WYKAZ USŁUG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | **Opis zamówienia** | **Wartość zamówienia netto w zł** | **Termin realizacji  (podać miesiąc i rok)** | | **Nazwa i adres Zamawiającego/inwestora** |
| **Rozpoczęcie** | **Zakończenie** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Do wykazu usług Zamawiający żąda załączenia dokumentów, w postaci referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, to Wykonawca załączy inne dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie Robót

...........................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

**Załącznik nr 3 do SWZ**

Dane Wykonawcy:

nazwa …………………………………………………........

adres…………………………………………………………

tel..……………….……………...

NIP………………………………

Regon……………………………

Dotyczy postępowania pn.:

**103/2025 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Świerzawa – wymiana kabla 0,4kV JGJ33140 (JGJ33140/7) - SR-JGJ103612 ÷ SR-JGJ114701) - (KZ JG/000974/25**

**WYKAZ ROBÓT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | **Opis zamówienia** | **Wartość zamówienia netto w zł** | **Termin realizacji  (podać miesiąc i rok)** | | **Nazwa i adres Zamawiającego/inwestora** |
| **Rozpoczęcie** | **Zakończenie** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Do wykazu robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów, w postaci referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, to Wykonawca załączy inne dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie Robót

...........................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

**Załącznik nr 4 do SWZ**

………………………………

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

**Wykaz osób**

**Dotyczy postępowania pn.:**

**103/2025 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Świerzawa – wymiana kabla 0,4kV JGJ33140 (JGJ33140/7) - SR-JGJ103612 ÷ SR-JGJ114701) - (KZ JG/000974/25**

Oświadczamy, że dysponujemy osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia:

**nie mniej niż** **1 osobę** z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa. Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci **na stanowisku dozoru** wydane,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Przewidywane stanowisko | Uprawnienia, potwierdzenie przynależności do PIIB, świadectwo kwalifikacyjne, data ważności, nr dokumentu | Podstawa dysponowania osobą/ nazwa podmiotu udostępniającego potencjał |
| 1. | ……………………………………… | ……………………………………… | ………………………………………….……………… | ……………………………………… |

**nie mniej niż 1 osobę** posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczeń i będącą członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Przewidywane stanowisko | Uprawnienia, potwierdzenie przynależności do PIIB, świadectwo kwalifikacyjne, data ważności, nr dokumentu | Podstawa dysponowania osobą/ nazwa podmiotu udostępniającego potencjał |
| 1. | ……………………………………… | ……………………………………… | ………………………………………….……………… | ……………………………………… |

**nie mniej niż** **1 osobę** posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci **na stanowisku dozoru** wydane

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Przewidywane stanowisko | Uprawnienia, potwierdzenie przynależności do PIIB, świadectwo kwalifikacyjne, data ważności, nr dokumentu | Podstawa dysponowania osobą/ nazwa podmiotu udostępniającego potencjał |
| 1. | ……………………………………… | ……………………………………… | ………………………………………….……………… | ……………………………………… |

**nie mniej niż** 3 osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci **na stanowisku eksploatacji** wydane

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Przewidywane stanowisko | Uprawnienia, potwierdzenie przynależności do PIIB, świadectwo kwalifikacyjne, data ważności, nr dokumentu | Podstawa dysponowania osobą/ nazwa podmiotu udostępniającego potencjał |
| 1. | ……………………………………… | ……………………………………… | ………………………………………….……………… | ……………………………………… |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*UWAGA:*

1. ***Wykaz nie powinien zawierać*** *innych danych osobowych niż wskazane w tabeli – w szczególności takich jak nr PESEL czy też adres zamieszkania;*

*Załączenie kopii świadectw jest wymagane –* ***Wykonawca zobowiązany jest do anonimizacji*** *wszelkich danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w tabeli.*

*……………………………………………….*

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SWZ

**ANKIETA WERYFIKACYJNA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI Z OBSZARU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Działając w imieniu n.w. przedsiębiorstwa (zwanego dalej "Kontrahentem"), niniejszym oświadczam co następuje:** | | |
| **Ogólna zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych** | | **Odpowiedź** | |
| 1 | Czy Kontrahent jest świadomy, iż w związku z realizacją Umowy/Zamówienia będzie mu powierzone przetwarzanie danych osobowych, które jest regulowane przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO? | TAK/NIE | |
| 2 | Czy Kontrahent będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe w sposób gwarantujący ochronę praw osób, których te dane dotyczą, w tym w szczególności zgodnie z zasadami zawartymi/dołączonymi do Umowy? | TAK/NIE | |
| 3 | Czy Kontrahent zapewni odpowiednie bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych, gwarantujące zabezpieczenie tych danych przed ich utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych? | TAK/NIE | |
| 4 | Czy w przypadku korzystania z usług Podwykonawców, Kontrahent zapewni ten sam poziom ochrony przekazywanych im danych osobowych? | TAK/NIE | |
| 5 | Czy Kontrahent oświadcza, iż działając sam, a w przypadku zatrudniania personelu - również ten personel - posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą ochrony danych osobowych oraz zobowiązują sie do zachowania w poufności powierzonych im danych osobowych? | TAK/NIE | |
| 6 | Czy Kontrahent zapewni podjęcie odpowiednich działań w przypadku incydentów naruszenia ochrony danych osobowych, zgodnie z zasadami zawartymi/dołączonymi do Umowy? | TAK/NIE | |
| **Nazwa, dane przedsiębiorstwa (Wykonawcy/Dostawcy) oraz Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania** | | | |
| NIP | Nazwa przedsiębiorstwa: | Adres: | REGON: |
|  |  |  |  |
| **Oświadczenie**  Posiadając stosowne upoważnienie, w imieniu Wykonawcy oświadczam, że powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą. | | | |
| Imię, nazwisko, podpis osoby reprezentującej przedsiębiorstwo (Wykonawcę): | | Miejscowość, Data: | |

**Załącznik nr 6 do SWZ**

Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu, linia

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.

***PROJEKT***

**UMOWA NA ZAPROJEKTOWANIE   
I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH**

**NR ……………………………………**

zawarta pomiędzy:

**TAURON Dystrybucja Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórska 25A,   
31 – 035 Kraków**, **Oddział w Jeleniej Górze ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra,** wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000073321, numer identyfikacji podatkowej, NIP: 611-020-28-60, Regon: 230179216, Kapitał zakładowy: 560.450.156,22zł (wpłacony w całości), reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………..

zwaną dalej **„Zamawiającym”**,

a

……………..…z siedzibą w ………………………………… przy ul. ………………………… posiadającą nr identyfikacyjny NIP …………………………, Regon ………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy ………….. w …………………………, …….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………., o kapitale zakładowym w wysokości ……………………….. zł / wpłaconym w całości, zwaną dalej **„Wykonawcą”**, reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”,

W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu nr ........……....................  
o udzielenie zamówienia pn: **Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Świerzawa - wymiana kabla 0,4kV JGJ33140 (JGJ33140/7) - SR-JGJ103612 ÷ SR-JGJ114701) - (KZ JG/000974/25)**w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień w Grupie TAURON, w brzmieniu obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A, została zawarta Umowa o następującej treści:

**§1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Na mocy niniejszej Umowy (Umowa) i na określonych w niej warunkach, Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zadanie („Obiekt”) pod nazwą: **Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: *Świerzawa -* wymiana kabla 0,4kV JGJ33140 (JGJ33140/7) - SR-JGJ103612 ÷ SR-JGJ114701) - (KZ JG/000974/25**) (dalej „Przedmiot Umowy”), na podstawie założeń technicznych inwestycji wskazanych w umowie. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy wskazany jest **w Załączniku nr 1 do Umowy** oraz **Wytycznych Projektowych**.
2. Przedmiot Umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę i dokumentacji powykonawczej oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych, usług i dostaw, które są niezbędne dla oddania Obiektu o parametrach określonych Umową nawet, jeśli pewne elementy robót budowlanych, usług i dostaw nie zostały wyraźnie wyszczególnione w Umowie lub wskazane w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin miejsca wykonania Przedmiotu Umowy   
   i zapoznał się z założeniami technicznymi inwestycji, których zakres wskazany jest Wytycznych Projektowych, dokonał jej weryfikacji i uznaje ją za wystarczającą do wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie wnosi do niej zastrzeżeń.
4. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do wymienionych w ust. 2 powyżej, jeżeli wykonanie takich robót okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności lub celowości realizacji robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, powierzenie wykonania robót następuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy określającego zakres robót, warunki ich wykonywania oraz wysokość i warunki wynagrodzenia.
5. Ust. 4 nie ma zastosowania do robót niezbędnych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, których potrzeba wykonania powinna być przewidziana przez działającego w obrocie profesjonalnym Wykonawcę już na etapie złożenia oferty lub podpisania Umowy, w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dane, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia Wykonawcy. Roboty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia, wskazanego w § 4 i nie wymagają odrębnego zlecenia przez Zamawiającego.
6. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do: **10 miesięcy od daty podpisania umowy** przy czym za datę zakończenia wykonywania Przedmiotu umowy, uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.
7. Dostawą inwestorską, której zakres i wartość nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia jest:

* **kabel nN w ilości niezbędnej do realizacji zadania**

1. Pozostałe materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

**§2**

**PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON**

1. **Podstawowe obowiązki Zamawiającego:**
   1. dokonanie uzgodnień opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji wraz z przekazywaniem ewentualnych uwag,
   2. zatwierdzenia dokumentacji projektowej w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnej, uzgodnionej dokumentacji,
   3. protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się pozwolenia na budowę,
   4. odebranie prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy i zapłata bezspornego wynagrodzenia,
   5. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
   6. przekazanie Wykonawcy posiadanych informacji i dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia oraz wewnętrznych procedur, instrukcji i standardów obowiązujących u Zamawiającego związanych z Przedmiotem Umowy, w tym:
2. aktualnych „Wytycznych w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych nN i SN”, standardu technicznego TD nr 7/DTS/2016 dla warunków budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych SN wraz z przewodami i osprzętem na terenie TD SA”,
3. standardu technicznego TD nr 8/DTS/2016 dla warunków budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z kablami i osprzętem na terenie TD SA”,
4. „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.”,

zamieszczonych na stronie internetowej: [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl),

* 1. poinstruowanie personelu dozoru Wykonawcy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie jednostki organizacyjnej Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w przypadku wykonywania pracy na czynnych elementach infrastruktury sieci elektroenergetycznej eksploatowanych przez Zamawiającego,
  2. udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp.,
  3. sprawdzanie stanu wykonania Umowy i przedstawianie swoich uwag Wykonawcy,
  4. udzielenie na wniosek Wykonawcy wszelkich koniecznych pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi organami, celem wykonania Przedmiotu Umowy,
  5. Pokrycia kosztów związanych z dopuszczeniami do prac
  6. pokrycia kosztów związanych z: wystawianiem poleceń na pracę oraz dopuszczeniami do robót przy urządzeniach elektroenergetycznych.

1. **Podstawowe obowiązki Wykonawcy:**
2. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę zezwalającą na realizację Przedmiotu Umowy, przy dołożeniu należytej staranności, uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami oraz wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożoną ofertą, Wytycznymi Projektowania Inwestycji, „Wytycznymi w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych nN i SN”, regulacjami wewnętrznymi, wewnątrzkorporacyjnymi i standardami obowiązującymi u Zamawiającego aktualnymi na dzień złożenia do odbioru dokumentacji projektowej zamieszczonymi na stronie internetowe Zamawiającego: [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl),
3. wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z Umową, ofertą Wykonawcy, uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, przepisami dozoru technicznego i zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, innymi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego i obowiązującymi normami oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego,
4. zapoznanie się *z* Wytycznymi Projektowymi Inwestycji Zamawiającego, których zakres wskazany jest w Załączniku nr 1 do Umowy (Opis Przedmiotu Umowy) oraz dokonanie ich weryfikacji.
5. bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy;
6. umożliwienie Zamawiającemu bieżącej kontroli wykonywania Przedmiotu Umowy;
7. udział w odbiorze dokumentacji projektowej;
8. sporządzanie wszelkiej dokumentacji przeznaczonej dla Zamawiającego w języku polskim;
9. opracowanie dokumentacji projektowej pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach,
10. zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz rejestracja Dziennika budowy,
11. dokonanie tyczenia geodezyjnego urządzeń i elementów sieci elektroenergetycznej;
12. pełnienie nadzoru autorskiego wraz z obowiązkowym uczestnictwem w radach budowy organizowanych przez Zamawiającego;
13. pozyskanie prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane (art. 32 Prawa Budowlanego Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) dla wszystkich działek, na których realizowany będzie Przedmiot Umowy;
    * 1. uzyskanie zgód wszystkich właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości na przeprowadzenie prac budowlanych;.
      2. w przypadku roszczeń właścicieli prywatnych warunkujących wyrażenie zgody na lokalizację urządzeń regulacją stanu  prawnego dostarczenie Zamawiającemu map z lokalizacją projektowanych urządzeń, wypisów z ewidencji gruntów oraz uzgodnień niezbędnych do ustanowienia służebności przesyłu;
      3. w przypadku braku możliwości ustanowienia służebności przesyłu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję trasy alternatywnej dla projektowanych urządzeń wraz z podaniem przewidywanych kosztów wykonania robót. Zamawiający podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu przedstawionej koncepcji w terminie 10 dni roboczych od daty jej przekazania przez Wykonawcę.
      4. w przypadku odrzucenia koncepcji, lub braku możliwości zaprojektowania trasy alternatywnej, o których mowa w lit b powyżej Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i dostarczenia Zamawiającemu decyzji wydanej w oparciu o art. 124 i następne ustawy o gospodarce nieruchomościami, (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.);
      5. innych niezbędnych tytułów prawnych, wynikających z ustaw szczególnych, które będą podstawą złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na nieruchomościach, gdzie ze względu na przepisy szczególne niemożliwe będzie ustanowienie służebności przesyłu (np. decyzja na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, pozwolenie wodno-prawne itp);
    1. powiadomienie Zamawiającego o problemach zaistniałych przy pozyskiwaniu tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości;
    2. przekazanie Zamawiającemu wszelkich wydanych na etapie opracowywania dokumentacji decyzji i postanowień właściwych organów;
    3. usunięcie wszystkich wad Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji robót, rozruchu, ruchu próbnego, w okresie gwarancji oraz w okresie obowiązywania rękojmi;
    4. terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz bezzwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach z niego wynikających;
    5. protokolarne potwierdzenie przejęcia terenu budowy;
    6. przystąpienie do realizacji robót budowlanych w terminie do 14 dni (lub innym określonym w protokole przekazania terenu budowy), od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy;
    7. zapewnienie Kierownika Budowy i gdy jest to nieodzowne – właściwych kierowników robót, posiadających uprawnienia budowlane o specjalnościach wymaganych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, na okres od rozpoczęcia tych robót do co najmniej 2 tygodni po spisaniu protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń;
    8. uzgodnienie z Zamawiającym miejsc i sposobu składowania odpadów na terenie budowy;
    9. odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, w szczególności w zakresie wygrodzenia i oznakowania oraz zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko terenu budowy, materiałów i urządzeń przeznaczonych do wykonania Przedmiotu Umowy jak i materiałów z demontażu, od chwili przekazania terenu budowy, aż do dnia dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń;
    10. pełnienie obowiązków koordynatora ds. BHP (zgodnie z instrukcją wyznaczania koordynatora BHP obowiązującą w TAURON Dystrybucja S.A. dla robót wykonywanych przez Wykonawcę, a w razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, zobowiązany jest do współdziałania z nimi na zasadach określonych w art. 208 K.p.,
    11. bieżące utrzymanie porządku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy, m. in doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego w tym: renowację gruntów i terenów zielonych, ciągów drenarskich itp. (wydatki te obciążają koszty Wykonawcy) z uwzględnieniem zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy;
    12. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o istotnych dostrzeżonych zagrożeniach i występujących nieprawidłowościach związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,
    13. zapewnienie ciągłego nadzoru nad pracą podległego personelu przez Kierownika Budowy, posiadającego wymagane przepisami prawa kwalifikacje;
    14. zapewnienie prowadzenia przez Kierownika budowy na bieżąco Dziennika budowy i dokumentacji powykonawczej robót (Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości ich prowadzenia do dnia końcowego odbioru Przedmiotu Umowy);
    15. dysponowanie taką ilością osób, jaka jest konieczna dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje   
        i uprawnienia, aktualne badania lekarskie pozwalające na wykonywanie zleconych prac, aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa   
        i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
    16. zorganizowanie pracy w sposób zapewniający osobom wykonującym Przedmiot Umowy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
    17. dostosowanie organizacji robót do organizacji pracy Zamawiającego oraz stosowania się do poleceń Zamawiającego, które są zgodne z przepisami prawa dotyczącymi prac będących Przedmiotem Umowy;
    18. przeszkolenie osób wykonujących Przedmiot Umowy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania robót, jak również zapoznania z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
    19. zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego dostępu do wszystkich miejsc budowy objętych zakresem Umowy oraz wglądu do materiałów i dokumentów związanych z jej realizacją;
    20. stosowanie i używanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania   
        w budownictwie:
14. oznaczonych znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi; znajdujących się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej;
15. dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,
16. oznaczonych znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta;
17. przeznaczonych do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym
    1. zapewnienie materiałów i sprzętów (maszyn i urządzeń) niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materiały i sprzęty powinny w szczególności:
       1. spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, to jest posiadać odpowiedni znak budowlany zgodnie z ww. ustawą;
       2. być zgodne z:

* kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub europejską aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy przenoszącej europejskie normy zharmonizowane;
* właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi;
* dokumentacją projektową oraz zaleceniami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane.
  1. dostarczenie wyłącznie nowych materiałów i urządzeń, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być na dzień dostawy nieużywane i pochodzić z bieżącej produkcji, tzn. nie mogą być starsze niż 6 miesięcy;
  2. przestrzeganie zasad opisanych w Załączniku nr 3 do Umowy;
  3. przestrzeganie wymagań ochrony środowiska wynikających z obowiązujących przepisów;
  4. zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane;
  5. zaspokojenie roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z realizacją przez Wykonawcę Umowy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia takich roszczeń bezpośrednio do Wykonawcy; w przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotów trzecich jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić powyższe zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty. Kwoty, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może potrącać z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
  6. powiadomienie właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości o planowanym wejściu w teren przed przystąpieniem do realizacji robót. Za skuteczne powiadomienie uznaje się zawiadomienie na piśmie, doręczone osobiście lub listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku zgłoszenia roszczeń finansowych przez właścicieli nieruchomości/użytkowników wieczystych z tytułu ich nieskutecznego powiadomienia o planowanym wejściu w teren, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kwotą wynikającą z tego roszczenia. Ewentualne koszty związane z korzystaniem z ww. nieruchomości oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone na tych nieruchomościach ponosi Wykonawca;
  7. przedstawienie Zamawiającemu programu naprawczego opisującego szczegółowo kroki jakie Wykonawca podejmie celem poprawy stanu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, akceptacja programu naprawczego nie ogranicza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych;
  8. zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie zgody na użytkowanie obiektu jeśli wymagać będzie tego pozwolenie na budowę;
  9. pokrycie pierwszej opłaty wynikającej z decyzji o umieszczeniu urządzeń w pasie drogowym (w którym wykonano Przedmiot Umowy);
  10. zapewnienia własnych agregatów prądotwórczych lub tymczasowych stacji SN/nN (przewoźnych) dla zapewnienia dostaw energii dla odbiorców na wyłączanych odcinkach sieci TD w wyniku realizowanych prac.

1. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego:
2. zatrudniać lub w inny sposób korzystać płatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących pracownikami Zamawiającego,
3. korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego, za wyjątkiem mienia przekazanego lub udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Wykonawcawykonujący przedmiot Umowy przy udziale innych osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ponosi względem Zamawiającegopełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie, jak za swoje własne.
5. W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 3 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7) Umowy oraz prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 5 Umowy.

**§3**

**PODWYKONAWCY**

1. Do robót budowlanych poza wskazanymi w treści § 3 ust. 1 realizowanych przez Podwykonawców zaangażowanych przez Wykonawcę będą miały zastosowanie przepisy art. 6471 kc.
2. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności szczegółowy zakres robót zleconych Podwykonawcy wraz z odpowiednią częścią dokumentacji, obejmującą zlecone roboty oraz przewidywanym harmonogramem robót.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy określające zakres robót, jaki został zlecony Podwykonawcy.

1. Zamawiający w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia zgodnie z ust. 2 , może złożyć Podwykonawcy i Wykonawcy pisemny sprzeciwu wobec wykonywania robót przez Podwykonawcę. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu uważa się za akceptację przez Zamawiającego przedmiotu robót zleconych Podwykonawcy objętych zgłoszeniem.
2. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 2 zdanie pierwsze skutkować będzie nie powstaniem na podstawie art. 6471 kc. odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego wobec Podwykonawcy zaangażowanego przez Wykonawcę oraz traktowane będzie przez Zamawiającego, jako nienależyte wykonanie obowiązków umownych przez Wykonawcę. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2.
3. Wraz z każdym Protokołem odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu, potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę oświadczenie o dokonanych na rzecz Podwykonawcy płatnościach wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz Podwykonawców lub odmowach zapłaty za roboty budowlane, których terminy przypadają nie później, niż na dzień przygotowania przez Wykonawcę Protokołu odbioru częściowego.
4. Po zakończeniu realizacji każdej umowy z Podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę, że wymagalne i bezsporne płatności z tytułu umowy zawartej z Podwykonawcą zostały przez Wykonawcę zrealizowane lub przedłoży potwierdzenie dokonania takich płatności na rzecz Podwykonawcy. Wykonawca dodatkowo przedłoży potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę oświadczenie o stanie jego rozliczeń z Podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do zafakturowania przez Podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę.
5. Wraz z protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca dodatkowo przedłoży potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę oświadczenie o stanie jego rozliczeń z Podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do zafakturowania przez Podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę.
6. W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy z Podwykonawcą nie wypłacono Podwykonawcy całości lub części umownego wynagrodzenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o okolicznościach uzasadniających odmowę zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub obniżenie jego wysokości.
7. Jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 5, 6 i 7 Zamawiający dokona bezpośrednio płatności na rzecz Podwykonawcy, każda kwota zapłacona na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiającego, będzie podlegać potrąceniu wraz z odsetkami ustawowymi z najbliższych płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.
8. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 §1 kc. zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy, a Zamawiający oświadcza, iż zwolnienie to przyjmuje.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania wynikającego z Umowy przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów   
   i oświadczeń, o których mowa w ust. 5, 6 i 7 lub zalegania przez Wykonawcę   
   z płatnościami wobec Podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się od Zamawiającego dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie od zatrzymanych płatności.
10. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie dochodził od Zamawiającego ewentualnego roszczenia o odsetki od zatrzymanej płatności, które mogłoby powstać wskutek zastosowania przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 424 ze zm.).
11. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
12. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązuje się dokonywać zapisów, że nie dopuszcza się do zawierania przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, chyba, że Zamawiający i Wykonawca wyrazili na to zgodę w formie pisemnej.
13. Postanowienia ust. 1-14 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

**§4**

**WYNAGRODZENIE**

1. Wysokość i zasady rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy określone są następująco:
2. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………… **złotych netto** (słownie: …………………...……………….), powiększonej o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

w tym:

* Opracowanie dokumentacji projektowej **za cenę netto ………………………………………**
* Wykonanie robót budowlano-montażowych linii kablowej nN **za cenę netto ……………..**

1. W przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, wymienionych w § 1 ust. 4 Umowy wynagrodzenie za te prace ustalone zostanie na podstawie zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu sporządzonego w oparciu o następujące czynniki cenotwórcze:
2. stawka roboczogodziny                                  - **33,74**  złotych;
3. koszty pośrednie Kp, liczone od: R, S            -  **68,4 %;**
4. koszty zakupu materiałów Kz, liczone od: M  -  **6,2 %;**
5. zysk kalkulacyjny Z, liczony od: R, S, Kp       -  **11,70 %**;
6. nakłady robocizny, materiałów i sprzętu wg katalogów K,

wartość jednostki nakładu pracy dla dokumentacji projektowej – **30.80** zł / j.n.p.,

oraz średnie ceny materiałów i najmu sprzętu ustalone i opublikowane w aktualnych cennikach SEKOCENBUD, z wydania bezpośrednio poprzedzającego sporządzenie kosztorysu na roboty dodatkowe, przy czym przez cennik SEKOCENBUD rozumieć należy publikowane kwartalnie zeszyty Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa  Promocja Sp. z o.o. W przypadku materiałów nieujętych w w/w publikacjach, Wykonawca dostarczy oryginał faktury od producenta/dostawcy na ilość wbudowanego materiału, z uwzględnieniem otrzymanych upustów, rabatów. Zamawiający po sporządzeniu kopii, oryginał zwróci Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikać, że wyspecyfikowany materiał zakupiony został dla wykonania robót dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

1. Wynagrodzenie ryczałtowe oraz składniki cenotwórcze, o których mowa w lit. a) i b), są stałe i nie podlegają zmianie przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.

d) Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w lit. a), obejmuje prace niewskazane bezpośrednio przez Zamawiającego, lecz konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wynagrodzenie określone w ust. 1:
2. jest wynagrodzeniem netto, do którego zostanie doliczony podatek od towarów   
    i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3. obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy; niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania zakresu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia,
4. obejmuje wszelkie opłaty, podatki, cła i inne daniny publiczne, jakie mogą mieć zastosowanie w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
5. jest stałe w tym sensie, że podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych postanowieniami Umowy lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
6. jest płatne na podstawie faktur wystawionych po dokonaniu odbioru robót zgodnie z procedurą opisaną w §5 Umowy.
7. obejmują wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych,
8. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek, z zastrzeżeniem § 3 ust. 11 i 12 Umowy.
9. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie:
10. prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy i Odbiorze końcowym w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem dokumentów wymienionych w ust. 8 i 11,
11. prawidłowo wystawionych faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu robót objętych poszczególnym etapem prac w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktur wraz z kompletem dokumentów wymienionych w ust. 8 i 11. Pierwsza faktura częściowa może być wystawiona po opracowaniu i odbiorze dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń.
12. Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowił pozytywny protokół częściowy odbioru elementów robót zgodny ze stanem zaawansowania robót podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez zastrzeżeń.
13. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowił pozytywny protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego   
    i Wykonawcy bez zastrzeżeń.
14. Faktury częściowe netto łącznie nie mogą przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia.
15. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w części za prace wykonane przez Podwykonawcę nastąpi w terminie określonym w ust. 4 po dostarczeniu Zamawiającemudo każdej faktury:
16. oświadczenia o dokonanych na rzecz Podwykonawcy płatnościach lub odmowach zapłaty za roboty budowlane, których terminy przypadają nie później, niż na dzień przygotowania przez Wykonawcę Protokołu odbioru częściowego, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Podwykonawcy,
17. kopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz Podwykonawcy,
18. oświadczenia o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do zafakturowania przez Podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę.
19. W przypadku dostarczenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 8 należność przekazywana Wykonawcy za wykonanie prac, zostanie pomniejszona o kwotę nieuregulowaną wobec Podwykonawcy (Podwykonawców) wynikającą z umowy zawartej (umów zawartych) pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą (Podwykonawcami), powiększoną o odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości za okres przekraczający termin płatności na rzecz Podwykonawcy (Podwykonawców). Zatrzymana kwota może zostać przekazana Podwykonawcy (Podwykonawcom), na rzecz, którego (na rzecz, których) Wykonawca nie dopełnił obowiązku płatności.
20. Faktury oraz inne dokumenty finansowo-księgowe (w tym potwierdzające wykonanie zobowiązania) powinny być:
21. wystawiane na:

Nabywcę, którym jest: **TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, NIP: 6110202860**.

wskazywać nazwę Płatnika, którym jest: **TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra.**

1. doręczone Zamawiającemu za pomocą jednego ze środków komunikacji:
   * 1. doręczone jako e-faktura, zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania E-faktur.

W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania E-faktur należy kontaktować się bezpośrednio z TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. za pośrednictwem e-mail: [tok.cuwr.obsluga.faktur@tauron-dystrybucja.pl](mailto:tok.cuwr.obsluga.faktur@tauron-dystrybucja.pl).

* + 1. doręczone na adres:

w przypadku wysyłki dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego:

TAURON Dystrybucja S.A.

Skrytka pocztowa nr 2708

1. -337 Katowice

w przypadku wysyłki dokumentów z wykorzystaniem usługi kurierskiej:

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Dajwór 27

31-060 Kraków

Faktury powinny zawierać opis Przedmiotu Umowy w sposób rzetelny, zgodny z Umową i stanem rzeczywistym, a także zgodny z nazewnictwem stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), oraz wskazywać nr Umowy z Rejestru Umów Zamawiającego.

1. Załączniki do faktury stanowić będą dokumenty potwierdzające dokonanie odbioru robót oraz dokumenty, o których mowa w ust. 8. Faktura niespełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie będzie uważana za fakturę wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 4. W przypadku, jeśli zajdzie konieczność skorygowania treści faktury, wystawiona zostanie faktura korygująca.
2. Zamawiający będzie regulował należności przelewem na rachunek bankowy o nr ………………………..…… prowadzony przez ……………………………………………..….
3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunków bankowych Zamawiającego.
4. Wyłącza się możliwość jednostronnego potrącenia przez Wykonawcę wierzytelności z wierzytelnością Zamawiającego wobec Wykonawcy.
5. Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP ………………………
6. Zamawiający jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP 6110202860.
7. W sytuacji, gdyby którakolwiek ze Stron przestała być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), ma ona obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej.
8. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 12, nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego wymaga się, aby spełniał on warunki określone w ust. 20.
9. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w Rozdziale 1a Działu XI ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
10. Wykonawca oświadcza, że wskazany powyżej w ust. 12 rachunek bankowy jest rachunkiem umieszczonym na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
11. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiającyoświadcza, posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.
12. *Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca oświadcza, że* ***posiada/ nie posiada*** *statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.*
13. W przypadku Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę (np. współpracujących w ramach konsorcjum) faktury lub faktury korygujące winny być wystawiane przez jednego z Wykonawców będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. Lidera konsorcjum). Zapłata faktury lub faktury korygującej dokonana przez Zamawiającego na rzecz pełnomocnika powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury względem wszystkich Wykonawców wspólnie wykonujących umowę.
14. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w stosunku do określonych w Umowie lub innych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, jeżeli wykonanie takich robót okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy przy jednoczesnym spełnieniu poniższych warunków wyceny robót dodatkowych lub zamiennych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności lub celowości realizacji robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, powierzenie wykonania robót następuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy określającego zakres robót, warunki ich wykonywania oraz wysokość i warunki wynagrodzenia.
15. Wynagrodzenie za wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych zostanie ustalone na podstawie zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne według następujących zasad: Ilekroć jest mowa o kosztorysie zamiennym należy przez to rozumieć kosztorys sporządzony przez Wykonawcę:

a) na podstawie pozycji Kosztorysu Wykonawczego dla robót, dla których jest to możliwe,

b) metodą kalkulacji szczegółowej opisaną w (nieobowiązujących) postanowieniach rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. 2001 Nr 80, poz. 867), a przyjętych do stosowania zgodnie z art. 353(1) Kodeksu cywilnego - dla robót zamiennych, których nie można wycenić na podstawie pozycji ujętych w Kosztorysie wykonawczym.

27. Kosztorys zamienny opracowany metodą szczegółową (kosztorys dla robót zamiennych, których nie można wycenić na podstawie pozycji ujętych w Kosztorysie wykonawczym) określający cenę jednostkową opracowany będzie w oparciu o następujące składniki cenotwórcze:

a) wycena prac projektowych zostanie sporządzona w oparciu o jednostkową stawkę nakładu pracy określoną w Środowiskowych zasadach wycen prac projektowych, z kwartału poprzedzającego sporządzenie kosztorysu,

b) ceny czynników cenotwórczych [R(robocizna), M(materiał), S(sprzęt), Kp (koszty pośrednie), Z(zysk)] zostaną przyjęte na poziomie wynikającym ze stawek określonych w Kosztorysie Wykonawczym oraz nakładów rzeczowych zgodnie z odpowiednimi wydawnictwami branżowymi, SEKOCENBUD dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych na dzień składania oferty,

c) w przypadku gdy nie będzie możliwe zastosowanie zasad określonych wyżej, brakujące ceny materiałów zostaną przyjęte zgodnie z dostarczonym oryginałem faktury od producenta/dostawcy na ilość wbudowanego materiału, z uwzględnieniem otrzymanych upustów, rabatów. Zamawiający po sporządzeniu kopii, oryginał zwróci Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikać, że wyspecyfikowany materiał zakupiony został dla wykonania robót dodatkowych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Przed dokonaniem zakupu Wykonawca winien uzyskać akceptację Zamawiającego dla oferowanego poziomu cen tych materiałów,

d) Zamawiający jest uprawniony do wprowadzenia wiążącej korekty kosztorysu sporządzonego w trybie wskazanym powyżej, przedstawionego przez Wykonawcę do akceptacji.

**§5**

**ODBIORY**

1. **ODBIÓR DOKUMENTACJI**
2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac projektowych oraz opracowania dokumentacji projektowej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe, przy uwzględnieniu wytycznych do projektowania Zamawiającego, obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności ustaw: o zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o gospodarce nieruchomościami, o drogach publicznych, o transporcie kolejowym, oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Dokumentacja projektowa winna określać Przedmiot Umowy za pomocą obiektywnych cech technicznych, jakościowych lub wymagań funkcjonalnych, uwzględniając standardy, wytyczne lub inne ustalenia techniczne przyjęte do stosowania u Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza opisanie Przedmiotu Umowy poprzez wskazanie, co najmniej trzech produktów o porównywalnych parametrach, spełniających wymagania Zamawiającego i zapewniających uczciwą konkurencję. Jeżeli nie ma możliwości opisania w ten sposób Przedmiotu Umowy np. ze względu na jego specyfikę, dopuszcza się opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie typu pożądanego produktu, z jednoczesnym zapisem „lub równoważny”. Parametry, jakie powinien spełnić produkt równoważny winny zostać opisane w dokumentacji projektowej
4. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania uzgodnienia z właścicielami (użytkownikami wieczystymi) nieruchomości w sprawie wejścia na teren nieruchomości celem prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet oryginałów umów/porozumień z właścicielami (użytkownikami wieczystymi) nieruchomości, na których zlokalizowano projektowane obiekty energetyczne.
5. Dokumentacja projektowa stanowiąca Przedmiot Umowy zostanie wykonana i dostarczona do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD w ilościach egzemplarzy określonych **w Załączniku nr 6 do** Umowy. Przez wersję elektroniczną dokumentacji projektowej należy rozumieć dokumentację projektową, wykonaną w formacie PDF. Dodatkowo obwody wtórne należy wykonać w jednym z następujących programów: AutoCad lub SEE, z możliwością edycji. Nośnik CD winien zawierać dokumentację w wersji elektroniczną odpowiadającą zatwierdzonej dokumentacji w wersji papierowej, przy czym dokumentacja prawna powinna być dostarczona w oddzielnym pliku.
6. W dostarczonej dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 4 powyżej, winny być naniesione na mapie z pokazanymi granicami i oznaczeniem działek, przebieg i lokalizacja projektowanych obiektów.
7. Wraz z wykonaną dokumentacją projektową Wykonawca powinien dostarczyć:
8. oświadczenie podpisane przez Wykonawcę, że dokumentacja projektowa została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
9. aktualny wykaz właścicieli/użytkowników wieczystych działek, na których zlokalizowano projektowane obiekty energetyczne, zawierający w szczególności: nr działki, nr Księgi Wieczystej z podaniem Sądu, w którym jest prowadzona, położenie nieruchomości, adres właściciela/użytkownika wieczystego oraz plan sytuacyjny z zaznaczeniem lokalizacji obiektu energetycznego na danej nieruchomości,
10. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
11. projekt wykonawczy i przedmiar robót wraz z zakresem istniejących elementów, których likwidacja jest wymagana w celu realizacji Przedmiotu Umowy w podziale na grupy odpadów. Pliki w wersji elektronicznej powinny być zatytułowane zgodnie z nazwami tomów dokumentacji, którym odpowiadają. Wykonawca może zmienić format dokumentacji w wersji elektronicznej na inny, bardziej dogodny dla siebie wyłącznie za pisemną, uprzednią zgodą Zamawiającego,
12. aktualny wykaz działek i ich właścicieli/użytkowników wieczystych, na których zlokalizowane są obecnie obiekty energetyczne, a które w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy zostaną uwolnione trwale z wszelkiej infrastruktury Zamawiającego, zawierający w szczególności: nr działki, nr Księgi Wieczystej z podaniem Sądu, w którym jest prowadzona, położenie nieruchomości, adres właściciela/użytkownika wieczystego oraz plan sytuacyjny z zaznaczeniem aktualnej lokalizacji likwidowanego obiektu energetycznego na danej nieruchomości.
13. Projekt budowlany winien zostać opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2021 poz. 2280 z późn. zm.)
14. Projekt wykonawczy powinien spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2454 ze zm.). Zamawiający obowiązany jest do udzielania Wykonawcy informacji i niezbędnych danych potrzebnych do opracowania dokumentacji projektowej niezwłocznie po otrzymaniu zapytania.
15. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym rozwiązania projektowe, w celu ich akceptacji. W przypadku stwierdzenia, przed zakończeniem wykonania Przedmiotu Umowy, wykonywania dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot Umowy w sposób wadliwy, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do niezwłocznej, bądź w określonym terminie, zmiany sposobu wykonywania dokumentacji projektowej pod rygorem nieuzgodnienia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 10 poniżej.
16. Dokumentacja projektowa objęta Przedmiotem Umowy przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania w oparciu o tę dokumentację Przedmiotu Umowy w pozostałym zakresie wymaga uprzedniego uzgodnienia bez uwag przez Zamawiającego i dokonania obioru zgodnie z ust. 11 poniżej.
17. Zamawiający w okresie 10 dni roboczych od dnia dostarczenia wykonanej dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem Umowy dokona jej uzgodnienia bez uwag i protokolarnego odbioru albo, w przypadku stwierdzenia wad, wskaże je w protokole odbioru dokumentacji projektowej, wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia. Wzór protokołu odbioru dokumentacji projektowej stanowi **Załącznik nr 4 do Umowy**.
18. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie wady dokumentacji projektowej oraz wynikające z nich opóźnienie w terminie realizacji Przedmiotu Umowy oraz zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione z tego tytułu.
19. W przypadku zaproponowanych przez Wykonawcę zmian w uzgodnionej bez uwag   
    z Zamawiającym dokumentacji projektowej, Wykonawca przedstawia propozycję zmian do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe   
    z wszelkich odstępstw od rozwiązań przyjętych w uzgodnionej bez uwag z Zamawiającym dokumentacji projektowej dokonanych bez zgody Zamawiającego.
20. **ODBIORY ROBÓT**
21. Przedmiot Umowy podlegać będzie następującym odbiorom:
    1. odbiór częściowy,
    2. odbiór robót zanikających,
    3. odbiór końcowy Przedmiotu Umowy,
    4. odbiór gwarancyjny
22. Stroną pokrywającą koszty i odpowiedzialną za organizację odbiorów jest Wykonawca. Nie dotyczy to kosztów osobowych związanych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, chyba że odbiór odbywa się powtórnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
23. Po zakończeniu poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy, dokonaniu wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości do odbiorów częściowych przez osobę sprawującą nadzór inwestorski, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego.
24. Gotowość do odbioru częściowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na 10 dni roboczych przed planowaną datą odbioru częściowego. Do zgłoszenia należy dołączyć kompletne i prawidłowe dokumenty wymagane do przeprowadzenia odbioru częściowego zgodnie z **Załącznikiem nr 7 do Umowy**.
25. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do przeprowadzenia odbioru robót zanikających, tj. fundamentów, uziemień z co najmniej 3-dniowym (3 dni robocze) wyprzedzeniem umożliwiającym dokonanie ich odbioru. Zakrycie elementów robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić wyłącznie po ich odbiorze przez osobę sprawującą nadzór inwestorski i spisaniu protokołu odbioru robót zanikowych bez zastrzeżeń oraz wpisu do Dziennika budowy.
26. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robót zanikających, Zamawiający może nakazać Wykonawcy - na jego koszt i ryzyko - odkrycie lub też inne adekwatne czynności celem dokonania odbioru we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane.
27. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie zakończenie wykonywania Przedmiotu Umowy oraz gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, na 10 dni roboczych przed planowaną datą odbioru końcowego. Do zgłoszenia należy dołączyć kompletne i prawidłowe dokumenty, których zakres jest szczegółowo określony w **Załączniku nr 7 do Umowy**. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady dokumentacji powykonawczej zmniejszające jej wartość lub użyteczność. Dodatkowo Wykonawca dostarczy atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i karty gwarancyjne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń. W przypadku braku inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wpisanej do państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, do odbioru końcowego należy dostarczyć dokument potwierdzający złożenie stosownego wniosku do właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Termin dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wpisanej do państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej należy wpisać do protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i nie może być on dłuższy niż 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Odstępstwo od obowiązku dostarczenia powyższej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy nie dotyczy przypadków, gdy wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
28. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru częściowego lub odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w terminie do 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru w formie pisemnej. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru jest dostarczenie przez Wykonawcę do Zamawiającego kompletnej dokumentacji, o której mowa w **Załączniku nr 7 do Umowy**. Datę i godzinę odbioru wyznacza Zamawiający powiadamiając o tym Wykonawcę w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
29. W odbiorze końcowym lub częściowym Przedmiotu Umowy uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym:
30. Kierownik Budowy,
31. Osoba sprawująca nadzór inwestorski,
32. Przedstawiciele służb technicznych Zamawiającego,
33. Inni Przedstawiciele Zamawiającego wskazani w Zarządzeniu powołującym Komisję Odbiorową,
34. Z czynności odbioru każdorazowo sporządzony jest protokół odbioru, w którym należy wskazać w szczególności:
    1. datę dokonania czynności odbioru,
    2. przedmiot odbioru,
    3. wynik odbioru,
    4. podpisy obu Stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele obu Stron, którzy podpisują protokół.

1. Odbiór gwarancyjny ma na celu zgłoszenie przez Zamawiającego wszelkich ujawnionych wad. Odbiór gwarancyjny odbywa się na zasadach określonych w § 6 ust. 18 i 19 Umowy.
2. Odbiór, podczas którego nie zgłoszono zastrzeżeń do częściowego lub końcowego wykonania Przedmiotu Umowy, a który odbył się z udziałem dwóch Stron, potwierdzany jest sporządzanym przez Zamawiającego i podpisywanym przez Strony protokołem odbioru częściowego lub końcowego bez zastrzeżeń. W przypadku zastrzeżeń do jakości wykonanych prac (m.in. braki oraz wady w dokumentacji powykonawczej lub na wykonanym obiekcie) Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru i sporządzić protokół warunkowy w którym zostaną wskazane wady przedmiotu odbioru oraz terminy ich usunięcia. Protokół taki nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.
3. Jeżeli w toku odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
4. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć termin ich usunięcia i odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych,
5. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
   * 1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,
     2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odmawia odbioru i może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy w sposób właściwy. Zamawiający może również powierzyć na koszt Wykonawcy wykonanie prac innemu przez siebie wybranemu podmiotowi.
6. Jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają bezpiecznego użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może przejąć Przedmiot Umowy do eksploatacji pomimo występowania wad i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na ich usuniecie. Jeżeli w zakreślonym terminie Wykonawca nie usunie wad wówczas Zamawiającemu przysługuje uprawnienie określone w ust. 16 poniżej. Do czasu usunięcia wad Zamawiający może zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy, jako dodatkowe zabezpieczenie uprawnienia, o którym mowa w ust. 16 poniżej.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie ich usunięcia, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się zapis zawarty w ust. 13 pkt 2 lit. a) powyżej, o ile stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 14 powyżej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów wraz z odsetkami ustawowymi za każdy dzień, liczonych od dnia poniesienia tych kosztów przez Zamawiającego. Takie usunięcie wad, w tym także powierzenie tych czynności podmiotom trzecim nie wyklucza w żaden sposób wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.
9. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
10. Jeżeli Umowa przewiduje odbiory częściowe, podpisanie protokołu odbioru częściowego Przedmiotu Umowy nie pozbawia Zamawiającego możliwości zgłaszania zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
11. Przed odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić go do stanu z chwili przejęcia terenu budowy, z uwzględnieniem zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy.
12. Wykonawca na własny koszt wykonuje badania niezbędne dla uzyskania świadectw dopuszczeniowych dla użytkowania urządzeń objętych Przedmiotem Umowy.
13. Zamawiający dokona przejęcia Przedmiotu Umowy do eksploatacji po zakończeniu wszystkich robót składających się na Przedmiot Umowy i po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.

**§6**

**GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji jakości (Gwarancja) za wady fizyczne oraz rękojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu Umowy (zwany również na potrzeby niniejszego paragrafu „przedmiotem objętym Gwarancją”), z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na Przedmiot Umowy:
3. na dokumentację projektową – na okres **36 miesięcy**
4. na Obiekt (roboty budowlano-montażowe) - na okres **36 miesięcy**,
5. na wbudowane urządzenia i materiały – **gwarancja producenta**
6. Niezależnie od Gwarancji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów w języku polskim. Gwarancja producenta jest udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiający według swojego wyboru może wykonywać uprawnienia z Gwarancji lub gwarancji określonej w karcie gwarancyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim.
7. Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 2 powyżej, rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.
8. Jeżeli w okresie, Gwarancji Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu Umowy, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (Reklamacja), pocztą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 7 dni od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.
9. Reklamacje, o których mowa w ust. 5, mogą być składane w imieniu Zamawiającego właściwemu przedstawicielowi Wykonawcy, wskazanemu w §21 Umowy przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w §21 Umowy, przy czym osoby te są uprawnione do jednoosobowego działania w tym zakresie. Wykonawca potwierdza otrzymanie reklamacji – w imieniu Wykonawcy uprawnione do jednoosobowego działania w tym zakresie są osoby wymienione w z §21 Umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zgłoszeniu Reklamacji.
11. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę Przedmiotu Umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zgłoszeniu Reklamacji poprzez wymianę lub naprawę wadliwego elementu lub poprzez ponowne wykonanie wadliwie wykonanej usługi wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy. Usunięcie wady nastąpi bez uszczerbku dla parametrów technicznych i funkcjonalnych Przedmiotu Umowy.
12. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 8.
13. Prace polegające na usunięciu wady będą prowadzone w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych Przedmiotu Umowy, umożliwiających prowadzenie tych prac.
14. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do wymiany wadliwego elementu lub ponownego wykonania wadliwie wykonanej usługi wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy,okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.
15. Usunięcie wady zostanie każdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez Strony.
16. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części na nową na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją albo jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru.
17. W razie nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę wykonania czynności, o których mowa w ust. 13, maszyna, urządzenie, instalacja lub materiał będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę wynikającą z rzeczywistych kosztów składowania za każdy dzień składowania. Niezależnie od powyższego Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty wynikłe z nieusunięcia skutków ponownego wykonania robót.
18. Jeżeli w okresie Gwarancji zastosowana maszyna, urządzenie, instalacja lub materiał, dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany zastosowanej wadliwej maszyny, urządzenia, instalacji lub materiału, na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli Wykonawca wykaże, że odpowiedzialność za przyczynę powtarzającego się uszkodzenia ponosi Zamawiający.
19. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 8 lub określonym na podstawie ust. 9 albo też nie wykona prawidłowo usługi objętej Gwarancją, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy wynikających   
    z udzielonej Gwarancji i rękojmi.
20. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania przed upływem terminu Gwarancji odbioru gwarancyjnego, który przeprowadzi komisja powołana przez Zamawiającego. O przewidywanym terminie odbioru gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca uprawniony będzie do wskazania   
    2 osób do udziału w komisji. W przypadku niewskazania takich osób lub ich nieprzybycia na termin odbioru, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania odbioru jednostronnego.
22. W protokole odbioru gwarancyjnego Strony, a w przypadku, o którym mowa w ust. 18 zdanie czwarte - Zamawiający, określi zakres wad. Wykonawca na swój koszt usunie wady stwierdzone w trakcie odbioru gwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba że Strony ustalą inny termin.
23. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.
24. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień ust. 22 – 26 poniżej.
25. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot Umowy na okres **dłuższy o 12 miesięcy** niż gwarancja określona w ust. 2 licząc od daty pozytywnego odbioru końcowego
26. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zgłoszeniu Reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w zdaniu pierwszym.
27. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 23 powyżej, przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w ust. 6 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez Zamawiającego osoby tam wskazane.
28. Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy.
29. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.
30. W przypadkach, gdy wadliwy element objęty gwarancją może spowodować wzrost dodatkowych kosztów, wynikających z niedotrzymania warunków dostaw energii elektrycznej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość usunięcia wady, bez utraty gwarancji, w sposób minimalizujący takie zagrożenia powiadamiając o powyższym Wykonawcę. Usunięcie wady nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**§7**

**PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH**

1. Ustępy 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie, jeżeli w ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu utworów   
   w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe   
   do wszelkich takich utworów objętych Przedmiotem Umowy, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 4, lub też - najpóźniej w dniu wydania utworów Zamawiającemu – prawa te będą Wykonawcy przysługiwały. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów objętych Przedmiotem Umowy na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
   1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, oraz innych sieciach komputerowych w tym również za pośrednictwem chmury obliczeniowej, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;
   2. wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, oraz innych sieciach komputerowych w tym również za pośrednictwem chmury obliczeniowej, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo ich elementów;
   3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych i intranetowych oraz innych sieciach komputerowych w tym również za pośrednictwem chmury obliczeniowej, a także w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;
   4. wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych);
   5. tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system, w tym przez modele wykorzystujące sztuczną inteligencję;
   6. wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektów jak również do wykonywania remontów obiektu i urządzeń objętych Przedmiotem Umowy, wprowadzania w nich zmian lub ich modernizacji, niezależnie od tego czy powyższe czynności wykonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio, czy też z wykorzystaniem lub za pośrednictwem innych podmiotów;
   7. wykorzystywanie utworu celem prowadzenia remontów, napraw i modernizacji lub wprowadzania nowości technicznych oraz prac serwisowych, eksploatacyjnych i innych (we własnym zakresie oraz przy udziale podmiotów trzecich), a także udostępnianie (w tym przekazywanie kopii i wersji elektronicznej) utworu w celu prowadzenia postępowań mających na celu zlecanie ww. prac, a w szczególności w celu precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia w tym także w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub każdej innej, która ją zastąpi.
5. Autorskie prawa majątkowe do utworów, jako całości oraz ich elementów, przechodzą na Zamawiającego z chwilą ustalenia utworów, (przy czym w razie wątpliwości utwory uważa się za ustalone najpóźniej z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został utrwalony). Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, przekazanych Zamawiającemu.
6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono jest objęte kwotą wynagrodzenia za wykonanie całego Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności nośników nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.
7. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 4 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań.
9. Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 4 polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.
10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
11. Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
12. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia utworów.
13. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.
14. Postanowienia ust. 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie w zakresie uprawnień Zamawiającego wobec dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji, która nie jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
15. W sytuacji, jeśli Strona odstąpi od Umowy w części, Zamawiający zachowuje autorskie prawa majątkowe oraz prawo własności nośników jakie przeszły na niego w związku z wykonaniem tej części Umowy, której nie dotyczy odstąpienie.
16. W celu usunięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż odstąpienie od Umowy w całości przez którąkolwiek z nich nie wywołuje skutku wstecznego w zakresie utworów, co do których Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe. Wykonawcy należne jest wynagrodzenie za wykonane i przekazane Zamawiającemu prace, natomiast Zamawiający zachowuje majątkowe prawa autorskie do wykonanego i przekazanego zakresu prac.

**§8**

**LICENCJA**

Do przedmiotu niniejszej Umowy nie mają zastosowania postanowienia dotyczące licencji

**§9**

**PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ**

* + - 1. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich co, do których Wykonawca udzielił Zamawiającemu licencji – Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające z szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.
      2. Wykonawca oświadcza zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że nie istnieją żadne prawa, patenty lub zastosowania patentowe lub własności przemysłowe, które stosowane w przedmiocie tej Umowy przez Zamawiającego mogłyby spowodować naruszenia patentów, praw autorskich lub własności osób trzecich.
      3. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie patentów, praw znaków handlowych, praw przedruków, know-how, zastrzeżeń projektowych, praw autorskich lub własności przemysłowych, które byłyby własnością osób trzecich.
      4. Każda Strona będzie informowała drugą Stronę natychmiast o wszystkich ulepszeniach (w szczególności projektach racjonalizatorskich, wynalazkach, wzorach użytkowych, rozwiązaniach organizacyjnych), które mogą powstać w trakcie realizacji Umowy. Jeżeli takie ulepszenia będą miały zdolność patentową, każda Strona będzie upoważniona do zapewnienia we własnym imieniu i na swój koszt ochrony patentowej na te ulepszenia informując drugą Stronę, która będzie miała pierwszeństwo do zakupu praw licencyjnych z takich patentów lub wzorów użytkowych. Strony nie wykluczają, że powstałe ulepszenie może stanowić własność wspólną, która będzie stosowną umową o współwłasności prawa.

**§10**

**OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIA** **ODPADAMI I BHP**

* + 1. **Ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami**

1. Wykonawca, jako podmiot korzystający ze środowiska, jest obowiązany do przestrzegania wymagań ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów.
2. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie podjąć niezbędne działania zapobiegawcze.
3. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest do ograniczenia szkody i podjęcia działań naprawczych.
4. Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone przez Wykonawcę w pobliżu drzew lub krzewów albo ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nieszkodzący drzewom lub krzewom.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich związaną z wykonywaniem w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, wszelkich prac niezgodnie z zasadami ochrony środowiska i gospodarki odpadami określonymi w szczególności w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w tym za:
6. zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,
7. zanieczyszczenie wód i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi   
   z uszkodzonych maszyn i urządzeń,
8. emisję ponadnormatywnego poziomu hałasu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie wód   
   i nienaruszania stosunków wodnych.
10. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich opłat, kar pieniężnych i innych kosztów nałożonych przez organy administracji lub sądy na Zamawiającego z tytułu naruszenia przepisów opisanych w ust. 5, jeżeli nałożenie tych kar, opłat i innych kosztów było następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu tychże kosztów na pierwsze żądanie Zamawiającego.
11. Kwoty, o których mowa w ust. 7 powyżej Zamawiający może potrącać z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. Wykonawcajest wytwórcą i posiadaczem wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym, ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi   
    i środowiska warunków gromadzenia odpadów w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu z tych miejsc do miejsc magazynowania, przetwarzania odpadów (odzysku lub unieszkodliwiania odpadów) oraz pełnienia nadzoru nad takimi działaniami w zakresie przekazywania odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom, posiadającym ważne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, czyli zbierania lub przetwarzania odpadów.
13. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz przedmiotów, materiałów i urządzeń, które zagospodaruje we własnym zakresie.
14. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie odpady i części niewykorzystanych materiałów. W przypadku, niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a następnie obciążyć Wykonawcę kosztami posprzątania oraz usunięcia i utylizacji odpadów. Zlecenie przez Zamawiającego powyższych czynności osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wytworzone odpady.
15. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji Przedmiotu Umowy będzie stosować się do ustaleń wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile była wymagana.
16. Wykonawca może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, który uzyskał pozwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, chyba ze działalność taka nie wymaga uzyskania pozwolenia.
17. W celu udokumentowania prawidłowego postępowania z wytworzonymi odpadami, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy dokonanego zgodnie z procedurą opisaną w §5 Umowy, pisemnej informacji o sposobie postępowania z wytworzonymi w związku realizacją Przedmiotu Umowy odpadami, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5 do Umowy**.
18. Wykonawcy zabrania się w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy:
19. wwożenia lub wnoszenia odpadów, które nie powstały w związku z realizacją Przedmiotu Umowy,
20. gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiającym odpadów powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy,
21. spalania lub zakopywania odpadów i innych materiałów,
22. wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej,
23. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych i systemów gospodarki wodno-ściekowej, odpadów stałych, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych   
    i wybuchowych, substancji żrących i toksycznych itp. określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
    * 1. **BHP**
24. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
25. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę do pracy tylko osób, które:
26. posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w przedsiębiorstwie Wykonawcy,
27. posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
28. zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Zamawiającemu oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami,
29. otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej - zwłaszcza sprzęt chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokości. Sprzęt, o którym mowa wyżej, musi być sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz związanymi z nią zagrożeniami,
30. znajdują się w stanie gwarantującym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczególności nie są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających).
31. posiadają stosowne uprawnienia i upoważnienia - potwierdzone odpowiednimi dokumentami - do obsługi maszyn i urządzeń używanych na terenie budowy.
32. Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywać zadania związane z realizacją Przedmiotu Umowy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcjami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego.
33. Wyznaczony Kierownik Budowy będzie składać Zamawiającemu sprawozdania dotyczące:
    * + - 1. zagrożeń potencjalnie wypadkowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych zauważonych w czasie pracy i zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego - ustnie, bezzwłocznie,
          2. wszystkich wypadków przy pracy, w których brali udział pracownicy Wykonawcy, zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego – pisemnie, niezwłocznie od zaistnienia wypadku.
34. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób niezgodny z Umową, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.
35. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za stosowanie technologii i organizacji pracy zapewniających bezpieczeństwo środowiska naturalnego, skutki ewentualnych wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych powstałych w wyniku wykonywania lub przy okazji wykonywania Umowy.
36. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie i utrzymanie na koszt Wykonawcy wszelkich osłon, ogrodzeń znaków ostrzegawczych itp.
37. W czasie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewniając pełną współpracę, umożliwi pracownikom BHP i Ochrony Środowiska oraz osobom dozoru technicznego, przeprowadzanie okresowych kontroli warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów oraz zasad.
38. Zamawiający lub jego upoważnieni przedstawiciele (w tym pracownicy podmiotów,   
    z którymi zawarł umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności kontrolnych) ma prawo przeprowadzać kontrole brygad Wykonawcy w zakresie warunków pracy, przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości wykonywanych prac, stosowania technologii zgodnych z dokumentacją techniczną i standardami obowiązującymi u Zamawiającego.

W przypadku stwierdzonych naruszeń przepisów i zasad BHP stosuje się kary umowne określone w §14 Umowy, według uwag zdefiniowanych poniżej, zgodnie z Zasadami prowadzenia kontroli organizacji bezpiecznej pracy w TAURON Dystrybucja S.A.:

Podstawą do naliczenia kary jest protokół z kontroli przesłany do osoby odpowiedzialnej za wykonanie Umowy ze strony Zamawiającego lub notatka odręczna, fotografie itp. dokumentująca zdarzenie.

**§11**

**PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**

1. Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) – a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. W celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonania Umowy, każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób: reprezentujących, zatrudnionych lub współpracujących z drugą Stroną, które to dane zostaną jej udostępnione przez drugą Stronę.
3. Strony zobowiązują się poinformować osoby o których mowa w ust. 2 o zasadach przetwarzania ich danych osobowych oraz przysługujących im prawach z tym związanych lub wskazać im miejsce i sposób zapoznania się z tymi zasadami.

Strony udostępniają powyższe zasady w formie:

1) Zamawiający - na stronie internetowej pod adresem: <https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo>

2) Wykonawca -  na stronie internetowej pod adresem: ……………………. (lub jako załącznik nr \_\_ do niniejszej Umowy).

1. W związku z udostępnieniem danych osobowych, Strony stają się odrębnymi administratorami tych danych i są odpowiedzialne za spełnienie wymogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony w zakresie obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie.
3. Strony uzgadniają, że pozostałe zasady ochrony danych osobowych przy realizacji przedmiotu Umowy zostały określone w **Załączniku nr 8 do Umowy.**

**§ 12**

**WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA**

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania regulacji dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego, których treść publikowana jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.tauron.pl/rodo/gt-wymagania-bezpieczenstwa. Jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji Umowy, może zostać zobowiązany do stosowania bardziej szczegółowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, korzystania z usług i sprzętu IT, procedur specjalistycznych.

**§13**

**UBEZPIECZENIA**

1. Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez cały okres trwania Umowy (w tym okres Gwarancji), oraz zapewni ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC),   
   w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych   
   w ramach Umowy.
2. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe określone w niniejszym paragrafie powinien spełniać każdy z jego członków
3. Zakres ochrony objąć powinien odpowiedzialność cywilną z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochroną objęte zostaną szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.
4. Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał:
5. szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy **z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł;**
6. szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego;
7. szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
8. szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac   
   **z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł;**
9. szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy **z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł** – o ile Wykonawcy będzie powierzane mienie inne niż będące przedmiotem Umowy;
10. szkody wyrządzone przez dostarczony produkt – o ile dostawy będą elementem Przedmiotu Umowy
11. szkody osobowe wyrządzone przez ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji inwestycji pracownikom (OC pracodawcy) – z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż **500.000 zł**
12. Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, ochroną objęte zostaną szkody za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, a które zostały wyrządzone przez podwykonawców. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do podwykonawcy będącego sprawcą szkody.
13. Wysokość suma gwarancyjnej w posiadanej przez Wykonawcę polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie nie niższa **niż 750 000,00 zł**.
14. Franszyzy redukcyjne powinny wynosić nie więcej niż **50.000 zł na zdarzenie**. W przypadku zastosowania franszyz kwotowo-procentowych, maksymalna wartość nie może przekroczyć wskazanego poziomu
15. Zarówno suma gwarancyjna, jak i wszystkie limity odpowiedzialności są określone   
    w formule na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
16. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.
17. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym.
18. Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopię polisy poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), zgodnej z wymogami, o których mowa w niniejszym paragrafie wraz z dowodem opłacenia **w terminie do daty zawarcia umowy**. Dokument należy dostarczyć w formie elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
19. Jeżeli w trakcie trwania Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę polisy, jest on zobowiązany niezwłocznie i bez odrębnego wezwania dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.
20. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy umowy ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umowy ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.
21. Obowiązek Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.

**§14**

**FORMY ZABEZPIECZENIA**

Strony nie ustanowiły zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu Gwarancji i rękojmi.

**§15**

**KARY UMOWNE**

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:
2. za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust.1 lit. a), za każdy dzień opóźnienia,
3. za opóźnienie w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub częściowym Przedmiotu Umowy lub w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4 ust.1 lit. a) za każdy dzień opóźnienia,
4. w przypadku stwierdzonych naruszeń zasad BHP:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| w przypadku stwierdzonych naruszeń zasad BHP Obszar naruszeń | Rodzaj wykroczenia | Wysokość kary [zł] |
| Wykroczenia w zakresie Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych  TAURON Dystrybucja  S.A. i ogólnych zasad BHP | Kontrola zawierająca uwagi istotne | 1.000,00 |
| Pierwsza uwaga krytyczna  w ramach niniejszej Umowy | 3.000,00  oraz zobowiązanie Wykonawcy do udokumentowanego przeszkolenia pracowników w zakresie zasad BHP |
| Druga uwaga krytyczna  w ramach niniejszej Umowy | 5.000,00  oraz zobowiązanie Wykonawcy do udokumentowanego poddania się audytowi przez jednostkę niezależną w zakresie organizacji zasad BHP |
| Trzecia uwaga krytyczna  w ramach niniejszej Umowy | Odstąpienie od Umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy |

*Wyżej wymienione kary, stwierdzone w ramach jednej kontroli, nie sumują się – egzekwuje się karę najwyższego stopnia.*

1. za niepowiadomienie lub powiadomienie Zamawiającego w terminie krótszym niż 2 dni przed planowanym wyłączeniem o rezygnacji z wyłączenia, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia zgłoszenia rezygnacji
2. za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności określonego w §16 Umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku,
3. za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku ochrony danych osobowych określonego w § 11 Umowy - w wysokości 5.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie tego obowiązku,
4. w razie naruszenia obowiązku określonego w § 2 ust. 3 Umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 lit. a), za każde stwierdzone naruszenie tego obowiązku,
5. gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust.1 lit. a),
6. w przypadku złożenia przez Wykonawcę fałszywego oświadczenia, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt. 3) zapłaci karę w wysokości 5 % wartości netto umowy,
7. w przypadku zwłoki w wykonaniu działań naprawczych wynikających z rekomendacji z przeprowadzonego audytu u Wykonawcy, o którym mowa w § 28  Umowy – w wysokości 500 zł netto - za każdy dzień zwłoki  z tytułu  niewykonania działań naprawczych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
8. W przypadku, gdyby wskutek niedopełnienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego w Umowie, Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz osoby trzeciej lub organu administracji jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź w części zapłacił, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zwolnić Zamawiającego z zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 30 dni od doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego wezwania do zapłaty.
9. Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu końcowego odbioru technicznego nie może być interpretowane jako okoliczność zwalniająca Wykonawcę z odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy.
10. Kary umowne mogą być potrącane jednostronnie przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy.
11. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez Zamawiającego.
12. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.
13. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym każda ze Stron może dochodzić od drugiej Strony odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

**§16**

**POUFNOŚĆ**

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania poufności Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . oraz informacji poufnych (*inside information*) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”).
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową   
   (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy,   
   w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych,   
   z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (**Informacje Poufne**).
3. Informacja poufna (*inside information*) w rozumieniu art. 7 rozporządzenia MAR to informacja, która jest określona w sposób precyzyjny, nie została podana do publicznej wiadomości, dotyczy bezpośrednio i pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych (Informacje Poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR).
4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
   1. które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego,
   2. które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności,
   3. które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji,
   4. których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz,
   5. które stanowią informacje powszechnie znane.
6. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z tych osób nie ujawni Informacji Poufnych . Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi, które zapewniają bezpieczeństwo informacjom przekazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji Umowy.
8. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie, wiąże Wykonawcę w czasie obowiązywania Umowy, a także w okresie 5 lat od jej wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować. Ponadto nie wymaga się od Wykonawcy usunięcia dokumentów przechowywanych w elektronicznym systemie archiwizacji lub kopii dokumentów, które zostały sporządzone zgodnie z automatycznymi procedurami tworzenia kopii zapasowych IT lub wewnętrznymi procedurami Wykonawcy odzyskiwania danych po awarii, pod warunkiem, że w każdym przypadku takie dokumenty będą nadal traktowane jako poufne.
10. Określone w niniejszym paragrafie obowiązki Wykonawcy w zakresie Informacji Poufnych dotyczą również Podwykonawców. Wykonawca zapewni, aby umowy zawierane   
    z Podwykonawcami zawierały odpowiednie zapisy gwarantujące zachowanie poufności   
    w zakresie Informacji Poufnych przez Podwykonawców a nadto przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy z Podwykonawcą pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności w zakresie Informacji Poufnych
11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego usługi IT lub usługi finansowo-księgowe, w tym usługi windykacyjne (dalej: Czynności), może wykonywać inny podmiot z grupy kapitałowej Zamawiającego, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (dalej: Podmiot Obsługujący).
12. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego Podmiotowi Obsługującemu wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania Czynności związanych z niniejszą Umową.
13. Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 12, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego i obejmuje w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy wszystkich załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią, a także danych wytworzonych w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.
14. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 12-13 powinny być interpretowane możliwie szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot Obsługujący.
15. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie lub niektóre informacje ujawnione zgodnie z niniejszą Umową mogą stanowić Informacje Poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR, w związku z czym osoba, która je posiada, podlega ograniczeniom wynikającym z rozporządzenia MAR. W szczególności osobie tej nie wolno bezprawnie ujawniać ani wykorzystywać takich Informacji, nabywając lub zbywając papiery wartościowe lub związane z nimi instrumenty pochodne.
16. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać bezprawnie, nie wykorzystywać ani nie zachęcać innych osób do wykorzystania Informacji Poufnych ujawnionych zgodnie z niniejszą Umową, w sposób stanowiący nadużycie na rynku zgodnie z rozporządzeniem MAR.
17. Wykonawca w przypadku otrzymania informacji poufnych (*inside information*) w rozumieniu rozporządzenia MAR zobowiązuje się do bezzwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualnej listy osób mających dostęp do tych informacji.
18. Zamawiający ma prawo udostępnić wszelkie informacje o Umowie, wynikające z Umowy   
    i związanie z jej wykonaniem TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach/innym spółkom z Grupy TAURON , w szczególności jej organom, komitetom i jednostkom organizacyjnym w ramach realizacji strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych zgód i opinii wynikających z regulacji wewnętrznych obowiązujących w Grupie TAURON, w zakresie zgodnym z prawem, z zachowaniem niezależności Zamawiającego jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§17**

**SIŁA WYŻSZA**

1. Strony zgodnie uznają, że Siła Wyższa to zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
   * + 1. klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,
       2. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy,
       3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,
       4. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron.
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub odstąpienia od Umowy.
4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 30 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia chyba, że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy.

**§18**

**ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE UMOWY**

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
2. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający może z ważnych dla siebie powodów zawiesić wykonywanie Umowy, poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy (zwanego dalej „Oświadczeniem o Zawieszeniu”), w którym Zamawiający poda:
4. przyczyny zawieszenia z dokładnym opisem sytuacji Zamawiającego,
5. daty rozpoczęcia zawieszenia (daty zawieszenia),
6. przewidywany czas trwania zawieszenia,
7. termin spotkania Stron przypadający nie później niż 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę Oświadczenia o Zawieszeniu, podczas którego uzgodniony zostanie sposób zabezpieczenia terenu budowy oraz procedury wykonania obowiązków Stron podczas zawieszenia wykonywania Umowy.

4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego Oświadczenia o Zawieszeniu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie zaprzestać wykonywania swoich zobowiązań umownych oraz odpowiednio zabezpieczyć teren budowy i realizację Przedmiotu Umowy w sposób umożliwiający dalszą realizację Umowy po upływie okresu zawieszenia bez uszczerbku dla części zrealizowanej do daty zawieszenia.

5. Wykonawcy przysługuje prawo żądania:

1. zapłaty za dokonane i odebrane przed dniem otrzymania przez Wykonawcę Oświadczenia o Zawieszeniu robót budowlanych prace w oparciu o protokoły zaawansowania prac na dzień otrzymania Oświadczenia o Zawieszeniu; Zamawiający zapłaci za te roboty budowlane na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę stosownie do postanowień §4 Umowy po protokolarnej inwentaryzacji zaawansowania prac,
2. przedłużenia terminów realizacji Umowy o czas odpowiadający okresowi zawieszenia wykonywania Umowy (tj. od daty zawieszenia do upływu terminu określonego w ust. 7).

6. Przedłużenie terminów realizacji Umowy lub zwiększenie wynagrodzenia, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nastąpi w drodze aneksu do Umowy.

7. Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu do wznowienia wykonywania Umowy.

8. W przypadku rozwiązania Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy będzie przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty części Wynagrodzenia odpowiadającej zakresowi należycie zrealizowanej części przedmiotu Umowy do dnia rozwiązania Umowy. W takim przypadku uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie terminie, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni udział jego uprawnionych przedstawicieli w inwentaryzacji. Brak stawiennictwa przedstawicieli Wykonawcy uprawniać będzie Zamawiającego do jednostronnego przeprowadzenia inwentaryzacji ze skutkiem wiążącym dla obu Stron. Sporządzenie inwentaryzacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do ewentualnego dochodzenia kar umownych lub odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy.

**§19**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w całości lub w części w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym.
2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie   
   ust. 1 i ust. 7 oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Wykonawca:
3. bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do robót w terminie umówionym lub w ciągu 30 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót,
4. przerwał realizację prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,
5. naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa w §16 Umowy,
6. naruszy obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wynikające z Umowy, o których mowa w **Załączniku nr 8 do Umowy**,
7. naruszy postanowienia § 2 ust. 3 Umowy,
8. nie dostarczy w terminie kopii polisy poświadczającej zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami Zamawiającego określonymi w §13 lub naruszy obowiązek zachowania ciągłości umowy ubezpieczenia, o którym mowa w §13 Umowy,
9. naruszy postanowienia Umowy dotyczące przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy,
10. naruszy w sposób istotny swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, przez co należy rozumieć takie naruszenie Umowy, które zostanie na piśmie wskazane przez Zamawiającego i nie zostanie przez Wykonawcę usunięte w okresie przekraczającym 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania takiego pisemnego wskazania Zamawiającego,
11. powierzy czynności objęte Umową Podwykonawcy mimo skutecznego wniesienia sprzeciwu przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami §3 Umowy
12. naruszy w szczególności przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy, a także dotyczących zatrudniania cudzoziemców, wobec pracowników, którymi posługuje się przy realizacji Przedmiotu Umowy, bądź przepisy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami lub BHP,
13. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 120 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - nie później jednak, niż w terminie 60 dni od daty ustalonego wykonania Przedmiotu Umowy.
14. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę istniejących na dzień skuteczności odstąpienia, w tym także roszczeń o zapłatę kar umownych na podstawie §15 Umowy.
15. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
16. W przypadku odstąpienia od Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy będzie przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty części Wynagrodzenia odpowiadającej zakresowi należycie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W takim przypadku uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a Wykonawca przeniesie na Zamawiającego z dniem odstąpienia od Umowy w części wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do należycie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy, o której mowa w niniejszym ustępie.
17. Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie   
    ust. 1 lub 2 Umowy oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić także bez podawania przyczyn w terminie do 30 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.
18. Wykonawca udziela rękojmi i Gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

**§20**

**PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW**

1. Przeniesienie wynikających z Umowy wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, a w szczególności ustanowienie na nich zastawu lub objęcie przekazem wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
2. Przeniesienie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających   
   z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

**§21**

**OBOWIĄZKI INFORMACYJNE**

1. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż informacje o Umowie, informacje wynikające z Umowy lub związane z jej wykonywaniem mogą stanowić informacje prawnie chronione, tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, a także rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. W związku z powyższym wykorzystanie wskazanych informacji powinno być zgodne ze wskazanymi regulacjami, a działania sprzeczne z nimi są zabronione.
2. Zamawiający lub inna jednostka należąca do grupy kapitałowej TAURON w rozumieniu przepisów o rachunkowości, której holderem jest TAURON Polska Energia w Katowicach, może być zobowiązany do ujawniania lub raportowania wskazanych powyżej informacji zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez TAURON Polska Energia obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do ujawniania lub raportowania informacji wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego samodzielnie lub z udziałem innych podmiotów, w tym w szczególności przekazywania informacji zgodnie z ust. 4 poniżej. Konsultowanie treści informacji, których ujawnienie lub raportowanie jest konieczne zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego nie jest wymagane.
3. Wykonawca oświadcza, że w związku z przynależnością Zamawiającego do Grupy Kapitałowej TAURON, której holder (TAURON Polska Energia S.A.) posiada status spółki publicznej, Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie tej grupy.

**§22**

**PRZEDSTAWICIELE**

1. Strony ustanawiają następujących przedstawicieli do współpracy w ramach realizacji Umowy:
2. ze strony Zamawiającego:
   * [•], tel. [•], e-mail [•],
   * [•], tel. [•], e-mail [•].
3. ze strony Wykonawcy:
   * [•], tel. [•], e-mail [•],
   * [•], tel. [•], e-mail [•].
4. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do kontaktów roboczych, podpisywania protokołów.
5. Przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony do składania i przyjmowania wiążących Wykonawcę oświadczeń woli i wiedzy.

**§23**

**ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY**

1. Jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa, chyba że powyższe przepisy były należycie ogłoszone przed dniem podpisania Umowy, a także nastąpi zmiana decyzji administracyjnych wydanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, powodująca konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, wówczas Zamawiający ma prawo do zmiany postanowień Umowy, w zakresie wynikającym z powyższych zmian.

1. Do okoliczności uprawniających do ewentualnych zmian postanowień Umowy należą:
   * + 1. wprowadzenie nowości technicznych korzystnych dla Zamawiającego niezbędnych do wprowadzenia w Przedmiocie Umowy,
       2. zmiany w Przedmiocie Umowy korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia ekonomiczno - finansowego (np. obniżające koszty realizowania Umowy itp.),
       3. działanie Siły Wyższej uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację Przedmiotu Umowy,
       4. kolizja realizowanego Przedmiotu Umowy z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego pracami/remontami/działaniami,
       5. konieczność dostosowania terminu realizacji Przedmiotu Umowy do terminów innych prac/działań Zamawiającego bądź realizowanych na jego rzecz, nie będących w zakresie Przedmiotu Umowy,
       6. konieczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych,
       7. opóźnienie wykonania etapu prac realizowanego przez innego wykonawcę
       8. inne przyczyny zewnętrzne, niezależne wyłącznie od Zamawiającego a zarazem niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu Umowy,
       9. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy;
       10. konieczność wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi.
2. Warunki zmiany Umowy:
   * 1. termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności, które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie Przedmiotu Umowy w pierwotnie ustalonym terminie;
     2. każda ze zmian Umowy może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia umownego;
     3. dopuszczalne jest zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w szczególności w razie rezygnacji przez Zamawiającego z części zamówienia, przy czym Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wszystkie spełnione świadczenia;
     4. zwiększenie wynagrodzenia jest możliwe jedynie w przypadku wprowadzenia nowości technicznych lub technologicznych korzystniejszych dla Zamawiającego niż w Umowie;
     5. zmiana innych ustaleń dotyczących terminów wykonania Przedmiotu Umowy nie może pociągać za sobą zwiększenia wynagrodzenia;
     6. strony w dowolnym czasie mogą zmienić Umowę poprzez wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.
3. Strona wnioskująca o zmianę Umowy występuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem   
   o zmianę Umowy zawierającym zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacją, co do wpływu na warunki realizacji Umowy. Druga Strona w terminie 7 dni pisemnie ustosunkowuje się do wniosku o zmianę Umowy
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące:

oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych na wstępie Umowy,

danych wskazanych w § 22 Umowy,

danych wystawcy i odbiorcy faktury a także danych adresowych dotyczących wystawiania i doręczania faktur,

1. Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

**§24**

**KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA**

1. Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjąć działania zapobiegawcze.
2. *Wykonawca* oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję *Zleceniodawcy* o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz, że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto *Wykonawca* oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy.

**§ 25**

**KLAUZULA COMPLIANCE**

1. Zamawiający oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny tj. zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu TAURON Dystrybucja S.A., dostępnego na stronie internetowej  www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu TAURON Dystrybucja S.A. i Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON stosowanego z zachowaniem niezależności Zamawiającego jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz że zobowiązuje się ich przestrzegać w trakcie współpracy. Wykonawca oświadcza, że powyższe zasady będą również stosowane przez wszelkie osoby zaangażowane w wykonanie niniejszej umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie).  Za wszystkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenia powyższych zasad dokonane przez osoby, którym powierza wykonanie Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie) Wykonawca ponosi odpowiedzialności jak za działania własne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytów osobiście lub przez upoważnione osoby, w celu weryfikacji stosowania postanowień Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON z zachowaniem niezależności Zamawiającego jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON w brzmieniu obowiązującym TAURON Dystrybucja S.A., dostępnej na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy.
4. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przeciwdziałania naruszeniom w obszarze praw człowieka i podstawowych wolności oraz do przestrzegania i podjęcia niezbędnych starań w celu zobowiązania swoich pracowników, dostawców i podwykonawców do przestrzegania przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych w zakresie praw człowieka.
5. Wykonawca oświadcza, iż będzie powstrzymywać się i wymagać od swoich pracowników, dostawców i podwykonawców powstrzymywania się od łamania praw człowieka, w tym w szczególności zatrudniania dzieci, wykorzystywania pracy przymusowej oraz wszelkich przejawów dyskryminacji.
6. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymagań przewidzianych w „Programie zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.” (Program Zgodności) w zakresie Usługodawców w rozumieniu tego Programu. Program Zgodności opublikowany jest na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. pod adresem www.tauron-dystrybucja.pl w zakładce „O Spółce”.

**§ 26**

**KLAUZULA SANKCYJNA**

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy ani on, ani podmioty powiązane z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, lub członkowie jego organów oraz jego beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie są objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, oraz że zawarcie i wykonywanie Umowy nie spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych.
2. Za Regulacje Sankcyjne uznaje się przepisy prawa dotyczące sankcji gospodarczych, handlowych lub też jakichkolwiek środków restrykcyjnych, ustanawianych, administrowanych, nakładanych lub egzekwowanych przez Unię Europejską, Rzeczpospolitą Polską, Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz decyzje administracyjne wydane przez ich właściwe organy. W szczególności:

1) ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

3) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

5) Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach wraz z rozporządzeniami zmieniającymi.

1. W przypadku utraty aktualności złożonych oświadczeń wskazanych w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. Powiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres siedziby drugiej strony nie później niż w terminie 3 dni od dnia utraty aktualności złożonych oświadczeń.
2. W przypadku, gdy Wykonawca lub powiązane z nim podmioty, członkowie jego organów lub beneficjenci rzeczywiści zostaną objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, bądź też wykonywanie Umowy spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych, to druga Strona może:

1) powstrzymać się od wykonywania Umowy w zakresie, który naruszałyby Regulacje Sankcyjne lub

2) odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy/rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności/formy przewidzianej do zawarcia Umowy.
2. Wykonanie uprawnień wskazanych w ust. 4 nie powoduje powstania praw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
3. Wykonawca pokryje wszelkie szkody drugiej Strony powstałe w wyniku działań bądź zaniechań jego, podmiotów powiązanych z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie oraz członków jego organów lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz, a także jego beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  skutkujących nieprawdziwością jego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań, o których mowa w ust. 3.

**§ 27**

**OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA INCYDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA**

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wykrytych incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych i informacji przekazanych przez Zamawiającego (np. wielokrotne nieudane próby logowania lub wykrycie złośliwej zawartości lub włamanie do systemów IT/OT Wykonawcy) oraz o ataku na systemy innych klientów Wykonawcy na infrastrukturze wspólnej bądź poprzez dedykowane łącza Zamawiającego Powiadomienie powinno zostać przekazane telefonicznie lub na dedykowany adres e–mail bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 24h od wykrycia incydentu.
2. Do zgłaszania i wyjaśniania przyczyn i skutków incydentów bezpieczeństwa wykrytych odpowiednio przez Zamawiającego lub wykrytych przez Wykonawcę ustala się następujące dane kontaktowe:

1) Ze strony Zamawiającego:

a) adres e-mail: [cuwit@tauron.pl](mailto:cuwit@tauron.pl)

b) nr telefonu: 500 99 5555

2) Ze strony Wykonawcy – na adres e-mail i numer telefonu wskazany w §22 ust.1 pkt. 2.

**§ 28**

**KLAUZULA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ESG)**

Obowiązki Wykonawcy:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.:

1. zatrudniania w oparciu o umowę o pracę co najmniej 80% osób, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia;
2. w przypadku korzystania z podwykonawców lub poddostawców należy korzystać z lokalnych firm i dostawców celem zmniejszenia śladu węglowego związanego z transportem;
3. w przypadku zatrudniania cudzoziemców złożenie oświadczenia, potwierdzającego spełnienie wszelkich wymogów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców;
4. w trakcie realizacji przedmiotu Umowy chronić środowisko na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności zapewnić ochronę gleby, wód, powietrza i zieleni. Wszelkie działania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami prowadzone będą zgodnie z przepisami określonymi w ustawach: „Prawo ochrony środowiska, „O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie”, „O odpadach”, „O ochronie przyrody” oraz „Prawo wodne”.

Audyty u Wykonawcy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów u *Wykonawcy* osobiście lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez *Zamawiającego* w zakresie związanym z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym:
2. obejmującym zakres pracowniczy:
3. weryfikacji uprawnień pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
4. weryfikacji przeprowadzonych szkoleń BHP dla pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
5. weryfikacji posiadanych aktualnych badań lekarskich pracowników którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
6. weryfikacji list płac pracowników (terminowość wypłat, wysokość wypłaconego uposażenia w kwocie nie niższej niż najniższa płaca minimalna lub najniższa stawka roboczogodziny), którymi posługuje się Wykonawca/ w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
7. weryfikacji zasad ewidencjonowania czasu pracy pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy wraz ze sposobem rozliczania nadgodzin,
8. przekazanie Zamawiającemu informacji dotyczących zaistniałych wypadków przy pracy (w szczególności ich liczbę), liczbę zagrożeń potencjalnie wypadkowych i chorób zawodowych powstałych w trakcie wykonywania pracy na rzecz Zamawiającego,
9. przekazanie Zamawiającemu liczby dni niezdolności do pracy na skutek urazów związanych z wykonywaną pracą na rzecz Zamawiającego,
10. weryfikacji zawartych umów z pracownikami, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem sposobu zatrudniania osób młodocianych,
11. zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, środków czystości odzieży i obuwia odpowiedniego do wykonywanej pracy oraz wody,
12. weryfikacji miejsca pracy pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia, pod kątem spełnienia przepisów BHP w tym zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń (rusztowania, uprzęże), dostępu do toalet, wody czy miejsca do spożywania posiłków,
13. weryfikacji czy został opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i jest stosowany w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,
14. weryfikacji jakości miejsca noclegowego, które zapewnia Wykonawca pracownikom, którymi posługuje się w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
15. obejmującym Przedmiot Umowy:
16. weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają wymagane certyfikaty, dopuszczenia lub homologacje,
17. weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia są sprawne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników oraz dla środowiska,
18. weryfikacji czy środki chemiczne używane do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (Rozporządzenie (W) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE . ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem),
19. weryfikacji czy Wykonawca w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami dokonuje właściwej segregacji odpadów powstałych przy realizacji Przedmiotu Umowy i zapewnia ich zagospodarowanie zgodnie z ogólnie przyjętą hierarchią postepowania z odpadami. Odpady te będą przekazywane w pierwszej kolejności do przetwarzania metodą odzysku, w tym recyklingu, a w przypadku braku możliwości ich odzysku do właściwego unieszkodliwiania,
20. weryfikacji czy przy realizacji Przedmiotu Umowy nie dochodzi do naruszenia norm i zasad współżycia społecznego, w tym generowania hałasu, zakłóceń komunikacyjnych, istotnych utrudnień dla mieszkańców etc.,
21. weryfikacji prowadzenia transparentnej rachunkowości oraz płacenia podatków, zgodnej z przepisami prawa w tym zakresie,
22. weryfikacji, czy dostawypochodzą z legalnych źródeł pochodzenia np.: FSC.
23. Zamawiający po wykonaniu audytu u Wykonawcy w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, przedłoży Wykonawcy pisemny raport, w którym w razie konieczności zawarte będą działania naprawcze konieczne do wdrożenia u Wykonawcy. Raport z przeprowadzonego audytu będzie przesłany na adres e-mail – na adres e-mail i numer telefonu wskazany w §22 lub przekazany osobiście Panu/ Pani – na adres e-mail i numer telefonu wskazany w §22 . W sporządzonym raporcie z przeprowadzonego audytu Zamawiający wyznaczy Wykonawcy  termin do wykonania działań naprawczych.
24. Wykonawca zapozna się z rekomendacjami zawartymi w raporcie z audytu i w razie konieczności prześle swoje uwagi, i zastrzeżenia do 7 dni od daty otrzymania raportu.
25. Zamawiający zapozna się z uwagami Wykonawcy, o których mowa w ust. 3 i prześle odpowiedź Wykonawcy w terminie 7 dni od ich otrzymania.
26. Jeżeli w ramach audytu zostaną stwierdzone uchybienia skutkujące podjęciem działań naprawczych, Wykonawca wdroży je na własny koszt.
27. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiadomienia odpowiednich służb w szczególności: Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego o zaistniałych naruszeniach przepisów prawa.

**§ 29**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
2. Wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć w przyszłości z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miasta Jelenia Góra.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony zobowiązane są do bezzwłocznego aktualizowania wszelkich informacji mających związek z Umową.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawo budowlane.
6. W wypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność innych postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotną intencją Stron.
7. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa o wymogu zachowania formy pisemnej, Strony rozumieją przez niego również zachowanie formy elektronicznej w rozumieniu art. 78(1) kodeksu cywilnego.
8. Integralną część Umowy stanowią:
   * + 1. SWZ
       2. Wytyczne Projektowe
       3. Oferta Wykonawcy
       4. Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy – Opis przedmiotu Umowy
       5. Załącznik nr 2 – Wzór porozumienia z właścicielem – użytkownikiem gruntu
       6. Załącznik nr3 – Zasady współdziałania Stron w zakresie prac dotyczących urządzeń elektroenergetycznych
       7. Załącznik nr4 – Protokół odbioru dokumentacji projektowej (wzór)
       8. Załącznik nr 5 – Wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy (wzór)
       9. Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
       10. Załącznik nr 7 – Dokumenty wymagane do odbioru częściowego/ odbioru końcowego Przedmiotu Umowy
       11. Załącznik nr 8 - Zasady przetwarzania danych osobowych
       12. Załącznik nr 9 - Przeglądarka Dystrybucyjnej Sieci Energetycznej
       13. Załącznik nr 10 – Protokół przekazania materiałów
       14. Załącznik nr 11 – Upoważnienie do odbioru materiałów inwestorskich z magazynu TD
9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron / Umowa zawarta została w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78(1) kodeksu cywilnego. W przypadku gdy Umowa została zawarta w formie elektronicznej za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**Załącznik nr 1 do umowy**

**ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY**

1. **Przedmiot zamówienia:**
2. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Świerzawa – wymiana kabla 0,4kV JGJ33140 (JGJ33140/7) - SR-JGJ103612 ÷ SR-JGJ114701) - (KZ JG/000974/25) zgodnie z orientacyjnymi Wytycznymi Projektowymi.
3. Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z wytycznymi do projektowania Zamawiającego zamieszczonymi na stronie TD S.A., wymaganiami prawa budowlanego, prawa energetycznego i innymi obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna określać przedmiot zamówienia za pomocą obiektywnych cech technicznych, jakościowych lub wymagań funkcjonalnych, uwzględniając standardy, wytyczne lub inne ustalenia techniczne przyjęte do stosowania u Zamawiającego. Nie należy zamieszczać sformułowań, które wskazywałyby na konkretny wyrób, producenta lub wykonawcę. Jeżeli nie ma możliwości opisania w ten sposób przedmiotu zamówienia np. ze względu na jego specyfikę, dopuszcza się opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie typu pożądanego produktu, z jednoczesnym zapisem „lub równoważny”. Warunki, jakie powinien spełnić produkt równoważny winny zostać opisane. Szczegóły opisano w projekcie umowy.
4. Wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Stosowania się do wytycznych i uzgodnień wydanych przez właściwe komórki TAURON Dystrybucja S.A. (na etapie realizacji robót budowlano-montażowych),
5. **W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:**
   * 1. Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej przedmiotowego zadania – zgodnie ze standardami obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A., aktualnym na dzień podpisania umowy.
     2. Stosowania się do wytycznych i uzgodnień wydanych przez właściwe komórki TAURON Dystrybucja S.A.
     3. Rejestracji dziennika budowy i zgłoszenia rozpoczęcia robót;
     4. Wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
     5. Uzgodnienie z projektantem ewentualnych zamian do projektu, których konieczność wprowadzenia wyniknie w trakcie realizacji robót; jeżeli projektant uzna zmianę za istotną Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zamienne pozwolenie na budowę w ramach realizowanych robót;
     6. Odbudowę nawierzchni i doprowadzenie terenu po wykonanych robotach do stanu satysfakcjonującego właścicieli nieruchomości - potwierdzone protokołami odbioru lub oświadczeniami;
     7. Uzgodnienia z odpowiednimi komórkami TAURON Dystrybucja S.A. harmonogramu wyłączeń.
     8. Prowadzenia robót w taki sposób, aby zminimalizować czas wyłączenia.
     9. Wykonywania robót ulegających zakryciu w obecności odpowiedzialnego za realizację zadania kierownika projektu lub osoby przez niego upoważnionej.
     10. Oznakowania, wygrodzenia i zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych.
     11. Dostawy w miejsce wykonywania robót wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń służących prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zamówienia w tym odebranych/przekazanych przez Zamawiającego w ramach dostaw inwestorskich.
     12. Odbioru materiałów stanowiących dostawę inwestorską ze wskazanego magazynu TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze na podstawie protokołu stanowiącego zał. nr 9 do umowy, nie dostarczonych do magazynu Wykonawcy lub na plac budowy w ramach dostaw inwestorskich. W tym przypadku nie ma zastosowania §23 umowy.
     13. O sposobie realizacji dostaw decyduje Zamawiający.
     14. Pokrycia kosztów:
         + związanych z dostawą w miejsce wykonywania robót wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń służących prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zamówienia,   
           w tym transport z Magazynu Zamawiającego i rozładunek materiałów stanowiących dostawę inwestorską,
         + wszelkich szkód, które mogą powstać przy i w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia,
         + wszelkich opłat związanych z prowadzeniem robót,
         + pierwszej opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i trwałe zajęcie gruntu.
         + opłaty za pierwszy rok z tytułu wbudowania urządzeń nie związanych z ruchem drogowym, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi publicznej i trwałe zajęcie gruntu
         + związanych z uzgodnieniami koniecznymi dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (tj. wnoszenie: jednorazowej opłaty (w pierwszym roku) za umieszczenie urządzeń w gruncie oraz działce drogowej nie będącej drogą publiczną, kaucji na zabezpieczenie przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, opłaty za zajęcie gruntów oraz pasa drogowego, opłaty śmietnikowej, opłat związanych z zajęciem i najmem gruntów od osób prywatnych i instytucji na czas prowadzenia robót oraz inne ściśle związane z prowadzoną inwestycją
     15. Utylizacji na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji robót. Stosowne dokumenty przekazania odpadów Wykonawca złoży do odbioru końcowego.
     16. Wywozu i zagospodarowania odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.
     17. Zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przez przejęcie skutków finansowych z tego tytułu.
     18. Zabezpieczenia pod względem BHP miejsc wykonywania robót oraz miejsc składania materiałów – zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną.
     19. Zapewnienia własnych agregatów prądotwórczych lub tymczasowych stacji SN/nN (przewoźnych) dla zapewnienia dostaw energii dla odbiorców na wyłączanych odcinkach sieci TD w wyniku realizowanych prac
     20. Opracowania dokumentacji powykonawczej dla całości zadania.
     21. Inwentaryzacji geodezyjnej.
     22. Zgłoszenia zakończenia robót.
     23. Stosowania się do wytycznych i uzgodnień wydanych przez właściwe komórki TAURON Dystrybucja S.A
     24. Pełnej obsługi geodezyjnej realizowanej budowy
     25. Wykonanie wymaganych przepisami badań diagnostycznych dla wybudowanych urządzeń nN, potwierdzających ich gotowość przyjęcia do eksploatacji i załączenia pod napięcie
     26. Pozostałych wskazanych w projekcie umowy.
6. **W zakresie przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do:**
7. Wykonania powykonawczych prób i pomiarów elektrycznych wybudowanej linii kablowej SN dla pierwszego pomiaru, w przypadku wyników negatywnych, koszt kolejnych pomiarów pokrywa Wykonawca
8. Uzgodnienia i zatwierdzenia harmonogramu wyłączeń.
9. Pełnienia nadzoru nad prowadzoną inwestycją.
10. Dokonywania odbioru robót.
11. Zapłaty należnego Wykonawcywynagrodzenia
12. Pokrycia kosztów związanych z dopuszczeniami do prac
13. Pokrycia kosztów związanych z: wystawianiem poleceń na pracę oraz dopuszczeniami do robót przy urządzeniach elektroenergetycznych
14. **Przedmiot dostaw inwestorskich:**

* Kable nN o długości niezbędnej do realizacji zadania

1. **Dokumenty wymagane na etapie odbioru przedmiotu umowy:**

Na etapie odbioru przedmiotu umowy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji powykonawczej w tym: geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, protokołów badań i sprawdzeń, protokołów odbioru pasów drogowych, oświadczeń o uporządkowaniu placu budowy i terenów przyległych, atestów, certyfikatów, kart gwarancyjnych oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do odbioru zadania*.*

**DOSTAWY INWESTORSKIE DO MAGAZYNU WYKONAWCY LUB NA PLAC BUDOWY**

1. Dostawy inwestorskie materiałów i urządzeń będą realizowane do wskazanego przez Wykonawcę miejsca składowania lub na plac budowy za wyjątkiem materiałów których odbiór realizowany będzie z magazynów TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Jelenia Góra.
2. O sposobie realizacji dostaw decyduje Zamawiający we współpracy z Wykonawcą.
3. O terminie dostawy Zamawiający każdorazowo uprzedzi Wykonawcę z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Strony, mogą uzgodnić inny termin dostawy w ramach wzajemnych ustaleń.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie:

* uczestniczenia w odbiorze osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do umowy,
* odpowiednich środków technicznych niezbędnych do rozładunku,
* bezpiecznego miejsca składowania,
* sprawdzenia przedmiotu dostawy pod względem jej kompletności i zgodności z zamówieniem.

1. Osoba przyjmująca dostawę potwierdza jej przyjęcie podpisując dokument WZ dostarczony przez realizującego dostawę.
2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za przyjęty przedmiot dostawy od chwili podpisania dokumentu odbioru od dostawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania skanu dokumentu WZ podpisanego przez osobę odpowiedzialną za przyjęcie dostawy drogą poczty elektronicznej osobie/osobom reprezentującym Zamawiającego wskazanym w § 22 Umowy w dniu dostawy lub w następnym dniu roboczym. Oryginał Dokumentu WZ należy przekazać Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia dostawy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z tytułu nieprawidłowego przebiegu przyjęcia dostawy, zwłaszcza za zastosowanie niewłaściwych środków technicznych i przekazanie dokumentu WZ Zamawiającemu.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność jeżeli w wyniku jego działania lub zaniechania Zamawiający poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność materialną lub prawną np. jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Korespondencja dotycząca dostaw inwestorskich będzie prowadzona drogą poczty elektronicznej na adresy wskazane w § 22 Umowy. Dopuszcza się formę pisemną jeśli nie wpłynie to negatywnie na czas realizacji obowiązków.
7. W przypadku dostawy realizowanej do magazynu wykonawcy/miejsca składowania lub na plac budowy nie jest wymagane sporządzenie protokołu przekazania materiałów zgodnie z zał. nr 10 do umowy

**Załącznik nr 2 do umowy**

**W Z Ó R**

**POROZUMIENIE**

zawarte w dniu..................................... w .............................................pomiędzy: **TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. ………** (Oddział w ……………………, ul. ………………………, XX-XXX …………), Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000073321, Kapitał zakładowy: ………………………….. PLN w całości wpłacony, NIP 611-02-02-860, REGON 230179216-00058

reprezentowanym przez Pełnomocnika *(imię i nazwisko przedstawiciela jednostki projektowej)*

...............................................................................................................................................

legitymujący się pełnomocnictwem nr ………………… z dnia......................

zwanym dalej w treści porozumienia „**INWESTOREM”**

a.............................................................................................................................................

*(imię i nazwisko właściciela lub osoby uprawnionej do reprezentowania właściciela nieruchomości)*

legitymującym (cą) się ..........................................................................................................................................

*(pesel lub numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)*

zamieszkałą (-ym) (dokładny adres):

...............................................................................................................................................................................

zwanym(ą) dalej w treści porozumienia „**WŁAŚCICIELEM”,** który oświadcza, że jest *właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym, ………\** działki(ek) o nr ewidencyjny(ch) ................................................położonej (ych) w obrębie...................................KW nr ……………………………

**§ 1**

**„WŁAŚCICIEL”** wyraża zgodę na:

1. korzystanie z w/w działki(ek) w celu (dokładne wyszczególnienie zakresu inwestycji):............................................................................................................  
   i pozostawienie wskazanych urządzeń na w/w działce(kach) zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym dla realizacji inwestycji:……………………………………………….………………………………………………  
   (temat zadania inwestycyjnego)

2) wykonywanie czynności eksploatacyjnych w pełnym zakresie wynikających z przepisów prawa, prac remontowych, prac modernizacyjnych, usuwania awarii oraz prac związanych z rozbudową (przebudową, budową) tej infrastruktury.

**§ 2**

**„WŁAŚCICIEL”** oświadcza, że zapoznał się z projektem zamierzenia inwestycyjnego  
i *nie wnosi zastrzeżeń/wnosi* \* zastrzeżenia *{ jeżeli są zastrzeżenia/warunki udzielenia zgody-opis warunków }*

...............................................................................................................................................................................

**§ 3**

Porozumienie zostało zawarte na czas nieoznaczony.

**§ 4**

**„INWESTOR”** zobowiązuje się każdorazowo do:

1. uporządkowania terenu po zakończeniu robót i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego z uwzględnieniem wybudowanej infrastruktury,
2. do wypłacenia odszkodowania za ewentualne szkody powstałe wskutek wykonywanych robót.

**§ 5**

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

**§ 6**

Informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostały opisane w klauzuli informacyjnej   
o której mowa w § 7.

**§ 7**

**„WŁAŚCICIEL”** oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przekazaną wraz z niniejszym porozumieniem.

**§ 8**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 9**

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**PEŁNOMOCNIK INWESTORA : WŁAŚCICIEL :**

............................................................... ................................................……………

Na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w ………..

Załącznik. 1. – Załącznik graficzny do porozumienia.

\* wybór opcjonalny w zależności od sytuacji biznesowej / decyzji Właściciela

**Załącznik 2a do umowy - Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A.**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą   
   w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, www. tauron-dystrybucja.pl
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres e-mail: td.iod@tauron-dystrybucja.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., 31-060 Kraków, ul. Dajwór 27.
3. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:
4. imię i nazwisko, adres, PESEL lub nr dowodu osobistego lub nr innego dowody tożsamości (źródło wywiad na miejscu położenia nieruchomości / ewidencja gruntów i budynków),
5. Państwa dane wskazane w księdze wieczystej Państwa nieruchomości, wypisie z rejestru gruntów (źródło księgi wieczyste nieruchomości, ewidencja gruntów i budynków).
6. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
   1. pozyskania prawa do korzystania z nieruchomości w uzgodnionej z Państwem formie na potrzeby realizacji planowanej inwestycji, a następnie wykonywania czynności eksploatacyjnych - przez okres przed zawarciem porozumienia i na czas jego wykonywania [podstawa prawna Art.6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
   2. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, prawa budowlanego, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
   3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową].

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Tekst rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/rodo .

1. W związku z tym że przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
2. **prawo do wniesienia sprzeciwu,**
3. **prawo do dostępu do danych osobowych,**
4. **prawo do sprostowania danych osobowych**,
5. **prawo do usunięcia danych osobowych** (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”),
6. **prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych**,
7. **prawo do przeniesienia danych osobowych.**
   * + 1. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo z nami skontaktować w wybrany sposób:
   1. pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S. A., skr.poczt. nr 2708, 40- 337 Katowice,
   2. e-mailowo na adres: [daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl](mailto:daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl)
8. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy Państwa żądanie.
9. **Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.** Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. **Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).**

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane osobowe poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

1. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
   1. inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:

* podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
* podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki),
* podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,
* podmioty, które ubezpieczają oraz likwidujące szkody,
  1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:
* TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
* podmioty, które realizują zadania inwestycyjne,
* podmioty, które realizują zadania związane z usuwaniem awarii oraz prowadzą eksploatację sieci elektroenergetycznej,
* podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczą usługi IT,
* podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
* podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
* podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,

w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

**Załącznik nr 3 do umowy**

**„Zasady współdziałania Stron w zakresie prac budowlanych dotyczących urządzeń elektroenergetycznych”**

* + - 1. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. zapoznania się, stosowania i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego instrukcji i innych regulacji wewnętrznych, a w szczególności „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach Energetycznych TAURON Dystrybucja S.A”, - zwanej dalej „IOBP” w jej aktualnym brzmieniu dostępnym na stronie internetowej pod adresem:

<http://www.tauron-dystrybucja.pl/pl/partnerzy/instrukcje/iobp-malopolska_i_slask>

wykonania prac z najwyższą starannością, zgodnie z niniejsza Umową, treścią zleceń oraz obowiązującymi normami i przepisami a także zasadami wiedzy technicznej w zakresie Przedmiotu Umowy, a w szczególności z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492 ze zm.) oraz przepisami regulacje te wykonującymi, zmieniającymi lub zastępującymi;

1. pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu wyłączeń (dni i godziny wyłączeń) urządzeń elektroenergetycznych, niezbędnego do wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłosić godziny wyłączeń w danym dniu z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy.
2. uzyskania od Zamawiającego dopuszczeń i nadzorów w przypadkach, gdy będzie to wymagane zgodnie z IOBP, przy czym koszt dopuszczeń i nadzorów ponosi Wykonawca i jest on uwzględniony w kwocie wynagrodzenia ustalonego zgodnie z Umową,
3. zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej określonej w §15 ust. 1 pkt. 4 w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę zadeklarowanego czasu wyłączeń w danym dniu
4. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby - w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych - nie zakłócały pracy służb Zamawiającego.
5. Po ukończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować obiekt i teren wokół obiektu i przekazać go Zamawiającemu.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie projektu prac i urządzeń tymczasowych o ile jest to wymagane. Akceptacja tych prac i urządzeń przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
   1. właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu pracy,
   2. stosowanie technologii i organizacji pracy zapewniających bezpieczeństwo środowiska naturalnego; skutki ewentualnych wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych powstałych w wyniku wykonywania lub przy okazji wykonywania Umowy,
   3. bezpieczne i zgodne z technologią wykonanie prac, jak również ponosi skutki prawne i finansowe szkód spowodowanych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy,
   4. bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie wykonywania prac,
   5. dostarczenie i utrzymanie na koszt Wykonawcy wszelkich osłon, ogrodzeń, znaków ostrzegawczych itp.
   6. w przypadku wykonywania prac w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych przez osoby nieuprawnione zapewni zastosowanie pełnych osłon i przegród zabezpieczających strefę pracy.
8. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę do pracy tylko tych osób, które:
9. posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w zakładzie Wykonawcy,
10. posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
11. zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Wykonawcy oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami,
12. otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej - zwłaszcza sprzęt chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokości. Sprzęt, o którym mowa ma być sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz związanymi z nią zagrożeniami,
13. posiadają odpowiednie kwalifikacje, w szczególności świadectwa kwalifikacyjne „E” dla osób wykonujących prace przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz inne wymagane niniejszą Umową lub wynikające z odpowiednich przepisów.
14. Zamawiający ma prawo przeprowadzać kontrole brygad Wykonawcy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości wykonywanych prac, stosowania technologii zgodnych z dokumentacją techniczną i standardami obowiązującymi u Zamawiającego.
15. Zamawiający ma prawo przerwać pracę brygad Wykonawcy w przypadku stwierdzenia niestosowania sprzętu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP.
16. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób niezgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.
17. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o zauważonych przypadkach wykonywania robót niezgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami ogólnymi, instrukcjami i procedurami Zamawiającego niezwłocznie po ich wykryciu.
18. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania informacji na temat wypadków przy pracy oraz zdarzeń wypadkowych, jakim uległy osoby wykonujące Przedmiot Umowy do Działu BHP Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 48 godzin od chwili powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu. Po zakończeniu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku wykonawca przekazuje kserokopię  kompletu zgromadzonej dokumentacji do Działu BHP Zamawiającego.
19. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, że pracownicy Wykonawcy ani osoby trzecie, którymi wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, nie będą dochodzili od Zamawiającego roszczeń z tytułu wyrządzonych im szkód w związku lub przy okazji realizacji przez Wykonawcę czynności powierzonych Umową. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy w szczególności szkód będących wynikiem lub powstałych przy okazji realizacji obowiązków określonych w Umowie, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie oraz obowiązków ciążących na Wykonawcy z mocy wewnętrznych regulacji i powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym regulacji bezpieczeństwa i higieny pracy.
20. W razie wystąpienia do Zamawiającego z roszczeniem, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę w celu przedsięwzięcia niezbędnych czynności zmierzających do obezwładnienia roszczenia bądź zadośćuczynienia przez Wykonawcę zgłoszonemu roszczeniu. Wykonawca pokryje wszelkie roszczenia i koszty w zakresie, w jakim Wykonawca jest odpowiedzialny za ich powstanie, a w razie pokrycia ich przez Zamawiającego Wykonawca zrekompensuje wszelkie poniesione z tego tytułu koszty lub straty.

**Załącznik nr 4 do umowy**

**Protokół odbioru dokumentacji projektowej**

……………………, dnia ……………..

**PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH**

**dotyczy umowy/zlecenia\* nr ………………………………………………….. z dnia……………………..**

spisany pomiędzy:

Zamawiającym:

**TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział …………………………………………………………..**

a Wykonawcą:

**………………………………………………………………………………………………………………………**

………………………………………………………………………………………………………………………

**Wykonawca** przekazuje, a **Zamawiający** odbiera:

Dokumentację projektową pn……………………………………………………………………………………..  
….………………………………………………………………………………………………………….............

Numer PSP…………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj dokumentacji | Nr dokumentacji | Ilość sztuk | Uwagi |
| 1. | Projekt budowlany\* |  | 2 |  |
| 2. | Projekt wykonawczy\* |  | 3 |  |
| 3. | Dokumentacja prawna\* |  | 2 |  |
| 4. | Tom Rozruchowy\* |  | 1 |  |
| 5. | Kosztorys inwestorski\* |  | 1 |  |
| 6. | Dokumentacja projektowa do trybu z art. 29a lub 30 PB (bez projektu budowlanego)\* |  | 2 |  |
| 7. | Opracowania specjalistyczne\* |  | 2 |  |
| 8. |  |  |  |  |

Dokumenty:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj dokumentu | Nr dokumentu | Data  dokumentu | Data ostatecznego pozwolenia |
| 1. | Uzgodnienie „bez uwag”\* |  |  |  |
| 2. | Pozwolenie na budowę\* |  |  |  |
| 3. | Zgłoszenie robót\* |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |

**Stwierdzenie kompletności przekazywanej dokumentacji i jej zgodności z zamówieniem:**

**● Dokumentacja jest zgodna z umową/zleceniem\*TAK/NIE\***

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Załącznik:** Karta oceny kompletności dokumentacji projektowej

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedstawiciele Zamawiającego** | |  | **Przedstawiciele Wykonawcy** | |
| *Imię i nazwisko Podpis* | |  | *Imię i nazwisko Podpis* | |
| 1. |  |  | 1. |  |
| 2. |  |  | 2. |  |
| 3. |  |  | 3. |  |
| 4. |  |  | 4. |  |

\* niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 5 do umowy**

**„WYKAZ ODPADÓW wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy (wzór)”**

Zadanie:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość wytworzonych odpadów [Mg] | Data wytworzenia /odbioru | Miejsce wytworzenia | Wytwórca odpadu  (W/P)[[2]](#footnote-3) | Sposób zagospodarowania odpadów |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

W – wykonawca

**Załącznik nr 6 do umowy**

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH

* + - 1. Przedmiot Umowy został szczegółowo opisany w orientacyjnych wytycznych projektowych stanowiących załącznik do umowy oraz Wytycznych w sprawie wymagań obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej nN i SN” dostępnych na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. pod adresem <https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych>
      2. Dokumentacja projektowa musi być opracowana i przekazana do odbioru zgodnie z wymaganiami opisanymi w umowie oraz zgodnie z „Wytycznymi w sprawie wymagań obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej nN i SN” dostępnymi na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. pod adresem <https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych>, w sposób zapewniający jej należytą merytoryczność oraz zgodność z wymaganiami prawa budowlanego, prawa energetycznego i innymi obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa będzie podstawą do zlecenia robót budowalnych i winna określać przedmiot zamówienia za pomocą obiektywnych cech technicznych, jakościowych lub wymagań funkcjonalnych, uwzględniając standardy, wytyczne lub inne ustalenia techniczne przyjęte do stosowania u Zamawiającego. Nie należy zamieszczać sformułowań, które wskazywałyby na konkretny wyrób, producenta lub wykonawcę. Jeżeli nie ma możliwości opisania w ten sposób przedmiotu zamówienia np. ze względu na jego specyfikę, dopuszcza się opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie typu pożądanego produktu, z jednoczesnym zapisem „lub równoważny”. Warunki, jakie powinien spełnić produkt równoważny winny zostać opisane w dokumentacji projektowej

**Załącznik nr 7** **do umowy**

**„Dokumenty wymagane do odbioru częściowego/ odbioru końcowego Przedmiotu Umowy”**

Dokumenty wymagane do odbioru częściowego/ odbioru końcowego Przedmiotu Umowy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj dokumentu** | | Stacja, ZK  *(w tym ZK SN i nN oraz szafki oświetlenia drogowego)* | | Linia kablowa *(wszystkie napięcia - w tym przyłącza kablowe, obwody oświetlenia)* | | Linia napowietrzna (wszystkie napięcia - w tym przyłącza napowietrzne, obwody oświetlenia) | | EAZ i TS | | Tele-komunikacja | |
| **Rodzaj odbioru** | | K | C | K | C | K | C | K | C | K | C |
| **1** | **Oświadczenie kierownika budowy, kierownika robót, wykonawcy** | | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| **2** | **Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia i Oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej - do pobrania na stronie internetowej TD S.A.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Protokoły częściowe/Protokół końcowy\*** | | **√** |  | **√** |  | **√** |  | **√** |  | **√** |  |
| **4** | **Pozwolenie na budowę/ zgłoszenie przyjęcia robót - oryginał decyzji/pisma** | | **√** |  | **√** |  | **√** |  |  |  | **√** |  |
| **5** | **Decyzja o umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym\*\*** | | **√** |  | **√** |  | **√** |  |  |  | **√** |  |
| **6** | **Warunki przyłączenia / przebudowy urządzeń / wytyczne** | | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  | **√** | **√** |
| **7** | **Umowa przyłączeniowa / kolizyjna.** | | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  | **√** | **√** |
| **8** | **Tom A dokumentacja projektowa - Projekt budowlany - oryginał** | | **√** |  | **√** |  | **√** |  |  |  | **√** |  |
| **9** | **Tom B dokumentacja projektowa wykonawcza** | | **√** |  | **√** |  | **√** |  | **√** |  | **√** |  |
| **10** | **Tom C dokumentacja powykonawcza - Projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi poprawkami i uzupełnieniami jako dokumentacja powykonawcza zawierający w szczególności:** | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Schemat ideowy - po aktualizacji | | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |  | **√** | **√** |
| 10.2 | Schemat montażowy (blokowy) po aktualizacji | |  |  |  |  |  |  | **√** |  | **√** | **√** |
| 10.3 | Rzeczywisty schemat włączenia obiektu do istniejącej sieci | | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  | **√** | **√** |
| 10.4 | Plan sytuacyjny powykonawczy | | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |  | **√** | **√** |
| 10.5 | Plan powykonawczy linii kablowej z podanymi wymiarami podłużnymi i poprzecznymi trasy kabla, względem punktów stałych otoczenia, skrzyżowania kabla z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym, przekroje poprzeczne skrzyżowań kabla z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym (typy, długości, średnice rur osłonowych), typ osprzętu i muf kablowych. | |  |  | **√** |  |  |  |  |  | **√** |  |
| 10.6 | Plan powykonawczy linii napowietrznej z zaznaczonymi miejscami skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi obiektami budowlanymi. | |  |  |  |  | **√** |  |  |  | **√** |  |
| 10.7 | Aktualne profile linii napowietrznych NN, WN i SN wraz z protokołem pomiaru wysokości zawieszenia przewodów oraz skrzyżowań linii napowietrznych | |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |
| 10.8 | Obwody wtórne - zaktualizowane schematy - jeżeli występują w danej grupie urządzeń | | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  |  |
| 10.9 | Zaktualizowana tabela montażowa | |  |  |  |  | **√** |  |  |  | **√** |  |
| 10.10 | Zestawienie podstawowych materiałów | | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 10.11 | Obliczenia techniczne | | **√** |  | **√** |  | **√** |  | **√** |  | **√** |  |
| 10.12 | Kopia umowy zawartej z wykonawcą na realizację zadania z warunkami gwarancji (jeśli taka miała miejsce) | | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 10.13 | Kopie dziennika budowy lub stron dotyczących obiektu energetycznego | | **√** |  | **√** |  | **√** |  |  |  | **√** |  |
| 10.14 | Wykaz wyłączeń uzyskanych przez wykonawcę w czasie realizacji zadania | | **√** |  | **√** |  | **√** |  |  |  |  |  |
| **11** | **Protokoły i atesty :** | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Protokół odbioru robót zanikowych |  | |  | **√** | **√** |  |  |  |  | **√** |  |
| 11.2 | Protokół pomiarowy z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie \*\*\* - stacja WN/SN, SN/SN, SN/nN, ZK SN wraz ze szkicem i zdjęciem uziemienia przed zasypaniem | **√** | | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Protokół pomiarowy z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie \*\*\* - linia WN, linia SN, linia dwunapięciowa SN/nN wraz ze szkicem i zdjęciem uziemienia przed zasypaniem |  | |  |  |  | **√** | **√** |  |  |  |  |
| 11.4 | Protokół pomiarowy z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie \*\*\* - linia nN wraz ze szkicem i zdjęciem uziemienia przed zasypaniem | **√** | | **√** |  |  | **√** | **√** |  |  |  |  |
| 11.5 | Protokół badania obwodów EAZ |  | |  |  |  |  |  | **√** | **√** |  |  |
| 11.6 | Protokół badania obwodów telemechanika |  | |  |  |  |  |  | **√** | **√** |  |  |
| 11.7 | Protokół badania potrzeb własnych (protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji nN\*\*\*, protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach nN w budynku/obiekcie\*\*\*) i baterii akumulatorów . | **√** | | **√** |  |  |  |  | **√** | **√** |  |  |
| 11.8 | Protokół pomiaru światłowodu |  | |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |
| 11.9 | Protokół z pomiaru transformatorów WN/SN, SN/SN, SN/nN na stacji prób i po zamontowaniu \*\*\* | **√** | | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.10 | Protokół z wykonania diagnostyki transformatorów WN/SN, SN/SN \*\*\*\* | **√** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.11 | Protokół z pomiarów dławika do kompensacji ziemnozwarciowej \*\*\* | **√** | | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.12 | Protokół z pomiarów instalacji odgromowej \*\*\* | **√** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.13 | Protokół z pomiarów ograniczników przepięć - dotyczy urządzeń NN i WN \*\*\* | **√** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.14 | 1) Protokół z próby napięciowej linii kablowej WN \*\*\* 2) Protokół z pomiarów kabla SN \*\*\* (bez diagnostyki) - w przypadku odbiorów, pomiary wykonują służby TD/TDS (dla obszaru, gdzie nie ma wdrożonego systemu diagnostyki), 3) Protokół z pomiarów linii kablowej nN \*\*\* |  | |  | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |
| 11.15 | Protokół z pomiarów diagnostycznych dla kabli SN -) \*\*\*\*\* |  | |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.16 | Protokół z pomiarów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego \*\*\* - dotyczy urządzeń NN i WN | **√** | |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |
| 11.17 | Protokół z pomiarów przekładników (napięciowych, prądowych kombinowanych (po montażu i na stacji prób)\*\*\* - dotyczy WN | **√** | | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.18 | Protokół stanu izolacji rozdzielnic SN i nN \*\*\* | **√** | | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.19 | Protokół z pomiaru wysokości zawieszenia przewodów oraz skrzyżowań linii napowietrznych |  | |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 11.20 | Protokół z pomiarów wyłącznika mocy\*\*\* - dotyczy WN i SN | **√** | | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.21 | Wymagane atesty i/lub protokoły zgodności elementów sieci i źródeł | **√** | |  | **√** |  | **√** |  | **√** |  | **√** |  |
| 11.22 | Dokumentacja Techniczno Ruchowa ( DTR) zastosowanych urządzeń | **√** | |  |  |  |  |  | **√** |  | **√** |  |
| **12** | **Dokumentacja geodezyjna na płycie CD (zgodnie ze standardami TDSA) razem ze szkicem geodezyjnym w wersji papierowej** | **√** | |  | **√** |  | **√** |  |  |  | **√** |  |
| **13** | **Mapka inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej z klauzulą zgodności z geodezyjnym wyznaczeniem w terenie i potwierdzeniem naniesienia na mapę zasadniczą (czerwona pieczątka).** | **√** | |  | **√** |  | **√** |  |  |  | **√** |  |
| **14** | **Dokumentacja fotograficzna na płycie CD ze szczególnym uwzględnieniem elementów podlegających zakryciu** | **√** | |  | **√** |  | **√** |  | **√** |  | **√** |  |
| **15** | **Elektroniczne wersja dokumentacji powykonawczej (np. płyta CD, pliki pdf.)** | **√** | |  | **√** |  | **√** |  | **√** |  | **√** |  |

Skróty: K - Odbiór Końcowy; C - Odbiór Częściowy.

\* niepotrzebne skreślić

\*\* Jeżeli inwestycja jest realizowana przez obcy podmiot, a decyzja na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym nie jest wydana na TD S.A., wówczas niniejszą decyzję dostarcza Wykonawca/Inwestor lub jego pełnomocnik.

\*\*\* wzory protokołów zgodne z obowiązującymi Zasadami i standardami technicznymi eksploatacji sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. oraz instrukcjami dotyczącymi badań ochrony przeciwporażeniowej.

\*\*\*\* zakres badań dla trasnformatorów WN/SN i SN/SN: zawilgocenia izolacji papierowej, zawartości furanów w oleju, charakterystyk geometrii uzwojeń, współczynnika strat dielektrycznych oraz pojemności elektrycznej – tgδ, C.

\*\*\*\*\* zakres badań dla kabli SN: 1) Pomiar wyładowań niezupełnych WNZ. 2) Pomiar kąta stratności tg δ. 3) Pomiar rezystancji izolacji. 4) Próba napięciowa napięciem wolnozmiennym 0,1 Hz. 5) Próba napięciowa powłoki kablowej. 6) Sprawdzenie ciągłości żył głównych i powrotnych.

**Załącznik nr 8** **do umowy**

**ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

*z podpowierzeniem przetwarzania danych osobowych*

**WSTĘP:**

Zważywszy, że:

1. Niniejsza umowa wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w trybie powierzenia przetwarzania danych osobowych a Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe Zamawiającego w imieniu Zamawiającego;
2. Strony postanowiły określić zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych   
   w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („**RODO**”), w celu ustalenia warunków, na jakich Wykonawca wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Zamawiającego;
3. Strony definiując zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych dążą do takiego ich uregulowania, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom RODO.

**STRONY POSTANOWIŁY**, co następuje:

1. **PRZEDMIOT ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**
   1. Zamawiający oświadcza, że:
      1. jest administratorem (w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO) danych osobowych powierzanych Wykonawcy do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy – kategorie powierzonych danych zostały określone w części **KATEGORIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ** („**Dane Osobowe**”);
      2. jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych w zakresie, w jakim powierza je Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy.
   2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
   3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę w celach wskazanych w części **KATEGORIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ**.
   4. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO:
      1. będzie przetwarzał powierzone Dane Osobowe wyłącznie w celach i zakresie (kategorie danych) wskazanych w części **KATEGORIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ**;
      2. będzie przetwarzał powierzone mu przez Zamawiającego Dane Osobowe na warunkach   
         i zgodnie z treścią obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W szczególności, przetwarzanie powierzonych Danych Osobowych odbywało się będzie w zgodzie z postanowieniami RODO oraz z wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych
      3. będzie przestrzegał obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające;
      4. posiada wiedzę oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych Danych Osobowych;
   5. Wykonawca będzie przetwarzał Dane Osobowe pozyskane:
      1. od osób których dane dotyczą;
      2. z jednostek administracji publicznej;
      3. od Zamawiającego.
   6. Przetwarzanie przez Wykonawcę powierzonych mu przez Zamawiającego Danych Osobowych będzie miało charakter sporadyczny.
2. **OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO** 
   1. W związku z powierzeniem przetwarzania Danych Osobowych, Wykonawca:
      1. zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie niniejszej umowy;
      2. zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i Dane Osobowe, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy;
      3. zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Zamawiającym przez cały okres trwania powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, szczególnie w zakresie udzielania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia obowiązków administratora wynikających z RODO w terminie określonym przez Zamawiającego;
      4. zobowiązuje się przestrzegać określonych w niniejszej Umowie warunków podpowierzenia przetwarzania Danych Osobowych innemu podmiotowi;
      5. zobowiązuje się prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania Danych Osobowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;
      6. zobowiązuje się udostępnić Dane Osobowe, wyłącznie takim osobom uczestniczącym   
         w realizacji przedmiotu Umowy, które w szczególności zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych i pisemnie zobowiązały się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych Osobowych („**Osoby Upoważnione**”).
   2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie [2] dni roboczych od wystąpienia wskazanych w niniejszym ustępie zdarzeń, zawiadomić Zamawiającego o:
      1. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia Zamawiającego wynika z przepisów prawa;
      2. wszelkich czynnościach kontrolnych lub nadzorczych podejmowanych przez organ nadzorczy, chyba że zakaz zawiadomienia Zamawiającego wynika z przepisów prawa;
      3. każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba, że zostanie do tego zobowiązany przez Zamawiającego.
3. **PRAWO KONTROLI PRZETWARZANIA POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH**
   1. Zamawiający ma prawo kontroli przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych mu Danych Osobowych realizowanej przez Zamawiającego lub audytora upoważnionego przez Zamawiającego.
   2. Kontrola jest dokonywana:
      1. po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o tej kontroli, co najmniej 7 dni roboczych przed jej rozpoczęciem;
      2. niezwłocznie, gdy miał miejsce Incydent lub jakiegokolwiek inne naruszenie ochrony powierzonych Danych Osobowych.
   3. Kontrola może być wykonywana w dni robocze w miejscach przetwarzania Danych Osobowych.
   4. Wykonawca umożliwia Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie kontroli i przyczynia się do niej.
   5. Wynikiem kontroli jest protokół. Występujące w nim zalecenia są wiążące dla Wykonawcy   
      i zobowiązują Wykonawcę do ich zastosowania. .
4. **POWIADOMIENIE O INCYDENTACH**
   1. Wykonawca ma obowiązek monitorowania przetwarzania przez siebie Danych Osobowych na mocy niniejszej Umowy pod kątem wystąpienia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu przetwarzanych przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego Danych Osobowych, tj. zdarzenia, jak również samego podejrzenia wystąpienia zdarzenia, w szczególności naruszenia ochrony Danych Osobowych w tym kradzieży, nieuprawnionego dostępu, przypadkowego lub niezgodnego z prawem wykorzystania, ujawnienia, utraty, zmodyfikowania, uszkodzenia lub zniszczenia Danych Osobowych lub jakiegokolwiek innego niewłaściwego lub bezprawnego przetwarzania powierzonych Danych Osobowych („**Incydent**”) w celu niezwłocznego wykrywania Incydentów.
   2. W przypadku wystąpienia Incydentu, Wykonawca jest zobowiązany:
      1. niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takim Incydencie, jednak w każdym przypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia takiej wiadomości lub od chwili, w której przy zachowaniu należytej staranności powinien był podjąć wiadomość o Incydencie (które wystąpiło wcześniej), poinformować Zamawiającego o takim Incydencie, przesyłając stosowaną informację oraz niezbędną dokumentację dotyczącą Incydentu na następujący adres e-mail *td.iod@tauron-dystrybucja.pl*,
      2. zapewnić pomoc i przekazać wszelkie dalsze informacje dotyczące tego Incydentu, w tym w szczególności informacje wskazane w niniejszym punkcie,
      3. ustalić przyczynę Incydentu,
      4. umożliwić Zamawiającemu uczestnictwo w czynnościach podejmowanych w celu wyjaśnienia przyczyny Incydentu,
      5. podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie negatywnych skutków Incydentu i zabezpieczenie Danych Osobowych w sposób należyty przed dalszymi takimi Incydentami,
      6. zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności wystąpienia Incydentu i przeciwdziałaniu podobnym Incydentom w przyszłości i w tym celu współpracować z Zamawiającym na każdym etapie wyjaśniania sprawy,
      7. wyłącznie na żądanie Zamawiającego, powiadomić o Incydencie organ nadzoru,
      8. wyłącznie na żądanie Zamawiającego, powiadomić o Incydencie osoby, na które to zdarzenie miało wpływ, w tym osoby, których dane dotyczą.
   3. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia wewnętrznych zasad reakcji na Incydenty, które będą gwarantowały prawidłową realizację działań wskazanych w pkt. 4.1.
5. **PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**
   1. Wykonawca ma prawo podpowierzenia powierzonych mu Danych Osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji celu powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, o których jest mowa w części **KATEGORIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ** niniejszej Umowy, wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego. Wzór wniosku o zgodę na podpowierzenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad przetwarzania danych osobowych.
   2. Jeżeli do wykonania w imieniu Zamawiającego poszczególnych czynności przetwarzania Danych Osobowych Wykonawca korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający, w drodze pisemnej umowy pomiędzy Wykonawcą a tym podmiotem, nałożone zostają te same obowiązki ochrony danych osobowych jak w niniejszej Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych, zapewniających zgodność RODO oraz obowiązki współpracy i pomocy Zamawiającemu.
   3. W przypadku podpowierzenia przetwarzania Danych Osobowych, Wykonawca zobowiązuje się informować podmiot, któremu podpowierzył przetwarzanie Danych Osobowych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Danych Osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą.
   4. Jeśli podmiot któremu Wykonawca podpowierzył przetwarzanie Danych Osobowych nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych Osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Wykonawcy.
   5. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi pełną listę innych podmiotów przetwarzających, z których usług korzysta i którym podpowierzył przetwarzanie Danych Osobowych powierzonych mu przez Zamawiającego, a także okaże zawarte z tymi podmiotami umowy.
   6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że podmiot, któremu podpowierzył przetwarzanie Danych Osobowych nie powierzy przetwarzania tych Danych Osobowych innemu podmiotowi, chyba, że Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych.
6. **PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA TERENIE PAŃSTW TRZECICH**
   1. Wykonawca nie będzie przetwarzał jakichkolwiek Danych Osobowych powierzonych przez Zamawiającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („**EOG**”).
7. **CZAS PRZETWARZANIA DANYCH**
   1. W terminie do 30 dni roboczych od dnia zakończenia niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu wszelkich powierzonych mu Danych Osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie tych Danych Osobowych.
   2. W terminie 7 dni roboczych od wykonania zobowiązania, o którym mowa w pkt. 7.1. powyżej, Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie lub zwrot wszystkich Danych Osobowych.
   3. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych, trwa od momentu podpisania Umowy.

**KATEGORIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ**[[3]](#footnote-4)

**A**

* 1. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych w następującym celu: pozyskania prawa do korzystania z nieruchomości na potrzeby realizacji planowanej inwestycji, dających prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
  2. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych   
     w następującym zakresie:
     1. Właściciele nieruchomości
        1. imię, nazwisko
        2. dane identyfikacyjne tj. PESEL/numer dowodu osobistego lub innego potwierdzającego tożsamość
        3. dane adresowe
        4. nr ewidencyjny nieruchomości
        5. nr księgi wieczystej nieruchomości
        6. nr telefonu,
        7. adres e-mail.
  3. Wykonawca, w zakresie realizacji celu określonego w pkt. 1 powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej: *zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnienie, usuwanie.*

**B**

* 1. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych   
     w następującym celu: uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości na ustanowienie koniecznej przy realizacji umowy służebności.
  2. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych   
     w następującym zakresie:
     1. Właściciele nieruchomości
        1. imię, nazwisko
        2. dane identyfikacyjne tj. PESEL lub numer dowodu osobistego lub innego potwierdzającego tożsamość
        3. dane adresowe
        4. nr ewidencyjny nieruchomości
        5. nr księgi wieczystej nieruchomości
        6. nr telefonu
        7. adres e-mail

3. Wykonawca, w zakresie realizacji celu określonego w pkt. 1 powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej: *zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnienie, usuwanie.*

**C**

1. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych   
w następującym celu: raportowanie z postępu realizacji Umowy.

2. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych   
w następującym zakresie:

* + 1. Właściciele nieruchomości
       1. imię, nazwisko
       2. dane identyfikacyjne tj. PESEL/numer dowodu osobistego lub innego potwierdzającego tożsamość
       3. dane adresowe
       4. nr ewidencyjny nieruchomości
       5. nr księgi wieczystej nieruchomości

3. Wykonawca, w zakresie realizacji celu określonego w pkt. 1 powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej: *zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnienie, usuwanie.*

**D**

* 1. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych w następującym celu: zaspokojenia roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z realizacją Umowy.
  2. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych   
     w następującym zakresie:
     1. Właściciele nieruchomości
        1. imię, nazwisko
        2. dane adresowe
  3. Wykonawca, w zakresie realizacji celu określonego w pkt. 1 powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej: *zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnienie, usuwanie.*

**E**

* 1. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych   
     w następującym celu: opracowanie dokumentacji powykonawczej.
  2. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych   
     w następującym zakresie:
     1. Właściciele nieruchomości
        1. imię, nazwisko
        2. dane identyfikacyjne tj. PESEL lub numer dowodu osobistego lub innego potwierdzającego tożsamość
        3. dane adresowe
        4. nr ewidencyjny nieruchomości
        5. nr księgi wieczystej nieruchomości
  3. Wykonawca, w zakresie realizacji celu określonego w pkt. 1 powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej: *zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnienie, usuwanie.*

**F**

* 1. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych   
     w następującym celu: powiadomienia właścicieli nieruchomości o planowanych robotach.
  2. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych   
     w następującym zakresie:
     1. Właściciele nieruchomości
        1. imię, nazwisko
        2. dane identyfikacyjne tj. PESEL lub numer dowodu osobistego lub innego potwierdzającego tożsamość
        3. dane adresowe
        4. nr ewidencyjny nieruchomości
        5. nr księgi wieczystej nieruchomości

3.Wykonawca, w zakresie realizacji celu określonego w pkt. 1 powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej: *zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnienie, usuwanie*

***Załącznik nr 1*** *do Zasad przetwarzania danych osobowych*

**WNIOSEK W SPRAWIE PODPOWIERZENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dane identyfikacyjne Umowy między Podmiotem Przetwarzającym i Administratorem** | | | | | | | | | | | |
| Numer Umowy: | | |  | | | | | | | | |
| Umowa z dnia: | | |  | | | | | | | | |
| Przedmiot Umowy: | | |  | | | | | | | | |
| **Dane Podmiotu Przetwarzającego** | | | | | | | | | | | |
| Nazwa firmy: | | |  | | | | | | | | |
| Pełne dane firmy:  *Adres siedziby, dane dotyczące rejestracji firmy (właściwy Sąd)* | | |  | | | | | | | | |
| Numer KRS | | |  | | | NIP | |  | | | |
| Reprezentowana przez: | | |  | | | | | | | | |
| Osoba kontaktowa: | | |  | | | | | | | | |
| Telefon: | |  | | | | | E-mail |  |
| **Podmiot Przetwarzający wnioskuje o** | | | | | | | | | | | |
| udzielenie zgody na podpowierzenie przetwarzania danych | | | | | | | | |  | | |
| **Czas obowiązywania podpowierzenia:** | | Od dnia  do dnia | | | | | | | | | |
| **Dane podmiotu, któremu mają być podpowierzone Dane Osobowe:** | | | | | | | | | | | |
| Nazwa firmy: | | |  | | | | | | | | |
| Pełne dane firmy:  *Adres siedziby, dane dotyczące rejestracji firmy (właściwy Sąd)* | | |  | | | | | | | | |
| Numer KRS | | |  | | | NIP | |  | | | |
| Reprezentowana przez: | | |  | | | | | | | | |
| Osoba kontaktowa: | | |  | | | | | | | | |
| Telefon: | |  | | | | | E-mail |  |
| ***Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, że podpowierzenie przetwarzania Danych Osobowych będzie spełniało wyspecyfikowane poniżej kryteria:*** | | | | | | | | | | | |
| Cel podpowierzenia: |  | | | | | | | | | | |
| Zakres danych powierzanych  (systemy, zbiory Danych Osobowych): | *Określenie kategorii osób, których dane dotyczą np. pracownik, właściciel nieruchomości, klient, kontrahent, właściciel nieruchomości.*  *Określenie kategorii danych, których przetwarzanie powierza administrator np. imię, nazwisko.* | | | | | | | | | | |
| Dane wrażliwe | TAK/NIE *[jeżeli tak wyszczególnić dane wrażliwe np. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej]* | | | | | | | | | | |
| Sposób przetwarzania danych | *Należy wskazać czy przetwarzanie odbywać się będzie w formie papierowej, czy przy wykorzystaniu systemów informatycznych, czy też będą miały miejsce obie formy).*  (A) w formie papierowej w *[należy podać miejsce, gdzie dane będą przetwarzane]*  (B) przy wykorzystaniu systemu informatycznego *[nazwa systemu informatycznego]* LUB przy wykorzystaniu następujących systemów informatycznych:  *[lista systemów informatycznych]* | | | | | | | | | | |
| Operacje wykonywane na danych: | *Należy wskazać operacje wykonywane na danych, np.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnienie, usuwanie, niszczenie.* | | | | | | | | | | |
| Forma przekazywania Danych Osobowych. | *Należy wskazać, czy dane są powierzane w formie danych zaszyfrowanych lub danych poddanych procesowi pseudonimizacji.* | | | | | | | | | | |
| Charakter przetwarzania Danych Osobowych. | *Należy wskazać, czy przetwarzanie będzie miało charakter ciągły, czy sporadyczny, tj. w ramach zlecenia konkretnych działań*. | | | | | | | | | | |
| Podmiot, któremu powierza się Dane Osobowe, będzie przetwarzał Dane Osobowe i uzyskiwał do nich dostęp z obszaru Rzeczpospolitej lub państw należących do EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). | | | | | | | | | | | |
| Zakres i cel podpowierzenia nie wykracza poza zakres i cel zdefiniowany w Załączniku nr 1 do Umowy. | | | | | | | | | | | |
| Podmiot, któremu Dane Osobowe mają być podpowierzane spełnia wymagania dotyczące zabezpieczenia i ochrony danych osobowych, w tym posiada wdrożone: […] | | | | | | | | | | | |
| Przed podpowierzeniem Podmiot Przetwarzający zawrze z podmiotem, któremu Dane Osobowe mają być podpowierzone umowę podpowierzenia, na mocy której na podmiot, któremu Dane Osobowe mają być podpowierzone nałożone zostaną te same obowiązki ochrony Danych Osobowych jak na Podmiot Przetwarzający w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony Danych Osobowych, zapewniających zgodność RODO oraz obowiązki współpracy i pomocy Administratorowi określone w pkt od 2 do 5 Umowy. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Wypełnia osoba wnioskująca ze strony Podmiotu Przetwarzającego** | | | | | | | | | | | |
| ……………………………………………………………….  Data i czytelny podpis | | | | | | | | | | | |
| **Decyzja Administratora Danych Osobowych** | | | | | | | | | | | |
| Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody-  Data: …………………………. | | | | *Uzasadnienie braku zgody:* | | | | | | | |
| **Podpisy:** | | | | | | | | | | | |
| **…………………………………….………………….** | | | | | | | **…………………………………….………………….** | | | | |

**Załącznik nr 9 do umowy**

**Przeglądarka Dystrybucyjnej Sieci Energetycznej**

1. W ramach podpisanej umowy TAURON Dystrybucja S.A. umożliwi dostęp do aplikacji pod nazwą: „Przeglądarka Dystrybucyjnej Sieci Energetycznej” [PDSE] na wniosek uprawnionego przedstawiciela firmy.
2. PDSE jest narzędziem dającym wyłącznie poglądową informację   
   z zakresu wybranych danych o sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
3. Dostęp do aplikacji jest nadawany po zawarciu umowy z TAURON   
   Dystrybucja S.A na realizację prac dotyczących sieci elektroenergetycznej będącej własnością TAURON Dystrybucja S.A. Dostęp do aplikacji PDSE będzie realizowany bezpośrednio z dedykowanej strony internetowej: https://pdse.tauron-dystrybucja.pl, po uzupełnieniu pkt 4 niniejszego załącznika. Firma otrzyma jeden firmowy dostęp na czas trwania umowy ograniczony do Regionu/Regionów, na który obowiązuje przedmiotowa umowa. Wnioskujący (osoba z firmy zewnętrznej) o dostęp do aplikacji zobowiązany jest wypełnić elektroniczny formularz znajdujący się pod adresem <https://pdse.tauron-dystrybucja.pl> podając poniższe dane:

* Nazwa firmy,
* Adres m@il,
* Nr umowy na podstawie, której wnioskuje o dostęp,
* Datę zakończenia umowy (będzie to zarazem termin wygaśnięcia dostępu do aplikacji),
* Nazwę Regionu/Regionów, do którego ma być nadany dostęp.

TAURON Dystrybucja S.A. będzie weryfikował złożony wniosek, a następnie aktywował konto w aplikacji PDSE. Weryfikacja wniosku odbywa się poprzez administratorów merytorycznych (pracownicy Wydziałów Inwestycji) w poszczególnych Oddziałach.   
O nadaniu dostępu administrator merytoryczny informuje wnioskodawcę.

1. Uzupełniony załącznik uprawniony przedstawiciel firmy zewnętrznej przesyła mailowo do administratora merytorycznego w Oddziale, w którym realizuje umowę.   
   W ramach obowiązującej umowy dostęp do przeglądarki PDSE będzie nadany dla następujących firm:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa firmy | adres m@il |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

1. TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w przypadku stwierdzenia jednoczesnego zalogowania tego samego użytkownika z różnych IP, dostęp do aplikacji będzie odbierany.
2. Szczegółowe informacje dotyczące posługiwania się „Przeglądarką Dystrybucyjnej Sieci Energetycznej” znajdują się w Instrukcji, która umieszczona jest na stronie <https://pdse.tauron-dystrybucja.pl>, w zakładce Instrukcja.
3. Korzystanie z Przeglądarki Dystrybucyjnej Sieci Energetycznej jest możliwe po akceptacji Regulaminu.

**Załącznik nr 10 do umowy**

………………………………..…….. ……………………………..

*(nazwa komórki organizacyjnej)*  *(miejscowość, data)*

**PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW/URZĄDZEŃ\* nr………..**

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w …………………...………………………….

z siedzibą w ……………………… przy ul. ………………..………………………..

przekazuje firmie ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

*(nazwa, adres firmy, NIP)*

celem realizacji zadania : …………………………………………….………………..

…………………………………………………………………………….………………..

zgodnie z zawartą umową nr ………………………………………..………………...

następujące materiały ujęte w rezerwacji/zamówieniu nr …………………………:

1. ………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………..

*(specyfikacja materiałów)*

oraz następujące opakowania:

1. …………...………… ………….……….. ………… ……………
2. …………...………… ………….……….. ………… ……………
3. …………...………… ………….……….. ………… ……………
4. …………...………… ………….……….. ………… ……………

*(specyfikacja opakowań – nazwa) (nr seryjny) (ilość) (wartość)*

Materiały/urządzenia/opakowania zwrotne\* wydano z magazynu/przekazano na placu budowy/przekazano na magazyn Wykonawcy\* …………………………

w dniu ……………………………………………..

Opakowania należy zwrócić\* w terminie do dnia ……………do magazynu………….…

Adres zwrotu…………………………………………………………….……….…………….

…………………………..………………………

*(podpis magazyniera/pracownika Wydziału Inwestycji\*)*

…………………………………………….…………………

*(podpis i pieczęć odbierającego Wykonawcy lub osoby upoważnionej)*

Opakowania zwrócono do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział ……………..   
w dniu ………………………….

…………………….……………

*(podpis magazyniera)*

*Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do zwrotu pobranych pełnowartościowych opakowań   
w powyżej wskazanym terminie od daty ich odbioru. W przypadku nie zwrócenia opakowań w terminie odbiorca przyjmuje do wiadomości, że zostanie obciążony fakturą VAT obciążającą Wykonawcę kosztami pobranych i niezwróconych w terminie opakowań.*

…………………………..…………

*(podpis i pieczęć odbierającego   
wykonawcy lub osoby upoważnionej)*

\*niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 11 do umowy**

………………………………, dnia ….…-………- 202…r.

(Miejscowość)

**…………………………………………………………………..**

*pieczęć firmowa przedsiębiorstwa*

**UPOWAŻNIENIE**

**dla pracowników ……………………………………………………….**

*(podać pełną nazwę przedsiębiorstwa)*

**do samodzielnego odbioru materiałów i urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. stanowiących dostawę inwestorską w związku z realizacją przedmiotu Zamówienia**

Niniejszym pismem upoważniamy niżej wymienionych pracowników\* do pobierania   
w imieniu……………………………………………..………………………………………… materiałów powierzonych, będących własnością Spółki TAURON Dystrybucja S.A.,   
w związku z realizacją przedmiotu Zamówienia pn. (….) :

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej | Nr dowodu osobistego |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Jednocześnie oświadczam, że ww. pracownicy zostali przeszkoleni odnośnie procedury pobierania materiałów oraz zasad ich transportowania, przechowywania   
i reklamacji.

Aktualizacja listy osób upoważnionych do samodzielnego pobierania materiałów TAURON Dystrybucja S.A. jest po stronie Wykonawcy.

**…………………………………………………………………..**

*pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej\*\**

*\** W związku z koniecznością upoważnienia wskazanych w wykazie pracowników przedsiębiorcy do czynności określonych treścią niniejszego upoważnienia, TAURON Dystrybucja S.A. będzie przetwarzać podane dane osobowe tych osób które zostaną jej udostępnione. Istotne informacje dotyczące przetwarzania przez TAURON Dystrybucja S.A. danych osobowych osób, o których mowa powyżej, dostępne są w klauzuli informacyjnej dla pracowników kontrahenta udostępnionej na stronie internetowej Spółki pod adresem:   
https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo.

*\*\* osoba umocowana do reprezentowania podmiotu*

1. Wykonawca najpóźniej w dniu udzielenia Zamówienia/podpisania umowy winien dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego (…) i przedstawić ważny certyfikat rezydencji. [↑](#footnote-ref-2)
2. data i podpis Wykonawcy [↑](#footnote-ref-3)
3. Treść punktów należy dostosować do treści umowy i przedmiotu umowy [↑](#footnote-ref-4)