UMOWA NA USŁUGI

Nr ………………..……….

zawarta w dniu ......................2026 r. w Jaworznie pomiędzy:

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000003157, NIP 6321792812, wysokość kapitału zakładowego 34 769 630,00 złotych (wpłacony w całości), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- ………………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………..

a

[] z siedzibą w [], ul. [], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [•] w [•], Wydział [•] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: [], numer identyfikacji podatkowej NIP: [], wysokość kapitału zakładowego: [] złotych, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

- ……………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………..

zwanymi dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną.

W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego numer PNP/TW/02065/2026 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

„Serwis sprężarek typ HL707-3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno – Elektrownia III”

została zawarta Umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

- Na mocy niniejszej Umowy (Umowa) i na określonych w niej warunkach Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie: Serwis sprężarek typ HL707-3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno – Elektrownia III.

- Wykaz urządzeń (Urządzenia), wykaz dostaw oraz wykaz prac, które mają zostać wykonane w celu realizacji Przedmiotu Umowy, zostały określone w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu Zamówienia.

- Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie: 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

- Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, ul. Promienna 51 43-603 Jaworzno.

- Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego zgłaszania Wykonawcy na kontakt podany w §17 ust. 1 pkt 2) Umowy, konieczność przystąpienia do wykonywania prac objętych Przedmiotem Umowy, wraz z określeniem przewidywanego zakresu tych prac, przewidywanego terminu przystąpienia do prac oraz terminu ich wykonania.

- Za zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5, Strony przyjmują równorzędnie: telefon, pocztę elektroniczną lub przekazanie informacji na formularzu z systemu informatycznego Zamawiającego. W przypadku telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o konieczności przystąpienia do wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w §17 ust. 1 pkt 1) Umowy.

- Jako skuteczne powiadomienie Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy rozumie się powiadomienie osoby/osób wymienionych w §17 ust. 1 pkt 2) Umowy.

- Przez czas przystąpienia do usuwania usterek należy rozumieć czas od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości urządzenia do wykonania na nim naprawy awaryjnej do momentu pojawienia się grupy serwisowej Wykonawcy gotowej do przyjęcia polecenia wykonania pracy.

- Prace wykonywane będą:

- w dni robocze tj. od poniedziałku do soboty na zmianie I i II zgodnie z potrzebami Zamawiającego,

- na zmianie III i w dniach ustawowo wolnych od pracy, w przypadku awarii/usterek limitujących produkcję sprężonego powietrza, niezbędną do funkcjonowania elektrowni.

- Terminy przystąpienia do prac:

- Wykonawca przystąpi do realizacji prac serwisowych w jak najkrótszym czasie, przy czym maksymalny czas na zorganizowanie zespołu pracowników zależny jest od charakteru prac i terminu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, odpowiednio dla:

- prac planowych i usterek nielimitujących pracy urządzeń:

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość pracowników w dniu wyznaczonym w zgłoszeniu, z zastrzeżeniem, że okres między czasem zgłoszenia a rozpoczęciem prac nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych.

- zgłoszeń awaryjnych (usterek limitujących prace urządzenia):

- w dni robocze w czasie nie dłuższym niż 24 godzin od momentu zgłoszenia,

- w dni ustawowo wolne od pracy w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od momentu zgłoszenia.

- Ocenę, czy usterka ma charakter nielimitujący bądź limitujący pracę urządzeń i instalacji przeprowadza Zamawiający.

- Strony dopuszczają możliwość wydłużenia czasu przystąpienia do wykonywania prac pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę zgody Zamawiającego, wyrażonej co najmniej w formie korespondencji e-mail skierowanej przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany w §17 ust. 1 pkt 2).

- Zamawiający w celu rozliczania realizowanych prac generuje w systemie informatycznym Zlecenia Robocze oraz prowadzi ewidencję czasu pracy Wykonawcy, zużytych materiałów. Ewidencja, o której mowa powyżej jest udostępniana Wykonawcy w wersji elektronicznej każdorazowo na jego żądanie lub w uzgodnionych obustronne okresach na adres mailowy koordynatora Wykonawcy wskazany w §17 ust. 1 pkt 2).

- Potwierdzeniem wykonywania i odebrania przez Zamawiającego prac realizowanych przez Wykonawcę w okresie rozliczeniowym jest raport z rozliczonych zleceń roboczych. Raport ten stanowi załącznik do Protokołu odbioru.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON

- Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

  - zapewnienie dostępu Wykonawcy do urządzeń niezbędnych do wykonywania usługi;

  - udostępnienie do wglądu Wykonawcy będącej w dyspozycji Zamawiającego dokumentacji Urządzeń, niezbędnej do wykonania Przedmiotu Umowy;

  - zawiadomienie telefoniczne i e-mailowe Wykonawcy o gotowości przekazania Urządzeń do serwisu;

  - udostępnienie Wykonawcy placów odkładczych oraz potrzebnych do bezpośredniego wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy: energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza, urządzeń dźwigowych zabudowanych na obiekcie (bez obsługi), jak również istniejących wewnętrznych dróg transportowych;

  - przeszkolenie pracowników dozoru Wykonawcy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy jak również zapoznanie ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w TAURON Wytwarzanie S.A., dotyczącymi bhp oraz bezpieczeństwa ppoż; obowiązujące w tym zakresie uregulowania wewnętrzne Zamawiającego dostępne są na Platformie Zakupowej Grupy TAURON, w sekcji: Intranet / Regulaminy i instrukcje (baza wiedzy) / Dokumenty opublikowane w strefie publicznej / Dokumenty spółek Grupy TAURON – wsparcie zakupów / TAURON Wytwarzanie S.A. Link do dokumentów w SWOZ:

https://swoz.tauron.pl/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000&MP_module=main;

  - udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp.;

  - zapłata bezspornego wynagrodzenia;

  - wystawianie pisemnych poleceń na prace, dopuszczanie do prac oraz zamykanie poleceń po wykonaniu prac, zgodnie z obowiązującą Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A. - oraz szczegółowymi ustaleniami obowiązującymi w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna,

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie Przedmiotu Umowy przy dołożeniu należytej staranności i przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, przekazanymi przez Zamawiającego jego regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi oraz obowiązującymi normami branżowymi;

  - bezzwłoczne pisemnie informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach wynikających z Umowy;

  - terminowe przystąpienie do wykonania Przedmiotu Umowy;

  - wykonanie Przedmiotu Umowy i wydanie Urządzeń Zamawiającemu w umówionym terminie;

  - odpowiednie zabezpieczenie terenu wykonywania prac, w szczególności w zakresie wygrodzenia i oznakowania;

  - udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp.;

  - umożliwienie Zamawiającemu kontroli jakości Przedmiotu Umowy w trakcie jego wykonywania;

  - zapewnienie na swój koszt i ryzyko narzędzi, elektronarzędzi i wyposażenia niezbędnego i pomocniczego do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności aparatury pomiarowej (mierniki, kalibratory), komputera przenośnego (do wykorzystania jako programator), a także zapewnienie na własny koszt i ryzyko niezbędnych środków transportu (wózek akumulatorowy – platforma) do przewozu materiałów i część oraz atestowanych i dopuszczonych do użytkowania zawiesi wraz z szeklami;

  - zapewnienie na swój koszt i ryzyko materiałów pomocniczych, podzespołów i części niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy (koszt wliczony w wysokość wynagrodzenia); zastosowane materiały, podzespoły i części powinny posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, być zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi oraz z zaleceniami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane;

  - zapewnienie sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą, którego użycie zostało zlecone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, przy czym sprzęt (maszyny i urządzenia) powinny w szczególności być zgodne z:

- kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy;

- właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi;

- zaleceniami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane;

  - zapewnienie rusztowań do realizacji prac objętych umową, przy czym budowa i odbiory rusztowań będą prowadzone przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia w tym zakresie oraz będą wykonane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami oraz rozporządzeniami, a w szczególności z: rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

  - wykonanie obróbki mechanicznej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszystkich objętych zamówieniem prac;

  - zakup i dostawa materiałów, części zamiennych i podzespołów, innych niż wymienione w pkt 9) powyżej, zleconych do dostarczenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, przy czym wszelkie materiały, części zmienne i podzespoły powinny być fabrycznie nowe, nieużywane oraz powinny w szczególności:

a)	spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa;

b)	być zgodne z:

- kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy;

- właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi;

- zaleceniami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane;

o konieczności zakupu materiałów lub części zamiennych innych niż wymienionych w §2 ust. 2 pkt 9), osoby wskazane w Umowie w §17 ust. 1 pkt. 2) będą informować e-mailowo Zamawiającego a czynności te mogą być realizowane dopiero po uzyskaniu zgody od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających wykonanie w/w czynności (wykaz, zestawienie, f-ra).

  - bieżące utrzymanie porządku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a po zakończeniu prac uporządkowanie miejsca wykonywania prac;

  - usunięcie wszystkich wad w zakresie Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac, ruchu próbnego i w okresie gwarancji oraz w okresie obowiązywania rękojmi;

  - zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej jakości wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania zleconych prac, aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

  - dostosowanie organizacji pracy do potrzeb Zamawiającego w tym uwzględnienie w organizacji prac możliwości wykonywania prac na 1, 2 i 3 zmianie oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy oraz podporządkowanie się decyzjom koordynatora bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie art. 208kp na terenie serwisowanego obiektu - w przypadku powołania takiego koordynatora;

  - zorganizowanie pracy w sposób zapewniający osobom wykonującym Przedmiot Umowy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

  - zapoznanie się i przestrzeganie zasad wskazanych w dokumencie pod nazwą: „Zasady zatrudniania firm zewnętrznych w zakresie stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w TAURON Wytwarzanie S.A.”, dostępnym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON, w sekcji: Intranet / Regulaminy i instrukcje (baza wiedzy) / Dokumenty opublikowane w strefie publicznej / Dokumenty spółek Grupy TAURON – wsparcie zakupów / TAURON Wytwarzanie S.A. Link do dokumentów w SWOZ:

https://swoz.tauron.pl/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000&MP_module=main;

  - zapewnienia na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy odpowiedniej ilości osób posiadających aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii  z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych i posiadających uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, pozwalające na realizacje prac zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj.:

- osób do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne typu „E” Gr. 2 minimum pkt. 16, 17 i 21 w zakresie pkt. 16, 17 (wg. Załącznik nr 1)

lub Gr. 2 minimum pkt. 7 i 10 w zakresie pkt. 7 (wg. Załącznik nr 2),

w zakresie konserwacji, remontów i montażu;

- osoby do wykonywania pracy na stanowisku dozoru posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne typu „D” Gr. 2 minimum pkt. 16, 17 i 21 w zakresie pkt. 16, 17 (wg. Załącznik nr 1)

lub Gr. 2 minimum pkt. 7 i 10 w zakresie pkt. 7 (wg. Załącznik nr 2), w zakresie konserwacji, remontów i montażu;

W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że każda z osób świadczących usługę powinna posiadać wszystkie wskazane wyżej uprawnienia.

ponadto:

- osoby posiadającej ważne uprawnienia do obsługi: suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) lub z kabiny, żurawi, podestów ruchomych – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;

- osoby posiadającej ważne uprawnienia sygnalisty – hakowego;

Uwaga: dopuszcza się posiadanie ww. uprawnień łącznie.

  - przekazanie przed planowaną datą przystąpienia Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy, Koordynatorowi Umowy ze strony Zamawiającego wskazanemu w §17 ust. 1 pkt 1 Umowy, imiennego wykazu osób przewidzianych do realizacji Przedmiotu Umowy. Osoby wykazane w ww. wykazie powinny posiadać:

- odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania należnych do nich czynności;

- aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania zleconych prac;

- aktualne szkolenia w zakresie BHP i p.poż.;

  - zapewnienie osobom wykonującym Przedmiot Umowy odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględne dopilnowanie ich stosowania;

  - odpowiednie oznakowanie ubrań roboczych bądź kasków ochronnych osób wykonujących Przedmiot Umowy, z nazwą podmiotu zatrudniającego daną osobę lub zapewnienie identyfikatorów z nazwiskiem danej osoby i nazwą tego podmiotu;

  - prowadzenia kompleksowej gospodarki wytworzonymi odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz obowiązującymi u Zamawiającego uregulowaniami, na zasadach opisanych w dokumencie pod nazwą: „Gospodarka odpadami” dostępnym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON, w sekcji: Intranet / Regulaminy i instrukcje (baza wiedzy) / Dokumenty opublikowane w strefie publicznej / Dokumenty spółek Grupy TAURON – wsparcie zakupów / TAURON Wytwarzanie S.A. Link do dokumentów w SWOZ:

https://swoz.tauron.pl/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000&MP_module=main

  - przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu ostatecznego odbioru prac dokonanego zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej Umowie, pisemnej informacji o rodzajach (kod odpadu), ilościach, sposobie zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów wytworzonych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy – zgodnie z tabelarycznym wzorem Wykazu  odpadów wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy, dostępnym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON, w sekcji: Intranet / Regulaminy i instrukcje (baza wiedzy) / Dokumenty opublikowane w strefie publicznej / Dokumenty spółek Grupy TAURON – wsparcie zakupów / TAURON Wytwarzanie S.A. Link do dokumentów w SWOZ:

https://swoz.tauron.pl/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000&MP_module=main

  - przestrzeganie zasad opisanych w Załączniku nr 2A do Umowy;

  - sprawdzenie dokumentacji w razie otrzymania jej od Zamawiającego;

  - demontaż, transport Urządzeń do miejsca realizacji Przedmiotu Umowy i z powrotem, montaż i uruchomienie Urządzeń w miejscu docelowym wskazanym przez Zamawiającego, przy czym koszt i ryzyko utraty lub uszkodzenia Urządzeń obciąża Wykonawcę; postanowienie to znajduje zastosowanie również do urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji Umowy, a niestanowiących Urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1;

  - umieszczenie na wyremontowanym Urządzeniu trwałego oznakowania zawierającego informację o przeprowadzonym remoncie i podmiocie, który go wykonał, jeżeli takie oznakowanie jest wykonalne technicznie i uznane za niezbędne przez Zamawiającego;

  - bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych nieprzewidzianych w zakresie rzeczowym Przedmiotu Umowy opisanym w Załączniku nr 1 do Umowy;

  - dostarczenie Zamawiającemu, na co najmniej 2 dni przed terminem odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego, atestów i certyfikatów, deklaracji zgodności i kart gwarancyjnych dotyczących zastosowanych materiałów, części i podzespołów oraz dokumentów w postaci pisemnej w języku polskim;

  - zaspokojenie roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z realizacją przez Wykonawcę Umowy, także jeżeli zostaną one skierowane bezpośrednio do Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia takich roszczeń bezpośrednio do Wykonawcy; w przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz jakiejkolwiek osoby lub organu administracji jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić powyższe zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty;

  - Wykonawca realizujący Zamówienie, którego okres realizacji na urządzeniach i obiektach Zamawiającego przekracza pięć dni, ma obowiązek uzyskania od Zamawiającego przepustek osobowych tymczasowych dla wszystkich osób, które będą wykonywać czynności na tych urządzeniach i obiektach.

W celu wydania przepustek osobowych lub na pojazd, Wykonawca składa stosowny wniosek w systemie SWOP udostępnionym na stronie Internetowej pod adresem: www.tauron-wytwarzanie.pl/wydanie-przepustek.

Za każdą wydaną nową przepustkę osobową Zamawiający obciąży Wykonawcę opłatą eksploatacyjną w wysokości 50,00 zł netto. W przypadku utraty przepustki w wyniku jej zagubienia, zniszczenia lub kradzieży, użytkownik (Wykonawca) zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo Biura Przepustek. W razie zagubienia przepustki osobowej Wykonawca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 40,00 zł netto. Zamawiający nie wydaje duplikatów przepustek. Wykonawca może - w przypadku utraty przepustki - zawnioskować o wydanie nowej przepustki, za którą zostanie pobrana opłata eksploatacyjna jak za nową przepustkę.

W przypadku niezwrócenia przepustki osobowej po zakończeniu realizacji zamówienia, Wykonawca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 40,00 zł netto za każdą niezwróconą przepustkę.

  - W przypadku gdy realizacja niniejszego Zamówienia wymaga wjazdu pojazdu na Obszar chroniony tj. na teren TAURON Wytwarzanie S.A. i uzyskania przepustki wjazdowej, kierujący takim pojazdem podczas odbioru przepustki na wjazd powinien posiadać:

- prawo jazdy uprawniające do prowadzenia pojazdu, którym będzie wjeżdżać na Obszar chroniony,

- dowód rejestracyjny z potwierdzonym aktualnym przeglądem technicznym pojazdu, którym będzie wjeżdżać na Obszar chroniony,

- aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, którym będzie wjeżdżać na Obszar chroniony,

w zakresie litery b) i c) dokumenty nie muszą mieć formy oryginału, wystarczającym jest skan, ksero, fotografia.

  - Szczegółowe zasady dotyczące organizacji i kontroli ruchu osobowego oraz ruchu pojazdów w TAURON Wytwarzanie S.A. zostały opublikowane na stronie Internetowej https://www.tauron-wytwarzanie.pl/ w zakładce „O spółce” ->”BIP”-> „Dokumenty”: „wyciąg z Instrukcji organizacji i kontroli ruchu osobowego oraz ruchu pojazdów w TAURON Wytwarzanie S.A

- Wykonawca na żadnym etapie i do żadnej czynności dokonywanej w związku z realizowanym Przedmiotem Umowy nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego:

  - zatrudniać lub w inny sposób korzystać odpłatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących pracownikami Zamawiającego;

  - korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego, za wyjątkiem mienia przekazanego lub udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 3 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z §11 ust. 1 pkt 8) Umowy oraz prawo do prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części (zgodnie z §18 Umowy), bez jakiegokolwiek obciążenia finansowego i roszczeń ze strony Wykonawcy.

- Postanowienia określone w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu obowiązują także w pełnym zakresie, w razie naruszenia zakazu zatrudniania pracowników Zamawiającego lub korzystania ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego, za wyjątkiem mienia przekazanego lub udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Przedmiotu Umowy, przez podwykonawców, którymi Wykonawca się posługuje przy wykonaniu Przedmiotu Umowy.

- W przypadku zidentyfikowania przez Zamawiającego ryzyka wystąpienia opóźnień bądź faktycznego opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca na wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia w terminie do 5 dni roboczych szczegółowego harmonogramu realizacji prac, dostaw i alokacji zasobów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego wskazanymi w w/w wniosku. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych zweryfikuje przesłane propozycje i wystąpi o wprowadzenie niezbędnych korekt wraz ze wskazaniem terminu ich realizacji lub potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub protokołem odbioru jego przyjęcie. Ww. harmonogramy powinny być przygotowane w MS Project (forma rekomendowana), bądź innej oraz dostarczone do Zamawiającego również w formie wydruku.

PODWYKONAWCY

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagane uprzednie udzielenie przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W celu uzyskania zgody na zlecenie prac podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu nazwę podwykonawcy oraz zakres planowanych do powierzenia mu prac.

- Zgoda Zamawiającego na podwykonawstwo następuje po uprzedniej weryfikacji merytorycznej zakresu prac przekazanej przez Wykonawcę na skrzynkę mailową Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w §17 ust. 1 Umowy.

- W imieniu Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 1, udziela jednoosobowo właściwy Dyrektor, któremu podlega nadzór nad realizacją Umowy, na wniosek Koordynatora/Przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w §17 ust. 1 Umowy. Informacja o wyrażeniu zgody lub jej braku przekazywana jest Wykonawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem korespondencji mailowej przesłanej na jeden z adresów e-mali Wykonawcy wskazanych w §17 ust. 1 Umowy.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Z uwagi na fakt, że Przedmiotem Umowy nie są roboty budowlane, Zamawiający nie jest solidarnie zobowiązany z Wykonawcą do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działanie lub zaniechanie podwykonawcy tak jakby sam działał lub zaniechał działania.

- Podwykonawca oraz osoby, którymi posługuje się on w wykonaniu Umowy, powinny spełniać wszelkie wymagania związane z Przedmiotem Umowy, w tym wymagane właściwymi przepisami kwalifikacje i uprawnienia potrzebne do realizacji Umowy.

- Podwykonawca zobowiązany jest do zachowania poufnego charakteru informacji, do których ma dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo, w związku z realizacją niniejszej Umowy.

WYNAGRODZENIE

- Wysokość i zasady rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy określają ust. 2 - 24 poniżej.

- Wynagrodzenie określone w ust. 13 poniżej:

  - wskazane zostało zarówno w kwocie netto, jak i brutto, tj. z doliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

  - obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy; niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania zakresu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia; w celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy, w tym wynagrodzenie ryczałtowe, ceny jednostkowe lub wartość roboczogodziny, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, zarówno robociznę, jak i koszt wszelkich zastosowanych urządzeń, materiałów, sprzętu lub części zamiennych i wszystkich narzędzi;

  - obejmuje wszelkie opłaty, podatki, cła i inne daniny publiczne, jakie mogą mieć zastosowanie w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

  - nie obejmuje kosztów mediów oraz obiektów i urządzeń udostępnionych Wykonawcy na podstawie §2 ust. 1 pkt 4);

  - jest stałe w tym sensie, że podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

  - jest płatne na podstawie faktury częściowej lub końcowej, wystawionej po dokonaniu odbioru prac zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku nr 2 do Umowy.

- W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek.

- Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy nr:

………………………………………, prowadzony przez …………………………………….

- Faktury powinny być wystawiane na:

TAURON Wytwarzanie S.A.

ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

Oddział Elektrownia Jaworzno – Jaworzno III

W treści faktury należy umieścić numer zamówienia …………….. oraz numer umowy nadawany w rejestrze umów TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna …………………...

Sposób doręczania faktur reguluje Załącznik nr 6 do Umowy.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wyłącza się jednostronne potrącenie przez Wykonawcę wierzytelności z wierzytelnością Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4, nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego wymaga się, aby spełniał on warunki określone w ust. 10. W przypadku zmiany rachunku bankowego postanowienia ust. 9 i10 stosuje się.

- Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w Dziale XI Rozdziale 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i wskazany powyżej w ust. 4 rachunek bankowy jest rachunkiem umieszczonym na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo rachunkiem wirtualnym powiązanym z takim rachunkiem.

- Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.

- Wskazanie przez Wykonawcę rachunku bankowego nie spełniającego wymogów określonych w ust. 10 może powodować wstrzymanie wykonania zapłaty dla Wykonawcy.

- Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie maksymalne w kwocie netto: …………….. zł (słownie ………………………………………………………………….. złotych), powiększone o kwotę podatku VAT w wysokości: ……………………. zł (słownie: ……………………………………………………. złotych 00/100) wyliczonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według obowiązującej w dniu zawarcia Umowy stawki 23%, co daje maksymalne wynagrodzenie brutto w kwocie: …………………. zł (słownie: ………………………………………… złotych 00/100).

- Postanowienie wskazane w ust 13 powyżej, wskazuje maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy i nie oznacza zobowiązania Wykonawcy do finansowej realizacji niniejszej Umowy w zakresie wskazanych w nim kwot.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, także koszty wszelkich nadzorów, delegacji, ekspertyz, odbiorów, zatwierdzeń w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 obejmuje także prace niewskazane bezpośrednio przez Zamawiającego, lecz konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

- Ceny jednostkowe zawarte w Załączniku nr 3 do Umowy i stawki roboczogodziny są stałe i nie podlegają zmianie przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.

- Na maksymalną wartość Umowy, wskazaną w ust 13, składa się wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wyliczona zgodnie z poniższymi zapisami oraz szacowana przez Zamawiającego kwota na zakup materiałów lub części oraz szacowane przez Zamawiającego koszty pracy sprzętu specjalistycznego.

Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie kwartalne w wysokości określonej w protokole odbioru, o którym mowa w Załączniku nr 3 do Umowy, obliczone jako suma:

- ilości faktycznie zrealizowanych i odebranych prac (przeglądów) ujętych w formularzu cenowym,

- iloczynu faktycznie przepracowanych godzin przez pracowników Wykonawcy, potwierdzonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w oparciu o prowadzoną przez Zamawiającego ewidencję czasu pracy Wykonawcy, o której mowa w §1 ust. 16 i stawki 1 rbg w wysokości: …. zł.

W sytuacji, gdy przed terminem wskazanym w §1 ust. 3 suma wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia osiągnie kwotę określoną w ust. 13 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy bez prawa Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający jest uprawniony bez zawierania aneksów do Umowy, do dokonywania przesunięć szacowanych, maksymalnych kwot netto wynagrodzenia, przewidzianych w Załączniku nr 3 do Umowy - Formularz Cenowy, w kolumnie pn. „Wartość wyliczona”, pomiędzy poszczególnymi pozycjami, w ramach Umowy, co nie może powodować przekroczenia maksymalnej kwoty wynagrodzenia, przypadającego z tytułu realizacji Umowy. O dokonanym przesunięciu Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- W wynagrodzeniu podanym w ust. 13 Wykonawca nie uwzględnił kosztów mediów, obiektów i urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego, potrzebnych do bezpośredniego wykonania Przedmiotu Umowy, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 4) Umowy.

- Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z ust. 18 zwiększone będzie każdorazowo o koszty, o których mowa w ust. 21 w wysokości określonej w protokole odbioru.

- Koszty materiałów innych niż pomocnicze o których mowa w §2 ust. 2 pkt 9) i /lub części zamiennych zleconych do zakupu przez Zamawiającego i użytych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy rozliczane będą wg cen nabycia, tj. wg faktur dostawców, powiększonych o koszty zakupu w wysokości 6%, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie faktur zakupu materiałów, części zamiennych.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe lub zwiększył ilości przewidziane w zakresie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie.

- Jeżeli przy realizacji zadania pojawi się konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do jego prawidłowej realizacji, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie sporządzania oferty przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności i zachowania należytej staranności, roboty te mogą być wykonane dopiero po podpisaniu przez Strony aneksu określającego szczegółowy zakres i warunki wykonywania tych robót. Jeżeli Wykonawca wykona roboty dodatkowe bez zgody Zamawiającego to nie będzie mu przysługiwało prawo do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.

- Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego/ średniego/ małego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

Przedmiot Umowy nie obejmuje dostarczenia utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

LICENCJA

Przedmiot Umowy nie obejmuje utworów, których użytkowanie wymaga udzielenia Zamawiającemu licencji, przez Wykonawcę lub inne podmioty.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

      - Wykonawca oświadcza zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że nie istnieją żadne prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub know-how, które stosowane w przedmiocie tej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę mogłyby spowodować naruszenia patentów, praw autorskich lub własności, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich.

      - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie praw własności intelektualnej, w tym patentów, praw znaków handlowych, praw przedruków, know-how, zastrzeżeń projektowych, praw autorskich lub innych praw własności przemysłowej, które byłyby własnością osób trzecich.

      - Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw własności intelektualnej – Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające z szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.

      - Każda Strona będzie informowała drugą Stronę natychmiast o wszystkich ulepszeniach (w szczególności projektach racjonalizatorskich, wynalazkach, wzorach użytkowych, rozwiązaniach organizacyjnych), które mogą powstać w trakcie realizacji Umowy. Jeżeli takie ulepszenia będą miały zdolność patentową, każda Strona będzie upoważniona do zapewnienia we własnym imieniu i na swój koszt ochrony patentowej na te ulepszenia informując drugą Stronę, która będzie miała pierwszeństwo do zakupu praw licencyjnych z takich patentów lub wzorów użytkowych. Strony nie wykluczają, że powstałe ulepszenie może stanowić własność wspólną, która regulowana będzie stosowną umową o współwłasności prawa.

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (Gwarancja) na wykonane prace objęte Przedmiotem Umowy, w tym na wykonane prace, zastosowane materiały i części zamienne na okres 12 miesięcy.

- Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołów odbioru częściowych i końcowego wykonanych prac, w stosunku do zakresu prac, materiałów i części zamiennych objętych tym protokołem.

- Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu Umowy, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. Za moment zgłoszenia Reklamacji przyjmuje się: dla zgłoszenia dokonywanego pocztą elektroniczną – moment wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego, zaś dla zgłoszenia dokonywanego w formie pisemnej – w dniu faktycznego doręczenia lub pierwszej awizacji pisma, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

- Reklamacje, o których mowa w ust. 3, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy: ………….…………………..………………….., przez następujące osoby uprawnione do działania w tym zakresie jednoosobowo:

  - ……………………………. nr tel.: ………………………, email: …………………….

  - ……………………………. nr tel.: ………………………, email: …………………….

Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres e-mail Zamawiającego:

……………………………………………………………………………………………………

W imieniu Wykonawcy uprawnione do działania w tym zakresie są jednoosobowo następujące osoby:

  - ……………………………. nr tel.: ………………………, email: …………………….

  - ……………………………. nr tel.: ………………………, email: …………………….

Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 nie wymaga sporządzenia Aneksu do Umowy, a następuje poprzez poinformowanie drugiej Strony o zmianach poprzez korespondencję e-mail skierowaną na adresy wskazane powyżej.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad Przedmiotu Umowy w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia Reklamacji.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę Przedmiotu Umowy w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, tj. wykonać prawidłowo usługę objętą Gwarancją z użyciem wolnych od wad materiałów i podzespołów.

- W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 5.

- Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do wymienionych materiałów, urządzeń i podzespołów okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy. W żadnym przypadku okres Gwarancji nie będzie dłuższy niż 24 miesiące liczone od protokołu odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego, wadliwych materiałów, urządzeń lub podzespołów i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru lub skutków ponownego wykonania usługi.

- W razie nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę wykonania czynności, o których mowa w ust. 9, wadliwy materiał, urządzenie lub podzespół będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę 200,00 złotych za każdy dzień składowania. Niezależnie od powyższego Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty wynikłe z nieusunięcia skutków ponownego wykonania usługi.

- Jeżeli w okresie Gwarancji zastosowany materiał, urządzenie lub podzespół dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany zastosowanego wadliwego materiału, urządzenia lub podzespołu na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

- W wypadku, gdy Wykonawca uchybi terminowi usunięcia wady Przedmiotu Umowy, dostarczy Zamawiającemu na swój koszt, na czas usunięcia wady, części zamienne zastępcze o parametrach i właściwościach nie gorszych niż przedmiot objęty Gwarancją, dokona jego montażu oraz uruchomienia oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w jego obsłudze w terminie 4 dni od dnia uchybienia terminowi usunięcia wady. Do części zamiennych zastępczych postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 5 lub określonym na podstawie ust. 7 albo też nie wykona prawidłowo usługi objętej Gwarancją i nie dostarczy Zamawiającemu urządzenia zastępczego, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający nie jest zobowiązany do pozyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do wykonania wszelkich prac i pozyskania wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych dla usunięcia wady. Zamawiający może dokonać potrącenia należności z tytułu wykonania zastępczego, poniesionej szkody wraz z ewentualnie naliczonymi karami umownym w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień ust. 17-22.

- Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli wykaże, że:

1)	wady powstały na skutek Siły Wyższej;

2)	wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu objętego Gwarancją korzystaniem z tego przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot Umowy na okres 24 miesięcy licząc od dnia pozytywnego odbioru częściowego lub końcowego Przedmiotu Umowy, w stosunku do prac, zastosowanych materiałów i części zamiennych objętych danym odbiorem.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w ustalonym przez Strony terminie. W przypadku braku dokonania ustaleń w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie, Zamawiający wyznacza odpowiedni termin usunięcia wady, który jest dla Wykonawcy wiążący.

- Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 19, przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ust. 4 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez Zamawiającego osoby tam wskazane.

- Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.

§ 9

UBEZPIECZENIA

  - Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą Umową (w tym okres Gwarancji, o którym mowa §8 Umowy), oraz zapewni ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.

  - Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe określone w niniejszym paragrafie powinien spełniać każdy z jego członków.

  - Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Wykonawców z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochroną zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.

  - Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał:

  - szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy;

  - szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego;

  - szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;

  - szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac,

  - szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy – o ile Wykonawcy będzie powierzane mienie inne niż będące Przedmiotem Umowy;

  - szkody wyrządzone przez dostarczony produkt – o ile dostawy będą elementem Przedmiotu Umowy.

  - Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do podwykonawcy będącego sprawcą szkody.

  - Wysokość sumy gwarancyjnej oraz możliwych do wprowadzenia limitów odpowiedzialności powinna wynosić nie mniej niż:

|  | Wartość Umowy |  |
| --- | --- | --- |
|  | do 750.000 zł | powyżej 750 000 zł |
| Suma gwarancyjna | 750.000 zł | 1.500.000 zł |
| OC pojazdów wolnobieżnych (ust. 4 pkt 1) | 500.000 zł | 500.000 zł |
| Mienie, na którym prowadzone są prace (ust. 4 pkt 4) | 500.000 zł | 1.000.000 zł |
| Mienie powierzone (ust. 4 pkt 5) | 500.000 zł | 500.000 zł |

  - Franszyzy redukcyjne powinny wynosić nie więcej niż 50.000 zł na zdarzenie. W przypadku zastosowania franszyz kwotowo – procentowych, maksymalna wartość nie może przekroczyć wskazanego poziomu

  - Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.

  - Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym.

  - Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopie polis lub certyfikatów wystawionych przez ubezpieczyciela, poświadczających zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej z wymogami, o których mowa w niniejszym paragrafie do TW S.A., Budynek C, Wydział TMA - Biuro Rozliczeń i Monitorowania Działań na Majątku, pok. 110, w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy.

  - Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

  - Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Obowiązek Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.

  - Polisy ubezpieczeniowe obowiązujące w dacie zawarcia Umowy wraz z dowodami zapłaty składek stanowią Załącznik nr 4 do Umowy.

FORMY ZABEZPIECZENIA

Zamawiający nie ustanowił zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na żądanie Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

- w przypadku nieprzystąpienia do wykonania napraw awaryjnych w terminach wskazanych w §1 ust. 10 pkt 1) lit. b) - w wysokości 0,05% całego wynagrodzenia netto wskazanego w §4 ust. 13 - za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

- w przypadku nieprzystąpienia do wykonania prac planowych i usterek nielimitujących pracy urządzeń w terminach wskazanych w §1 ust. 10 pkt 1) lit. a) w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia netto wskazanego w §4 ust. 13 - za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze pojedynczego Zlecenia Roboczego – w wysokości 0,3% całego maksymalnego wynagrodzenia netto wskazanego w §4 ust. 13 - za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,3% całego wynagrodzenia netto wskazanego w §4 ust. 13 - za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie obowiązku ustanowienia Ubezpieczeń lub doręczenia polis ubezpieczeniowych – w wysokości 1 000,00 zł - za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w §4 ust. 13 Umowy;

- w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności – w wysokości 5 000,00 zł za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku;

- za każdorazowe naruszenie zakazu określonego w §2 ust. 3 lub 5 Umowy - w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

- Kary umowne mogą być potrącane jednostronnie przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.

- Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do wysokości 30% kwoty maksymalnego wynagrodzenia netto wskazanego w §4 ust. 13 Umowy. Żądanie przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Z zastrzeżeniem zdania drugiego odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 100% kwoty maksymalnego wynagrodzenia netto wskazanego w §4 ust. 13 Umowy. W przypadku szkody na osobie (rozumianej między innymi jako śmierć, uszkodzenie ciała wywołanie rozstroju zdrowia) spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania lub czynem niedozwolonym, lub szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego bez ograniczeń wskazanych wyżej. Ograniczenie odpowiedzialności wskazane w zdaniu pierwszym nie znajduje również zastosowania do roszczeń Zamawiającego związanych z odpowiedzialnością Wykonawcy dotyczącą naruszenia praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie zastępcze.

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za szkodę w postaci utraconych korzyści, powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości postanowienie to w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza wynikających z Umowy roszczeń o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o miarkowanie kary umownej, przy czym wniosek ten nie jest dla Zamawiającego wiążący. Wykonawca powinien uzasadnić wniosek, załączyć do wniosku niezbędne oświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające zasadność wniosku o miarkowanie kary umownej, w tym wpływ przywołanych we wniosku okoliczności na wykonanie zobowiązań Wykonawcy określonych w Umowie.

POUFNOŚĆ

- Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania poufności Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych (inside information) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE   („rozporządzenie MAR”).

- Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).

- Informacja Poufna (inside information) w rozumieniu art. 7. rozporządzenia MAR to informacja, która jest określona w sposób precyzyjny, nie została podana do publicznej wiadomości, dotyczy bezpośrednio i pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych (Informacje Poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR).

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.

- Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:

- które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;

- które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;

- które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;

- których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;

- które stanowią informacje powszechnie znane.

- W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi, które zapewniają bezpieczeństwo informacjom przekazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji Umowy.

- Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę w czasie obowiązywania Umowy, a także w okresie 5 lat od jej wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować. Ponadto nie wymaga się od Wykonawcy usunięcia dokumentów przechowywanych w elektronicznym systemie archiwizacji lub kopii dokumentów, które zostały sporządzone zgodnie z automatycznymi procedurami tworzenia kopii zapasowych IT lub wewnętrznymi procedurami Wykonawcy odzyskiwania danych po awarii, pod warunkiem, że w każdym przypadku takie dokumenty będą nadal traktowane jako poufne.

- Określone w niniejszym paragrafie obowiązki Wykonawcy w zakresie Informacji Poufnych dotyczą również podwykonawców. Wykonawca zapewni, aby umowy zawierane z podwykonawcami zawierały odpowiednie zapisy gwarantujące zachowanie poufności w zakresie Informacji Poufnych przez Podwykonawców a nadto przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy z podwykonawcą pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności w zakresie Informacji Poufnych.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego usługi IT lub usługi finansowo-księgowe, w tym usługi windykacyjne (dalej: Czynności), może wykonywać inny podmiot z grupy kapitałowej Zamawiającego, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (dalej: Podmiot Obsługujący).

- Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego Podmiotowi Obsługującemu wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania Czynności związanych z niniejszą Umową.

- Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 12, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego i obejmuje w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią a także danych wytworzonych w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.

- Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 12-13 powinny być interpretowane możliwie szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot Obsługujący.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie lub niektóre informacje ujawnione zgodnie z niniejszą Umową mogą stanowić Informacje Poufne (inside information) w rozumieniu rozporządzenia MAR, w związku z czym osoba, która je posiada, podlega ograniczeniom wynikającym z rozporządzenia MAR. W szczególności osobie tej nie wolno bezprawnie ujawniać ani wykorzystywać takich Informacji, nabywając lub zbywając papiery wartościowe lub związane z nimi instrumenty pochodne.

- Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać bezprawnie, nie wykorzystywać ani nie zachęcać innych osób do wykorzystania Informacji Poufnych ujawnionych zgodnie z niniejszą Umową, w sposób stanowiący nadużycie na rynku zgodnie z rozporządzeniem MAR.

- Wykonawca w przypadku otrzymania informacji poufnych w rozumieniu rozporządzenia MAR (inside information) zobowiązuje się do bezzwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualnej listy osób mających dostęp do tych informacji.

- Zamawiający ma prawo udostępnić wszelkie informacje o Umowie, wynikające z Umowy i związanie z jej wykonaniem TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach/innym spółkom z Grupy TUARON, w szczególności jej organom, komitetom i jednostkom organizacyjnym w ramach realizacji strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych zgód i opinii wynikających z regulacji wewnętrznych obowiązujących w Grupie TAURON, w zakresie zgodnym z prawem.

§ 13

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

- Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjąć działania zapobiegawcze.

- Wykonawca oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy.

§ 14

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) – a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a w razie zastąpienia jej inną ustawą – ustawy, która ją zastąpi.

- W celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób reprezentujących, zatrudnionych lub współpracujących z drugą Stroną które to dane zostaną udostępnione przez drugą Stronę.

- Strony zobowiązują się poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 o zasadach przetwarzania ich danych osobowych oraz przysługujących im prawach z tym związanych lub wskazać im miejsce i sposób zapoznania z tymi zasadami.

Strony udostępniają powyższe zasady w formie:

Zamawiający na stronie internetowej:

https://www.tauron-wytwarzanie.pl/dane-osobowe/klauzula-kontrahenci

Wykonawca - na stronie internetowej pod adresem:

……………………. (lub jako załącznik nr __ do niniejszej Umowy).

- W związku z udostępnieniem danych osobowych, Strony stają się odrębnymi administratorami tych danych i są odpowiedzialne za spełnienie wymogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony w zakresie obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Jeżeli wykonanie niniejszej Umowy będzie wiązać się z koniecznością powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony są zobowiązane zawrzeć odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 15

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i zobowiązuje się do przestrzegania regulacji dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Grupie TAURON, których treść publikowana jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.tauron.pl/rodo/gt-wymagania-bezpieczenstwa. Jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji umowy, może zostać zobowiązany do. stosowania bardziej szczegółowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, korzystania z usług i sprzętu IT, procedur specjalistycznych.

§ 16

SIŁA WYŻSZA

- Strony zgodnie uznają, że Siła Wyższa to zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:

  - klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;

  - akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy;

  - działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;

  - strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron;

- Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.

- Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.

- W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§17

PRZEDSTAWICIELE

- Strony ustanawiają następujących przedstawicieli do współpracy w ramach realizacji Umowy:

    - Ze strony Zamawiającego - Koordynator Umowy:

  - ........................................., tel. ........................., e-mail ....................................;

  - ........................................., tel. ........................., e-mail ......................................;

2)	Ze strony Wykonawcy:

  - ........................................., tel. ........................., e-mail ....................................;

  - ........................................., tel. ........................., e-mail ......................................;

- Każdy przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony samodzielnie do kontaktów roboczych, podpisywania protokołów oraz dokonywania innych czynności wyraźnie wskazanych w Umowie. Każdy z Przedstawicieli uprawniony jest do działania jednoosobowo.

- Każdy przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony samodzielnie do składania i przyjmowania wiążących Wykonawcę oświadczeń woli i wiedzy w zakresie przedmiotu Umowy.

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga sporządzenia Aneksu do Umowy, a następuje poprzez poinformowanie drugiej Strony o zmianach poprzez korespondencję e-mail skierowaną na adresy wskazane powyżej.

§18

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.

- Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym.

- Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 2 oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub w części, tj. co do jeszcze niewykonanego zakresu prac, w przypadku:

  - otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;

  - popadnięcia przez Wykonawcę w stan niewypłacalności w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;

  - nierozpoczęcia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionej przyczyny lub przerwania realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli przerwa ta trwała będzie dłużej niż 5 dni;

  - naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów wykonania Przedmiotu Umowy lub przystąpienia do wykonania prac;

  - nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie wad Przedmiotu Umowy lub jego części, stwierdzonych w trakcie odbioru lub objętych Gwarancją lub rękojmią;

  - wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę niezgodnie z Umową lub obowiązującą dokumentacją, w szczególności naruszenia zakazu określonego w §2 ust. 3 lub 5 Umowy;

  - wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób zagrażający mieniu Zamawiającego lub innej spółki zależnej, stowarzyszonej lub powiązanej z TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach;

  - naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania ciągłości umowy ubezpieczenia;

  - podjęcia przez Wykonawcę działania zmierzającego do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy w sposób naruszający postanowienia §19 Umowy;

  - naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności;

  - naruszenia przez Wykonawcę wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych;

  - powierzenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcom bez zgody Zamawiającego;

  - naruszenia przez Wykonawcę innego jego obowiązku, które nie zostało usunięte w ciągu 5 dni od doręczenia Wykonawcy zawiadomienia zawierającego określenie istotnych szczegółów naruszenia i żądania usunięcia wymienionych naruszeń.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od części Umowy może nastąpić w szczególności przez sprecyzowanie urządzeń lub prac z Załącznika nr 1 do Umowy, w zakresie których Zamawiający odstępuje od Umowy.

- Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy, Zamawiający może wykonać w ciągu 60 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nie później jednak niż do dnia 31.12.2028 r.

- Odstąpienie wywołuje skutek na przyszłość, a Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia za prace prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, na podstawie protokołu odbioru.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wykonawca zapewni udział jego uprawnionych przedstawicieli w inwentaryzacji. Brak stawiennictwa przedstawicieli Wykonawcy uprawniać będzie Zamawiającego do jednostronnego przeprowadzenia inwentaryzacji ze skutkiem wiążącym dla obu Stron. Sporządzenie inwentaryzacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do ewentualnego dochodzenia kar umownych lub odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Protokół z inwentaryzacji będzie podstawą do wzajemnych rozliczeń Stron.

- W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 3 Zamawiający według swojego wyboru ma także prawo:

  - nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac niezgodnie z Umową;

  - powierzyć wykonanie lub poprawienie prac objętych Umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy;

  - potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu wykonania zastępczego, poniesionej szkody wraz z ewentualnie naliczonymi karami umownymi;

  - wykluczyć Wykonawcę z postępowań trwających oraz prowadzonych w przyszłości zmierzających do zawarcia umowy w trybie innym niż prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

- Każda ze stron uprawniona jest do rozwiązania Umowy w sytuacji wskazanej §16 ust. 5.

- Rozwiązanie oraz odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

- Przeniesienie wynikających z Umowy wierzytelności wobec Zamawiającego, ustanowienie na nich zastawu lub objęcie przekazem wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Przeniesienie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę określonych warunków lub przesłanek.

§ 20

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

- Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż informacje o Umowie, informacje wynikające z Umowy lub związane z jej wykonywaniem mogą stanowić informacje prawnie chronione,  tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, a także rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. W związku z powyższym wykorzystanie wskazanych informacji powinno być zgodne ze wskazanymi regulacjami, a działania sprzeczne z nimi są zabronione.

- Zamawiający lub inna jednostka  należąca do grupy kapitałowej TAURON w rozumieniu przepisów o rachunkowości, której holderem jest TAURON Polska Energia w Katowicach, może być zobowiązany do ujawniania lub raportowania wskazanych powyżej informacji zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do ujawniania lub raportowania informacji wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego samodzielnie lub z udziałem innych podmiotów, w tym w szczególności przekazywania informacji zgodnie z ust. 4 poniżej. Konsultowanie treści informacji, których ujawnienie lub raportowanie jest konieczne zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego nie jest wymagane.

- Wykonawca oświadcza, że w związku z przynależnością Zamawiającego do Grupy Kapitałowej TAURON, której holder (TAURON Polska Energia S.A.) posiada status spółki publicznej. Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie tej grupy.

§21

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa powodujące konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu Przedmiotu Umowy, wówczas Zamawiający ma prawo do zmiany postanowień, w zakresie wynikającym z powyższych zmian.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące:

  - oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych na wstępie Umowy;

  - danych wskazanych w §8 ust. 4 i §17 ust. 1 Umowy;

  - danych wystawcy i odbiorcy faktury a także danych adresowych dotyczących wystawiania i doręczania faktur.

  - innych zmian wprowadzanych do Umowy, jeżeli jej postanowienia przewidują, że nie wymagają one zmian Umowy.

Wskazane powyżej zmiany następują poprzez: poinformowanie drugiej Strony o zmianach poprzez korespondencję e-mail skierowaną na adresy wskazane w §17 Umowy.

- Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

§22

KONFLIKT INTERESÓW

- Wykonawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Umowy przez Wykonawcę, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy, lub jakość jego prac.

- W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca o zaistniałym ryzyku niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w zgodzie z interesami Zamawiającego oraz obowiązującymi Wykonawcę zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w prowadzeniu swojej działalności, tak aby uniknąć konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy.

§23

KLAUZULA OŚWIADCZENIE WIEDZY W STOSUNKU DO WYNAGRODZENIA

- Wykonawca oświadcza, iż w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia w zamian za realizację przedmiotu Umowy jest on rzeczywistym właścicielem należności, tj. w szczególności Wykonawca:

- otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, oraz

- nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi, oraz

- otrzymuje ww. wynagrodzenie w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby lub miejsca zamieszkania.

- Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada w Polsce oddział, przedstawicielstwo lub przedsiębiorstwo na moment zawarcia umowy. Dodatkowo, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o ustanowieniu w Polsce powyżej wskazanych struktur.

- Według najlepszej wiedzy Wykonawca oświadcza również, że: otrzymywane płatności nie będą służyć – pośrednio lub bezpośrednio – finansowaniu podlegających odliczeniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub serię transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi lub zawartymi w ramach uzgodnienia strukturalnego, w rozumieniu przepisów rozdziału 3a „Struktury hybrydowe” ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

- W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych w ust. 1-3 i utraty aktualności złożonych oświadczeń, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że w przypadku zgłoszenia przez organy podatkowe państwa rezydencji Zamawiającego żądania wykazania prawdziwości wskazanych wyżej oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i na jego prośbę przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające fakty powyżej wskazane.

§ 24

KLAUZULA COMPLIANCE

- Zamawiający oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny tj. zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, dostępnego na stronie internetowej www.tauron.pl.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON i Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON oraz że zobowiązuje się ich przestrzegać w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy TAURON. Wykonawca oświadcza, że powyższe zasady będą również stosowane przez wszelkie osoby zaangażowane w wykonanie niniejszej Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie).  Za wszystkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenia powyższych zasad dokonane przez osoby, którym powierza wykonanie Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie) Wykonawca ponosi odpowiedzialności jak za działania własne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytów osobiście lub przez upoważnione osoby, w celu weryfikacji stosowania postanowień Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON, dostępnej na stronie internetowej www.tauron.pl oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy TAURON.

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przeciwdziałania naruszeniom w obszarze praw człowieka i podstawowych wolności oraz do przestrzegania i podjęcia niezbędnych starań w celu zobowiązania swoich pracowników, dostawców i podwykonawców do przestrzegania przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych w zakresie praw człowieka.

- Wykonawca oświadcza, iż będzie powstrzymywać się i wymagać od swoich pracowników, dostawców i podwykonawców powstrzymywania się od łamania praw człowieka, w tym w szczególności zatrudniania dzieci, wykorzystywania pracy przymusowej oraz wszelkich przejawów dyskryminacji.

§ 25

KLAUZULA SANKCYJNA

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy ani on, ani podmioty powiązane z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, lub członkowie jego organów oraz jego beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie są objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, oraz że zawarcie i wykonywanie Umowy nie spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych.

- Za Regulacje Sankcyjne uznaje się przepisy prawa dotyczące sankcji gospodarczych, handlowych lub też jakichkolwiek środków restrykcyjnych, ustanawianych, administrowanych, nakładanych lub egzekwowanych przez Unię Europejską, Rzeczpospolitą Polską, Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz decyzje administracyjne wydane przez ich właściwe organy. W szczególności:

1) ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

3) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

5) Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach wraz z rozporządzeniami zmieniającymi.

- W przypadku utraty aktualności złożonych oświadczeń wskazanych w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. Powiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres siedziby drugiej Strony nie później niż w terminie 3 dni od dnia utraty aktualności złożonych oświadczeń.

- W przypadku, gdy Wykonawca lub powiązane z nim podmioty, członkowie jego organów lub beneficjenci rzeczywiści zostaną objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, bądź też wykonywanie Umowy spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych, to druga strona może:

1) powstrzymać się od wykonywania Umowy w zakresie, który naruszałyby Regulacje Sankcyjne lub

2) odstąpić od Umowy w ciągu 60 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nie później jednak niż do dnia 31.12.2028 r..

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonanie uprawnień wskazanych w ust. 4 nie powoduje powstania praw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

- Wykonawca pokryje wszelkie szkody drugiej Strony powstałe w wyniku działań bądź zaniechań jego, podmiotów powiązanych z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie oraz członków jego organów lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz, a także jego beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  skutkujących nieprawdziwością jego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań, o których mowa w ust. 3.

§26

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA

INCYDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wykrytych incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych i informacji przekazanych przez Zamawiającego lub przez inną Spółkę Grupy TAURON (np. wielokrotne nieudane próby logowania lub wykrycie złośliwej zawartości lub włamanie do systemów IT/OT Wykonawcy) oraz o ataku na systemy innych klientów Wykonawcy na infrastrukturze wspólnej bądź poprzez dedykowane łącza Zamawiającego. Powiadomienie powinno zostać przekazane telefonicznie lub na dedykowany adres e–mail bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 24h od wykrycia incydentu.

- Do zgłaszania i wyjaśniania przyczyn i skutków incydentów bezpieczeństwa wykrytych odpowiednio przez Zamawiającego lub Spółkę Grupy TAURON lub wykrytych przez Wykonawcę ustala się następujące dane kontaktowe:

1) Ze strony Zamawiającego:

a) adres e-mail: cuwit@tauron.pl

b) nr telefonu: 500 99 5555

2)	Ze strony Wykonawcy:

a) adres e-mail:	……….…………………………………

b) nr telefonu:	……….………………………………….

§ 27

KLAUZULA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ESG)

            - Zamawiający dąży do prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, dbałości o interesy społeczne oraz przestrzegania zasad etycznych, należy do grupy kapitałowej, której jednostka dominująca zobowiązana jest do wdrożenia postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD).

2.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy z wykorzystaniem zasobów, środków, rozwiązań i sposobów realizujących zasadę zrównoważonego rozwoju, określonych w Załączniku nr 7 do Umowy.

3.	W związku ze zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, a także obowiązkami Zamawiającego w dziedzinie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, o których mowa w ust. 1:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, na własny koszt, audytów u Wykonawcy osobiście lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez Zamawiającego, mających na celu weryfikację zgodności wykonywania Przedmiotu Umowy z zasadą zrównoważonego rozwoju - zakresy audytów określono w Załączniku nr 8 do Umowy;

- Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego udostępni mu dane i informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym, o ile zostały wdrożone, dotyczące polityki zatrudnienia, strategii klimatycznej, polityki różnorodności, systemów zarządzania środowiskowego, itp.

- Zamawiający po wykonaniu audytu u Wykonawcy, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, przedłoży Wykonawcy pisemny raport, w którym w razie konieczności wskazane będą działania naprawcze konieczne do wdrożenia u Wykonawcy. Raport z przeprowadzonego audytu będzie przesłany na adres e-mail ………………………… lub przekazany osobiście Panu/ Pani …………………………………….

- Wykonawca zapozna się z rekomendacjami zawartymi w raporcie z audytu i w razie konieczności prześle swoje uwagi, i zastrzeżenia do 7 dni od daty otrzymania raportu.

- Zamawiający zapozna się z uwagami Wykonawcy, o których mowa w ust. 5 i prześle odpowiedź Wykonawcy w terminie 7 dni od ich otrzymania.

- Jeżeli w ramach audytu zostaną stwierdzone uchybienia skutkujące koniecznością podjęcia działań naprawczych, Wykonawca wdroży je na własny koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiadomienia odpowiednich służb, w szczególności: Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego o zaistniałych naruszeniach przepisów prawa.

- Zapisy ust. 2 - 8 mają zastosowanie do wszystkich podwykonawców i ich pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach z podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim zapisów umożliwiających realizację uprawnień Zamawiającego.

§28

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

- Wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć w przyszłości z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Strony zobowiązane są do bezzwłocznego aktualizowania wszelkich informacji mających związek z Umową. Obowiązek ten obejmuje w szczególności przekazywanie pomiędzy Stronami informacji o zmianie ich siedzib i adresów wskazanych w Umowie; w przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, doręczenie staje się skuteczne z chwilą dotarcia lub – w przypadku przesyłek poleconych – pierwszej awizacji (w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej) pisma drugiej ze Stron na ostatni znany jej adres Strony, która uchybiła obowiązkowi wynikającemu z niniejszego ustępu.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

- W wypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność innych postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotną intencją Stron.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Ilekroć w niniejszej Umowie mowa o wymogu zachowania formy pisemnej, Strony rozumieją przez niego również zachowanie formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego.

- W sytuacji, jeśli Umowa została zawarta w formie elektronicznej za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień złożenia ostatniego podpisu, zaś ust. 6 nie stosuje się.

- Integralną część Umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 - Procedura odbioru Przedmiotu Umowy

- Załącznik nr 2A - Zasady współdziałania Stron w zakresie prac remontowych

dotyczących urządzeń elektroenergetycznych

- Załącznik nr 3 - Formularz cenowy

- Załącznik nr 4 - Kopie polis ubezpieczeniowych

- Załącznik nr 5 - Wzór Karty Prac Serwisu

- Załącznik nr 6 - Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego

Systemu e-Faktur (KSeF)

- Załącznik nr 7 - Zobowiązanie wykonawcy do wykonywania przedmiotu umowy

z wykorzystaniem zasobów, środków, rozwiązań i sposobów realizujących zasadę zrównoważonego rozwoju

- Załącznik nr 8 - Prawo zamawiającego do przeprowadzania, na własny koszt, audytów

u wykonawcy osobiście lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez zamawiającego, mających na celu weryfikację zgodności wykonywania przedmiotu umowy z zasadą zrównoważonego rozwoju, zgodnie z zakresem audytów

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

## Załącznik nr 1 do Umowy

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.:

Serwis sprężarek typ HL707-3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno – Elektrownia III

- Wykaz urządzeń :

Sprężarki Atlas Copco Typ HL707 x 3 – 5 szt.

Podstawowe parametry pracy sprężarki HL707x3, dla warunków nominalnych, to:

- wydajność QG = 10.000m3/h dla temperatury powietrza zasysanego do 10°C przy normalnym ciśnieniu eksploatacyjnym uzyskiwanym w kolektorze tłocznym od 7,2 do 7,6 bar.

W skład urządzeń do serwisowania wchodzą:

- Sprężarki HL707x3 w zakresie

  - urządzenia kontrolno-pomiarowe,

  - rury, przewody procesowe sprężarki,

  - konfuzory ssawne wirników sprężających

  - łożyska ślizgowe

  - uszczelnienia każdego stopnia,

  - wirniki i wałki zębne każdego stopnia sprężania,

  - przekładnia główna,

  - główna pompa oleju,

  - dyfuzory spiralne każdego stopnia,

  - ocenę: pracy sprężarki, stanu technicznego elementów sprężarki.

  - Weryfikacja części, zakwalifikowanie do wymiany lub regeneracji.

- Kanały powietrza zasysanego w zakresie.

  - rurociąg ssawny,

  - czerpnia.

- Chłodnice międzystopniowe i wkłady chłodnic w zakresie

  - chłodnice powietrza po1-2 i 3 stopniu,

  - rurociągi wody chłodzącej w rejonie chłodnic powietrza.

- Układ sterowania sprężarki w zakresie.

  - sterowania i odwzorowania stanu położenia kierownic oraz zaworu wydmuchowego dla sprężarki,

  - zasilania układu sterującego sprężarki (UPS) w celu zapewnienia bezprzerwowego zasilania,

  - czujników ciśnienia, różnicy ciśnień i temperatur,

  - szafy głównej i pomocniczej na ramie sprężarki,

  - sterowników i podmodułów,

  - okablowanie i podłączenie wszystkich czujników do sterowników.

4.1. programowanie, konfiguracja sterowników sprężarek,

- Sterownik sekwensera ma być sprawdzany w hardware i software w celu umożliwiającym podłączenie z nadrzędnego systemu sterowania DCS, w celu sterowania, wizualizacji, raportowania i archiwizacji pracy sprężarkowi.

4.2. programowanie Sterowników sekwensera w nastawni sprężarkowi.

5.	Sprężarka awaryjna ZR55

Części zamienne: Do w/w prac serwisowych Wykonawca będzie zabezpieczał zestaw części do przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych i awaryjnych.

- Zakres prac:

1. Przegląd typu „I” inspekcja sprężarkowni szt.- 4:

- ocena parametrów pracy maszyn w warunkach roboczych,

- kontrola stanu maszyn znajdujących się w rezerwie – uruchomienie ich, wg możliwości eksploatacyjnych –ruchowych,

- sprawdzenie jakości regulacji regulatorów lokalnych maszyn,

- ocena pracy pozycjonerów IGV i BOV maszyn,

- sprawdzenie jakości regulacji sterownika nadrzędnego ES,

- kontrola ewentualnych wycieków oleju, wody, powietrza,

- raport z przeprowadzonych czynności.

2. Przeglądy typu „C” przegląd bloku roboczego sprężarki- szt.2:

- demontaż orurowania procesowego strona ssawna stopni sprężania,

- demontaż pokryw wirników wszystkich stopni sprężania,

- demontaż pokrywy przekładni głównej,

- demontaż, ocena , uszczelnień wałów szybkoobrotowych,

- ocena stanu łożysk HS i LS,

- ocena stanu koła przekładni głównej,

- pomiary, ocena,

- montaż maszyny,

- kontrola końcowa i dopuszczenie do ruchu,

- ocena parametrów pracy maszyny w warunkach roboczych, raport z przeprowadzonych czynności.

3.	Wyważanie, kontrola i czyszczenie zespołu wirującego 1-2 stopnia wraz z demontażem i montażem- kpl. 1.

4.	Wyważanie, kontrola i czyszczenie zespołu wirującego 3 stopnia wraz z demontażem i montażem- kpl.1.

5.	Przygotowanie chłodnic powietrza sprężarki SP4 do rewizji wewnętrznej UDT:

- demontaż i montaż chłodnic powietrza,

- czyszczenie i konserwacja antykorozyjna den sitowych chłodnic powietrza,

- czyszczenie, regeneracja wraz z obróbką mechaniczną i konserwacja antykorozyjna    komór wodnych chłodnic powietrza,

- czyszczenie i konserwacja antykorozyjna płaszczy chłodnic powietrza,

- wykonanie niezbędnych napraw oraz zaleceń inspektora UDT,

- dostawa zestawu uszczelnień chłodnic międzystopniowych i końcowej. Nr katalogowy 6970025751 dostarcza Wykonawca,

- czyszczenie rurociągu łączącego tłoczenie sprężarki ze zbiornikiem powietrza i zaworem wydmuchowym w zakresie demontażu rurociągu, czyszczeniu i konserwacji rurociągu, montażu rurociągu,

- Naprawy awaryjne i bieżące usuwanie usterek szacowana ilość rbg - 150

Naprawy awaryjne i bieżące usuwanie usterek będą polegały na:

- usuwaniu nieszczelności,

- bieżących naprawach urządzeń i węzłów, zapewniających ich sprawność ruchową,

- regeneracji elementów urządzeń przywracających prawidłowy stan techniczny,

- w zależności od potrzeb opracowanie technologii napraw i regeneracji,

- kontroli i korekty ustawień układu regulacji sprężarek,

- usuwaniu skutków awarii,

- wykonywaniu prac wynikających z DTR jak: smarowanie, regulacja itp.,

- wykonywaniu czynności przy demontażu takich jak: rozkręcanie, cięcie, demontowanie, sortowanie, zabezpieczanie na czas wykonywania prac lub transportu zdemontowanych elementów, transport w strefie wykonywania prac serwisowych, pomiary i ocena techniczna stopnia zużycia urządzeń, załadunek na środki transportowe zdemontowanych elementów, przygotowanie obiektu (fundamentów, płyt itp.) do montażu,

- wykonywaniu czynności przy montażu takich jak: rozładunek montowanych elementów, transport w strefie prac, usunięcie opakowań i powłok antykorozyjnych, czyszczenie, parowanie, rewizja elementów urządzeń, ocena techniczna - pomiary, kompletacja, próbne ustawienie poszczególnych urządzeń lub ich elementów, pomiary luzów, skrobanie powierzchni stykowych, pasowanie, docieranie, ustawienie, scalanie, wyważanie, spawanie, skręcanie, obróbka cieplna, rozwiercanie, rozwalcowywanie, obróbka skrawaniem, piaskowanie i malowanie antykorozyjne,

- wykonywaniu czynności przy próbach technicznych takich jak: założenie zaślepek i ich demontaż, próby wodne instalacji i urządzeń, próby szczelności instalacji i urządzeń, sprawdzenie działania systemu olejowego (połączone działanie z grupą rozruchową).

7.	Do w/w prac serwisowych Wykonawca będzie zabezpieczał zestaw części do przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych i awaryjnych.

8.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zakresu prac określonego w punktach 3 i 4.

Uwagi do zakresu prac:

1.	Zamawiający wymaga, aby usługi serwisowe zostały przeprowadzone w oparciu o sprawdzone technologie oraz zgodnie z obecnie stosowanymi normami polskimi i europejskimi oraz innymi przepisami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia.

2.	Zamawiający wymaga utrzymanie, w terminie obowiązywania umowy przez Wykonawcę stałej gotowości serwisowej dla usuwania usterek awaryjnych i bieżących poprzez spełnienie niżej wymienionych wymagań:

- Wykonawca zapewni dostateczną ilości personelu i pracowników koniecznych dla terminowego i wysokiej jakości wykonania prac. Pracownicy Wykonawcy muszą być wyposażeni w narzędzia i odzież roboczą oraz posiadać uprawnienia eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu Grupa 2, pkt.7 i 10 w zakresie pkt. 7 (załącznik nr 2) lub Grupa 2, pkt.16,17 i 21 w zakresie pkt.16,17(załącznik nr 1) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji; uprawnienia obsługi suwnic i hakowego.

- Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas przyjęcia zgłoszenia o awarii skutkującej zagrożeniem dostaw sprężonego powietrza, przez Wykonawcę nie był dłuższy niż 4 godziny, a czas przystąpienia dla usunięcia usterek nie był dłuższy od 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni świąteczne.

- Przez czas przyjęcia zgłoszenia o awarii należy rozumieć czas odpowiedzi w formie kontaktu telefonicznego, SMS na nr telefonu komórkowego z którego wysłano powiadomienie SMS lub mail przez przedstawiciela Wykonawcy na zgłoszenie o awarii przez przedstawiciela Zamawiającego we wcześniej wymienionej jednej z form kontaktu.

- Przez czas przystąpienia do usuwania usterek należy rozumieć czas od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości urządzenia do wykonania na nim naprawy awaryjnej do momentu pojawienia się grupy serwisowej Wykonawcy gotowej do przyjęcia polecenia wykonania pracy.

Po stronie Wykonawcy jest:

1.	Obróbka mechaniczna w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszystkich objętych zamówieniem prac.

2.	Demontaż i montaż rusztowań wraz z materiałami w zakresie niezbędnym do wykonania prac.

3.	Obsługa suwnic i urządzeń dźwignicowych w zakresie niezbędnym do wykonania prac.

4.	Wykonawca zapewni konieczną ilość sprzętu: narzędzi, maszyn i urządzeń oraz materiałów takich jak: szczeliwa, uszczelki, uszczelniacze, zmywacze, rozpuszczalniki organiczne i chemiczne, sznury, typowe śruby, nakrętki, podkładki, zawleczki, pierścienie ustalające, łożyska toczne, smary tj. typowe materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

5.	Wykonawca zapewni zawiesia, linki, szekle i inne elementy do transportu pionowego oraz transport kołowy tzw. poziomy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

6.	Wykonawca dostarczy wykaz części do uzupełnienia (wraz z wszystkimi niezbędnymi danymi umożliwiającymi zakup), a będący w zakresie dostawy Zamawiającego dla wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca przekazuje wykaz części Zamawiającemu w terminie 5 dni od zakończenia przeglądów kwartalnych i rocznego.

7.	Wykonawca zapewni transport, materiały izolacyjne oraz wykona budowę i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania prac.

8.	Zamawiający zabezpiecza dostęp do suwnicy oraz media potrzebne do bezpośredniego wykonania przedmiotu zamówienia takich jak energia elektryczna, woda, sprężone powietrze dla prac realizowanych na obiektach udostępnionych przez Zamawiającego.

9.	Zamawiający będzie zlecał prace i rozliczał przez Biuro Urządzeń i Instalacji Elektrowni Jaworzno III - TTJ w zakresie usterek bieżących, prac awaryjnych i serwisowych realizowanych przez Wykonawcę przez wpisy do dziennika budowy prowadzonego przez Wykonawcę

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCY

## Załącznik nr 2 do Umowy

## PROCEDURA ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot Umowy podlegał będzie odbiorom częściowym i odbiorowi końcowemu po zakończeniu wszystkich prac objętych Przedmiotem Zamówienia. Warunkiem odbioru prac, przed jego podpisaniem jest przekazanie Zamawiającemu dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej w postaci protokołu z wykonanego przeglądu.

Strony ustalają, że wykonane prace rozliczane będą na podstawie kwartalnych odbiorów, uwzględniających te Zlecenia Robocze, których prawidłowe wykonanie zostało stwierdzone przez Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym (każde ze Zleceń Roboczych podlega odrębnemu odbiorowi przez Zamawiającego).

Podstawą do podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, będzie odbiór techniczny zakresu wykonanych prac.

- Stroną pokrywającą koszty odpowiedzialną za organizację odbiorów jest Wykonawca. Nie dotyczy to kosztów osobowych związanych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, chyba że odbiór odbywa się powtórnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający obowiązany jest przystąpić do udziału w odbiorze w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę wskazanemu w §17 ust. 1 pracownikowi Zamawiającego gotowości do odbioru w formie pisemnej lub w formie e-mail. Datę i godzinę odbioru wyznacza Zamawiający powiadamiając Wykonawcę (osoby wskazane w §17 ust. 1) w formie pisemnej lub w formie e-mail.

- Z czynności odbioru każdorazowo sporządzony jest protokół, w którym należy określić w szczególności:

- datę dokonania czynności odbioru,

- przedmiot odbioru,

- osoby uczestniczące w odbiorze,

- wynik odbioru (pozytywny lub negatywny),

- kwotę wynagrodzenia za przedmiot odbioru w przypadku odbioru częściowego i końcowego Przedmiotu Umowy.

- Odbiór pozytywny, podczas którego nie zgłoszono zastrzeżeń do wykonania Przedmiotu Umowy, a który odbył się z udziałem dwóch Stron, kwitowany jest sporządzanym przez Wykonawcę i podpisywanym przez Strony Protokołem Odbioru Prac.

- Podpisanie protokołu odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego możliwości zgłaszania zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru nie został wykonany w sposób należyty, w tym zgodny ze specyfikacją Zamawiającego lub warunkami określonymi w Umowie, posiada usterki, wady, braki, Strony podpisują Protokół Odbioru z wynikiem negatywnym, w którym Zamawiający wskazuje wady przedmiotu odbioru oraz termin ich usunięcia. Termin wskazany przez Zamawiającego jest wiążący dla Wykonawcy. Zamawiający może w szczególności zażądać ponownego wykonania nieprawidłowo wykonanych prac. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad spowodowanych podczas wykonywania Umowy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

Protokół, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Po usunięciu wad, usterek i braków wskazanych w Protokole Odbioru z wynikiem negatywnym, Strony sporządzają Protokół Odbioru Prac lub w przypadku odbioru końcowego - Protokół Odbioru Końcowego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy wad nieusuniętych przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, w tym poprawienia nieprawidłowo wykonanych prac, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich poniesionych przez Zamawiającego kosztów.

- Usunięcie wad w sposób określony w ust. 8 nie pozbawia Zamawiającego praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

- Z uwagi na charakter Przedmiotu Umowy oraz sposób jej realizacji Strony ustalają, że:

a)	jeżeli Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady w realizowanych przez Wykonawcę pracach serwisowych w ramach poszczególnych Zleceń Roboczych Wykonawca przystąpi do ich usunięcia oraz usunie je w terminach każdorazowo wyznaczonych przez Zamawiającego podczas odbioru Zlecenia Roboczego,

b)	podczas odbioru Zlecenia Roboczego Zamawiający zgłasza wady, o których mowa powyżej zgodnie z zasadami opisanymi w §8 określając jednocześnie termin przystąpienia do naprawy oraz termin usunięcia wad,

c)	nieusunięcie wad skutkujące brakiem rozliczenia prac serwisowych wykonywanych w ramach danego Zlecenia Roboczego, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z zapisami §11 Kary Umowne ust. 1 pkt 3),

d)	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

e)	wady wykryte w Przedmiocie Umowy po podpisaniu Protokołu Odbioru Prac będą usuwane przez Wykonawcę w ramach gwarancji, zgodnie z postanowieniami §8 Umowy.

- Wzór Protokołu Odbioru, o którym mowa w niniejszym Załączniku jest dostępny na Platformie Zakupowej Grupy TAURON, w sekcji: Intranet / Regulaminy i instrukcje (baza wiedzy) / Dokumenty opublikowane w strefie publicznej / Dokumenty spółek Grupy TAURON – wsparcie zakupów / TAURON Wytwarzanie S.A. Link do dokumentów w SWOZ:

https://swoz.tauron.pl/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000&MP_module=main

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

## Załącznik nr 2A do Umowy

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON W ZAKRESIE PRAC REMONTOWYCH

DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

      - Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zapoznania się, stosowania i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego instrukcji i innych regulacji wewnętrznych, a w szczególności „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A.” - zwanej dalej „IOBP” w jej aktualnym brzmieniu;

  - wykonania prac z najwyższą starannością, zgodnie z niniejsza Umową oraz obowiązującymi normami i przepisami, a także zasadami wiedzy technicznej w zakresie Przedmiotu Umowy, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz przepisami regulacje te wykonującymi, zmieniającymi lub zastępującymi;

  - uzyskania od Zamawiającego dopuszczeń i nadzorów w przypadkach, gdy będzie to wymagane zgodnie z IOBP, przy czym koszt dopuszczeń i nadzorów ponosi Wykonawca i jest on uwzględniony w kwocie wynagrodzenia ustalonego zgodnie z Umową;

  - współpracy z innymi Wykonawcami prac na obiekcie, w celu terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wszelkie czynności niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby - w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych - nie zakłócały pracy służb Zamawiającego.

- Bieżące utrzymywanie porządku w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a po ukończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować obiekt i teren wokół obiektu i przekazać go Zamawiającemu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie projektu prac i urządzeń tymczasowych o ile jest to wymagane. Akceptacja tych prac i urządzeń przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia przed rozpoczęciem robót osobom wskazanym przez Zamawiającego do współpracy w ramach realizacji Umowy pełnej listy osób dozoru przewidzianych do wykonywania zadań Umowy celem ich przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, zapoznania z ryzykiem występującym w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych oraz ustalenia zasad bezpiecznej pracy. Powyższe szkolenie odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego. Koszt szkolenia ponosi Zamawiający.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

  - właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu pracy;

  - stosowanie technologii i organizacji pracy zapewniających bezpieczeństwo środowiska naturalnego; skutki ewentualnych wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych powstałych w wyniku wykonywania lub przy okazji wykonywania Umowy;

  - bezpieczne i zgodne z technologią wykonanie prac, jak również ponosi skutki prawne i finansowe szkód spowodowanych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy;

  - bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie wykonywania prac;

  - dostarczenie i utrzymanie na koszt Wykonawcy wszelkich osłon, ogrodzeń, znaków ostrzegawczych itp. i zabezpieczenie terenu wykonywania prac.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę do pracy tylko tych osób, które:

- posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w zakładzie Wykonawcy;

- posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

- zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Wykonawcy oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami;

- otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej - zwłaszcza sprzęt chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokości. Sprzęt, o którym mowa ma być sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz związanymi z nią zagrożeniami;

- posiadają odpowiednie kwalifikacje wymagane niniejszą Umową.

- Zamawiający ma prawo przeprowadzać kontrole brygad Wykonawcy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości wykonywanych prac, stosowania technologii zgodnych z dokumentacją techniczną i standardami obowiązującymi u Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo przerwać pracę brygad Wykonawcy w przypadku stwierdzenia niestosowania sprzętu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP.

- Upoważnionymi do wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej są pracownicy Wydziału BHP i Ochrony Przeciwpożarowej TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno Elektrownia III, którzy legitymują się ważnym świadectwem kwalifikacyjnym typu „D” wydanymi przez komisje egzaminacyjne powołane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób niezgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o zauważonych przypadkach wykonywania robót niezgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami ogólnymi, instrukcjami i procedurami Zamawiającego niezwłocznie po ich wykryciu.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania informacji na temat wypadków przy pracy oraz zdarzeń wypadkowych, jakim uległy osoby wykonujące Przedmiot Umowy do Wydziału BHP i Ochrony Przeciwpożarowej TAURON Wytwarzanie S.A. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 48 godzin od chwili powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu. Po zakończeniu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku wykonawca przekazuje kserokopię kompletu zgromadzonej dokumentacji do Działu BHP Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, że pracownicy Wykonawcy ani osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, nie będą dochodzili od Zamawiającego roszczeń z tytułu wyrządzonych im szkód w związku lub przy okazji realizacji przez Wykonawcę czynności powierzonych Umową. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy w szczególności szkód będących wynikiem lub powstałych przy okazji realizacji obowiązków określonych w Umowie, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie oraz obowiązków ciążących na Wykonawcy z mocy wewnętrznych regulacji i powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym regulacji bezpieczeństwa i higieny pracy.

- W razie wystąpienia do Zamawiającego z roszczeniem, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę w celu przedsięwzięcia niezbędnych czynności zmierzających do obezwładnienia roszczenia bądź zadośćuczynienia przez Wykonawcę zgłoszonemu roszczeniu. Wykonawca pokryje wszelkie roszczenia i koszty w zakresie, w jakim Wykonawca jest odpowiedzialny za ich powstanie, a w razie pokrycia ich przez Zamawiającego Wykonawca zrekompensuje wszelkie poniesione z tego tytułu koszty lub straty.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

## Załącznik nr 3 do Umowy

FORMULARZ CENOWY

zadanie pod nazwą:

Serwis sprężarek typ HL707-3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno – Elektrownia III

| Nazwa urządzenia | Typ przeglądu | Jednostka miary |  | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie przeglądu typu „I” inspekcja sprężarkowni | I | szt. |  | 4 |  |  |  |
| Wykonanie przeglądu typu „C” przegląd bloku roboczego sprężarki HL707-3 | C | szt. |  | 2 |  |  |  |
| Wyważanie, kontrola i czyszczenie zespołu wirującego 1-2 stopnia wraz z demontażem i montażem |  | kpl. |  | 1 |  |  |  |
| Wyważanie, kontrola i czyszczenie zespołu wirującego 3 stopnia wraz z demontażem i montażem |  | kpl. |  | 1 |  |  |  |
| Przygotowanie chłodnic powietrza sprężarki SP4 do rewizji wewnętrznej UDT. |  | kpl |  | 1 |  |  |  |
| Wartość przeglądów netto [PLN] |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas pracy | Przewidywana liczba roboczogodzin |  | Stawka netto roboczogodziny [PLN] |  |  | Wartość robocizny [PLN] (2 x 3) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
| Naprawy awaryjne i bieżące usuwanie usterek | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota na zakup materiałów (sorbent, filtry, tłumiki, części i materiały inne niż pomocnicze) wraz z kosztami zakupu w wysokości 6% nie dotyczy części i materiałów dostarczanych bezpośrednio przez Wykonawcę |  |  |  |  |  | 30 000,00 |  |
| Łączna wartość oferty (przeglądy + robocizna) netto [PLN] |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT wg stawki ……% |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość (przeglądy + robocizna) oferty brutto [PLN] |  |  |  |  |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCY

## Załącznik nr 4 do Umowy

## KOPIE POLIS UBEZPIECZENIOWYCH

z dowodami zapłaty składek

UWAGA:

NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK (TJ. POLISY) DOSTARCZA WYKONAWCA

## Załącznik nr 5 do Umowy

WZÓR KARTY PRAC SERWISU

| KARTA PRACY SERWISU URZĄDZEŃ Zamówienie nr Zmiana Dnia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj prac - obiekt |  | Cena jednostkowa/ rbh | Materiały | Sprzęt | NR ZR |
| UWAGI: |  |  |  | Robocizna i materiały łącznie: |  |  |
| Łączna wartość zleconych prac: |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 6 do Umowy

ZASADY PRZESYŁANIA FAKTUR I ZAŁĄCZNIKÓW

ZA POŚREDNICTWEM KRAJOWEGO SYSTEMU E-FAKTUR (KSeF)

Wersja nr 1 – przeznaczona dla podmiotów, które w dniu zawarcia umowy są objęte obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

- Wykonawca jest zobowiązany do przesyłania faktur Zamawiającemu w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur, nie posiadające formy ustrukturyzowanej, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego: …………………………………………..

- Pozostałe dokumenty finansowo-księgowe, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być:

- przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Rozrachunków TAURON Wytwarzanie S.A., e – mail: tw.cuw.rozrachunki@tauron-wytwarzanie.pl,

- przekazane papierowo na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice.

- W przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 3.

Wersja nr 2 – przeznaczona dla podmiotów, które w dniu zawarcia umowy nie są objęte obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)1.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

- Faktury oraz dokumenty finansowo-księgowe wystawione Zamawiającemu powinny być:

- przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Rozrachunków TAURON Wytwarzanie S.A., e – mail:

tw.cuw.rozrachunki@tauron-wytwarzanie.pl,

- przekazane papierowo na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice,

- zamieszczone na Platformie Elektronicznego Fakturowania jako faktura ustrukturyzowana zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur powinny być:

- przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego: …………………………………………………….

- przekazane papierowo na adres: …………………………………….

- W przypadku, gdy po zawarciu umowy Wykonawca zostanie objęty obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury powinny być przesyłane w formie ustrukturyzowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że:

- sposób przesyłania dokumentów finansowo-księgowych oraz załączników do faktur w formie innej niż ustrukturyzowana przekazywana poprzez KSeF nie ulega zmianie,

- w przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 2.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCY

Załącznik nr 7 do Umowy

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY DO WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY Z WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW, ŚRODKÓW, ROZWIĄZAŃ I SPOSOBÓW REALIZUJĄCYCH ZASADĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Obowiązki Wykonawcy:

1)	wykorzystywania do wykonania przedmiotu Umowy materiałów budowalnych, maszyn, urządzeń, wyposażenia energooszczędnych, niskoemisyjnych, ograniczających zużycie surowców

2)	stosowanie ekologicznych preparatów i środków eko - chemicznych podczas realizacji Przedmiotu Umowy;

3)	w przypadku zatrudniania cudzoziemców złożenie oświadczenia, potwierdzającego spełnienie wszelkich wymogów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców,

4)	takie organizowanie czasu pracy, aby eliminować ponadmiarową i ponadnormatywną pracę w godzinach nadliczbowych,

5)	w przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy w ramach, którego wymagane jest zachowanie zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód (DNSH)”, złożenie oświadczenia, potwierdzającego spełnienie wymogów w zakresie zgodności (jeżeli dotyczy):

a) instalacja takiego sprzętu jak m.in. przyszłe inteligentne systemy opomiarowania lub systemy zastępujące inteligentne systemy opomiarowania zgodnie z art. 19 ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944, które spełniają wymogi art. 20 dyrektywy (UE) 2019/944, zdolne do przekazywania informacji użytkownikom w celu zdalnego zarządzania zużyciem, w tym centrów danych klientów;

b) w działalności nie wykorzystuje się polichlorowanych bifenyli (PCB);

c) urządzenia objęte dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (187) są zgodne, w stosownych przypadkach, z wymogami dotyczącymi najwyższej klasy efektywności energetycznej oraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej dyrektywy i zastosowano w nich najlepszą dostępną technologię;

d) montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną (w tym budynków) – zastosowano indywidualne środki, które spełniają minimalne wymagania określone dla poszczególnych elementów i systemów w mających zastosowanie środkach krajowych wdrażających dyrektywę 2010/31/UE oraz w stosownych przypadkach, należą do dwóch najwyższych klas efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1369 i aktami delegowanymi przyjętymi na podstawie tego rozporządzenia.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załączniku nr 8 do Umowy

PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEPROWADZANIA, NA WŁASNY KOSZT, AUDYTÓW U WYKONAWCY OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PODMIOTY/OSOBY TRZECIE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO,  MAJĄCYCH NA CELU WERYFIKACJĘ ZGODNOŚCI WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, ZGODNIE Z ZAKRESEM AUDYTÓW

Audyty u Wykonawcy:

1.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów u Wykonawcy osobiście lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez Zamawiającego w zakresie związanym z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym:

1) obejmującym zakres pracowniczy:

a) weryfikacji uprawnień pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

b) weryfikacji przeprowadzonych szkoleń BHP dla pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

c) weryfikacji zasad ewidencjonowania czasu pracy pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy wraz ze sposobem rozliczania nadgodzin,

d) przekazanie Zamawiającemu informacji dotyczących zaistniałych wypadków przy pracy (w szczególności ich liczbę), liczbę zagrożeń potencjalnie wypadkowych i chorób zawodowych powstałych w trakcie wykonywania pracy na rzecz Grupy TAURON,

e) przekazanie Zamawiającemu liczby dni niezdolności do pracy na skutek urazów związanych z wykonywaną pracą na rzecz Grupy TAURON

f) weryfikacji zawartych umów z pracownikami, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem sposobu zatrudniania osób młodocianych,

g) zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, środków czystości odzieży i obuwia odpowiedniego do wykonywanej pracy oraz wody,

h) weryfikacji miejsca pracy pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia, pod kątem spełnienia przepisów BHP w tym zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń (rusztowania, uprzęże), dostępu do toalet, wody czy miejsca do spożywania posiłków,

i) weryfikacji czy Wykonawca nie bierze udziału w procederze pracy przymusowej lub handlu ludźmi,

2)	obejmującego Przedmiot Umowy:

a) weryfikacji łańcucha dostawców w kontekście kraju pochodzenia bądź wytworzenia towaru, jakiego dotyczy Umowa,

b) weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji Przedmiotu Umowy posiadają wymagane certyfikaty, dopuszczenia lub homologacje,

c) weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji Przedmiotu Umowy są sprawne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników oraz dla środowiska,

d) weryfikacji czy środki chemiczne używane do wykonania Przedmiotu Umowy posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (Rozporządzenie (W) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem)

e) weryfikacji czy Wykonawca w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami dokonuje właściwej segregacji odpadów powstałych przy realizacji Przedmiotu Umowy i zapewnia ich zagospodarowanie zgodnie z ogólnie przyjętą hierarchią postepowania z odpadami. Odpady te będą przekazywane w pierwszej kolejności do przetwarzania metodą odzysku, w tym recyklingu, a w przypadku braku możliwości ich odzysku do właściwego unieszkodliwiania,

f) weryfikacji czy przy realizacji Przedmiotu Umowy nie dochodzi do naruszenia nrom i zasad współżycia społecznego, w tym generowania hałasu, zakłóceń komunikacyjnych, istotnych utrudnień dla mieszkańców etc.,

g) weryfikacji prowadzenia transparentnej rachunkowości oraz płacenia podatków, zgodnej z przepisami prawa w tym zakresie,

h) weryfikacji czy przedmiot zamówienia jest produkowany w oparciu o wdrożone u wykonawcy systemy zarządzania np.: norma ISO 9001, 14001 45001, 50001 lub EMAS,

i) weryfikacji czy dostawy pochodzą z legalnych źródeł pochodzenia np.: FSC.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

nie dotyczy to sytuacji, gdy dostawcą części i materiałów jest Wykonawca.

Postanowienie zostanie dostosowane w zależności od wyniku postępowania

Właściwa wersja zostanie wybrana na etapie udzielania zamówienia / zawierania umowy.

W szczególności protokoły odbioru, dokumenty potwierdzające wykonania zamówienia, certyfikaty etc.

W szczególności protokoły odbioru, dokumenty potwierdzające wykonania zamówienia, certyfikaty etc.