W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej 
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej zadanie pn.:

Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa i montaż odgięć rur parownika kotła wraz ze skrzynkami pod zabudowę czujników pomiaru rozkładu temperatur w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie

Celem badania jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A informacji o rynku Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani przystąpieniem do postępowania i realizacji usług objętych badaniem rynku, w szczególności:

-	uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

-	uzyskanie informacji o ewentualnych barierach związanych z udziałem w postępowaniu,     oraz

- 	pozyskania wstępnej oferty cenowej.

Podstawą do przedstawienia wyceny/wstępnej oferty cenowej - zgodnie z załączonym Formularzem cenowym - jest Opis planowanego przedmiotu zamówienia.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu 
oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zawiera Załącznik nr 2

- Warunki realizacji planowanego Zamówienia:

  - Miejsce realizacji prac: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie,

  - Przewidywany termin realizacji:

od dnia podpisania Umowy do 16.11.2026 r., w trakcie planowego remontu kapitalnego bloku 910 MW tj. w terminie od 06.07.2026 do 24.09.2026 r.

  - Oczekiwany okres gwarancji: 12 miesięcy.

  - Wadium: wymagane

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wymagane

  - Termin płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Zamawiającego,

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: cena netto 100%.

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował na potrzeby realizacji Umowy, osobami w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa.

Odpowiedź na powyższe badanie rynku wraz ze wstępną ofertą cenową prosimy składać 
za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ.

W przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie informację można przesłać  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: magdalena.starczyk@tauron-wytwarzanie.pl.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu (wizja lokalna) lub wskazanie przesłanek  uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt:

Tomasz Macura nr tel. 695 400 421, email: tomasz.macura@tauron-wytwarzanie.pl
Zbigniew Jakubiec nr tel.  605214861, email: zbigniew.jakubiec@tauron-wytwarzanie.pl

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

FORMULARZ  CENOWY

Cena wstępnej oferty / Szacunkowy koszt wykonania przedmiotu badania rynku

zadanie pod nazwą: Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa i montaż odgięć rur parownika kotła wraz ze skrzynkami pod zabudowę czujników pomiaru rozkładu temperatur w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie

| Etap | Zakres prac -wyszczególnienie robót | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prace projektowe i uzgodnienie prac w UDT |  |
| 2 | Dostawy urządzeń, zakończenie prac montażowych |  |
| 3 | Przekazanie dokumentacji powykonawczej, jakościowej, DTR nowych urządzeń |  |
| Razem cena netto [PLN] |  |  |
| Kwota podatku VAT [PLN] wg stawki 23 % |  |  |
| Razem Cena brutto [PLN] |  |  |

………………………….., dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)