W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej 
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej zadanie pn.:

Wykonanie zasilania i sterowania zmodernizowanych odcięć  na pyłoprzewodach za rozdzielaczem i na instalacji pyłowej młyna węglowego MW1, MW3, MW4, MW5 na bloku 910 MW w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie

Celem badania jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A informacji o rynku Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani przystąpieniem do postępowania i realizacji usług objętych badaniem rynku, w szczególności:

-	uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

-	uzyskanie informacji o ewentualnych barierach związanych z udziałem w postępowaniu,     oraz

- 	pozyskania wstępnej oferty cenowej.

Podstawą do przedstawienia wyceny/wstępnej oferty cenowej - zgodnie z załączonym Formularzem cenowym - jest Opis planowanego przedmiotu zamówienia.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu 
oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

Opis Planowanego Przedmiotu Zamówienia

Zawiera Załącznik nr 1

- Warunki realizacji planowanego Zamówienia:

  - Miejsce realizacji prac: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie

  - Przewidywany termin realizacji: od 30.06.2026 r. do 15.10.2026.

Terminy częściowe:

- wykonanie prac obiektowych – od 07.07.2026 – 12.09.2026r

- sprawdzenie funkcjonalne z systemem DCS oraz uruchomienie układu sterowania napędami zasuw – do 12.09.2026r.

- wykonanie i dostarczenie protokołów z wykonanych prac – do 15.10.2026r

- zakończenie umowy i rozliczenie  wszystkich prac związanych z realizacja umowy – do 15.10.2026r.

  - oczekiwany okres gwarancji: 12 miesięcy

  - Wadium: wymagane,

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wymagane,

  - termin płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Zamawiającego,

  - przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: cena netto 100%.

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - Wykonawca wykaże że zrealizował przynajmniej dwie usługi polegające na pracach remontowych lub modernizacyjnych dotyczących prac na układach AKPiA kotłów energetycznych na blokach o mocy nie mniejszej niż 200 MW, przy czym wartość pojedynczej usługi nie była niższa niż 200 000,00 PLN netto.

b. Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował na potrzeby realizacji Umowy, osobami w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające wszystkich pracowników zespołu do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, pozwalające na realizacje prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2019r., poz.1830):

osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, do wykonywania pracy  na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów,  montażu i kontrolno – pomiarowym do następujących urządzeń i sieci: Grupa 1 minimum pkt 2, 3 oraz 13 w zakresie pkt. 2, 3 (Załącznik nr 1 Rozporządzenia) lub Grupa 1 minimum pkt 2, 3 oraz 10 w zakresie pkt 2, 3  (Załącznik nr 2 rozporządzenia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia  01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „D”, do wykonywania pracy  na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów,  montażu i kontrolno – pomiarowym do następujących urządzeń i sieci: Grupa 1 minimum pkt 2, 3 oraz 13 w zakresie pkt. 2, 3 (Załącznik nr 1 Rozporządzenia) lub Grupa 1 minimum pkt 2, 3 oraz 10 w zakresie pkt 2, 3  (Załącznik nr 2 rozporządzenia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia  01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

WIZJA LOKALNA ( jeżeli będzie taka potrzeba)

W celu prawidłowego sporządzenia wstępnej oferty cenowej Wykonawca może dokonać wizji lokalnej dla uzyskania niezbędnej informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Wizja lokalna, jest możliwa po wcześniejszym umówieniu – tel. kontaktowy 605 214 861 w godz. od 7.00 do 13:00 lub e-mail: zbigniew.jakubiec@tauron-wytwarzanie.pl

Odpowiedź na powyższe badanie rynku wraz ze wstępną ofertą cenową sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 2 prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: magdalena.starczyk@tauron-wytwarzanie.pl