|  |
| --- |
| 1. Postanowienia ogólne   Przedmiotem zamówienia jest zadanie: **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Piastowskiej w miejscowości Radwanice, Etap I.”**   1. Zakres usługi nadzoru inwestorskiego    1. Usługa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest to usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej zgodnie z zawartą umową oraz przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane,    2. Celem świadczenia usługi jest zapewnienie kontroli prawidłowości realizacji umowy na roboty budowlane z warunkami technicznymi i technologicznymi, dokumentacją projektową, przepisami i warunkami określonymi w tych pozwoleniach oraz uzgodnieniach branżowych oraz kontroli dotrzymania terminów realizacji robót budowlanych i zapewnienie należytej jakości prac i dostaw.    3. Wykonawca wykonywał będzie obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynował czynności pozostałych inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową i przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz zarządzał zadaniem inwestycyjnym.   Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru został szczegółowo opisany w umowie.   1. Zakres robót budowlanych nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski:   3.1 Inwestycja będzie realizowana na działkach ew. nr 6/7, 7/4, 9/5 obręb Radwanice.  3.2 W ramach inwestycji planuje się wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych, a w szczególności:  - Wykonanie nakładki jezdni o szerokości 5m,  - Wykonanie jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,3m,  - Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej  - Wykonanie pobocza z kruszywa.   1. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez firmę:   NOVA-PROJECT SP. Z O.O., ul. Parkowa 25/70B, 51-616 Wrocław, na którą składają się:  - Projekt techniczny branży drogowej,  - STWIORB  - Tymczasowa organizacja ruchu  - Docelowa organizacja ruchu  - Przedmiar (UWAGA: PRZEDMIAR MA CHARAKTER POMOCNICZY I NIE STANOWI OPZ)   1. Opinie, uzgodnienia i decyzje, w tym:   - Zgłoszenie robót niewymagajacych pozwolenia na budowę z dnia 17.04.2024r.  - Zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu  - Zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu  - Raport z inspekcji TVC, obejmujący sprawdzenie istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ul. Piastowskiej – w zakresie lokalizacj uszkodzeń do naprawy  Dokumentacja projektowa została dołączona do postepowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i znajduje się pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/980226>  Umowa na realizację robót budowlanych została podpisana 6.11.2024r.   1. Dostępność:   Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.   1. Załączniki:   -Dokumentacja projektowa wymieniona w pkt.3.,  -Zarządzenie Nr 123-2015 z dnia 2.12.2015 r.,  -Wzór protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  -Wzór świadectwa wykonania robót,  -Wzór karty zatwierdzenia materiałowego/technologii wykonania robót/urządzeń,  -Wzór protokołu częściowego odbioru robót budowlano – montażowych lub elementów,  -Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe,  -Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty zamienne/zaniechane,  -Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego,  -Procedura – Dokumentacja powykonawcza,  -Wzór oferta,  -Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  -Wzór upoważnienia,  -Projekt umowy. |
|  |

Opracowała:

……………………………..

data i podpis