MPGN/BZP/       /24					Grudziądz, dnia 12.11.2024 r.

BZP/214/24

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tetmajera 3 w Grudziądzu wraz z pracami towarzyszącymi.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tetmajera 3 w imieniu które działo jako administrator Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o w Grudziądzu zaprasza Firmę do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych. pn. Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tetmajera 3 w Grudziądzu wraz z pracami towarzyszącymi.

I Przedmiot zamówienia: Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tetmajera 3 w Grudziądzu wraz z pracami towarzyszącymi.

II Orientacyjny zakres prac:

- prace przygotowawcze

- wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych

- remont dachu wraz z przemurowaniem kominów

- wymiana obróbek blacharskich

- wymiana rynien i rur spustowych

- docieplenie ścian w części mieszkalnej poddasza

- docieplenie stropu nad II kondygnacją a strychem

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa 
oraz przedmiar robót na podstawie którego Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy metodą szczegółową.

UWAGA:

- Przed wycena Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej 
w budynku.

- Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji inwestycji  lub części prac w przypadku przekroczenia ceny ofertowej i posiadanych środków finansowych, nieuzyskania kredytu a także przesunięcia w czasie terminu realizacji zadań.

III Termin wykonania zamówienia: 28 tygodnie od dnia podpisania umowy

IV Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub aktualne  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Oświadczenie

- Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową z podziałem na elementy robót 
w oparciu o dostarczony przedmiar robót i dokumentację budowlano-wykonawczą.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z wymogami zawartymi w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych”. Strona tytułowa winna zawierać składniki cenotwórcze

Cena kosztorysowa winna zawierać:

- VAT – należy go naliczyć na końcu kosztorysu

- wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym między innymi:

* zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy,

* koszty założenia siatek osłonowych na rusztowaniach, daszkach zabezpieczających wejścia do budynków, osłon okien na czas wykonywania robót, ewentualne zajęcie chodników i projekt organizacji ruchu, opłaty za wysypisko gruzu,

* pracę w czynnym obiekcie,

* ewentualne koszty zabezpieczenia dojść, wejść, dojazdów,

* uporządkowanie terenu oraz naprawienie szkód po zakończeniu robót,

* wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

V Inne istotne warunki:

- Gwarancja: Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na minimum 60 miesiący na wykonane prace objęte przedmiotem zamówienia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie równej 5 % wartości brutto wybranej oferty. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dzień podpisania umowy.

- Sposób rozliczenia robót oraz płatności:

- Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i pozostaje niezmienna do końca realizacji zamówienia.

- Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę.

- Rozliczenie robót objętych umową nastąpi w etapach

- Zapłata za fakturę nastąpi nie później jak 30 dnia od daty wystawienia faktury potwierdzonej protokołem odbioru.

VI Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową brutto na oba warianty.

- Cena ryczałtowa brutto za wykonanie prac będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty.

VII Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca składa ofertę na podstawie formularza ofertowego wg załączonego druku 
do zaproszenia.

- Do oferty należy załączyć: dokumenty wymienione w pkt. 4 zaproszenia,

- Oferta wraz z załącznikami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta dla BZP – Remont dachu Tetmajera 3”

VIII Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 
w Sekretariacie w kopercie zamkniętej z napisem: „Oferta dla BZP – Remont dachu Tetmajera 3 ”lub na adres mailowy: oferty@mpgn.pl

Termin składania ofert upływa dnia 26.11.2024 r., godz. 15:00

IX Sposób kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcą

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Bojarska
tel. 564512041. Sposób składania zapytań, zawiadomień w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej: mpgn@mpgn.pl / Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie

- Dokumentacja

- Przedmiar robót

Otrzymują:

- Adresat

- MPGN a/a

Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień Publicznych

tel.  56  45 120 41