UMOWA   Nr   .......... / 2024

Zawarta dnia .............2024 r. w Bydgoszczy

pomiędzy:
Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy,

Al. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz, NIP ……………, Regon ……………,
reprezentowanym przez ………………….  w  Bydgoszczy …………, 
zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………….. prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą ……………..    z siedzibą ………………., NIP ……………, Regon ……………, 
zwanym dalej „Wykonawcą”, zwanymi dalej „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy z dnia ……...2024 r. z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych     (t. j.Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

§1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.; „Remont pomieszczeń w budynkach garnizonu kujawsko-pomorskiego Policji”, zwanego dalej przedmiotem umowy obejmujące:

zadanie nr 1 „Remont pomieszczenia stołówki w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy” *

zadanie nr 2 „Malowanie pomieszczeń biurowych w KPP w Mogilnie”*

*  zgodnie z zakresem właściwym dla danego zadania.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej wraz z wymaganiami dotyczącymi materiałów i urządzeń, technologii, standardu wykonania zawarty został w Dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy tj. opisy wykonania robót oraz w Załączniku nr 2 do umowy tj. Przedmiary robót.

- Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 odbędzie się na  koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za szkody, spowodowane w trakcie realizacji przedmiotu umowy wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu przez Wykonawcę lub osoby działające na jego zlecenie.

§2

- Wykonawca oświadcza, że udziela 3 letniej gwarancji na  przedmiot umowy określony w §1 
ust. 1.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu  następnym po dniu odbioru przedmiotu umowy.

- W zakresie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania robót będących przedmiotem umowy, na podstawie załącznika nr 1 do umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

- wykonania robót z użyciem materiałów/urządzeń o parametrach spełniających wymogi funkcjonalne i techniczne określone w dokumentacji stanowiącej załącznik  nr 1 do umowy oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz.1213),

§3

- Strony ustalają  termin realizacji przedmiotu umowy: do 20.12.2024 r.

- Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku przerw w realizacji, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- Zaistnienie przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy powinno być potwierdzone w sporządzonym przez obie strony protokole. W takim przypadku zmiana terminu wykonania nastąpi w drodze aneksu do umowy.

§4

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru: …………… pracownika Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy tel. ……………….

- Reprezentantem Wykonawcy będzie ……………………………

- Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, które są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

§5

- W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze robót Wykonawca usunie je na swój koszt w terminie ustalonym przez obie strony w protokole odbioru.

- W przypadku wystąpienia usterki w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie nie przekraczającym 14 dni  od dnia otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia wystąpienia usterki.

- Zgłoszenia  kierowane będą na e-mail: ………………………..

§6

- Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy ustala się w wysokości brutto z podatkiem VAT na : ………  zł, (słownie ……………………………. złotych 00/100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Wykonawca za ustalone wynagrodzenie umowne ryczałtowe zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy zgodnie z § 1 niniejszej umowy oraz w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych parametrów funkcjonalnych, użytkowych, estetycznych oraz umożliwiającym użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie obejmuje między innymi koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy, w tym również m. in. koszty związane z dostawą, montażem, utylizacją elementów rozbiórkowych oraz odtworzeniem powierzchni ścian i elewacji i terenu do stanu pierwotnego.

§7

- Strony ustalają, że Wykonawca wystawi fakturę VAT po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru wykonania przedmiotu umowy, potwierdzony przez osobę wymienioną w  § 4 ust. 1 umowy.

- Zamawiający dokona płatności przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni licząc od dnia następnego po dniu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca:

- wystawi fakturę na:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

85-090 BYDGOSZCZ

NIP:  554-031-29-93,

- dostarczy fakturę do:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział  Inwestycji i Remontów

ul. Kijowska 5,  85-703 Bydgoszcz

§ 8

- Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca  ustalają kary umowne z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania swych zobowiązań umownych.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w  wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6  umowy,

- za nie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,  w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia  umownego  brutto określonego w § 6 umowy  za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1  umowy,

c)   za  zwłokę  w   usunięciu   wad    stwierdzonych    przy   odbiorze    w   wysokości

0,5%  wynagrodzenia  umownego   brutto określonego  w  § 6  umowy  za

każdy  dzień   zwłoki   liczonej   od   dnia    wyznaczonego   na   usunięcie

wad   określonego w protokole odbioru przedmiotu umowy,

d)  za zwłokę  w usunięciu  usterki  w  okresie   gwarancji w  wysokości 0,2%

wynagrodzenia   umownego    brutto    określonego   w  § 6  umowy   za   każdy

dzień  zwłoki   w  stosunku   do terminu określonego w § 5  ust. 2 umowy.

2)   Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy   karę   umowną  z   tytułu    odstąpienia   od  umowy

z   przyczyn   zależnych   od    Zamawiającego   w   wysokości   10%   wynagrodzenia  umownego  brutto określonego  w  § 6 umowy   z  wyłączeniem przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że  wykonanie   umowy  nie  leży  w interesie  publicznym,  czego  nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Strony zastrzegają   sobie  prawo  do  odszkodowania   uzupełniającego,   przewyższającego   wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

- Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)  nastąpi zaprzestanie działalności przez Wykonawcę;

2)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie                             kontynuuje.

2.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności          takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Termin dokonania odstąpienia          wynosi do 21 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zajściu okoliczności          uzasadniających odstąpienie określonych w ust.1 pkt 1-3.

§ 10

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 6010 t.j.).

§ 12

- Wszelkie spory między stronami wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadzie wzajemnego porozumienia.

- Jeżeli strony nie osiągną kompromisu na tle realizacji niniejszej umowy, sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Integralną część umowy stanowi oferta cenowa Wykonawcy  z dnia ……….., oraz opis przedmiotu umowy wymieniony w § 1 ust. 1 umowy.

§ 14

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA: