Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Projektowane postanowienia umowy

Egz. ……….

UMOWA nr ………./2024

NA USŁUGĘ PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU

z dnia ………………………….. zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Szkoły Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Piła zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa:

…………………………………………………………………………………………………

a firmą:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Inżynierem Kontraktu, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwanymi dalej Stronami,

a podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na podstawie Zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa niż 130 000 złotych, w Szkole Policji w Pile, wprowadzonych Decyzją nr 108/23 Komendanta Szkoły Policji w Pile z dnia 08 listopada 2023 r., w przedmiocie Usługi pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 kWp na obiektach należących do Szkoły Policji w Pile”, postępowanie nr: 595/2024.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 kWp na obiektach należących do Szkoły Policji w Pile”, zgodnie z zakresem prac określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

- Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje w szczególności:

- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 kWp na obiektach należących do Szkoły Policji w Pile;

- rozruch i oddanie do eksploatacji;

- wykonanie opisanych w Umowie dokumentacji.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi zawiera dokumentacja zawarta w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych, a w szczególności Opis przedmiotu zamówienia, która znajduje się na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://platformazakupowa.pl/transakcja/1015636, postępowanie nr: 595/2024

- Przez Wykonawcę robót budowlanych należy rozumieć podmiot wyłoniony do realizacji robót budowlanych, nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktu.

§ 2

OBOWIĄZKI STRON

- Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonania prac określonych szczegółowo w § 1 zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy, Opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.

- Do podstawowych obowiązków Inżyniera Kontraktu należy m.in.:

  - zapoznanie się z obiektem, na którym realizowana będzie inwestycja;

  - zapoznanie się z dokumentacją techniczną inwestycji i dokumentacją budowy oraz wniesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji w terminie 7 dni od daty przekazania jej przez Zamawiającego;

  - pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym polskim Prawem budowlanym i obowiązkami nałożonymi w pozostałych uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji decyzjach i uzgodnieniach;

  - kontrola i sprawdzanie zgodności z zapisami umowy na roboty budowlane;

  - analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych;

  - nadzór i kontrola nad właściwym i terminowym zrealizowaniem inwestycji;

  - reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych 
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, Prawa budowlanego, umowy na realizację inwestycji z wykonawcą robót, przyznanego dofinansowania;

  - zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami;

  - wspieranie i pomoc Zamawiającemu we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją przedsięwzięcia;

  - monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów je określających (minimum raz w na dwa tygodnie tzw. Raporty okresowe), w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki fizyczne, jak i finansowe;

  - współpraca z osobami realizującymi nadzór autorski;

  - zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót;

  - prowadzenie rejestrów oraz zarządzanie analizy dokumentacji projektowej zamiennej 
i uzupełniającej;

  - nadzór i akceptacja przeprowadzonych badań i sprawdzeń, testów i technologicznych rozruchów;

  - rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania;

  - rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych;

  - zachowanie poufności informacji;

  - utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji;

  - zatwierdzanie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego;

  - kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów związanych z ochroną środowiska;

  - akceptowanie projektu organizacji ruchu na czas prac budowlanych;

  - zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i opisem przedmiotu zamówienia,

  - zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę robót;

  - kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową 
i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót;

  - sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych urządzeń i materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 Prawa budowlanego oraz innymi przepisami;

  - szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez wykonawcę robót, w zakresie wartości fizycznych i finansowych;

  - uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót;

  - negocjowanie z wykonawcą robót i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich robót przewidzianych do wykonania zadania;

  - weryfikacja, sprawdzenie i rekomendowanie Zamawiającemu protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie;

  - sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, dokonywanie odbiorów częściowych, dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - organizowanie, minimum raz na dwa tygodnie (lub jeśli zaistnieje potrzeba częściej), rad budowy dotyczących postępu robót z ewentualnym udziałem przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy robót oraz sporządzanie protokołów dla zainteresowanych stron; Zamawiający dopuszcza 1 nieobecność Inżyniera Kontraktu na radzie budowy w okresie trwania inwestycji;

  - weryfikacja rysunków powykonawczych, dostarczonych przez wykonawcę robót;

  - organizacja oraz przeprowadzanie odbiorów częściowych, końcowych i gwarancyjnych, tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie z przygotowaniem protokołów odbioru 
w porozumieniu z Zamawiającym;

  - przygotowanie protokołów końcowych;

  - rozliczenie wykonawcy robót budowlanych pod względem rzeczowym i finansowym;

  - bieżące zatwierdzanie wniosków materiałowych oraz weryfikacja świadectw przyjęcia dostaw oraz kontrola, weryfikacja materiałów dostarczanych na teren budowy;

  - informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniach korygujących, mających na celu usuwanie tych problemów;

  - wyjaśnianie wątpliwości, przygotowanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień – jeśli taka konieczność zaistnieje;

  - kontrola, weryfikacja i egzekwowanie postanowień umowy na roboty budowlane (przy udziale systemu kontroli dostępu) w zakresie ruchu osobowego na terenie budowy;

  - ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy na roboty budowlane, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne;

  - organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych (minimum raz w roku), odbiorowych oraz innych, mogących powstać w okresie udzielonej przez wykonawcę robót rękojmi i gwarancji, sporządzanie i dystrybucję protokołów z tych przeglądów dla zainteresowanych stron;

  - każdorazowe uczestnictwo w przeglądach w przypadku pojawienia się wad, zgłaszanych wykonawcy robót, okresowej inspekcji wad usuwanych przez wykonawcę robót;

  - uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w okresie gwarancyjnym;

  - weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz instrukcjami użytkowania obiektu mając na uwadze późniejsze prawidłowe funkcjonowanie obiektu przez Zamawiającego;

  - obecność Inżyniera Kontraktu na terenie budowy co najmniej 1 raz w tygodniu, potwierdzona złożeniem podpisu w liście obecności znajdującej się w Wydziale Zaopatrzenia i Transportu Szkoły Policji w Pile.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany jest każdorazowo do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentacji sporządzonej i zebranej w ramach wykonywania umowy lub otrzymanej od Zamawiającego.

- W przypadku sporu prawnego na żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego wydania dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się wobec Inżyniera Kontraktu do:

- udziału w komisjach odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych od wykonawcy robót;

- terminowego podejmowania pisemnych decyzji dotyczących wykonywanych robót we wszystkich sprawach przedłożonych przez Inżyniera Kontraktu.

- Godziny pracy Inżyniera Kontraktu winny być dostosowane do godzin pracy wykonawcy robót budowlanych.

- Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu:

  - kopię umowy zawartej przez Szkołę Policji w Pile z wykonawcą robót budowlanych;

  - kopię oferty wykonawcy robót budowlanych;

  - dokumentację projektową dotyczącą realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

§ 3

TERMIN

  - Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych prowadzonych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 kWp na obiektach należących do Szkoły Policji 
w Pile” będącego przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

  - Inżynier Kontraktu udziela 36 miesięcznej rękojmi.

  - Od momentu rzeczowego zakończenia robót budowlanych Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do uczestnictwa bez dodatkowego wynagrodzenia w czynnościach związanych z obsługą 36-miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji uzyskanego od wykonawcy robót budowlanych. Następnie po upływie okresu rękojmi wykonawcy robót budowlanych Inżynier Kontraktu będzie pełnił obowiązki Inżyniera Kontraktu bez dodatkowego wynagrodzenia przez okres kolejnego 1 miesiąca.

§ 4

OSOBY DO KONTAKTU

1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów w związku z realizacją niniejszej Umowy są:

1) Ze strony Inżyniera Kontraktu:

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………….……………………………………………

2) Ze strony Zamawiającego:

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

§ 5

WYNAGRODZENIE

  - Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe Inżyniera Kontraktu wynosi:

………………………………………………………………………………………………..

- Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Inżyniera Kontraktu po zakończeniu świadczenia całości usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy, tj. po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych bez usterek, oraz po złożeniu i pozytywnym zweryfikowaniu przez Zamawiającego Raportu końcowego z prac Inżyniera Kontraktu.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Inżyniera Kontraktu Zamawiającemu. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się fakturę VAT wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących umowę (np. w ramach konsorcjum) faktury będą wystawiane przez lidera konsorcjum.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron.

- Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.

- Termin płatności faktury będzie wynosił do 30 dni od dnia wystawienia. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fakturę najpóźniej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia wskazując na fakturze jako płatnika Szkołę Policji w Pile, 64-920 Piła, Plac Staszica 7.

- Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego ani dokonywania, bez pisemnej zgody Zamawiającego, zmian w wykonywaniu zakresu i technologii robót określonych przez Zamawiającego w umowie dotyczącej robót budowlanych nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktu.

§ 6

PODWYKONAWSTWO

  - Zawarcie przez Inżyniera Kontraktu umowy o podwykonawstwo całości lub części przedmiotu umowy wymaga zgody Zamawiającego.

  - Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Inżyniera Kontraktu umowy z podwykonawcą wraz ze wskazaną częścią robót określoną w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

  - Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Inżynierem Kontraktu.

  - Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania przez podwykonawcę z dalszego podwykonawcy.

  - Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie, jak za swoje działania.

  - Inżynier Kontraktu nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 7

KARY UMOWNE, GWARANCJE

  - Inżynier Kontraktu udziela Zamawiającemu 36- miesięcznej gwarancji i rękojmi na zakres zawarty w niniejszej Umowie.

  - Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Inżynier Kontraktu w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto;

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu zamówienia, 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

- w przypadku nieobecności Inżyniera kontraktu na radzie budowy, wymaganej przez Zamawiającego,  każdorazowo kwota 500,00 zł za każdą nieobecność przekraczającą dopuszczalny limit 1 nieobecności w okresie trwania inwestycji.

  - Gdyby kara umowna ustalona w ust. 1 nie pokryła szkody wyrządzonej przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

  - W razie naliczenia kar umownych Zamawiający może je potrącić z wystawionych faktur lub żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur.

  - Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

  - Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.

  - Strony rozszerzają okres rękojmi na wykonanie usługi na okres 36 miesięcy, której bieg terminu rozpocznie się z dniem zakończenia odbioru końcowego inwestycji i rozliczenia finansowego wykonawcy robót budowlanych.

  - Wysokość kar umownych o których mowa w ust 1 nie może przekroczyć łącznie wysokości kary za odstąpienie umowy.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, za które winę ponosi Inżynier Kontraktu w następujących przypadkach:

- Inżynier Kontraktu nie wykonuje przedmiotu umowy;

- Inżynier Kontraktu nadzoruje budowę w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej;

- nastąpi ciężkie i/lub trwałe naruszenie postanowień umowy przez Inżyniera Kontraktu;

- Inżynier Kontraktu zawiesza działalność, staje się niewypłacalny lub ogłasza upadłość;

- poprzez działania Inżyniera Kontraktu spowodowane zostanie zagrożenie celu projektu lub zaistnieje taka obawa.

  - Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  - W przypadku określonym w ust. 1 Inżynier Kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - W razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Inżynier Kontraktu nie ponosi winy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Inżynierowi Kontraktu z tytułu wykonania części umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia.

  - Odstąpienie od Umowy, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej 
z podaniem uzasadnienia.

  - Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek rozwiązania Umowy w trybie ust. 1.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy w razie zaistnienia przynajmniej jednej z opisanych poniżej okoliczności:

- zmiana terminu realizacji umowy w przypadku:

- wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności (np. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane;);

- wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć: zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania umowy;

- ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych 
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego 
z realizacji części przedmiotu umowy;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność;

- wystąpienie opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność.

- istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia;

- innej zmiany, takiej jak: zmiany osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy na skutek np. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji;

- zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu Umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Warunkami wprowadzenia zmian w niniejszej umowie są:

- każdy wniosek o zmianę zapisów Umowy winien być przedłożony przez Inżyniera Kontraktu pisemnie wraz z szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Inżynierze Kontraktu;

- Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony co najmniej 14 dni roboczych przed terminem zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej procedury w tej sprawie;

- Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do Umowy nie będzie miało charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia.

  - W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i  Prawa budowlanego.

  - Strony Umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni tej Umowy będą dążyły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania przed odwołaniem się do sądu.

  - Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu, 
2 egzemplarze dla Zamawiającego.

  - Integralną częścią Umowy są:

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia;

- Załącznik nr 2 - Oferta Inżyniera Kontraktu.

ZAMAWIAJĄCY:                                                           INŻYNIER KONTRAKTU: