PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY NR ……….

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. Projekt ulic: Poziomkowej (na odcinku od ul. Pałuckiej do ul. Malinowej), Malinowej, Dalekiej, Cegielnianej, Władysława Wiewiorowskiego oraz Wiosennej w Szubinie)

zawarta w dniu …………………… pomiędzy Gminą Szubin, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez Burmistrza Szubina Mariusza Piotrkowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wioletty Martek

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej "Wykonawcą".

§1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Projekt ulic: Poziomkowej (na odcinku od ul. Pałuckiej do ul. Malinowej), Malinowej, Dalekiej, Cegielnianej, Władysława Wiewiorowskiego oraz Wiosennej w Szubinie) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji, zwane dalej „Przedmiotem umowy” i wydania go Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.

- Zamówienie zrealizowane zostanie zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

- Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

  - Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane koszty robót budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

  - Dokumentacja projektowa musi zawierać w opisie wszystkie dane stanowiące podstawę do przyjętych rozwiązań projektowych.

  - Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia. Wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca.

  - Projekt musi być wykonany zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.); rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454), ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz innymi, obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia przepisami.

  - Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1440). w tym: zapewnić zgodność z WCAG 2.1 na poziomie AA, pliki w formatach PDF z warstwą tekstową, dokumenty DOCX, ODT wraz z dodaniem opisów alternatywnych do grafik, schematów czy tabeli.

  - Projekt architektoniczno – budowlany należy opracować w wersji papierowej w 5 egzemplarzach, natomiast projekt techniczny, przedmiar robót i kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 3 egzemplarzach. Dokumentację projektową należy opracować również w wersji elektronicznej: pliki w formacie otwartym np. doc, PDF, jpg, dwg, kosztorys inwestorski, przedmiar robót w formacie PDF oraz plikach excel oraz scan dokumentacji stanowiącej załącznik do pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych (zapisane na cyfrowym nośniku CD lub innym). Scan dokumentacji należy wykonać po uzyskaniu pozwolenia na budowę, jako kopię oryginalnej zatwierdzonej dokumentacji. Skan dokumentacji musi być zgodny z dokumentacją projektową w wersji papierowej. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej tj. katalogi, rysunki, przedmiar itp. muszą być nazwane zgodnie z wersją papierową dokumentacji.

  - Dokumentacja projektowa nie może zawierać nazw własnych urządzeń bądź materiałów. Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń może odbywać się za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw.  W przypadku konieczności użycia nazw własnych, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę każdorazowo należy dopisać wyrazy „lub równoważny”.  Jednocześnie w dokumentacji projektowej w opisie przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest opisać kryteria, które będą stosowane w celu oceny równoważności.

  - Całość dokumentacji projektowej należy opracować z uwzględnieniem przepisów art. 99 – 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320)

  - Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysów, podziałów kosztorysów na poszczególne części na prośbę Zamawiającego w terminie pięciu dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy na piśmie lub pocztą elektroniczną – trzy razy.

  - Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z aktualizacją kosztorysów i podziałów ich na części.

§2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi Normami obowiązującymi w dniu wydania go Zamawiającemu, z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace projektowe.

- Wykonawca przy opracowywaniu Przedmiotu umowy, zastosuje optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla zadania inwestycyjnego.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Przedmiotu umowy kompletnego z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jego podstawie, spójnego i skoordynowanego we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającego niezbędne uzgodnienia, w tym:

- zaopatrzonego w uzgodnienia międzybranżowe zamieszczone w metryce każdego rysunku, w postaci oryginalnych podpisów wszystkich projektantów obok nazwisk i numerów uprawnień projektowych,

- uzyskanie odpowiednich decyzji (zaświadczeń) umożliwiających wykonanie robót budowlanych,

- umożliwiającego zrealizowanie zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jego podstawie,

- zapewniającego poszanowanie praw osób trzecich, w tym między innymi opracowany przez Wykonawcę Przedmiot umowy winien uwzględniać wpływ budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na sąsiednich nieruchomościach, strefę terytorialnego oddziaływania budowy, ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektów sąsiednich, określać zakres niezbędnego zajęcia terenu, wytyczne dla realizującego roboty budowlane dotyczące bezpiecznego użytkowania sąsiednich nieruchomości w trakcie budowy,

- przedstawiającego rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jego podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.

- Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, którego dotyczą.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawdzenia dokumentacji projektowej opracowanej w ramach Przedmiotu umowy, stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane oraz poniesienie w związku z tą czynnością wszelkich kosztów.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- optymalizacja przyjmowanych rozwiązań pod względem ekonomicznym;

- konsultowanie z Zamawiającym istotnych rozwiązań Przedmiotu umowy, a także elementów wpływających na koszt przedsięwzięcia;

- przekazywanie Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych 
i składanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności pism 
i dokumentów składanych i otrzymywanych w trakcie postępowania przed organem wydającym decyzje formalno – prawne w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze odpowiednio od dnia złożenia lub otrzymania dokumentu;

- pisemne udzielanie odpowiedzi na wystąpienia Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wystąpienia (zapytania) Zamawiającego;

- wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania niniejszej umowy.

- W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 5 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest również do:

- przedstawiania Zamawiającemu comiesięcznego raportu o stanie zaawansowania prac, w ostatnim dniu miesiąca objętego obowiązkiem raportowania,

- niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt a), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania,

- opracowania koncepcji przebiegu przebudowy ulic.

- uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych 
z realizacją Przedmiotu umowy,

- wypełniania w trakcie toczących się postępowań administracyjnych obowiązków nałożonych przez organy prowadzące postępowania, a w szczególności do składania wyjaśnień, uzupełniania materiałów, usuwania braków, wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzący postępowanie,

- monitorowania przebiegu toczących się postępowań administracyjnych związanych 
z realizacją Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiającemu informacji na temat toczących się postępowań.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dla Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem własnym staraniem wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, umożliwiających realizację przedmiotu robót budowlanych, obejmującej dokumentację projektową i inne niezbędne opracowania rozumiane jako suma rozwiązań projektowych, zwanej dalej „dokumentacją projektową” oraz sprawowania nadzoru autorskiego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności niezbędnych do   
 osiągnięcia rezultatu określonego w §1 ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z  
 dokumentów wskazanych w §1 ust. 4.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

- Wykonawca oświadcza, iż:

- na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiada wiedzę dotyczącą ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym opracowywaną dokumentacją projektową i trudnościami, jakie mogą wyniknąć z charakterystyki tego terenu,

- szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny prac,

- rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania,

- dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie,

§ 3

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

      - Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymagane prawem uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

      - Zespół projektowy niezbędny do wykonania przedmiotu umowy składa się 
z następujących osób:

| specjalność | Imię i nazwisko | Nr posiadanych uprawnień | Data nadania uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |
| W specjalności inżynieryjnej drogowej |  |  |  |
| W zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych |  |  |  |
| W zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |  |
| W zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |  |

      - Zmiana składu osobowego zespołu projektowego będzie możliwa, pod warunkiem spełnienia łącznie wszystkich poniższych warunków:

  - złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o zmianę składu osobowego zespołu projektowego wraz z uzasadnieniem i przedstawieniem dokumentów dotyczących uprawnień zmienianej osoby,

  - wyrażenia pisemnej zgody Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku,

  - nowy członek zespołu projektowego posiada kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż członek zastępowany

      - Zmiana składu osobowego zespołu projektowego wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§4

Termin wykonania i odbiór przedmiotu umowy

- Strony ustalają termin wykonania całości przedmiotu umowy, tj. opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień/zezwoleń/zgód oraz stosownej decyzji ZRID, do 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski do czasu zakończenia realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji i podpisanego protokołu końcowego odbioru robót bez uwag.

- Wykonawca przed złożeniem stosownego wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu papierową wersję dokumentacji projektowej, o której mowa w §2 umowy w celu jej zaakceptowania.

- Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.

- Potwierdzenie przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

- Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od daty przekazania przez wykonawcę dokumentacji projektowej, oceni kompletność dokumentacji i przekaże Wykonawcy stanowisko, zawierające ewentualne uwagi, z wyznaczeniem jednorazowego terminu na usunięcie stwierdzonych wad lub braków.

- W razie braku uwag Zamawiający przekaże Wykonawcy zawiadomienie wskazujące termin podpisania przez strony protokołu odbioru.

- Po usunięciu w wyznaczonym terminie wad lub braków i dostarczeniu poprawionej dokumentacji projektowej, Zamawiający dokona jej oceny w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający wyśle Wykonawcy zawiadomienie wskazujące termin podpisania przez strony protokołu odbioru.

- Strony ustalają, że Zamawiający może zgłosić braki i wady dokumentacji do dnia zakończenia realizacji projektowanego zadania. Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego wykona dokumentację uzupełniającą na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych.

- W przypadku sytuacji określonej w ust. 9 Zamawiający jest uprawniony do żądania:

  - poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji – w razie stwierdzenia wad lub usterek, których usunięcie jest możliwe, lub nie uzyskania pozwolenia na budowę z powodu wad lub usterek dokumentacji projektowej,

  - kwoty odszkodowania odpowiadającej utraconej wartości użytkowej przedmiotu objętego dokumentacją w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemożliwe.

- Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jeżeli przyczyny wad lub usterek leżały po jego stronie.

- W przypadku wystąpienia w dokumentacji wad lub nieprawidłowości, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.

- Wykonawca udziela pozwolenia na dokonywanie zmian w projekcie niezależnie od etapu realizacji inwestycji.

- Wykonawca wyda Przedmiot umowy wraz z decyzjami lub zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszenia, z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest on wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca złoży również pisemne oświadczenie, iż przysługują mu prawa autorskie do Przedmiotu umowy w zakresie, w jakim są one przenoszone na Zamawiającego, a także, że Przedmiot umowy wolny jest od wad prawnych, a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

§5

Wynagrodzenie

- Strony umowy postanawiają, iż wartość wynagrodzenia ustalona została na podstawie złożonej oferty i wynosi …………………….zł netto + 23%VAT =……………zł brutto, z tego:

  - za wykonanie dokumentacji projektowej wynagrodzenie zostało ustalone w następującej wysokości …………………….zł netto + 23%VAT = ……….zł brutto,

  - za wydzielenie działek wraz ze stabilizacją nowych znaków granicznych wynosi: 1 działa (szacunkowa ilość działek: 5) x ……………….zł netto/1 działka = ………………….. zł netto + 23%VAT = ……………zł brutto.

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy oraz uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji całego zamówienia.

- Za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o której mowa w ust. 1, na podstawie trzech faktur, z tego:

- 10% tej kwoty, zostanie wypłacone po wykonaniu koncepcji przebiegu przebudowy ulic na mapach do celów projektowych wraz z zaakceptowaniem przez Zamawiającego koncepcji oraz uzyskanie uprawomocnionej decyzji środowiskowej. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru koncepcji oraz uprawomocnionej decyzji środowiskowej.

- 60% tej kwoty, zostanie wypłacone po wykonaniu i dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej oraz po złożeniu wniosku o ZRID. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych,

- 30% tej kwoty, zostanie wypłacone po uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiającemu stosownego pozwolenia ZRID. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru ww. pozwolenia.

- Za wydzielenie działek przyjęty zostanie iloczyn ceny jednostkowej, określonej w ust. 1 pkt. 2 oraz ilości faktycznie wydzielonych działek.

- wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 będzie płatne osobną fakturą za faktyczne wydzielenie działek na gruncie potwierdzone kopią protokołu z utrwalenia nowych punktów granicznych.

- Faktury wystawione będą na:

GMINA SZUBIN

ul. Kcyńska 12

89-200 Szubin

NIP 558-172-32-33

- W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje nabycie praw autorskich, wykonanie wszelkich opracowań, czynności oraz przeprowadzenie niezbędnych postępowań koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy, niezależnie od tego, czy działania te zostały przewidziane przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty.

- Należności za wykonane zgodnie z umową usługi, po ich odbiorze bez zastrzeżeń będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy – o numerze …………………. prowadzone w  …………….. w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionych pod względem formalnym (dane adresowe, termin płatności) faktur VAT przez Zamawiającego. Na fakturach VAT Wykonawca jest zobowiązany podać numer niniejszej umowy, a nadto dołączyć do nich protokoły odbioru o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu podpisane przez obie strony. Zmiana numeru konta winna być wskazana przez Wykonawcę odrębnym pismem i nie jest podstawą do sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§6

Prawa autorskie

- Z chwilą wydania Przedmiotu umowy, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Przedmiot umowy został utrwalony jak i autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu umowy, na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 poz. 2509),  na następujących polach eksploatacji:

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji, w całości lub części, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot umowy,

- udostępnienie Przedmiotu umowy kandydatom na Wykonawców, wykonawcom (realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot umowy,

- wykonywanie robót budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy, przez Wykonawcę wybranego przez Zamawiającego,

- kopiowanie, zwielokrotnianie Przedmiotu umowy, gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,

- wykorzystanie Przedmiotu umowy do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z przedmiotu umowy dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych Zamawiającego, w tym - w szczególności - w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot umowy,

- podjęcie innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Przedmiot umowy.

- Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci uczestniczący w opracowaniu Przedmiotu umowy upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 3.

- Wykonawca oświadcza, iż Projektant/Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Przedmiotu umowy, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy, oraz wyraża/wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy, w szczególności wyraża/wyrażają zgodę na:

- wprowadzanie zmian do Przedmiotu umowy,

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot i decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

- decydowanie o rozpowszechnianiu Przedmiotu umowy w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,

- decydowanie o wykorzystaniu Przedmiotu  umowy  w  całości  lub  w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,

- według potrzeb Zamawiającego, w szczególności według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.

- W chwili wydania Przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.

- W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie 
z opracowań Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że:

- wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;

- nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.

- W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 3 i ust. 
6 korzystanie z Przedmiotu umowy przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.

- Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy.

- Strony postanawiają, iż w przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający nabędzie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne w zakresie określonym w niniejszym paragrafie do wszelkich utworów lub innych przedmiotów własności intelektualnej wykonanych do czasu zakończenia współpracy Stron, niezależnie od tego na jakim etapie realizacji nastąpi rozwiązanie Umowy.

§7

Nadzór autorski

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust 1 niniejszej umowy do pełnienia na żądanie Zamawiającego nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu 
o Przedmiot niniejszej umowy. Obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego wygaśnie, jeżeli Zamawiający do upływu terminu gwarancji nie przeprowadzi skutecznie postępowania na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową będącą przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. nie zawrze do tego czasu ważnej umowy na roboty budowlane.

- W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca  zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantów uczestniczących w opracowywaniu Przedmiotu umowy, podstawowych obowiązków Projektanta, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 725 ze zm.), a ponadto do wyjaśniania wątpliwości dotyczących Przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwiązań, w szczególności do:

- kontroli zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

- uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wykonywanych na ich podstawie,

- czuwania w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 
i użytkowych z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi,

- uzgadniania z Zamawiającym oraz Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- dokonywania zamian w dokumentacji projektowej, w tym poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego zaświadczenie, a których konieczność wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- udziału w naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych 
w terminach wskazanych przez Zamawiającego (maksymalnie 5 razy),

- udziału w czynnościach odbiorowych inwestycji od Wykonawcy robót budowlanych (maksymalnie 2 razy),

- pobytów Wykonawcy na budowie, mających na celu sprawdzenia zgodności wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad i wskazówek Wykonawcy robót budowlanych; bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością.

- Wykonane przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczącego przedmiotu  niniejszej umowy czynności, nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu.

- Wykonawcy przysługują uprawnienia wynikające z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 725 ze zm.) tj.:

- wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

- żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych (w przypadku robót budowlanych, dla których nie prowadzi się dziennika budowy uprawnienie do żądania wstrzymanie robót budowlanych jest realizowane przez zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego) w razie:

- stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

- wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem lub zaleceniem Projektanta.

- Wykonawca oświadcza, że nadzór autorski sprawowany będzie z należytą starannością zawodową przez osoby posiadające przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Nadzór autorski będzie sprawowany  począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowalnych i trwać będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego i uzyskania bezwarunkowej i prawomocnej decyzji na użytkowanie włącznie, o ile taka będzie wymagana.

- Nadzór autorski obejmować będzie również obowiązki polegające na:

- udzielaniu pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania Wykonawcy do dokumentacji projektowej na etapie udzielania zamówienia na roboty budowlane w terminie dwóch dni roboczych,

- wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań,

- Opiniowaniu, ocenie rozwiązań, produktów i urządzeń równoważnych zawartych w ofertach wykonawców względem wskazanych w dokumentacji projektowej.

- opiniowaniu realizowanych robót budowlanych pod kątem uniknięcia konieczności zmian w dokumentacji, a także konieczności zmian pozwolenia na budowę,

- uzupełnianiu lub zmianie dokumentacji z powodu konieczności, za które odpowiada projektant, w szczególności, gdy organ do tego upoważniony wniesie uwagi do sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

§8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

- w przypadku naruszenia przez wykonawcę postanowień § 6 ust. 2 i 3 – 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

- zwłoki w usunięciu wad w Przedmiocie umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego  terminu na usunięcie wad,

- za każde niezłożenie przez Wykonawcę raportu o stanie zaawansowania prac, 
o którym mowa w § 2 ust. 7 lit. a) – w wysokości 500,00 zł brutto,

- w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków z tytułu wykonywania nadzoru autorskiego, określonych w § 7 niniejszej umowy – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, z którego wykonaniem Wykonawca (lub Projektant) pozostaje w zwłoce, licząc od upływu terminu, wyznaczonego pisemnie przez Zamawiającego, na wykonanie tego obowiązku,

- zwłoki udzieleniu Zamawiającemu pisemnych odpowiedzi lub wyjaśnień do dokumentacji projektowej na etapie udzielania zamówienia na roboty budowlane lub na etapie realizacji robót w terminie dłuższym niż dwa dni robocze – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dokumentacji projektowej, w tym w szczególności w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, których konieczność przeprowadzenia można było przewidzieć na etapie projektowania, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1. Niezależnie od powyższej kary umownej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia należnego do zapłaty za roboty dodatkowe konieczne do wykonania z powodu wad dokumentacji projektowej, oraz zwróci wszelkie inne koszty poniesione z tego tytułu,

- Zwłoki w wykonaniu aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w tym podział na etapy robót – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu, wyznaczonego pisemnie przez Zamawiającego, na wykonanie tego obowiązku,

- 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek niezgodności dokumentacji elektronicznej z dokumentacją papierową, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 6 umowy,

  - W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu i/ zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, każdorazowo karą umowną w wysokości 5 000,00 zł.

  - 5 000 ,00 zł za brak zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy PZP

  - 5 000,00 zł za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia o której mowa w art. 439 ust 5 PZP  zgodnie z art. 436 ust. 4 pkt a.

  - Za zwłokę w złożeniu/przedłużeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie terminu realizacji umowy – karą w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

  - za zmianę składu osobowego zespołu projektowego bez zgody zamawiającego w wysokości 2 % wartości umowy za jednego członka wyszczególnionego w § 3 ust. 2;

- za pełnienie funkcji projektanta danej branży przez osobę nie posiadającą uprawnień i  doświadczenia wskazanego w § 3 ust.2 umowy w wysokości 5% wartości umowy za każdy stwierdzony przypadek;

- 3000,00 za brak opracowania dokumentacji zgodnie z §1 ust. 4 pkt 7.

- odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Maksymalna wysokość kar umownych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należności za wykonane prace.

§9

Rękojmia

1.Wykonawca oświadcza, że na wykonaną usługę udziela rękojmi na okres od daty podpisania protokołu ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej do dnia zakończenia prac budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, której sporządzenie stanowi przedmiot niniejszej umowy.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 5 lat od rozpoczęcia realizacji budowy.

3. Bieg terminu rękojmi  rozpoczyna się od dnia protokolarnego odbioru całości przedmiotu niniejszej umowy.

4. Za wadę uznaje się w szczególności:

1)	niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu umowy;

2)	jawną lub ukrytą wadę tkwiącą w dokumentacji projektowej, dokumentach, rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym przedmiot umowy) powodującą brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

3)	niezgodność wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w umowie;

4)	obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy;

5)	obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy;

6)	sytuację, w której przedmiot umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich;

7)	nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji.

5.  Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad przedmiotu niniejszej umowy ujawnionych po odbiorze w okresie rękojmi, na pisemne żądanie przekazane przez Zamawiającego.

6. Termin wyznaczony przez Zamawiającego  na usunięcie wad nie może być krótszy niż 3 dni robocze.

7. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie lub wadliwym wykonaniu usunięcia wad Zamawiający może usunąć wadę w drodze wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania uprzedniego upoważnienia sądu, niezależnie od możliwości obciążenia Wykonawcy z tego tytułu karami umownymi.

8. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ważną i opłaconą polisę ubezpieczeniową z okresem ochrony do dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umowy na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż kwota całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w umowie na jedno i wszystkie zdarzenia skutkujące odpowiedzialnością cywilną Wykonawcy w związku z wykonywaniem prac objętych umową,  w szczególności za wady projektowe, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy lub inne zdarzenia, za które ponosi on odpowiedzialność z tytułu prowadzenia działalności zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania ubezpieczenia i terminowego opłacania składek z tego tytułu za ww. okres i do bieżącego przedstawiania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów w tym zakresie.

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię polisy w terminie najpóźniej do dnia zawarcia umowy

§10

Korespondencja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

- Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania Stron będą sporządzone 
w języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej:

- dla Wykonawcy:

do rąk: ………………

adres: ……………….

- dla Zamawiającego: Gmina Szubin

adres: ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin,

z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron na adres e-mail Zamawiającego: um@szubin.pl; i adres e-mail Wykonawcy: ………..…………………, ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail przez Strony pod warunkiem, że zostanie ona wysłana do godziny 15:00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.

- W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się,  że została ona doręczona 
z chwilą dostarczenia na adres wymieniony ust. 1.

- Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz numerów telefonów, e-mail. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia przesłane pod ostatnio wskazany przez stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

§11

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych

- Administratorem danych osobowych jest Gmina Szubin reprezentowana przez Burmistrza Szubina.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować pod adresem e-mail: iod@szubin.pl

- Dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, a także wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, co spełnia przesłanki art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.

- Dane mogą być przekazywane podmiotom oraz organom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, np. Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Konserwatorowi Zabytków oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie wsparcia informatycznego czy poradnictwa prawnego.

- Podanie danych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

- Dane przechowywane będą przez czas trwania umowy oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie.

- Przysługuje Pani/Panu, na zasadach art. 15-21 RODO, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje w celu realizacji powyższego zadania.

- Stosownie do art. 28 RODO dopuszcza się powierzenie przez administratora przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określa minimalne standardy powierzenia tych danych.

- Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność, Zamawiający będzie wymagał podpisania przez strony umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§12

Odstąpienie od umowy

Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy w terminie określonym w 
§ 4 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający może dokonać odbioru możliwej do wyodrębnienia części Przedmiotu umowy wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania prac projektowych dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część Przedmiotu umowy.

- W przypadku określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę na opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części Przedmiotu umowy przez innego Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej w ten sposób dokumentacji projektowej.

- W przypadku określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą odbioru części Przedmiotu umowy autorskie prawa majątkowe do odebranej części Przedmiotu umowy na polach eksploatacji opisanych w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, do odebranej części Przedmiotu umowy stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 niniejszej umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez wezwania w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę z prawem do naliczenia kar umownych na zasadzie Kodeksu Cywilnego.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie ………………………., tj.:………………………. zł (słownie: ……………………………………………………).

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (tj. od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru bez uwag) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- W przypadku przekroczenia terminu realizacji Umowy Wykonawca na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedłuży je o czas przekroczenia, a jeśli to nie jest możliwe, wniesie nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający wystąpi do Poręczyciela z pisemnym żądaniem zapłacenia całości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 14

PODWYKONAWCY

      - Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

      - Wykonanie części prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne

      - Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii umów, rozliczanie musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w art. 462-463 PZP poza art. 462 ust. 5 i 6 PZP.

      - Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Umowie terminu zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury  lub rachunku potwierdzających wykonanie dostawy, usługi lub roboty budowlanej, nie później jednak niż do dnia zakończenia niniejszej Umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców.

§15

Zmiany umowy

- Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności w zakresie zmiany:

      - zapisów art. 436 pkt 4 lit b) ustawy PZP:

    - zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy – zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek ww. podatku (bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy);

    - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177). Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób bezsprzeczny i jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów realizacji zamówienia związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty;

    - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób bezsprzeczny i jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów realizacji zamówienia związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty,

    - zmiany gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób bezsprzeczny i jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów realizacji zamówienia związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty.

Oraz

    - wystąpienia w trakcie realizacji umowy konieczności zmiany zakresu rzeczowego – zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego (a tym samym kwoty wynagrodzenia max do 20% wynagrodzenia z § 5 ust. 1) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które poprawią jakość i funkcjonalność lub użyteczność publiczną wykonanego zadania.

    - Wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wydzielenia dla celów projektowych więcej niż 5 działek (maksymalnie 15), o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę wyliczoną zgodnie z § 5 ust. 4.

W przypadku braku działek do wydzielenia wówczas nie przysługuje wykonawcy wynagrodzenie z tym związane. Zmiana wysokości ceny umownej brutto będzie możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla prac objętych przedmiotem zamówienia w trakcie jego realizacji. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

      - Zapisów art. 439 ustawy PZP  wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone lub zwiększone) w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni rok kalendarzowy.

        - Minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS, w wyniku którego wynagrodzenie Wykonawcy może być zmieniony i wyniesie 2%, w stosunku do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zawarto Umowę;

        - początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia określa się po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy;

        - zmiana wynagrodzenia następować może nie częściej nie raz na 3 miesiące oraz nie później niż 1 miesiąc przed terminem zakończenia realizacji zamówienia;

        - maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynosi łącznie 10% wartości wynagrodzenia brutto wykonawcy,

      - terminu wykonania Przedmiotu umowy w szczególności, w przypadku:

        - działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie usługi w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania;

        - zatrzymania realizacji usługi przez urzędy lub instytucje upoważnione, z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych opinii, decyzji bądź uzgodnień z tymi urzędami i instytucjami;

        - zmiany terminu o czas niezbędny na wniesienie niezbędnych zmian projektowych lub wykonanie dodatkowych czynności - w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy konieczności zmiany zakresu rzeczowego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które poprawią jakość, funkcjonalność lub użyteczność publiczną wykonanego zadania, o ile wprowadzenie tych zmian wymaga wstrzymania realizacji zamówienia podstawowego oraz zostało zlecone lub zatwierdzone przez Zamawiającego.

4) innych:

- jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;

- zmiany zakresu rzeczowego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które poprawią jakość, funkcjonalność lub użyteczność publiczną wykonanego zadania, o ile wprowadzenie tych zmian wymaga wstrzymania realizacji zamówienia podstawowego oraz zostało zlecone lub zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Strony dopuszczają zmianę osób, o których mowa w  § 3 ust. 2. W przypadku zmiany personelu Wykonawcy, o którym mowa w SWZ konieczne jest wykazanie przez Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają, co najmniej warunki i kryteria oceny wykonawcy wynikające z SWZ oraz uzyskanie zgody Zamawiającego.

- W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3) przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku 
o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy 
i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne.

- Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony mogą zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym również mogą dokonać zmiany terminu zakończenia wykonania Przedmiotu umowy. Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza określony przedmiot zamówienia.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1)  lit. a) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

- Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

- Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu 
w terminie do 7 dni licząc od dnia zaistnienia przesłanki do zmiany umowy.

§16

Postanowienia ogólne

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.

- Sprawy sporne mogące wynikać z treści niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W przypadku powstania sporu w relacji z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania poddają jego rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

      - Opis Przedmiotu Zamówienia

      - SWZ

      - Oferta wykonawcy

| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  | WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |