- WZÓR PROGRAMU INWESTYCJI

- (podstawa: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.12.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm., Decyzja Nr 103/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 31.04.2014r.)

- „ZATWIERDZAM”

..............................................

(stanowisko, stopień, imię i nazwisko, pieczęć, podpis, data)

(wypełnia  Szef  SZI/IWSZ)

(przykładowy wzór PI)

- PROGRAM INWESTYCJI

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(numer i nazwa zadania)

- Lokalizacja, nr kompleksu, nazwa użytkownika (użytkowników):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Podstawa opracowania:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(wymagania organizacyjno-użytkowe, plan wieloletni, plan roczny, projekt planu rocznego, dokumenty ustalające potrzeby sprzętu i uzbrojenia, decyzje lub polecenia przełożonych, zalecenia wynikające z przeglądów i kontroli, inne uwarunkowania szczególne)

- Szacunkowy koszt zadania w poziomie cen: .............................. roku:

................................................... tys. zł (netto) (....................................... tys. euro),

……………………………….. tys. zł. (brutto), w tym rezerwa ….%, ……… (tys. zł. brutto)

Przedkładam do zatwierdzenia:

................................................................

(stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data)

(wypełnia Z-ca Szefa SZI/Szef SZI)

SPIS TREŚCI:

| Lp. | TYTUŁ | str. nr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strona tytułowa | 1 |
| 2. | Spis treści | 2 |
| 3. | CZĘŚĆ I - Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno – użytkowe (ksero) | 3-… |
| 4. | - Uwarunkowania stanu technicznego obiektu |  |
| 5. | - CZĘŚĆ II - - Opis stanu istniejącego oraz programowane zamierzenia dla realizacji całej inwestycji | … |
| 6. | - 2. Dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji i okresie realizacji | … |
| 7. | 3. Ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności | … |
| 8. | - 4. Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji | … |
| 9. | 5. Harmonogram realizacji inwestycji | … |
| 10. | 6. Szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji | … |
| 11. | 7. Źródło finansowania zadania inwestycyjnego | … |
| 12. | 8. Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie | … |
|  | - Analiza celowości inwestycji i możliwości wykonania etapami | … |
| 13. | Załączniki: | … |
|  | Rysunki, koncepcja, mapy, szkice | … |
|  | Opinie, uzgodnienia | … |
|  | Protokoły przeglądów, badania, odkrywki | … |

CZĘŚĆ I

- Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno – użytkowe (załączone zatwierdzone minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-użytkowe -  kserokopia)

- Uwarunkowania stanu technicznego obiektu (dot. zakresu zamierzenia),

Opis stanu istniejącego, w tym między innymi:

    - zużycie techniczne obiektu ustalone w trakcie kontroli sprawności technicznej i wartości użytkowej przeprowadzonej w ............... roku – zadanie… wymaga/ nie wymaga dokonania analizy opłacalności                  ( przebudowy, rozbudowy, nadbudowy);

    - stan techniczny obiektu na podstawie książki obiektu budowlanego z ostatnich 5 lat oraz protokółów oceny stanu technicznego, podać datę i zakres ostatniego remontu;

    - wykaz przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych dotyczących obiektu oraz nakładów poniesionych na zamierzenia techniczne (eksploatacyjne) powiązane z obiektem, zrealizowane w kompleksie wojskowym w okresie ostatnich 5 lat.

[Ad. 2 – na podstawie protokołów przeglądów technicznych uzyskanych od SZI lub administratora obiektu, na podstawie odkrywek, ekspertyz, badań, audytów]

- CZĘŚĆ II

- Dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji i okresie realizacji

- Zakres rzeczowy inwestycji

- stan wymagany;

- roboty do wykonania;

- wymagania szczegółowe.

[Ad. 1) - Uzasadnienie nazwy inwestycji z użyciem nazewnictwa wynikającego z prawa budowlanego, wymogów wynikających z przepisów, szczegółowy opis robót budowlanych, podanie lokalizacji pomieszczeń z wyszczególnieniem zakresu robót, powierzchnie użytkowe, całkowite, kubatury, metry kwadratowe, bieżące, technologia robót, wykonawstwo, standardy wykończenia, bilanse dla mediów, koncepcja lokalizacyjna z uzasadnieniem, podstawa prawna – decyzje nakazujące lub inne…]

- Okres realizacji inwestycji

[Ad. 2) - Dane na podstawie sporządzonego harmonogramu realizacji inwestycji
z uwzględnieniem całego procesu realizacji obejmującego wszystkie planowane etapy, począwszy od programu inwestycji, a skończywszy na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie, z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności uzyskania decyzji administracyjnych]

- Ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności

[obliczyć: wartości robót wyszczególnionych w p.4, wg wskaźników WKI
wg wydawnictw SEKOCENBUD, obliczyć całościowy koszt robót, porównać z kosztem szacowanym wg BCO, BCM wg wydawnictw SEKOCENBUD lub wg obiektów porównawczych, z uwzględnieniem wskaźników waloryzacji].

- Obliczenie wskaźnika cenowego grup kosztów

[wykonać zestawienie uszczegóławiając poszczególne grupy kosztów inwestycji, dokonać szczegółowego opisu planowanych robót budowlanych, instalacji, z uwzględnieniem wszystkich typów instalacji, zagospodarowania terenu, potem zsumować w tabeli WKI jak poniżej]

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP KOSZTÓW

- Koszt robót budowlanych odniesiony do całości robót wynosi .................... złotych netto (............................ zł brutto).

Powierzchnia użytkowa budynku 			- ............................m2;

Kubatura budynku                                                     - ............................m3.

Wskaźnik  cenowy – w  przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku

........................................ zł netto/1m2

- Obliczenie wskaźnika cenowego dla obiektu

Szacunek kosztów robót budowlanych obliczonych  na podstawie:

a/ niżej wymienionych stosowanych publikacjach (wydawnictwach):

- Warszawskiego Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa – „WACETOB”,

- Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. – „SECOCENBUD”,

- „ORGBUD – Serwis” z Poznania,

- „PROMINT” z rejonu Śląska

b/ załącznika do „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.                     w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym”, który zawiera wskaźniki procentowe  do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji kubaturowych.

Jako obiekt wzorcowy dla celów szacowania kosztów  przyjęto obiekt nr .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cena netto budowy określona w wydawnictwie: ....................... zł / m2 p.u.

Stąd wartość budowy budynku:

- .................................. zł/m2 * ........................ m2  =........................... zł

Wskaźnik  cenowy – w  przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku:

- .................................... zł / ........................... = ............................zł/1m2

Porównanie wyników:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Wniosek: Przedmiotowa inwestycja jest w pełni uzasadniona/ nie uzasadniona (*) według przyjętego kryterium porównawczego ekonomicznej opłacalności.

- Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji

Efektem rzeczowym planowanej inwestycji będzie ....................................................................

[Ad.6 – podzielić obiekty budowlane na: budynki, budowle, obiekty małej architektury, infrastrukturę techniczną. Podać powierzchnie użytkowe, kubatury, przeznaczenie
z podaniem ilości użytkowników, funkcję jedną lub wielofunkcyjność na podstawie prawa budowlanego, użyteczność, w przypadku przyłączy i sieci – długości, funkcję,
w przypadku zagospodarowania terenu efekty rzeczowe ze wskazaniem dojazdu, przejazdu, miejsc parkingowych].

- Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji

[Ad.7 – na podstawie kosztów wg wskaźników, lub kosztorysów uproszczonych wykonać harmonogram przy założeniu ilości robotników na budowie, zmianowości, przy uwzględnieniu planowanego czasu realizacji inwestycji wg PIB MON].

Podstawą rzeczową sporządzenia harmonogramu realizacji inwestycji jest .................................................................................................................................................

- Roboty budowlane lub remontowe realizowane będą w systemie .............................................

- Liczba godzin pracy na pierwszej zmianie-.............. godzin, na drugiej –  ...............godzin.

- Założono, ze względu na dostępność frontów robót, że maksymalna liczba osób pracujących jednocześnie na terenie budowy nie przekroczy ............... osób;

Opracowany harmonogram może ulec zmianom w zależności od przyjętych założeń planowania pracy. Stanowi on jednak podstawę analiz czasowych realizacji przedsięwzięcia.

Zestawienie pozycji kosztorysowych, które zostały ujęte w tabeli czynności harmonogramu z uwzględnieniem finansowania w latach realizacji.

[załączyć lub wstawić tabelaryczny harmonogram realizacji wg wzoru]

- Szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji

Planowany koszt inwestycji określony został w kalkulacji kosztorysowej sporządzonej zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym”.

Zestawienie planowanych kosztów zadania w układzie grup kosztów zawiera tablica poniżej:

- ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI  - przykład z 25 % rezerwą

- - docelowo dla inwestycji należy przyjąć 10 % rezerwy

Zestawienie sporządzono w poziomie cen ......... kw. ............ roku.

Tak obliczona wartość kosztorysowa  zadania (ogółem z podatkiem VAT) wynosi: ............................tys. zł, w poziomie cen ......   kw. ........... roku.

Koszt prac przygotowawczych, projektowych, obsługi inwestorskiej: ....................zł. słownie zł:....................................................................................................................................

- Źródło finansowania zadania inwestycyjnego

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

7. Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

8.  Analiza celowości inwestycji i możliwości wykonania etapami

[Ad. 2 – Określenie przeznaczenia w kontekście potrzeb rzeczowych, potrzeb użytkownika, położenia, lokalizacji, analiza możliwości realizacji inwestycji etapami wynikającymi z potrzeb użytkowych lub wymogów technologicznych, analiza wariantów]

Program inwestycji

sporządził:

.......................................................

( imię i nazwisko, podpis, data)

Załączniki:

- Projekt koncepcyjny z rejonem lokalizacji i zaznaczonymi elementami infrastruktury technicznej, koncepcja architektoniczna.

- Wymagane opinie, uzgodnienia,

- Kopie protokołów z kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu (obiektów) przeprowadzanej corocznej oraz raz na 5 lat (dla zadania nie dotyczącego infrastruktury łączności i informatyki, odnoszącego się do istniejącego obiektu).

- Protokół stanu technicznego infrastruktury kablowej, sprzętu komutacyjnego, transmisyjnego, zasilającego, itp. (dla zadania dotyczącego infrastruktury łączności i informatyki, odnoszącego się  do istniejącego obiektu).