Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                    z wycinką drzew oraz wykonania zabiegów w obrębie koron drzew na terenach administrowanych przez KPW Gdynia.

1.2. Zakres stosowania opisu przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokument procedury przetargowej i jest załącznikiem                     do zawartej umowy.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych prac.

1.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                   i higieny pracy.

2. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych usług i robót. 	Sprzęt powinien być sprawny technicznie w trakcie realizacji prac oraz powinien zapewnić ich prowadzenie zgodnie z przepisami bhp.

3. TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

4. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz ich wyszczególnieniem w poszczególnych częściach. Zamawiający ma prawo na bieżąco kontrolować jakość wykonywanych usług.

- ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Wykonawca jako wytwórca odpadów z grupy 20 (kody: 20 02 01; 20 02 03; 20 01 38) tj. ściętego drewna odpadowego, krzewów, resztek kory, gałęzi, liści i trocin) zobowiązany jest do wywiezienia ich poza teren realizacji usług oraz postępowania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Zgoda na prace związane z wycinką oraz wykonania zabiegów w obrębie koron drzew obejmuje zezwolenia uzyskane przez Zamawiającego.

Roślinność istniejąca w trakcie prowadzenia robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany w decyzji administracyjnej wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta na podstawie zapisów ustawy                          o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726).

Uwaga:

Przed przystąpieniem do wycinki drzew, oraz przeprowadzenia zabiegów w obrębie koron drzew              w okresie ochronnym (lęgowym) ptaków, Wykonawca zobowiązany jest wykluczyć obecność ptasich gniazd, których usuwanie jest zakazane od dnia 1 marca do dnia 15 października poprzez uzyskanie opinii ornitologa potwierdzającej brak lęgów w ich obrębie i w ich bliskim sąsiedztwie – w przypadku stwierdzenia obecności gniazd ptasich na przedmiotowych drzewach, ich usunięcie lub przeprowadzenie zabiegów w obrębie koron może być realizowane po dniu 15 października 2026 r.,  a Wykonawca sporządzi wraz z przedstawicielem Zamawiającego notatkę w tej sprawie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia za przedmiot zamówienia                     w przypadku jeżeli do dnia realizacji usługi, nastąpi zdarzenie, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu udzielania zamówienia (np. drzewo/drzewa przewidziane do usunięcia ulegnie/ulegną wywrotowi lub nastąpi konieczność jego/ich wcześniejszego usunięcia przez Zamawiającego ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa i mienia. Wykonawca pomniejszy koszt usługi dla drzew o których mowa w pkt. I oraz załączniku do OPZ, o kwotę wskazaną w formularzu cenowym, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną  ilość wyciętych przez niego drzew).

WYSZCZEGÓLNIENIE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT I USŁUG:

WYCINKA DRZEW

1. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew oraz przeprowadzeniem robót przygotowawczych.

2. SPRZĘT

2.1. Sprzęt do usuwania drzew

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować:

- piły spalinowe do drewna,

- ciągnik z przyczepą,

- samochody dostawcze skrzyniowe, samochody załadowcze z HDS,

- sekatory ręczne,

- drabiny wysokościowe,

- podnośnik koszowy,

- liny atestowane wraz z szelkami atestowanymi.

3. TRANSPORT

3.1. Transport pozyskanych odpadów

Pnie, gałęzie, resztki kory, liści, grubiznę, dłużycę należy przewozić transportem samochodowym. Transport materiałów do zabezpieczenia drzew może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi transportowanych materiałów.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

- Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót oraz prowadzenie ich zgodnie z przepisami bhp,

- Wycinkę drzew wg zestawienia i decyzji administracyjnych uzyskanych przez Zamawiającego,

- Pocięcie drewna odpadowego i gałęzi na odcinki i złożenie ich w stosy w trakcie prowadzenia prac.

- Dla drewna z wycinki wskazanych gatunków z przekazaniem do magazynów właściwych Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI): pocięcie dłużycy na odcinki około 1 m, załadunek drewna na środki transportowe Wykonawcy, transport we wskazane miejsce, rozładunek, właściwe ułożenie drewna, obmiar surowca, sporządzenie dokumentu z obmiaru, sporządzenie przez Wykonawcę protokołów odbioru (zgodnie z załącznikami do umowy) oraz protokolarny odbiór prac związanych z wycinką drzew oraz wykonaniem zabiegów w obrębie koron drzew przez przedstawicieli KPW Gdynia i Wykonawcy.

- Zagospodarowanie przez Wykonawcę drewna odpadowego z wycinki oraz wszelkich odpadów   tj. „gałęziówki” w postaci resztek kory, gałęzi, liści i trocin wraz z załadunkiem na środki  transportowe Wykonawcy i utylizacją na koszt Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy                 o odpadach.

- Uporządkowanie terenu po wycince.

LOKALIZACJA MIEJSC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:

- KOMPLEKS 4001 Gdynia Oksywie działka nr 1295 i 1296 obręb 0021 Oksywie - wykonanie wycinki 28 szt. drzew wskazanego gatunku (wg Zestawienia zbiorczego poz.1, załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) na podstawie decyzji UDW.6131.190.2025.NB z dnia 4.11.2025 r. - dotyczy 8 szt. drzew oraz 20 szt. drzew nie wymagających zezwolenia                                     oraz Opisu Przedmiotu Umowy wraz z:

- zagospodarowaniem przez Wykonawcę drewna odpadowego z wycinki oraz wszystkich

odpadów powstałych z wycinki w postaci resztek kory, gałęzi, liści i trocin oraz pni i karpiny wraz z załadunkiem na środki transportowe Wykonawcy i utylizacją na koszt Wykonawcy;

- przekazaniem drewna z wycinki do magazynu Sekcji Obsługi Infrastruktury Oksywie;

- obmiarem surowca wraz ze sporządzeniem dokumentu z obmiaru;

- sporządzeniem przez Wykonawcę protokołu odbioru (zgodnie z załącznikami do umowy) oraz

protokolarnym odbiorem prac związanych z wycinką 28 szt. drzew przez przedstawicieli KPW Gdynia i Wykonawcy;

- oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsca robót oraz prowadzeniem ich zgodnie z przepisami

BHP;

- zagospodarowaniem   przez   Wykonawcę  wszelkich odpadów tj. „gałęziówki” w postaci

resztek kory, gałęzi, liści i trocin wraz z załadunkiem na środki transportowe Wykonawcy              i utylizacją na koszt Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

- uporządkowaniem terenu po wycince;

KOMPLEKS 4001 Gdynia Oksywie działka nr 1295 i 1296 obręb 0021 Oksywie - przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron 7 szt. drzew                          (wg Zestawienia zbiorczego poz. 1, załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia)                    na podstawie Opisu Przedmiotu Umowy wraz z:

- zagospodarowaniem   przez   Wykonawcę  wszelkich odpadów tj. „gałęziówki” w postaci  resztek kory, gałęzi, liści i trocin wraz z załadunkiem na  środki  transportowe  Wykonawcy                i utylizacją na koszt Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

- uporządkowaniem terenu po zabiegach w obrębie koron drzew;

- protokolarnym odbiorem prac związanych z przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych                        w obrębie koron 7 szt. drzew przez przedstawicieli KPW Gdynia i Wykonawcy;

- oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsca robót oraz prowadzeniem ich zgodnie z przepisami BHP;

- uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac;

- KOMPLEKS 4001 Gdynia Oksywie działka nr 2113 obręb 0021 Oksywie przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony 1 szt. drzewa  (wg Zestawienia zbiorczego                 poz. 2, załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia)  na podstawie decyzji ZN.5146.232.2025.BC-MMr z dn. 22.09.2025 r. oraz Opisu Przedmiotu Umowy wraz z:

- zagospodarowaniem   przez   Wykonawcę  wszelkich odpadów tj. „gałęziówki” w postaci resztek kory, gałęzi, liści i trocin wraz z załadunkiem na  środki  transportowe  Wykonawcy                   i utylizacją na koszt Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

- uporządkowaniem terenu po zabiegach w obrębie korony drzewa;

- protokolarnym odbiorem prac związanych z przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych                 w obrębie korony 1 szt. drzewa przez przedstawicieli KPW Gdynia i Wykonawcy;

- oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsca robót oraz prowadzeniem ich zgodnie z przepisami BHP;

- uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac;

- KOMPLEKS 4001 Gdynia Oksywie działka nr 2113 obręb 0021 Oksywie przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony 1 szt. drzewa  (wg Zestawienia zbiorczego                 poz. 3, załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia)  na podstawie decyzji ZN.5146.233.2025.BC-MMr z dn. 22.09.2025 r. oraz Opisu Przedmiotu Umowy wraz z:

- zagospodarowaniem   przez   Wykonawcę  wszelkich odpadów tj. „gałęziówki” w postaci resztek kory, gałęzi, liści i trocin wraz z załadunkiem na  środki  transportowe  Wykonawcy                   i utylizacją na koszt Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

- uporządkowaniem terenu po zabiegach w obrębie korony drzewa;

- protokolarnym odbiorem prac związanych z przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych               w obrębie korony 1 szt. drzewa przez przedstawicieli KPW Gdynia i Wykonawcy;

- oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsca robót oraz prowadzeniem ich zgodnie z przepisami BHP;

- uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac;

- KOMPLEKS 4001 Gdynia Oksywie, działki o numerze 2193 0021 Oksywie - wykonanie wycinki 48 szt. drzew wskazanego gatunku (wg Zestawienia zbiorczego poz.4, załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) na podstawie decyzji o numerze Z.5146.315.2025.BC z dnia 27.11.2025 r. oraz Opisu Przedmiotu Umowy wraz z:

- zagospodarowaniem przez Wykonawcę drewna odpadowego z wycinki oraz wszystkich

odpadów powstałych z wycinki w postaci resztek kory, gałęzi, liści i trocin oraz pni i karpiny wraz z załadunkiem na środki transportowe Wykonawcy i utylizacją na koszt Wykonawcy;

- przekazaniem drewna z wycinki do magazynu Sekcji Obsługi Infrastruktury Oksywie;

- obmiarem surowca wraz ze sporządzeniem dokumentu z obmiaru;

- sporządzeniem przez Wykonawcę protokołu odbioru (zgodnie z załącznikami do umowy) oraz

protokolarnym odbiorem prac związanych z wycinką 48 szt. drzew przez przedstawicieli KPW Gdynia i Wykonawcy;

- oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsca robót oraz prowadzeniem ich zgodnie z przepisami

BHP;

- zagospodarowaniem   przez   Wykonawcę  wszelkich odpadów tj. „gałęziówki” w postaci

resztek kory, gałęzi, liści i trocin wraz z załadunkiem na środki transportowe Wykonawcy              i utylizacją na koszt Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

- uporządkowaniem terenu po wycince;

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Kontrola robót przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia drzew.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest:

dla drzew – sztuka.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 6.

Cena wykonania robót obejmuje:

- Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót oraz prowadzenie ich zgodnie z przepisami BHP,

- Wycinkę drzew wg zestawienia i decyzji administracyjnych uzyskanych przez Zamawiającego,

- Pocięcie drewna odpadowego i gałęzi na odcinki  i złożenie ich w stosy w trakcie prowadzenia prac,

- Dla drewna z wycinki wskazanych gatunków  z przekazaniem do magazynów właściwych Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI),

- Pocięcie dłużycy na odcinki około 1 m, załadunek drewna  na środki transportowe Wykonawcy, transport we wskazane miejsce, rozładunek, właściwe ułożenie drewna, obmiar surowca, sporządzenie przez Wykonawcę dokumentów z obmiaru surowca i protokołów odbioru (zgodnie                                z załącznikami do umowy)  oraz protokolarny odbiór prac związanych z wykonanymi pracami przez przedstawicieli KPW Gdynia  i Wykonawcy,

- Zagospodarowanie   przez   Wykonawcę   drewna odpadowego z wycinki oraz wszelkich odpadów tj. „gałęziówki”   w   postaci  resztek kory, gałęzi, liści i  trocin wraz  z  załadunkiem  na  środki  transportowe  Wykonawcy i utylizacją na koszt Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy                         o odpadach,

- Uporządkowanie terenu po wycince.

ZABIEGI W OBRĘBIE KORON DRZEW

ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia dotyczą zasad prowadzenia zabiegów w obrębie koron drzew.

    - SPRZĘT

2.1. Sprzęt do przeprowadzenia prac w obrębie koron drzew

Do wykonania prac w obrębie koron drzew należy stosować:

- piły spalinowe do drewna,

- ciągnik z przyczepą,

- samochody dostawcze skrzyniowe, samochody załadowcze z HDS,

- sekatory ręczne,

- drabiny wysokościowe,

- podnośnik koszowy,

- liny atestowane wraz z szelkami atestowanymi.

- TRANSPORT

3.1. Transport pozyskanych odpadów

Gałęzie, resztki kory, liści należy przewozić transportem samochodowym. Transport materiałów         do zabezpieczenia drzew może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi transportowanych materiałów.

- WYKONANIE ROBÓT

Prace w obrębie koron drzew obejmują:

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót oraz prowadzenie ich zgodnie z przepisami BHP,

- przeprowadzenie usuwania gałęzi zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz obowiązującymi

przepisami (korekta korony max. 30 %) – ustawa o ochronie przyrody,

- pocięcie gałęzi na odcinki i złożenie ich w stosy w trakcie prowadzenia robót,

- sporządzenie przez Wykonawcę protokołów odbioru (zgodnie z załącznikami do umowy)  oraz

protokolarny odbiór prac związanych z przycinką drzew przez przedstawicieli KPW Gdynia

i Wykonawcy,

- zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadu „gałęziówki” w postaci resztek kory, gałęzi, liści

i trocin wraz z załadunkiem na środki transportowe Wykonawcy i utylizacją na koszt Wykonawcy,

- uporządkowanie terenu po przeprowadzonych zabiegach.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Kontrola robót przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przeprowadzenia prac                     w obrębie koron drzew.

- OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z przeprowadzeniem prac w obrębie koron drzew jest:           sztuka.

- PODSTAWA PLATNOŚCI

7.1. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 6.

Cena wykonania robót obejmuje:

    - Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót oraz przeprowadzenie ich zgodnie z przepisamiBHP,

    - Przeprowadzenie cięć zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz obowiązującymi przepisami,

    - Pocięcie gałęzi na odcinki i złożenie ich w stosy w trakcie prowadzenia robót,

    - Zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadu „gałęziówki” w postaci resztek kory, gałęzi, liści               i trocin wraz załadunkiem na środki transportowe Wykonawcy i utylizacją na koszt Wykonawcy,

    - Uporządkowanie terenu po wykonaniu cięć.

Załączniki: 1 na 3 str.

Zał. Nr 1 - Zestawienie zbiorcze wycinki  i zabiegów pielęgnacyjnych