Częstochowa, dnia 14.01.2026r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**ZI.26.1.2.2026**

1. **Zamawiający:** Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, ulica Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
2. **Tryb udzielenia zamówienia:** Postępowanie prowadzone jest **bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych** (Dz.U. 2021, poz. 1129 t.j. z późn.zm) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, tj. wartość zamówienia jest mniejsza od 130 000 zł.
3. **Przedmiot zamówienia i jego zakres:**
   1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej) wraz z usługą przygotowania, organizacji, koordynacji i rozliczaniem zadania obejmującego wykonanie robót budowlanych dla zadania **„Dostosowanie p.poż budynku Al. AK36A”**

3.2. Zakres usługi obejmuje m.in.:

1. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji sporządzonego przez wykonawcę robót, w tym w zakresie zgodności z wymaganiami SWZ i umowy na roboty budowlane;
2. Doradztwo na etapie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w zakresie merytorycznym, w tym badanie ewentualnych rozwiązań równoważnych zgłoszonych w ofertach, badanie zaoferowanej ceny;
3. Kompleksowy nadzór inwestorski w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacją robót budowlanych w tym nad realizacją ewentualnych robót nieujętych w dokumentacji projektowej a niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, zakończony podpisaniem protokołu odbioru końcowego oraz końcowym rozliczeniem budowy, polegający m.in. na:

* sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, pozwoleniem na budowę, umową, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej;
* nadzór nad terminowością wykonywanych prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem,
* informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach i zagrożeniach mających wpływ na terminowe wykonanie zadania;
* sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
* sprawdzenie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających,
* rozliczanie inwestycji w zakresie finansowym i rzeczowym, w szczególności zatwierdzanie i kontrolowanie jakości stosowanych materiałów, ich zgodności z dokumentacją projektową, przepisami i normami branżowymi oraz deklaracją Wykonawcy robót zawartą w ofercie, weryfikowanie, analizowanie i sprawdzanie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę w celu odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji i uruchomienia płatności,
* ocena zasadności oraz zgodności z umową na roboty budowlane wprowadzania rozwiązań zamiennych lub robót dodatkowych, odstępstw od dokumentacji projektowej oraz ich wpływu na termin realizacji, zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania przez wykonawcę robót zamiennych i dodatkowych (bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót zamiennych i dodatkowych, Wykonawca w pierwszej kolejności przedkłada analizę Zamawiającemu),
* sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów wykonawcy na roboty zamienne i dodatkowe oraz związanych z płatnościami częściowymi,
* kontrolowanie przebiegu realizacji robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, występowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego,
* kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót,
* reprezentowanie Zamawiającego na budowie, udział w naradach dotyczących realizacji robót,
* sprawdzanie jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw jakości, wyników prób zastosowanych materiałów, wymaganych zaświadczeń właściwych organów, itp. (sprawdzanie przedkładanych przez Wykonawcę robót dokumentów i ich zatwierdzenia),
* nadzór nad realizacją pozostałych obowiązków Wykonawcy i uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy z Wykonawcą robót budowlanych, w zakresie swoich uprawnień, jako inspektora nadzoru inwestorskiego,
* rozstrzyganie przy udziale Zamawiającego zaistniałych problemów związanych z realizacją robót budowlanych nieujętych w dokumentacji, a mających wpływ na koszt robót lub termin realizacji,
* dopilnowanie zabezpieczenia stanu robót oraz placu budowy w realizacji procesu budowlanego, w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń, w wyniku, których wystąpią sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego,
* uzgadnianie z Zamawiającym oraz osobą pełniącą nadzór autorski, wszelkich ewentualnych zmian i odstępstw od pierwotnej dokumentacji projektowej,
* organizację lub dokonywanie w uzgodnieniu z Zamawiającym odbiorów (częściowych, końcowego)
* Dopilnowanie zabezpieczenia stanu robót oraz placu budowy w realizacji procesu budowlanego, w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń, w wyniku, których wystąpią sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego,
* inne obowiązki uzgodnione z Zamawiającym lub wynikające w toku prowadzenia robót niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu budowlanego lub wynikające z umowy na wykonanie robót budowlanych;
* koordynowanie pracy zespołu inspektorów nadzorów.
  1. Inspektor nadzoru obowiązany jest świadczyć usługi z częstotliwością wynikającą z zakresu robót budowlanych, tj. obecność na radach budowy odbywających się co dwa tygodnie, a jeśli zajdzie potrzeba częściej, na każde wezwanie wykonawcy robót budowlanych o gotowości do odbioru prac ulegających zakryciu lub zanikających i udokumentowanie ich wpisem do dziennika budowy, oraz każdorazowo w przypadku awarii lub sytuacji wymagającej obecność Inspektora Nadzoru, oraz na odbiorach częściowych i końcowych, a także na każde wezwanie Zamawiającego.
  2. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga obecności i prowadzenia inspekcji poza czasem pracy Wykonawcy w razie potrzeby wynikającej z postępu robót, awarii itp..
  3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne robót budowlanych, powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestycyjnym, do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi określonego w ofercie wykonawcy robót budowlanych, nad którymi będzie prowadzony nadzór na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zmian.).
  4. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.

1. **Zakres robót budowlanych objętych usługą stanowiącą przedmiot zamówienia:**

Zadanie polega na dostosowaniu budynku dydaktycznego przy Al. Armii Krajowej do obowiązujących przepisów.

Pow. zabudowy: 1 957m2

Kubatura 27 163m3

Pow. użytkowa 6 366m2

Wys. budynku max: 18,15m

Roboty wchodzące w zakres zadania pod nadzorem Inspektora:

1. Wydzielenie klatki schodowej i wykonanie jej oddymiania.
2. Częściowa wymiana stolarki.
3. Wydzielenie stref pożarowych poprzez zamkniecie ich drzwiami o odporności ppoż
4. Wykonanie nowej instalacji c.o, wentylacji, wody użytkowej oraz hydrantów
5. Wykonanie nowego węzła ciepła
6. Wykonanie nowej instalacji oświetlenia, gniazd oraz ppoż.
7. **Termin realizacji zamówienia:**

Od dnia podpisania umowy do podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. Planowany okres prac budowlanych objętych nadzorem: do 11 m-cy, od podpisania umowy które przewidziane jest we wrześniu 2025 r.

1. **Warunki wzięcia udziału w postępowaniu:**
   1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby spełniające następujące wymagania:
2. posiada uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ([Dz.U. z 2024 r. poz. 725](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000725)) i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w chwili ich uzyskania, a które uprawniają do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

* w specjalności konstrukcyjno- budowlanej – Inspektor Nadzoru branża budowlana
  + - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. - Inspektor Nadzoru branża elektryczna
    - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- Inspektor Nadzoru branża sanitarna

Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia wydane dla państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego ([Dz.U. z 2024 r. poz. 725](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000725)) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023 poz. 334).

Dowodem spełniania warunku jest złożenie w terminie składania ofert kopii uprawnień.

1. jest członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego tj. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Dowodem jest dostarczenie w terminie składania ofert kopii zaświadczenia o przynależności oraz kopii OC

1. posiada doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży odpowiednio budowlanej i/lub elektrycznej i/lub sanitarnej , w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) na co najmniej dwóch (2) zadaniach polegających na budowie/przebudowie/nadbudowie lub remoncie budynku lub jego części o wartości zadania min 2 mln zł brutto i obejmującego w swoim zakresie roboty branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, prze cały okres realizacji inwestycji.

Dowodem spełnienia warunku jest złożenie, w terminie składania ofert, **wykazu zrealizowanych usług** z podaniem okresu ich realizacji, wartości zadania którego prace były nadzorowane oraz opisu zakresu tego zadania.

W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązany będzie, na wezwanie Zamawiającego do przedstawienia dokumentów potwierdzających należycie zrealizowanie usług (referencje/ inne dokumenty potwierdzające realizację usług, wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była realizowana).

Wskazane wyżej wymagania możne spełniać jedna, dwie lub trzy osoby.

* 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)”. Dowodem spełnienia warunku jest złożenie, w terminie składania ofert, oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunku zgodnie z treścią załącznika do oferty nr 1.

1. **Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:** Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.
2. **Opis sposobu obliczania ceny**
   1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania usługi, w tym koszty dojazdów.
   2. Cena za wykonanie usługi jest ceną ryczałtową i jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, będących przedmiotem pełnienia nadzoru inwestorskiego.
   3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3. **Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:** 
   1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
   2. Przed złożeniem oferty zaleca się zapoznać ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z przedmiotem zamówienia nad którym ma być pełniony nadzór inwestorski w tym w szczególności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, stosownymi pozwoleniami i zgłoszeniami. Wykonawca powinien rozpoznać stopień skomplikowania planowanej Inwestycji i rzetelnie sporządzić ofertę. Złe rozpoznanie poziomu skomplikowania Inwestycji i zbyt mały stopień szczegółowości sporządzonej oferty nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń lub negocjacji po złożeniu oferty**.**
   3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Przygotowując ofertę Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszego zapytania ofertowego, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami, zmianami, wyjaśnieniami wnoszonymi przez Zamawiającego.
   4. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego Zapytania ofertowego lub na formularzach własnych Wykonawcy, pod warunkiem, że treść tak złożonej oferty będzie odpowiadała treści załącznika numer 1 do Zapytania Ofertowego, tj. musi zawierać wszystkie oświadczenia i informacje wymagane w formularzu sporządzonym przez Zamawiającego. Do oferty należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami niniejszego Zapytania ofertowego.
   5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.
   6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentacji wykonawcy w tym zakresie.
   7. Ofertę składa się wyłącznie poprzez platformę zakupową. Ofertę należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/ajd\_czest/proceedings, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania.

* 1. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
  2. Do oferty należy załączyć Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli umocowanie osób podpisujących ofertę nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych Forma pełnomocnictwa: forma pisemna (oryginał) lub kopia/skan pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy tej spółki składają pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej albo umowę spółki (kopię/elektroniczną kopię umowy spółki sporządzonej pisemnie), chyba że ofertę podpiszą wszyscy wspólnicy tej spółki.
  3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
  4. Oferta powinna zawierać:
  5. Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik do zapytania ofertowego nr 1),
  6. Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania wraz z wykazem zrealizowanych przez nich usług
  7. Kopię uprawnień budowlanych,
  8. Kopię zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego,
  9. Pełnomocnictwo jeśli dotyczy
  10. Po wypełnieniu formularza składania oferty i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników (Wypełniony Formularz oferty – załącznik numer 1 do Zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami) należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
  11. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.
  12. Aby zakończyć składanie ofert należy kliknąć przycisk „Złóż ofertę”. Następnie system zaszyfruje ofertę i Wykonawcy, tak by była niedostępna dla Zamawiającego do terminu otwarcia ofert.
  13. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
  14. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view>
  15. W przypadku pytań technicznych związanych z funkcjonowaniem platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Platformy: numer telefonu (22) 101 02 02, adres e-mail: [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl)
  16. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.3 lub innych wymaganych w niniejszym zapytaniu dokumentów, złożone oświadczenia i/lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wyznaczonym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  17. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wyznaczonym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

1. **Termin składania ofert.**
   1. Ofertę (sporządzoną na załączniku numer 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz oferty) wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings> - w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania i złożyć **do dnia 27.08.2025r do godz. 10:00.**
   2. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, z tym, że w przypadku zmiany zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
   4. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
   5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. **Termin otwarcia ofert**
   1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2025r roku o godzinie 10:15.
   2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
   3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings> w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania
   4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
3. Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
4. Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
   1. Informacja, o której mowa w punkcie 10.4. zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings>, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania, w sekcji ,,Komunikaty”.
   2. Zamawiający nie przewiduje transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.
6. **Termin związania ofertą**
   1. Wykonawcy będą związani złożonymi ofertami przez 30 dni od ostatecznego dnia złożenia ofert.
   2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w punkcie poprzedzającym, Zamawiający przed upływem terminu związania ofert, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez Zamawiającego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przez pisemność należy rozumieć wyrażenie informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. **Informacje o prowadzeniu postępowania i trybie oceny ofert**
   1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
   2. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do badania i oceny ofert złożonych w terminie.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień dotyczących treści oferty, oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym oraz dokumentów złożonych łącznie z ofertą.
   4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny.
   5. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste pomyłki pisarskie i oczywiste pomyłki rachunkowe.
   6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
8. Została złożona po upływie terminu składania ofert;
9. Jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego;
10. Oferta jest niekompletna (nie zostały złożone wymagane oświadczenia lub dokumenty, w tym pełnomocnictwo);
11. Nie została złożona z zachowaniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym;
12. Wykonawca nie złożył na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści oferty, w tym wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny.
    1. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.
13. **Kryteria oceny ofert i wybór oferty** 
    1. Kryterium wyboru oferty stanowi cena z wagą 100%. Zamawiający wbierze ofertę z najniższą ceną realizacji całości zamówienia spośród ofert złożonych w terminie składania ofert i niepodlegających odrzuceniu.
    2. W przypadku, gdy niemożliwy będzie wybór oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia dodatkowych ofert cenowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
    3. Zamawiający jest uprawniony do wyboru do kolejnej oferty najkorzystniejszej (kolejna z najniższą ceną) w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub niniejszym zapytaniu ofertowym.
    4. Zamawiający nie dokona wyboru oferty w przypadku niespełniania przez żadną ze złożonych ofert wymagań określonych w treści niniejszego zapytania ofertowego.
    5. Zamawiający nie dokona wyboru oferty, gdy cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przekroczy wysokość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 13.6.
    6. W przypadku, gdy oferta z najniższą ceną spośród ofert złożonych w terminie i niepodlegających odrzuceniu przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych. Jeżeli Wykonawca w wyniku negocjacji obniży cenę oferty i cena tej oferty będzie mieściła się w możliwościach finansowych Zamawiającego, Zamawiający dokona wyboru oferty.
    7. Zamawiający nie dokona wyboru oferty w przypadku niespełniania przez żadną ze złożonych ofert wymagań określonych w treści niniejszego zapytania ofertowego.
    8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty bez podawania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania z powyższych uprawnień/uprawnienia.
    9. Zamawiający najpierw dokna badania i oceny treści ofert, a nastepnie zbada sytuacje podmiotową Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów wyboru oferty, tj. czy Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
    10. Ofertę wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania oraz wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu uznaje się za odrzuconą.
14. **Umowa**
    1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie zawarta u w siedzibie Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
    2. O terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
    3. Umowa zostanie zawarta zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikiem nr 1 – Projekt Umowy.
    4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy mają obowiązek złożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów rejestrowych lub załączonych do oferty.
15. **Pozostałe informacje dotyczące postępowania.**
    1. Wykonawcy mają możliwość składania pytań w niniejszym postępowaniu poprzez platformę zakupową (przycisk „Wyślij wiadomość do zamawiającego”) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt 16. Zapytania Ofertowego.
    2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, bez ujawniania źródła zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert wpłynął do zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, i odpowiedzi zostanie umieszczona na stronie postępowania – platforma zakupowa (sekcja „Komunikaty”).
    3. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 15.2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
    4. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, dokonane z inicjatywy Zamawiającego bądź w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
    5. Przedłużenie terminu składania ofert w następstwie zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 15.2, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
    6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem   
       i złożeniem oferty.
    7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
16. **Dane kontaktowe**

Osoba do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych**: J**ustyna Jastrząb [j.jastrzab@ujd.edu.pl](mailto:j.jastrzab@ujd.edu.pl) tel: 34 378 43 00, 88 88 37 165

1. **Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel. 34 37-84-133;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy umowy, a następnie realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w przypadku danych szczególnych kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem udostępnienia w celach ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz windykacyjnych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa – dane płacowe – 50 lat, dane finansowe – 5 lat;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu, a następnie ewentualnego zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu, a następnie ewentualnego zawarcia umowy;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są:

załącznik numer 1 – Formularz oferty;

załącznik numer 2 – Projekt Umowy;