*Załącznik nr 1 a*

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **002/TW/2026**

**FORMULARZ OFERTY**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizacje zamówienia pn.:

**„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej”**

**WARIANT I**

**1. ZAMAWIAJĄCY**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie

ul. Mickiewicza 22 a; 88-400 Żnin,

**2. WYKONAWCA**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez\*:

|  |  |
| --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** |
| 1. | nazwa (firma) wykonawcy ………………………………………………………………………….…  wpisany do KRS nr ………….………………...  *lub*  imię i nazwisko ………………………………………………………………….……………………..  nazwa (firma) wykonawcy …………………………………………………………………….………  wpisany do CEiDG  NIP ……………………..  adres Wykonawcy…………………………………………………………………………………….. |
| 2. | nazwa (firma) wykonawcy ………………………………………………………………………….…  wpisany do KRS nr ………….………………...  *lub*  imię i nazwisko ………………………………………………………………….……………………..  nazwa (firma) wykonawcy …………………………………………………………………….………  wpisany do CEiDG  NIP ……………………..  adres Wykonawcy…………………………………………………………………………………….. |

1. **DANE DO KONTAKTU:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

*\*Wykonawca modeluje tabelę w zależności od swego składu.*

1. **Składając niniejszą ofertę oświadczam(y), że:**
   1. Zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w treści zapytania ofertowego i nie wnosimy zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.
   2. W trakcie trwania postępowania mieliśmy świadomość możliwości składania zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego.
   3. Akceptujemy istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik do zapytania ofertowego   
      i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
   4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego   
      w treści zapytania ofertowego
   5. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w treści zapytania ofertowego, w tym koszt dostawy, montażu, uruchomienia instalacji, koszty uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń, opracowania zgłoszenia, aktualizacji, zmiany mocy, zgłoszeń do Zakładu Energetycznego, zawarcia niezbędnych umów z Zakładem Energetycznym oraz opracowania dokumentacji powykonawczej instalacji, ryzyko wynikające ze zmiany przebiegu trasy kablowej, a także koszty udzielenia wymaganych okresów gwarancyjnych.
   6. Odbyliśmy wizje lokalną w miejscu, w którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot zamówienia w celu analizy możliwości przebudowy obecnego PPE, stacji transformatorowej układu pomiarowego.
   7. Oferujemy realizacje przedmiotu zamówienia do: 20.03.2026 r.
   8. Udzielamy następującego okresu gwarancyjnego:
2. na panele fotowoltaiczne - 15 lat,
3. na sprawność instalacji - 25 lat do minimum 80% sprawności,
4. na falownik - 20 lat
5. na wykonane prace - 60 miesięcy
6. **Oferujemy wykonanie zamówienia w wariancie I zgodnie z treścią zapytania ofertowego, wyjaśnień oraz modyfikacją treści** **za cenę ryczałtową:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena netto:** ………………………………….. zł |  |
| **(Słownie:** …………………………………………………………………………………………….. **)** | |
| **Podatek VAT**: ……………………………… % | ……………………………………………….. zł |
| **Cena brutto:** .................................................... zł |  |
| **(Słownie:** …………………………………………………………………………………………….. **)** | |

***Szczegółowe wyliczenie ceny oferty***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa obiektu** | **Wielkość instalacji** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| *1* | *2* | *3* | *4x5* | *7* |
| *1.* | SUW Mickiewicza | 49,41 kWp |  |  |
| *2.* | Oczyszczalnia ścieków | 49,41 kWp |  |  |
| *3.* | SUW Gorzyce | 30 kWp |  |  |
| *4.* | SUW Białożewin | 30 kWp |  |  |
| *5.* | P1 ul. Spokojna | 25 kWp |  |  |
| **SUMA\*** | | |  |  |

***\*Należy przenieść cenę do pkt 5***

1. **Informujemy, że nasza oferta (niepotrzebne skreślić):**

* Nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
* Zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

*Informujemy, że tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.   
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913) stanowią informacje zawarte   
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku w polu „Tajemnica przedsiębiorstwa” i jako takie informacje te nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania.*

1. **Rodzaj Wykonawcy składającego ofertę (zaznaczyć właściwe)**

* mikro przedsiębiorstwo,
* małe przedsiębiorstwo,
* średnie przedsiębiorstwo,
* inne

1. **Oświadczamy, że wybór naszej oferty (niepotrzebne skreślić):**

* nie będzie prowadzić u zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie

z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)

* będzie prowadzić u zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie

z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). W związku z powyższym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego oraz ich wartość bez kwoty podatku:

*Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku   
od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Brak wymaganego zaznaczenia w oświadczeniu oznacza, że złożona oferta nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.*

1. **W związku z tym, że niniejsza oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczamy, że ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Poniżej przedstawiamy, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy:

(Jeżeli dotyczy)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i adres wykonawcy** | **Określenie zakresu zamówienia** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

1. **Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia\*:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i adres podwykonawcy** | **Opis części zamówienia, które zamierzam(y) powierzyć podwykonawcy** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

1. **Zamierzamy korzystać z zasobów następujących podmiotów i w następującym zakresie\*:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot na zasobach, którego polega wykonawca (firma i adres)** | **Zakres** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

*\* Jeżeli Wykonawca nie zamierz powierzyć podwykonawcom części zamówienia oraz polegać na zasobach innych podmiotów tabelę należy przekreślić albo pozostawić niewypełnioną* W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, należy wraz z ofertą przedłożyć zobowiązania tych podmiotów do udostępnienia zasobów - propozycję stanowi załącznik nr 6   
do zapytania ofertowego.

1. **Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
   i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.**
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO), zawartą w specyfikacji warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. \*

*\*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

|  |
| --- |
| …………………………………... |
| (podpis Wykonawcy) |

*Załącznik nr 1 b*

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **002/TW/2026**

**FORMULARZ OFERTY**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizacje zamówienia pn.:

**„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej”**

**WARIANT II**

**1. ZAMAWIAJĄCY**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie

ul. Mickiewicza 22 a; 88-400 Żnin,

**2. WYKONAWCA**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez\*:

|  |  |
| --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** |
| 1. | nazwa (firma) wykonawcy ………………………………………………………………………….…  wpisany do KRS nr ………….………………...  *lub*  imię i nazwisko ………………………………………………………………….……………………..  nazwa (firma) wykonawcy …………………………………………………………………….………  wpisany do CEiDG  NIP ……………………..  adres Wykonawcy…………………………………………………………………………………….. |
| 2. | nazwa (firma) wykonawcy ………………………………………………………………………….…  wpisany do KRS nr ………….………………...  *lub*  imię i nazwisko ………………………………………………………………….……………………..  nazwa (firma) wykonawcy …………………………………………………………………….………  wpisany do CEiDG  NIP ……………………..  adres Wykonawcy…………………………………………………………………………………….. |

1. **DANE DO KONTAKTU:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

*\*Wykonawca modeluje tabelę w zależności od swego składu.*

1. **Składając niniejszą ofertę oświadczam(y), że:**
   1. Zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w treści zapytania ofertowego i nie wnosimy zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.
   2. W trakcie trwania postępowania mieliśmy świadomość możliwości składania zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego.
   3. Akceptujemy istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik do zapytania ofertowego   
      i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
   4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego   
      w treści zapytania ofertowego.
   5. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w treści zapytania ofertowego, w tym koszt dostawy, montażu, uruchomienia instalacji, koszty uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń, opracowania zgłoszenia, aktualizacji, zmiany mocy, zgłoszeń do Zakładu Energetycznego, zawarcia niezbędnych umów z Zakładem Energetycznym oraz opracowania dokumentacji powykonawczej instalacji, ryzyko wynikające ze zmiany przebiegu trasy kablowej, a także koszty udzielenia wymaganych okresów gwarancyjnych.
   6. Odbyliśmy wizje lokalną w miejscu, w którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot zamówienia w celu analizy możliwości przebudowy obecnego PPE, stacji transformatorowej układu pomiarowego.
   7. Oferujemy realizacje przedmiotu zamówienia do: 20.03.2026 r.

Oferujemy okres abonamentu: 60 miesięcy

* 1. Udzielamy następującego okresu gwarancyjnego:

1. na panele fotowoltaiczne - 15 lat,
2. na sprawność instalacji - 25 lat do minimum 80% sprawności,
3. **na falowniki - ….. lat (UWAGA: KRYTERIUM OCENY OFERT)**
4. na wykonane prace - 60 miesięcy
5. **Oferujemy wykonanie zamówienia w wariancie II zgodnie z treścią zapytania ofertowego, wyjaśnień oraz modyfikacją treści za cenę:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena netto:** ………………………………….. zł |  |
| **(Słownie:** …………………………………………………………………………………………….. **)** | |
| **Podatek VAT**: ……………………………… % | ……………………………………………….. zł |
| **Cena brutto:** .................................................... zł |  |
| **(Słownie:** …………………………………………………………………………………………….. **)** | |

***Szczegółowe wyliczenie ceny oferty***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa obiektu** | **Wielkość instalacji** | **Okres abonamentu** | **Stała miesięczna wysokość abonamentu (netto)** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1. | SUW Mickiewicza | 49,41 kWp | 60 miesięcy |  |  |  |
| 2. | Oczyszczalnia ścieków | 49,41 kWp | 60 miesięcy |  |  |  |
| 3. | SUW Gorzyce | 30 kWp | 60 miesięcy |  |  |  |
| 4. | SUW Białożewin | 30 kWp | 60 miesięcy |  |  |  |
| 5. | P1 ul. Spokojna | 25 kWp | 60 miesięcy |  |  |  |
| **SUMA\*** | | | | |  |  |

***\*Należy przenieść cenę do pkt 5***

1. **Informujemy, że nasza oferta (niepotrzebne skreślić):**

* Nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
* Zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

*Informujemy, że tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.   
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913) stanowią informacje zawarte   
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku w polu „Tajemnica przedsiębiorstwa” i jako takie informacje te nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania.*

1. **Rodzaj Wykonawcy składającego ofertę (zaznaczyć właściwe)**

* mikro przedsiębiorstwo,
* małe przedsiębiorstwo,
* średnie przedsiębiorstwo,
* inne

1. **Oświadczamy, że wybór naszej oferty (niepotrzebne skreślić):**

* nie będzie prowadzić u zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie

z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)

* będzie prowadzić u zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie

z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). W związku z powyższym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego oraz ich wartość bez kwoty podatku:

*Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku   
od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Brak wymaganego zaznaczenia w oświadczeniu oznacza, że złożona oferta nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.*

1. **W związku z tym, że niniejsza oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczamy, że ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Poniżej przedstawiamy, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy:

(Jeżeli dotyczy)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i adres wykonawcy** | **Określenie zakresu zamówienia** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

1. **Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia\*:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i adres podwykonawcy** | **Opis części zamówienia, które zamierzam(y) powierzyć podwykonawcy** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

1. **Zamierzamy korzystać z zasobów następujących podmiotów i w następującym zakresie\*:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot na zasobach, którego polega wykonawca (firma i adres)** | **Zakres** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

*\* Jeżeli Wykonawca nie zamierz powierzyć podwykonawcom części zamówienia oraz polegać na zasobach innych podmiotów tabelę należy przekreślić albo pozostawić niewypełnioną* W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, należy wraz z ofertą przedłożyć zobowiązania tych podmiotów do udostępnienia zasobów - propozycję stanowi załącznik nr 6   
do zapytania ofertowego.

1. **Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
   i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.**
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO), zawartą w specyfikacji warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. \*

*\*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

|  |
| --- |
| …………………………………... |
| (podpis Wykonawcy) |

*Załącznik nr 2*

|  |
| --- |
| **Wykonawca:** |
| …………………………………. |
| …………………………………. |
| …………………………………. |
| (pełna nazwa, adres) |
| **Reprezentowany przez:** |
| …………………………………. |
| …………………………………. |
| (imię i nazwisko/ podstawa do reprezentacji) |

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**1. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**:

Oświadczam, że podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie spełnia warunki udziału   
w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

**2. Informacja w związku z poleganiem wykonawcy na zasobach innych podmiotów[[1]](#footnote-1):**

Oświadczam, że wykonawca, w imieniu którego składane jest oświadczenie, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………………………………………….

w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu, tj. …..……………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

**3. Oświadczenie dotyczące podanych informacji:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne   
z prawdą.

|  |
| --- |
| …………………………………... |
| (podpis Wykonawcy) |

*Załącznik nr 3*

|  |
| --- |
| **Wykonawca:** |
| …………………………………. |
| …………………………………. |
| …………………………………. |
| (pełna nazwa, adres) |
| **Reprezentowany przez:** |
| …………………………………. |
| …………………………………. |
| (imię i nazwisko/ podstawa do reprezentacji) |

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

**Jeżeli podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie nie podlega wykluczeniu:**

Oświadczam, że podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie nie podlega wykluczeniu   
z postępowania oraz nie posiada żadnych zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

**Oświadczenie dotyczące podanych informacji:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne   
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

|  |
| --- |
| …………………………………... |
| (podpis Wykonawcy) |

*Załącznik nr 4*

**WYKAZ DOSTAW**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadania pn. **„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej”** oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy –   
w tym okresie) wykonał następujące dostawy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot / nazwa zamówienia**  **oraz wielkość instalacji PV** | **Data rozpoczęcia i zakończenia zamówienia** | **Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane** | **Wartość wykonanych dostaw netto** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

*Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.*

*Jeżeli nie wynika to z treści załączonych dowodów, wykonawca powinien sprecyzować przedmiot zamówienia w powyższej tabeli w taki sposób, aby umożliwić zamawiającemu potwierdzenie, że odpowiada on warunkom udziału, określonym w treści zapytania ofertowego.*

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne   
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Załącznik nr 5 a*

**WZÓR UMOWY DLA WARIANTU I**

Zawarta w dniu ………. r. w Żniniepomiędzy **Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Spółka z o.o. w Żninie, ul. Mickiewicza 22 a, 88-400 Żnin wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042794, NIP: 562-10-00-594, Regon 091113070,** **kapitał zakładowy: 35 363 500,00 zł**

**reprezentowaną przez:**

**Andrzeja Daszkowskiego - Prezesa Zarządu,**

zwanym dalej **„Zamawiającym”**

a

**Firmą …………………………………………………………………………………………………….**

**……………………………………………………………………………………………………………**

**reprezentowaną przez:**

**……………………………………………………………………………………………………………**

zwanym dalej **„Wykonawcą”.**

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, obowiązującego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK”

Sp. z o.o. w Żninie została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1.**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej opisanej w treści zapytania ofertowego oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy będącą jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy.
2. Przedmiot Umowy opisany został szczegółowo w:
3. Umowie;
4. Zapytaniu ofertowym wraz ze wszystkimi jej załącznikami oraz modyfikacjami;
5. Ofercie Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z treścią Umowy, Zapytania ofertowego oraz Oferty.
7. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wszystkie warunki wykonania Umowy.
8. Zakładane parametry Instalacji PV określone zostały w Załączniku nr 2. Końcowa Instalacja PV zostanie ostatecznie określona w protokole odbioru.
9. Przedmiot Umowy obejmuje dostawę, montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na następujących obiektach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa obiektu** | **Miejsce rozmieszczenia paneli** | **Wielkość instalacji** |
| 1. | SUW Mickiewicza | grunt | 49,41 kWp |
| 2. | Oczyszczalnia ścieków | grunt | 49,41 kWp |
| 3. | SUW Gorzyce | grunt | 30 kWp |
| 4. | SUW Białożewin | grunt | 30 kWp |
| 5. | P1 ul. Spokojna | grunt | 25 kWp |

1. Pod pojęciem dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej należy rozumieć dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu Umowy wymaganego przez Zamawiającego, jego instalację i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji technicznej wraz z uruchomieniem wszystkich urządzeń, sprawdzenie ich poprawnego działania, nadanie im właściwej konfiguracji oraz dokonanie przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich formalności związanych   
   z uruchomieniem instalacji, w tym uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń, przeprowadzenia audytu technicznego, opracowania zgłoszenia do Zakładu Energetycznego, zawarcie niezbędnych umów z Zakładem Energetycznym oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji, a także opracowanie wszelkich wymaganych uzgodnień z OSD.
3. Do eksploatacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest Zamawiający, z wyłączeniem czynności związanych z okresowymi przeglądami oraz konserwacją wynikającą z zaleceń interwałowych producenta, a także naprawami gwarancyjnymi oraz bieżącymi.
4. Wykonawca oświadcza, że firma instalacyjna reprezentującą Wykonawcę posiadała ubezpieczenie CAR/EAR.
5. Wykonawca zapewni dostęp do aplikacji, która umożliwi monitoring pracy instalacji.
6. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumenty niezbędne do realizowania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji.
7. Po zakończeniu prac, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu na nieruchomości, na której realizowany był przedmiot Umowy, do stanu sprzed posadowieniem instalacji.

**WYNAGRODZENIE**

**§ 2.**

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą (załącznik nr 1 do umowy), która wynosi: **… …,.. złotych** **netto** plus podatek VAT **..%** w kwocie **… …,.. złotych**, co daje kwotę: **… …,.. złotych** **brutto** (słownie:……………………………………………………………).
2. Płatność faktury nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z zachowaniem uwarunkowań określonych w niniejszej umowie.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez obie strony.
4. Wykonawca oświadcza, że ryzyko wynikające z danych przyjętych do ustalania ceny ryczałtowej niniejszej Umowy, obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu.
5. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszystkie koszty, związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności koszty związane z uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń, przeprowadzenia audytu technicznego, opracowania zgłoszenia do Zakładu Energetycznego, zawarcie niezbędnych umów z Zakładem Energetycznym oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji, a także opracowanie wszelkich wymaganych uzgodnień z OSD.

**DOSTAWA ORAZ ODBIÓR**

**§ 3.**

1. Dostawa montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej finansowanej objętej przedmiotem Umowy nastąpią do 20.03.2026 r.
2. Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół odbioru.
3. W dniu odbioru albo innym wyznaczonym nie później niż w terminie 5 dni od dnia odbioru,

Wykonawca zapewni szkolenie teoretyczne i praktyczne dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego, z zakresu czynności użytkowych i eksploatacyjnych przedmiotu Umowy.

1. Przeprowadzenie szkolenia Strony potwierdzą w treści protokołu odbioru.
2. Za datę wykonania przedmiotu Umowy Strony zgodnie przyjmują dzień zgłoszenia gotowości do odbioru wskazany w zgodnie podpisanym przez strony bezusterkowym protokole odbioru.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad istotnych, które uniemożliwiają korzystanie   
   z przedmiotu zamówienia Zamawiający odmówi odbioru i wyznaczy termin do usunięcia wad. Za termin wykonania przedmiotu Umowy rozumie się wówczas datę zgłoszenia gotowości do odbioru po usunięciu wad istotnych. ust. 5 stosuje się odpowiednio.
4. Termin odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu prac i gotowości do przystąpienia do odbioru. Termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.
5. Zgłaszając gotowość do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty, atesty zgodności na wbudowane materiały;
7. instrukcje użytkowania urządzeń w języku polskim;
8. wykaz i harmonogram obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych;
9. egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, która musi zawierać:
10. opis funkcjonalny instalacji wraz ze szczegółowym wykazem elementów wchodzących w skład dostawy,
11. schemat blokowy (ideowy) instalacji,
12. rysunek lokalizacji instalacji,
13. rysunki ideowe obejmujące całość obwodów instalacji,
14. instrukcję obsługi instalacji,
15. karty gwarancyjne producenta i Certyfikaty producenta do zastosowanych komponentów.
16. Podczas odbioru końcowego stosowane będą następujące zasady:
17. jeżeli Zamawiający stwierdzi wady istotne, nie dokona odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia;
18. jeżeli Zamawiający stwierdzi usterki, które nie uniemożliwiają korzystania   
    z przedmiotu; zamówienia, dokona odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia   
    z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 pkt 3;
19. jeżeli wady istotne nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy.
20. W przypadku określonym w ust. 9 pkt 1 terminem wykonania zamówienia przez Wykonawcę - branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o której mowa w § 5 ust.1 pkt 1 będzie data odbioru po usunięciu wad istotnych.
21. Z czynności odbioru strony spiszą protokół w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach.
22. Do odbioru częściowego stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6-11 niniejszego paragrafu.
23. Odbiór częściowy następuje każdorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę robót zanikowych powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

**GWARANCJA**

**§ 4.**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu następującego okresu gwarancyjnego:
2. na panele fotowoltaiczne - 15 lat,
3. na sprawność instalacji - 25 lat do minimum 80% sprawności,
4. na falowniki -20 lat.
5. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
6. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania wad, usterek oraz awarii przedmiotu Umowy we wszystkie dni kalendarzowe w godz. 8.00 do 15.00. Wszystkie zgłoszenie kierowane będą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres: ……………………………………………..
7. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o zmianach w danych teleadresowych, o których mowa powyżej.
8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na elementy przedmiotu Umowy tj. zamontowany sprzęt i urządzenia, wbudowane materiały, inne niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz wykonane prace, na okres 60 miesięcy od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisu i przeglądu instalacji oraz ponosi wszelkie koszty z tym związane.
9. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumenty niezbędne do realizowania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji.
10. W okresie gwarancji określonej w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich wad i usterek oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych prac.
11. Do eksploatacji przedmiotu Umowy zobowiązany jest Zamawiający, z wyłączeniem czynności związanych z okresowymi przeglądami oraz konserwacją wynikającą z zaleceń interwałowych producenta, a także naprawami gwarancyjnymi oraz bieżącymi, które spoczywają na Wykonawcy.
12. Wszelkie wady, awarie czy usterki będą przez Wykonawcę usuwane niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Termin usunięcia wady, awarii czy usterki decyzją Zamawiającego może zostać wydłużony   
    w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać odpowiednich wpisów w karcie gwarancyjnej/książce gwarancyjnej opisując zgłoszoną wadę, usterkę lub awarię oraz sposób naprawy lub wykonane czynności serwisowe.
13. Jeżeli z obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy przyczyn, wskazany w ust. 10 termin usunięcia wady, awarii lub usterki będzie nierealny, Strony każdorazowo uzgodnią i potwierdzą protokolarnie sposób i termin wykonana naprawy. Całkowity termin usunięcia wad i usterek nie może przekroczyć 14 dni roboczych licząc od złożenia przez Zamawiającego reklamacji.
14. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług w ramach Gwarancji obciążają Wykonawcę, w szczególności koszty przejazdów, transportu, zużytych materiałów i robocizny.
15. Usunięcie wady, awarii lub usterki uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony karty naprawy gwarancyjnej, który będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia wady, awarii lub usterki.
16. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od realizacji obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający ma prawo, po wezwaniu do jej realizacji w określonym przez siebie terminie powierzenia usunięcia wad innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
17. Niesprawność powodująca unieruchomienie przedmiotu Umowy, liczona od dnia zgłoszenia wady, awarii lub usterki przez Zamawiającego do dnia jej usunięcia przez Wykonawcę każdorazowo automatycznie przedłuża termin obowiązującej Gwarancji o cały okres niesprawności przedmiotu Umowy.
18. Udzielenie gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy określonych w Kodeksie cywilnym.

**KARY UMOWNE**

**§ 5.**

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
2. Odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto wraz ze zwrotem wpłaty początkowej w pełnej wysokości;
3. Zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy, w wysokości 1 000,00 złotych brutto za każdy dzień zwłoki;
4. Zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w wysokości 200,00 złotych wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu na usunięcie usterek, awarii lub wad.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy   
   z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto.
6. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz ze wskazaniem podstawy naliczenia.
7. Zapłata kar umownych następować będzie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
8. Łączna wartość kar umownych nałożona na Wykonawcę nie może przekroczyć 50% łącznej wartości przedmiotu Umowy.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego nieograniczoną odpowiedzialność, za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę i podmioty, którymi Wykonawca posługiwał się przy realizacji Umowy, wynikłe w związku z wykonywaniem Umowy.
10. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

**§ 6.**

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
2. należytego wykonania przedmiotu Umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
3. zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu,
4. postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), w szczególności Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, z wyłączeniem materiałów, które Zamawiający wskaże na piśmie,
5. okazania na każde żądanie Zamawiającego oraz przekazanie przy odbiorze końcowym w stosunku do wskazanych materiałów:
6. deklaracji zgodności CE;
7. atestów lub aprobat technicznych potwierdzających wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia,
8. instrukcji użytkowania;
9. warunki gwarancji,
10. instrukcje konserwacji
11. zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości prac wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie prac, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów;
12. informowania o terminach prób i gotowości do odbioru końcowego,
13. informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem zamówienia, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
14. naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
15. natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych,
16. skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:
17. protokołów badań i sprawdzeń,
18. protokołów odbiorów technicznych,
19. Wykonawca oświadcza, że do wykonania elementów zamówienia nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami powszechnie obowiązującymi.
20. Przed dokonaniem montażu Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokumentację techniczną dostarczanego konkretnego modelu urządzenia i uzyskać akceptację Zamawiającego.
21. Montaż urządzenia bez wymaganej akceptacji Zamawiającego traktowany będzie jako istotne naruszenie umowy z winy Wykonawcy.

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

**§ 7.**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
2. przekazanie terenu montażu;
3. dokonanie odbioru wykonanych prac;
4. regulowanie płatności wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę na zasadach określonych w umowie;
5. współpraca z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego zobowiązań oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie Przedmiotu Umowy.
6. W czasie czynności odbioru Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia zgodności parametrów technicznych instalacji fotowoltaicznej (przedmiotu Umowy) z wymaganiami określonymi w treści zapytania ofertowego oraz w ofercie Wykonawcy, jej stanu technicznego oraz jakości montażu, sprawdzeniu jej konfiguracji oraz poprawnego działania a także przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
7. Przy odbiorze Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty niezbędne do jej eksploatacji,   
   a w szczególności:
8. instrukcję obsługi w języku polskim,
9. książkę przeglądów serwisowych,
10. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu Umowy wówczas, gdy:
11. stwierdzi niekompletność instalacji fotowoltaicznej, jej wady lub braki w stosunku do warunków zamówienia określonych w treści zapytania ofertowego,
12. przedmiot Umowy nie będzie odpowiadał warunkom (parametry techniczne oraz wyposażenie) określonym w treści zapytania ofertowego lub w ofercie Wykonawcy,
13. nie uda się uruchomić instalacji lub nie uda się jej nadać właściwej konfiguracji,
14. dostawca energii elektrycznej, z powodu nieprawidłowego wykonania robót, odmówi przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej.

**WYKONAWCA I PODWYKONAWCY**

**§ 8.**

1. Zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Wykonawca/y oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe i techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych dostaw i usług, w zakres których wchodzi wykonanie przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.
3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z zakresem prac oraz warunkami technicznym i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych roszczeń.
4. Wykonawca powierza/nie powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
5. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zatrudniając podwykonawców określił szczegółowy zakres czynności, który powierzy podwykonawcom.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy   
   z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

**ZMIANY UMOWY**

**§ 9.**

1. Zamawiający przewiduje następujące przypadki, w których może nastąpić, wskutek uzgodnień stron, zmiana niniejszej Umowy w przypadku:
2. pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających   
   na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu,
3. zagrożenia dotrzymania terminu zakończenia prac z powodu przyczyn będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,   
   w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu montażu -   
   w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,
4. wystąpienia niekorzystnych warunków zewnętrznych, w szczególności warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, uniemożliwiających prawidłowe lub terminowe wykonanie prac, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5. wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6. zmiany stawki podatku od towarów i usług - nastąpi zmiana wynagrodzenia umowy (podwyższenie lub zmniejszenie) w stopniu odpowiadającym zmianie podatku,
7. zmiany zapisów umowy, w sytuacji wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób niż poprzez usunięcie rozbieżności oraz doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
8. zaistnienia innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
9. W przypadku, jeśli wystąpią okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian umowy, strona, która wnioskuje o ich wprowadzenie występuje do drugiej strony z pisemną propozycją zmian lub strony spisują na tę okoliczność protokół konieczności. Powyższe wystąpienie lub protokół konieczności opisuje szczegółowo uzasadnienie potrzeby wprowadzenia zmian.
10. Zamawiający po zapoznaniu się z wnioskiem, o którym mowa powyżej przeprowadzi   
    z Wykonawcą negocjacje dotyczące propozycji wprowadzenia zmian w celu ustalenia zmian do Umowy, a następnie wspólnie z Wykonawcą przygotuje aneks do Umowy.
11. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

**ROZWIĄZANIE UMOWY**

**§ 10.**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia:
2. Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy, a opóźnienie dostawy trwa dłużej niż 15 dni od dnia podpisania umowy;
3. Wykonawca stanie się niewypłacalny i zostanie złożony wniosek o jego upadłość,
4. Wykonawca nie będzie realizował napraw gwarancyjnych oraz przeglądów serwisowych w terminach i na zasadach określonych w § 4.
5. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
6. zajdą przesłanki do ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego za okres przypadający po dniu rozwiązania umowy. Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu Umowy w stanie istniejącym w dacie zwrotu.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 11.**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, a także odstąpienie od umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji oświadczeń

dotyczących przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w razie zaistnienia zmiany w tym zakresie.

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

**§ 12.**

Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 22a w Żninie.

Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres Spółki, mailowo na adres [sekretariat@wikznin.pl](mailto:sekretariat@wikznin.pl) lub telefonicznie pod nr (52) 30 20 913.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: [iod@oin.info.pl](mailto:iod@oin.info.pl), tel. 601 181 668.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b (w części dot. danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a (w części dot. danych podanych nieobowiązkowo, ułatwiających m.in. kontakt w trakcie trwania umowy) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Udostępnione przez Państwa dane będą przetwarzane dla celów realizacji i rozliczenia umowy nr .…../……./2026 zawartej dnia ………………… oraz dla realizacji prawnie określonych obowiązków i zadań przedsiębiorstwa. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych oraz firmy, z którymi „WIK” Sp. z o.o. ma zawarte stosowne umowy. Dane nie będą podlegały profilowaniu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy i rozpatrywania roszczeń z niej wynikających, a po wygaśnięciu umowy przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia Umowy.

Decyzje dotyczące realizacji Umowy nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie też stosowane profilowanie.

Akceptuję istotne postanowienia Umowy:

*Załącznik nr 5 b*

**WZÓR UMOWY DLA WARIANTU II**

*Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze stosowanym przez Wykonawcę   
z zastrzeżeniem poniższych postanowień oraz postanowień zawartych w treści zapytania ofertowego,   
a także z zastrzeżeniem, że będą one wiążące (będą miały zastosowanie) do Zamawiającego tylko   
w takim zakresie, w jakim nie będzie to naruszało istotnych postanowień umowy podanych w niniejszej części. Zaleca się załączenie projektu umowy do oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgodnienia z Wykonawcą ostatecznej treści Umowy, przy czym uzgodnienia te mogą być wprowadzone tylko w takim zakresie, w jakim nie naruszają treści oferty Wykonawcy.*

Zawarta w dniu ………. r. w Żniniepomiędzy **Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Spółka z o.o. w Żninie, ul. Mickiewicza 22 a, 88-400 Żnin wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042794, NIP: 562-10-00-594, Regon 091113070, kapitał zakładowy: 35 363 500,00 zł**

**reprezentowaną przez:**

**Andrzeja Daszkowskiego - Prezesa Zarządu,**

zwanym dalej **„Zamawiającym”**

a

**Firmą …………………………………………………………………………………………………….**

**……………………………………………………………………………………………………………**

**reprezentowaną przez:**

**……………………………………………………………………………………………………………**

zwanym dalej **„Wykonawcą”.**

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, obowiązującego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK”

Sp. z o.o. w Żninie została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1.**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w formie abonamentowej opisanej w treści zapytania ofertowego oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy będącą jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy.
2. Przedmiot Umowy opisany został szczegółowo w:
3. Umowie;
4. Zapytaniu ofertowym wraz ze wszystkimi jej załącznikami oraz modyfikacjami;
5. Ofercie Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z treścią Umowy, Zapytania ofertowego oraz Oferty.
7. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wszystkie warunki wykonania Umowy.
8. Zakładane parametry Instalacji PV określone zostały w Załączniku nr 2. Końcowa Instalacja PV zostanie ostatecznie określona w protokole odbioru.
9. Przedmiot Umowy obejmuje dostawę, montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na następujących obiektach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa obiektu** | **Miejsce rozmieszczenia paneli** | **Wielkość instalacji** |
| 1. | SUW Mickiewicza | grunt | 49,41 kWp |
| 2. | Oczyszczalnia ścieków | grunt | 49,41 kWp |
| 3. | SUW Gorzyce | grunt | 30 kWp |
| 4. | SUW Białożewin | grunt | 30 kWp |
| 5. | P1 ul. Spokojna | grunt | 25 kWp |

1. Pod pojęciem dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej należy rozumieć dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu Umowy wymaganego przez Zamawiającego, jego instalację i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji technicznej wraz z uruchomieniem wszystkich urządzeń, sprawdzenie ich poprawnego działania, nadanie im właściwej konfiguracji oraz dokonanie przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich formalności związanych   
   z uruchomieniem instalacji, w tym uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń, przeprowadzenia audytu technicznego, opracowania zgłoszenia do Zakładu Energetycznego, zawarcie niezbędnych umów z Zakładem Energetycznym oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji, a także opracowanie wszelkich wymaganych uzgodnień z OSD.
3. Do eksploatacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest Zamawiający, z wyłączeniem czynności związanych z okresowymi przeglądami oraz konserwacją wynikającą z zaleceń interwałowych producenta, a także naprawami gwarancyjnymi oraz bieżącymi.
4. Wykonawca oświadcza, że firma instalacyjna reprezentującą Wykonawcę posiadała ubezpieczenie CAR/EAR.
5. Wykonawca zapewni dostęp do aplikacji, która umożliwi monitoring pracy instalacji.
6. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumenty niezbędne do realizowania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji.
7. Po zakończeniu prac, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu na nieruchomości, na której realizowany był przedmiot Umowy, do stanu sprzed posadowieniem instalacji.

**WYNAGRODZENIE**

**§ 2.**

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą (załącznik nr 1 do umowy), która wynosi: **… …,.. złotych** **netto** plus podatek VAT **..%** w kwocie **… …,.. złotych**, co daje kwotę: **… …,.. złotych** **brutto** (słownie:……………………………………………………………).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy składa się z:
3. Stałej opłaty abonamentowej w kwocie…………………………………………………

słownie: (………………………………………………………………………………), płatnej za każdy miesiąc Okresu Umowy, do 10 dnia każdego miesiąca; łączna ilość opłat abonamentowych to ilość miesięcy składających się na Okres Umowy, tj. 60 miesięcy.

1. Wartości Wykupu każdej instalacji określonej w § 1 ust. 6 wynosi 1,00 złoty.
2. Wynagrodzenie będzie każdorazowo powiększane o kwotę podatku VAT według obowiązującej stawki, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Faktury mogą być wystawiane i dostarczane elektronicznie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
3. Płatność Wartości Wykupu, o której mowa w § 2 ust. 1 lit b., nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury od Wykonawcy.
4. Wysokość wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 zawiera wszystkie koszty, związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności koszty związane z uzyskania niezbędnych zgód   
   i pozwoleń, przeprowadzenia audytu technicznego, opracowania zgłoszenia do Zakładu Energetycznego, zawarcie niezbędnych umów z Zakładem Energetycznym oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji, a także opracowanie wszelkich wymaganych uzgodnień z OSD.

**DOSTAWA ORAZ ODBIÓR**

**§ 3.**

1. Dostawa montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej finansowanej objętej przedmiotem Umowy nastąpią do 20.03.2026 r.
2. Okres trwania abonamentu: 60 miesięcy
3. Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół odbioru.
4. W dniu odbioru albo innym wyznaczonym nie później niż w terminie 5 dni od dnia odbioru,

Wykonawca zapewni szkolenie teoretyczne i praktyczne dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego, z zakresu czynności użytkowych i eksploatacyjnych przedmiotu Umowy.

1. Przeprowadzenie szkolenia Strony potwierdzą w treści protokołu odbioru.
2. Za datę wykonania przedmiotu Umowy Strony zgodnie przyjmują dzień zgłoszenia gotowości do odbioru wskazany w zgodnie podpisanym przez strony bezusterkowym protokole odbioru.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad istotnych, które uniemożliwiają korzystanie   
   z przedmiotu zamówienia Zamawiający odmówi odbioru i wyznaczy termin do usunięcia wad. Za termin wykonania przedmiotu Umowy rozumie się wówczas datę zgłoszenia gotowości do odbioru po usunięciu wad istotnych. ust. 5 stosuje się odpowiednio.
4. Termin odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu prac i gotowości do przystąpienia do odbioru. Termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.
5. Zgłaszając gotowość do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty, atesty zgodności na wbudowane materiały;
7. instrukcje użytkowania urządzeń w języku polskim;
8. wykaz i harmonogram obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych;
9. egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, która musi zawierać:
10. opis funkcjonalny instalacji wraz ze szczegółowym wykazem elementów wchodzących w skład dostawy,
11. schemat blokowy (ideowy) instalacji,
12. rysunek lokalizacji instalacji,
13. rysunki ideowe obejmujące całość obwodów instalacji,
14. instrukcję obsługi instalacji,
15. karty gwarancyjne producenta i Certyfikaty producenta do zastosowanych komponentów.
16. Podczas odbioru końcowego stosowane będą następujące zasady:
17. jeżeli Zamawiający stwierdzi wady istotne, nie dokona odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia;
18. jeżeli Zamawiający stwierdzi usterki, które nie uniemożliwiają korzystania   
    z przedmiotu; zamówienia, dokona odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia   
    z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 pkt 3;
19. jeżeli wady istotne nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy.
20. W przypadku określonym w ust. 9 pkt 1 terminem wykonania zamówienia przez Wykonawcę - branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o której mowa w § 5 ust.1 pkt 1 będzie data odbioru po usunięciu wad istotnych.
21. Z czynności odbioru strony spiszą protokół w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach.
22. Do odbioru częściowego stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6-11 niniejszego paragrafu.
23. Odbiór częściowy następuje każdorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę robót zanikowych powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

**GWARANCJA**

**§ 4.**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu następującego okresu gwarancyjnego:
2. na panele fotowoltaiczne - 15 lat,
3. na sprawność instalacji - 25 lat do minimum 80% sprawności,
4. na falowniki -… lat.
5. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
6. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania wad, usterek oraz awarii przedmiotu Umowy we wszystkie dni kalendarzowe w godz. 8.00 do 15.00. Wszystkie zgłoszenie kierowane będą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres: ……………………………………………..
7. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o zmianach w danych teleadresowych, o których mowa powyżej.
8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na elementy przedmiotu Umowy tj. zamontowany sprzęt i urządzenia, wbudowane materiały, inne niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz wykonane prace, na okres 60 miesięcy od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisu i przeglądu instalacji oraz ponosi wszelkie koszty z tym związane.
9. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumenty niezbędne do realizowania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji.
10. W okresie gwarancji określonej w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich wad i usterek oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych prac.
11. Do eksploatacji przedmiotu Umowy zobowiązany jest Zamawiający, z wyłączeniem czynności związanych z okresowymi przeglądami oraz konserwacją wynikającą z zaleceń interwałowych producenta, a także naprawami gwarancyjnymi oraz bieżącymi, które spoczywają na Wykonawcy.
12. Wszelkie wady, awarie czy usterki będą przez Wykonawcę usuwane niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Termin usunięcia wady, awarii czy usterki decyzją Zamawiającego może zostać wydłużony   
    w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać odpowiednich wpisów w karcie gwarancyjnej/książce gwarancyjnej opisując zgłoszoną wadę, usterkę lub awarię oraz sposób naprawy lub wykonane czynności serwisowe.
13. Jeżeli z obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy przyczyn, wskazany w ust. 10 termin usunięcia wady, awarii lub usterki będzie nierealny, Strony każdorazowo uzgodnią i potwierdzą protokolarnie sposób i termin wykonana naprawy. Całkowity termin usunięcia wad i usterek nie może przekroczyć 14 dni roboczych licząc od złożenia przez Zamawiającego reklamacji.
14. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług w ramach Gwarancji obciążają Wykonawcę, w szczególności koszty przejazdów, transportu, zużytych materiałów i robocizny.
15. Usunięcie wady, awarii lub usterki uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony karty naprawy gwarancyjnej, który będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia wady, awarii lub usterki.
16. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od realizacji obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający ma prawo, po wezwaniu do jej realizacji w określonym przez siebie terminie powierzenia usunięcia wad innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
17. Niesprawność powodująca unieruchomienie przedmiotu Umowy, liczona od dnia zgłoszenia wady, awarii lub usterki przez Zamawiającego do dnia jej usunięcia przez Wykonawcę każdorazowo automatycznie przedłuża termin obowiązującej Gwarancji o cały okres niesprawności przedmiotu Umowy.
18. Udzielenie gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy określonych w Kodeksie cywilnym.

**KARY UMOWNE**

**§ 5.**

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
2. Odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto wraz ze zwrotem wpłaty początkowej w pełnej wysokości;
3. Zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy, w wysokości 1 000,00 złotych brutto za każdy dzień zwłoki;
4. Zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w wysokości 200,00 złotych wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu na usunięcie usterek, awarii lub wad.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy   
   z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto.
6. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz ze wskazaniem podstawy naliczenia.
7. Zapłata kar umownych następować będzie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
8. Łączna wartość kar umownych nałożona na Wykonawcę nie może przekroczyć 50% łącznej wartości przedmiotu Umowy.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego nieograniczoną odpowiedzialność, za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę i podmioty, którymi Wykonawca posługiwał się przy realizacji Umowy, wynikłe w związku z wykonywaniem Umowy.
10. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

**§ 6.**

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
2. należytego wykonania przedmiotu Umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
3. zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu,
4. postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), w szczególności Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, z wyłączeniem materiałów, które Zamawiający wskaże na piśmie,
5. okazania na każde żądanie Zamawiającego oraz przekazanie przy odbiorze końcowym w stosunku do wskazanych materiałów:
6. deklaracji zgodności CE;
7. atestów lub aprobat technicznych potwierdzających wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia,
8. instrukcji użytkowania;
9. warunki gwarancji,
10. instrukcje konserwacji
11. zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości prac wykonanych   
    z materiałów Wykonawcy na terenie prac, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów;
12. informowania o terminach prób i gotowości do odbioru końcowego,
13. informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem zamówienia, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
14. naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
15. natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych,
16. skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:
17. protokołów badań i sprawdzeń,
18. protokołów odbiorów technicznych,
19. Wykonawca oświadcza, że do wykonania elementów zamówienia nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami powszechnie obowiązującymi.
20. Przed dokonaniem montażu Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokumentację techniczną dostarczanego konkretnego modelu urządzenia i uzyskać akceptację Zamawiającego.
21. Montaż urządzenia bez wymaganej akceptacji Zamawiającego traktowany będzie jako istotne naruszenie umowy z winy Wykonawcy.
22. Na okres finansowania Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć wszystkie instalacje. Zakres ubezpieczenia musi obejmować minimum: pożar, grad, uderzenia pioruna, przepięcia, wady materiałowe, działanie wody i wilgoci, wandalizm, włamanie, błędy w obsłudze oraz niewłaściwe użytkowanie.

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

**§ 7.**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
2. przekazanie terenu montażu;
3. dokonanie odbioru wykonanych prac;
4. regulowanie płatności wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę na zasadach określonych w umowie;
5. współpraca z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego zobowiązań oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie Przedmiotu Umowy.
6. W czasie czynności odbioru Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia zgodności parametrów technicznych instalacji fotowoltaicznej (przedmiotu Umowy) z wymaganiami określonymi w treści zapytania ofertowego oraz w ofercie Wykonawcy, jej stanu technicznego oraz jakości montażu, sprawdzeniu jej konfiguracji oraz poprawnego działania a także przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
7. Przy odbiorze Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty niezbędne do jej eksploatacji,   
   a w szczególności:
8. instrukcję obsługi w języku polskim,
9. książkę przeglądów serwisowych,
10. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu Umowy wówczas, gdy:
11. stwierdzi niekompletność instalacji fotowoltaicznej, jej wady lub braki w stosunku do warunków zamówienia określonych w treści zapytania ofertowego,
12. przedmiot Umowy nie będzie odpowiadał warunkom (parametry techniczne oraz wyposażenie) określonym w treści zapytania ofertowego lub w ofercie Wykonawcy,
13. nie uda się uruchomić instalacji lub nie uda się jej nadać właściwej konfiguracji,
14. dostawca energii elektrycznej, z powodu nieprawidłowego wykonania robót, odmówi przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej.

**WYKONAWCA I PODWYKONAWCY**

**§ 8.**

1. Zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Wykonawca/y oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe i techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych dostaw i usług, w zakres których wchodzi wykonanie przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.
3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z zakresem prac oraz warunkami technicznym i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych roszczeń.
4. Wykonawca powierza/nie powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
5. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zatrudniając podwykonawców określił szczegółowy zakres czynności, który powierzy podwykonawcom.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy   
   z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

**ZMIANY UMOWY**

**§ 9.**

1. Zamawiający przewiduje następujące przypadki, w których może nastąpić, wskutek uzgodnień stron, zmiana niniejszej Umowy w przypadku:
2. pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających   
   na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu,
3. zagrożenia dotrzymania terminu zakończenia prac z powodu przyczyn będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,   
   w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu montażu -   
   w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,
4. wystąpienia niekorzystnych warunków zewnętrznych, w szczególności warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, uniemożliwiających prawidłowe lub terminowe wykonanie prac, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5. wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6. zmiany stawki podatku od towarów i usług - nastąpi zmiana wynagrodzenia umowy (podwyższenie lub zmniejszenie) w stopniu odpowiadającym zmianie podatku,
7. zmiany zapisów umowy, w sytuacji wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób niż poprzez usunięcie rozbieżności oraz doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
8. zaistnienia innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
9. W przypadku, jeśli wystąpią okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian umowy, strona, która wnioskuje o ich wprowadzenie występuje do drugiej strony z pisemną propozycją zmian lub strony spisują na tę okoliczność protokół konieczności. Powyższe wystąpienie lub protokół konieczności opisuje szczegółowo uzasadnienie potrzeby wprowadzenia zmian.
10. Zamawiający po zapoznaniu się z wnioskiem, o którym mowa powyżej przeprowadzi   
    z Wykonawcą negocjacje dotyczące propozycji wprowadzenia zmian w celu ustalenia zmian do Umowy, a następnie wspólnie z Wykonawcą przygotuje aneks do Umowy.
11. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

**ROZWIĄZANIE UMOWY**

**§ 10.**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia:
2. Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy, a opóźnienie dostawy trwa dłużej niż 15 dni od dnia podpisania umowy;
3. Wykonawca stanie się niewypłacalny i zostanie złożony wniosek o jego upadłość,
4. Wykonawca nie będzie realizował napraw gwarancyjnych oraz przeglądów serwisowych w terminach i na zasadach określonych w § 4.
5. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
6. zajdą przesłanki do ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego za okres przypadający po dniu rozwiązania umowy. Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu Umowy w stanie istniejącym w dacie zwrotu.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 11.**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, a także odstąpienie od umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji oświadczeń

dotyczących przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w razie zaistnienia zmiany w tym zakresie.

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

**§ 12.**

Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 22a w Żninie.

Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres Spółki, mailowo na adres [sekretariat@wikznin.pl](mailto:sekretariat@wikznin.pl) lub telefonicznie pod nr (52) 30 20 913.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: [iod@oin.info.pl](mailto:iod@oin.info.pl), tel. 601 181 668.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b (w części dot. danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a (w części dot. danych podanych nieobowiązkowo, ułatwiających m.in. kontakt w trakcie trwania umowy) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Udostępnione przez Państwa dane będą przetwarzane dla celów realizacji i rozliczenia umowy nr .…../……./2026 zawartej dnia ………………… oraz dla realizacji prawnie określonych obowiązków i zadań przedsiębiorstwa. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych oraz firmy, z którymi „WIK” Sp. z o.o. ma zawarte stosowne umowy. Dane nie będą podlegały profilowaniu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy i rozpatrywania roszczeń z niej wynikających, a po wygaśnięciu umowy przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia Umowy.

Decyzje dotyczące realizacji Umowy nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie też stosowane profilowanie.

Akceptuję istotne postanowienia Umowy:

*Załącznik nr 6*

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**

**DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

(NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ - JEŻELI DOTYCZY)

**Ja/my niżej podpisany/podpisani:**

……………..…………………..……………………………………………….………………………

*(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)*

**będąc upoważnionym/upoważnionymi do działania w imieniu i na rzecz:**

……………..…………………..……………………………………………….………………………

*(nazwa podmiotu udostępniającego zasoby)*

**zobowiązuję/zobowiązujemy do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów:**

……………..…………………..……………………………………………….……………………… *(określenie zasobu – zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna)*

**do dyspozycji Wykonawcy:**

……………..…………………..……………………………………………….………………………

*(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)*

**na potrzeby i na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:**

**„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej”**

**Oświadczam/oświadczamy, że:**

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………..…………………..……………………………………………….………………………

……………………………………………….…………………………………………………………

b) sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący[[2]](#footnote-2):

……………..…………………..……………………………………………….………………………

……………………………………………….…………………………………………………………

c) zakres zamówienia, który zamierzam realizować[[3]](#footnote-3):

……………..…………………..……………………………………………….………………………

……………………………………………….…………………………………………………………

f) charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą[[4]](#footnote-4):

……………..…………………..……………………………………………….………………………

……………………………………………….…………………………………………………………

|  |
| --- |
| ………………………………… |
| (podpis Wykonawcy) |

*UWAGA:*

*Zamiast niniejszego zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby można przedstawić inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby w zakresie określonym w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami), jeżeli Wykonawca   
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby powinno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:*

*1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;*

*2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego   
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;*

*3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega   
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą*

1. Wypełnia wykonawca, w przypadku, gdy korzysta z zasobów innego podmiotu. Rubryki nie wypełnia podmiot udostępniający zasoby. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sposób: udostępnienie osób, podwykonawstwo [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy wskazać czynności/rodzaj prac jaki będzie realizowany. Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy PZP w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. [↑](#footnote-ref-3)
4. Np. umowa o podwykonawstwo, umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy. [↑](#footnote-ref-4)