Projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ

zawarta w dniu ______________ 2026 roku w Poznaniu pomiędzy:

Spółką pod firmą Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-189)  przy ul. Bukowskiej 285, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003431, NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, BDO 000037185, o kapitale zakładowym wynoszącym 337.385.000,00 zł, reprezentowaną przy niniejszej czynności przez:

- Agnieszka Szymankiewicz  - Wiceprezes Zarządu,

- Grzegorz Bykowski – Prezes Zarządu,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………………………….

Niniejsza umowa (dalej jako Umowa) zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, dokonanego po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Oczyszczanie z gumy nawierzchni asfaltowej drogi startowej w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica (dalej jako Postępowanie), zgodnie z ,,Instrukcją udzielania przez Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o. o., zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane”, w trybie postępowania przetargowego .

§ 1. [Przedmiot umowy]

- Przedmiotem umowy (dalej jako Przedmiot Umowy) jest oczyszczanie z gumy nawierzchni asfaltowej drogi startowej w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica, zgodnie z wymogami określonymi w Umowie, Opisie przedmiotu zamówienia (dalej jako OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie z treścią oferty Wykonawcy załącznik nr 2 do Umowy, złożonej w Postępowaniu.

- Całkowita powierzchnia asfaltowa drogi startowej, z której będzie usuwana guma 
w całym okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 72.000 m², z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.

- Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy zastrzega sobie prawo zwiększenia powierzchni, o której mowa w ust. 2 powyżej, maksymalnie o 10%.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje zasobami ludzkimi, wszelkimi materiałami oraz sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące czynności składające się na Przedmiot Umowy posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa (autoryzowane certyfikaty imienne lub inne tego typu dokumenty).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w związku 
z realizacją Umowy przez Wykonawcę i osoby działające w jego imieniu, w tym za szkody w nawierzchni drogi startowej i szkody powstałe w skutek uszkodzenia statków powietrznych.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonywania Przedmiotu umowy 
i istniejącymi tam warunkami, uzyskał od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje i ma pełną wiedzę co do zakresu prac, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na realizację Przedmiotu umowy.

§ 2. [Okres obowiązywania Umowy. Terminy]

- Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. do dnia …………………………… r.

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi dla Zamawiającego, polegające na usuwaniu gumy z nawierzchni drogi startowej na progach 10 i 28, w terminach wskazanych w OPZ.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą mailową o dokładnym terminie i zakresie świadczenia usługi z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia gumy w terminie 7 dni, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przystąpienie do usuwania gumy.

- Wykonawca oświadcza, że godząc się na terminy wykonywania prac składających się na Przedmiot Umowy uwzględnia utrudnienia, mogące się pojawić przy realizacji Przedmiotu Umowy, wynikające ze specyfiki funkcjonowania portu lotniczego, 
a w szczególności występujące przerwy w pracach, związane ze startami 
i lądowaniami statków powietrznych oraz oświadcza, że utrudnienia te nie będą miały wpływu na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek przerwać pracę w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
a w szczególności w sytuacji, gdy kontynuowanie prac odbywałoby się z naruszeniem warunków normowych wymaganych do prowadzenia prac stanowiących Przedmiot Umowy, określonych w obowiązujących w tym zakresie procedurach lotniskowych oraz zasadach wiedzy technicznej.

- Przerwanie prac, z powodów, o których mowa w ust. 5 powyżej, powoduje przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o czas przez jaki prace nie były prowadzone.

§ 3. [Zasady odbioru Przedmiotu Umowy]

  - Odbiór wykonania prac składających się na Przedmiot Umowy będzie potwierdzony protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń po każdej wykonanej usłudze.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują w szczególności następujące uprawnienia:

- jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający umieszcza stosowne adnotacje w protokole odbioru, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie. W razie nie usunięcia wad w określonym terminie, Zamawiający może wg własnego wyboru:

- usunąć usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

  - Osobami upoważnionymi do kontaktów w ramach realizacji Umowy są:

- ze strony Zamawiającego: Jacek Furgał, tel. (061) 8492-225,  tel. kom. 669-668-717, e- mail: jfurgal@airport-poznan.com.pl

- ze strony Wykonawcy: _____________________, tel. _______________ 
e-mail: _____________________.

§ 4. [Obowiązki Zamawiającego]

Podczas wykonywania przez Wykonawcę prac składających się na Przedmiot Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

- zapewnienia Wykonawcy dostępu do miejsca wykonywania prac, w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac;

- zapewnienia nieodpłatnego dostępu do ujęcia wody;

- wskazania Wykonawcy placu w strefie zastrzeżonej lotniska, na którym Wykonawca może składować odpady z gumy w czasie prowadzenia prac;

- zapewnienia obecności upoważnionego przez siebie przedstawiciela w momencie zakończenia prac, w celu oceny wykonania prac oraz podpisu protokołu odbioru częściowego.

§ 5. [Obowiązki Wykonawcy]

- Osoby, które będą uczestniczyć w realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązane są do założenia kamizelek w kolorze żółtym lub pomarańczowym z elementami odblaskowymi.

- Pojazdy wykonujące prace w Polu Manewrowym (Droga Startowa) muszą być wyposażone w ostrzegawcze światła błyskowe koloru żółtego.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego każdorazowo o dokładnym terminie rozpoczęcia prac oraz minimum 48 godzin przed ich rozpoczęciem, prześle na adres e-mail, wskazany w § 3 ust. 3 lit. a, wymagane dane osobowe pracowników, którzy będą wykonywali prace, które to dane są niezbędne do przedłożenia Służbie Ochrony Lotniska – Zgodnie z Instrukcją Przepustkową Portu.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie lotniska w tym do opracowanej wraz z Zamawiającym Analizie Ryzyka na wykonywane prace.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów p. poż. i bhp.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z Umowy innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego Zgoda powinna zostać wyrażona na piśmie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed uszkodzeniem mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie prowadzenia prac, utrzymania porządku w trakcie realizacji Umowy, uprzątnięcia terenu po zakończeniu prac oraz świadczenia usług w sposób umożliwiający bieżącą działalność Zamawiającego.

- Wykonawca na własny koszt zabezpieczy, usunie i zutylizuje wszelkie pozostałości po wykonanych pracach.

§ 6. [Zasady realizacji Przedmiotu Umowy]

- Wykonawca będzie współpracował podczas wykonywania prac z Zamawiającym, Strażą Ochrony Lotniska, Dyżurnym Operacyjnym Portu, Strażą Graniczną oraz Policją.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody wyrządzone w związku 
z realizacją Umowy zarówno Zamawiającemu, jak i osobom trzecim.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za działania wszystkich swoich pracowników, oraz osób działających w jego imieniu, jak za swoje własne działania.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń właściwych służb Zamawiającego w zakresie sposobu wykonywania Umowy, w tym w szczególności dotyczących sposobu oraz terminu poruszania się po terenach należących do Zamawiającego, stanowiących strefę zastrzeżoną.

- Wykonawca na polecenie właściwych służb Zamawiającego zobowiązany jest do natychmiastowego powstrzymania się od wykonywania poszczególnych bądź wszystkich prac składających się na Przedmiot Umowy jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa.

§ 7. [Warunki płatności]

- Maksymalna całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy za należyte zrealizowanie całego Przedmiotu Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi:

Netto		________________ (słownie: _________________) złotych

Podatek VAT 	________________

Brutto 		________________ (słownie: _________________) złotych

- Za usunięcie gumy z 1 m2 nawierzchni drogi startowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości _________ (słownie: _______________________) złotych netto.

- Rozliczanie za wykonanie Przedmiotu Umowy następować będzie w częściach, 
w oparciu o faktury VAT wystawione za zrealizowane prace częściowe.

- Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia częściowego jest iloczyn ceny jednostkowej za usunięcie gumy z 1 m2 nawierzchni drogi startowej oraz faktycznej ilości powierzchni drogi startowej, z której usunięto gumę.

- Płatność wynagrodzenia będzie następowała na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po każdorazowym usunięciu gumy oraz podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru częściowego.

- Wykonawca każdorazowo wraz z fakturą VAT za wykonanie części Przedmiotu Umowy przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację odpadów z gumy, powstałych w skutek realizacji Przedmiotu Umowy.

- W przypadku kiedy Wykonawca nie dostarczy wraz z fakturą VAT dokumentu, 
o którym mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do zwrócenia Wykonawcy faktury VAT bez jej księgowania oraz do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego utylizację odpadów 
z gumy.

- Należność wynikająca z faktur VAT płatna będzie każdorazowo w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy_______________________________________.

- Wykonawca potwierdza, iż wskazany w ust. 8 powyżej rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Jednocześnie potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy został zgłoszony do urzędu skarbowego Wykonawcy. Wykonawca potwierdza ponadto, iż wskazany rachunek bankowy zostanie umieszczony i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania Umowy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który obejmuje wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm. (dalej: Wykaz). Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego 
o wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru podatnika VAT odpowiednią informacją zawartą w najbliższej wystawionej fakturze po zaistnieniu zmiany. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w zdaniu powyżej, nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie spowoduje powstania obowiązku zapłacenia odsetek od zaległości lub kar umownych.

- Zamawiający przy dokonywaniu płatności zastosuje mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

- Faktura VAT wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie lub bezpodstawnie nie rodzi obowiązku zapłaty.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty prac przygotowawczych, porządkowych, koszty sprzętu, materiałów, koszty transportu oraz rozładunku sprzętu i materiałów, koszty sprawdzeń, oznakowań, pomiarów, jak również koszty związane z organizacją frontu prac i z późniejszą likwidacją frontu prac, koszty robocizny, jak również wszelkie opłaty związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest _________________.

- W związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy, co oznacza, że jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).

- Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej po wcześniejszym zawarciu z Wykonawcą Porozumienia o akceptacji przesyłania dokumentów w formie elektronicznej.

- Postanowienia tego paragrafu mogą ulec stosownym zmianom w związku z wejściem w życie określonych obowiązków dotyczących KSeF.

§ 8. [Kary umowne. Odstąpienie]

- W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości umowy brutto, 
o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

- Za opóźnienia w wykonaniu usługi, Zamawiający zastrzega sobie, prawo naliczania Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia Umowy:

- w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu, o których mowa 
w § 2 ust. 3 zdanie drugie Umowy przekroczy 30 dni;

- w przypadku, gdy w terminie wykonywania usługi Wykonawca nie posiada ubezpieczenia, o którym mowa w § 9 Umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, jak również do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej 
i zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności. Oświadczenie to może być złożone nie później, niż w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny uzasadniającej to odstąpienie.

§ 9. [Ubezpieczenie]

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej i właściwej dla niego umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do mienia własnego lub powierzonego (w tym maszyn, urządzeń, sprzętu i pojazdów samochodowych) znajdującego się i wykorzystywanego przez Wykonawcę na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica w celu realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej i właściwej dla niego umowy ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanej i prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania mienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100) na każde zdarzenie lub serię zdarzeń powstałych  w okresie ubezpieczenia dla realizacji Przedmiotu Umowy. Ubezpieczona działalność będzie obejmować wszystkie dostawy/prace związane z realizacją przez Wykonawcę  niniejszej Umowy.

- Umowa ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanej i prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania mienia obejmować będzie OC deliktowe i kontraktowe lub zbieg roszczeń z obu OC w związku z wykonywaną i prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem z uwzględnieniem roszczeń za szkody rzeczowe i osobowe lub następstwa finansowe tych szkód.

- Umowa ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanej i prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania mienia będzie posiadać rozszerzony zakres ochrony ubezpieczeniowej o następujące klauzule dodatkowe:

- OC za produkt;

- OC pracodawcy;

- OC za szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych;

- OC za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem i winą umyślną;

- OC za szkody w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, montażu, demontażu lub innych usług;

- Czyste straty finansowe.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy innemu podmiotowi, należy rozszerzyć warunki ubezpieczenia o dodatkową klauzulę, tj. OC podwykonawców.

- Wszystkie dokumenty ubezpieczeniowe powinny być dostarczone w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodu przedłużenia okresu polisy oraz dowodu uiszczenia opłaty przed wygaśnięciem aktualnie obowiązującej polisy.

Ponieważ usługa dotyczy nawierzchni lotniskowej, zawarta umowa ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanej i prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania mienia powinna obejmować odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na lotniskach  i w samolotach w tym na terenie strefy zastrzeżonej lotniska

§ 10.[Postanowienia końcowe]

- Wszelkie zmiany w treści Umowy oraz wszelkie oświadczenia składane w związku 
z Umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe w związku z realizacją postanowień Umowy Strony będą starały się rozstrzygać w drodze negocjacji i wzajemnego porozumienia. W razie braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać innej osobie uprawnień 
lub obowiązków wynikających z Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

- Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

Zamawiający						Wykonawca