UMOWA

nr ………./SZN/ 2026

zawarta w dniu  ……………..roku w Katowicach  pomiędzy:

zwanym w treści umowy jako „Wykonawcą”,

W wyniku przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego ZO-02/2026, na podstawie zamówienia poniżej kwoty 170 000,00 zł, realizowanego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz.1320 z późn.zm.)

§ 1

Przedmiot umowy

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego wymiany 3 szt. drzwi przeciwpożarowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23  w Katowicach.

  - Specyfikacja drzwi szczegółowo opisana jest  w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, przedmiot umowy  obejmuje m. in:

1)    dostawę wraz z transportem 3 sztuk drzwi,
2)    demontaż i utylizację aktualnie funkcjonujących drzwi ( wywóz zdemontowanych drzwi oraz gruzu
        na składowisko na koszt Wykonawcy),

- kompleksowy montaż  wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych prac m.in.: wypoziomowanie, opiankowanie, obrobienie glifów  odpowiednią zaprawą i ewentualne malowanie oraz wykończenie ścian wokół nowych drzwi , uwzględniając kontrolę dostępu i wzmocnione zawiasy obiektowe,

- utrzymanie bieżącej czystości podczas robót,

- dbałość o zabezpieczenia przed zabrudzeniem (ewentualne zabrudzenia lub zniszczenia  powstałe podczas wykonywania robót zostaną usunięte przez Wykonawcę własnym sprzętem i we własnym zakresie),

- usunięcie odpadów powstałych w następstwie prac zgodnie z stosownymi przepisami utylizacji materiałów. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz.U. z 2016r. poz. 1987, z późn.zm), do końcowego rozliczenia robót Wykonawca dołączy kopie kart przekazania odpadów powstałych podczas prac (jeżeli dotyczy).

- zapewnienie we własnym zakresie dostępu do mediów takich jak punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej.

- konieczność wykonania wszystkich robót towarzyszących .

§ 2

Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

§ 3

Obowiązki i oświadczenia  Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- dostarczenie wszystkich materiałów, produktów i sprzętów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy na własny koszt,

- przedstawienie do akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do prac instalacyjnych  projektu/ wizualizacji drzwi. Dopiero po uzyskaniu zgody Zamawiającego Wykonawca przystąpi do montażu drzwi.

- zagospodarowanie we własnym zakresie i na własny koszt odpadów i opakowań powstałych 
w związku z realizacją przedmiotu umowy. Wszelkie konsekwencje niedopełnienia obowiązków, 
o których mowa wyżej będą obciążały Wykonawcę;

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- współdziałanie z Zamawiającym w sprawach objętych umową w celu terminowego i prawidłowego wykonania objętych umową prac oraz informowania Zamawiającego o wszelkich czynnościach mogących negatywnie wpłynąć na realizację przedmiotu umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu umowy.(niezwłocznie po ich wystąpieniu, jednakże nie później niż kolejnego dnia od wystąpienia ww. czynników/ zdarzeń w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

- organizowania prac w taki sposób, aby nie stanowiły nadmiernych uciążliwości dla pracowników budynku,

- przestrzeganie obowiązujących w Urzędzie przepisów bhp i p.poż. w trakcie wykonywania prac – Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku nieprzestrzegania ww. przepisów.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy do czasu ostatecznego odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody wyrządzone względem Zamawiającego  lub osobom trzecim, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez zatrudnionych przez siebie pracowników i inne z nim współpracujące podmioty w związku z wykonywaniem przez nich prac
w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu lub osobom trzecim. W razie wyrządzenia szkody,
w szczególności poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia względem  Zamawiającego  lub osób trzecich.

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych drzwi 
z wymogami  wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z warunkami opisanymi w załączniku nr do zapytania ofertowego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do :

- wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy.

- do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1781 z późn. zm.).

§ 4

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie całości zamówienia ma charakter ryczałtowy i wyniesie

…………………. zł brutto ; słownie: złotych 00/100

w tym …%  podatku  VAT ,
…………………. zł netto;  słownie: złotych 00/100)

- Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że znany jest mu zakres prac, oraz że na etapie przygotowania oferty wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Dane Zamawiającego do faktur w związku z wdrożeniem KSeF

NABYWCA/ Podmiot 2 -KSeF:		ODBIORCA / PŁATNIK / ADRESAT

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE			ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI

UL. JULIUSZA LIGONIA 46			UL. GRABOWA 1A

40-037 KATOWICE			40-172 KATOWICE

NIP: 9542770064				NIP 9542541990

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 , ze zm.). Faktury ustrukturyzowane mogą być wystawione elektroniczne lub w postaci papierowej w przypadkach określonych w art. 145l–145n ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uznaje się datę jej wystawienia w KSeF.

- W przypadku niewystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu spełnienia wymogu prawidłowego wystawienia faktury w KSeF.

- W sytuacji czasowej niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z procedurą awaryjną przewidzianą w obowiązujących przepisach prawa. Po przywróceniu funkcjonalności systemu faktura musi zostać przekazana Zamawiającemu za pośrednictwem KSeF.

- Faktury za wykonany przedmiot umowy Wykonawca powinien wysłać drogą elektroniczną na adres 
e-mailowy: faktury@sznslaskie.pl

- Zamawiający zapłaci należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury 
w terminie 30  dni  licząc od dnia wystawienia faktury .

- Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z  § 8, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Płatność za przedmiot umowy będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności,

o którym mowa w art.108a- 108f ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

§ 5

Kary umowne

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących wysokościach:

- 10%  wartości  brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1  niniejszej   Umowy,  gdy  Zamawiający  odstąpi  od  Umowy  z powodu okoliczności, za które winę ponosi Wykonawca.

- 1% wartości  brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1  niniejszej   Umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy odpowiednio w stosunku do terminu określonego w § 2, lecz nie więcej niż 30 % wartości brutto przedmiotu Umowy określonego w § 4 ust.1  .

- 1% wartości  brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1  niniejszej   Umowy, przysługującego Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji umowy, przy odbiorze robót ( § 8 ust 2 ).

- Zamawiający  może odstąpić  od  realizacji   umowy   w   przypadku   gdy   naliczone   kary za nieterminową realizacje przekroczą  30 % wartości  brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1  niniejszej   Umowy.

- Kary umowne podlegają sumowaniu. Suma kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w  § 4 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania (noty obciążeniowej). Zapłata kar umownych może również nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie ich z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę, bez dodatkowego wezwania.

- Noty obciążeniowe w formie pisemnej doręczane będą osobiście lub listem poleconym na adres Wykonawcy za pośrednictwem operatora pocztowego.

- Awizowane przez operatora pocztowego i nie podjęte przesyłki, bez względu na przyczynę, będą uważane za doręczone w dniu ich pierwszego awizowania.

- W przypadku, gdy wysokość należnych kar umownych nie pokrywa wysokości powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy szkody, niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Odpowiedzialność odszkodowawczą stron wynikającą z umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, przez co należy rozumieć przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą
 i niezawinione przez żadną ze stron, których nie można przewidzieć, ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. Nie są siłą wyższą 
w szczególności: deficyt sprzętowy, kadrowy, materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudności finansowe ani też kumulacja tych czynników.

§ 7

Przedstawiciele Stron

- Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Zamawiającego, będzie pełnił:

Pan Grzegorz  Jastrząb tel. 783 633 060, e -mail- gjastrzab@sznslaskie.pl, oraz

Administrator wyznaczony do bezpośredniego nadzoru wykonywania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego Pan Roman Piwowarski tel. 504 849 306,e mail: rpiwowarski@sznslaskie.pl.

- Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy, będzie pełnił/ła ……………………………………..

§ 8

Protokół odbioru

- Końcowy odbiór usługi nastąpi w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru i zostanie potwierdzony przez Strony protokołem odbioru prac .

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas dokonywania odbioru przedmiotu umowy, wad, usterek lub  niezgodności zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o wadach, usterkach, niezgodnościach. Zamawiający w takiej sytuacji może odmówić dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Po  upływnie wyznaczonego terminu Zamawiający ponownie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku nieusunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad, usterek, niezgodności 
w terminie wskazanym w protokole, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 3) umowy.

- Strony zgodnie oświadczają, iż wady, usterki , niezgodności, o których mowa w § 8 ust.2 umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt bez względu na wysokość kosztów, jakie będzie musiał ponieść w celu ich usunięcia.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w § 8 ust 2 umowy 
w wyznaczonym  terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego wszelkich prac zmierzających do usunięcia powyższych wad, wskazanych w protokole odbioru, na koszt Wykonawcy bez konieczności dodatkowego zawiadamiania o tym Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru przedmiotu umowy wad, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może :

- żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu umowy,

- w przypadku, braku możliwości użytkowania przedmiotu umowy z powodu  tych wad rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad.

§ 9

Gwarancja i Rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji   na okres minimum 24  miesięcy  na przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy , chyba że producent materiałów i urządzeń oferuje dłuższy okres gwarancji.

- Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru  opisanym § 8 ust 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w umowie oraz Kodeksie cywilnym.

- Zamawiający, w przypadku ujawnienia wad lub usterek na zamontowane materiały i urządzenia zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy w formie wiadomości e-mail o wadach w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty ich ujawnienia.

- W  razie wystąpienia wad i usterek w zakresie przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, nieodpłatnie, niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o wadzie lub usterce przesłanego przez Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni. W przypadku gdy z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy usunięcie wad w terminie 3 dni od zawiadomienie nie jest możliwe, Strony uzgodnią termin naprawy z uwzględnieniem tych okoliczności.

- W przypadku, gdy po wykonaniu dwóch napraw gwarancyjnych tego samego elementu, będzie on nadal wykazywał wady w działaniu, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany elementu na nowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie niezwłocznie lub odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający ma wówczas obowiązek uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad w dodatkowym terminie pod rygorem zlecenia zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wad nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane będą do momentu zastępczego usunięcia wady z tym, że Zamawiający winien zlecić usunięcie wad bez zbędnej zwłoki.

- Zamawiający zachowuje oprócz uprawnień wynikających z udzielonej  gwarancji, także uprawnienia wynikające z rękojmi za wady, przysługujące zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i może wykonywać uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od zastrzeżonej gwarancji .

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym  
 w następujących przypadkach:

- Wykonawca pozostaje w zwłoce dłuższej niż 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy,

- Wykonawca nie  usunął stwierdzonych wad, braków lub odmówił ich usunięcia w wyznaczonym  terminie, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

- Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy musi mieć formę pisemną. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres zawarty w preambule niniejszej umowy. Dopuszcza się przesłanie zawiadomienia w formie elektronicznej na adres wskazany w § 7 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku powtarzających się naruszeń umowy przez Wykonawcę, pomimo informacji ze strony Zamawiającego wskazującego naruszenia z wezwaniem do ich zaprzestania.

§ 11

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że posiada i będzie posiadać przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu niniejszej umowy, co najmniej do wysokości realizowanego zamówienia.

§ 12

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że :

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (zwanym dalej „RODO” ):

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Zarząd Nieruchomości z siedzibą w Katowicach, ul. Grabowa 1a, tel.: (32)7824925, adres e-mail: sekretariat@sznslaskie.pl.

- Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych - inspektor ochrony danych. Kontakt e-mail: osobowe@sznslaskie.pl, dane teleadresowe jak  w pkt.1.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

- oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej,

- udzielenie zamówienia i zawarcia umowy,

- realizacja i rozliczenie zamówienia,

- archiwizacja dokumentacji.

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy (art. 6 ust.1 lit. c RODO),

- zawarta z Panią/Panem umowa lub działanie prowadzące do zawarcia takiej umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO),

- obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( art. 6 ust.1 lit. C RODO).

- Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto 
w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procedury zamówienia publicznego, zakończenia trwania umowy o udzielenie zamówienia.

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy w przypadku wyboru oferty. Podanie danych jest obowiązkowe 
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

- Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub innego potwierdzonego doręczenia na adresy wymienione w preambule niniejszej Umowy.

- Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

- Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 
7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki stronny poddają rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					  WYKONAWCA:

- Umowę sporządził/a: ………………………………………..

- Akceptacja Radcy Prawnego: ……………………………

- Akceptacja finansowa: ………………………………………