Zarząd Dróg Miejskich w PRZEMYŚLu

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opracowanie dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych na terenie miasta Przemyśla w 2026 r.

25.02.2026 r.

Spis treści

1.	Przedmiot zamówienia.	2

2.	Dokumentacja opisowa i rysunkowa.	2

2.1.	Dokumentacja opisowa	2

2.2.	Dokumentacja rysunkowa.	2

3.	Dokumentacja kosztorysowa	2

3.1.	Zakres dokumentacji kosztorysowej:	2

3.2.	Kosztorys inwestorski	2

3.3.	Kosztorysy ofertowe.	2

3.4.	Przedmiary robót.	2

4.	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)	2

5.	Szczegóły zakresu przedmiotu zamówienia.	2

6.	Nakład dokumentacji.	2

7.	Termin wykonania zleconych prac.	2

8.	Przepisy prawa	2

# Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznych 12 zadań inwestycyjnych niezbędnych do uzyskania zezwoleń właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej  oraz  przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane.

Zakres prac związanych wykonaniem dokumentacji technicznej:

- opracowanie przedmiaru robót budowlanych,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

- opracowanie kosztorysu ofertowego

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego

- sporządzenie wniosków do Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemyślu o wydanie pozwolenia na  prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego

- opracowanie załączników do w/w wniosku tj.: program robót budowlanych, plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczonym planowanym zakresem prowadzonych robót,

- sporządzenie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej

- sporządzenie projektu wykonawczego

Tabela nr 1. Wykaz zadań inwestycyjnych

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego (ulicy) | Zakres robót drogowych | Orientacyjna długość / powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przebudowa ul. Racławickiej | Nawierzchnia jezdni - asfaltowa Droga dla pieszych - kostka betonowa | 100 mb |
| 2 | Parking dla samochodów – Bielskiego Osiedle Nr 18 „Rycerskie” (Budżet Obywatelski) | Nawierzchnia – płyty ażurowe / kostka betonowa | 100 mb / 500 m2 |
| 3 | Przebudowa ul. Chodźki w Przemyślu | Nawierzchnia jezdni - asfaltowa Droga dla pieszych - kostka betonowa | 175 mb |
| 4 | Przebudowa odcinka ulic Kosynierów i Niemcewicza w Przemyślu | Nawierzchnia jezdni - asfaltowa Droga dla pieszych - kostka betonowa Miejsca postojowe – kostka betonowa | 300 mb |
| 5 | Przebudowa odcinka ulicy Czachowskiego w Przemyślu – etap II | Nawierzchnia jezdni – asfaltowa Droga dla pieszych - kostka betonowa | 170 mb |
| 6 | Przebudowa odcinka ulicy Piastowskiej w Przemyślu – etap I | Nawierzchnia jezdni – asfaltowa | 200 mb |
| 7 | Przebudowa odcinka ulicy Sybiraków w Przemyślu | Nawierzchnia jezdni – asfaltowa/kamienna Droga dla pieszych - kostka betonowa | 170 mb |
| 8 | Przebudowa ul. Cegielnianej | Nawierzchnia jezdni - asfaltowa | 200 mb |
| 9 | Rewitalizacja przestrzeni wokół Pomnika „Orląt Przemyskich Poległych za Ojczyznę” oraz remont chodnika przy ul. Długosza Osiedle Nr 2 „Kmiecie” (Budżet Obywatelski) | Nawierzchnia placu – płyty kamienne Droga dla pieszych - ul. Długosza - kostka betonowa | Plac 2000 m2/ Chodnik 70 mb |
| 10 | Przebudowa górnego parkingu przy Cmentarzu Zasańskim – etap I | Nawierzchnia jezdni – płyty ażurowe / kostka betonowa | 800 m2 |
| 11 | Przebudowa górnego parkingu przy Cmentarzu Głównym – etap I | Nawierzchnia jezdni – asfaltowa | 650 m2 |
| 12 | Remont i poszerzenie parkingu oraz remont drogi na ulicy Glazera Osiedle Nr 5 „Salezjańskie” (Budżet Obywatelski) | Nawierzchnia - asfaltowa | 1500 m2 |

Zakres rzeczowy realizowanych prac będzie obejmował:

dla dróg:

- rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

- rozbiórkę istniejących elementów ulic tj. krawężniki i obrzeża oraz ułożenie nowych,

- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, tj.: warstwy podbudowy oraz warstwy jezdne w zależności od typu planowanej nawierzchni,

- przebudowę/remont istniejących zjazdów,

- regulację urządzeń istniejącej infrastruktury podziemnej.

- przebudowę oraz uzupełnienie elementów odwodnienia.

dla dróg dla pieszych:

- rozbiórkę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni, wykonaniu nowej nawierzchni wraz z podbudową i wymianą istniejących krawężników i obrzeży,

- rozbiórkę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni zjazdów drogowych, wykonaniu nowych nawierzchni wraz z podbudową,

- regulację istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej,

- przebudowę oraz uzupełnienie elementów odwodnienia.

dla parkingów i placów:

- rozbiórkę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni, wykonaniu nowych warstw nawierzchni wraz z podbudową i wymianą istniejących krawężników i obrzeży,

- regulację istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej,

- przebudowę oraz uzupełnienie elementów odwodnienia.

# Dokumentacja opisowa i rysunkowa.

# Dokumentacja opisowa

Dokumentacja opisowa będzie składać się z programu robót budowlanych, który będzie stanowił zał. do wniosku do Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemyślu. Program robót budowlanych sporządzony będzie dla każdej ze wskazanych ulic w tabeli nr 1 osobno i będzie zawierał następujące elementy:

- stronę tytułową,

- opis stanu istniejącego,

- dokumentację fotograficzną uwzględniającą istniejący stan nawierzchni jezdni lub ciągów pieszych,

- rozwiązania projektowe dla dróg, dróg dla pieszych oraz parkingów
i placów ( zawarte w pkt. 2 OPZ ),

- przewidziane do zastosowania metody, materiały i techniki,

- imię i nazwisko autora.

# Dokumentacja rysunkowa.

Dokumentacja rysunkowa będzie sporządzona w formie planu sytuacyjnego 
na mapie zasadniczej miasta Przemyśla, w skali 1:500 i zawierać będzie wszystkie elementy przewidziane do przebudowy tj. nawierzchnię jezdni, ewentualne drogi dla pieszych oraz odwodnienie. Dokumentację rysunkową należy sporządzić dla każdej ze wskazanych ulic w tabeli nr 1 osobno oraz musi uwzględniać: uzbrojenie terenu, granice i numery działek ewidencyjnych (w formacie obręb-nr działki) oraz zawierać: tytuł, skalę i tabelę z legendą.  Dla każdej 
ze wskazanych w tabeli nr 1 ulic należy wykonać przekroje typowe uwzględniające układ warstw konstrukcyjnych, spadki i szerokości elementów ulic oraz zawierające szczegóły dotyczące konstrukcji
i elementów odwodnienia.

# Dokumentacja kosztorysowa

# Zakres dokumentacji kosztorysowej:

- sporządzenie przedmiaru robót budowlanych z  odwołaniem poszczególnych pozycji kosztorysowych do numerów odpowiadających im specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz.U.2021.2458) wraz 
z  odwołaniem poszczególnych pozycji kosztorysowych do numerów odpowiadających im specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

- sporządzenie kosztorysu ofertowego zgodnego z przedmiarem robót,
z  odwołaniem poszczególnych pozycji kosztorysowych do numerów odpowiadających im specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

# Kosztorys inwestorski

Dokumentacja kosztorysowa musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz.U.2021.2458).

Formularze kosztorysu inwestorskiego muszą być zgodne z przedmiarem robót 
i muszą zawierać wyraźne odniesienia do pozycji specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

# Kosztorysy ofertowe.

Kosztorysy ofertowe należy sporządzić w celu ich późniejszego udostępnienia
w postępowaniach przetargowych na roboty budowlane w celu kalkulacji ceny oferty.

Formularz kosztorysu ofertowego musi być zgodne z przedmiarem robót i musi zawierać wyraźne odniesienia do pozycji specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

# Przedmiary robót.

Przedmiary robót muszą zostać sporządzone zgodnie z  obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku 
w sprawie  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, (Dz.U.2021.2454) i stanowić opis robót
w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych, branż i rodzajów robót (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. Przedmiary robót stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót uproszczonego kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych. Formularze przedmiaru muszą zawierać wyraźne odniesienia do pozycji specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

# Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z  obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku  w sprawie  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, (Dz.U.2021.2454). Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją techniczną i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót oraz kosztorysów i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji.

# Szczegóły zakresu przedmiotu zamówienia.

Zamierzeniem Zamawiającego jest uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemyślu umożliwiającej realizacje robót budowlanych oraz zgód właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej na prowadzenie robót.

- dokumentację techniczną opracować należy w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie wykonywanego zadania,

- dokumentację rysunkową należy opracować na mapie zasadniczej w skali 1:500 wraz z ewentualną aktualizacją mapy, którą Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt,

- dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, w szczególności być zgodna z art. 99 pzp, a także wymaganiom technicznym niezbędnym do ogłoszenia
i przeprowadzenia w sposób prawidłowy zamówienia publicznego
i złożenia oferty na zamówienie dla wykonania zadania inwestycyjnego
w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad, 
a w szczególności do uzyskania na jej podstawie przez Zamawiającego decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemyślu umożliwiającej realizacje robót budowlanych oraz  zgód  właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej na realizację robót związanych 
z przedmiotowymi zadaniami inwestycyjnymi.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi udzielanie, na wniosek Zamawiającego, odpowiedzi na pytania oraz wszelkich wyjaśnień dotyczących treści opracowanej dokumentacji w trakcie przeprowadzanego przez Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
na realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi 
do końca drugiego dnia roboczego od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.

# Nakład dokumentacji.

Dla każdego zadania inwestycyjnego:

- 2 egz. Wniosku do Wojewódzkiego podkarpackiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemyślu wraz z wymaganymi załącznikami,

- materiały niezbędne do uzyskania zezwoleń właściwego organu administracji architektoniczno budowlanej - 3 egz.

- 1 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- 1 egz. przedmiarów robót,

- 1 egz. kosztorysu inwestorskiego,

- 1 egz. kosztorysu ofertowego,

- 2 egz. zgłoszenia robót budowlanych (PB-2),

- 2 egz. oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością (PB-5).

oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej edytowalnej:

- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf , .docx,

- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .xlsx, .kstx

- pliki wektorowe z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, wraz z plikami referencyjnymi,

- dokumentacja fotograficzna z rozszerzeniem .jpg, .png

- pliki z kosztorysem inwestorskim: .kstx, ath.

Całość dokumentacji w formacie PDF

Wykonawca dostarczy opracowania w formie elektronicznej (nieedytowalnej oraz edytowalnej) niezabezpieczonej hasłami, na nośniku elektronicznym. Forma elektroniczna
i papierowa muszą być jednakowe i spójne – należy załączyć stosowne oświadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji.

W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo odbiorczego do czasu usunięcia rozbieżności.

# Termin wykonania zleconych prac.

Termin realizacji zleconych prac stanowiących przedmiot niniejszego OPZ ustala się 
w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy.

# Przepisy prawa

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2025.889 t.j.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.311),

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j.).

- Ustawa Prawo wodne (Dz.U.2025.950 t.j.).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024.1251 t.j.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.).

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2021.2454),

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2024.1112 t.j.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2023.873 t.j.),

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j.).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024 poz. 1251 t.j.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2025.889 t.j),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j),