Umowa

Zawarta w dniu................................ w Nakle nad Notecią pomiędzy:

Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

z siedzibą przy ulicy Michała Drzymały 4a w Nakle nad Notecią, Regon 090038018, NIP 558 000 14 43, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000063428, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 36. 733.500 zł , w całości opłacony, BDO 000004578

reprezentowana przez:

Sławomira Sobczaka - Prezes a Zarządu,

Marka Pasiekę – Członka Zarządu

zwanym dalej „Zamawiającym”

a,

zwaną dalej „Wykonawcą”

...........................................................................................................................................................

Po przeprowadzeniu procedury związanej z udzieleniem zamówienia pn. „ Budowa sieci wodociągowej z rur PE100 DN 110mm w drodze Krajowej nr 10, na działce 3104 obręb Nakło nad Notecią, na działce 133/2 obręb Trzeciewnica,  oraz przejście pod linią kolejową nr 281 relacji Nakło nad Notecią – Chojnice na działce 9/3 obręb Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią”.

Na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówienia strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na wykonaniu pełnej dokumentacji wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy.

Zakres rzeczowy obejmuje:

1) pozyskanie we własnym zakresie niezbędnych dokumentów do opracowania przedmiotu umowy,

2) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym,

a) wykonanie projektów budowlanych

b) wykonanie projektów technicznych – jeśli są wymagane

c) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

d) opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót

3) wystąpienie (na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa) w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do organu wydającego.

4) pełnienie nadzoru autorskiego od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że ma odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz sztuką budowlaną. Opracowana dokumentacja  winna inna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca ma prawo występowania do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie informacji i wyjaśnień.

4. W przypadku ujawnienia tajemnicy prawnie chronionej Wykonawca ponosić będzie pełną  odpowiedzialność tak wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.

5. Dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji  elektronicznej w formacie pdf. oraz doc.

6. Wykonawca poniesie wszelkie opłaty administracyjne związana z uzyskiwaniem warunków uzgodnień, decyzji, usług geodezyjnych (mapy), oraz inne niewymienione koszty wymagane do wykonania przedmiotu zamówienia i jest zobowiązany niniejsze opłaty uwzględnić do ceny wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

7. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowanego projektu robotami w tym przybycia na budowę na każde żądanie Zamawiającego (w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie) do końca trwania realizacji inwestycji.

§ 3

Termin wykonania

Czynności będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona w całości w   całości w terminie do 30.01.2027 r.

Strony przewidują możliwość zmiany terminu umownego, w związku z okolicznościami, na które nie mają wpływu zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający, tj. okoliczności związane z przedmiotem umowy będące następstwem działalności organów administracji.

§ 4

Wynagrodzenie

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, za cenę

netto:

VAT:

brutto-:

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest niezmienne do zakończenia realizacji wszystkich prac objętych niniejszą umową.

Należność za realizację przedmiotu umowy zostanie uiszczona w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze - w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu po potwierdzeniu protokołem odbioru prac przez Zamawiającego popisanym bez uwag, wykonania usługi.

W przypadku nieprawidłowości, w wystawionej fakturze termin płatności ulega wstrzymaniu i ponowny bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości oraz przedłożenia prawidłowej faktury (nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu korekty i przedłożeniu jej Zamawiającemu).

§ 5

Odbiór

Wykonawca złoży Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego, w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy:

a.) oryginał decyzji pozwolenia na budowę, uzgodnień i wszelkich pism uzyskanych w związku z wykonaniem umowy,

b) kompletną dokumentację projektową w formie papierowej oraz wersji elektronicznej (format pdf. oraz doc.) 5 egzemplarzach.

Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia kompletności przekazanych materiałów co do ilości, rodzaju i jakości przedłożonych dokumentów w terminie 7 dni od daty ich przekazania i w tym terminie do podpisania lub odmowy podpisania protokołu odbioru.

Protokół odbioru dokumentów, podpisany bez uwag, stanowi podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę i wyłączną podstawę żądania jej zapłaty.

§ 6

Kary umowne

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w stosunku do  ustalonego w § 3 ust. 1 terminu realizacji zamówienia w wysokości 0,5%  ceny brutto umowy.

2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze –– w wysokości 0,5% od ceny brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia  licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z  przyczyn za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci na rzecz  Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci na rzecz

Wykonawcy karę umowną w wysokości: 10% wartości zamówienia.

§ 7

Prawa autorskie

1.Wykonawca oświadcza, że przysługują mu, bądź przysługiwać będą z chwilą wykonania pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej, przy czym prawa te nie będą niczym ograniczone i wolne od obciążeń na rzecz stron trzecich mogących skutkować uniemożliwieniem Zamawiającemu realizację jego zobowiązań w ramach niniejszej Umowy.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania Dokumentacją Projektową w całości lub we fragmentach w kraju i za granicą oraz udziela Zamawiającemu prawa do zezwalania na wykonywanie oraz wykonywania praw zależnych. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą wydania egzemplarza Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu. Z tą samą chwilą Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy Dokumentacji Projektowej.

3.W ramach wykonywania majątkowych praw autorskich Zamawiający może korzystać z Dokumentacji Projektowej na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie, w tym w postaci cyfrowej

2) publikowanie,

3) umieszczanie w Internecie, w szczególności celem dystrybucji (emisji) Dokumentacji Projektowej za pomocą tychże sieci w sposób pozwalający wszystkim na swobodny dostęp do nich w wybranym czasie i miejscu;

4) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wprowadzanie kopii Dokumentacji Projektowej do obrotu;

5) prawo obrotu w kraju i za granicą,

6) wprowadzanie i zapisywanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, celem dystrybucji (emisji) Dokumentacji Projektowej za pomocą tychże sieci w sposób pozwalający wszystkim na swobodny dostęp do nich w wybranym czasie i miejscu;

7) wystawianie.

8) wykorzystanie przez Zamawiającego w części lub w całości dla potrzeb prowadzenia inwestycji budowlanej opisanej w §1 oraz do każdej kolejnej budowy, remontu, przebudowy, adaptacji obiektów Zamawiającego w szczególności celem rozwoju bądź powiększenia obiektu; 9) wprowadzanie zmian, w szczególności do części architektonicznej, dla celów realizacji planów inwestycyjnych Zamawiającego.

10) wypożyczanie oryginałów bądź kopii celem wykorzystania bądź dzierżawy;

11) wykorzystanie celem wykonania prac naprawczych obiektu, bądź utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym;

12) wykorzystanie dzieła dla celów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, w szczególności dla promocji działalności Zamawiającego

4. Wykonawca oświadcza, iż korzystanie przez Zamawiającego z Dokumentacji Projektowej na wymienionych w ust. 3 polach eksploatacji nie narusza praw osób trzecich.

5. Strony potwierdzają, że Zamawiający może wykorzystywać dzieło objęte powyższym prawem autorskim dla celów związanych z adaptacją pomieszczeń bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. W przypadku, gdy dane prawo autorskie Wykonawcy nie przysługuje, zobowiązany on jest zapewnić przeniesienie takowego na Zamawiającego w zakresie określonym w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca zapewni, aby żadna osoba fizyczna nie wykonywała przysługujących jej osobistych praw autorskich w sposób, który wstrzymywałby, przeszkadzał, opóźniał lub w inny sposób zagrażał terminowej realizacji zamierzeń Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie osobistych praw autorskich przez przywołane wyżej osoby fizyczne w sposób, który byłby szkodliwy dla realizacji zamierzeń Zamawiającego.

7.Wykonawca wyrówna Zamawiającemu wszelkie straty poniesione z tytułu zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu odszkodowań na rzecz osób trzecich w przypadku wniesienia przez osoby trzecie roszczeń tytułem naruszenia praw autorskich, patentów, zarejestrowanych wzorów, znaków i nazw handlowych oraz innych praw własności intelektualnej bądź przemysłowej, jeżeli roszczenia takie bądź pozwy wynikną z dzieła w jego kształcie z daty przekazania Zamawiającemu. Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich roszczeniach i powództwach wniesionych przeciw Zamawiającemu w zakresie ujętym w niniejszym paragrafie. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca wspierał będzie Zamawiającego w odpieraniu wszelkich roszczeń lub powództw.

8. Zamawiającemu wolno przenieść, po ich skutecznym nabyciu, wszelkie autorskie prawa majątkowe opisane w niniejszym paragrafie na wszelki inny podmiot, Wykonawca zaś potwierdza niniejszym, że przeniesienie takowe nie wymaga jego zgody.

9. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy bez względu na przyczynę Zamawiający zachowa wszystkie prawa nabyte z mocy niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Projektowej oświadczenie wszystkich jej autorów w treści, którego wyrażą oni zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego, według jego wyłącznej i dyskrecjonalnej decyzji, zmian w dokumentacji projektowej zgodnych z potrzebami Zamawiającego i w którym zwolnią oni Zamawiającego z konieczności uzyskiwania ich zgody na dokonywanie tego rodzaju zmian dokumentacji.

§ 8

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w: 89-100 Nakło nad  Notecią, ul. Drzymały 4a. Dane przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie  danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( Dz. Urz. UE L 119 s.1).

2. Dane będą zbierane w następującym zakresie: imię i nazwisko/nazwa firmy, NIP, numer telefonu, e-mail.

3. Dane przetwarzane są dla celów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, a także na potrzeby rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji, prowadzenia działań windykacyjnych, jak również dla celów związanych z prowadzeniem dokumentacji oraz sprawozdawczości  finansowej i odpadowej.

4. Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia  przetwarzania danych osobowych (dostawcy usług informatycznych, księgowych, prawnych,  kurierskich, pocztowych itp.) przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych  środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także inne podmioty,  którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia lub wygaśnięcia umowy, a następnie przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Prawo Podatkowe, i inne) dodatkowo   przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych,  możliwości ich poprawiania i uzupełniania w razie potrzeb, a także, o przysługujących  uprawnieniach do żądania od administratora danych ich usunięcia, chyba, że co innego wynika z  przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe

§ 9

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach, bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji.

§ 10

Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy strony będą - pod rygorem nieważności - dokonywały w formie pisemnej.

§12

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (w tym Kodeksu Cywilnego) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy po 30 dniach opóźnienia w wykonaniu umowy.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                                                      Zamawiający: