Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ustalenia ogólne

Podstawą płatności dla robót objętych umową są kosztorysy powykonawcze sporządzone w oparciu o:

- dla robót/pozycji wyspecyfikowanych w kosztorysach ofertowych do rozliczeń przyjmuje się ceny jednostkowe w nich zawarte,

- Roboty nieujęte w szczegółowych kosztorysach ofertowych, będą rozliczane na podstawie zasad określonych w Załączniku nr 3 do Umowy, w tym złożonego kosztorysu powykonawczego sporządzonego na obowiązujących KNR, w oparciu o stawki nie wyższe niż minimalne dla Województwa Śląskiego, określone w aktualnych na dzień wykonania Zlecenia Zeszytach SEKOCENBUD oraz przy zastosowaniu Rg,Ko,Z, zgodnych ze złożonym szczegółowym kosztorysem ofertowym.

Il. Podczas wyceny robót będą przyjmowane następujące założenia:

- ceny sprzętu zostaną rozliczone na podstawie cen najmu nie wyższych niż minimalne, określonych w aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysów zeszytach Sekocenbud, a w przypadku gdy sprzęt nie figuruje w zeszytach Sekocenbud należy przedstawić kalkulację indywidualną, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych kosztów  w odniesieniu do cen rynkowych,

- ceny materiału zostaną rozliczone na podstawie cen w oparciu o stawki nie wyższe niż minimalne dla województwa śląskiego, określone w aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysów zeszytach Sekocenbud, w przypadku, gdy materiał nie figuruje w zeszytach Sekocenbud należy na żądanie Inspektora Nadzoru przedstawić dokument potwierdzający dokonanie zakupu, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych kosztów w odniesieniu do cen rynkowych,

- cena piasku rozliczana będzie z pozycji „piasek uszlachetniony” jeżeli wymiana gruntu dotyczy pasa drogowego, natomiast z pozycji „piasek zwykły” jeśli wymiana gruntu realizowana jest poza pasem drogowym (cena zawiera koszty transportu na miejsce remontu), z zastrzeżeniem zapisów pkt 2,

- odległość wywozu odpadów (gruntu, gruzu itp.) z terenu prowadzonych robót rozliczana będzie z założeniem transportu na odległość 10 km,

- do celów kosztorysowania Wykonawca będzie stosował przeliczniki:

- piasek 1 m 3 — 1,8 tony,

- ziemia 1 m 3 — 1,6 tony,

- gruz 1 m 3 — 1,8 tony,

- asfalt 1 m3 — 2,7 tony.

6) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych dla robót/pozycji ujętych w punkcie 1.2. będą odpowiednie pozycje KNR oraz ceny jednostkowe, a w przypadku braku

# --/--/--

odpowiednich pozycji KNR i cen jednostkowych, zastosowane zostaną inne obowiązujące katalogi nakładów oraz wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

7) Roboty nieujęte w cenach jednostkowych ani w katalogach nakładów rzeczowych będą indywidualnie wyceniane przez Wykonawcę robót, na podstawie określonych w ofercie składników cenotwórczych przy czym wycena wymaga każdorazowo akceptacji Zamawiającego.