Umowa Nr DZD/RID-…./2026

zawarta w dniu …………. 2026 roku w Elblągu pomiędzy:

Gminą Miasto Elbląg z siedzibą w Elblągu, ul. Łączności 1, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Elbląga w osobie Michała Missana, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

REGON: 170 747 715             NIP: 578-305-14-46

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP: ……………………,  REGON: ……………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

Umowa zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
nr DZD.271.20.2026.AD, której wartość jest mniejsza niż 170 000 zł

1

Zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na:

Pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Remont nawierzchni ul. Saperów w Elblągu.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje przygotowanie, nadzór i zarządzanie nad realizacją robót budowlanych związanych z:

- remontem drogi powiatowej nr 2029N - ul. Saperów w Elblągu, obręb geodezyjny 0018, nr działek: 585, 548, 506, 466/6, 268, od skrzyżowania z ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego i ul. Podchorążych do skrzyżowania 
z ul. Gen. J. Bema,

- remontem i przebudową chodników i miejsc postojowych oraz wprowadzeniem miejsca postoju dla osób niepełnosprawnych,

- wprowadzeniem przejścia dla pieszych przez ul. Mierosławskiego z wyspą dzielącą i separacją ruchu,

- korektą i uzupełnieniem oznakowania pionowego i poziomego,

- zabezpieczeniem, regulacją i przebudową sieci infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z przebudowaną drogą,

- zapewnieniem właściwego odprowadzenia wód opadowych z drogi, w tym z przebudową i rozbudową elementów odwodnienia w niezbędnym zakresie,

- odnowieniem terenów zielonych – humusowaniem.

Szczegółowy zakres zamówienia określają: przedmiar robót, specyfikacja techniczna oraz projekty techniczny - wykonawczy pn. Remont nawierzchni ul. Saperów w Elblągu przez biuro projektowe Obsługa Inwestycji Budowlanych Tomasz Wojtanowski, 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 1m/3.

- Zakres usługi, stanowiącej przedmiot umowy obejmuje:

- przygotowanie procesu inwestycyjnego,

- zarządzanie, nadzorowanie i zapewnienie osób pełniących funkcję inspektorów robót branżowych w trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego wskazanego w ust. 2,

- prowadzenie rozliczeń bieżących (w trakcie trwania inwestycji) osobno dla każdej z branż,

- rozliczenie inwestycji i przygotowanie przekazania środków trwałych osobno dla każdej z branż,

- obsługa okresu gwarancyjnego wykonanych robót z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.

- Informacje, w oparciu o które realizowana będzie usługa, stanowiąca przedmiot niniejszej umowy:

- Na roboty objęte dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 2, Zamawiający uzyskał wymagane pozwolenia.

- Inspektor nadzoru robót branży drogowej jest Koordynatorem całości robót.

- Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, jest Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu.

- Wszelkie projekty organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji opracowane przez wykonawcę robót muszą zostać zatwierdzone przez inspektora nadzoru, Policję oraz organ zarządzający ruchem drogowym, którego funkcje 
w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga realizuje Departament Zarząd Dróg UM w Elblągu.

- Zamawiający informuje, iż na realizację zadania otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

§ 2

Termin

  - W zakresie zarządzania i nadzoru w czasie realizacji robót budowlanych:

1)  Termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy z wykonawcą robót.

2)  Termin zakończenia:  do 5 miesięcy od przekazania wykonawcy robót terenu budowy.

  - Termin w zakresie rozliczenia inwestycji i przygotowania przekazania środków trwałych: 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, związanych z realizacją inwestycji.

  - Termin w zakresie obsługi okresu gwarancyjnego: do 36 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

  - Zakładany termin zawarcia umowy z wykonawcą robót i przekazania terenu budowy – II kwartał 2026r.

§ 3

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie czynności, będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, Strony ustalają na:

kwotę netto: …………………… zł +  podatek VAT w kwocie ……………….. zł,

co łącznie stanowi kwotę brutto: …………………………… zł,

słownie:  …………………………………………………………………………………….. złotych i ……../100

- Na powyższe wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1. składa się:

    - Przygotowanie procesu inwestycyjnego, nadzorowanie, zarządzanie, zapewnienie osób pełniących funkcję inspektorów nadzoru robót branżowych w trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego wskazanego w § 1.

kwota netto: ……………… zł

    - Rozliczenie inwestycji i przygotowanie przekazania środków trwałych, o którym mowa w § 1 ust. 3, pkt. 4

nie mniej niż 10 %  całości wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust.1

kwota netto: ……………… zł.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy w tym między innymi: zatrudnienia personelu niezbędnego do realizacji umowy, koszty bieżące działania oraz koszty jednorazowe, w tym ubezpieczenie skutków działalności Wykonawcy oraz uwzględnia realizację obowiązków Wykonawcy wskazanych 
w § 4.

- Wykonawcy nie przysługuje wzrost wynagrodzenia z tytułu realizacji przez wykonawcę inwestycji robót koniecznych 
i zamiennych.

4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca musi dysponować inspektorami nadzoru robót branżowych w trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego wskazanego w § 1 ust. 2 i posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do nadzorowania robót  tj. :

- inspektorem nadzoru robót branży drogowej - Koordynator całości robót i kierownik zespołu inspektorów nadzoru robót branżowych:  ………………………………..

Wszystkie obowiązki Wykonawcy związane z bezpośrednim nadzorem nad realizacją robót budowlanych, wynikające  z pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i zarządzania procesem budowlanym zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa pełnią osoby powołane przez Wykonawcę na stanowiska inspektorów nadzoru inwestorskiego. Wykonawca może wyszczególnić zakres obowiązków za które będzie osobiście odpowiedzialny, 
po przedłożeniu stosownego wniosku i uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia w ciągu 10 dni od daty podpisania przedmiotowej umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu skutków działalności Wykonawcy.

- Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym, sprawdzi poprawność ofert wraz z kosztorysami ofertowymi złożonymi przez wykonawców w przetargu na roboty budowlane i po akceptacji przez Zamawiającego dokona pisemnych poprawek omyłek/braków w ofertach i kosztorysach ofertowych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za monitorowanie i nadzorowanie nad realizacją robót w zakresie określonym dokumentacjami projektowymi, warunkami umownymi, obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca będzie ściśle współpracował z komórką ds. rozliczeń wskazaną przez Zamawiającego i dostarczał wszystkie niezbędne, żądane dokumenty, dotyczące rozliczeń.

- Wykonawca musi posiadać zdolności osobowe i techniczne do realizacji postanowień umowy.

- Wykonawca przekaże teren budowy wykonawcy robót przy udziale Zamawiającego.

- Wykonawca będzie zarządzał i nadzorował realizację inwestycji w przedstawionym zakresie. Będzie niezależny, aczkolwiek w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków będzie podlegać Zamawiającemu. Wykonawca będzie odpowiedzialny bezpośrednio przed Zamawiającym za realizację swoich zadań.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności uzyskanych uzgodnień firm branżowych, opinii i zezwoleń właściwych organów i instytucji wynikających z warunków technicznych firm branżowych oraz obowiązujących przepisów.  W przypadku stwierdzenia niekompletnych lub nieaktualnych uzgodnień, opinii, pozwoleń Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z projektantem oraz Zamawiającym w celu uzyskania brakujących lub uaktualnienia przedmiotowych uzgodnień, opinii, pozwoleń.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności zawartości merytorycznej projektów budowlano - wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji technicznych w zakresie spełnienia wymagań i warunków określonych w zezwoleniach właściwych organów i instytucji, uzgodnieniach firm branżowych wynikających z warunków technicznych.

- Wykonawca nie ma prawa zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań finansowych, w szczególności 
w stosunku do wykonawcy robót, autorów dokumentacji projektowej oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego bez zgody Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia robót koniecznych/dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca będzie potwierdzać ich zasadność, zgodność ze stanem faktycznym oraz opiniować konieczność ich wykonania i oceniał złożony przez wykonawcę robót budowlanych realizującego inwestycję protokół wykonania tych robót.

- Wykonawca będzie prowadzić bieżące sprawdzenie dopełnienia przez wykonawcę robót wszelkich wymogów formalno – prawnych, wynikających z warunków umowy na wykonanie robót oraz z SWZ (m.in. zapewnienie kadry posiadającej wymagane kwalifikacje).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności Inspektorów nadzoru na terenie budowy 
i stawianie się na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego w Elblągu w terminie do 2 godzin licząc od wezwania przez Zamawiającego. Zawiadomienie za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub pisemnie uznaje się za skuteczne.

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z firmami branżowymi, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji i będą siłami własnymi realizować ich remonty lub wymieniać swoje urządzenia w trakcie realizacji inwestycji oraz 
z właścicielami sąsiadujących posesji.

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z firmami zewnętrznymi, które zgłoszą zamiar realizacji robót budowlanych w obszarze inwestycji, uzgadnianie warunków wykonania tych robót oraz ich koordynacja z robotami budowlanymi 
w ramach realizacji inwestycji. W przypadkach gdy w uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlanych realizującym inwestycję konieczne będzie przekazanie firmie zewnętrznej fragmentu terenu budowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za ustalenie w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonawcą robót sposobu postępowania w tym zakresie, w tym określenie zasad, warunków, terminów oraz innych wytycznych związanych z przejęciem/oddaniem terenu budowy przez firmę zewnętrzną i ponownym przekazaniem go dla wykonawcy robót realizującemu inwestycję.

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o rozpoczęciu robót gestorów i firm branżowych, które mają swoje sieci i urządzenia w obszarze inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru inwestorskiego we wszystkich aspektach zgodnie z Ustawą 
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do organizowania rad budowy raz na tydzień oraz narad technicznych, problemowych 
i innych spotkań, w zależności od potrzeb.

- Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia narad technicznych, problemowych i innych spotkań, 
w zależności od potrzeb.  W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację inwestycji. Wykonawca musi brać udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wszelkiej korespondencji, związanej z nadzorem i zarządzaniem nad realizacją inwestycji, w tym przygotowywania propozycji odpowiedzi na pisma i przedstawianie Zamawiającemu 
do podpisu.

- Wykonawca zobowiązany jest do opiniowania i akceptowania sporządzonych przez wykonawcę robót projektów tymczasowej organizacji ruchu i przekładania ich właściwym organom do zatwierdzenia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przygotowanie i przedłożenie do PINB i innych organów dokumentów, zarówno przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji inwestycji, w szczególności odpowiedzialny jest za ich kompletność, poprawność oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi (ustawa Prawo Budowlane).

- Wykonawca zobowiązany jest do kontroli, uzgadniania i zatwierdzania dokumentów złożonych przez wykonawcę robót budowlanych do Zamawiającego, w tym opiniowania i zatwierdzania wydłużenia czasu trwania umowy na realizacje inwestycji oraz zwiększenia kwoty umownej na realizacje robót po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli i monitorowania postępów w realizacji inwestycji zgodnie 
ze zweryfikowanymi dokumentacjami projektowymi oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Wykonawca będzie identyfikował ewentualne potencjalne obszary problemów oraz rekomendował odpowiedne środków zaradcze. Wykonawca będzie odpowiedzialny za sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramów finansowego i rzeczowego całej inwestycji, jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminu zakończenia robót. Przy opóźnieniu w postępie robót powyżej 10 % w stosunku do terminu określonego w harmonogramie, Wykonawca zażąda od wykonawcy robót przedstawienia programu naprawy opóźnień, który przedstawi na kolejnej radzie budowy. Przy opóźnieniach powyżej 20% w stosunku do terminu określonego w harmonogramie wykonawca robót będzie zobowiązany uaktualnić harmonogram z niezmienionym terminem umownego zakończenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji do ewentualnego arbitrażu.

- Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i dopilnowania, aby wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawcę robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić i potwierdzić ważność ubezpieczeń osób zatrudnionych przez wykonawcę robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i dopilnowania, aby wszystkie używane urządzenia i materiały dostarczone 
i stosowane przez wykonawców robót posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami, dokumentacjami projektowymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania wszelkich niezbędnych Zamawiającemu sprawozdań i rozliczeń 
w trakcie i po wykonaniu zadania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych wraz ze swoim stanowiskiem wyczerpującym wskazane przez wykonawcę zagadnienia lub problemy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę, zatwierdzenie bądź odrzucenie wniosków wykonawcy robót. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres realizacji inwestycji, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

- Wykonawca wystawia świadectwa przeprowadzonych prób lub uznaje świadectwa wystawione przez wykonawcę robót.

- Wykonawca zarządza i uczestniczy w pobieraniu próbek przez wykonawcę robót budowlanych w ramach badań kontrolnych, w trakcie układania nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych. Wykonawca weryfikuje poprawności założonych w zatwierdzonych receptach mieszanek parametrów technicznych w stosunku do wyników badań kontrolnych.

- Wykonawca ma obowiązek zawiesić roboty budowlane w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.

- Wykonawca weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez wykonawcę robót w związku 
z realizacją umowy na roboty budowlane.

- Wykonawca uzgadnia z wykonawcą robót rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza 
w porozumieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca zarządza całym procesem przekazania obiektu do użytkowania oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru obmiaru robót zawierającego m.in.: polecenia dla wykonawcy robót, szczegółowe raporty dotyczące elementów wykonanych robót pod względem ilości i jakości oraz zrealizowanych i wykorzystanych dostaw, nadających się do sprawdzenia na budowie i stosowanych przy naliczaniu płatności należnych wykonawcy robót.

- Podczas nieobecności jakiegokolwiek Inspektora z ramienia Wykonawcy  z powodu zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo specjalisty o równoważnym wykształceniu i uprawnieniach 
na cały czas nieobecności Inspektora, który będzie pełnił obowiązki wynikające z umowy. Takie czasowe zastępstwo musi być przedłożone na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany będzie do założenia 
i zarejestrowania  dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów dotyczących realizacji robót.

- Wykonawca będzie organizował przeglądy gwarancyjne, sporządzał protokoły z tych przeglądów, (kopię protokołów dostarczy Zamawiającemu) i będzie nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad. Wykonawca zorganizuje 
i przeprowadzi odbiór ostateczny po zakończeniu okresu gwarancyjnego wykonanych robót, związanych z realizacją inwestycji.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowych, na podstawie której będzie realizowana inwestycja.

- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego wykonania zadań inwestycyjnych według zapotrzebowania, które z odpowiednim wyprzedzeniem będzie zgłaszał Wykonawca.

- Udział jego przedstawiciela w organizowanych przez Wykonawcę naradach i spotkaniach.

- Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, opracowanych i złożonych przez wykonawcę robót i zaakceptowanych przez Wykonawcę.

- Zapłata faktur po ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Wykonawcę w terminach wynikających z umów 
z poszczególnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

- Zapłata należnego wynagrodzenia za pełnienie funkcji Wykonawcy.

- Udział przedstawiciela Zamawiającego w czynnościach odbiorowych.

§ 6

Płatności

- Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe w trakcie realizacji inwestycji, w okresach miesięcznych.              Wartość miesięcznego wynagrodzenia będzie wyliczana proporcjonalnie do wykonanych przez wykonawcę robót będących w nadzorze Wykonawcy i odebranych do fakturowania przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Suma faktur przejściowych Wykonawcy nie może przekroczyć wartości określonej w §3 ust. 2 pkt 1.

- Wykonawca po przeprowadzeniu końcowego odbioru technicznego oraz po przeprowadzeniu rozliczenia inwestycji, 
w tym po przekazaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego rozliczenia środków trwałych, wystawi fakturę końcową 
w kwocie podanej w § 3 ust.2. pkt  2.

- Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i przekazywania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych 
za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 7, dotyczy w szczególności faktur: zaliczkowych, częściowych, końcowych, korygujących, rozliczeniowych.

- Za datę doręczenia faktury uznaje się datę jej przyjęcia do KSeF. Bieg 30- dniowego terminu, o którym mowa w ust. 3 rozpoczyna się od dnia doręczenia Zamawiającemu kompletnych dokumentów rozliczeniowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wypełniania pól faktury ustrukturyzowanej w KSeF w następujący sposób:

Nabywca (pole Podmiot 2):

Nazwa: GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU

Kod kraju: PL

Adres: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

NIP: 578-305-14-46

W polu znacznikowym JST Wykonawca oznacza wartość „1”, 
co oznacza, że faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST.

Odbiorca (pole Podmiot 3):

Nazwa: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU

Kod kraju: PL

Adres: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

NIP: 578-000-73-38

W polu rola Wykonawca wskazuje wartość „8” - JST odbiorca.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania identyfikatora wewnętrznej jednostki organizacyjnej 
IDWew: 5780007338-00267.

W przypadku braku możliwości wystawienia lub przesłania faktury za pośrednictwem KSeF, w szczególności w przypadku awarii systemu lub trybu offline, Wykonawca zobowiązuje się do:

- przesłania faktur w formacie PDF na adres e-mail Zamawiającego: dzd@umelblag.pl,

- opatrzenie faktur odpowiednim kodem QR, zgodnie z aktualnym wzorem faktury ustrukturyzowanej.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych związanych z fakturą, 
w formie elektronicznej na adres e-mail: dzd@umelblag.pl, albo w formie papierowej, w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega, że brak prawidłowego wystawienia faktury, w szczególności niezgodność danych 
lub niewypełnienie pól struktury wymaganych niniejszą umową, może skutkować niezrealizowaniem płatności w terminie do czasu usunięcia nieprawidłowości.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy określony 
na fakturze.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

§ 7

Rękojmia

- Okres rękojmi wynosi do 36 miesięcy od daty rozliczenia inwestycji i przekazania środków trwałych.

§ 8

Kary

- Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, mogą być naliczane kary umowne w następujących przypadkach:

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 20 % ustalonego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Za nieterminowe rozliczenie zadania i przygotowanie przekazania środków trwałych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Za niewykonanie jakiegokolwiek z zobowiązań i czynności wynikających z obowiązków Wykonawcy określonych 
w § 4 niniejszej umowy, gdy pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego zobowiązanie lub czynność nie zostały dokonane w wyznaczonym w wezwaniu terminie: każdorazowo w wysokości 500 zł netto za niedotrzymanie wyznaczonych terminów przez Zamawiającego na realizację tych czynności.

- Za przekroczenie terminu wykonania robót budowlanych określonych w umowie na roboty budowlane z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Za nieterminowe przedstawienie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 4 ust. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

- Za niestawianie się na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego w Elblągu inspektora nadzoru w terminie do 2 godzin licząc od wezwania przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdą godzinę zwłoki.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych ze swojego wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego – przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.

- Określa się łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony w wysokości 50% wynagrodzenia netto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.

§ 9

Postanowienia szczegółowe

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody w wyniku niewykonania 
lub nienależytego wykonania czynności, których zakres obejmuje niniejsza umowa.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niezrealizowanej części bez odszkodowania 
dla Wykonawcy w następujących przypadkach:

- W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Wystąpienia okoliczności, powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części lub całości zakresu robót realizowanych przez wykonawcę robót w ramach inwestycji.

- Rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, a przerwa ta trwała dłużej niż 10 dni.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków.

- Wykonawca został postawiony w stan likwidacji.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 - 3, Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 4 - 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.

- Zamawiający przewiduje zmianę postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:

    - Zmiany terminu:

- W przypadku działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy

-  udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia.

- W przypadku zmiany terminu realizacji kontraktu na roboty budowlane, tj. skrócenia lub wydłużenia terminów określonych w § 2 umowy.

- W przypadku konieczności wykonania w trakcie realizacji inwestycji prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości o ile zalecenia te nie wynikały z niedopatrzeń i zaniechań działalności Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, 
a które mogą przyczynić się do niewykonania elementów przedmiotu umowy w terminach określonych 
w zamówieniu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy takich jak: przekroczenie ustawowych terminów wydawania decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub wydłużenie procedur z tym związanych przez właściwe organy lub instytucje lub w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawnych mogących mieć istotny wpływ na terminy realizacji elementów przedmiotu zamówienia.

- W przypadku konieczności wykonania badań lub prac wynikających z zaleceń  i decyzji wydanych przez organ właściwy do spraw ochrony zabytków.

- W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji inwestycji lub jej elementów wynikającymi z umowy 
o dofinansowanie, o którym mowa w § 1 ust.4 pkt 5.

- Zmiany w składzie Zespołu Wykonawcy nie wymagają zmiany umowy, lecz tylko powiadomienia o nich  Zamawiającego i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w ust. 8, każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną   w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność 
za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

- Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące:

Zamawiający:

Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

e-mail: dzd@umelblag.pl  nr tel. 55 239 32 43

Wykonawca:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

e-mail: ……………….. nr tel. ……………………..

§ 10

Postanowienia ogólne

      - Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez zgody obu Stron.

      - Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy strony umowy będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

      - Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:                                                                               ZAMAWIAJĄCY: