Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFRASTRUKTURA - STUN

.................................................................................

/nazwa komórki organizacyjnej/

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia | „Przygotowanie i renowacja kortów tenisowych po sezonie zimowym w m. Świętoszów ,Bolesławiec, Głogów”. |
| 2. | Ilość | 3 |
| 3. | CPV | 5000000-5 |
| 4. | Inne normy |  |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | - Część 1 m. Świętoszów, - Część 2 m. Bolesławiec, - Część 3 m. Głogów |
| 6. | Oferty równoważne | Nie |
| 7. | Wymogi techniczne | Standardy techniczne |
| 8. | Usługi dodatkowe | Nie |

- Załączyć szczegółowy opis z np. wymaganymi minimalnymi parametrami przedmiotu zamówienia;

- Informacje o znakowaniu kodami kreskowymi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA RENOWACJI KORTÓW

TENISOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH :ŚWIĘTOSZÓW, BOLESŁAWIEC, GŁOGÓW

- Nazwa  zamówienia

„Przygotowanie i renowacja kortu tenisowego po sezonie zimowym 
w miejscowościach : Świętoszów, Bolesławiec, Głogów” .

- Termin wykonania zamówienia:

W terminie od 01 kwietnia 2026 roku do 22 maja 2026 roku.

- Przedmiotem wykonania usługi

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i renowacja nawierzchni kortów ceglastych po sezonie zimowym.

- Podstawowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia

MEDIA

1.W przypadku, gdy do wykonania umowy niezbędne będzie użycie wody

i energii elektrycznej  Zamawiający w dniu przekazania terenu robót

wskaże Wykonawcy punkty:

- poboru wody,

- poboru energii elektrycznej –Wykonawca zabezpiecza własne żródło

zasilania - agregat

2.Przyłącza dla potrzeb terenu robót wraz z zamontowaniem podliczników

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt.

Rozliczenie poboru wody będzie się odbywało na podstawie odczytu

podlicznika –według stawek określonych przez właściwe SOI na terenie

którego realizowana jest usługa.

Nawierzchnia kortów  tenisowych z mączki ceglanej.

4.1.Kort Świętoszów – w kompleksie 7788 ,ulica Sztabowa 1, 
59-726 Świętoszów

Nawierzchnia kortów do uzupełnienia  mączki ceglanej składa się z  dwóch osobnych kortów tenisowych oraz kortu treningowego ze ścianką 
o wymiarach 33,3 m x 48,5 m  i powierzchni łącznej 1615 m2

Wyposażenie kortu - nie jest przewidziane do renowacji – naprawy

- siatka i słupki mobilne

- ścianka treningowa murowana z cegły otynkowana ,

- ogrodzenie z siatki metalowej z słupkami metalowymi,

- obwodnica oświetleniowa na słupach metalowych z oprawami świetlnymi.

33,3

48,5

ŚCIANKAAAA

KORT 1

KORT 2

4.1.1 Zakres renowacji w szczególności obejmuje:

- niwelacje terenu, - przygotowanie pod uzupełnienie nawierzchni
( oczyszczenie warstwy mączki ceglanej).

- uzupełnienie ubytków mączki nawierzchni w ilości 4,5 ton.

- utwardzanie nawierzchni kortu należy wykonywać walcem statycznym o ciężarze 1-2 ton. Minimalny spadek powierzchni wynosi 0,5 %. Max. różnica od wyznaczonej wysokości +/-5 mm. Równość – 10mm/4m łata.

- Konserwacja i naprawa- wymiana  linii plastikowych boiska tenisowego.

Warstwa wierzchnia – mączka ceglana, materiał powinien być dopasowany pod względem kolorystycznym - przy odbiorze Zamawiający żąda certyfikatów jakościowych materiałów użytych przy renowacji kortu.

  - Kort Bolesławiec – w kompleksie 3015, ul. Aleja Wojska Polskiego 54, 59-700 Bolesławiec

Kort tenisowy o nawierzchni z mączki ceglanej o wymiarach19m x 35m 
powierzchni 665 m2

Wyposażenie kortu - nie jest przewidziane do renowacji - naprawy

- siatka i słupki mobilne

|  |  |  |  | kompleks 3015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.1 Zakres renowacji w szczególności obejmuje:

- niwelację terenu, - przygotowanie pod uzupełnienie nawierzchni
( oczyszczenie, uzupełnienie ubytków mączki w nawierzchni ) warstwy mączki ceglanej.

- uzupełnienie ubytków mączki nawierzchni w ilości 2 ton.

- utwardzanie nawierzchni kortu należy wykonywać walcem statycznym o ciężarze 1-2 ton . Minimalny spadek powierzchni wynosi 0,5 %. Max. różnica od wyznaczonej wysokości +/-5 mm. Równość – 10mm/4m łata.

- Konserwację naprawę - wymiana linii plastikowych boiska tenisowego.

- Odnowienie- wymiana  linii ostrzegawczych na  nawierzchni betonowej o szerokości 8 cm i długości 40 mb.

Warstwa wierzchnia – mączka ceglana, materiał powinien być dopasowany pod względem kolorystycznym przy odbiorze Zamawiający żąda certyfikatów jakościowych materiałów użytych przy renowacji kortu.

  - Kort Głogów w kompleksie 2245, ulica Wojska Polskiego, 67-200 Głogów

Nawierzchnia kortu tenisowego z mączki ceglanej o wymiarach19m x 37m 
powierzchni 703 m2

Wyposażenie kortu - nie jest przewidziane do renowacji - naprawy

- siatka i słupki mobilne

19

37

4.3.1 Zakres renowacji w szczególności obejmuje:

- niwelację terenu - przygotowanie pod uzupełnienie nawierzchni
( oczyszczenie, uzupełnienie ubytków mączki w nawierzchni ) warstwy mączki ceglanej.

- Uzupełnienie ubytków mączki nawierzchni w ilości 2 ton.

- utwardzanie nawierzchni kortu należy wykonywać walcem statycznym o ciężarze 1-2 ton .

- Konserwację i naprawę linii plastikowych boiska tenisowego.

Warstwa wierzchnia – mączka ceglana materiał powinien być dopasowany pod względem kolorystycznym - przy odbiorze Zamawiający żąda certyfikatów jakościowych materiałów użytych przy renowacji kortu.

- Organizacja prac związanych z realizacją usługi

Organizacja prac będących przedmiotem realizacji usługi należy do obowiązków Wykonawcy. Usługa winna być wykonywana w oparciu 
o opracowany przez wykonawcę harmonogram realizacji prac .

Wykonawca będzie prowadził pracę w terminach zgodnych z umową oraz 
z zapisami w OPZ. Wykonawca ma obowiązek dokonać doboru właściwego sprzętu budowlanego, przewidzianego do wykonania usługi.

- Rodzaj i tryb zamówienia:

Usługa ,kod CPV – 50000000-5

- Wymagania jakie musi spełniać wykonawca przy realizacji zamówienia:

7.1 Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny ,by wszystkie materiały i elementy    wbudowane w trakcie realizacji usługi odpowiadały wymaganiom  określonym w art. 10 ustawy ”Prawo Budowlane” Wykonawca jest  zobowiązany do użycia sprzętu sprawnego, nie stwarzającego zagrożenia bezpieczeństwa i powinien być użyty zgodnie 
z przeznaczeniem.

  - Usługa ma być wykonana zgodnie z przepisami bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu realizacji usługi do czasu nie przedłożenia w/w umowy . Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana, jako powstała    z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia usługi. Wniosek pozwolenia na wejście i wjazd na teren    jednostki Wykonawca przedstawi w czasie popisywania umowy wzór załącznik  nr 1 do OPZ.

Korty udostępniane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 730 do 1500

w piątek od 730 do 1230. Za zgodą Dowódcy jednostki wojskowej – Użytkownika

godziny pracy dziennej mogą być przedłużone na wniosek Wykonawcy.

8.Wejście na teren jednostek wojskowych przebiega w następujący sposób:

W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi wniosek na wejście i wjazd     na teren jednostki wojskowe który po zaopiniowaniu przez pełnomocnika OIN 
i podpisaniu przez Komendanta 43 WOG w Świętoszowie zostanie dostarczony  do właściwego terytorialnie dowódcy jednostki wojskowej celem wydania przepustek dla Wykonawcy umowy.

W przypadku zaistnienia zmian osób i pojazdów Wykonawca występuje do

Użytkownika z pismem, w którym podaje zmienione dane.

- Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

  - oferta;

  - formularz cenowy;

  - aktualną kopię odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (potwierdzona przez Wykonawcę o ich aktualności na dzień składania ofert);

- Opis sposobu przygotowania oferty.

Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polski w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upełnomocnione.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- cena ma obejmować wszystkie  możliwe składniki kosztów leżące po stronie Wykonawcy;

- cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonych formularzy cenowych oraz opisu przedmiotu zamówienia;

- cena oferty musi być podana za cały okres trwania umowy w złotych polskich nett i brutto cyfrowo oraz słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami;

- w przypadku, gdy stawka podatku VAT jest inna niż 23% należy podać podstawę ustalenia stawki lub podstawę zwolnienia.

- .Informacje o osobach uprawnionych do porozumiewania się 
 z Wykonawcą:

- Przedstawiciel 43 WOG w Świętoszowie:
- technik sekcji technicznego utrzymania nieruchomości tel.

- Użytkownik :

Świętoszów-

Bolesławiec –

Głogów –

- Opis kryteriów oraz sposobu obliczenia ceny oferty:

a) spełnienie warunków;

b) cena 100%.

Załączniki:

Zał. nr 1 – wniosek na wejście i wjazd .