SA.271…... 2026

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ……….. 2026 r. pomiędzy:

- Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasów Państwowych  
Nadleśnictwem Dojlidy ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 75, 15-111 Białystok,
NIP: 542-030-33-36 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez Macieja Dawidziuka — Nadleśniczego Nadleśnictwa Dojlidy, a

- ………….…… …………, NIP/REGON/KRS/prowadzącym działalność pod nazwą ………………., zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

### PREAMBUŁA

W wyniku wyboru Wykonawcy zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Rozbiórka budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego (szopy), studni i szamba, wraz z demontażem i utylizacją eternitu oraz likwidacją pozostałych elementów zagospodarowania terenu – osada Podleńce 27B”, strony zawierają niniejszą umowę o treści jak niżej.

§1 
Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na całkowitej rozbiórce budynku mieszkalnego (nr inw. 110/71/1), budynku gospodarczego, studni i szamba, wraz z demontażem i utylizacją materiałów niebezpiecznych, w tym płyt azbestowych,

- Obiekty wyszczególnione w ust.1 zlokalizowane są pod adresem: 16-002 Podleńce 27B, gmina Wasilków.

- W zakres przedmiotu umowy wchodzi również likwidacja elementów towarzyszących znajdujących się na działce, w szczególności drewnianej szopki/budynku gospodarczego, studni, szamba oraz ogrodzenia.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

- W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:

  - całkowitej rozbiórki budynków wraz z fundamentami,

  - demontażu płyt eternitowych i innych materiałów zawierających azbest oraz ich utylizacji,

  - zabezpieczenia, transportu i zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami,

  - rozbiórki ogrodzenia, studni, szamba i pozostałej infrastruktury terenowej,

  - likwidacji szopki/budynku gospodarczego, wywozu odpadów i uporządkowania terenu po zakończeniu prac,

  - wykonania robót zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, BHP i zasadami sztuki budowlanej.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac, dokumentacją i warunkami realizacji oraz nie wnosi zastrzeżeń.

§2
 Ochrona środowiska i odpady

- Wykonawca wywozi i utylizuje odpady powstałe w trakcie realizacji umowy na własny koszt.

- Odpady niebezpieczne, w tym azbest, muszą zostać zutylizowane zgodnie z przepisami prawa.

- Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający utylizację materiałów niebezpiecznych, co warunkuje odbiór.

§3 
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- dokonania odbiorów wykonanych prac,

- zapewnienia środków finansowych na realizację umowy.

§4
 Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany do:

  - wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawem budowlanym, przepisami BHP, PPOŻ., ochrony środowiska oraz normami dotyczącymi prowadzenia prac rozbiórkowych,

  - prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia,

  - utrzymania terenu robót w stanie uporządkowanym poprzez bieżące usuwanie i segregację odpadów,

  - zabezpieczenia terenu rozbiórki przez cały okres realizacji zadania,

  - wykonywania robót przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia,

  - zapewnienia sprzętu technicznego spełniającego wymagania bezpieczeństwa,

  - prowadzenia prac z zachowaniem zasad BHP, w szczególności przy usuwaniu materiałów niebezpiecznych,

  - wykonania zagospodarowania odpadów powstałych podczas rozbiórki we własnym zakresie i na własny koszt,

  - pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru robót min. 3 dni przed terminem odbioru,

  - przekazania Zamawiającemu potwierdzenia właściwej utylizacji materiałów niebezpiecznych, w tym azbestu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Za szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót, w których nie ustalono sprawcy, odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca realizuje prace przy użyciu własnych narzędzi, sprzętu i środków technicznych.

- Wszystkie odpady powstałe w wyniku rozbiórki zostaną usunięte i zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a teren musi zostać przekazany Zamawiającemu w stanie uporządkowanym.

## §5 
Kierownik robót

Wykonawca wyznacza kierownika robót rozbiórkowych:

Imię i nazwisko: ………………………………………….
Nr uprawnień: ……………………………………………
Specjalność: ………………………………………………

Kopia uprawnień stanowi Załącznik nr 2 do umowy

### §6 
Przekazanie terenu i termin realizacji

- Teren robót zostanie przekazany Wykonawcy protokołem przekazania terenu robót, podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

- Termin wykonania robót Strony ustalają do dnia …. …………. 2026 r.

- Za datę zakończenia realizacji Umowy uznaje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

### §7 
Odbiór robót

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu Umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Wykonawca, po zakończeniu robót, zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie, wskazując proponowany termin odbioru nie wcześniejszy niż 3 dni robocze od dnia doręczenia zgłoszenia.

- Zamawiający przystąpi do odbioru robót nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Odbiór obejmować będzie ocenę prawidłowości wykonania robót, w tym usunięcia obiektu, zagospodarowania odpadów oraz uporządkowania terenu.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.

- Warunkiem odbioru końcowego jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego utylizację odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu.

- Za datę zakończenia realizacji umowy uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez usterek.

- Bezusterkowy protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

§8 
Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: … zł netto + …… % VAT = … zł brutto (słownie brutto: ....).

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem robót, w tym wywóz i utylizację odpadów oraz uporządkowanie terenu po rozbiórce.

- Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie faktury końcowej, po bezusterkowym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru końcowego.

- Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktura końcowa powinna zostać przekazana do Nadleśnictwa Dojlidy w formie papierowej na adres: 15-111 Białystok, ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 75
lub elektronicznie na adres: dojlidy.faktura@bialystok.lasy.gov.pl

- Faktura wystawiona niezasadnie lub nieprawidłowo może zostać odesłana do poprawy.

- Zamawiający dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment), zgodnie z art. 108a ustawy o podatku VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z rachunku rozliczeniowego zgodnego z art. 49 ustawy Prawo Bankowe oraz znajdującego się w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista).

# §9 
Odpowiedzialność Wykonawcy i kary umowne

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie robót rozbiórkowych zgodnie z umową, przepisami prawa, zasadami BHP, ochroną środowiska oraz przepisami dotyczącymi transportu i utylizacji odpadów.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi nieprawidłowości, niewykonanie części robót lub pozostawienie terenu w stanie nieuporządkowanym, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku nieusunięcia usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo:

  - naliczyć kary umowne zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,

  - usunąć nieprawidłowości siłami własnymi lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, bez konieczności odrębnego wezwania.

- Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną w trakcie realizacji robót na terenie inwestycji oraz na obiektach, instalacjach, infrastrukturze lub elementach niepodlegających rozbiórce.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

  - opóźnienia w zakończeniu robót – 2% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - opóźnienia w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze – 5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień,

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – 20% wynagrodzenia brutto,

  - dopuszczenia do robót podwykonawcy bez zgody Zamawiającego – 5% wynagrodzenia brutto,

  - przerwania robót z winy wykonawcy na ponad 14 dni – 5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy.

- Łączna wysokość kar umownych może wynieść maksymalnie 60% wynagrodzenia brutto wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną jedynie w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego — w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

- Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy ani usunięcia stwierdzonych uchybień.

- Protokół odbioru końcowego bez usterek oznacza prawidłowe wykonanie umowy i kończy odpowiedzialność wykonawcy za rezultat robót.

§10 
Zmiana umowy

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§11 
Postanowienia końcowe

- Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony w pierwszej kolejności rozstrzygają polubownie, a w przypadku braku porozumienia — przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeks cywilny oraz Prawo budowlane.

- Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach o jednakowej mocy prawnej — po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną część umowy stanowią wszystkie załączniki, w tym dokumentacja potwierdzająca przekazanie odpadów i azbestu do utylizacji — o ile była wymagana.

…………………….	   …………………….

Zamawiający 	Wykonawca

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Klauzula RODO - obowiązek informacyjny,

- Oferta wykonawcy